РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА № 1629 от 31.08.2016

О внесении изменения в распоряжение

Администрации города от 16.05.2016

№ 819 «Об утверждении плана

мероприятий («Дорожной карты»)

по обеспечению граждан

земельными участками,

подлежащими бесплатному

предоставлению гражданам

для индивидуального жилищного

строительства на территории

города Сургута

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан          Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению             качества жилищно-коммунальных услуг», ст.6.2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,           ст.7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005            № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 16.05.2016 № 819                «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по обеспечению           граждан земельными участками, подлежащими бесплатному предоставлению гражданам для индивидуального жилищного строительства на территории          города Сургута» изменение, изложив приложение к распоряжению в новой         редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее            распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя                   главы Администрации города Шатунова А.А.

Глава города						                                В.Н. Шувалов

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № _________

План мероприятий («Дорожная карта»)

по обеспечению граждан земельными участками, подлежащими бесплатному

предоставлению для индивидуального жилищного строительства 
на территории города Сургута, на 2016 – 2020 годы

«Дорожная карта» разработана в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», ст.6.2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», ст.7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», направлена на обеспечение граждан земельными  участками для индивидуального жилищного строительства, в том числе  граждан льготной категории.

По состоянию на 18.04.2016 в списке граждан льготной категории, изъявивших желание бесплатно получить в собственность земельный участок 
для строительства индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования городской округ город Сургут, состоит 1 329 семей.

Целью разработки «Дорожной карты» является 100% обеспечение льготных категорий граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства.

Реализация «Дорожной карты» позволит сформировать условия                        для обеспечения граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства, обеспечить доступным и комфортным жильем, повысить качество жилищно-коммунальных услуг.

Обеспечение нуждающихся в получении в собственность земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов обусловлено отсутствием подготовленных территорий, пригодных для развития индивидуальной жилой застройки, свободных земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой.

Генеральным планом муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденным решением Думы города от 22.12.2014 № 635-ДГ                    «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования             городской округ город Сургут», в западном планировочном районе определена территория для индивидуального жилищного строительства, где возможно сформировать около 1 200 земельных участков, подлежащих бесплатному               предоставлению гражданам для индивидуального жилищного строительства.

Точное количество земельных участков будет известно после разработки 
и утверждения проекта планировки и проекта межевания западного планировочного района муниципального образования городской округ город Сургут.

Земельные участки будут предоставляться очередникам по мере их обеспе-чения объектами инженерной и транспортной инфраструктуры и формиро-вания в установленном законодательством порядке.

Сроки реализации «Дорожной карты»: 2016 – 2020 годы.

План-график

по обеспечению граждан земельными участками, подлежащими бесплатному предоставлению для индивидуального жилищного строительства на территории города Сургута на 2016 – 2020 годы

| Контрольные показатели реализации «Дорожной карты» | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | поселки Таежный, Снежный | поселки Таежный, Снежный | микрорайон 48 | микрорайон 46 | западный планировочный район |
| Количество земельных участков, подлежащих бесплатному предоставлению гражданам для индиви-дуального жилищного строительства | 30 | 11 | 77 | 21 | 1 200 |
| Количество граждан льготной категории, изъявивших желание бесплатно получить в собственность земельный участок для строительства индивидуального жилого дома (по состоянию на 18.04.2016) | 1 329 |  |  |  |  |