МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 17 | » | 02 | 20 | 22 |  |  | № | 295 |

Об утверждении плана

снижения объема и количества

объектов незавершенного

строительства

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.10.2017 № 604-рп «О снижении объемов и количества объектов незавершенного строительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Утвердить план снижения объемов и количества объектов незавершен-ного строительства по муниципальному образованию городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год согласно прило-жению 1.

2. Главным распорядителям бюджетных средств:

2.1. Ежеквартально по запросу департамента архитектуры и градострои-тельства направлять следующую информацию:

- доклад о ходе исполнения плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства муниципальной собственности, а также о принятых мерах в отношении объектов, строительство которых не завершено в установленные сроки;

- отчеты о ходе выполнения мероприятий плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре согласно приложениям 2, 3;

- раздел Х «Незавершенное строительство» согласно приложению 4;

- информацию по объектам НЗС согласно приложению 5.

2.2. Ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, формировать реестр объектов незавершенного строительства путем внесения сведений по объектам в Автоматизированную информационную систему «Мониторинг Югра», направлять сформированный реестр объектов незавершен-ного строительства в департамент архитектуры и градостроительства согласно приложению 6.

3. Департаменту архитектуры и градостроительства:

3.1. Осуществлять ежеквартальный мониторинг объектов незавершенного строительства путем ежеквартального направления запроса главным распо- рядителям бюджетных средств о предоставлении информации, указанной в подпункте 2.1 пункта 2.

3.2. Ежеквартально формировать следующую сводную информацию (отчеты) по муниципальному образованию, в части объектов муниципальной собственности:

- доклад о ходе исполнения плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства муниципальной собственности, а также о принятых мерах в отношении объектов, строительство которых не завершено в установленные сроки по муниципальному образованию городской округ Сургут;

- отчеты о ходе выполнения мероприятий плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по муниципальному образованию городской округ Сургут согласно приложениям 2, 3;

- раздел Х «Незавершенное строительство» по муниципальному образованию городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры согласно приложению 4;

- информацию по объектам НЗС по муниципальному образованию городской округ Сургут согласно приложению 5;

- реестр объектов незавершенного строительства по муниципальному образованию, согласно приложению 6.

- сводный реестр объектов незавершенного строительства по муниципаль-ному образованию городской округ Сургут сформированный в Автоматизиро-ванной информационной системе «Мониторинг Югра».

3.3. Сводную информацию, указанную в подпункте 3.2 пункта 3 направлять в Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и казенное учреждение «Управление капитального строитель-ства» Ханты-Мансийского округа – Югры.

4. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города:

- от 31.08.2018 № 1412 «Об утверждении плана снижения объема и коли-чества объектов незавершенного строительства»;

- от 27.09.2019 № 2028 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 31.08.2018 № 1412 «Об утверждении плана снижения объема и количества объектов незавершенного строительства»;

- от 07.02.2020 № 189 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 31.08.2018 № 1412 «Об утверждении плана снижения объема и количества объектов незавершенного строительства»;

- от 26.02.2021 № 229 «О внесении изменений в распоряжение Админист-рации города от 31.08.2018 № 1412 «Об утверждении плана снижения объема и количества объектов незавершенного строительства»;

- от 11.05.2021 № 644 «О внесении изменений в распоряжение Админист-рации города от 31.08.2018 № 1412 «Об утверждении плана снижения объема и количества объектов незавершенного строительства».

5. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.

7. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев