МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по обеспечению безопасности

дорожного движения при Администрации города

25 сентября 2015 года                                                                                                    № 3

14.30                                                                                                                   кабинет 507

| Кочетков Вадим Владимирович | - | директор департамента городского хозяйства Администрации города, заместитель председателя комиссии, председательствующий |
| --- | --- | --- |
| Усанова Любовь Михайловна | - | начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства Администрации города, секретарь комиссии |
| Присутствовали: |  |  |
| Абраров Рашит Фоатович | - | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города |
| Ерохов Александр Михайлович (отсутствовал) | - | начальник УМВД России по городу Сургуту и Сургутскому району |
| Газизов Игорь Геннадьевич | - | начальник дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства Администрации города |
| Корчагин Александр Владимирович | - | начальник отделения организации дорожного движения отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по городу Сургуту |
| Забегайло Владимир Александрович | - | первый заместитель начальника управления технологического транспорта, спецтехники и автомобильных дорог открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» |
| Зайченко Сергей Николаевич | - | старший государственный инспектор территориального отдела автотранспортного и автодорожного надзора по ХМАО-Югре (г. Сургут) Межрегионального Управления государственного автодорожного надзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта |
| Полякова Ирина Викторовна | - | заместитель директора департамента образования Администрации города |
| Лукьянов Александр Иванович | - | главный государственный инженер – инспектор Гостехнадзора города Сургута |
| Пахотин Дмитрий Сергеевич | - | Депутат Думы города |
| Попов Алексей Владимирович | - | генеральный директор открытого акционерного общества «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта» |
| Рябчиков Виктор Николаевич | - | депутат Думы города |
| Черемисин Олег Валерьевич | - | начальник отдела дорожного хозяйства и обеспечения организации дорожного движения муниципального казённого учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» |
| Соков Евгений Владимирович | - | заместитель председателя Сургутской городской общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» |
| Сибагатулин Вадим Халяфович (отсутствовал) | - | начальник Сургутского отдела инфраструктуры Сургутского региона обслуживания Свердловской железной дороги филиала ОАО «РЖД» |
| Усов Алексей Васильевич (отсутствовал) | - | заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города |

Приглашённые:

Председатель Думы города Сургута – Бондаренко Сергей Афанасьевич

1.Открытие заседания.

Заместитель председателя комиссии по обеспечению БДД, директор департамента городского хозяйства Администрации города Кочетков В.В.  -  7 минут

2. Информация об исполнении протокола комиссии по обеспечению БДД                    № 2 от 27.05.2015.

Докладчик:

Секретарь комиссии  Усанова Л.М. - 10 минут

3. Анализ состояния аварийности на автотранспорте в городе Сургуте                                 по состоянию на 01.09.2015.

Вопрос из плана работы.

Докладчик:

Начальник отделения организации дорожного движения ОГИБДД УМВД                                 России по г. Сургуту Корчагин А.В.  – 15 минут

4. Информация о реализации мероприятий, направленных на нормализацию обстановки в микрорайоне № 24 (в районе дома № 28 по набережной                                      И. Кайдалова).

Инициатор вопроса – Председатель Думы города Сургута Бондаренко С.А.

Докладчик: Начальник дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства Газизов И.Г. - 7 минут

5. О ходе выполнения в летний период работ по ремонту автомобильных дорог                          и элементов их обустройства, в том числе направленных на ликвидацию очагов аварийности на улично-дорожной сети города.

Вопрос из плана работы.

Инициатор вопроса – ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту

Докладчик: Начальник дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства Газизов И.Г. - 7 минут

6. О выполнении мероприятий по повышению уровня безопасности дорожного движения на пешеходных переходах, расположенных в районе детских образовательных учреждений.

Вопрос из плана работы.

Инициатор вопроса - ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту

Докладчик: Начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог Кононенко А.В.   -  5 минут. 7. О реализации «Комплексного плана мероприятий по безопасности дорожного движения в городе Сургуте на 2014 – 2018 годы» за 2014 год и 1 полугодие 2015 года.

Вопрос из плана работы.

Инициатор вопроса - ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту.

Докладчик:

Начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог Кононенко А.В.   -  10 минут.

8. Об организации одностороннего движения возле МБОУ гимназии имени                     Ф.К. Салманова со стороны набережной Ивана Кайдалова во избежание транспортного коллапса согласно прилагаемой схеме.

Инициатор вопроса – депутат Думы города Пахотин Д.С.

Докладчик:

Депутат Думы города Пахотин Д.С. - 5 минут.

9. Об установке предписывающего знака возле МБОУ гимназии имени                                Ф.К. Салманова при введении одностороннего движения с определённым режимом действия с 7.00 до 10.00.

Инициатор вопроса – депутат Думы города Пахотин Д.С.

Докладчик:

Депутат Думы города Пахотин Д.С. - 5 минут.

10. Разное.

1.Открытие заседания.

Заместитель председателя комиссии по обеспечению БДД, директор департамента городского хозяйства Администрации города Кочетков В.В.  -  7 минут

1.  По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Кочеткова В.В. о предлагаемой повестке дня и регламенте работы комиссии. В комиссию поступило обращение от начальника УМВД России по городу Сургуту Ерохова А.М. о включении дополнительного вопроса «О применении адаптированных схем организации дорожного движения на пешеходных переходах города Сургута».

РЕШИЛИ:

1. Утвердить регламент работы комиссии и повестку дня с дополнительным вопросом.

2. По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Усанову Л.М. об исполнении протокола комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации города № 2 от 27.05.2015.РЕШИЛИ:

# 2.1. Считать исполненными пункты 2.2., 3.2.2, 4.1. протокола от 27.05.2015.

# 2.2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) в 1 кв. 2016 года:

# 2.2.1. Определить сумму затрат на изготовление видеороликов, направленных                             на профилактику ДТП и пропаганду взаимного уважения участников дорожного движения.

# 2.2.2. Подготовить и направить в департамент финансов предложения по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств для дальнейшего рассмотрения Бюджетной комиссией при Главе города 
в соответствии с постановлением Администрации города от 13.08.2012 № 6183                        «О порядке инициирования и принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств».

Информацию предоставить в Комиссию в срок до 02.03.2016.

2.3. МКУ «ДДТиЖКК» (Вырвикишко В.В.) в срок до 10.10.2015:2.3.1. Выполнить  на подходах к перекрестку автодорог по ул. Аэрофлотской и на городское кладбище шумовые полосы.

2.3.2. Принять меры по открытию левого поворота на автодорогу к городскому кладбищу с улицы Аэрофлотской с восстановлением режима работы светофорного объекта.

# 3. По третьему вопросу повестки дня

# СЛУШАЛИ:

# Начальника отделения организации дорожного движения ОГИБДД УМВД                              России по городу Сургуту Корчагина А.В. о состоянии аварийности                                         на автотранспорте  в городе Сургуте  по состоянию на 01.09.2015.

# РЕШИЛИ:

# 3.1.  ГИБДД УМВД России по городу Сургуту (Духовников Е.В.) проинформировать средства массовой информации и комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации города о состоянии судебных решений по возбужденным с 01.07.2015 уголовным делам                                       за неоднократное управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения.

# Срок: до 31.12.2015.

# 3.2. Рассмотреть на рабочей группе по разработке и реализации мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на территории города Сургута (Газизов И.Г.), возможность ограничения движения мототранспорта в ночное время летнего периода.

# Срок: 31.10.2015

# 4. По четвёртому вопросу повестки дня

# СЛУШАЛИ:

# Начальника дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства Газизова И.Г. о реализации мероприятий, направленных на нормализацию обстановки в микрорайоне № 24 (в районе дома № 28 по набережной                                      И. Кайдалова).

РЕШИЛИ:

4.1. Департаменту городского хозяйства (Кочетков В.В.) принять меры                                 по содержанию с 01.01.2016 данного проезда как бесхозяйного.

4.2. Департаменту архитектуры и градостроительства (Фокеев А.А.) ускорить решение вопроса по разработке проекта планировки мкр. 24, проектированию                         и строительству проезда от здания 28/2 по ул. И. Кайдалова до автодороги                         по набережной И. Кайдалова, а также строительству автодороги                                              от пр. Пролетарского до пр. Комсомольского.

Информацию по решению данного вопроса представить в Комиссию в срок                                до 15.11.2015.

# 4.3. В срок до 09.10.2015 дополнительно рассмотреть на заседании рабочей группы по разработке и реализации мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на территории города Сургута, вопрос                             о реализации первоочередных мероприятий, направленных на нормализацию обстановки  в микрорайоне № 24 (в районе дома № 28 по набережной И. Кайдалова).

# 4.4. Департаменту городского хозяйства (Кочетков В.В.) совместно                             с МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» (Вырвикишко В.В.) начать процедуру объявления бесхозяйным участка автодороги                                  по набережной И. Кайдалова в районе д. 28 с последующей приёмкой                          в муниципальную собственность.

Срок исполнения: 30.01.2016.

По пятому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Начальника дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства Газизова И.Г. о ходе выполнения в летний период работ по ремонту автомобильных дорог и элементов их обустройства, в том числе направленных на ликвидацию очагов аварийности на улично-дорожной сети города.

РЕШИЛИ:

5.1. Информацию Газизова И.Г. принять к сведению.

По шестому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог Кононенко А.В. о выполнении мероприятий по повышению уровня безопасности дорожного движения на пешеходных переходах, расположенных в районе детских образовательных учреждений.

# РЕШИЛИ:

# 6.1. Департаменту городского хозяйства (Кочетков В.В.) совместно                                         с МКУ «ДДТиЖКК (Вырвикишко В.Я.) в летний период 2016 года выполнить устройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе музыкальной школы                            по ул. Фёдорова.

Срок: 01.07.2016

По седьмому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог Кононенко А.В. о реализации «Комплексного плана мероприятий по безопасности дорожного движения в городе Сургуте на 2014 – 2018 годы» за 2014 год и 1 полугодие 2015 года.

7.1. Информацию Кононенко А.В. принять к сведению.

По восьмому и девятому вопросам повестки дня

СЛУШАЛИ:

Депутата Думы города Пахотина Д.С. об организации одностороннего движения возле МБОУ гимназии имени Ф.К. Салманова со стороны набережной Ивана Кайдалова во избежание транспортного коллапса согласно прилагаемой схеме                     и об установке предписывающего знака возле МБОУ гимназии имени                                Ф.К. Салманова при введении одностороннего движения с определённым режимом действия с 7.00 до 10.00.

# РЕШИЛИ:

# 8.1.  Выполнение предлагаемых мероприятий по организации дорожного движения в районе МБОУ гимназии имени Ф.К. Салманова считать преждевременным.

По десятому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Начальника отделения организации дорожного движения ОГИБДД УМВД                                 России по г. Сургуту Корчагина А.В.  о применении адаптированных схем организации дорожного движения на пешеходных переходах города Сургута.

РЕШИЛИ:

10.1. В срок до 01.12.2015 рассмотреть на заседании рабочей группы по разработке               и реализации мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на территории города Сургута, вопрос о применении адаптированных схем организации дорожного движения на пешеходных переходах города Сургута                    с определением приоритета выполнения мероприятий.

Председательствующий                                                                                В.В. Кочетков

Секретарь комиссии                                                                                       Л.М. Усанова