СПРАВКА

по результатам документарной проверки  отчета за 2015 год муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса»

Муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» создано путём изменения типа существующего муниципального учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» на основании распоряжения Администрации города от 28.07.2011 № 2009 «О создании муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса».

Муниципальное учреждение создано на основании распоряжения Администрации от 10.08.2010 № 2488 «О реорганизации и переименовании муниципального учреждения «Дорожно-транспортная дирекция». С 01.10.2010 муниципальное учреждение «Дорожно-транспортная дирекция» реорганизовано в форме присоединения к нему муниципального учреждения «Дирекция капитального ремонта и строительства объектов инженерной инфраструктуры» и переименовано в муниципальное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса».

Учредителем и собственником имущества учреждения является муниципальное образование городской округ город Сургут.

Функции и полномочия учредителя возложены на Администрацию города Сургута.

На основании распоряжения Администрации города от 01.06.2011 №1340 «Об утверждении Положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций» куратором учреждения является департамент городского хозяйства  Администрации города.

Полное официальное наименование учреждения: муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса». Сокращенное официальное наименование учреждения: МКУ «ДДТиЖКК».

Юридический адрес учреждения: 628417, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул.Федорова, д. 5/3.

Почтовый адрес учреждения: 628417, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул.Федорова, д. 5/3.

Фактический адрес учреждения: 628417, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул.Федорова, д. 5/3.

Основные финансово-экономические показатели деятельности учреждения

Общий объем бюджетных ассигнований на 2015 год по учреждению составил 2 475 040,457 тыс.руб., кассовое  исполнение – 2 381 370,453 тыс.руб. (96%):

| № | Наименование статей | Уточненный план (руб.) | Кассовые расходы (руб.) | Отклонение (руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание МКУ "ДДТ и ЖКК" | 74 517 871,52 | 73 002 794,15 | -1 515 077,37 | 98% |
| 2 | Расходы, связанные с выполнением основных функций учреждения | 2 400 522 585,26 | 2 308 367 658,69 | -92 154 926,57 | 96% |
| ИТОГО |  | 2 475 040 456,78 | 2 381 370 452,84 | -93 670 003,94 | 96% |

Кассовое исполнение по содержанию МКУ «ДДТиЖКК» составило 73 002,794 тыс. руб. или 98% от уточненного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

| Наименование статей | Уточненный план, руб. | Кассовые расходы, руб. | Абсолютное отклонение, руб. | % исполне-ния | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заработная плата | 46 946 425,00 | 46 571 544,06 | - 374 880,94 | 99% | Экономия в связи с предъявлением листов нетрудоспособности, а также с финансированием выплат социального характера (единовременное пособие работникам, вступающим в первый брак, единовременное вознаграждение работникам в связи с юбилейными датами, материальная помощь на погребение родных и при пожаре) по факту обращений работников. |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 12 817 980,00 | 12 579 210,05 | - 238 769,95 | 98% |  |
| Прочие выплаты | 1 422 556,00 | 1 022 866,43 | - 399 689,57 | 72% | Экономия в связи с финансированием выплат (стоимость проезда к месту отдыха и обратно, единовременное пособие работникам, выходящим на пенсию по возрасту и прекращающим трудовую деятельность) по факту обращений граждан. |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 99 283,00 | 13 742,42 | - 85 540,58 | 14% |  |
| Командировочные расходы в части проезда к месту проведения командировки | 70 619,00 | 32 653,50 | - 37 965,50 | 46% | Экономия в связи с отсутствием семинаров, курсов по обучению и повышению квалификации по запланированным направлениям. |
| Командировочные расходы в части проживания | 26 000,00 | 2 200,00 | - 23 800,00 | 8% |  |
| Услуги связи | 462 122,28 | 426 398,78 | - 35 723,50 | 92% | Экономия: - в связи с возмещением затрат за декабрь в январе 2016 года в соответствии с условиями заключенного контракта – 29,5 тыс. руб.; - в связи со снижением затрат на сотовую связь, междугороднюю связь, почтовые услуги, расходы профинансированы по факту предоставленных услуг – 6,2 тыс. руб. |
| Транспортные услуги | 5 627 473,00 | 5 615 706,45 | - 11 766,55 | 100% | Экономия: - в связи с уменьшением фактического количества часов работы автотранспорта в машино-часах против запланированного – 4,8 тыс. руб.; - в связи с отсутствием подтверждающих документов на оплату расходов по провозу лабораторного оборудования к месту проведения аттестации – 7,0 тыс. руб. |
| Коммунальные услуги | 759 163,00 | 570 100,89 | - 189 062,11 | 75% | Экономия в связи с оплатой коммунальных услуг по показаниям приборов учета |
| Арендная плата за пользование имуществом | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100% |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 647 480,59 | 647 133,20 | - 347,39 | 100% | Экономия: - в связи с возмещением в январе 2016 года стоимости услуг по техническому обслуживанию абонентских устройств, оказанных в декабре 2015 года, в соответствии с условиями заключенных контрактов – 0,2 тыс. руб.; - в связи с уточнением стоимости оказанных услуг по проведению аттестации лабораторного оборудования – 0,1 тыс. руб. |
| Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества | 595 637,00 | 595 503,36 | - 133,64 | 100% | Экономия в связи с уточнением стоимости работ по содержанию в чистоте помещений, зданий. |
| Текущий ремонт зданий и помещений | 927 743,43 | 927 742,88 | - 0,55 | 100% |  |
| Прочие работы, услуги | 238 721,70 | 233 610,70 | - 5 111,00 | 98% | Экономия в связи с: - уточнением стоимости консультационных семинаров – 1,0 тыс. руб., оценки условий труда – 2,0 тыс. руб.; - оплатой нотариальных услуг по факту предоставления – 0,5 тыс. руб.; - оплатой расходов за предоставление выписок из единого государственного реестра, за подачу исковых заявлений в Арбитражный суд по факту предоставленных услуг – 1,6 тыс. руб.; - |
| Услуги по страхованию | 30 392,40 | 24 316,39 | - 6 076,01 | 80% | Экономия в связи со списанием с баланса учреждения автотранспортного средства. |
| Участие в курсах по подготовке, переподготовке и повышению квалификации | 65 067,00 | 21 000,00 | - 44 067,00 | 32% | Экономия в связи с отсутствием семинаров, курсов по обучению и повышению квалификации по запланированным направлениям. |
| Услуги вневедомственной охраны | 549 240,00 | 549 240,00 | 0,00 | 100% |  |
| Услуги в области информационных технологий | 80 600,00 | 80 600,00 | 0,00 | 100% |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 709 566,98 | 709 566,98 | 0,00 | 100% |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 989 454,00 | 989 242,19 | - 211,81 | 100% | Экономия в связи с уточнением стоимости установленных маршрутных указателей. |
| Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственной пошлины и сборов, разного рода платежей, в бюджеты всех уровней | 62 579,00 | 53 600,64 | - 8 978,36 | 86% | Экономия в связи с: - пересчетом размера платы за негативное воздействие на окружающую среду по причине уменьшения величины отходов – 2,1 тыс. руб.; - пересчетом размера налога на имущество по причине уточнения стоимости приобретенных основных средств – 6,9 тыс. руб. |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 100% |  |
| Отчисления в профсоюзный комитет | 69 941,00 | 69 941,00 | 0,00 | 100% |  |
| Возмещение вреда и выплата компенсаций по решению судебных органов и оплата судебных издержек | 1 229 827,14 | 1 176 874,23 | - 52 952,91 | 96% | Экономия в связи с подачей апелляционной жалобы по решению Мирового судьи о взыскании ущерба, причиненного в результате ДТП. |
| ИТОГО на содержание МКУ «ДДТ и ЖКК» | 74 517 871,52 | 73 002 794,15 | -1 515 077,37 | 98% |  |

Кассовое исполнение по расходам, связанным с выполнением основных функций учреждения, составило 2 308 367,659 тыс. руб. или 96% от уточненного объема бюджетных ассигнований, том числе:

| Наименование статей | Уточненный план, руб. | Кассовые расходы, руб. | Абсолютное отклонение, руб. | % испол-нения | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставление биотуалетов на общегородские праздники | 651 364,00 | 601 811,11 | - 49 552,89 | 92% | Экономия в связи с уменьшением фактического количества проводимых праздничных мероприятий в сравнении с запланированным. |
| Реконструкция сетей тепловодоснабжения в пос. Лунный | 108 338,00 | 108 338,00 | 0,00 | 100% |  |
| Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду | 11 956 929,00 | 11 810 542,20 | - 146 386,80 | 99% | Экономия: - по результатам проведения конкурсных процедур – 16,2 тыс. руб.; - в результате уточнения объемов и стоимости работ – 130,2 тыс. руб. |
| Разработка схемы водоснабжения и водоотведения | 16 000 000,00 | 10 000 000,00 | - 6 000 000,00 | 63% | Экономия в связи с замещением расходов местного бюджета средствами, поступившими из бюджета ХМАО-Югры |
| Ремонт муниципальных жилых помещений | 630 445,00 | 581 597,07 | - 48 847,93 | 92% | Экономия: - по результатам проведения конкурсных процедур – 19,3 тыс. руб.; - в результате уточнения объемов работ – 29,5 тыс.руб. |
| Техническое обслуживание системы контроля за транспортными потоками УВД ("Навигация") | 523 419,00 | 523 034,16 | - 384,84 | 100% | Экономия в результате уточнения стоимости выполняемых работ |
| Капитальный ремонт дорог | 102 521 810,86 | 102 387 739,19 | - 134 071,67 | 100% | Экономия: - по результатам проведения конкурсных процедур - 26,3 тыс. руб.; - в связи с уточнением объемов работ - 107,8 тыс. руб. |
| Ремонт автомобильных дорог | 292 231 910,14 | 235 785 576,11 | - 56 446 334,03 | 81% | Экономия: - по результатам проведения конкурсных процедур - 225,3 тыс. руб.; - в результате уточнения объемов ремонтных работ – 364,3 тыс. руб., стоимости работ – 1,3 тыс. руб.; - в связи с замещением расходов местного бюджета средствами, поступившими из бюджета округа в декабре 2015 года, - 55 855,4 тыс. руб.; |
| Содержание дорог (устранение повреждений дорожных покрытий, восстановление и заполнение швов в дорожном покрытии, исправление и замена секций ограждений, профилирование обочин автогрейдером, нанесение дорожной разметки, прочее содержание автобусных остановок, содержание дождевой канализации, средств регулирования дорожного движения, увеличение стоимости основных средств) | 112 464 053,23 | 109 503 022,78 | - 2 961 030,45 | 97% | Экономия: - по результатам размещения муниципального заказа на выполнение работ по обследованию искусственных дорожных сооружений (мосты,путепровод) – 90,0 тыс. руб.; - в связи с уточнением объемов работ по содержанию дождевой канализации, исправлению и замене барьерного ограждения, прочему содержанию светофорных объектов и дорожных знаков, нанесению дорожной разметки, прочему содержанию автобусных остановок, организации ограничения движения при проведении праздничных мероприятий – 1 075,7 тыс. руб.; - в результате уточнения периода выполнения работ по содержанию светофорных объектов (муниципальный контракт заключен со сроком действия с 12.01.2015г.) – 259,6 тыс. руб.; - в результате уточнения объемов работ по обустройству пешеходных переходов – 1 535,7 тыс. руб. |
| Субсидия на возмещение затрат по содержанию средств регулирования дорожного движения | 55 690 144,00 | 53 599 042,40 | - 2 091 101,60 | 96% | Экономия: - в связи со снижением фактических затрат СГМУП «Горсвет» по статьям расходов: заработная плата, отчисления во внебюджетные фонды, электроснабжение на производственные нужды и др. – 1 129,1 тыс.руб.; - в связи с условиями заключенного Соглашения со СГМУП «Горсвет» - затраты за период с 26.12.2015 по 31.12.2015 возмещаются в январе 2016 года -962,0 тыс. руб. |
| Содержание дорог в чистоте | 571 228 500,80 | 557 911 232,52 | - 13 317 268,28 | 98% | Экономия: - в связи с непринятием к оплате расходов по объектам, содержание которых осуществлялось неудовлетворительно (часть площади тротуаров, урны) – 4 464,9 тыс. руб.; - в связи с меньшим фактическим объемом снега, требующего утилизации, в сравнении с запланированным – 466,2 тыс. руб.; - в связи с сокращением периода выполнения работ по очистке дорог от рекламного мусора – 17,6 тыс. руб.; - в связи с уточнением объемов работ по содержанию дорог, тротуаров, урн, автобусных установок, уборок в праздничные дни – 8 368,6 тыс. руб. |
| Прочие работы, услуги по содержанию дорог (содержание бесхозяйных проездов, инвентаризация, паспортизация объектов, отбор и анализ проб сточных вод и т.п.) | 2 263 847,16 | 2 097 985,73 | - 165 861,43 | 93% | Экономия: - в связи с выполнением работ в меньшем объеме в сравнении с запланированным, а также с уменьшением стоимости услуг по содержанию бесхозяйных проездов (снегоочистка, утилизация снега) – 113,3 тыс. руб.; - в связи с уточнением объемов и стоимости оказания услуг гидрометеослужбы – 1,0 тыс. руб.; - в связи с уточнением количества объектов, по которым требуется оценка имущества – 30,0 тыс. руб.; в связи с уточнением стоимости услуг по отбору проб и анализу сточных вод – 21,6 тыс. руб. |
| Прочие расходы по содержанию дорог (возмещение вреда и выплата компенсаций по решению судебных органов и оплата судебных издержек, плата за негативное воздействие на окружающую среду, уплата налогов и прочее) | 233 097 850,00 | 232 919 808,80 | - 178 041,20 | 100% | Экономия в связи с отсутствием случаев для использования бюджетных ассигнований по уплате госпошлин и сборов, т.к. оплата расходов производится по мере необходимости. |
| Содержание линий уличного освещения | 57 408 716,00 | 54 897 768,14 | - 2 510 947,86 | 96% | Экономия в связи: - с уточнением периода времени, в течение которого осуществлялась очистка опор линий уличного освещения от несанкционированной рекламы и объявлений, - 49,0 тыс. руб.; - в связи с уточнением объемов и периода выполнения работ по содержанию линий уличного освещения – 2 462,0 тыс. руб. |
| Прочие работы, услуги по содержанию линий уличного освещения (инвентаризация, паспортизация объектов, утилизация ламп) | 373 096,00 | 181 946,09 | - 191 149,91 | 49% | Экономия: - в результате уточнения протяженности линий уличного освещения, требующих инвентаризации и паспортизации – 169,4 тыс. руб.; - в результате сложившейся потребности в утилизации ртутьсодержащих ламп в меньшем количестве в сравнении с запланированным - 21,7 тыс. руб. |
| Прочие расходы по содержанию линий уличного освещения (налог на имущество) | 2 254 041,00 | 2 254 041,00 | 0,00 | 100% |  |
| Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение затрат) по содержанию и капитальному ремонту линий уличного освещения | 59 209 310,00 | 57 884 953,79 | - 1 324 356,21 | 98% | Экономия: - в связи со снижением фактических затрат по СГМУП «Горсвет» по следующим статьям расходов: заработная плата, электроснабжение, материальные затраты на производственные нужды - 758,0 тыс. руб.; - в связи с условиями заключенного Соглашения со СГМУП «Горсвет», затраты за период с 26.12.2015 по 31.12.2015 года возмещаются в январе 2016 года -566,4 тыс. руб. |
| Приобретение и установка автопавильонов, урн | 3 659 677,00 | 3 659 677,00 | 0,00 | 100% |  |
| Установка маршрутных указателей | 292 171,34 | 292 171,21 | - 0,13 | 100% |  |
| Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам | 762 840 774,29 | 760 025 130,66 | - 2 815 643,63 | 100% | Произведено авансирование расходов за декабрь в размере 95% плановой суммы затрат перевозчиков. Сложилась кредиторская задолженность в размере 2 815,6 тыс. руб. |
| Обследование пассажиропотока на городских регулярных автобусных маршрутах | 859 016,66 | 859 016,66 | 0,00 | 100% |  |
| Корректировка проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах г. Сургута | 2 790 775,00 | 2 790 774,48 | - 0,52 | 100% |  |
| Обследование домов на непригодность для проживания | 224 058,99 | 210 858,49 | - 13 200,50 | 94% | Экономия по результатам проведения конкурсных процедур. |
| Снос домов | 7 991 856,01 | 7 991 856,01 | 0,0 | 100% |  |
| Меропроприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 697 149,00 | 697 148,16 | - 0,84 | 100% |  |
| Ликвидация несанкционированных свалок | 347 561,00 | 347 560,55 | - 0,45 | 100% |  |
| Содержание проездов к жилым строениям и строениям приспособленных для проживания | 6 195 397,00 | 4 603 643,73 | - 1 591 753,27 | 74% | Экономия: - по результатам проведения конкурсных процедур – 1 466,3 тыс. руб.; - в результате уточнения объемов работ – 125,5 тыс.руб. |
| Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству дворовых территорий | 1 321 804,00 | 1 278 176,70 | - 43 627,30 | 97% | Экономия в результате уточнения стоимости работ. |
| Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение и установку спортивных сооружений на территории многоквартирных домов | 1 792 455,00 | 1 792 416,00 | - 39,00 | 100% |  |
| Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение и установку детских игровых площадок | 45 639,00 | 45 638,46 | - 0,54 | 100% |  |
| Субсидия на возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных | 11 373 922,00 | 9 329 160,22 | - 2 044 761,78 | 82% | Экономия в связи с: - меньшим количеством фактически отловленных безнадзорных животных в сравнении с запланированным – 1 968,7 тыс. руб.; - возмещением расходов за отлов безнадзорных животных, произведенных с 26.12.2015 по 31.12.2015, в январе 2016 года в соответствии с условиями заключенного соглашения – 76,1 тыс. руб. |
| Новое кладбище «Чернореченское – 2» | 69 404 940,00 | 69 404 375,58 | - 564,42 | 100% | Экономия в результате уточнения объемов выполняемых работ |
| Услуги по транспортировке тел (останков) умерших (погибших) в специализированные медицинские учреждения | 6 590 000,00 | 6 590 000,00 | 0,00 | 100% |  |
| Расходы на реализацию мероприятий в составе муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2020 годы» | 2 056 663,00 | 2 034 599,52 | - 22 063,48 | 99% | Экономия в результате уточнения объемов работ по обустройству посадочных площадок на остановочных пунктах, оборудованию регулируемых пешеходных переходов табло обратного отсчета времени и звуковой сигнализацией. |
| Ремонт квартир одиноко проживающим участникам ВОВ | 1 431 183,00 | 1 374 865,55 | - 56 317,45 | 96% | Экономия в результате: - уточнения объемов работ- 8,0 тыс. руб.; - уточнения стоимости работ – 48,3 тыс. руб. |
| Ремонт жилых помещений детям-сиротам | 1 993 768,78 | 1 992 150,62 | - 1 618,16 | 100% | Экономия в результате уточнения объемов ремонтных работ |
| Итого расходов, связанных с выполнением основных функций учреждения | 2 400 522 585,26 | 2 308 367 658,69 | -92 154 926,57 | 96% |  |

Штатное расписание  МКУ «ДДТ и ЖКК» согласовано департаментом городского хозяйства Администрации города в количестве 57 единиц. На конец отчетного периода количество штатных единиц не изменилось.

Среднегодовая численность работников за 2015 год составила 55 человек, средняя заработная плата за 2015 год – 72 169,11 рублей.

На конец отчетного периода в МКУ «ДДТ и ЖКК» отсутствуют сотрудники, работающие по гражданско-правовым договорам.

По состоянию на 01.01.2016 года балансовая стоимость нефинансовых активов составляет 25 668 805,4 тыс. рублей, остаточная стоимость нефинансовых активов – 14 349 222,3 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность  учреждения на 01.01.2016 года составила 62 288,1 тыс.  рублей, в сравнении со значением показателя на 01.01.2015  (47 384,4 тыс. руб. руб.)  произошло увеличение на 14 903,7 тыс. рублей (31%). Основную долю в структуре дебиторской задолженности (95%) занимает задолженность по субсидии на финансовое обеспечение (возмещение затрат) в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам – 59 299,6 тыс. рублей, увеличение с начала года составило 17 645,1 тыс. рублей (соответствует сумме авансового платежа предприятиям-перевозчикам за январь 2016 года, установленной в Соглашениях на предоставление субсидии между МКУ «ДДТиЖКК» и предприятиями).

Кредиторская задолженность учреждения на 01.01.2016 года составила 126 887,6 тыс. рублей, в соотношении со значением показателя на 01.01.2015 наблюдается рост задолженности на  123 715,0 тыс. рублей (3 999,5%). Увеличение кредиторской задолженности объясняется заключением муниципального контракта №38-ГХ от 21.07.2015 с ООО «СК ЮВиС» на выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия методом сплошного асфальтирования с оплатой в 2016 году (74 820,7 тыс. руб. или 59% в структуре кредиторской задолженности), начислением налога на имущество (44 460,5 тыс. руб. или 35% в структуре задолженности), земельного налога (3 150,5 тыс. руб. или 2,4% в структуре кредиторской задолженности), наличием задолженности в рамках субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам (2 815,6 тыс. руб. или 2,2% в структуре задолженности).

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность на начало 2016 года отсутствует.

В 2015 году закупка товаров, работ и услуг осуществлялась путем  проведения открытых конкурсов, запроса котировок и путем размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на сумму (100 000 рублей)  в течение квартала, не превышающую установленного Центральным банком РФ (ЦБР) предельного размера расчетов наличными деньгами в РФ между юридическими  лицами по одной сделке.

Требования, предъявляемые к запросу котировок, котировочной заявке выполнены без нарушений. Извещения  о проведении запроса котировок и проекты контрактов, заключаемые по результатам  проведения такого запроса размещались на официальном сайте Российской Федерации. Порядок проведения запроса котировок, подача котировочных заявок, регистрация  и оформление контрактов  осуществлялась без нарушений.

Оплата выполненных работ производилась на основании актов выполненных работ в соответствии с условиями заключенных контрактов и договоров.

Деятельность МКУ «ДДТ и ЖКК» осуществляется в соответствии с функциями, определенными Уставом, за 2015 год в ходе выполнения работ были достигнуты следующие результаты:

- в рамках реализации программы «Доступная среда»  обустроена посадочная площадка по ул.Островского, на 8 пешеходных колонках на перекрестке ул.Геологическая – пр.Пролетарский установлены табло с обратным отсчетом времени и звуковой сигнализацией;

- по субсидируем маршрутам на городском пассажирском транспорте населением перевезено 21 183 925 пассажиров.

- в целях подготовки к осенне-зимнему периоду выполнен капитальный ремонт 2 объектов – «Наружные сети холодного водоснабжения и теплоснабжения. Участок от УТ-2 сущ. до ТК-3 поселок Лунный», «КНС.Поселок Мостоотряд – 94»;

- в отношении жилищного фонда установлено 1 спортивное сооружение (спортивная мини-футбольная площадка на территории МКД №№ 30,30А и 32 по ул.Островского), 1 детская игровая площадка (ул.Майская, д.7); обследовано 35 домов на предмет признания жилых строений непригодными для проживания либо аварийными, снесено 36 строений.

- в рамках оказания социальной помощи населению были выполнены работы по ремонту 11 квартир ветеранам войны, 6 квартир  детям – сиротам.

Постановлением Администрации города от 19.12.2014 № 8675  «Об утверждении муниципального задания на выполнение муниципальных работ на 2015-2017 годы муниципальным казенным учреждением "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства» учреждению утверждено муниципальное задание на выполнение муниципальных работ:

1. «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде». В рамках выполнения муниципального задания учреждением:

- ликвидированы несанкционированные свалки объемом 1 112,0 куб.м;

- обеспечено содержание 9 водопропускных канав ;

- обеспечено содержание проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания: зимнее – на площади 87 462,05 кв.м., летнее – на площади 90 760,7 кв.м.;

2. «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также иной деятельности в области использования городских дорог». В целях реализации муниципального задания обеспечено содержание:

- автомобильных дорог площадью 4 265,559 тыс. кв.м.;

- ливневой канализации протяженностью 85,943 км;

- 39 светофорных объектов,  1 531 дорожного знака;

-  линий уличного освещения протяженностью 153,8474 км;

- 1 099 урн.

Кроме того выполнен ремонт 87 185,9 кв.м. автомобильных дорог, капитальный ремонт 14 774,0 кв.м.,  нанесено 643,471 км линий дорожной разметки и 18 172 полосы пешеходных переходов.

Заключение

Отчетность МКУ «ДДТ и ЖКК» осуществлялась своевременно, в установленном объеме.

Бюджетная смета учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств.

Утвержденные показатели бюджетной сметы соответствуют доведенным до учреждения лимитам бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций проверяемого  учреждения.

Директор департамента городского хозяйства

Администрации города                                          				В.В. Кочетков

Турчанова И.Н. 524408

Панадий С.А..   524450