РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№1906 от 24.07.2015 г.

Об утверждении комплекса мер

(«дорожной карты») по развитию

жилищно-коммунального комплекса

муниципального образования

городской округ город Сургут

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последу-ющими изменениями), во исполнение раз.5, 6 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.01.2015 № 12-рп «О комплексе мер («дорожной карте») по развитию жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа»:

1. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по развитию жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Сургут (далее – комплекс мер) согласно приложению.

2. Ответственным структурным подразделениям Администрации города обеспечить реализацию комплекса мер.

3. Управлению информационной политики разместить настоящее распо-ряжение на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Базарова В.В.

Глава города Д.В. Попов

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Комплекс мер

(«дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Сургут

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Механизм реализации мероприятия | Индикаторы | Ответственные исполнители | Срок |
| Раздел 1. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального комплекса (далее – ЖКК) | | | | | | |
| 1 | Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  (далее – ПКР) муниципального образования городской округ город Сургут | обеспечение корректной реализации этапа утверждения схем водоснабжения  и водоотведения  с учетом потребностей  в развитии поселения, городского округа | правовые акты муниципального образования  об утверждении ПКР | количество ПКР (шт). | департамент архитектуры  и градострои-тельства | по мере необхо-димости |
| Актуализация ПКР  по муниципальному образованию город Сургут |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Организация работы  по выявлению бесхозяйных объектов и инвентаризации  и государственной регистрации прав собственности  на бесхозяйные объекты | актуализация информации  об объектах ЖКК | правовой акт Департамента жилищно-комму-нального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  об организации работы  по проведению регистрации прав собственности  на объекты ЖКК  и по выявлению бесхозяйных объектов, проведению инвентаризации  и государственной регистрации прав собственности  на бесхозяйные объекты | - | муници-пальные организации  (в части выявления бесхозяйных объектов) | посто-янно |
| Проведение работ  по выявлению бесхозяйных объектов, инвентаризации  и государственной регистрации прав собственности  на бесхозяйные объекты | 1. Количество (шт.) выяв-ленных бесхозяйных объектов ЖКК – по факту выявления  на конец отчетного года.  2. Количество (шт.) выяв-ленных бесхозяйных объектов ЖКК, права собственности на которые зарегистриро-ваны, – по факту регистрации  на конец отчетного года | департамент имущест-венных  и земельных отношений  (по оформ-лению  в муници-пальную собственность).  Департамент городского хозяйства  (в части назначения кандидатуры балансодер-жателя) | посто-янно |
| 3 | Организация регистрации прав собственности  на объекты ЖКК  в разрезе муници-пальных образований | создание условий для привлечения инвестиций  в ЖКК Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | правовой акт Департамента жилищно-комму-нального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  об организации работы  по проведению регистрации прав собственности  на объекты ЖКК  и об организации работы  по выявлению бесхозяйных объектов, проведению инвентаризации  и государственной регистрации прав собственности  на бесхозяйные объекты | - | департамент имущест-венных  и земельных отношений | по мере необхо-димости |
| Регистрация  в установленном порядке прав собственности  на объекты ЖКК | 1. Отношение количества зарегистриро-ванных  в установленном порядке объектов ЖКК  к общему количеству таких объектов, расположенных на территории Ханты-Мансий-ского автоном-ного округа – Югры – 100%.  2. Количество (шт.) бесхозных объектов ЖКК  с разбивкой  по муници-пальным образованиям – по факту  на конец отчетного года | департамент имущест-венных  и земельных отношений, департамент городского хозяйства  (в части взаимодействия с подведомст-венными предприятиями) | по мере необхо-димости |
| 4 | Разработка  и утверждение схем водоснабжения  и водоотведения, теплоснабжения  по муниципальному образованию городской округ город Сургут (перечень поручений Президента Российской Федерации  от 13.02.2014  № Пр-299, Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р «Об утверждении плана действий по привле-чению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций и перечней пилотных проектов, предусматривающих привлечение частных инвестиций в развитие объектов энергетики  и системы коммунальной инфраструктуры, координацию реализации которых осуществляют Минэкономразвития России и Минрегион России») | создание условий для привлечения инвестиций  в сферы водоснабжения  и водоотведения, теплоснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;  оптимизация расходов  на реализацию схем водоснабжения  и водоотведения, теплоснабжения | правовой акт Администрации города  «О создании рабочей и исполнительной групп  для разработки схем водоснабжения  и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут».  Правовой акт Администрации города  «Об утверждении схемы теплоснаб-жения города Сургута  по результатам публичных слушаний» | 1. Количество разработанных схем водоснаб-жения и схем водоотведения (шт).  2. Количество разработанных схем теплоснаб-жения 1 (шт). | департамент городского хозяйства | 2015 – 2016 годы  \*испол-нен, коррек-тировка по мере необхо-димости  по мере необхо-димости |
| Актуализация схем водоснабжения  и водоотведения, теплоснабжения | - | департамент городского хозяйства |
| 5 | Проведение оценки эффективности управления государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, осуществляющими деятельность в сферах водоснабжения  и водоотведения, теплоснабжения  (далее – УП) | создание актуальной информационной базы о состоянии УП,  создание условий для привлечения инвестиций  в сферу водоснабжения  и водоотведения, теплоснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | письмо заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Д.В. Шаповала от 05.12.2014  № ДШ-23861  в муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об органи-зации работы  по проведению оценки эффективности УП | отношение количества УП, в отношении которых проведена оценка эффективности, подготовлены соответству-ющие заключения,  по отношению  к общему количеству УП, фактически осуществля-ющих деятельность  в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, – 100% | департамент городского хозяйства | по мере необхо-димости |
| 6 | Актуализация регионального графика передачи в концессию объектов ЖКК УП, осуществляющих неэффективное управление  в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в соответствии  с типовой формой, подготовленной Министерством строительства  и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Российской Федерации (протокол селекторного совещания у Замести-теля Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака  от 27.06.2014  № ДК-П9-127пр) | отсутствует | отсутствует | отсутствует | \*муниципальное образование город Сургут не включен  в региональный график передачи в концессию объектов.  Согласно результатам оценки эффективности  по управлению МУП, осуществляющими деятельность в сфере городского хозяйства, отсутствуют неэффективные предприятия.  Передача в концессию муниципальных объектов теплоснабжения, водоснабжения  и водоотведения  не планируется | |
| 7 | Размещение в открытом доступе на сайте Министерства строительства  и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Российской Федерации актуализированного графика передачи  в концессию объектов ЖКК УП, осуществляющих неэффективное управление  в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | отсутствует | отсутствует | отсутствует |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Передача частным операторам на основе концессионных согла-шений объектов ЖКК УП, осуществляющих неэффективное управление  в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013  № Пр-1479 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | - | |
| 9 | Заключение соглашений  об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения  и водоотведения  на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | отсутствует | отсутствует | отсутствует | \*отсутствуют полномочия органов местного самоуправления в части заключения соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения  и водоотведения  на территории муниципального образования | |
| 10 | Установление долгосрочных параметров регулиро-вания тарифов в сферах водоснабжения  и водоотведения, теплоснабжения  на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | отсутствует | отсутствует | отсутствует | \*отсутствуют полномочия органов местного самоуправления в части установления долгосрочных параметров регулирования тарифов  в сферах водоснабжения  и водоотведения, теплоснабжения  на территории муниципального образования | |
| 1.1. Модернизация объектов ЖКК в сфере водоснабжения и водоотведения | | | | | | |
| 1 | Анализ качества предоставления услуг по водоснабжению  и водоотведению  в разрезе муниципальных образований | обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения  и водоотведения | 1. Предоставление информации  в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  и благополучия человека по Ханты-Мансийскому авто-номному округу – Югре о доле проб питьевой воды, горячей воды, отобранных у РСО  и (или) в монито-ринговых точках,  не соответствующих установленным нормативным требованиям  по качеству, в общем объеме проб;  Федеральный закон от 07.12.2011  № 416-ФЗ  «О водоснабжении  и водоотведении».  Предоставление информации  в департамент городского хозяйства | 1. Доля проб питьевой, горячей воды, взятых у РСО  и (или)  в мониторин-говых точках,  не соответству-ющих установленным нормативным требованиям  по качеству,  в общем объеме проб.  2. Количество нарушений допустимой продолжитель-ности перерывов предоставления коммунальной услуги (шт.) | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  и благополучия человека, Ресурсоснабжающие организации, осуществляя-ющие холодное и горячее водоснабжение  Департамент городского хозяйства, ресурсоснаб-жающие организации, осуществля-ющие холодное и горячее водоснабжение | ежеквар-тально  до 20 числа следу-ющего  за отчетным периодом  ежеме-сячно |
| 2 | Утверждение планов мероприятий, направленных  на доведение  до оказания услуг надлежащего качества по водоснабжению  и водоотведению, предусматривающих обеспечение 90% населения доброкачественной питьевой водой | отсутствует | отсутствует | отсутствует | \*процент, характеризу-ющий обеспечение населения города Сургута питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества по состоянию  на 01.03.2015 составляет 97% (стат. отчет  1 жил. фонд) | |
| 3 | Определение плановых значений снижения количества аварий  и чрезвычайных ситуаций  при производстве, транспортировке  и распределении питьевой воды не менее чем в 1,5 раза (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013  № Пр-1479) | обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения,  обеспечение надежности  и бесперебой-ности водоснабжения | предоставление информации  в департамент городского хозяйства о мероприятиях, предусматривающих достижение целевых показателей плановых значений снижения количества аварий и чрезвы-чайных ситуаций  при производстве, транспортировке  и распределении питьевой воды,  в составе государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса  и повышение энергетической эффективности  в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 –  2020 годы» (постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 423-п) | количество перерывов  в подаче воды, зафиксиро-ванных в местах исполнения обязательств РСО, осущест-вляяющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших  в результате аварий, повреждений  и иных технологических нарушений  на объектах централизо-ванной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, принадлежащих РСО, осущест-вляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете  на протяжен-ность водопроводной сети в год (ед./км) | РСО, осуществляя-ющие холодное и горячее водоснабжение | раз  в год,  до 2020 года |
| 4 | Повышение энергетической эффективности  при производстве  и передаче воды | обеспечение потребности развивающего города  в качественных энергетических ресурсах, эффективности использования таких ресурсов | постановление Администрации города от 16.12.2013 № 9061  «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности  в городе Сургуте  на 2014 – 2020 годы» в рамках реализации подпрограммы 6 государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса  и повышение энергетической эффективности  в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 –  2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 09.10.2013  № 423-п | доля потерь воды  при ее передаче в общем объеме переданной воды % | департамент городского хозяйства | до  2018 года |
| 5 | Утверждение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО  в сфере водоснабжения и водоотведения | создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере водоснабжения  и водоотведения | в настоящее время отсутствует правовой акт Департамента жилищно-коммунального комплекса  и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  об утверждении плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО  в сфере водоснабжения  и водоотведения | отсутствует | \*после создания ответственным государственным органом правового акта  об утверждении плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО в сфере водоснабжения  и водоотведения – департамент городского хозяйства, РСО, осуществляющие холодное и горячее водоснабжение | |
| 6 | Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения | актуализация информации  о состоянии систем централизован-ного водоснабжения  и водоотведения | в настоящее время отсутствует  правовой акт  об осуществлении мониторинга проведения технического обследования централизованных систем водоснабжения  и водоотведения  в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | количество РСО, прово-дивших техническое обследование (шт.) | после создания ответственным государст-венным органом правового акта об осущест-влении мониторинга проведения технического обследования централизо-ванных систем водоснабжения и водоотве-дения – РСО, департамент городского хозяйства | 1 раз  в год (при органи-зации работ  по акту-ализации схем водо-снаб-жения  и водо-отве-дения) |
| 7 | Анализ финансового состояния РСО, осуществляющих холодное водоснаб-жение и водоотведение, для которых осущест-вление данных видов деятельности является одним из основных видов с учетом многопрофильности | актуализация информации  о состоянии РСО в сфере водоснабжения  и водоотведения | аналитическая справка  по результатам мониторинга финансового состояния регулируемых организаций | 1. Прибыль (убыток)  по основной деятельности  (% от выручки).  2. Уровень собираемости платежей (%).  3. Дебиторская задолженность (тыс. руб., %).  4. Кредиторская задолженность (тыс. руб., %) | Департамент жилищно-коммунального комплекса  и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  Региональная служба  по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;  муници-пальные образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласо-ванию) | ежегодно до 01 июня |
| 8 | Утверждение программ производственного контроля качества питьевой воды | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | \*полномочия  по утверждению программ относятся  к Управлению Федеральной службы  по надзору в сфере защиты прав потреби-телей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автоном-ному округу – Югре | |
| 9 | Разработка  и утверждение технического задания на разработку инвести-ционных программ. Согласование.  Согласование планов снижения сбросов.  Согласование планов по приведению качества питьевой воды в соответствие  с установленными требованиями | модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса,  создание условий для привлечения инвестиций  в сферу водоснабжения  и водоотведения,  повышение качества коммунальных услуг | правовой акт Администрации города  «Об утверждении технических заданий на разработку инвестиционных программ, РСО, осуществляющих водоснабжение  и водоотведение» | количество РСО, получивших техническое задание  на разработку инвестиционных программ,  к общему коли-честву РСО (%).  Количество РСО, утвер-дивших планы по снижению сбросов,  к общему коли-честву РСО (%).  Количество РСО, разрабо-тавших планы по приведению качества питьевой воды  в соответствие  с установлен-ными требова-ниями, к общему количеству  РСО (%) | департамент архитектуры  и градострои-тельства, департамент городского хозяйства, РСО, осущест-вляющие водоснабжение и водоотве-дение | правовой акт –  2016 года,  далее  по мере необхо-димости. Реали-зация планов – посто-янно; разме-щение  в сред-ствах массовой инфор-мациии, на офици-альном интернет-сайте Админи-страции города  в сети Интернет сведений – постоянно |
| 10 | Реализация мероприятий в составе государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммуналь-ного комплекса  и повышение энергетической эффективности  в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 –  2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013  № 423-п, по обеспе-чению населения качественной питьевой водой | создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере водоснабжения  и водоотведения | мероприятия  по обеспечению населения качественной питьевой водой, предусмотренные  в составе государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса  и повышение энергетической эффективности  в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 –  2020 годы» (постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 423-п) | 1. Объем расходов  на реализацию мероприятий (тыс. руб.).  2. Объем расходов  на реализацию таких мероприятий, финансируемых из региональ-ного и местного бюджетов  (тыс. руб.).  3. Объем фактически освоенных внебюджетных средств  к плановым  на отчетный год (%, тыс. руб.).  4. Объем фактически освоенных средств регионального  и местного бюджетов  к плановым  на отчетный год (%, тыс. руб.) | департамент городского хозяйства | до 2020  года |
| 11 | Формирование, актуализация  и сопровождение перечня приоритетных инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере водоснабжения  и водоотведения | отсутствует | отсутствует | отсутствует | \*полномочия по формиро-ванию, актуализации  и сопровож-дению перечня приоритетных инвестици-онных проектов отсутствуют  у органов местного самоуправ-ления | **-** |
| 12 | Определение гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение  и водоотведение | определение гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение  и водоотведение, с установлением зоны  ее деятельности | правовые акты Администрации города  «О присвоении статуса гарантиру-ющей организации, осуществляющей холодное водоснабжение  и водоотведение  в муниципальном образовании город Сургут» | количество гарантирующих организаций, осуществля-ющих холодное водоснабжение и водоотведение в муници-пальном образовании –  1 шт. | департамент городского хозяйства | \*испол-нен, коррек-тировка по мере необхо-димости |
| 1.2. Модернизация объектов ЖКК в сфере теплоснабжения | | | | | | |
| 1 | Определение плановых значений снижения количества аварий  и чрезвычайных ситуаций  при производстве, транспортировке  и распределении тепловой энергии, теплоносителя не менее чем в 1,5 раза (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013  № Пр-1479) | обеспечение населения качественными услугами в сфере теплоснабжения | предоставление  в департамент городского хозяйства мероприятий, предусматривающих достижение целевых показателей плановых значений снижения количества аварий  и чрезвычайных ситуаций  при производстве, транспортировке  и распределении тепловой энергии, теплоносителя | количество перерывов  при производ-стве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя  в расчете  на протяжен-ность сети в год (ед./км) | ресурсоснаб-жающие организации | раз в год |
| 2 | Повышение энергетической эффективности  при производстве  и передаче тепловой энергии | обеспечение потребности развивающегося города  в качественных энергетических ресурсах, эффективности использования таких ресурсов | постановление Администрации города от 16.12.2013 № 9061  «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности  в городе Сургуте  на 2014 – 2020 годы», в рамках реализации подпрограммы 6 государственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса  и повышение энергетической эффективности  в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 –  2020 годы», утвер-жденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 423-п | доля потерь тепловой энергии  при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, % | департамент городского хозяйства | до 2017 года |
| 3 | Анализ финансового состояния РСО в сфере теплоснабжения,  для которых осуществление данного вида деятельности является основным видом с учетом многопрофильности | актуализация информации  о состоянии РСО  в сфере теплоснабжения | аналитическая справка  по результатам мониторинга финансового состояния регулируемых организаций | 1. Прибыль (убыток)  по основной деятельности  от выручки (%).  2. Уровень собираемости платежей (%).  3. Дебиторская задолженность (%).  4. Кредиторская задолженность (%) | департамент жилищно-коммунального комплекса  и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  Региональная служба  по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  муници-пальные образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласо-ванию) | ежегодно до 01 июня  1 раз в год |
| 4 | Организация работы  с РСО в сфере теплоснабжения  по предоставлению сведений в Департа-мент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для проведения анализа оценки надежности систем теплоснабжения | создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере теплоснабжения | приказ Министерства регионального развития Российской Федерации  от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых  для оценки надежности систем теплоснабжения» | количество РСО в сфере теплоснабжения, в отношении которых установлены показатели деятельности  и количество РСО в сфере теплоснабжения, фактически осуществля-ющих деятель-ность  на территории муниципального образования (шт., %) | департамент городского хозяйства,  РСО в сфере теплоснаб-жения | 01.09.2015 |
| 5 | Разработка, утверждение (согласование)  и реализация инвестиционных программ РСО в сфере теплоснабжения  на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса,  создание условий для привлечения инвестиций  в сферу теплоснабжения,  повышение качества коммунальных услуг | Постановление Правительства Российской Федерации  от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования  и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения,  а также требования  к составу  и содержанию таких программ  (за исключением таких программ, утверждаемых  в соответствии  с законодательством Российской Федерации  об электроэнерге-тике)» | количество согласованных инвестиционных программ | департамент архитектуры  и градострои-тельства  (в части согласования ), департамент городского хозяйства, РСО | по мере необхо-димости |
| 6 | Переход  от использования открытых систем теплоснабжения  и горячего водоснабжения  к применению закрытых систем теплоснабжения  и горячего водоснабжения | отсутствует | отсутствует | отсутствует | \*в городе Сургуте закрытая система теплоснабжения | |
| 7 | Формирование, актуализация  и сопровождение перечня приоритетных инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере теплоснабжения | отсутствует | отсутствует | отсутствует | \*полномочия  по формированию, актуализации  и сопровождении перечня приоритетных инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения отсутствуют у органов местного самоуправления | |
| 8 | Определение единой теплоснабжающей организации | определение единой теплоснабжа-ющей организации (организаций)  для системы (систем)  при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа | правовые акты Администрации города  «Об определении единых теплоснабжа-ющих организаций на территории муниципального образования городской округ город Сургут» | количество единых теплоснабжа-ющих организаций  по зонам действия – 4 шт. | департамент городского хозяйства | \*исполнен, корректи-ровка  по мере необходи-мости |
| Раздел 2. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | | | | |
| 1 | Организация  и финансирование работ по оснащению многоквартирных домов приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды, электрической энергии в части муниципальной собственности | повышение энергетической эффективности  и снижение объемов потерь используемых энергетических ресурсов | постановление Администрации города от 16.12.2013 № 9061  «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности  в городе Сургуте  на 2014 – 2020 годы», в рамках реализации подпрограммы 6 государственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса  и повышение энергетической эффективности  в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 –  2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 423-п | 1. Удельный расход электрической энергии  в многоквар-тирных домах  в расчете  на 1 кв. м площади, кВт.ч/кв. м.  2. Удельный расход холодной воды в много-квартирных домах в расчете на 1 жителя,  куб. м/чел.  3. Удельный расход горячей воды в много-квартирных домах  в расчете  на 1 жителя,  куб. м/чел. | департамент городского хозяйства | 2015 год,  по мере необхо-димости |