ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА № 7126 от 09.10.2015

О внесении изменений

в постановление Администрации

города от 13.12.2013 № 8973

«Об утверждении муниципальной

программы «Проектирование

и строительство объектов

инженерной инфраструктуры

на территории города Сургута

в 2014 – 2020 годах»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,            Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями                 от 29.06.2015), решениями Думы города от 30.06.2015 № 745-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете             городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов», от 02.06.2015 № 711-V ДГ «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2014 год», постановлением Администрации города от 17.07.2013            № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8973 «Об утверждении муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута                    в 2014 – 2020 годах» (с изменениями от 19.03.2014 № 1845, 08.07.2014 № 4693,  27.08.2014 № 5954, 08.12.2014 № 8215, 15.12.2014 № 8396, 26.02.2015 № 1307,  06.07.2015 № 4671) следующие изменения:

в приложении к постановлению:

1.1. В разделе 1 «Характеристика текущего состояния»:

1.1.1. В абзаце седьмом слова «в стратегии социально-экономического         развития города Сургута, к 2020 году составляет 30 кв. м/чел.» заменить словами «в Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, к 2020 году составляет 22,4 кв. м/чел.».

1.1.2. Таблицу «Динамика изменения значений показателей» изложить            в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе «Проектирование                              и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2020 годах» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее                 постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  главы Администрации города Шатунова А.А.

Глава города                                                                                                Д.В. Попов

Приложение 1

# к постановлению

# Администрации города

от ____________ № _________

- Динамика

- изменения значений показателей результатов реализации

- муниципальной программы

Таблица

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение площади земельных участков, обеспеченных магистральными инженерными сетями, для создания условий для жилищного строительства | тыс. кв. метров | 12 228 | 0 | 4 916 | 560,10 |
| Увеличение площади земельных участков, обеспеченных внутриквартальными объектами инженерной инфраструктуры | тыс. кв. метров | 2 299 | 0 | 1 441 | 0 |
| Проектный объем жилья на территориях с инженерной подготовкой | тыс. кв. метров | 137,40 | 0 | 491 | 55,07 |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от ____________ № _________

Программные мероприятия,

объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы

| Наимено-вание | Источ-ники финансиро-вания | Объем финанси-рования (всего, руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  | Ответст-венный (админи- стратор или соадми-нист-ратор) |  | Наимено-вание показа-теля (ед. измер.) | Значение показателя, в том числе |  |  |  |  |  |  | Итоговое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| Цель программы: создание условий для увеличения объемов строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | увели-чение площади земельных участков, обеспеченных магистраль-ными инженерными сетями, для создания условий для жилищного строительства, тыс. кв. м | 560,10 | - | - | 382 | - | - | - | 942,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | увели-чение площади земельных участков, обеспеченных внутрикварталь-ными объектами инженерной инфраструк-туры, тыс. кв. м | - | - | 1 065 | 106 | - | - | 174,40 | 1 345,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - проектный - объем жилья - на территориях - с инженерной подготовкой, тыс. кв. м | - 55,07 | - - | - 9,42 | - 325,5 | - - | - 8,90 | - 78,90 | - 477,79 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод - в - эксплуатацию сетей водоснаб-жения для - перспективного подключения объектов жилищного - и - социально-культурного назна-чения - в - восточном - жилом районе города, км | - - | - 2,64 | - - | - - | - - | - - | - - | - 2,64 |
| - Задача 1. Развитие инженерной инфраструктуры для увеличения площади земельных участков, предназначенных для строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Меро-приятие 1.1. Проектирование - и строительство систем инже-нерной инфраструктуры в целях обеспе-чения - инже-нерной подготовки земельных участков для - жилищ-ного строи-тельства | - всего, - в том числе | - 1 546 012 044,00 | - 125 528 011,00 | - 125 662 605,00 | - 172 776 748,00 | - 280 511 170,00 | - 280 511 170,00 | - 280 511 170,00 | - 280 511 170,00 |  | - ДАиГ | - увели-чение площади земельных - участков, обеспеченных магистраль-ными инженерными сетями для - создания условий для - жилищного строительства, тыс. кв. м | - 560,10 | - - | - - | - 382 | - - | - - | - - | - 942,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - увели-чение площади земельных - участков, обеспеченных внутрикварталь-ными объектами инженерной инфраструк-туры, тыс. кв. м | - - | - - | - 1 065 | - 106 | - - | - - | - 174,4 | - 1 345,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - проектный - объем жилья - на территориях - с инженерной подготовкой, тыс. кв. м | - 55,07 | - - | - 9,42 | - 325,50 | - - | - 8,90 | - 78,90 | - 477,79 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - коли-чество выполненных проектно-изыскательских работ - по - объектам инженерной инфраструк-туры, проект | - 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод - в - эксплуатацию сетей водоснаб-жения, км | - 0,79 | - - | - 1,60 | - 1,55 | - - | - 2,80 | - 5,50 | - 12,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод - в - эксплуатацию сетей водоснаб-жения для - перспективного подключения объектов жилищного - и социально-куль-турного назна-чения - в - восточном - жилом районе города, км | - - | - 2,64 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из - окружного бюджета | - 749 146 074,00 | - 82 942 074,00 | - 111 034 000,00 | - 111 034 000,00 | - 111 034 000,00 | - 111 034 000,00 | - 111 034 000,00 | - 111 034 000,00 |  |  | - ввод - в - эксплуатацию магистральных сетей хозбы-товой канализации, км | - - | - - | - - | - 0,11 | - - | - - | - 4,50 | - 4,61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод - в - эксплуатацию магистральных сетей дождевой канализации, км | - - | - - | - - | - 1,61 | - - | - - | - 2,20 | - 3,81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод - в - эксплуатацию сетей газоснаб-жения, км | - - | - - | - - | - 0,45 | - - | - - | - - | - 0,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод - в - эксплуатацию сетей теплоснаб-жения, км | - - | - - | - - | - 0,66 | - - | - 2,40 | - - | - 3,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - переустройство сетей газоснаб-жения, км | - - | - - | - 0,70 | - 0,12 | - - | - - | - - | - 0,82 |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 796 865 970,00 | - 42 585 937,00 | - 14 628 605,00 | - 61 742 748,00 | - 169 477 170,00 | - 169 477 170,00 | - 169 477 170,00 | - 169 477 170,00 |  |  | - переустройство сетей электроснаб-жения, км | - - | - - | - - | - 0,35 | - - | - - | - - | - 0,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - переустройство сетей связи, км | - - | - - | - - | - 0,41 | - - | - - | - - | - 0,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - устройство внутриквартальных проездов, км | - - | - - | - - | - 1,80 | - - | - - | - - | - 1,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод - в - эксплуатацию сетей дренажа, км | - - | - - | - - | - 0,51 | - - | - - | - - | - 0,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - коли-чество подключенных объектов к сетям электроснаб-жения, ед. | - - | - 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - коли-чество проведенных государственных экспертиз - проектно-сметной документации, ед. | - - | - 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - 3 |
| - Меро-приятие 1.1.1. Инже-нерные сети - в поселке Снежном | - всего, - в том числе | - 59 210 879,00 | - 24 467 588,00 | - 759 759,00 | - 33 983 532,00 | - - | - - | - - | - - |  | - ДАиГ | - увели-чение площади земельных участков, обеспеченных внутрикварталь-ными объектами инженерной инфраструк-туры, тыс. кв. м | - - | - - | - 1 065 | - - | - - | - - | - - | - 1 065 |
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из - окружного бюджета | - 9 259 312,00 | - 9 259 312,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 49 951 567,00 | - 15 208 276,00 | - 759 759,00 | - 33 983 532,00 | - - | - - | - - | - - |  |  | - проектный - объем жилья - на территориях - с инженерной подготовкой, тыс. кв. м (поселок - Снежный) | - - | - - | - 9,42 | - - | - - | - - | - - | - 9,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод - в эксплуа-тацию сетей водоснаб-жения, км | - - | - - | - 1,60 | - - | - - | - - | - - | - 1,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - переустройство сетей газоснаб-жения, км | - - | - - | - 0,70 | - - | - - | - - | - - | - 0,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - коли-чество подключенных объектов к сетям электроснаб-жения, ед. | - - | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 |

| - Меро-приятие 1.1.2. Инже-нерные сети - в поселке Снежном. - 2 этап | - всего, - в том числе | - 29 831 253,00 | - - | - - | - - | - 29 831 253,00 | - - | - - | - - | - ДАиГ | - устройство внутриквартальных проездов, км | - - | - - | - - | - 1,80 | - - | - - | - - | - 1,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из - окружного бюджета | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 29 831 253,00 | - - | - - | - - | - 29 831 253,00 | - - | - - | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Меро-приятие 1.1.3. Магистральный водовод - от водозабора 8А - по - Нефтеюганскому шоссе - до ВК-1 (сети водоснабжения жилой - и промышленной зоны - речного порта, - с увели-чением диаметра) | - всего, - в том числе | - 20 843 069,00 | - 20 843 069,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - ДАиГ | - увели-чение площади земельных - участков, обеспеченных магистральными инженерными сетями для - создания условий для - жилищного строительства, тыс. кв. м | - 560,10 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 560,10 |
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из - окружного бюджета | - 18 758 762,00 | - 18 758 762,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 2 084 307,00 | - 2 084 307,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |  | - проектный - объем жилья - на территориях - с инженерной подготовкой, тыс. кв. м (восточный - жилой район) | - 55,07 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 55,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод - в - эксплуатацию магистральных сетей водоснаб-жения, км | - 0,79 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 0,79 |
| - Меро-приятие 1.1.4. Объездная автомобильная дорога - 1 «З», - 6 пусковой комплекс, съезд - на улицу Дзержинского - в городе - Сургуте | - всего, - в том числе | - 654 943,00 | - 654 943,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - ДАиГ | - коли-чество выполненных проектно-изыскательских работ - по - объектам инженерной инфраструк-туры, проект | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 654 943,00 | - 654 943,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Меро-приятие 1.1.5. Магистральный водовод - в восточном жилом районе - от улицы - 9 П (Нефте-юганское шоссе) - по улице Рационализаторов до - ВК-сущ. | - всего, - в том числе | - 101 569 688,00 | - 61 027 000,00 | - 40 542 688,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - ДАиГ | - ввод - в - эксплуатацию сетей водоснаб-жения для - перспективного подключения объектов жилищного - и социально-культурного назна-чения - в - восточном - жилом районе города, км | - - | - 2,64 | - - | - - | - - | - - | - - | - 2,64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из - окружного бюджета | - 91 412 000,00 | - 54 924 000,00 | - 36 488 000,00 | - - | - - | - - | - - | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 10 157 688,00 | - 6 103 000,00 | - 4 054 688,00 | - - | - - | - - | - - | - - |  | - степень готов-ности объекта, % | - 60 | - 100 | - - | - - | - - | - - | - - | - 100 |
| - Меро-приятие 1.1.6. Улица Маяковского - на участке от улицы 30 лет - Победы - до улицы Университетской - в городе Сургуте | - всего, - в том числе | - 226 400 909,00 | - - | - 82 829 000,00 | - 120 474 216,00 | - 23 097 693,00 | - - | - - | - - | - ДАиГ | - увели-чение площади земельных - участков, обеспеченных магистраль-ными инженерными сетями для - создания условий для - жилищного строительства, тыс. кв. м | - - | - - | - - | - 382 | - - | - - | - - | - 382 |
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из - окружного бюджета | - 170 925 000,00 | - - | - 74 546 000,00 | - 96 379 000,00 | - - | - - | - - | - - |  | - проектный - объем жилья - на территориях - с инженерной подготовкой, тыс. кв. м (мкр. 20А) | - - | - - | - - | - 225,5 | - - | - - | - - | - 225,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод - в - эксплуатацию магистральных сетей водоснаб-жения, км | - - | - - | - - | - 0,65 | - - | - - | - - | - 0,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод - в - эксплуатацию магистральных сетей хозбы-товой канализации, км | - - | - - | - - | - 0,11 | - - | - - | - - | - 0,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод - в - эксплуатацию магистральных сетей теплоснаб-жения, км | - - | - - | - - | - 0,66 | - - | - - | - - | - 0,66 |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 55 475 909,00 | - - | - 8 283 000,00 | - 24 095 216,00 | - 23 097 693,00 | - - | - - | - - |  | - ввод - в - эксплуатацию магистральных сетей дождевой - канализации, км | - - | - - | - - | - 1,61 | - - | - - | - - | - 1,61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - переустройство сетей электроснаб-жения, км | - - | - - | - - | - 0,35 | - - | - - | - - | - 0,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - переустройство сетей газоснаб-жения, км | - - | - - | - - | - 0,12 | - - | - - | - - | - 0,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - переустройство сетей связи, км | - - | - - | - - | - 0,41 | - - | - - | - - | - 0,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод - в - эксплуатацию сетей дренажа, км | - - | - - | - - | - 0,51 | - - | - - | - - | - 0,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - степень готов-ности объекта, % | - - | - 36,59 | - 89,80 | - 100 | - - | - - | - - | - 100 |
| - Меро-приятие 1.1.7. Инже-нерные сети - в поселке Снежном (квартал С46, С47) | - всего, - в том числе | - 62 966 808,00 | - 1 299 373,00 | - 373 435,00 | - 18 319 000,00 | - 42 975 000,00 | - - | - - | - - | - ДАиГ | - увели-чение площади земельных - участков, обеспеченных внутрикварталь-ными объектами инженерной инфраструк-туры, тыс. кв. м | - - | - - | - - | - 106 | - - | - - | - - | - 106 |
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из - окружного бюджета | - 49 035 000,00 | - - | - - | - 14 655 000,00 | - 34 380 000,00 | - - | - - | - - |  | - проектный - объем жилья - на территориях - с инженерной подготовкой, тыс. кв. м (поселок Снежный) | - - | - - | - - | - 100 | - - | - - | - - | - 100 |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 13 931 808,00 | - 1 299 373,00 | - 373 435,00 | - 3 664 000,00 | - 8 595 000,00 | - - | - - | - - |  | - ввод - в - эксплуатацию сетей водоснаб-жения, км | - - | - - | - - | - 0,90 | - - | - - | - - | - 0,90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод - в - эксплуатацию сетей газоснаб-жения, км | - - | - - | - - | - 0,45 | - - | - - | - - | - 0,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - коли-чество выполненных проектно-изыскательских работ - по - объектам инженерной инфраструк-туры, проект | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - коли-чество проведенных государственных экспертиз - проектно-сметной документации, ед. | - - | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - коли-чество подключенных объектов к сетям электроснаб-жения, ед. | - - | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - степень готов-ности объекта, % | - - | - - | - 29,89 | - 100 | - - | - - | - - | - 100 |
| - Меро-приятие 1.1.8. Застройка микро-района 48. Инже-нерные сети | - всего, - в том числе | - 548 322 867,00 | - 3 357 100,00 | - - | - - | - 95 818 502,00 | - 149 715 755,00 | - 149 715 755,00 | - 149 715 755,00 | - ДАиГ | - увели-чение площади земельных - участков, обеспеченных внутрикварталь-ными объектами инженерной инфраструк-туры, тыс. кв. м | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 64,40 | - 64,40 |
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из - окружного бюджета | - 409 756 000,00 | - - | - - | - - | - 76 654 000,00 | - 111 034 000,00 | - 111 034 000,00 | - 111 034 000,00 |  | - проектный - объем жилья - на территориях - с инженерной подготовкой, тыс. кв. м (мкр.48) | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 78,90 | - 78,90 |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 138 566 867,00 | - 3 357 100,00 | - - | - - | - 19 164 502,00 | - 38 681 755,00 | - 38 681 755,00 | - 38 681 755,00 |  | - ввод - в - эксплуатацию сетей водоснаб-жения, км | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 5,50 | - 5,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод - в - эксплуатацию сетей хозбы-товой канализации, км | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 4,50 | - 4,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод - в - эксплуатацию сетей дождевой - канализации, км | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 2,20 | - 2,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - коли-чество выполненных проектно-изыскательских работ - по - объектам инженерной инфраструк-туры, проект | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - степень готов-ности объекта, % | - - | - - | - - | - 17,60 | - 45,05 | - 72,53 | - 100 | - 100 |
| - Меро-приятие 1.1.9. Инже-нерные сети - и внутриквар-тальные проезды (поселок Лунный) | - всего, - в том числе | - 304 159 686,00 | - 5 712 001,00 | - 550 765,00 | - - | - 88 788 722,00 | - 130 795 415,00 | - 78 312 783,00 | - - | - ДАиГ | - увели-чение площади земельных участков, обеспеченных внутрикварталь-ными объектами инженерной инфраструк-туры, тыс. кв. м | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 110 | - 110 |
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из - окружного бюджета | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |  | - проектный - объем жилья - на территориях - с инженерной подготовкой, тыс. кв.м (поселок - Лунный) | - - | - - | - - | - - | - - | - 8,90 | - - | - 8,90 |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 304 159 686,00 | - 5 712 001,00 | - 550 765,00 | - - | - 88 788 722,00 | - 130 795 415,00 | - 78 312 783,00 | - - |  | - ввод - в - эксплуатацию сетей водоснаб-жения, км | - - | - - | - - | - - | - - | - 2,80 | - - | - 2,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ввод - в - эксплуатацию сетей теплоснаб-жения, км | - - | - - | - - | - - | - - | - 2,40 | - - | - 2,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - коли-чество выполненных проектно-изыскательских работ - по - объектам инженерной инфраструк-туры, проект | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - коли-чество проведенных государственных экспертиз проектно-сметной документации, ед. | - - | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - степень готов-ности объекта, % | - - | - - | - - | - 29,80 | - 73,70 | - 100 | - - | - 100 |
| - Меро-приятие 1.1.10. Улица Киртбая - от улицы - 1 «З» - до улицы - 3 «З» | - всего, - в том числе | - 183 278 047,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - 52 482 632,00 | - 130 795 415,00 | - ДАиГ | - степень готов-ности объекта, % | - - | - - | - - | - - | - - | - 9,63 | - 33,63 | - 33,63 |
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из - окружного бюджета | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 183 278 047,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - 52 482 632,00 | - 130 795 415,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Меро-приятие 1.1.11. Инже-нерные сети - и внутриквар-тальные проезды (поселок Кедровый-1) | - всего, - в том числе | - 8 773 895,00 | - 8 166 937,00 | - 606 958,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - ДАиГ | - коли-чество выполненных проектно-изыскательских работ - по - объектам инженерной инфраструк туры, проект | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 |
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из - окружного бюджета | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | - 8 773 895,00 | - 8 166 937,00 | - 606 958,00 | - - | - - | - - | - - | - - |  | - коли-чество проведенных государственных экспертиз - проектно-сметной документации, ед. | - - | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 |
| Итого по мероприятиям задачи 1 | всего, в том числе | 1 546 012 044,00 | 125 528 011,00 | 125 662 605,00 | 172 776 748,00 | 280 511 170,00 | 280 511 170,00 | 280 511 170,00 | 280 511 170,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 749 146 074,00 | 82 942 074,00 | 111 034 000,00 | 111 034 000,00 | 111 034 000,00 | 111 034 000,00 | 111 034 000,00 | 111 034 000,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет средств местного бюджета | 796 865 970,00 | 42 585 937,00 | 14 628 605,00 | 61 742 748,00 | 169 477 170,00 | 169 477 170,00 | 169 477 170,00 | 169 477 170,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Общий объем ассигно-ваний на реализацию прог-раммы – всего, в том числе | всего, в том числе | 1 546 012 044,00 | 125 528 011,00 | 125 662 605,00 | 172 776 748,00 | 280 511 170,00 | 280 511 170,00 | 280 511 170,00 | 280 511 170,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 749 146 074,00 | 82 942 074,00 | 111 034 000,00 | 111 034 000,00 | 111 034 000,00 | 111 034 000,00 | 111 034 000,00 | 111 034 000,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет средств местного бюджета | 796 865 970,00 | 42 585 937,00 | 14 628 605,00 | 61 742 748,00 | 169 477 170,00 | 169 477 170,00 | 169 477 170,00 | 169 477 170,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Объем ассигно-ваний администратора прог-раммы – департамента архитек-туры и градострои-тельства | всего, в том числе | 1 546 012 044,00 | 125 528 011,00 | 125 662 605,00 | 172 776 748,00 | 280 511 170,00 | 280 511 170,00 | 280 511 170,00 | 280 511 170,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 749 146 074,00 | 82 942 074,00 | 111 034 000,00 | 111 034 000,00 | 111 034 000,00 | 111 034 000,00 | 111 034 000,00 | 111 034 000,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет средств местного бюджета | 796 865 970,00 | 42 585 937,00 | 14 628 605,00 | 61 742 748,00 | 169 477 170,00 | 169 477 170,00 | 169 477 170,00 | 169 477 170,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |