РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА № 819 от 16.05.2016

Об утверждении плана мероприятий

(«Дорожной карты») по обеспечению

граждан земельными участками,

подлежащими бесплатному

предоставлению гражданам

для индивидуального жилищного

строительства на территории

города Сургута

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан            Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», ст.6.2 Закона Ханты-Мансийского                 автономного округа – Югры от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,          ст.7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005                         № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»:

1. Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») по обеспечению                граждан земельными участками, подлежащими бесплатному предоставлению 
для индивидуального жилищного строительства на территории города Сургута,
на 2016 – 2020 годы согласно приложению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее                распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя              главы Администрации города Шатунова А.А.

Глава города								                 Д.В. Попов

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № _________

План мероприятий («Дорожная карта»)

по обеспечению граждан земельными участками, подлежащими бесплатному

предоставлению для индивидуального жилищного строительства 
на территории города Сургута, на 2016 – 2020 годы

«Дорожная карта» разработана в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», ст.6.2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,                ст.7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005      № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и направлена на обеспечение граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства,                   в том числе граждан льготной категории.

По состоянию на 18.04.2016 в списке граждан льготной категории, изъявивших желание бесплатно получить в собственность земельный участок 
для строительства индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования городской округ город Сургут, состоит                    1 329 семей.

Целью разработки «Дорожной карты» является 100% обеспечение льготных категорий граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства.

Реализация «Дорожной карты» позволит сформировать условия              для обеспечения граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства, обеспечить доступным и комфортным жильем, повысить качество жилищно-коммунальных услуг.

Обеспечение нуждающихся в получении в собственность земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов обусловлено отсутствием подготовленных территорий, пригодных для развития индивидуальной жилой застройки, свободных земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой.

Генеральным планом муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденным решением Думы города от 22.12.2014 № 635-ДГ                 «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования         городской округ город Сургут», в западном планировочном районе определена территория для индивидуального жилищного строительства, где возможно сформировать около 1 200 земельных участков, подлежащих бесплатному          предоставлению гражданам для индивидуального жилищного строительства.

Точное количество земельных участков будет известно после разработки 
и утверждения проекта планировки и проекта межевания западного планировочного района муниципального образования городской округ город Сургут.

Земельные участки будут предоставляться очередникам по мере их обеспе-чения объектами инженерной и транспортной инфраструктурой и формиро-вания в установленном законодательством порядке.

Сроки реализации «Дорожной карты»: 2016 – 2020 годы.

План график

по обеспечению граждан земельными участками, подлежащими

бесплатному предоставлению для индивидуального жилищного

строительства на территории города Сургута на 2016 – 2020 годы

| Контрольный показатель реализации «дорожной карты» | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поселок Таежный, поселок Снежный | поселок Таежный, поселок Снежный | Микрорайон 48 | Микрорайон 46 | Западный планиро-вочный район |
| Количество земельных участков, подлежащих бесплатному предостав-лению гражданам для индивидуального жилищного строительства | 1 329 | 30 | 11 | 77 | 21 | 190 |