ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА № 4765 от 27.06.2016

О мерах по реализации

Постановления Правительства

Российской Федерации от 14.03.2016

№ 191 «Об утверждении Правил

изменения по соглашению сторон

срока исполнения контракта, 
и (или) цены контракта, и (или) цены

единицы товара, работы, услуги, 
и (или) количества товаров, объема

работ, услуг, предусмотренных

контрактами, срок исполнения

которых завершается в 2016 году»

В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 14.03.2016 № 191 «Об утверждении Правил изменения по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами, срок исполнения которых завершается в 2016 году», в соответствии              с постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Главы города Сургута», постановлением Администрации города от 19.02.2014                        № 1131 «Об утверждении регламента организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном образовании городской округ город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить:

1.1. Перечень товаров, работ, услуг, при закупке которых в 2016 году допускается изменение по соглашению сторон срока исполнения контракта и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами, согласно приложению 1.

1.2. Порядок изменения цены контракта согласно приложению 2.

2. Установить, что изменение цены контракта осуществляется только                                      в отношении контрактов с ценой не менее одного миллиона рублей, в том числе, если контракт заключен по результатам проведения конкурсов, электронных аукционов, запросов предложений, в которых участниками закупок могли быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

3. Управлению экономики и стратегического планирования ежеквартально подготавливать муниципальный нормативный правовой акт Администрации                 города по утверждению индекса корректировки цен (ИКЦ).

4. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале               Администрации города.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шерстневу А.Ю.

И.о. Главы города                                                                                          О.М. Лапин

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от ____________ № _________

Перечень

товаров, работ, услуг, при закупке которых в 2016 году допускается изменение по соглашению сторон срока исполнения контракта и (или) цены контракта,

и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров,

объема работ, услуг, предусмотренных контрактами

1. Продовольственные товары:

1.1. Перец сладкий свежий.

1.2. Яблоки свежие.

1.3. Бананы свежие.

1.4. Виноград свежий.

1.5. Апельсины.

1.6. Мандарины.

2. Непродовольственные товары:

2.1. Вычислительная техника и прочее оборудование для обработки                  информации.

3. Выполнение работ, оказание услуг:

3.1. Разработка программного обеспечения (информационной системы).

3.2. Поставка и внедрение программного обеспечения (информационной                       системы).

3.3. Модернизация программного обеспечения (информационной системы).

3.4. Проведение аттестации информационной системы.

3.5. Проведение аттестации объектов безопасности.

3.6. Оказание услуг по оформлению участка городских лесов города Сургута                  в муниципальную собственность (ОКПД 2 71.12.34.110).

3.7. Проектно-изыскательские работы (ОКПД 2 41.10.10.000).

3.8. Строительный контроль за строительством (обустройством) объектов капитального строительства (ОКПД 2 71.12.20.190).

3.9. Капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от ____________ № _________

Порядок

изменения цены контракта

1. Порядок изменения цены контракта устанавливает правила изменения цены контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Изменение цены контракта возможно в пределах лимитов бюджетных                  обязательств, утвержденных по соответствующему виду расходов.

2. Предельная цена контракта не может превышать значения, рассчитанного 
с применением следующей формулы:

Цнов  =  (Ц – Сп) × ИКЦ + Сп, где:

Цнов. – предельное значение новой цены контракта;

Ц – первоначальная цена контракта;

Сп – сумма перечисленных заказчиком средств по контракту;

ИКЦ – индекс корректировки цены по каждому наименованию группы                товаров, включенных в перечень товаров, работ, услуг, при закупке которых               в 2016 году допускается изменение по соглашению сторон срока исполнения контракта и (или) цены контракта, и (или)  цены единицы товара, работы, услуги, 
и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами (далее – перечень), рассчитывается с применением следующей формулы 
и утверждается нормативным правовым актом Администрации города:

ИКЦ = Димп. × Ик.в. + (1 – Димп.) × Ип.ц , где:

Димп. – доля импортной составляющей в цене контракта по каждому наименованию группы товаров, отражающая зависимость цены контракта от изменения курса валюты страны производителя импортной продукции;

Ип.ц. – индекс потребительских цен, установленный территориальным              органом Федеральной службы государственной статистики по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, по каждому наименованию группы товаров, включенных в перечень (приложение 1 к настоящему постановлению);

Ик.в. – индекс изменения курса валюты, который определяется 
по следующей формуле:

среднее значение курса валюты страны-производителя

импортной продукции (по данным Центрального банка Российской

Федерации) к рублю за месяц, предшествующий

дате изменения цены контракта

Ик.в. = --------------------------------------------------------------------------------------

среднее значение курса валюты страны-производителя

импортной продукции (по данным Центрального банка Российской

Федерации) к рублю за месяц, в котором заключен контракт

3. В случае закупки работ, услуг с приобретением сопутствующих товаров или поставки товара с сопутствующими работами, услугами изменение цены контракта осуществляется только в части стоимости поставляемого товара, за исключением изменения цены контрактов, предметом которых является строительство,   реконструкция, техническое перевооружение и капитальный ремонт объектов капитального строительства, срок исполнения которых завершается в 2016 году.