МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 18 | » | 03 | 20 | 19 | г. |  | № | 1813 |

Об организации и проведении

противопаводковых мероприятий

в период весенне-летнего половодья

2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказом Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу –Югре от 31.01.2019 № 40 «Об организации и проведении противопаводковых меро- приятий в период весенне-летнего половодья 2019 года», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях предупреждения чрезвычайной ситуации, связанной с весенне-летним половодьем:

1. Утвердить план противопаводковых мероприятий на весенне-летний период 2019 года согласно приложению.

2. Организациям города независимо от форм собственности и ведом- ственной принадлежности организовать исполнение плана противопаводковых мероприятий на весенне-летний период 2019 года.

# 3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города.

# 4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящие постановление в средствах массовой информации.

# 5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

План

противопаводковых мероприятий на весенне-летний период 2019 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Исполнители |
| 1. Подготовительный период | | |
| 1.1. Подготовка материалов к заседанию комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайныхситуаций и обеспечению пожарной безопасностигорода (далее – комиссия по ЧС и ОПБ города) | до 20.03.2019 | управление по делам гражданской обороны  и чрезвычайным ситуациям Администрации города (далее –управление по делам  ГО и ЧС) |
| 1.2. Проведение заседания комиссии по ЧС и ОПБ  города по подготовке к паводковому периоду | до 01.04.2019 | комиссия по ЧС и ОПБ города,  управление по делам ГО и ЧС |
| 1.3. Доведение до организаций города решения  комиссии по ЧС и ОПБ города | до 05.04.2019 | комиссия по ЧС и ОПБ города,  управление по делам ГО и ЧС |
| 1.4. Уточнение Планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера | до 05.04.2019 | управление по делам ГО и ЧС,  организации города |
| 1.5. Создание организациями города противопавод-ковых комиссий. Разработка и утверждение планов противопаводковых мероприятий и организация  их исполнения. Предоставление копий планов  в управление по делам ГО и ЧС | до 12.04.2019 | организации города |
| 1.6. Обследование участков территории города, наиболее подверженных подтоплению в результате паводковых явлений. Обследование водопропускных труб, ливневой канализации, канав на предмет их  работоспособности | до 15.04.2019 | управление по делам ГО и ЧС,  департамент городского хозяйства Администрации города,  управление по природопользованию  и экологии Администрации города |
| 1.7. Обследование и приведение в рабочее состояние соответствующих гидротехнических сооружений, представление акта о готовности их к противопавод-  ковым мероприятиям | до 19.04.2019 | филиал публичного акционерного  общества «ОГК-2 – Сургутская ГРЭС-1»,  филиал Сургутская ГРЭС-2 публичного  акционерного общества «Юнипро» |
| 1.8. Обследование и приведение в рабочее состояние шлюза между рекой Сайма и протокой Бардыковка (ул. Мелик-Карамова) | до 19.04.2019 | муниципальное казенное учреждение  «Дирекция дорожно-транспортного  и жилищно-коммунального комплекса» |
| 1.9. Уточнение перечня потенциально опасных  объектов и объектов жизнеобеспечения населения,  попадающих в зону возможного подтопления (затопления) при неблагоприятном развитии паводковой  обстановки | до 12.04.2019 | управление по делам ГО и ЧС |
| 1.10. Уточнение Реестра земельных участков, подвергающихся подтоплению (затоплению) на территории города в результате весенне-летнего половодья  при подъёме уровня воды 776 см и выше | до 12.04.2019 | управление по делам ГО и ЧС,  департамент городского хозяйства Админи-страции города |
| 1.11. Уточнение Реестра маломобильных групп населения, проживающих в зоне возможного возникно-  вения чрезвычайной ситуации на территории города  в результате весенне-летнего половодья | до 19.04.2019 | управление по делам ГО и ЧС,  медицинские организации города,  управление социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району |
| 1.12. Еженедельное уточнение прогноза ожидаемого повышения уровня воды в реке Обь в период весенне-летнего половодья | с 15.04.2019 | управление по делам ГО и ЧС,  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» |
| 1.13. Проверка готовности сил и средств, привле-  каемых к выполнению противопаводковых меро-  приятий и проведению спасательных, аварийно-  восстановительных работ | до 05.04.2019 | департамент городского хозяйства Администрации города,  управление по делам ГО и ЧС |
| 1.14. Подготовка пунктов временного размещения и пунктов длительного пребывания для размещения пострадавшего населения при возникновении ЧС  природного и техногенного характера | до 19.04.2019 | управление по делам ГО и ЧС |
| 2. Паводковый период | | |
| 2.1. Предоставление информации в управление по делам ГО и ЧС об уровне воды в реке Обь | с 01.04.2018,  ежедневно | гидрометеобюро города Сургута |
| 2.2. Оперативное реагирование на обращения граждан и организаций города по фактам подтопления (затопления), принятие соответствующих мер | в течение всего паводкового  периода | оперативный штаб по контролю за проведением противопаводковых мероприятий  паводковой обстановки на территории  города |
| 2.3. Обеспечение плавсредствами и техническими средствами, необходимыми для эвакуации населения из вероятных мест подтопления | в течение  паводкового  периода | муниципальное казённое учреждение «Сургутский спасательный центр» |
|  |  | Сургутское инспекторское отделение федерального казенного учреждения «Центр государственной инспекции  по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию),  филиал «Сургутский район водных путей  и судоходства» федерального казенного учреждения «Обь-Иртышское государ-ственное бассейновое управление водных путей и судоходства» (по согласованию) |
| 2.4. Организация и осуществление постоянного  контроля за состоянием и работой напорных  и водосборных сооружений, ограждающих защитных плотин и дамб | в течение  паводкового  периода | филиал публичного акционерного общества «ОГК-2 – Сургутская ГРЭС-1»,  филиал Сургутская ГРЭС-2 публичного  акционерного общества «Юнипро»,  муниципальное казенное учреждение  «Дирекция дорожно-транспортного  и жилищно-коммунального комплекса» |
| 2.5. Осуществление контроля за местами возможного подтопления | ежедневно | департамент городского хозяйства Администрации города,  управление по делам ГО и ЧС,  управление по природопользованию  и экологии Администрации города,  организации города |
| 2.6. Информирование населения города через средства массовой информации о складывающейся паводковой обстановке на территории города | с 15.04.2019  в течение  паводкового  периода | управление по делам ГО и ЧС,  управление документационного и информационного обеспечения Администрации  города,  муниципальное казенное учреждение  «Наш город»,  средства массовой информации города |
| 2.7. Экстренное информирование комиссии  по ЧС и ОПБ города (через управление по делам  ГО и ЧС) об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации в организациях города, с указанием планируемых и выполняемых мероприятий | немедленно в случае угрозы или  возникновении чрезвычайной  ситуации | муниципальное казенное учреждение  «Единая дежурно-диспетчерская служба  города Сургута» |
| 2.8. Обеспечение предметами первой необходимости пострадавшего населения и обеспечение трехразовым горячим питанием на пунктах временного размещения (длительного проживания) | в случае угрозы или  возникновении чрезвычайной  ситуации | управление по делам ГО и ЧС,  отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города |
| 2.9. Обеспечение охраны общественного порядка в зоне чрезвычайной ситуации и на пунктах временного размещения | в течение  паводкового  периода | управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту |
| 2.10. Предоставление манёвренного жилья пострадавшему населению | в случае угрозы или  возникновении чрезвычайной  ситуации | управление учёта и распределения жилья  Администрации города |
| 3. Послепаводковый период | | |
| Подготовка и предоставление в комиссию  по ЧС и ОПБ города анализа прохождения весенне-летнего паводкового периода на территории города | по окончанию  паводкового  периода | управление по делам ГО и ЧС |