МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 18 | » | 06 | 20 | 18 | г. |  | № | 982 |

## О внесении изменений

## в распоряжение Администрации

## города от 31.01.2014 № 192

## «О сроках отселения физических

## и юридических лиц из домов,

## признанных аварийными и подлежащими

## сносу, а также из домов, являющихся

## ветхими, и из жилых помещений,

## непригодных для проживания»

В соответствии с постановлением Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из жилых помещений, непригодных для проживания» (с изменениями от 31.03.2014 № 735, 29.04.2014 № 1098, 11.06.2014 № 1615, 03.10.2014 № 3098, 17.10.2014 № 3335, 24.11.2014 № 3914, 03.04.2015 № 1154, 13.05.2015 № 1330, 15.06.2015 № 1546, 07.08.2015 № 1989, 15.04.2016 № 578, от 12.08.2016 № 1518, 23.09.2016 № 1765, 28.02.2017 № 269, 28.04.2017 № 707, 12.07.2017 № 1197) следующие изменения:

1.1. Приложения 1, 5, 6 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему распоряжению соответственно.

1.2. Приложение 3 к распоряжению исключить.

1.3. В приложении 4 список домов, подлежащих отселению в соответствии с договором от 11.03.2016 № 17-10-3755/6 о развитии застроенной территории – части микрорайона 21-22 города Сургута, заключенным между Администрацией города и обществом с ограниченной ответственностью «СеверСтрой» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему распоряжению.

1.4. В приложении 4 список домов, подлежащих отселению в соответствии с соглашением от 04.07.2016 № 01-37-138/16 о взаимодействии по переселению граждан, проживающих на застраиваемой территории земельного участка микрорайона № 30 города Сургута, заключенным между Администрацией города и Акционерным обществом «ЮграИнвестСтройПроект», изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему распоряжению.

1.5. В приложении 4 список домов, подлежащих отселению, включенных в перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу в соответствии с договором от 15.05.2014 № 17-10-2956/4 о развитии застро- енной территории – части микрорайона 1 города Сургута, заключенным между Администрацией города и акционерным обществом «Завод промышленных строительных деталей», строку первую исключить.

1.6. В приложении 4 список домов, подлежащих отселению, включенных в перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу в соответствии с договором от 17.10.2014 № 17-10-3127/4 о развитии застро- енной территории – части микрорайона 1 города Сургута, заключенным между Администрацией города и обществом с ограниченной ответственностью «Глобал Сервис», строку первую исключить.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

Реестр жилищного фонда,

признанного аварийным в муниципальном образовании городской округ город Сургут,

сформированный по системе ранжирования (по сумме набранных баллов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество домов | Адрес объекта | | | Дата, номер документа  о признании жилого помещения непригодным для проживания  или дома аварийным | Год  постройки | Количество баллов | Срок отселения  физических  и юридических лиц | Дальнейшее использование помещений |
| город,  поселок,  деревня, село | улица,  переулок,  проспект | № дома |
| 1 | МО-80 | Монтажников | 10 | заключение от 10.12.2013 № 32 | 1971 | - | 2014 – 2019 | снос |
| 2 | МО-80 | Монтажников | 2/1 | заключение от 27.01.2012 № 88 | 1969 | - | 2014 – 2019 | снос |
| 3 | МО-80 | Монтажников | 30 | протокол от 02.10.2001 № 56, заключение от 27.01.2012 № 86 | 1973 | - | 2014 – 2019 | снос |
| 4 | МО-80 | Тюменская | 24/1 | протокол от 18.12.2001 № 74, заключение от 27.01.2012  № 103 | 1978 | - | 2014 – 2019 | снос |
| 5 | Микрорайон 19 | Рабочая | 47 | заключение от 10.12.2013 № 5 | 1969 | - | 2014 – 2019 | снос |
| 6 | Геолог | Геологов | 9 | заключение от 15.11.2012 № 24 | 1968 | - | 2014 – 2019 | снос |
| 7 | Чёрный мыс | Затонская | 34 | заключение от 15.11.2012 № 15 | 1969 | - | 2014 – 2019 | снос |
| 8 | Чёрный мыс | Затонская | 36 | заключение от 15.11.2012 № 16 | 1969 | - | 2014 – 2017 | снос |
| 9 | Таёжный | Аэрофлотская | 48 | заключение от 28.01.2014 № 13 | 1970 | - | 2014 – 2019 | снос |
| 10 | МО-80 | Тюменская | 22 | заключение от 10.12.2013 № 35 | 1978 | - | 2014 – 2019 | снос |
| 11 | Микрорайон 21-22 | Московская | 36 | заключение от 12.03.2013 № 13 | 1965 | - | до 2020 | снос |
| 12 | Микрорайон 21-22 | Московская | 38 | заключение от 12.03.2013 № 12 | 1965 | - | до 2020 | снос |
| 13 | Микрорайон 21-22 | Московская | 39 | заключение от 12.03.2013 № 14 | 1965 | - | до 2020 | снос |
| 14 | Микрорайон 21-22 | Московская | 40 | заключение от 12.03.2013 № 11 | 1965 | - | до 2020 | снос |
| 15 | Микрорайон 21-22 | Московская | 43 | заключение от 12.03.2013 № 15 | 1965 | - | до 2020 | снос |
| 16 | Микрорайон 21-22 | Московская | 44 | заключение от 12.03.2013 № 10 | 1965 | - | до 2020 | снос |
| 17 | Микрорайон 21-22 | Московская | 45 | заключение от 23.11.2016 № 5 | 1965 | - | до 2020 | снос |
| 18 | Микрорайон 21-22 | Московская | 46 | заключение от 12.03.2013 № 9 | 1966 | - | до 2020 | снос |
| 19 | Микрорайон 21-22 | улица Садовая | 2 | заключение от 06.06.2012 № 19 | 1965 | - | до 2020 | снос |
| 20 | Микрорайон 21-22 | переулок  Садовый | 2 | заключение от 06.06.2012 № 20 | 1965 | - | до 2020 | снос |
| 21 | Микрорайон 28А | Нагорная | 1 | заключение от 01.04.2014 № 3 | 1953 | 11 | 2015 – 2019 | снос |
| 22 | Микрорайон 27А | Мелик-  Карамова | 43а | заключение от 04.08.2014 № 13 | 1930 | 11 | 2015 – 2019 | снос |
| 23 | СМП | Железнодо- рожная | 10а | заключение от 07.05.2015 № 8 | 1972 | 14 | 2015 – 2019 | снос |
| 24 | Чёрный мыс | Пионерская | 39 | заключение от 01.04.2014 № 13 | 1960 | 17 | 2015 – 2019 | снос |
| 25 | Микрорайон 26 | Щепеткина | 25 | заключение от 01.04.2014 № 8 | 1959 | 21 | 2015 – 2019 | снос |
| 26 | Чёрный мыс | Щепеткина | 30 | заключение от 01.04.2014 № 5 | 1958 | 21 | 2015 – 2019 | снос |
| 27 | Таёжный | Аэрофлотская | 39 | заключение от 28.01.2014 № 11 | 1970 | 24 | 2015 – 2019 | снос |
| 28 | Юность | Юбилейная | 16 | протокол от 26.04.2007 № 5716, заключение от 27.01.2012 № 17 | 1980 | 30 | 2016-2020 | снос |
| 29 | Микрорайон 28 | Озерная | 12 | заключение от 15.11.2012 № 6 | 1967 | 32 | 2016 – 2020 | снос |
| 30 | Микрорайон 28 | Озерная | 11 | заключение от 15.11.2012 № 4 | 1971 | 33 | 2016 – 2020 | снос |
| 31 | Микрорайон 28 | Озерная | 3а | заключение от 15.11.2012 № 1 | 1970 | 33 | 2016 – 2020 | снос |
| 32 | Микрорайон 28 | Озерная | 5 | заключение от 15.11.2012 № 2 | 1970 | 33 | 2016-2020 | снос |
| 33 | Микрорайон 28 | Озерная | 13 | заключение от 15.11.2012 № 7 | 1970 | 33 | 2016-2020 | снос |
| 34 | Микрорайон 28 | Озерная | 15 | заключение от 15.11.2012 № 8 | 1973 | 33 | 2016-2020 | снос |
| 35 | Микрорайон 1 | Молодежный | 10 | заключение от 15.02.2013 № 14 | 1966 | - | до 2016 | снос |
| 36 | Микрорайон 1 | Восход | 9 | заключение от 15.02.2013 № 15 | 1965 | - | до 2016 | снос |
| 37 | Микрорайон 1 | Восход | 11 | заключение от 15.02.2013 № 16 | 1965 | - | до 2016 | снос |
| 38 | Микрорайон 1 | Восход | 13 | заключение от 15.02.2013 № 17 | 1966 | - | до 2016 | снос |
| 39 | Микрорайон 1 | Восход | 15 | заключение от 15.02.2013 № 18 | 1965 | - | до 2016 | снос |
| 40 | Микрорайон 1 | Артема | 2 | заключение от 15.02.2013 № 19 | 1966 | 33 | 2016-2020 | снос |
| 41 | Микрорайон 2 | Артема | 3 | заключение от 15.02.2013 № 20 | 1965 | 33 | 2016-2020 | снос |
| 42 | Микрорайон 1 | Артема | 4 | заключение от 15.02.2013 № 21 | 1968 | 33 | 2016-2020 | снос |
| 43 | Микрорайон 19 | Парковая | 19/2 | заключение от 10.12.2013 № 4 | 1981 | - | 2016-2020 | снос |
| 44 | Юность | Линейная | 12 | заключение от 29.01.2016 № 2 | 1976 | - | 2017-2022 | снос |
| 45 | Юность | Линейная | 3 | заключение от 29.01.2016 № 3 | 1976 | - | 2017-2022 | снос |
| 46 | Лунный | ХРУ ПМК-13 | 2 | заключение от 29.01.2016 № 5 | 1976 | - | 2017-2022 | снос |
| 47 | Юность | Юбилейная | 4 | заключение от 29.01.2016 № 6 | 1977 | - | 2017-2022 | снос |
| 48 | Таёжный | Аэрофлотская | 105 | заключение от 29.01.2016 № 8 | 1984 | - | 2017-2022 | снос |
| 49 | Микрорайон 1 | Артёма | 6 | заключение от 15.02.2013 № 22 | 1967 | 33 | 2017-2022 | снос |
| 50 | Микрорайон 1 | Артёма | 10 | заключение от 15.02.2013 № 23 | 1966 | 33 | 2017-2022 | снос |
| 51 | Микрорайон 1 | Артёма | 12 | заключение от 15.02.2013 № 24 | 1968 | 33 | 2017-2022 | снос |
| 52 | Микрорайон 1 | Артёма | 14 | заключение от 15.02.2013 № 25 | 1966 | 33 | 2017-2022 | снос |
| 53 | Микрорайон 1 | Артёма | 16 | заключение от 15.02.2013 № 26 | 1966 | 33 | 2017-2022 | снос |
| 54 | Микрорайон 1 | Марии  Поливановой | 1 | заключение от 15.02.2013 № 27 | 1966 | 33 | 2017-2022 | снос |
| 55 | Микрорайон 1 | Марии  Поливановой | 2 | заключение от 15.02.2013 № 28 | 1965 | 33 | 2017-2022 | снос |
| 56 | Микрорайон 1 | Марии  Поливановой | 3 | заключение от 15.02.2013 № 29 | 1965 | 33 | 2017-2022 | снос |
| 57 | Микрорайон 1 | Марии  Поливановой | 4 | заключение от 15.02.2013 № 30 | 1966 | 33 | 2017-2022 | снос |
| 58 | Микрорайон 1 | Марии  Поливановой | 5 | заключение от 15.02.2013 № 31 | 1966 | 33 | 2017-2022 | снос |
| 59 | Микрорайон 1 | Марии  Поливановой | 7 | заключение от 15.02.2013 № 32 | 1965 | 33 | 2017-2022 | снос |
| 60 | Микрорайон 1 | Марии  Поливановой | 9 | заключение от 15.02.2013 № 33 | 1966 | 33 | 2017-2022 | снос |
| 61 | Микрорайон 1 | Марии  Поливановой | 10 | заключение от 14.06.2013 № 2 | 1966 | 33 | до 2017 | снос |
| 62 | Микрорайон 1 | Марии  Поливановой | 11 | заключение от 15.02.2013 № 34 | 1966 | 33 | 2017-2022 | снос |
| 63 | Микрорайон 1 | Марии  Поливановой | 12 | заключение от 15.02.2013 № 35 | 1966 | 33 | до 2017 | снос |
| 64 | Микрорайон 1 | Марии  Поливановой | 13 | заключение от 15.02.2013 № 36 | 1966 | 33 | 2017-2022 | снос |
| 65 | Микрорайон 2 | Артёма | 13 | заключение от 12.03.2013 № 19 | 1968 | 33 | 2017-2022 | снос |
| 66 | Микрорайон 2 | Артёма | 5 | заключение от 12.03.2013 № 18 | 1965 | 33 | 2017-2022 | снос |
| 67 | Микрорайон 2 | Артёма | 1 | заключение от 12.03.2013 № 17 | 1968 | 33 | 2017-2022 | снос |
| 68 | Микрорайон 2 | Энтузиастов | 41 | заключение от 12.03.2013 № 8 | 1965 | 33 | 2017-2022 | снос |
| 69 | Микрорайон 2 | 60 лет Октября | 10 | заключение от 12.03.2013 № 4 | 1968 | 33 | 2017-2022 | снос |
| 70 | Микрорайон 2 | 60 лет Октября | 8 | заключение от 12.03.2013 № 3 | 1968 | 33 | 2017-2022 | снос |
| 71 | Микрорайон 2 | 60 лет Октября | 12 | заключение от 12.03.2013 № 5 | 1968 | 33 | 2017-2022 | снос |
| 72 | Микрорайон 2 | 60 лет Октября | 6 | заключение от 12.03.2013 № 2 | 1968 | 33 | 2017-2022 | снос |
| 73 | Микрорайон 2 | 60 лет Октября | 18 | заключение от 12.03.2013 № 6 | 1968 | 33 | 2017-2022 | снос |
| 74 | Микрорайон 2 | 60 лет Октября | 4 | заключение от 12.03.2013 № 1 | 1968 | 33 | 2017-2022 | снос |
| 75 | Микрорайон 2 | Набережный | 38/1 | заключение от 12.03.2013 № 11 | 1966 | 33 | 2017-2022 | снос |
| 76 | Микрорайон 2 | Набережный | 38 | заключение от 12.03.2013 № 10 | 1966 | 33 | 2017-2022 | снос |
| 77 | Микрорайон 2 | Набережный | 40 | заключение от 12.03.2013 № 12 | 1965 | 33 | 2017-2022 | снос |
| 78 | Микрорайон 2 | Набережный | 44/1 | заключение от 12.03.2013 № 15 | 1965 | 33 | 2017-2022 | снос |
| 79 | Микрорайон 2 | Набережный | 44/2 | заключение от 12.03.2013 № 16 | 1965 | 33 | 2017-2022 | снос |
| 80 | Микрорайон 2 | Набережный | 42 | заключение от 12.03.2013 № 13 | 1965 | 33 | 2017-2022 | снос |
| 81 | Микрорайон 2 | Набережный | 44 | заключение от 12.03.2013 № 14 | 1965 | 33 | 2017-2022 | снос |
| 82 | Микрорайон 28 | Озёрная | 1 | заключение от 01.04.2014 № 9 | 1968 | 33 | 2017-2022 | снос |
| 83 | Микрорайон 28 | Озёрная | 3 | заключение от 01.04.2014 № 10 | 1969 | 33 | 2017-2022 | снос |
| 84 | Микрорайон 18 | Сибирская | 15/1 | заключение от 18.11.2014 № 1 | 1967 | 33 | 2017-2022 | снос |
| 85 | Микрорайон 28 | Озерная | 7 | заключение от 01.04.2014 № 11 | 1971 | 34 | 2017-2022 | снос |
| 86 | Таёжный | Аэрофлотская | 52 | заключение от 28.01.2014 № 14 | 1971 | 34 | 2017-2022 | снос |
| 87 | Микрорайон 1 | Щепёткина | 18/1 | заключение от 01.04.2014 № 7 | 1970 | 34 | 2017-2022 | снос |
| 88 | Юность | Юбилейная | 13 | акт от 05.06.2003 № 1,  заключение от 27.01.2012 № 11 | 1980 | 35 | 2017-2022 | снос |
| 89 | Микрорайон 28 | Озёрная | 21 | заключение от 15.11.2012 № 10 | 1984 | 35 | 2017-2022 | снос |
| 90 | Микрорайон 1 | Молодёжный | 9 | заключение от 15.02.2013 № 13 | 1965 | - | до 2018 | снос |
| 91 | Микрорайон 1 | Молодёжный | 11 | заключение от 01.04.2014 № 18 | 1968 | - | до 2018 | снос |
| 92 | Микрорайон 1 | Энтузиастов | 19 | заключение от 15.02.2013 № 11 | 1966 | - | до 2018 | снос |
| 93 | Кедровый-2 | Кедровый-2 | 4 | заключение от 19.11.2013 № 3 | 1980 | - | 2017-2018 | снос |
| 94 | ПСО-34 | ПСО-34 | 35 | протокол от 04.10.2000 № 69, заключение от 15.11.2012 № 19 | 1987 | - | 2018-2020 | снос |
| 95 | Чёрный Мыс | Щепеткина | 2/1 | заключение от 15.11.2012 № 13 | 1980 | 35 | 2019 | снос |
| 96 | Микрорайон 28 | Озёрная | 11а | заключение от 15.11.2012 № 5 | 1981 | 35 | 2019 | снос |
| 97 | Юность | Молодёжная | 2 | заключение от 12.02.2015 № 2 | 1979 | 35 | 2020 | снос |
| 98 | Юность | Молодёжная | 1 | заключение от 12.02.2015 № 1 | 1980 | 36 | 2020 | снос |
| 99 | Микрорайон 28 | Озёрная | 19 | заключение от 15.11.2012 № 9 | 1986 | 36 | 2023-2030 | снос |
| 100 | Микрорайон 28 | Озёрная | 23 | заключение от 15.11.2012 № 11 | 1985 | 36 | 2023-2030 | снос |
| 101 | Микрорайон 28 | Озёрная | 25 | заключение от 15.11.2012 № 12 | 1986 | 36 | 2023-2030 | снос |
| 102 | СМП | Гидромеханизаторовов | 7/2 (лит.А1) | заключение от 15.11.2012 № 20 | 1985 | 36 | 2023-2030 | снос |
| 103 | Микрорайон 28 | Озёрная | 17 | заключение от 01.04.2014 № 12 | 1984 | 36 | 2023-2030 | снос |
| 104 | Юность | Юбилейная | 7 | заключение от 26.01.2016 № 9 | 1980 | 36 | 2023-2030 | снос |
| 105 | Микрорайон 19 | Сибирская | 18/1 | заключение от 26.01.2016 № 10 | 1969 | 38 | 2023-2030 | снос |
| 106 | Дорожный | Дорожный | 9 | протокол от 26.04.2007 № 5680, заключение от 15.11.2012 № 18 | 1984 | 40 | 2023-2030 | снос |
| 107 | Дорожный | Дорожный | 4 | протокол от 26.04.2007 № 5722, заключение от 15.11.2012 № 17 | 1986 | 41 | 2023-2030 | снос |
| 108 | Микрорайон 28 | Фёдорова | 16 | заключение от 06.06.2012 № 3 | 1965 | - | 2020 | снос |
| 109 | Микрорайон 4 | Нефтяников | 7а | заключение от 30.11.2012 № 89 | 1969 | 42 | 2023-2030 | снос |
| 110 | Микрорайон 4 | Нефтяников | 21 | заключение от 30.11.2012  № 101 | 1968 | 42 | 2023-2030 | снос |
| 111 | Микрорайон 4 | Нефтяников | 25 | заключение от 30.11.2012  № 103 | 1968 | 42 | 2023-2030 | снос |
| 112 | Микрорайон 4 | Нефтяников | 19 | заключение от 30.11.2012  № 100 | 1968 | 42 | 2023-2030 | снос |
| 113 | Микрорайон 4 | Нефтяников | 17 | заключение от 30.11.2012 № 98 | 1968 | 42 | 2023-2030 | снос |
| 114 | Микрорайон 4 | Нефтяников | 11а | заключение от 30.11.2012 № 92 | 1969 | 42 | 2023-2030 | снос |
| 115 | Микрорайон 4 | Нефтяников | 9а | заключение от 30.11.2012 № 90 | 1969 | 42 | 2023-2030 | снос |
| 116 | Микрорайон 4 | Артёма | 22 | заключение от 30.11.2012  № 105 | 1968 | 42 | 2023-2030 | снос |
| 117 | Микрорайон 4 | Артёма | 28 | заключение от 30.11.2012  № 108 | 1968 | 42 | 2023-2030 | снос |
| 118 | Микрорайон 4 | Артёма | 24 | заключение от 30.11.2012  № 107 | 1968 | 42 | 2023-2030 | снос |
| 119 | Микрорайон 4 | Артёма | 30 | заключение от 30.11.2012  № 109 | 1969 | 42 | 2023-2030 | снос |
| 120 | Микрорайон 4 | Артёма | 32 | заключение от 30.11.2012  № 110 | 1969 | 42 | 2023-2030 | снос |
| 121 | Микрорайон 4 | Артёма | 34 | заключение от 30.11.2012  № 111 | 1969 | 42 | 2023-2030 | снос |
| 122 | Микрорайон 4 | Артёма | 36 | заключение от 30.11.2012  № 112 | 1969 | 42 | 2023-2030 | снос |
| 123 | Микрорайон 4 | Артёма | 38 | заключение от 30.11.2012  № 113 | 1969 | 42 | 2023-2030 | снос |
| 124 | Юность | Саянская | 6а | акт от 05.06.2003 № 1,  заключение от 27.01.2012 № 6 | 1974 | 43 | 2023-2030 | снос |
| 125 | Юность | Саянская | 8 | акт от 05.06.2003 № 1,  заключение от 27.01.2012 № 4 | 1974 | 43 | 2023-2030 | снос |
| 126 | Геолог | Лесная | 1 | акт от 05.06.2003 № 1,  заключение от 06.06.2012 № 4 | 1970 | - | 2020 | снос |
| 127 | Микрорайон 4 | Нефтяников | 27 | заключение от 30.11.2012  № 104 | 1970 | 43 | 2023-2030 | снос |
| 128 | Микрорайон 4 | Нефтяников | 18 | заключение от 30.11.2012 № 99 | 1970 | 43 | 2023-2030 | снос |
| 129 | Микрорайон 4 | Нефтяников | 23 | заключение от 30.11.2012  № 102 | 1970 | 43 | 2023-2030 | снос |
| 130 | Микрорайон 4 | Нефтяников | 14 | заключение от 30.11.2012 № 96 | 1970 | 43 | 2023-2030 | снос |
| 131 | Микрорайон 4 | Нефтяников | 16 | заключение от 30.11.2012 № 97 | 1970 | 43 | 2023-2030 | снос |
| 132 | Микрорайон 4 | Нефтяников | 12а | заключение от 30.11.2012 № 94 | 1970 | 43 | 2023-2030 | снос |
| 133 | Микрорайон 4 | Нефтяников | 13 | заключение от 30.11.2012 № 95 | 1974 | 43 | 2023-2030 | снос |
| 134 | Микрорайон 4 | Нефтяников | 12 | заключение от 30.11.2012 № 93 | 1970 | 43 | 2023-2030 | снос |
| 135 | Микрорайон 4 | Нефтяников | 10 | заключение от 30.11.2012 № 91 | 1970 | 43 | 2023-2030 | снос |
| 136 | Микрорайон 4 | Нефтяников | 5 | заключение от 30.11.2012 № 87 | 1971 | 43 | 2023-2030 | снос |
| 137 | Микрорайон 4 | Нефтяников | 3 | заключение от 30.11.2012 № 85 | 1970 | 43 | 2023-2030 | снос |
| 138 | Микрорайон 4 | Нефтяников | 6 | заключение от 30.11.2012 № 88 | 1970 | 43 | 2023-2030 | снос |
| 139 | Микрорайон 2 | Энтузиастов | 43а | заключение от 12.03.2013 № 9 | 1968 | 43 | 2023-2030 | снос |
| 140 | Микрорайон 2 | 60 Лет Октября | 20 | заключение от 12.03.2013 № 7 | 1968 | 43 | 2023-2030 | снос |
| 141 | Микрорайон 19 | 30 лет Победы | 24 | заключение от 10.12.2013 № 1 | 1968 | 43 | 2023-2030 | снос |
| 142 | Микрорайон 19 | Рабочая | 45 | заключение от 10.12.2013 № 6 | 1969 | 43 | 2023-2030 | снос |
| 143 | Микрорайон 19 | Юности | 13 | заключение от 10.12.2013 № 8 | 1969 | 43 | 2023-2030 | снос |
| 144 | Микрорайон 19 | Юности | 15 | заключение от 10.12.2013 № 9 | 1969 | 43 | 2023-2030 | снос |
| 145 | Микрорайон 19 | Юности | 17 | заключение от 10.12.2013 № 10 | 1969 | 43 | 2023-2030 | снос |
| 146 | Микрорайон 19 | Парковая | 19/1 | заключение от 28.01.2014 № 5 | 1969 | 43 | 2023-2030 | снос |
| 147 | Микрорайон 19 | Парковая | 26 | заключение от 28.01.2014 № 8 | 1969 | 43 | 2023-2030 | снос |
| 148 | Микрорайон 19 | Парковая | 22 | заключение от 28.01.2014 № 7 | 1969 | 43 | 2023-2030 | снос |
| 149 | Микрорайон 19 | Парковая | 20 | заключение от 28.01.2014 № 6 | 1969 | 43 | 2023-2030 | снос |
| 150 | Микрорайон 19 | Юности | 19 | заключение от 10.12.2013 № 12 | 1969 | 43 | 2023-2030 | снос |
| 151 | Микрорайон 1 | Восход | 19 | заключение от 28.09.2017 № 2 | 1965 | 43 | 2023-2030 | снос |
| 152 | Юность | Саянская | 4а | акт от 05.06.2003 № 1,  заключение от 27.01.2012 № 8 | 1975 | 44 | 2023-2030 | снос |
| 153 | Юность | Саянская | 6 | акт от 05.06.2003 № 1,  заключение от 27.01.2012 № 7 | 1975 | 44 | 2023-2030 | снос |
| 154 | Микрорайон 1 | Восход | 17 | заключение от 28.09.2017 № 1 | 1972 | 44 | 2023-2030 | снос |
| 155 | Микрорайон 4 | Артёма | 22а | заключение от 30.11.2012  № 106 | 1981 | 45 | 2023-2030 | снос |
| 156 | Микрорайон 19 | Парковая | 18 | заключение от 28.01.2014 № 4 | 1979 | 45 | 2023-2030 | снос |
| 157 | ПСО-34 | ПСО-34 | 6 | заключение от 10.12.2013 № 27 | 1978 | 45 | 2023-2030 | снос |
| 158 | ПСО-34 | ПСО-34 | 4 | заключение от 10.12.2013 № 28 | 1978 | 45 | 2023-2030 | снос |
| 159 | ПСО-34 | ПСО-34 | 2 | заключение от 10.12.2013 № 29 | 1978 | 45 | 2023-2030 | снос |
| 160 | ПСО 34 | ПСО-34 | 1 | заключение от 10.12.2013 № 30 | 1978 | 45 | 2023-2030 | снос |
| 161 | Юность | Саянская | 1а | протокол от 26.04.2007 № 5719, заключение от 04.08.2014 № 1 | 1975 | 45 | 2023-2030 | снос |
| 162 | Юность | Саянская | 3 | протокол от 26.04.2007 № 5705, заключение от 04.08.2014 № 2 | 1979 | 45 | 2023-2030 | снос |
| 163 | Юность | Саянская | 3а | протокол от 26.04.2007 № 5670, заключение от 04.08.2014 № 3 | 1977 | 45 | 2023-2030 | снос |
| 164 | Юность | Саянская | 5а | заключение от 04.08.2014 № 4 | 1978 | 45 | 2023-2030 | снос |
| 165 | Микрорайон 28 | Озёрная | 13а | заключение от 06.06.2012 № 22 | 1985 | 46 | 2023-2030 | снос |
| 166 | Кедровый-2 | Кедровый-2 | 3 | заключение от 19.11.2013 № 2 | 1980 | 46 | 2023-2030 | снос |
| 167 | Кедровый-2 | Кедровый-2 | 9 | заключение от 19.11.2013 № 7 | 1981 | 46 | 2023-2030 | снос |
| 168 | Кедровый-2 | Кедровый-2 | 10 | заключение от 19.11.2013 № 8 | 1981 | 46 | 2023-2030 | снос |
| 169 | Микрорайон 18 | Рабочая | 31/1 | заключение от 01.04.2014 № 17 | 1982 | 46 | 2023-2030 | снос |
| 170 | Микрорайон 19 | Юности | 17/1 | заключение от 10.12.2013 № 11 | 1986 | 47 | 2023-2030 | снос |
| 171 | ПСО-34 | ПСО - 34 | 32 | заключение от 10.12.2013 № 26 | 1986 | 47 | 2023-2030 | снос |
| 172 | Юность | Саянская | 2Г | заключение от 04.08.2017 № 4 | 1985 | 47 | 2023-2030 | снос |
| 173 | Кедровый-2 | Кедровый-2 | 15 | заключение от 19.11.2013 № 10 | 1988 | 48 | 2023-2030 | снос |
| 174 | Юность | Шушенская | 13 | протокол от 26.04.2007 № 5714, заключение от 27.01.2012 № 19 | 1978 | 49 | 2023-2030 | снос |
| 175 | Юность | Шушенская | 9 | протокол от 26.04.2007 № 5692, заключение от 27.01.2012 № 22 | 1983 | 50 | 2023-2030 | снос |
| 176 | Юность | Шушенская | 11 | протокол от 26.04.2007 № 5673, заключение от 27.01.2012 № 20 | 1983 | 50 | 2023-2030 | снос |
| 177 | Юность | Транспортных Строителей | 1 | протокол от 26.04.2007 № 5743, заключение от 06.06.2012 № 5 | 1988 | 52 | 2023-2030 | снос |
| 178 | Юность | Транспортных Строителей | 5 | протокол от 26.04.2007 № 5742, заключение от 06.06.2012 № 6 | 1988 | 52 | 2023-2030 | снос |
| 179 | Юность | Транспортных Строителей | 11 | протокол от 26.04.2007 № 5755, заключение от 06.06.2012 № 7 | 1988 | 52 | 2023-2030 | снос |
| 180 | Юность | Транспортных Строителей | 13 | протокол от 26.04.2007 № 5710, заключение от 06.06.2012 № 8 | 1988 | 52 | 2023-2030 | снос |
| 181 | Юность | Транспортных Строителей | 15 | протокол от 26.04.2007 № 5756, заключение от 06.06.2012 № 9 | 1989 | 52 | 2023-2030 | снос |
| 182 | Юность | Транспортных Строителей | 19 | протокол от 26.04.2007 № 5745, заключение от 06.06.2012 № 10 | 1988 | 52 | 2023-2030 | снос |
| 183 | Юность | Шушенская | 1а | протокол от 26.04.2007 № 5728, заключение от 06.06.2012 № 11 | 1987 | 52 | 2023-2030 | снос |
| 184 | Юность | Шушенская | 4 | протокол от 26.04.2007 № 5726, заключение от 27.01.2012 № 25 | 1988 | 52 | 2023-2030 | снос |
| 185 | Юность | Шушенская | 6 | протокол от 26.04.2007 № 5727, заключение от 27.01.2012 № 24 | 1988 | 52 | 2023-2030 | снос |
| 186 | Юность | Шушенская | 8 | протокол от 26.04.2007 № 5734, заключение от 27.01.2012 № 23 | 1988 | 52 | 2023-2030 | снос |
| 187 | Юность | Шушенская | 10 | протокол от 26.04.2007 № 5735, заключение от 27.01.2012 № 21 | 1987 | 52 | 2023-2030 | снос |
| 188 | Юность | Шушенская | 14 | протокол от 26.04.2007 № 5732, заключение от 27.01.2012 № 18 | 1989 | 52 | 2023-2030 | снос |
| 189 | Юность | Саянская | 12 | заключение от 06.06.2012 № 13 | 1975 | 54 | 2023-2030 | снос |
| 190 | Юность | Саянская | 5 | заключение от 04.08.2017 № 5 | 1979 | 55 | 2023-2030 | снос |
| 191 | Дорожный | Дорожный | 1 | заключение от 04.08.2017 № 1 | 1982 | 56 | 2023-2030 | снос |
| 192 | Дорожный | Дорожный | 3 | заключение от 04.08.2017 № 2 | 1984 | 56 | 2023-2030 | снос |
| 193 | Дорожный | Дорожный | 10 | заключение от 04.08.2017 № 9 | 1986 | 57 | 2023-2030 | снос |
| 194 | Чёрный мыс | Пионерская | 35 | заключение от 23.11.2016 № 3 | 1960 | - | 2023-2030 | снос |
| 195 | Чёрный мыс | Щепеткина | 22 | заключение от 23.11.2016 № 9 | 1968 | - | 2023-2030 | снос |
| 196 | Микрорайон 28 | Заводская | 2 | заключение от 23.11.2016 № 4 | 1969 | - | 2023-2030 | снос |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

Реестр

ветхого жилищного фонда в муниципальном образовании городской округ город Сургут,

сформированный по системе ранжирования (по сумме набранных баллов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество  домов | Адрес объекта | | | Дата, номер  документа о признании жилого помещения непригодным для проживания или дома аварийным | Год постройки | Количество баллов | Срок отселения физических и юридических лиц | Дальнейшее использование помещений |
| город, поселок, деревня, село | улица,  переулок, проспект | № дома |
| 1 | МК-37 | Строителей | 17 | акт от 05.06.2003 № 1 | 1965 | - | 2014-2020 | снос |
| 2 | Юность | Саянская | 20\_ | протокол от 24.10.2006  № 15167 | 1987 | - | 2014-2020 | снос |
| 3 | Чёрный мыс | Разведчиков | 14 | акт от 05.06.2003 № 1 | 1964 | - | 2014-2020 | снос |
| 4 | Чёрный мыс | Разведчиков | 25 | акт от 05.06.2003 № 1 | 1964 | - | 2014-2020 | снос |
| 5 | Юность | Линейная | 68 | акт от 05.06.2003 № 1 | 1976 | - | 2014-2020 | снос |
| 6 | Медвежий угол | Линия 3 | 1 | протокол  рабочей подгруппы от 31.03.2017 № 2 | 1982 | - | 2018 | снос |
| 7 | Медвежий угол | Линия 3 | 4 | протокол рабочей  подгруппы  от 31.03.2017 № 2 | 1985 | - | 2018 | снос |
| 8 | Медвежий угол | Линия 3 | 9 | протокол  рабочей подгруппы от 31.03.2017 № 2 | 1990 | - | 2018 | снос |
| 9 | Медвежий угол | Линия 2 | 6 | протокол рабочей подгруппы  от 31.03.2017 № 2 | 1986 | - | 2018 | снос |
| 10 | Микрорайон 30 | Школьная | 82 | акт от 05.06.2003 № 1 | 1974 | - | до 30.06.2018 | снос |
| 11 | Взлетный | линия 1 | 2 | протокол от 02.10.2001  № 56 | 1965 | - | до 30.06.2018 | снос |
| 12 | Взлётный | линия 1\_ | 2 | акт от 05.06.2003  № 1 | 1965 | - | до 30.06.2018 | снос |
| 13 | Взлётный | линия 1 | 3 | протокол от 02.10.2001  № 56 | 1965 | - | до 30.06.2018 | снос |
| 14 | Взлётный | линия 1 | 3 | акт от 05.06.2003  № 1 | 1965 | - | до 30.06.2018 | снос |
| 15 | Взлётный | линия 2 | 3 | акт от 05.06.2003  № 1 | 1965 | - | до 30.06.2018 | снос |
| 16 | Взлётный | линия 2\_ | 4 | протокол от 02.10.2001  № 56 | 1978 | - | до 30.06.2018 | снос |
| 17 | Взлётный | линия 2 | 9 | протокол от 02.10.2001  № 56 | 1965 | - | до 30.06.2018 | снос |
| 18 | Взлётный | линия 3 | 2 | акт от 05.06.2003  № 1 | 1965 | - | до 30.06.2018 | снос |
| 19 | Взлётный | линия 3\_ | 3 | протокол от 02.10.2001  № 56 | 1965 | - | до 30.06.2018 | снос |
| 20 | Взлётный | линия 3 | 4 | протокол от 02.10.2001  № 56 | 1965 | - | до 30.06.2018 | снос |
| 21 | Взлётный | линия 3 | 5а | акт от 05.06.2003 № 1 | 1965 | - | до 30.06.2018 | снос |
| 22 | Взлётный | линия 3 | 6 | протокол от 02.10.2001  № 56 | 1965 | - | до 30.06.2018 | снос |
| 23 | Взлётный | линия 3 | 7 | протокол от 02.10.2001  № 56 | 1965 | - | до 30.06.2018 | снос |
| 24 | Взлётный | линия 4 | 3 | протокол от 02.10.2001  № 56 | 1965 | - | до 30.06.2018 | снос |
| 25 | Взлётный | линия 4 | 4 | протокол от 02.10.2001  № 56 | 1965 | - | до 30.06.2018 | снос |
| 26 | Взлётный | линия 4 | 5 | протокол от 02.10.2001  № 56 | 1965 | - | до 30.06.2018 | снос |
| 27 | Взлётный | линия 4 | 6 | протокол от 02.10.2001  № 56 | 1965 | - | до 30.06.2018 | снос |
| 28 | Взлётный | линия 4 | 7 | протокол от 02.10.2001  № 56 | 1965 | - | до 30.06.2018 | снос |
| 29 | Взлётный | линия 4 | 10 | акт от 05.06.2003 № 1 | 1965 | - | до 30.06.2018 | снос |
| 30 | Взлётный | линия 4 | 14 | акт от 05.06.2003 № 1 | 1965 | - | до 30.06.2018 | снос |
| 31 | Взлётный | линия 4 | 18 | акт от 05.06.2003 № 1 | 1965 | - | до 30.06.2018 | снос |
| 32 | Взлётный | линия 4 | 20 | акт от 05.06.2003 № 1 | 1965 | - | до 30.06.2018 | снос |
| 33 | Взлётный | линия 4 | 25 | акт от 05.06.2003 № 1 | 1965 | - | до 30.06.2018 | снос |
| 34 | Взлётный | линия 4 | 26 | акт от 05.06.2003 № 1 | 1965 | - | до 30.06.2018 | снос |
| 35 | Взлётный | линия 4 | 29 | акт от 05.06.2003 № 1 | 1965 | - | до 30.06.2018 | снос |
| 36 | Взлётный | линия 4 | 31 | акт от 05.06.2003 № 1 | 1965 | - | до 30.06.2018 | снос |
| 37 | Взлётный | линия 4 | 33 | акт от 05.06.2003 № 1 | 1965 | - | до 30.06.2018 | снос |
| 38 | Взлётный | линия 4 | 34 | акт от 05.06.2003 № 1 | 1965 | - | до 30.06.2018 | снос |
| 39 | Взлётный | линия 8 | 3 | акт от 05.06.2003 № 1 | 1981 | - | до 30.06.2018 | снос |
| 40 | Микрорайон 21-22 | Московская | 41 | акт от 05.06.2003 № 1 | 1965 | - | до 2020 | снос |
| 41 | Микрорайон 21-22 | Московская | 42 | акт от 05.06.2003 № 1 | 1965 | - | до 2020 | снос |
| 42 | Микрорайон 21-22 | Московская | 45 | акт от 05.06.2003 № 1 | 1965 | - | до 2020 | снос |
| 43 | Микрорайон 21-22 | Московская | 50 | акт от 05.06.2003 № 1 | 1967 | - | до 2020 | снос |
| 44 | Микрорайон 21-22 | Московская | 52 | акт от 05.06.2003 № 1 | 1967 | - | до 2020 | снос |
| 45 | Речная | переулок Юганский | 3 | акт от 05.06.2003 № 1 | 1965 | 7 | 2030 | снос |
| 46 | Медвежий угол | Олимпийская | 14 | протокол рабочей подгруппы  от 31.03.2017 № 2 | 1984 | 15 | 2030 | снос |
| 47 | Чёрный мыс | Щепёткина | 24 | акт от 05.06.2003 № 1 | 1964 | 16 | 2030 | снос |
| 48 | Таёжный | Аэрофлотская | 23а | акт от 05.06.2003 № 1 | 1970 | 17 | 2030 | снос |
| 49 | Чёрный мыс | Щепёткина | 22 | акт от 05.06.2003 № 1 | 1968 | 18 | 2030 | снос |
| 50 | Чёрный мыс | Затонская | 19 | акт от 05.06.2003 № 1 | 1965 | 23 | 2030 | снос |
| 51 | Микрорайон 1 | Молодёжный | 3 | акт от 05.06.2003 № 1 | 1966 | 25 | 2030 | снос |
| 52 | Микрорайон 1 | Набережный | 20 | акт от 05.06.2003 № 1 | 1968 | 25 | 2030 | снос |
| 53 | Дорожный | Дорожный | 7 | протокол от 24.10.2006  № 15163 | 1986 | 30 | 2030 | снос |
| 54 | Микрорайон 1 | Молодёжный | 5 | акт от 05.06.2003  № 1 | 1966 | 31 | 2030 | снос |
| 55 | Дорожный | Дорожный | 13 | протокол от 24.10.2006  № 15170 | 1987 | 33 | 2030 | снос |
| 56 | Дорожный | Дорожный | 14 | протокол от 24.10.2006  № 15164 | 1987 | 33 | 2030 | снос |
| 57 | Дорожный | Дорожный | 2 | протокол от 26.04.2007  № 5691 | 1983 | 37 | 2030 | снос |
| 58 | Дорожный | Дорожный | 8 | протокол от 26.04.2007  № 5724 | 1986 | 39 | 2030 | снос |
| 59 | Дорожный | Дорожный | 11 | протокол от 26.04.2007  № 5681 | 1986 | 39 | 2030 | снос |
| 60 | Дорожный | Дорожный | 12 | протокол от 26.04.2007  № 5723 | 1986 | 39 | 2030 | снос |
| 61 | Кедровый-2 | Кедровый-2 | 7 | акт от 05.06.2003  № 1 | 1983 | 42 | 2030 | снос |
| 62 | Дорожный | Дорожный | 19 | протокол от 26.04.2007  № 5725 | 1988 | 43 | 2030 | снос |
| 63 | Кедровый-2 | Кедровый-2 | 14 | акт от 05.06.2003  № 1 | 1987 | 43 | 2030 | снос |

Приложение 3

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

Реестр жилищного фонда,

признанного непригодным для проживания в муниципальном образовании городской округ город Сургут,

сформированный по системе ранжирования (по сумме набранных баллов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во домов | Адрес объекта | | | Дата,  номер документа о признании жилого помещения  непригодным для проживания или дома аварийным | Год  постройки | Количество баллов | Срок отселения  физических  и юридических лиц | Дальнейшее использование помещений |
| Город,  поселок,  деревня,  село | Улица,  переулок, проспект | № дома |  |  |  |  |  |
| 1 | Кедровый-1 | Линия 8 | 74Б | заключение от 08.07.2015 № 20 | 1973 | 19 | 2015-2020 | снос |
| 2 | Кедровый-1 | Линия 12 | 135 | заключение от 10.11.2015 № 2 | 1973 | 19 | 2016-2020 | снос |
| 3 | Юность | Линейная | 23а | заключение от 07.05.2015 №1 | 1978 | 20 | 2015-2020 | снос |
| 4 | Лунный | Линия 5 | 7 | заключение от 08.07.2015 № 9 | 1982 | 26 | 2016-2020 | снос |
| 5 | Лунный | Озёрная | 17 | заключение от 08.07.2015 № 16 | 1982 | 26 | 2016-2020 | снос |
| 6 | Чёрный мыс | Щепеткина | 39 | заключение от 29.01.2016 № 11 | 1964 | - | 2017-2020 | снос |

Приложение 4

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

Список

домов, подлежащих отселению в соответствии c договором

от 11.03.2016 № 17-10-3755/6 о развитии застроенной

территории – части микрорайона 21-22 города Сургута, заключенным между Администрацией города и обществом с ограниченной

ответственностью «СеверСтрой»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Улица | № дома | Срок отселения  физических  и юридически лиц | Дальнейшее  использование  помещений |
| 1 | Московская | 36 | до 2020 | снос |
| 2 | Московская | 38 | до 2020 | снос |
| 3 | Московская | 39 | до 2020 | снос |
| 4 | Московская | 40 | до 2020 | снос |
| 5 | Московская | 41 | до 2020 | снос |
| 6 | Московская | 42 | до 2020 | снос |
| 7 | Московская | 43 | до 2020 | снос |
| 8 | Московская | 44 | до 2020 | снос |
| 9 | Московская | 45 | до 2020 | снос |
| 10 | Московская | 46 | до 2020 | снос |
| 11 | Московская | 49 | до 2020 | снос |
| 12 | Московская | 50 | до 2020 | снос |
| 13 | Московская | 52 | до 2020 | снос |
| 14 | Московская | 53/2 | до 2020 | снос |
| 15 | Садовая | 2 | до 2020 | снос |
| 16 | переулок  Садовый | 2 | до 2020 | снос |

Приложение 5

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

Список домов,   
подлежащих отселению в соответствии с соглашением от 04.07.2016 № 01-37-138/16 о взаимодействии по переселению граждан,

проживающих на застраиваемой территории земельного участка

микрорайона № 30 города Сургута, заключенным между

Администрацией города и акционерным обществом

«ЮграИнвестСтройПроект»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Поселок | Улица,  линия | № дома | Срок отселения физических  и юридических лиц | Дальнейшее использование помещений |
| 1 | Взлетный | линия 1 | 7 | до 30.06.2018 | снос |
| 2 | Взлетный | линия 2 | 6 | до 30.06.2018 | снос |
| 3 | Взлетный | линия 2 | 9 | до 30.06.2018 | снос |
| 4 | Мкр. 30 | Школьная | 82 | до 30.06.2018 | снос |
| 5 | Взлетный | линия 1 | 2 | до 30.06.2018 | снос |
| 6 | Взлетный | линия 1 | 2\_ | до 30.06.2018 | снос |
| 7 | Взлетный | линия 1 | 3 | до 30.06.2018 | снос |
| 8 | Взлетный | линия 1 | 3\_ | до 30.06.2018 | снос |
| 9 | Взлетный | линия 2 | 3 | до 30.06.2018 | снос |
| 10 | Взлетный | линия 2 | 4 | до 30.06.2018 | снос |
| 11 | Взлетный | линия 3 | 2 | до 30.06.2018 | снос |
| 12 | Взлетный | линия 3 | 3 | до 30.06.2018 | снос |
| 13 | Взлетный | линия 3 | 4 | до 30.06.2018 | снос |
| 14 | Взлетный | линия 3 | 5а | до 30.06.2018 | снос |
| 15 | Взлетный | линия 3 | 6 | до 30.06.2018 | снос |
| 16 | Взлетный | линия 3 | 7 | до 30.06.2018 | снос |
| 17 | Взлетный | линия 4 | 3 | до 30.06.2018 | снос |
| 18 | Взлетный | линия 4 | 4 | до 30.06.2018 | снос |
| 19 | Взлетный | линия 4 | 5 | до 30.06.2018 | снос |
| 20 | Взлетный | линия 4 | 6 | до 30.06.2018 | снос |
| 21 | Взлетный | линия 4 | 7 | до 30.06.2018 | снос |
| 22 | Взлетный | линия 4 | 10 | до 30.06.2018 | снос |
| 23 | Взлетный | линия 4 | 14 | до 30.06.2018 | снос |
| 24 | Взлетный | линия 4 | 18 | до 30.06.2018 | снос |
| 25 | Взлетный | линия 4 | 20 | до 30.06.2018 | снос |
| 26 | Взлетный | линия 4 | 25 | до 30.06.2018 | снос |
| 27 | Взлетный | линия 4 | 26 | до 30.06.2018 | снос |
| 28 | Взлетный | линия 4 | 29 | до 30.06.2018 | снос |
| 29 | Взлетный | линия 4 | 31 | до 30.06.2018 | снос |
| 30 | Взлетный | линия 4 | 33 | до 30.06.2018 | снос |
| 31 | Взлетный | линия 4 | 34 | до 30.06.2018 | снос |
| 32 | Взлетный | линия 8 | 3 | до 30.06.2018 | снос |