# Программные мероприятия

(млн. руб.)

| ## № п.п. | ## Наименование мероприятий | ### Срок выпол-нения | Финан-совые средства на 2006-2010 годы | Объем капитальных вложений на 2006 год (в текущих ценах) |  |  | Объем капитальных вложений на 2007 год (в текущих ценах) |  |  |  | Объем капитальных вложений на 2008 год (в текущих ценах) |  |  | Объем капитальных вложений на 2009 год (в текущих ценах) |  |  | Объем капитальных вложений на 2010 год (в текущих ценах) |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | окруж-ной бюджет | мест-ный бюджет | другие (вне- бюд-жетные) сред-ства | окруж-ной бюджет | мест-ный бюджет | другие (вне-бюд-жетные) сред-ства |  | окруж-ной бюджет | мест-ный бюджет | другие (вне-бюд-жетные) сред-ства | окруж-ной бюджет | мест-ный бюджет | другие (вне-бюд-жетные) сред-ства | окруж-ной бюджет | мест-ный бюджет | другие (вне-бюд-жетные) сред-ства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | Отходы потребления | 2006-2010 | 502,5 | 47,0 | 94,1 | 35,5 | 25,0 | 117,0 | 47,7 |  | 15,3 | 38,0 | 12,3 | 0,0 | 23,0 | 12,3 | 0,0 | 23,0 | 12,3 | Комитет по природопользованию и экологии, департамент жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.1. | Сбор ТБО | 2006-2010 | 98,1 | 0,0 | 10,2 | 12,3 | 0,0 | 6,6 | 12,3 |  | 0,0 | 6,6 | 12,3 | 0,0 | 6,6 | 12,3 | 0,0 | 6,6 | 12,3 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.1.1. | Разработка единого проекта кон-тейнерной площадки | 2006 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.1.2. | Приобрете-ние специализирован-ной техники для санитар-ной обра-ботки контейнеров и мусорока-мер | 2006-2010 | 10,8 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 |  | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.1.3. | Плановая замена кон-тейнеров на контейнеры закрытого типа | 2006-2010 | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 6,5 |  | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.1.4. | Приобретение специальных контейнеров для селективного сбора отходов | 2006-2010 | 10,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |  | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | Комитет по природополь-зованию и экологии |
| 1.1.5. | Приобрете-ние специ-альных бун-керов для сбора круп-ногабарит-ных отходов | 2006-2010 | 8,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,8 |  | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.1.6. | Создание и оснащение диспетчер-ских служб для выпол-нения инди-видуальных заявок по вывозу КГО | 2006-2008 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.1.7. | Разработка типового проекта комплексного приемного пункта | 2006 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по природополь-зованию и экологии |
| 1.1.8. | Создание и оснащение сети прием-ных пунктов вторичного сырья | 2006-2010 | 30,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |  | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | Комитет по природополь-зованию и экологии |
| 1.2. | Транспорти-ровка ТБО | 2006-2010 | 123,5 | 0,0 | 26,1 | 2,5 | 0,0 | 48,1 | 0,0 |  | 0,0 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 0,0 | Комитет по природополь-зованию и экологии, департамент жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.2.1. | Обновление парка спе-циализиро-ванной техники | 2006-2010 | 78,0 | 0,0 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 0,0 |  | 0,0 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 0,0 | Комитет по природополь-зованию и экологии |
| 1.2.2. | Разработка и внедрение технологии санитарной обработки специализи-рованного транспорта | 2006-2007 | 31,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по природополь-зованию и экологии |
| 1.2.3. | Оборудова-ние специа-лизирован-ной техники защитными пологами | 2006 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.2.4. | Создание мусоропере-грузочной станции в Западном промышлен-ном районе | 2006-2007 | 12,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по природополь-зованию и экологии |
| 1.3. | Утилизация ТБО | 2006-2010 | 280,9 | 47,0 | 57,8 | 20,7 | 25,0 | 62,3 | 35,4 | 15,3 |  | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | Комитет по природополь-зованию и экологии |
| 1.3.1. | Строитель-ство второй очереди по-лигона ТБО | 2006-2008 | 144,8 | 40,0 | 38,0 | 0,0 | 20,0 | 16,5 | 0,0 | 15,3 |  | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по природополь-зованию и экологии |
| 1.3.2. | Обновление специализированной техники, обслуживающей полигон | 2006-2008 | 24,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по природополь-зованию и экологии |
| 1.3.3. | Строительство линии по переработке боя стекла и производству пенобетона | 2007 | 22,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,4 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по природополь-зованию и экологии |
| 1.3.4. | Строительство линии по переработке пластика | 2006-2007 | 19,5 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по природополь-зованию и экологии |
| 1.3.5. | Строитель-ство линий по перера-ботке бума-ги всех видов | 2006-2007 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по природополь-зованию и экологии |
| 1.3.6. | Рекультива-ция первой очереди полигона ТБО | 2006-2007 | 48,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по природополь-зованию и экологии |
| 1.3.7. | Разработка дифферен-цированных тарифов на удаление и утилизацию отходов | 2007 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по природополь-зованию и экологии, департамент жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.3.8. | Создание и сопровожде-ние единой информаци-онной базы по образова-нию отходов | 2006-2010 | 5,6 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |  | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | Комитет по природополь-зованию и экологии, департамент жилищно-коммунального хозяйства |
| 2. | Отходы автотранспорта | 2006-2010 | 130,2 | 21,8 | 6,0 | 19,1 | 20,0 | 14,0 | 24,0 | 0,0 |  | 7,0 | 18,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по природополь-зованию и экологии |
| 2.1. | Строитель-ство пред-приятия по переработке отработан-ных автомо-бильных покрышек | 2006 | 52,2 | 21,8 | 0,0 | 10,4 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по природополь-зованию и экологии |
| 2.2. | Создание специально-го полигона (площадки) для утилиза-ции автомо-бильных кузовов | 2007-2008 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по природополь-зованию и экологии |
| 2.3. | Создание предприятия по перера-ботке акку-муляторных батарей | 2008 | 18,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 18,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по природополь-зованию и экологии |
| 2.4. | Создание предприятия предвари-тельной переработки электроли-тов | 2007 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по природополь-зованию и экологии |
| 2.5. | Создание предприятия по перера-ботке отра-ботанных масел | 2006-2007 | 14,7 | 0,0 | 6,0 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по природополь-зованию и экологии |
| 3. | Отходы про-изводства | 2006-2010 | 154,6 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 14,6 | 12,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по природополь-зованию и экологии, департамент жилищно-коммунального хозяйства |
| 3.1. | Строитель-ство поли-гона про-мышленных отходов | 2006-2007 | 128,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по природополь-зованию и экологии |
| 3.2. | Приобрете-ние и ввод в эксплуата-цию уста-новки дроб-ления крупногабаритных отходов | 2007 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,6 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по природополь-зованию и экологии |
| 3.3. | Создание полигона для хране-ния илового осадка очистных сооружений | 2007 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
| 4. | Медицинские и биологические отходы | 2006-2010 | 101,0 | 0,0 | 48,8 | 2,0 | 0,0 | 38,8 | 0,0 | 0,0 |  | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | Комитет по природополь-зованию и экологии |
| 4.1. | Дооснаще-ние лечеб-но-профи-лактических учреждений утилизато-рами | 2006-2007 | 19,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 |  | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | Комитет по природополь-зованию и экологии, комитет по здравоохране-нию |
| 4.2. | Строитель-ство ком-плекса тер-мического обезврежи-вания меди-цинских и биологичес-ких отходов на полигоне ТБО | 2006-2007 | 65,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по природополь-зованию и экологии |
| 4.3. | Создание и материаль-ное оснаще-ние пред-приятия по обслужива-нию комп-лекса терми-ческого обезврежи-вания | 2007 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по природополь-зованию и экологии |
| 4.4. | Приобрете-ние специа-лизирован-ных контей-неров для сбора био-логических отходов | 2006-2008 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по природополь-зованию и экологии |
| 5. | Особо токсичные отходы | 2006-2010 | 11,9 | 0,0 | 2,0 | 3,5 | 0,0 | 0,5 | 1,1 | 0,0 |  | 0,5 | 1,1 | 0,0 | 0,5 | 1,1 | 0,0 | 0,5 | 1,1 | Комитет по природополь-зованию и экологии, департамент жилищно-коммунального хозяйства |
| 5.1. | Разработка Положения о порядке обращения с ртутью и ртутьсодер-жащими отходами | 2006 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по природополь-зованию и экологии |
| 5.2. | Возобновле-ние деятель-ности цеха демеркуризации | 2006 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по природополь-зованию и экологии |
| 5.3. | Оснащение предприя-тий и учреждений города контейнерами для хранения ртутьсодержащих отходов | 2006-2010 | 8,0 | 0,0 | 0,5 | 1,1 | 0,0 | 0,5 | 1,1 | 0,0 |  | 0,5 | 1,1 | 0,0 | 0,5 | 1,1 | 0,0 | 0,5 | 1,1 | Департамент культуры, молодежной политики и спорта, департамент по труду и социальным вопросам |
| 6. | Создание благоприятных условий для предприятий – участников Программы | 2006-2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по природопользованию и экологии |
| 6.1. | Разработка системы льготного налогообложения для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в части местных налогов | февраль-март 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по природопользованию и экологии, департамент по экономической политике |
| 6.2. | Разработка механизма по предоставлению Администрацией города гарантий для обеспечения кредитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере обращения с отходами | февраль-март 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по природопользованию и экологии, департамент по экономической политике |
| 6.3. | Организация и проведение конкурсов для распределения средств, выделяемых в рамках Программы | 2006-2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Департамент по экономической политике |
| 6.4. | Определение местонахождения участков под размещение объектов по сбору и переработке отходов с привязкой к генеральному плану города | 2006-2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по природопользованию и экологии, департамент имущественных и земельных отношений |
| 6.5. | Разработка системы предоставления на льготных условиях земельных участков под размещение объектов по сбору и переработке отходов | февраль-март 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по природопользованию и экологии, департамент имущественных и земельных отношений |
| 6.6. | Стимулирование лизинговой деятельности, направленной на приобретение, модернизацию и обновление производственного и промышленного оборудования по обезвреживанию, утилизации и переработке отходов | 2006-2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по природопользованию и экологии, департамент по экономической политике |
| 6.7. | Организация мероприятий по подготовке и обучению специалистов, занятых в сфере обращения с отходами | 2006-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по природопользованию и экологии |
| 6.8. | Проведение круглых столов с руководителями предприятий и организаций по проблемам, существующим в области обращения с отходами | 2006-2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по природопользованию и экологии |
| 6.9. | Организация и проведение общественной экологической экспертизы проектов в области обращения с отходами | 2006-2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по природопользованию и экологии |
| 6.10. | Методическая помощь при оформлении лицензий в области обращения с отходами | 2006-2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по природопользованию и экологии |
| 6.11. | Разработка и внедрение системы муниципального заказа на использование изделий из отходов и вторичных материалов | 2006-2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по природопользованию и экологии, департамент по экономической политике |
|  | Итого по Программе |  | 900,2 | 136,8 | 150,9 | 60,1 | 105,0 | 184,9 | 84,8 | 15,3 |  | 49,3 | 31,7 | 0,0 | 27,3 | 13,4 | 0,0 | 27,3 | 13,4 |  |

Итого общее финансирование по Программе,                                 900,2 млн. рублей

в том числе:

окружной бюджет                                                                                257,1 млн. рублей

местный бюджет                                                                                  439,7 млн. рублей

внебюджетные источники                                                                  203,4 млн. рублей