Приложение

к решению городской Думы

от 26.10.2005 № 516-III ГД

Мероприятия по реализации Программы «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2005-2015 годы» на территории города Сургута на 2005-2010 годы

(в части проектирования и строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры)

(тыс. руб.)

| № п.п. | Наименование объекта | Ориенти-ровочная стоимость проекти-рования | Ориенти-ровочная стоимость строитель-ства | Оплачено на 01.01.2005 | 2005 год |  | 2006 год |  | 2007 год |  | 2008 год |  | 2009 год |  | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Окруж- ной бюджет | Мест- ный бюджет | Окруж- ной бюджет | Мест- ный бюджет | Окруж- ной бюджет | Мест- ный бюджет | Окруж- ной бюджет | Мест- ный бюджет | Окруж- ной бюджет | Мест- ный бюджет | Окруж- ной бюджет | Мест- ный бюджет |
| ВОСТОЧНЫЙ ЖИЛОЙ РАЙОН, - в том числе по микро-районам |  | - 477 730 | - 8 355 781 | - 654 689 | - 126 789 | - 177 053 | - 1 179 942 | - 1 013 903 | - 1 1216999 | - 794 202 | - 673 444 | - 839 784 | - 475 603 | - 719 465 | - 444 930 | - 411 312 |
| - 1. | Застройка 32 микрорайона (2-ая очередь) | - 44 858 | - 1 995 405 | - 7 631 | - 16 858 | - 4 561 | - 360 583 | - 331 320 | - 78 695 | - 352 562 | - 127 378 | - 235 171 | - 192 495 | - 171 400 | - 0 | - 165 312 |
| - 1.1. | - Проект застройки (стадия «Проект», проект межевания) | - 16 987 |  | - 3 722 |  | - 4 561 |  | - 8 704 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2. | - Проект застройки (в стадии рабочей документации) | - 7 221 |  |  | - 9 548 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  | - 0 |  |  |  |  |
| - 1.3. | - Строительство внутриквар-тальных инженерных сетей и сооружений, в том числе |  | - 149 360 |  | - 0 | - 0 | - 149 360 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | - инженерные сети |  | - 106 860 |  |  |  | - 106 860 |  | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ЦТП |  | - 21 000 |  |  |  | - 21 000 |  | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ТП ( 2 шт.) |  | - 21 500 |  |  |  | - 21 500 |  | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |
| - 1.4. | - Строительство дорог и улиц | - 20 650 | - 1 846 045 | - 3 909 | - 7 310 | - 0 | - 203 532 | - 322 616 | - 78 695 | - 352 562 | - 127 378 | - 235 171 | - 192 495 | - 171 400 | - 0 | - 165 312 |
| - 1.4.1. | - Улица Универ-ситетская (участок от ул. Маяковского до пр. Проле-тарского, 2-ой пусковой ком-плекс), в том числе | - 5 325 | - 759 250 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 103 044 | - 122 000 | - 192 495 | - 171 400 | - 0 | - 165 312 |
|  | - магистральные инженерные сети, в том числе |  | - 453 938 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 103 044 | - 122 000 | - 192 495 | - 31 400 | - 0 | - 0 |
|  | - сети тепло-снабжения |  | - 149 616 |  |  |  |  |  | - 0 | - 0 | - 76 000 |  | - 68 616 |  |  |  |
|  | - сети электро-снабжения и связи |  | - 23 879 |  |  |  |  |  | - 0 | - 0 | - 0 |  | - 23 879 |  |  |  |
|  | - сети дождевой канализации |  | - 153 400 |  |  |  |  |  | - 0 | - 0 |  | - 122 000 |  | - 31 400 |  |  |
|  | - сети хозяйст-венно-бытовой канализации |  | - 127 044 |  |  |  |  |  | - 0 | - 0 | - 27 044 |  | - 100 000 |  |  |  |
|  | - автомобиль-ная дорога |  | - 305 312 |  |  |  |  |  | - 0 | - 0 |  |  |  | - 140 000 |  | - 165 312 |
| - 1.4.2. | - Улица Универ-ситетская, от пр. Пролетарс-кого до ул. Каролинского, 3-ий пусковой комплекс, в том числе | - 6 840 | - 632 413 | - 0 | - 4 000 | - 0 | - 176 511 | - 232 880 | - 0 | - 225 862 |  |  |  |  |  |  |
|  | - магистральные инженерные сети, в том числе |  | - 406 551 |  | - 4 000 |  | - 176 511 | - 231 208 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - сети тепло-снабжения |  | - 85 184 |  | - 979 |  | - 85 184 |  | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - сети водоснаб-жения |  | - 21 528 |  | - 247 |  | - 21 528 |  | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - сети электро-снабжения |  | - 11 044 |  | - 127 |  | - 11 044 |  | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - сети дождевой канализации |  | - 230 040 |  | - 1 712 |  |  | - 231 208 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - сети хозяйст-венно-бытовой канализации |  | - 58 755 |  | - 675 |  | - 58 755 |  | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - автомобиль-ная дорога |  | - 225 862 |  |  |  |  | - 1 672 |  | - 225 862 |  |  |  |  |  |  |
| - 1.4.3. | - Улица Каро-линского, от ул. 30 лет Победы до ул. 1 «В», в том числе | - 8 485 | - 454 382 | - 3 909 | - 3 310 | - 0 | - 27 021 | - 89 736 | - 78 695 | - 126 700 | - 24 334 | - 113 171 |  |  |  |  |
|  | - магистраль-ные инженер-ные сети |  | - 294 511 | - 3 909 | - 3 310 | - 0 | - 27 021 | - 89 736 | - 78 695 | - 60 000 | - 24 334 | - 20 000 |  |  |  |  |
|  | - сети тепло-снабжения |  | - 60 649 |  |  |  | - 0 |  | - 47 800 |  | - 12 849 |  |  |  |  |  |
|  | - сети электро-снабжения |  | - 27 185 |  |  |  | - 0 |  | - 15 700 |  | - 11 485 |  |  |  |  |  |
|  | - сети дождевой канализации |  | - 169 736 |  |  |  |  | - 89 736 |  | - 60 000 |  | - 20 000 |  |  |  |  |
|  | - сети хозяйст-венно-бытовой канализации |  | - 36 941 |  |  |  | - 27 021 |  | - 15 195 |  | - 0 | - 0 |  |  |  |  |
|  | - автомобиль-ная дорога |  | - 159 871 |  |  |  |  | - 0 |  | - 66 700 |  | - 93 171 |  |  |  |  |
| - 1.5. | - Снос строений |  |  |  |  |  | - 7 691 |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. | Застройка 31 микрорайона | - 31 981 | - 1 369 615 | - 13 246 | - 7 466 | - 8 859 | - 311 416 | - 236 570 | - 73 000 | - 75 000 | - 125 656 | - 150 458 |  |  |  |  |
| - 2.1. | - Проект застройки (стадия «Проект», проект межевания) | - 14 109 |  | - 5 250 |  | - 8 859 |  | - 1 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2. | - Проект застройки (в стадии рабочей документации) | - 7 816 |  |  | - 7 466 |  | - 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.3. | - Строительство внутриквар-тальных инженерных сетей и соору-жений, в том числе |  | - 150 385 |  | - 0 | - 0 | - 137 557 | - 0 | - 0 | - 0 | - 25 656 | - 0 |  |  |  |  |
|  | - инженерные сети |  | - 99 383 |  |  |  | - 99 383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ТП (3 шт.) |  | - 38 484 |  |  |  | - 12 828 |  |  |  | - 25 656 |  |  |  |  |  |
|  | - ЦТП |  | - 12 518 |  |  |  | - 25 346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.4. | - Строительство дорог и улиц | - 10 056 | - 1 219 230 | - 7995,99 | - 0 | - 0 | - 173 509 | - 235 060 | - 73 000 | - 75 000 | - 100 000 | - 150 458 | - 76 824 | - 337 439 | - 0 | - 0 |
| - 2.4.1. | - Магистральная улица 23 «В», на участке от ул. 30 лет Победы до ул. 1 «В» (пр. Пролетарский), в том числе | - 10 056 | - 1 219 230 | - 7 996 | - 0 | - 0 | - 173 509 | - 235 060 | - 73 000 | - 75 000 | - 100 000 | - 150 458 | - 76 824 | - 337 439 | - 0 | - 0 |
|  | - магистральные инженерные сети, в том числе | - 6 510 | - 783791 |  |  |  | - 173 509 | - 150 000 | - 73 000 | - 0 | - 100 000 | - 150 458 | - 76 824 | - 60 000 | - 0 | - 0 |
|  | - сети газоснаб-жения |  | - 20 150 |  |  |  | - 10 150 |  | - 0 |  | - 0 |  | - 10 000 |  |  |  |
|  | - сети водоснаб-жения |  | - 134 742 |  |  |  | - 18 900 |  | - 60 000 |  | - 0 |  | - 55 842 |  |  |  |
|  | - сети электро-снабжения, связи |  | - 33 982 |  |  |  | - 10 000 |  | - 13 000 |  | - 0 |  | - 10 982 |  |  |  |
|  | - сети дождевой канализации |  | - 360 458 |  |  |  |  | - 150 000 |  | - 0 |  | - 150 458 |  | - 60 000 |  |  |
|  | - сети хозяйст-венно-бытовой канализации |  | - 234 459 |  |  |  | - 134 459 |  | - 0 |  | - 100 000 |  | - 0 |  |  |  |
|  | - автомобиль-ная дорога | - 3 546 | - 435439 |  |  |  |  | - 85 060 |  | - 75 000 |  | - 0 |  | - 277 439 |  |  |
| - 3. | Застройка 30 микрорайона | - 81 916 | - 1 061 545 | - 14 789 | - 18 689 | - 0 | - 140 976 | - 301 569 | - 302 704 | - 25 674 | - 101 759 | - 77 910 | - 71 224 | - 86 236 | - 57 000 | - 0 |
| - 3.1. | - Проект застройки (стадия «Проект», проект межевания) | - 28 888 |  | - 223 |  |  |  | - 28 665 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.2. | - Проект застройки (в стадии рабочей документации) | - 40 996 |  |  | - 16 297 |  | - 24 699 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.3. | - Строительство внутриквар-тальных инже-нерных сетей и сооружений, в том числе |  | - 359 154 |  | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 302 704 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 57 000 | - 0 |
|  | - инженерные сети |  | - 236 254 |  |  |  |  |  | - 236 254 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ЦТП |  | - 64 000 |  |  |  |  |  | - 32 000 |  |  |  |  |  | - 32 000 |  |
|  | - РП |  | - 18 900 |  |  |  |  |  | - 9 450 |  |  |  |  |  | - 0 |  |
|  | - ТП (6 шт.) |  | - 40 000 |  |  |  |  |  | - 25 000 |  |  |  |  |  | - 25 000 |  |
| - 3.4. | - Строительство дорог и улиц | - 12 032 | - 702 391 | - 14 566 | - 2 392 | - 0 | - 57 377 | - 272 904 | - 0 | - 25 674 | - 101 759 | - 77 910 | - 71 224 | - 86 236 | - 0 | - 0 |
| - 3.4.1. | - Улица Универ-ситетская, от ул.Каролинс-кого до 23 «В», 4-ый пусковой комплекс, в том числе | - 5 616 | - 326 781 | - 0 | - 2 392 | - 0 | - 53 877 | - 272 904 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - магистраль-ные инженер-ные сети про-тяженностью 369,67 м, в том числе |  | - 211 251 |  | - 2 392 |  | - 53 877 | - 157 374 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - сети водоснаб-жения |  | - 15 221 |  |  |  | - 15 221 |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - сети электро-снабжения, связи |  | - 6 116 |  |  |  | - 6 116 |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - сети дождевой канализации |  | - 157 374 |  |  |  |  | - 157 374 |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - сети хозяйст-венно-бытовой канализации |  | - 32 540 |  |  |  | - 32 540 |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - автомобиль-ная дорога |  | - 115 530 |  |  |  |  | - 115 530 |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |
| - 3.4.2. | - Улица 1 «В», от ул. Югорс-кой до ул. Геологической, в том числе | - 4 657 | - 157 460 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 71 224 | - 86 236 | - 0 | - 0 |
|  | - магистраль-ные инженер-ные сети | - 3 388 | - 101 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 71 224 | - 30 000 |  |  |
|  | - автомобиль-ная дорога | - 1 269 | - 56 236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 56 236 |  |  |
| - 3.4.3. | - Улица 1 «В», от ул. Югорс-кой до ул. Щепеткина, в том числе | - 1 759 | - 218 150 | - 14 566 | - 0 | - 0 | - 3 500 | - 0 | - 0 | - 25 674 | - 101 759 | - 77 910 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | - магистральные инженерные сети | - 1 759 | - 140 240 | - 14 566 |  |  | - 3 500 |  |  | - 25 674 | - 101 759 |  |  |  |  |  |
|  | - автомобиль-ная дорога |  | - 77 910 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 77 910 |  |  |  |  |
| - 3.5. | - Снос жилья |  |  |  |  |  | - 58 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4. | - Застройка 31 Б микрорайона | - 13 772 | - 136 884 | - 0 | - 8 110 | - 0 | - 0 | - 5 662 | - 136 884 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |
| - 4.1. | - Проект застройки (стадия «Проект», проект межевания) | - 5 662 |  |  |  |  |  | - 5 662 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.2. | - Проект застройки (в стадии рабочей документации) | - 8 110 |  |  | - 8 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.3. | - Строительство внутриквар-тальных инже-нерных сетей и сооружений, в том числе |  | - 136 884 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 136 884 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |
|  | - инженерные сети |  | - 84 000 |  |  |  |  |  | - 84 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ЦТП |  | - 29 500 |  |  |  |  |  | - 29 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - РП |  | - 10 384 |  |  |  |  |  | - 10 384 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ТП (2 шт.) |  | - 13 000 |  |  |  |  |  | - 13 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5. | - Застройка 30А микрорайона | - 26 165 | - 132 884 | - 0 | - 6 720 | - 0 | - 75 127 | - 9 318 | - 75 000 | - 0 | - 0 | - 0 | - 132 884 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 5.1. | - Проект застройки (стадия «Проект», проект межевания) | - 9 318 |  |  |  |  |  | - 9 318 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.2. | - Проект заст-ройки (в стадии рабочей документации) | - 16 847 |  |  | - 6 720 |  | - 10 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.3. | - Строительство внутриквар-тальных инже-нерных сетей и сооружений, в том числе |  | - 132 884 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 132 884 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | - инженерные сети |  | - 80 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 80 000 |  |  |  |
|  | - ЦТП |  | - 29 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 29 500 |  |  |  |
|  | - РП |  | - 10 384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 10 384 |  |  |  |
|  | - ТП (2 шт.) |  | - 13 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 13 000 |  |  |  |
| - 5.4. | - Снос жилья |  |  |  |  |  | - 65 000 |  | - 75 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6. | - Застройка 28 микрорайона | - 20 498 | - 122 384 | - 790 | - 0 | - 0 | - 70 000 | - 12 751 | - 214 441 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 6.1. | - Проект застройки (стадия «Проект», проект межевания) | - 13 541 |  | - 790 |  |  |  | - 12 751 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.2. | - Проект застройки (в стадии рабочей документации) | - 6 957 |  |  |  |  |  |  | - 6 957 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.3. | - Строительство внутриквар-тальных инже-нерных сетей и сооружений, в том числе |  | - 122 384 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 122 384 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |
|  | - инженерные сети |  | - 80 100 |  |  |  |  |  | - 80 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - КРП |  | - 7 900 |  |  |  |  |  | - 7 900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - РП |  | - 10 384 |  |  |  |  |  | - 10 384 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ТП (3 шт.) |  | - 24 000 |  |  |  |  |  | - 24 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.4. | - Снос жилья |  |  |  |  |  | - 70 000 |  | - 85 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7. | - Застройка 21, 22, 24 микро-районов | - 10 227 | - 582 925 | - 3 630 | - 4 440 | - 4 000 | - 0 | - 0 | - 60 500 | - 252 000 | - 78 479 | - 187 448 | - 79 000 | - 104 000 | - 0 |  |
| - 7.1. | - Улица Кайда-лова, от ул. 1 «В» до ул. Мелик-Карамо-ва, в том числе | - 10 227 | - 582 925 | - 3 630 | - 4 440 | - 4 000 | - 0 | - 0 | - 60 500 | - 252 000 | - 78 479 | - 187 448 |  |  |  |  |
|  | - магистральные инженерные сети, в том числе |  | - 374 737 | - 415 | - 4 440 |  | - 0 |  | - 60 500 | - 150 000 | - 78 479 | - 85 758 |  |  |  |  |
|  | - сети водоснаб-жения |  | - 48 180 |  |  |  |  |  | - 15 000 |  | - 33 180 |  |  |  |  |  |
|  | - сети электро-снабжения |  | - 20 698 |  |  |  |  |  | - 5 000 |  | - 15 698 |  |  |  |  |  |
|  | - сети дождевой канализации |  | - 235 758 |  |  |  |  |  |  | - 150 000 |  | - 85 758 |  |  |  |  |
|  | - сети хозяйст-венно-бытовой канализации |  | - 52 698 |  |  |  |  |  | - 36 000 |  | - 16 698 |  |  |  |  |  |
|  | - сети газоснаб-жения |  | - 17 403 |  |  |  |  |  | - 4 500 |  | - 12 903 |  |  |  |  |  |
|  | - автомобиль-ная дорога |  | - 208 188 | - 3 215 |  | - 4 000 |  |  |  | - 102 000 |  | - 101 690 |  |  |  |  |
| - 7.2. | - Улица 2 «В», на участке от ул. 3 «В» до ул. Кайдалова |  | - 183 000 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 79 000 | - 104 000 | - 0 | - 0 |
|  | - Магистральные инженерные сети |  | - 115 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 79 000 | - 36 000 |  |  |
|  | - Автомобиль-ная дорога |  | - 68 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 68 000 |  |  |
| - 7.3. | - Снос жилья |  |  |  |  | - 14 424 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8. | - Застройка 23А квартала | - 10 467 | - 459 420 | - 1 919 | - 0 | - 0 | - 4 020 | - 4 561 | - 51 500 | - 0 | - 200 091 | - 70 000 | - 0 | - 137 829 | - 0 | - 0 |
| - 8.1. | - Проект застройки (стадия «Проект», проект межевания) | - 2 980 |  | - 1 919 |  |  |  | - 1 061 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8.2. | - Проект застройки (в стадии рабочей документации) | - 4 020 |  |  |  |  | - 4 020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8.3. | - Строительство внутриквар-тальных инже-нерных сетей и сооружений, в том числе |  | - 73 500 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 51 500 | - 0 | - 22 000 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | - инженерные сети | - 2 500 | - 41 000 |  |  |  |  |  | - 36 000 |  | - 5 000 |  |  |  |  |  |
|  | - ЦТП | - 480 | - 19 500 |  |  |  |  |  | - 12 500 |  | - 7 000 |  |  |  |  |  |
|  | - ТП (2 шт.) | - 590 | - 13 000 |  |  |  |  |  | - 3 000 |  | - 10 000 |  |  |  |  |  |
| - 8.4. | - Строительство дорог и улиц | - 3 467 | - 385 920 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 3 500 | - 0 | - 0 | - 178 091 | - 70 000 | - 0 | - 137 829 | - 0 | - 0 |
| - 8.4.1. | - Улица Геологическая | - 3 467 | - 385 920 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 3 500 | - 0 | - 0 | - 178 091 | - 70 000 | - 0 | - 137 829 | - 0 | - 0 |
|  | - Магистральные инженерные сети | - 3 467 | - 248 091 |  |  |  |  | - 3 500 |  |  | - 178 091 | - 70 000 |  |  |  |  |
|  | - Автомобиль-ная дорога |  | - 137 829 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 137 829 |  |  |
| - 9. | - Застройка 27А микрорайона | - 180 898 | - 117 884 | - 16 135 | - 11 043 | - 20 164 | - 145 436 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 84 000 | - 76 000 |
| - 9.1. | - Проект застройки (стадия «Проект», проект межевания) | - 14 139 |  | - 14 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9.2. | - Проект застройки (в стадии рабочей документации) | - 6 759 |  | - 1 996 | - 6 343 | - 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9.3. | - Строительство внутриквар-тальных инже-нерных сетей и сооружений, в том числе |  | - 117 884 |  | - 4 700 |  | - 80 436 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - инженерные сети |  | - 83 700 | - 3 600 |  |  | - 60 936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ТП (3 шт.) |  | - 19 500 |  |  |  | - 19 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9.4. | - Строительство дорог и улиц | - 160 000 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 84 000 | - 76 000 |
| - 9.4.1. | - Проезд Мунарева | - 160 000 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 84 000 | - 76 000 |
|  | - Магистральные инженерные сети | - 104 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 84 000 | - 20 000 |
|  | - Автомобиль-ная дорога | - 56 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 56 000 |
| - 9.5. | - Снос жилья |  |  |  |  | - 19 164 | - 65 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10. | - Застройка 34 микрорайона (2-ая очередь) | - 2 924 | - 112 981 | - 27 939 | - 53 463 | - 0 | - 38 380 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.1. | - Строительство инженерных сетей, в том числе | - 2 924 | - 112 981 | - 27 939 | - 53 463 | - 0 | - 38 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ТП-51 |  | - 12 452 |  | - 12 452 |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ТП-52 |  | - 8 950 |  |  |  | - 8 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ТП-53 |  | - 6 670 | - 4 370 | - 2 300 |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ПВНС-56 |  | - 12 630 | - 4 430 | - 8 200 |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - инженерные сети | - 2 924 | - 76 156 | - 19 139 | - 30 511 |  | - 29 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11. | - Застройка 19, 20, 20А микро- - районов | - 39 121 | - 1 404 770 | - 404 491 | - 0 | - 37 542 | - 34 005 | - 0 | - 0 | - 0 | - 40 081 | - 8 797 | - 0 | - 0 | - 303 930 | - 170 000 |
| - 11.1. | - Проект застройки (стадия «Проект», проект межевания) | - 25 997 |  | - 12 479 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11.2. | - Проект застройки (в стадии рабочей документации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11.3. | - Строительство внутриквар-тальных инже-нерных сетей и сооружений, в том числе | - 0 | - 36 584 | - 2 579 | - 0 | - 0 | - 34 005 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |
|  | - РП с сетями электроснаб-жения |  | - 10 384 |  |  |  | - 10 384 |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ТП (6 шт.) |  | - 13 000 | - 1 607 |  |  | - 11 393 |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ПВНС |  | - 13 200 | - 972 |  |  | - 12 228 |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11.4. | - Строительство дорог и улиц | - 13 124 | - 1 180 241 | - 389 433 | - 0 | - 37 542 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 40 081 | - 8 797 | - 0 | - 0 | - 303 930 | - 170 000 |
| - 11.4.1. | - Улица Универ-ситетская, участок ул. Северной до ул. Маяковско-го | - 13 124 | - 528 041 | - 389 433 |  | - 37 542 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 40 081 | - 8 797 |  |  |  |  |
|  | - магистральные инженерные сети | - 10 334 | - 420 761 | - 334 341 |  | - 37 542 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 40 081 | - 8 797 |  |  |  |  |
|  | - сети тепло-снабжения |  | - 76 139 | - 34 289 |  | - 7 542 |  |  |  |  | - 34 308 |  |  |  |  |  |
|  | - сети электро-снабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 | - 0 |  |  |  |  |
|  | - сети дождевой канализации |  | - 225 199 | - 196 402 |  | - 20 000 |  |  |  |  |  | - 8 797 |  |  |  |  |
|  | - сети хозяйст-вено-бытовой канализации |  | - 119 423 | - 103 650 |  | - 10 000 |  |  |  |  | - 5 773 |  |  |  |  |  |
|  | - автомобиль-ная дорога | - 2 790 | - 107 280 | - 55 092 |  |  |  |  |  |  |  | - 52 188 |  |  |  |  |
| - 11.4.2. | - Улица Маяковского, от ул. 30 лет Победы до ул. Университет-ской |  | - 652 200 | - 9 164 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 303 930 | - 170 000 |
|  | - Магистральные инженерные сети |  | - 423 930 | - 9 164 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 303 930 | - 120 000 |
|  | - Автомобиль-ная дорога |  | - 228 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 50 000 |
| - 11.5. | - Снос жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12. | - Магистраль-ный ливневой коллектор, от ул. Маяковс-кого до ул. 3 «В» |  | - 187 945 | - 56 015 |  | - 2 964 |  | - 63 000 |  | - 68 966 |  |  |  |  |  |  |
| - 13. | - Магистраль-ный водовод в ВЖР, от коль-ца ГРЭС-2 до ул. Мелик-Карамова | - 14 903 | - 321 138 | - 108 103 |  | - 98 963 |  | - 49 152 | - 128 975 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14. | - Магистраль-ный ливневой коллектор по ул. М-Карамо-ва, от ул. Югорской до пр.Федорова |  | - 350 000 |  |  |  |  |  |  | - 20 000 |  | - 110 000 |  | - 220 000 |  |  |
| 15. | Электроснаб-жение | 5 582 | 99 909 | 55 212 | 134 648 | 0 | 13 063 | 24 097 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | ПС «Пионер-ная-2» (распре-делительные сети) | 5 582 | 99 909 | 52 294 | 16 038 |  | 13 063 | 24 097 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАПАДНЫЙ ЖИЛОЙ РАЙОН, в том числе по микро-районам |  | 44 887 | 1 911 616 | 0 | 23 722 | 0 | 99 021 | 0 | 88 343 | 3 400 | 443 000 | 180 000 | 297 089 | 372 163 | 0 | 199 000 |
| 16. | Застройка 11Б микрорайона, в том числе | 0 | 28 998 | 0 | 0 | 0 | 28 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сети тепло-снабжения |  | 28 998 |  |  |  | 28 998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Застройка 35, 35А, 37 микро- районов | 44 887 | 1 882 618 | 0 | 23 722 | 0 | 70 023 | 0 частный инвестор | 88 343 | 3 400 | 443 000 | 180 000 | 297 089 | 372 163 | 0 | 199 000 |
| 17.1. | Строительство дороги | 36 777 | 1 745 734 | 0 | 23 722 | 0 | 70 023 | 0 | 88 343 | 3 400 | 443 000 | 180 000 | 297 089 | 372 163 | 0 | 199 000 |
| 17.1.1. | Улица Киртбая, от ул. Магис-тральной до ул. 3 «З», в том числе | 21 010 | 843 250 | 0 | 6 939 | 0 | 14 071 | 0 | 40 000 | 0 | 100 000 | 150 000 | 102 089 | 252 163 | 0 | 199 000 |
|  | магистральные инженерные сети | 21 010 | 542 089 |  | 6 939 |  | 14 071 |  | 40 000 |  | 100 000 | 150 000 | 102 089 | 150 000 |  |  |
|  | автомобиль-ная дорога |  | 301 161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 163 |  | 199 000 |
| 17.1.2. | Улица 1 «З», от Нефтеюганско-го шоссе до ул. 4 «З», в том числе | 15 767 | 902 485 | 0 | 16 783 | 0 | 55 952 | 0 | 48 343 | 3 400 | 343 000 | 30 000 | 195 000 | 120 000 |  |  |
|  | магистральные инженерные сети, в том числе | 15 767 | 902 485 |  | 16 783 | 0 | 55 952 | 0 | 48 343 | 3 400 | 343 000 | 30 000 | 195 000 | 120 000 | 0 | 0 |
|  | сети водоснаб-жения | 4 000 | 116 000 |  |  |  | 49 152 |  | 43 843 |  | 28 000 | 1очер. До ул. Киртбая и 2 оч.до ГКНС-2 |  |  |  |  |
|  | сети хозяйст-венно-бытовой канализации | 5 600 | 200 000 |  |  |  | 5 300 |  |  |  | 100 000 |  | 100 000 |  |  |  |
|  | сети газоснаб-жения | 3 000 | 150 000 |  |  |  | 1 500 |  | 1 500 |  | 75 000 |  | 75 000 |  |  |  |
|  | головная канализацион-ная насосная станция хозяйственно-бытовой канализации |  | 160 000 |  |  |  |  |  | 3 000 |  | 140 000 |  | 20 000 |  |  |  |
|  | канализацион-но-напорная станция лив-невых стоков |  | 160 000 |  |  |  |  |  |  | 3 400 |  | 30 000 |  | 120 000 |  |  |
|  | ИТОГО по проектиро-ванию и стро-ительству инженерных сетей, сооруже-ний и дорож-ного полотна | 528 199 | 10 367 3063 | 709 901 | 285 159 | 177 053 | 1 292 026 | 1 038 000 | 1 210 042 | 797 602 | 1 116 444 | 1 019 784 | 772 692 | 1 091 628 | 444 930 | 610 312 |