Мероприятия по реализации городской целевой программы «Обустройство городских лесов» на 2006-2010 годы

(тыс. руб.)

| Наименование мероприятий | Срок выпол-нения (годы) | Стои-мость (в тек. ценах) |  |  | Объем вложений на 2006 год (в тек. ценах) |  |  |  |  |  |  | Объем вложений на 2007 год (в тек. ценах) |  |  |  | Объем вложений на 2008 год (в тек. ценах) |  | Объем вложений на 2009 год (в тек. ценах) |  | Объем вложений на 2010 год (в тек. ценах) |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | Другие средства | Местный бюджет |  |  | Другие средства | Местный бюджет | Другие средства | Местный бюджет | Другие средства | Местный бюджет | Другие средства |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Лесоустроительные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Проведение лесоустройства на территории городских ле-сов, включен-ных в городс-кую черту | 2006-2010 | 800 |  |  | 800 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 1.2. Разрубка квартальных просек | 2006-2010 | 20 000 |  |  | 3 500 |  |  |  |  |  | 500 | 8 000 |  |  | 500 | 2 000 | 500 | 2 500 | 500 | 1 500 | 500 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 2. Использование городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Обустройс-тво 4-х мест массового от-дыха | 2006-2010 | 6 000 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 2 000 |  |  | 0 | 1 000 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 2.2. Санитарное содержание мест массового отдыха | 2006-2010 | 9 100 |  |  | 1 500 |  |  |  |  |  | 0 | 1 800 |  |  | 0 | 1 900 | 0 | 2 000 | 0 | 1 900 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 2.3. Противо-клещевая обра-ботка террито-рий мест массо-вого отдыха | 2006-2010 | 3 500 |  |  | 600 |  |  |  |  |  | 0 | 600 |  |  | 0 | 700 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 2.4. Строитель-ство освещен-ной лыжной трассы | 2006-2010 | 9 000 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 4 500 |  |  | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент архитектуры и градостроительства |
| 2.5. Строитель-ство снегоход-ных трасс | 2006-2010 | 2 000 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент культуры, молодежной политики и спорта, комитет по природопользованию и экологии |
| 3. Охрана городских лесов от пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Устройство минерализован-ных полос, противопожар-ных просек | 2006-2010 | 5 000 |  |  | 700 |  |  |  |  |  | 300 | 700 |  |  | 300 | 700 | 300 | 700 | 300 | 700 | 300 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 3.2. Содержание лесных дорог | 2006-2010 | 1 000 |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 0 | 200 |  |  | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 3.3. Устройство исскуственных пожарных водоемов | 2006-2010 | 2 000 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 1 000 |  |  | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 3.4. Очистка леса от захлам-ленности, рубки ухода | 2006-2010 | 20 000 |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  | 2 000 | 2 000 |  |  | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 3.5. Облет тер-ритории во вре-мя пожарного периода | 2006-2010 | 2 500 |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 0 | 500 |  |  | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 3.6. Организа-ция оперативно-го пожаротуше-ния | 2006-2010 | 7 500 |  |  | 1 500 |  |  |  |  |  | 0 | 1 500 |  |  | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии, отряд государственной противопожарной службы |
| 3.7. Пропаганда в средствах мас-совой инфор-мации | 2006-2010 | 1 500 |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 0 | 300 |  |  | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии, информационно-аналитическое управление |
| 4. Вредители и болезни леса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Выбороч-ные санитарные рубки | 2006-2010 | 20 000 |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  | 2 000 | 2 000 |  |  | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 4.2. Опрыскива-ные от вредите-лей | 2006-2010 | 1 000 |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 0 | 200 |  |  | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 5. Лесомелиоративные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Устройство водоотводных канав, водопро-пускных систем | 2006-2010 | 5 000 |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  | 0 | 2 000 |  |  | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 6. Негативное воздействие человеческого фактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Ликвидация несанкциониро-ванных свалок | 2006-2010 | 7 500 |  |  |  | 1 500 |  |  |  |  | 0 | 1 500 |  |  | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 6.2. Устройство ограждения, шлагбаумов для предотвращения свободного за-езда в городские леса | 2006-2010 | 7 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 0 | 2 000 |  |  | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 1 000 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 6.3. Разработка нормативных актов | 2006-2010 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 7. Охрана животного мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Устройство кормушек | 2006-2010 | 250 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 50 | 0 |  |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | Комитет по природопользованию и экологии, станция юных натуралистов |
| 7.2. Ограждение муравейников | 2006-2010 | 200 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 50 | 0 |  |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии, станция юных натуралистов |
| 7.3. Организа-ция и поддерж-ка школьных лесничеств | 2006-2010 | 1 000 |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 0 | 200 |  |  | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии, станция юных натуралистов |
| 7.4. Лесовосста-новление путем посадки лесных культур | 2006-2010 | 20 000 |  |  |  | 2 000 |  |  |  |  | 2 000 | 2 000 |  |  | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | Комитет по природопользованию и экологии |
| Всего |  | 152 350 |  |  |  | 19 000 |  |  |  |  | 6 900 | 33 000 |  |  | 13 400 | 20 700 | 6 900 | 20 900 | 6 900 | 18 800 | 6 850 |  |

| Итого: | местный бюджет | 112 400 |
| --- | --- | --- |
|  | другие средства | 40 950 |