Мероприятия городской целевой программы

«Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов города Сургута» на 2006-2010 годы

(тыс. руб.)

| Наименование мероприятий | Срок выполнения (годы) | Стоимость (в текущих ценах) | Обьем вложений на 2006 год (в текущих ценах) |  |  | Объем вложений на 2007 год (в текущих ценах) |  |  | Объем вложений на 2008 год (в текущих ценах) |  |  | Объем вложений на 2009 год (в текущих ценах) |  |  | Объем вложений на 2010 год (в текущих ценах) |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Местный бюджет | Окружной бюджет | Другие средства | Местный бюджет | Окружной бюджет | Другие средства | Местный бюджет | Окружной бюджет | Другие средства | Местный бюджет | Окружной бюджет | Другие средства | Местный бюджет | Окружной бюджет | Другие средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Охрана воздушного бассейна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Измерения (мониторинг) загрязнения атмосферного воздуха | 2006-2010 | 26 460 | 5292 | 0 | 0 | 5292 | 0 | 0 | 5292 | 0 | 0 | 5292 | 0 | 0 | 5292 | 0 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 2. Ведение карты загрязнения города с использованием математической модели распространения примесей в воздухе и метеорологических данных, определение наиболее неблагоприятных территорий | 2006-2010 | 2 650 | 530 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 3. Ведение единой картографической основы города | 2006-2010 | 6 500 | 1700 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 4. Приобретение системы мониторинга воздушной среды OPSIS (Швеция) | 2007 | 7 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 5.Приобретение передвижной экологической лаборатории (ПЭЛ) на базе автоматизированной системы OPSIS | 2006 | 7 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 6. Проведение ежегодных плановых замеров уровня загрязняющих веществ в выбросах от организованных источников выбросов (котельные, промышленные предприятия) | 2006-2010 | 3 700 | 0 | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 7. Разработка комплексной программы по снижению выбросов от организованных источников выбросов (котельных) | 2006-2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, комитет по природопользованию и экологии |
| 8. Доработка и сопровождение информационной системы по управлению и оптимизации дорожного движения | 2006-2010 | 2 400 | 1200 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | Департамент транспорта, связи и эксплуатации дорог, комитет по природопользованию и экологии |
| 9. Организация входного контроля качества топлива на автомобильных заправочных станций города | 2006-2010 | 10 750 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 2150 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 10. Организация санитарно-защит-ных зон промышленных предприятий | 2006-2010 | 3 700 | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| ИТОГО |  | 71 275 | 9462 | 740 | 2 150 | 8 062 | 8 012 | 2 150 | 8 062 | 8 583 | 2 150 | 8 062 | 740 | 2 150 | 8 062 | 740 | 2 150 |  |
| Охрана и рациональное использование водных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Утилизация затонувших судов | 2006-2008 | 3 200 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 12. Доработка и сопровождение информационной системы «Нефтегазопроводы» | 2006-2010 | 2 400 | 1200 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 13. Строительство лодочных стоянок | 2006-2009 | 7 500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | Департамент транспорта, связи и эксплуатации дорог, комитет по природопользованию и экологии |
| 14. Строительство берегоукрепления (от грузового порта до рыбокомбината) | 2006-2010 | 325 516 | 1365 | 22000 | 0 | 0 | 60621 | 10000 | 0 | 23216 | 10000 | 0 | 110614 | 10000 | 0 | 67700 | 10000 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 15. Обустройство водохранилища на р. Сайма | 2006-2010 | 315 872 | 960 | 48000 | 13000 | 638 | 52132 | 5000 | 0 | 73932 | 5000 | 0 | 112210 | 5000 | 0 | 0 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 16. Обустройство озера в пос. Лунный | 2006-2008 | 15 000 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 17. Обустройство мест отдыха на водохранилище на р.Черная | 2006-2010 | 2 400 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 18. Строительство ливневых очистных сооружений Восточного района города (по 120 тыс. куб. м/час) | 2006-2010 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 19. Строительство ливневых очистных сооружений Западного района города (по 120 тыс. куб. м/час) | 2010-2015 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 20. Строительство системы ливневой канализации и очистки стоков промышленных предприятий | 2006-2010 | 27 000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 21. Очистка и обустройство водоохранных зон рек Оби, Саймы, речки Черной, протоки Бардыковка | 2007-2010 | 4 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | Комитет по природопользованию и экологии |
| ИТОГО |  | 705 888 | 3 525 | 70 000 | 20 100 | 2 938 | 112 753 | 26 600 | 800 | 97 148 | 34 100 | 800 | 222 824 | 23 800 | 1 800 | 67 700 | 16 500 |  |
| Охрана земельных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Геохимический мониторинг | 2006-2010 | 3 100 | 1 000 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 23. Санитарная очистка и ликвидация несанкционированных свалок, рекультивация земель в пределах городской черты | 2006-2010 | 22 500 | 1 500 | 0 | 3 000 | 1 500 | 0 | 3 000 | 1 500 | 0 | 3 000 | 1 500 | 0 | 3 000 | 1 500 | 0 | 3 000 | Комитет по природопользованию и экологии |
| ИТОГО |  | 25 600 | 2 500 | 0 | 3 000 | 1 550 | 0 | 3 000 | 2 500 | 0 | 3 000 | 1 550 | 0 | 3 000 | 2 500 | 0 | 3 000 |  |
| Благоустройство, озеленение, охрана и использование зеленых насаждений города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Строительство цеха по производству высокопродородной почвы | 2007-2009 | 43 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 25. Создание и содержание зеленых насаждений, содержание парков и скверов, памятников и мемориалов | 2006-2010 | 350 000 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 26. Сопровождение и актуализация данных информационной системы «Зеленые насаждения» | 2006-2010 | 2 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 27. Обустройство городского парка «За Саймой» | 2006-2010 | 53 000 | 5000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 28. Обустройство парковой зоны в районе ручья Кедровый Лог | 2006-2010 | 128 000 | 7000 | 0 | 3000 | 15000 | 0 | 12000 | 15000 | 0 | 12000 | 15000 | 0 | 12000 | 25000 | 0 | 12000 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 29. Обустройство единой парковой зоны в Цетральном жилом районе | 2006-2009 | 28 000 | 5000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 30. Обустройство сквера «Геологов» | 2006 | 13 090 | 5000 | 0 | 0 | 8090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 31. Обустройство сквера «Геологов-первопроходцев» в 23 микрорайоне | 2006-2007 | 24 000 | 5000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 32. Проектирование и обустройство сквера «Молодежный» | 2006-2008 | 5 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 33. Обустройство сквера в 32 микрорайоне | 2007-2010 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 34. Проектирование и обустройство сквера в 20 «А» микрорайоне | 2007-2010 | 19 500 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 35. Проектирование и обустройство парка в 37 микрорайоне | 2009-2012 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 36. Проектирование и обустройство сквера в 31 микрорайоне | 2010-2014 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 37. Проектирование и обустройство сквера им. Димитрова | 2006-2009 | 8 400 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 38. Мероприятия по профилактике клещевого инцефалита в городских парках и скверах | 2006-2010 | 4 085 | 669 | 0 | 0 | 736 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 39. Благоустройство территорий школ | 2006-2010 | 15 800 | 3800 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | Департамент образования и науки |
| ИТОГО |  | 722 675 | 102 469 | 0 | 3 000 | 137 026 | 0 | 15 000 | 142 010 | 0 | 42 000 | 127 390 | 0 | 22 000 | 119 780 | 0 | 12 000 |  |
| Обеспечение экологической безопасности населения города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. Мониторинг электромагнитного излучения | 2006-2010 | 3 000 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 41. Мониторинг и анализ природного фона радона | 2006-2010 | 2 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 42. Ведение радиационно-гигиенического паспорта города | 2006-2010 | 1 250 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 43. Комплексный мониторинг окружающей среды в районе муниципального полигона твердых бытовых отходов | 2006-2010 | 2 000 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | Комитет по природопользованию и экологии |
| ИТОГО |  | 8 750 | 1 350 | 0 | 400 | 1 350 | 0 | 400 | 1 350 | 0 | 400 | 1 350 | 0 | 400 | 1 350 | 0 | 400 |  |
| Экологическое образование, просвещение и пропаганда населения города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. Организация образования, просвещения, пропаганды, социальной рекламы экологической тематики. Создание информационного банка данных | 2006-2010 | 12 100 | 2 100 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии, департамент образования и науки |
| 45. Предоставление достоверной информации населению о фоновом загрязнении атмосферы, воды, почвы | 2006-2010 | 900 | 200 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 46. Формирование экологической инфраструктуры города (учреждения, предприятия, добровольные общества, объединения, инициативные группы) | 2006-2010 | 500 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 47. Разработка кон-цепции и положения экологически устойчивого развития для города | 2006-2010 | 450 | 50 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 48. Материальное оснащение природоохранных служб | 2006-2010 | 1 500 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| ИТОГО |  | 15 450 | 2 750 | 0 | 0 | 3 700 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 |  |
| ВСЕГО по Программе |  | 1 549 638 | 122 056 | 70 740 | 28 650 | 154 626 | 120 765 | 47 150 | 157 722 | 105 731 | 81 650 | 142 152 | 223 564 | 51 350 | 136 492 | 68 440 | 34 050 |  |

В том числе:

из бюджета города						713 048

из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа	589 240

из других средств							242 850