Приложение

к распоряжению

Администрации города

от ___________№ _____

Требования к составлению

технического задания конкурсной документации

- Техническое задание – раздел конкурсной документации, содержащий требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг, к безопасности, функциональным и качественным характеристикам  товара, работ, услуг, являющихся предметом конкурса.

- Техническое задание конкурсной документации на проведение конкурса на право заключить муниципальный контракт на поставку товара должно включать следующие разделы:

2.1.	Общие положения. В настоящем разделе дается краткая характеристика необходимых товаров.

2.2.	Перечень товаров и объемы их поставки. Настоящий раздел должен быть составлен максимально подробно. Отдельные пункты в перечне должны быть сгруппированы  в секции с тем, чтобы  можно было проводить различия между теми видами  товаров, которые по потребительским свойствам, месту поставки и иным  специфическим особенностям могут потребовать применения различных методов поставки, графиков поставки или различных  методов определения  стоимости товара.

2.3. График поставки товара.

2.4. Место и условия поставки товара.

2.5. Список получателей товара.

2.6. Обеспечение материалами, оборудованием, транспортными средствами для осуществления поставки. Настоящий раздел заполняется в случае, если при осуществлении закупки  необходимо применение каких-либо материалов, оборудования или транспортных средств, информация о которых должна даваться в зависимости от требований  заказчика.

2.7. Технические требования, комплектность поставляемого товара. В   спецификациях должны быть указаны требуемые стандарты товара; применяемые материалы; требования к упаковке, отгрузке товаров; иные технические требования.

2.8. Привлечение субпоставщиков (соисполнителей). Настоящий раздел заполняется в случае, если заказчик допускает привлечение поставщиком субпоставщиков, в нем указываются условия их привлечения.

  - Требования к безопасности поставляемого товара. В настоящем разделе  могут быть приведены ссылки на нормы, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся безопасности поставляемого товара (при необходимости), в том числе экологические требования.

  - Требования к качеству поставляемого товара. В настоящем разделе необходимо указать ссылки на стандарты и иные нормативные документы, касающиеся качества товара. Необходимо  установить срок и объем гарантии на поставляемый товар. В случае обнаружения дефектов после приемки товара, указать максимальные сроки замены товара.

  - Требования к наличию комплектующих узлов и деталей, а также отдельных видов запасных частей, которые могут понадобиться  в течение начального периода эксплуатации товаров, оборудования.

  - Требования по осуществлению сопутствующих поставке работ: доставки, разгрузки, сборки, установки, к возможности обучения персонала пользованию товаром.

  - Требования к бесперебойности поставок (в случае поставки товаров партиями, в случае необходимости беспрерывной поставки товаров).

- Техническое задание конкурсной документации на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ должно включать разделы:

  - Технические требования. Настоящий раздел должен содержать:

- пояснительную записку (описание программы строительства, капитального и текущего ремонта с характеристикой зданий и сооружений и границ производства работ подрядчиком, основные технико-экономические показатели строительства, краткую характеристику площадки строительства, природно-климатических и инженерно-геологических особенностей, сведения о наличии транспортных путей, условия по обеспечению пожаробезопасности на период строительства и эксплуатации, требования к прокладке инженерных сетей и условия их подключения, мероприятия по охране  окружающей среды, благоустройству и озеленению);

- генеральный план, опорные и ситуационные планы, схемы инженерных сетей;

- общие требования к зданиям и сооружениям, чертежи, характеризующие их объемно-планировочные и конструктивные решения, решения по инженерному оборудованию, экспликация помещений, таблицы площадей и объемов зданий и сооружений;

- основные технические характеристики материалов, оборудования, определяющие уровень их потребительских свойств;

- основные положения по организации строительства, подготовке  строительной площадки, календарному графику;

- информация о системах измерений, стандартов, испытаний и сертификации;

- материалы инженерных изысканий;

- требования к системе  контроля качества;

- экологические требования;

- информацию о наличии и сроках действия согласований.

  - Ведомость объемов работ. Настоящий раздел составляется в случае закупки строительных работ на основании проекта, ремонтных работ – на основании дефектных ведомостей.

  - Обеспечение материалами и оборудованием (ведомость материалов, оборудования). Настоящий раздел составляется на основании проекта или на основе обобщения и анализа  дефектных ведомостей.

  - Привлечение  субподрядчиков. В случае, если заказчик допускает  привлечение  исполнителем  работ  субподрядчиков, необходимо указать условия их привлечения, виды работ. В этом разделе может быть указано условие о недопустимости привлечения субподрядчиков.

  - Требования к безопасности выполняемых работ. Настоящий раздел заполняется в случае, если от исполнителя в процессе выполнения контракта требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или работы связаны  с возможной опасностью  для жизни и здоровья людей.

  - Требования к качеству выполняемых работ и сроку гарантии. В настоящем разделе необходимо привести ссылки на нормы и правила, на стандарты и иные нормативные документы, касающиеся качества выполняемых работ. Необходимо установить срок и объем гарантии на выполненные работы. Указать, что в случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию исправление дефектов производится за счет  исполнителя.

  - Требования к расходам на эксплуатацию и техническое  обслуживание выполненных работ. В этом разделе могут быть установлены требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание возводимых или капитально ремонтируемых зданий, сооружений.

  - Формы отчетов о ходе работ, использовании средств. Контроль  качества и соблюдения сроков выполнения работ. В настоящем разделе необходимо указать, каким образом заказчик будет осуществлять контроль и приемку выполненных работ, в какой форме необходимо представлять отчеты о выполненных работах и об использовании средств. В настоящем разделе могут быть приложены образцы форм различных отчетов.

4. Техническое задание  конкурсной  документации  на  право  заключить

муниципальный контракт на оказание услуг должно включать разделы:

4.1. Цель оказания услуг, формулировка  задач, требующих решения. Четко сформулированные цели оказания услуг позволят участникам конкурса подготовить заявку на участие в конкурсе, отвечающую всем требованиям заказчика.

4.2. Перечень услуг и их объемы.

4.3. Место оказания услуг, получатели услуг.

4.4. Используемые   государственные  или  профессиональные  стандарты,

технические регламенты.

  - Требования к технологии оказания услуг.

  - Обеспечение материалами и оборудованием, транспортом для  ока-

зания услуг. Настоящий раздел заполняется в случае, если при осуществлении закупки услуг необходимо применение каких-либо специальных программ, специализированного оборудования, информация о которых должна даваться в зависимости от требований заказчика.

  - Привлечение соисполнителей. Если допускается привлечение  исполнителем соисполнителей, то в настоящем разделе указываются  условия их привлечения.

  - Требования к безопасности оказываемых услуг. Настоящий раздел заполняется в случае, если от исполнителя в процессе выполнения контракта требуется осуществить страхование  ответственности перед третьими лицами  или если оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для  жизни и здоровья людей.

  - Требования к качеству оказываемых услуг. В настоящем разделе необходимо привести ссылки на нормы, правила, стандарты или иные нормативные документы, касающиеся качества  оказываемых услуг.

  - Формы, характер и периодичность  предоставления  отчетов  о ходе оказания  услуг, использовании средств. Контроль качества  и соблюдения сроков оказания услуг. В зависимости от специфики задания, ответственное структурное подразделение может устанавливать форму, характер и периодичность предоставления  отчетов:

-	ежемесячные отчеты о ходе оказания услуг;

-	промежуточные отчеты, включающие  результаты завершенных  этапов услуг;

-	итоговый отчет, который предоставляется по завершению выполнения задания, содержит окончательные результаты выполнения услуг.

4.11. Порядок сдачи и приемки услуг. В настоящем разделе необходимо определить порядок сдачи и приемки услуг, включающий:

-	мероприятия по обеспечению сдачи и приемки услуг по каждому этапу в целом;

-	содержание отчетной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче по каждому этапу в целом.