Приложение

к распоряжению

Администрации города

от 19.09.2006 № 1985

План-график

подготовки проекта бюджета города Сургута на 2007 год и разработки перспективного

финансового плана города Сургута на 2007-2009 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и представление на утверждение Главе города сводного плана закупок и поставок продукции для размещения через процедуру муниципального заказа на основе проектируемых предельных объемов бюджетных ассигнований на 2007 год | департамент по экономической политике (Еременко В.В.) | до 01.10.2006 |
| 2 | Получение подтвержденных среднесрочных прогнозов поступлений финансовой помощи из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе из: регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов); регионального фонда финансовой поддержки поселений; регионального фонда компенсаций; регионального фонда муниципального развития | департамент финансов (Трефилова М.А.) | по факту представления из ХМАО – Югры |
| 3 | Подготовка проекта основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политик города Сургута на 2007-2009 годы, представление проекта Главе города | департамент по экономической политике (Еременко В.В.) | до 20.09.2006 |
| 4 | Корректировка основных показателей перспективного финансового плана города на 2007-2009 годы, проекта бюджета города на 2007 год с учетом подтвержденных среднесрочных прогнозов поступлений из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе из: регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), регионального фонда финансовой поддержки поселений, регионального фонда компенсаций, регионального фонда муниципального развития; согласованных Главой города основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политик города. Представление на рассмотрение Главе города скорректированного проекта перспективного финансового плана города на 2007-2009 годы, проекта бюджета города на 2007 год (в первом чтении) | департамент финансов (Трефилова М.А.) | до 22.09.2006 |
| 5 | Подготовка постановления Главы города о назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта бюджета города Сургута на 2007 год в первом чтении | департамент финансов (Трефилова М.А.) | до 22.09.2006 |
| 6 | Публикация информации о проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта бюджета города Сургута на 2007 год в первом чтении | информационно-анали-тическое управление (Тройнина В.И.) | до 25.09.2006 |
| 7 | Представление в Думу города и Контрольно-счетную палату города проекта решения Думы города «О бюджете города Сургута на 2007 год» (в первом чтении), перспективного финансового плана города Сургута на 2007-2009 годы | департамент финансов (Трефилова М.А.) | до 25.09.2006 |
| 8 | Передача уполномоченному органу для проведения публичной независимой экспертизы проекта решения Думы города «О бюджете города Сургута на 2007 год» (в первом чтении) | департамент финансов (Трефилова М.А.) | до 25.09.2006 |
| 9 | Представление в Думу города проекта решения Думы города «О прогнозе социально-экономического развития города Сургута на 2007 год и период до 2009 года» | департамент по экономической политике (Еременко В.В.) | до 25.09.2006 |
| 10 | Проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта бюджета города Сургута на 2007 год в первом чтении | департамент финансов (Трефилова М.А.) | с 09.10.2006 до 13.10.2006 |
| 11 | Рассмотрение Думой города проекта бюджета города Сургута на 2007 год в первом чтении, проекта решения Думы города «О прогнозе социально-экономического развития города Сургута на 2007 год и период до 2009 года» | департамент финансов (Трефилова М.А.), департамент по экономической политике (Еременко В.В.), структурные подразделения Администрации города | с 09.10.2006 до 13.10.2006 |
| 12 | Доведение уточненных предельных объемов бюджетных ассигнований на 2007-2009 годы для структурных подразделений Администрации города, с учетом решения Думы города о проекте бюджета города Сургута на 2007 год в первом чтении | департамент финансов (Трефилова М.А.) | до 20.10.2006 |
| 13 | Представление в департамент финансов распределения доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований на 2007 год по показателям функциональной, ведомственной и экономической классификации расходов бюджетов РФ с необходимыми расчетами и обоснованиями, с учетом доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в том числе на реализацию городских целевых программ по результатам рассмотрения Думой города проекта бюджета города Сургута на 2007 год в первом чтении | структурные подразделения Администрации города | до 10.11.2006 |
| 14 | Подготовка докладов о достижении стратегических целей и ведомственных программ на 2007-2009 годы в рамках предельных объемов бюджетных ассигнований, представление набора ведомственных программ в департамент финансов и департамент по экономической политике для проведения экспертиз | департамент культуры, молодежной политики и спорта (Голушко И.К.), департамент образования (Стрельцова Н.Я.) | до 10.11.2006 |
| 15 | Представление в департамент финансов фрагментов реестра расходных обязательств городского округа город Сургут в части выполняемых полномочий по состоянию на 01.11.2006 | структурные подразделения Администрации города | до 10.11.2006 |
| 16 | Внесение проектов муниципальных правовых актов, необходимых к принятию в целях реализации выполняемых полномочий, проектов муниципальных правовых актов, отменяющих или приостанавливающих действие муниципальных правовых актов, исполнение которых влечет расходование средств бюджета города, необеспеченное источниками финансирования в очередном финансовом году, муниципальных правовых актов, исполнение которых является нецелесообразным, с соответствующими обоснованиями или о приостановлении действия указанных муниципальных правовых актов | структурные подразделения Администрации города | до 10.11.2006 |
| 17 | Рассмотрение Главой города и Думой города проектов муниципальных правовых актов, необходимых к принятию в целях реализации выполняемых полномочий, проектов муниципальных правовых актов, отменяющих или приостанавливающих действие муниципальных правовых актов, исполнение которых влечет расходование средств бюджета города, необеспеченное источниками финансирования в очередном финансовом году, муниципальных правовых актов, исполнение которых является нецелесообразным, с соответствующими обоснованиями или о приостановлении действия указанных муниципальных правовых актов | департамент финансов (Трефилова М.А.), департамент по экономической политике (Еременко В.В.), структурные подразделения Администрации города | до 30.11.2006 |
| 18 | Проведение экспертизы докладов о достижении стратегических целей и ведомственных программ на предмет соответствия доведенным предельным объемам бюджетных ассигнований, реестру расходных обязательств. Представление замечаний по результатам экспертизы разработчикам – администраторам ведомственных программ | департамент финансов (Трефилова М.А.) | до 20.11.2006 |
| 19 | Проведение экспертизы докладов о достижении стратегических целей и ведомственных программ на предмет соответствия реестру бюджетных услуг городского округа, требованиям, предъявляемым к содержанию докладов и ведомственных программ. Представление замечаний по результатам экспертизы разработчикам – администраторам ведомственных программ | департамент по экономической политике (Еременко В.В.) | до 20.11.2006 |
| 20 | Внесение изменений в ведомственные программы с учетом результатов экспертизы докладов о достижении стратегических целей и ведомственных программ. Представление скорректированных программ в департамент финансов и департамент по экономической политике | департамент культуры, молодежной политики и спорта (Голушко И.К.), департамент образования (Стрельцова Н.Я.) | до 24.11.2006 |
| 21 | Представление в комитет по бюджету, налогам, финансам и имуществу Думы города, Контрольно-счетную палату города проектов смет расходов и проектов ведомственных программ структурных подразделений Администрации города | структурные подразделения Администрации города, департамент финансов (Трефилова М.А.), департамент по экономической политике (Еременко В.В.) | до 27.11.2006 |
| 22 | Рассмотрение комитетом по бюджету, налогам, финансам и имуществу Думы города с участием представителей Контрольно-счетной палаты города, структурных подразделений Администрации города проектов смет расходов и проектов ведомственных программ структурных подразделений Администрации города | структурные подразделения Администрации города, департамент финансов (Трефилова М.А.), департамент по экономической политике (Еременко В.В.) | до 07.12.2006 |
| 23 | Подготовка заключения по результатам рассмотрения комитетом по бюджету, налогам, финансам и имуществу Думы города с участием представителей Контрольно-счетной палаты города, структурных подразделений Администрации города проектов смет расходов и проектов ведомственных программ структурных подразделений Администрации города | комитет по бюджету, налогам, финансам и имуществу Думы города | до 11.12.2006 |
| 24 | Подготовка постановления Главы города о назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта бюджета города Сургута на 2007 год во втором чтении | департамент финансов (Трефилова М.А.) | до 08.12.2006 |
| 25 | Публикация информации о проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта бюджета города Сургута на 2007 год во втором чтении | информационно-аналитическое управление (Тройнина В.И.) | до 11.12.2006 |
| 26 | Передача уполномоченному органу для проведения публичной независимой экспертизы проекта решения Думы города «О бюджете города Сургута на 2007 год» (во втором чтении) | департамент финансов (Трефилова М.А.) | до 11.12.2006 |
| 27 | Представление в Думу города, Контрольно-счетную палату города проекта решения Думы города «О бюджете города Сургута на 2007 год» (во втором чтении), в том числе реестра расходных обязательств городского округа город Сургут по состоянию на 01.11.2006, проектов ведомственных программ | департамент финансов (Трефилова М.А.) | до 11.12.2006 |
| 28 | Проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта бюджета города Сургута на 2007 год во втором чтении | департамент финансов (Трефилова М.А.) | с 25.12.2006 до 29.12.2006 |
| 29 | Рассмотрение Думой города проекта бюджета города Сургута на 2007 год во втором чтении, проектов ведомственных программ | департамент финансов (Трефилова М.А.), департамент по экономической политике (Еременко В.В.), структурные подразделения Администрации города | с 18.12.2006 до 29.12.2006 |