Приложение к

Соглашению об уровне сервиса

ПРАВИЛА ПО ПЕРЕНОСУ СРОКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК

| № п/п | Причина переноса | Максим. срок переноса наряда | Допустимое кол-во переносов |  | Комментарии | Совместимость переносов (порядковый номер причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАЯВКИ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ИС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | По согласованию с Заявителем | Любой, согласованный с Заявителем | любой |  | Заявитель согласен подождать выполнение заявки до указанного срока | 3 |
| 2 | По инициализации Заявителя | Любой | любое |  | Заявитель просит перенести выполнение заявки на определенный срок (например, в связи с массовым переездом сотрудников) | 3 |
| 3 | В связи с отсутствием Заявителя | На период отсутствия | 1 |  | Заявитель в отпуске, на больничном и.т.п. |  |
| 4 | На согласовании | 1 день | 1 |  | Запрос на согласование Заказчика был отправлен, а ответ еще не получен |  |
| 5 | Сложные, объёмные работы | Первый перенос – 3 дня, второй –по согласованию с УИСР | 2 |  | По причине повышенной сложности выполнения заявки требуется проведение дополнительных работ перед непосредственным выполнением наряда. | 2, 3, 8 |
| 6 | Совместные работы с другими поставщиками услуг | 3 дня | 1 |  | Для непосредственного выполнения заявки требуется скоординировать работы с другими поставщиками, на которых тоже оформлены наряды. | 3 |
| 7 | Ошибки программного обеспечения | Срок устанавливает Исполнитель | 1 |  | Для передачи ошибок разработчику (гарантийное обслуживание) | 8 |
| 8 | Тестирование работ | Срок устанавливает Заявитель | любое |  | Для тестирования внесённых изменений непосредственно Заявителем | 2, 3 |
| ЗАЯВКИ ПО ДОРАБОТКЕ ИС |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доработки в рамках сопровождения | На согласование УИСР со сроками определёнными Исполнителем |  | 2 | Модернизация ИС в объёме трудозатрат, не превышающем 0,2 чел./мес. в месяц |  |
| 10 | Доработки в рамках модернизации | На согласование управлению по информатизации и сетевым ресурсам, закрыть заявку |  |  | Модернизация ИС в объёме трудозатрат, превышающих 0,2 чел./мес. в месяц производится Исполнителем по отдельному договору |  |

Время исполнения обычных заявок – 3 рабочих дня, VIP-заявок – 4 часа.

Примечание: по другим причинам, либо без указания причины заявки не переносятся.