Приложение

к постановлению

Администрации города

от ___________№ _____

Уточненный план финансирования Проекта развития коммунальных служб города Сургута

по состоянию на 04.09.2006

| ГВК |  | Договор инвестиционного кредитования от 27.04.2004 г. № 45-И |  |  |  |  |  | Договор инвестиционного кредитования от 21.06.2004 г. № 47-И |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 год факт | 2005 год факт | 2006 год план | 2007 год план | 2008 год план | ВСЕГО: | 2004 год факт | 2005 год факт | 2006 год план | 2007 год план | 2008 год план | ВСЕГО: |  |
|  |  | 147 019 | 107 868 | 72 053 | 68 552 | 27 538 | 423 030 | 36 618 | 205 875 | 153 509 | 254 413 | 69 825 | 720 240 |  |
| WS-2 | Исследование процесса очистки воды | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| WS-3 | Исследование водопотребления | 0 | 2 900 | 0 | 0 | 0 | 2 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| WW-15 | Обследование канализационных коллекторов | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| WW-16 | Измерение параметров системы водоотведения | 1 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 671 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| WW-39 | Моделирование системы водоотведения | 2 886 | 360 | 0 | 0 | 0 | 3 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D | WS-11 Восстановление водозаборных скважин (стадия 2) WS-12 Бурение новых скважин на водозаборе 9 промузла (стадия 1) | 0 | 0 | 1 140 | 2 928 | 4 163 | 8 231 | 0 | 0 | 5 776 | 15 613 | 17 135 | 38 524 |  |
| WS-10 | Восстановление водозаборных скважин (стадия 2) | 6 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| WW-44 | Комплексная автоматизация технологических процессов на КОС | 82 134 | 30 575 | 6 892 | 0 | 0 | 119 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| WS-14 | Мониторинг и автоматизация работы НС 1-го подъема (в скважинах) | 4 561 | 13 927 | 0 | 0 | 0 | 18 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| WS-35 | Новая ВОС в п. Гидростроитель | 17 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 145 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |
| WS-48 | Строительство вторых вводов в ЦТП | 0 | 0 | 0 | 14 175 | 0 | 14 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| WW-40 | Восстановление канализационных коллекторов и напорных трубопроводов | 19 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| G | Реконструкция водозабора п. Аэропорт со строительством водоводов к п. Дорожный и Таежный | 0 | 7 | 4 460 | 13 879 | 2 096 | 20 442 | 0 | 0 | 22 000 | 76 532 | 10 950 | 109 482 |  |
| I | WS-41 Модернизация насосных станций 2-го подъема WS-40 Создание центрального диспетчерского пункта для управления работой сети WS-27 АСУ ТП на ВОС | 0 | 14 911 | 13 667 | 0 | 0 | 28 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| E | Расширение водозабора 9 промузла | 0 | 7 423 | 16 981 | 26 916 | 16 876 | 68 196 | 0 | 41 241 | 87 664 | 146 755 | 41 740 | 317 400 |  |
| H | WW-38 WW-40 Восстановление канализационных коллекторов и напорных трубопроводов | 5 132 | 27 538 | 1 004 | 0 | 0 | 33 674 | 27 056 | 151 699 | 0 | 0 | 0 | 178 755 |  |
| F | WW-3 Частотное регулирование приводов на КНС WW-8 Замена насосов на КНС WW-4 Диспетчеризация работы городских КНС | 0 | 0 | 16 765 | 0 | 0 | 16 765 | 0 | 0 | 19 393 | 0 | 0 | 19 393 |  |
| PMC | Услуги по управлению Проектом | 1 721 | 2 328 | 3 362 | 2 792 | 0 | 10 203 | 9 562 | 12 935 | 18 676 | 15 513 | 0 | 56 686 |  |
| PIU | Услуги по сопровождению Проекта | 5 259 | 5 259 | 7 782 | 7 862 | 4 403 | 30 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ГТС |  | Договор инвестиционного кредитования от 27.04.2004 г. № 46-И |  |  |  |  |  | Договор инвестиционного кредитования от 21.06.2004 г. № 48-И |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2004 год факт | 2005 год факт | 2006 год план | 2007 год план | 2008 год план | ВСЕГО: | 2004 год факт | 2005 год факт | 2006 год план | 2007 год план | 2008 год план | ВСЕГО: | 028 0 |
|  |  | 174 754 | 37 457 | 56 795 | 38 675 | 32 438 | 340 119 | 241 978 | 128 962 | 246 952 | 154 282 | 139 300 | 911 474 |  |
| B | Реконструкция магистральных теплотрасс | 21 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 307 | 115 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 900 |  |
| DH-2 | Модернизация 18 ЦТП | 90 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| А | Реконструкция 53 ЦТП | 15 781 | 18 847 | 39 769 | 27 010 | 26 594 | 128 001 | 87 672 | 98 752 | 210 000 | 147 276 | 139 300 | 683 000 |  |
| С1 | Установка ИТП | 0 | 1 982 | 402 | 0 | 0 | 2 384 | 0 | 10 774 | 2 090 | 0 | 0 | 12 864 |  |
| С2 | Установка общедомовых узлов учета | 0 | 1 410 | 1 266 | 0 | 0 | 2 676 | 0 | 7 834 | 6 848 | 0 | 0 | 14 682 |  |
| DH-3 | Реконструкция системы водоподготовки в котельных №№ 2 и 3 с ее автоматизацией и внедрением современного оборудования | 0 | 5 044 | 0 | 0 | 0 | 5 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| DH-1 | Внедрение автоматизированного отпуска тепловой энергии и модернизации системы газоснабжения на котельных №№ 3 и 14 | 32 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| PMC | Услуги по управлению Проектом | 6 747 | 2 285 | 5 043 | 1 230 | 0 | 15 305 | 38 406 | 11 602 | 28 014 | 7 006 | 0 | 85 028 |  |
| PIU | Услуги по сопровождению Проекта | 7 889 | 7 889 | 10 315 | 10 435 | 5 844 | 42 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО: |  | 321 773 | 145 325 | 128 848 | 107 227 | 59 976 | 763 149 | 278 596 | 334 837 | 400 461 | 408 695 | 209 125 | 1 631 714 |  |