|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к постановлению |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрации города |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ___________ №_____ |  |  |  |  |  |
| План финансирования Проекта развития коммунальных служб города Сургута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по состоянию на 21.02.2007 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |
| ГВК |  |  | Договор инвестиционного кредитования от 27.04.2004 № 45-И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор инвестиционного кредитования от 21.06.2004 № 47-И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | профинансировано за период 2004-2006 гг. |  | 2007 год план |  |  | 2008 год план |  |  | всего |  |  | профинансировано за период 2004-2006 гг. |  |  | 2007 год план |  |  | 2008 год план |  |  | всего |  |
| Итого |  |  | 298 442 |  | 68 552 |  |  | 55 943 |  |  | 422 937 |  |  | 297 942 |  |  | 254 413 |  |  | 167 885 |  |  | 720 240 |  |
| WS-2 | Исследование процесса очистки воды |  | 2 000 |  | - |  |  | - |  |  | 2 000 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| WS-3 | Исследование водопотребления |  | 2 900 |  | - |  |  | - |  |  | 2 900 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| WW-15 | Обследование кан. коллекторов |  | 640 |  | - |  |  | - |  |  | 640 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| WW-16 | Измерение параметров системы водоотведения |  | 1 671 |  | - |  |  | - |  |  | 1 671 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
| WW-39 | Моделирование системы водоотведения |  | 3 246 |  | - |  |  | - |  |  | 3 246 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| D | Бурение скважин |  | - |  | 2 928 |  |  | 5 303 |  |  | 8 231 |  |  | - |  |  | 15 613 |  |  | 22 887 |  |  | 38 500 |  |
| WS-10 | Восстановление водозаборных скважин (стадия 2) |  | 6 550 |  | - |  |  | - |  |  | 6 550 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
| WW-44 | Комплексная автоматизация технологических процессов на КОС |  | 119 397 |  | - |  |  | - |  |  | 119 397 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| WS-14 | Мониторинг и автоматизация работы НС 1-го подъема (в скважинах) |  | 18 488 |  | - |  |  | - |  |  | 18 488 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| WS-35 | Новая ВОС в п. Гидростроитель |  | 17 145 |  | - |  |  | - |  |  | 17 145 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| WS-48 | Строительство вторых вводов в ЦТП |  | - |  | 9 135 |  |  | 5 040 |  |  | 14 175 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| WW-40 | Восстановление канализационных коллекторов и напорных трубопроводов |  | 19 960 |  | - |  |  | - |  |  | 19 960 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| G | Реконструкция водозабора п. Аэропорт со строительством водоводов к п. Дорожный и Таежный |  | 2 963 |  | 13 879 |  |  | 3 600 |  |  | 20 442 |  |  | 16 422 |  |  | 76 532 |  |  | 16 528 |  |  | 109 482 |  |
| I | WS-41 Модернизация насосных станций 2-го подъема WS-40 Создание центрального диспетчерского пункта для управления работой сети WS-27 АСУ ТП на ВОС |  | 23 640 |  | - |  |  | - |  |  | 23 640 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| E | Расширение водозабора 9 промузла |  | 10 592 |  | 26 316 |  |  | 31 321 |  |  | 68 229 |  |  | 58 848 |  |  | 143 273 |  |  | 115 490 |  |  | 317 611 |  |
| H | WW-38 WW-40 Восстановление канализационных коллекторов и напорных трубопроводов |  | 33 674 |  | 50 |  |  | - |  |  | 33 724 |  |  | 178 755 |  |  | - |  |  | - |  |  | 178 755 |  |
| F | WW-3 Частотное регулирование приводов на КНС WW-8 Замена насосов на КНС WW-4 Диспетчеризация работы городских КНС |  | 12 245 |  | 4 487 |  |  | - |  |  | 16 732 |  |  | 15 724 |  |  | 3 482 |  |  | - |  |  | 19 206 |  |
| PMC | Услуги по управлению Проектом |  | 5 074 |  | 2 792 |  |  | 2 337 |  |  | 10 203 |  |  | 28 193 |  |  | 15 513 |  |  | 12 980 |  |  | 56 686 |  |
| PIU | Услуги по сопровождению Проекта |  | 18 257 |  | 8 965 |  |  | 8 342 |  |  | 35 564 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| ГТС |  |  | Договор инвестиционного кредитования от 27.04.2004 № 46-И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор инвестиционного кредитования от 21.06.2004 № 48-И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | профинансировано за период 2004-2006 гг. |  |  | 2007 год план |  |  |  | 2008 год план |  |  |  | всего |  | профинансировано за период 2004-2006 гг. | 2007 год план |  |  | 2008 год план |  |  | всего |  |
| Итого |  |  | 239 265 |  |  | 38 675 |  |  |  | 62 272 |  |  |  | 579 477 |  | 464 185 | 154 282 |  |  | 293 007 |  |  | 911 474 |  |
| B | Реконструкция магистральных теплотрасс |  | 21 307 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 21 307 |  | 115 900 | - |  |  | - |  |  | 115 900 |  |
| DH-2 | Модернизация 18 ЦТП |  | 90 873 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 90 873 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |
| А | Реконструкция 53 ЦТП |  | 49 164 |  |  | 28 082 |  |  |  | 50 755 |  |  |  | 128 001 |  | 258 932 | 147 276 |  |  | 276 792 |  |  | 683 000 |  |
| С1 | Установка ИТП |  | 2 384 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 2 384 |  | 12 864 | - |  |  | - |  |  | 12 864 |  |
| С2 | Установка общедомовых узлов учета |  | 2 675 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 2 675 |  | 14 682 | - |  |  | - |  |  | 14 682 |  |
| DH-3 | Реконструкция системы водоподготовки в котельных № 2 и 3 с ее автоматизацией и внедрением современного оборудования |  | 5 044 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 5 044 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |
| DH-1 | Внедрение автоматизированного отпуска тепловой энергии и модернизации системы газоснабжения на котельных № 3 и 14 |  | 32 157 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 32 157 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |
| PMC | Услуги по управлению Проектом |  | 11 156 |  |  | 1 261 |  |  |  | 2 888 |  |  |  | 15 305 |  | 61 807 | 7 006 |  |  | 16 215 |  |  | 85 028 |  |
| PIU | Услуги по сопровождению Проекта |  | 24 505 |  |  | 9 332 |  |  |  | 8 629 |  |  |  | 42 466 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Итого |  |  | 537 707 |  |  | 107 227 |  |  |  | 118 215 |  |  |  | 763 149 |  | 762 127 | 408 695 |  |  | 460 892 |  |  | 1 631 714 |  |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от ____________№ ____

График

возврата кредита и уплаты процентов за пользование кредитом по Проекту

развития коммунальных служб города Сургута

на 2007 год

тыс.руб.

| ГВК | Договор инвестиционного кредитования от 27.04.2004 № 45-И | Договор инвестиционного кредитования от 21.06.2004 № 47-И |
| --- | --- | --- |
| Всего, | 50 143 | 13 236 |
| в том числе: |  |  |
| возврат кредита | 50 143 | - |
| уплата процентов за пользование кредитом | - | 13 236 |
| ГТС | договор инвестиционного кредитования от 27.04.2004 № 46-И | договор инвестиционного кредитования от 21.06.2004 № 48-И |
| Всего, | 104 859 | - |
| в том числе: |  |  |
| возврат кредита | 104 859 |  |
| уплата процентов за пользование кредитом |  |  |
| Итого, | 155 002 | 13 236 |
| в том числе: |  |  |
| возврат кредита | 155 002 | - |
| уплата процентов за пользование кредитом | - | 13 236 |