ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 1289 от 24.04.2008 г.

Об утверждении положения

об организации и проведении работ

по капитальному ремонту жилищного

фонда, ремонту придомовой территории

В соответствии со ст.165 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 08.11.2007), Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», решением Думы города от 07.02.2008 № 345-IV ДГ «О Порядке предоставления субсидий из                    местного бюджета управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам»:

1. Утвердить положение об организации и проведении работ по капитальному ремонту жилищного фонда, ремонту придомовой территории согласно приложению.

2. Информационно-аналитическому управлению (Тройнина В.И.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города                                                     В.А. Браташов

Приложение

к постановлению

Администрации города

от ____________№ _____

Положение

об организации и проведении работ по капитальному ремонту

жилищного фонда, ремонту придомовой территории

### 1. Общие положения

1.1. Капитальный ремонт проводится в многоквартирных домах и муниципальных жилых домах, техническое состояние которых не позволяет обеспечить их эффективную эксплуатацию путем технического обслуживания и                  текущего ремонта. Его конечным результатом является:

- обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания                   граждан;

- восстановление и целесообразное улучшение эксплуатационных показателей домостроений и их элементов в части надежности их функционирования;

- снижение уровня физического и морального износа домостроений;

- увеличение сроков эксплуатации домостроений;

- снижение риска возникновения аварийных ситуаций;

- создание условий для экономии эксплуатационных расходов;

- улучшение условий работы обслуживающего персонала.

1.2. Минимальный нормативный период эффективной эксплуатации многоквартирных домов и муниципальных жилых домов до назначения очередного капитального ремонта устанавливается в соответствии с Положением об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения (ВСН) 58-88 (р), утвержденным приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312.

1.3. Необходимость проведения капитального ремонта, наступившая ранее срока минимальной продолжительности эффективной эксплуатации конструктивов многоквартирных домов и муниципальных жилых домов, подтвержда-ется экспертным заключением.

1.4. Перечень видов работ по капитальному ремонту, на которые предоставляются субсидии:

1.4.1. К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов и муниципальных жилых домов, проводимых из средств бюджета муниципаль-ного образования городской округ город Сургут, относятся следующие виды                 работ:

- ремонт инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

- ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

- ремонт крыш;

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

- утепление и ремонт фасадов;

- ремонт мест общего пользования;

- ремонт придомовой территории.

1.4.2. К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимых при финансовой поддержке из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, относятся работы, установленные пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ                       «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

### 2. Основные понятия

2.1. Многоквартирный дом – жилое здание с количеством квартир и собственников помещений более двух.

2.2. Муниципальный жилой дом – жилое здание (одноквартирное, многоквартирное, а также жилое здание, относящееся к специализированному                   жилищному фонду), все помещения которого находятся в собственности муниципального образования городской округ город Сургут.

2.3. Капитальный ремонт (в соответствии с ВСН 58-88 (р) – комплекс строительных и организационно-технических мероприятий по устранению                физического и морального износа, не связанных с изменением основных тех-нико-экономических показателей жилого здания, с заменой при необходимости        конструктивных элементов и систем инженерного оборудования; капитальный           ремонт подразделяется по видам на комплексный и выборочный.

2.4. Комплексный капитальный ремонт жилого здания – приведение в технически исправное состояние жилого здания в целом (всех помещений, включая подвальные и технические этажи, конструктивных элементов и инженерных систем), гарантирующее эффективную эксплуатацию (надежность функционирования) в течение нормативного периода (не менее), установленного для выполнения следующего капитального ремонта.

2.5. Выборочный капитальный ремонт жилых зданий – является мероприятием, поддерживающим исправное техническое состояние жилого здания и отдельных конструктивных элементов. При выборочном капитальном ремонте проводятся работы по конструктивным элементам, оборудованию и инженерным системам (их частям), входящим в состав жилого здания: крышам                   и чердакам (включая наружные водостоки), фасадам, входам и лестничным клеткам, лифтовому оборудованию, лифтовым шахтам, мусоропроводам, системам дымоудаления и пожарной автоматики, домовым сетям газо-, водо-, электро-, теплоснабжения и водоотведения, техническим этажам и не переданным в аренду подвальным помещениям (в том числе: инженерные коммуникации и оборудование), наружным несущим и ограждающим конструкциям,             фундаментам, элементам озеленения и благоустройства земельного участка.

3. Планирование и организация капитального ремонта

3.1. Порядок включения многоквартирных домов и муниципальных жилых домов в адресную программу на проведение капитального ремонта жилищного фонда и предоставление субсидии на проведение капитального ремонта                жилищного фонда (далее – адресная программа):

3.1.1. Необходимость проведения капитального ремонта многоквартирных домов и муниципальных жилых домов определяется исходя из их технического состояния.

3.1.2. Техническое состояние многоквартирных домов и муниципальных жилых домов устанавливается по показателю физического износа (соответственно здания или элемента), характеризующему степень утраты первоначальных эксплуатационных свойств.

3.1.3. Физический износ определяется путем обследования здания                    (элемента) визуальным способом и инструментальными методами контроля и      испытания.

При разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт предусматривается проведение технического обследования. Обследование                  элементов здания, определение их технического состояния осуществляется              рабочей комиссией в ходе весеннего и осеннего осмотров зданий.

Состав рабочей комиссии формирует получатель субсидии, с обязательным включением в состав комиссии представителей Государственной жилищной инспекции и собственника(ов) многоквартирных домов и муниципальных жилых домов.

3.1.4. Определение характера требуемого капитального ремонта производится получателем субсидии с привлечением, при необходимости, квалифицированных экспертов (организаций), имеющих лицензии на право проведения диагностических работ в жилищном фонде.

При формировании адресной программы в обязательном порядке учитываются предписания надзорных органов, предусматривающие требования по замене конкретных элементов и систем здания.

Учитываются заявления граждан, проживающих в данном многоквартирном доме и муниципальном жилом доме.

3.1.5. Адресная программа формируется уполномоченным структурным подразделением (далее – департамент) на основании заявок установленной формы согласно приложению 1 к настоящему положению, представленных                    получателем субсидий. Срок представления заявок – 01 июня текущего года.

3.1.6. Департамент проверяет обоснованность заявок для включения в               адресную программу.

3.1.7. При чрезвычайных ситуациях вопрос о включении в адресную программу конкретных объектов решается в оперативном порядке.

3.1.8. После доведения объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий департаментом определяются наиболее нуждающиеся в ремонте объекты, руководствуясь критериями для оценки заявок на включение многоквартирных домов и муниципальных жилых домов в адресную программу                       согласно приложению 2 к настоящему положению.

3.2. Состав работ, входящих в план капитального ремонта жилых домов:

3.2.1. За счет средств местного бюджета, предусмотренных на проведение капитального ремонта, в план капитального ремонта включаются по согласованию с департаментом следующие виды работ:

- проектно-изыскательские работы;

- проведение экспертизы проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности;

- ремонтно-строительные работы;

- авторский надзор проектных организаций;

- строительный контроль (технический надзор);

- содержание службы заказчика.

3.2.2. Финансовая поддержка из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства при проведении капитального ремонта многоквартирных домов предоставляется для долевого финансирования не только строительно-монтажных работ, но и на разработку проектной документации для капитального ремонта многоквартирных домов, виды работ по которому установлены частью 3 статьи 15 Федерального закона от 21.07.2007                  № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», и проведение государственной экспертизы такой документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

- 4. Производство, учет и контроль капитального ремонта

4.1. Работы по капитальному ремонту многоквартирных домов и муниципальных жилых домов осуществляются получателем субсидии самостоятельно либо путем привлечения подрядной(ых) организации(й).

4.2. Подбор подрядной(ых) организации(й) для проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов и муниципальных жилых домов осуществляется получателем субсидии по согласованию с собственником(ами) помещения(й).

4.3. Получатель субсидии при проведении капитального ремонта осуществляет следующее:

4.3.1. Готовит необходимые сметные расчеты в случае возникновения                   дополнительных работ и затрат после обследования объектов и составления          дефектных ведомостей при условии выделения дополнительных бюджетных средств на капитальный ремонт многоквартирных домов и муниципальных                     жилых домов.

4.3.2. Согласовывает корректировки объемов и видов работ с собственником(ами) помещения(й) и департаментом.

4.3.3. Ведет учет затрат выполненных работ по направлениям.

4.3.4. Составляет ежемесячно реестры выполненных и оплаченных работ, ежеквартально – отчеты по исполнению планов капитального ремонта.

4.3.5. Оповещает службы жилищно-эксплуатационных участков и диспетчерских о начале производства работ, о подрядных организациях, занятых на проведении работ, передает подрядным организациям акты технического                      состояния имеющегося на объекте оборудования, которое не подлежит ремонту (система ливневой канализации и вентиляционные каналы при ремонте мягких кровель и т.д.).

4.3.6. Осуществляет контроль качества ремонтных работ в соответствии с требованиями технического регламента (строительных норм и правил, технических условий), в том числе контроль:

- выполнения строительно-монтажных работ в сроки, предусмотренные договором подряда;

- качества применяемых материалов;

- своевременного устранения недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ;

- по безопасности проведения ремонтных работ для населения и окружающей среды.

4.3.7. Определяет соответствие используемых технологий установленным в Российской Федерации нормативам.

4.3.8. Обеспечивает и контролирует ведение исполнительной документации.

4.3.9. Организует приемку работ и сдачу объектов в эксплуатацию, в том числе: приемку скрытых работ, приемку и определение объемов выполненных работ с оформлением актов по установленным формам.

4.4. Департамент и собственники помещений многоквартирного дома вправе осуществлять проверки за ходом и качеством выполняемых работ,               соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов в                       любое время без предварительного уведомления получателя субсидий.

4.5. Объекты, законченные капитальным ремонтом, принимаются в эксплуатацию рабочей комиссией в соответствии с ВСН 42-85(р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий».

4.6. Результаты проведенного капитального ремонта многоквартирных домов и муниципальных жилых домов отражаются:

- в техническом паспорте домостроения;

- в электронном паспорте домостроения в базе данных автоматизиро-ванной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (АИС ЖКХ).

4.7. Вся исполнительная документация по капитальному ремонту многоквартирных домов и муниципальных жилых домов, в том числе акты рабочей комиссии хранится у получателя субсидий и подлежит обязательной передаче в случае принятия собственниками помещений решения о смене управляющей организации или способа управления.

Приложение 1

к положению об организации

и проведении работ по капитальному

ремонту жилищного фонда, ремонту

придомовой территории

В департамент ______________________________

Администрации города Сургута

______________________________________________

(кому)

______________________________________________

(от кого)

______________________________________________

Адрес: ______________________________________

телефон: ____________________________________

«___» ________ 200_ г.

Заявка

на включение многоквартирного дома (муниципального жилого дома)

в адресную программу по проведению капитального ремонта жилищного

фонда и предоставление субсидии на проведение капитального ремонта

жилищного фонда

Прошу рассмотреть возможность включения многоквартирного дома (муниципального жилого дома), расположенного по адресу: улица __________, дом _____, корпус _____, 19 __ года ввода в эксплуатацию, в адресную программу по проведению капитального ремонта жилищного фонда и предоставле-ние субсидии на проведение капитального ремонта жилищного фонда в сумме:

_______________________________________________________________________________ рублей

(сумма цифрами и прописью)

для проведения следующих видов работ по капитальному ремонту:

| № п/п | Вид работ (конструктив) | Год проведения последнего ремонта с указанием источника финансирования и объема (частичный или в полном объеме) | Количество обращений граждан на технические дефекты конструктивна | Наличие предписаний надзорных органов | Техническое состояние - % износа с указанием даты последней инвентаризации | Объем/ ед.изм | Наличие проектно- сметной документации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Копии:

- предписаний надзорных органов на _____ листах;

- заявлений граждан на ______ листах;

- актов весеннего и (или) осеннего осмотра технического состояния домостроения                           на ____ листах;

- экспертных заключений на __________листах;

- протокола общего собрания собственников на __________листах прилагаются.

Руководитель          ___________________________   /___________________/

(Ф.И.О.)                                                                  (подпись)

М.П.

Приложение 2

к положению об организации

и проведении работ по капитальному

ремонту жилищного фонда, ремонту

придомовой территории

Критерии для оценки заявок

на включение МКД (ЖД) в адресную программу по проведению капитального ремонта МКД (ЖД)

и предоставление субсидии на проведение капитального ремонта МКД (ЖД)

|  | Наименование критерия | Значение критерия | Макси- мальное количество баллов | Коэффи-циент весомости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Технические критерии |  |  |  |  |
| 1.1 | Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или последнего капитального ремонта: | более 50 лет | 10 | 3 |
|  |  | от 30 до 50 лет | 8 |  |
|  |  | от 20 до 30 лет | 6 |  |
|  |  | от 10 до 20 лет | 4 |  |
|  |  | до 10 лет | 1 |  |
| 1.2 | Техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном доме, для которых планируется ремонт: | очень плохое, чрезвычайно высокая потребность в капитальном ремонте | 5 | 5 |
|  |  | плохое | 3 |  |
|  |  | удовлетворительное | 1 |  |

| 1.3 | Комплексность капитального ремонта | планируется проведение комплексного капитального ремонта | 10 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируется проведение более половины всех видов работ | 6 |  |
|  |  | планируется выборочный капитальный ремонт (менее половины всех конструктивов) | 3 |  |
| 1.4 | Качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома в результате планируемых ремонтов | повышение энергоэффективности за счет теплоизоляции ограждающих конструкций и внедрения других ресурсосберегающих технологий | 10 | 4 |
|  |  | внедрение ресурсосберегающих технологий (без теплоизоляции ограждающих конструкций) | 5 |  |
|  |  | восстановление проектных эксплуатационных характеристик | 1 |  |
| 2. Организационные критерии |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень самоорганизации собственников помещений в отношении управления многоквартирным домом | товарищество собственников жилья (жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный кооператив) создано и осуществляет свою деятельность более одного года до даты подачи заявки | 5 | 2 |
|  |  | товарищество собственников жилья (жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный кооператив) создано и осуществляет свою деятельность менее одного года до даты подачи заявки | 2 |  |
|  |  | товарищество собственников жилья (жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный кооператив) не создано | 1 |  |
| 2.2 | Уровень поддержки собственниками помещений решения о проведении капитального ремонта многоквартирного дома и его долевого финансирования | за проведение капитального ремонта и его долевое финансирование проголосовали собственники, обладающие более 90 % голосов от общего числа голосов собственников помещений | 5 | 3 |
|  |  | за проведение капитального ремонта и его долевое финансирование проголосовали собственники, обладающие более 2/3, но менее 90 % голосов от общего числа голосов собственников помещений | 3 |  |
|  |  | за проведение капитального ремонта и его долевое финансирование проголосовали собственники, обладающие 2/3 голосов от общего числа голосов собственников помещений | 1 |  |
| 2.3 | Степень готовности дома к капитальному ремонту | представлена проектная документация, включая смету расходов, определен подрядчик | 5 | 1 |
|  |  | представлена проектная документация, включая смету расходов | 3 |  |
|  |  | представлена только смета расходов в укруп-ненном виде | 1 |  |
| 3. Финансовые критерии |  |  |  |  |
| 3.1 | Уровень долевого участия собственников помещений многоквартирного дома в капитальном ремонте | более 10 % | 5 | 5 |
|  |  | от 5 % до 10 % | 3 |  |
|  |  | 5 % | 1 |  |
| 3.2 | Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме – уровень сбора платы за жилое помещение и коммунальные услуги (среднемесячный за 12 месяцев до подачи заявки) | более 95 % | 5 | 3 |
|  |  | от 90 % до 95 % | 3 |  |
|  |  | 90 % и менее | 1 |  |