ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 2879 от 29.07.2008 г.

Об утверждении плана финансирования

по Проекту развития коммунальных служб

города Сургута на 2008 – 2009 годы и плана

финансирования по Проекту реконструкции

жилищного фонда города Сургута на 2008 год

В целях реализации решений координационного совета от 17.07.2008 № 16  и от 28.07.2008 № 17, в соответствии с распоряжением Администрации города от 07.12.2007 № 2690 «О координационном совете по реализации инвестиционных проектов, финансируемых при участии Европейского банка реконструкции и развития»:

1. Утвердить

- план финансирования по Проекту развития коммунальных служб города Сургута на 2008 – 2009 годы согласно приложению 1;

- план финансирования по Проекту реконструкции жилищного фонда города Сургута на 2008 год согласно приложению 2.

2. Департаменту финансов (Шерстнева А.Ю.) внести изменения в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления:

2.1. В сводную бюджетную роспись бюджета городского округа города Сургута на 2008 год.

2.2. В договоры инвестиционного кредитования по Проекту развития         коммунальных служб города Сургута, заключенные с держателями Проекта.

2.3. В договоры инвестиционного кредитования по Проекту реконструкции жилищного фонда города Сургута, заключенные с держателем Проекта.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города               от 20.02.2008 № 434 «Об утверждении плана финансирования по Проекту             развития коммунальных служб города на 2008-2009 годы».

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы

Администрации города					                               В.А. Браташов

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от __________ № ______

План

финансирования по Проекту развития коммунальных служб города Сургута

на 2008 – 2009 годы по состоянию на 21.07.2008

тыс. руб.

| ГВК |  |  |  | Договор инвестиционного кредитования от 27.04.2004 № 45-И |  |  |  | Договор инвестиционного кредитования от 21.06.2004 № 47-И |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | профинансировано за период 2004-2007 годов | 2008 год план | 2009 год план | всего | профинансировано за период 2004-2007 годов | 2008 год план |  | 2009 год план |  | всего |
| Итого |  |  |  | 343 189 | 20 327 | 56 355 | 419 871 | 476 180 | 320 637 |  | 207 931 |  | 1 004 748 |
| WS -2 |  | Исследование процесса очистки воды |  | 2 000 | - | - | 2 000 | - | - |  | - |  | - |
| WS -3 |  | Исследование водопотребления |  | 2 900 | - | - | 2 900 | - | - |  | - |  | - |
| WW-15 |  | Обследование кан. коллекторов |  | 640 | - | - | 640 | - | - |  | - |  | - |
| WW-16 |  | Измерение параметров системы водоотведения |  | 1 671 | - | - | 1 671 | - | - |  | - |  | - |
| WW-39 |  | Моделирование системы водоотведения |  | 3 246 | - | - | 3 246 | - | - |  | - |  | - |
| D |  | Бурение скважин |  | 6 810 | 114 | - | 6 924 | 37 831 | 669 |  | - |  | 38 500 |
| WS-10 |  | Восстановление водозаборных скважин (стадия 2) |  | 6 550 | - | - | 6 550 | - | - |  | - |  | - |
| WW-44 |  | Комплексная автоматизация технологических процессов на КОС |  | 119 397 | - | - | 119 397 | - | - |  | - |  | - |
| WS-14 |  | Мониторинг и автоматизация работы НС 1-го подъема (в скважинах) |  | 18 488 | - | - | 18 488 | - | - |  | - |  | - |
| WS-35 |  | Новая ВОС в п. Гидростроитель |  | 17 145 | - | - | 17 145 | - | - |  | - |  | - |
| WS-48 |  | Строительство вторых вводов в ЦТП |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |
| WW-40 |  | Восстановление канализационных коллекторов и напорных трубопроводов |  | 19 960 | - | - | 19 960 | - | - |  | - |  | - |
| G |  | Реконструкция водозабора п. Аэропорт со строительством водоводов к п. Дорожный и Таежный |  | 5 795 | 5 308 | - | 11 103 | 31 923 | 84 417 |  | 11 732 |  | 128 072 |
| J 1 |  | Внешние инженерные сети. Лот 1 «Строительство АМГКУ» |  | - | - | - | - | - | 23 000 |  | - |  | 23 000 |
| J 2 |  | Внешние инженерные сети. Лот 2 «Строительство внешних сетей электроснабжения» |  | - | - | - | - | - | 75 000 |  | - |  | 75 000 |
| J 3 |  | Внешние инженерные сети. Лот 3 Строительство канализационного коллектора |  | - | - | 45 345 | 45 345 | - | 21 246 |  | 159 515 |  | 180 761 |
| I |  | WS-41 Модернизация насосных станций 2-го подъема WS-40 Создание центрального диспетчерского пункта для управления работой сети WS-27 АСУ ТП на ВОС |  | 23 640 | - | - | 23 640 | - | - |  | - |  | - |
| ГВК |  |  | Договор инвестиционного кредитования от 27.04.2004 № 45-И |  |  |  |  | Договор инвестиционного кредитования от 21.06.2004 № 47-И |  |  |  |  |  |
|  |  |  | профинансировано за период 2004-2007 годов |  | 2008 год план | 2009 год план | всего | профинансировано за период 2004-2007 годов | 2008 год план |  | 2009 год план |  | всего |
| Е | Расширение водозабора 9 промузла |  | 31 044 |  | 3 500 | - | 34 544 | 169 563 | 115 305 |  | 36 684 |  | 321 552 |
| Н | WW-38 WW-40 Восстановление канализационных коллекторов и напорных трубопроводов |  | 33 724 |  | - | - | 33 724 | 178 755 | - |  | - |  | 178 755 |
| F | WW-3 Частотное регулирование приводов на КНС WW-8 Замена насосов на КНС WW-4 Диспетчеризация работы городских КНС |  | 15 863 |  | - | - | 15 863 | 17 545 | - |  | - |  | 17 545 |
| РМС | Услуги по управлению Проектом |  | 7 301 |  | 180 | - | 7 481 | 40 563 | 1 000 |  | - |  | 41 563 |
| РIU | Услуги по сопровождению Проекта |  | 27 015 |  | 11 225 | 11 010 | 49 250 | - | - |  | - |  | - |
| ГТС |  |  | Договор инвестиционного кредитования от 27.04.2004 № 46-И |  |  |  |  | Договор инвестиционного кредитования от 21.06.2004 № 48-И |  |  |  |  |  |
|  |  |  | профинансировано за период 2004-2007 годов |  | 2008 год план | 2009 год план | всего | Профинансировано за период 2004-2007 годов | 2008 год план | 2009 год план |  | всего |  |
| Итого |  |  | 265 264 |  | 43 282 | 34 732 | 343 278 | 559 013 | 27 953 | 40 000 |  | 626 966 |  |
| В | Реконструкция магистральных теплотрасс |  | 21 307 |  | - | - | 21 307 | 115 900 | - | - |  | 115 900 |  |
| DН-2 | Модернизация 18 ЦТП |  | 90 873 |  | - | - | 90 873 | - | - | - |  | - |  |
| А | Реконструкция 53 ЦТП |  | 65 197 |  | 32 700 | 26 707 | 124 604 | 347 951 | 25 000 | 40 000 |  | 412 951 |  |
| С1 | Установка ИТП |  | 2 384 |  | - | - | 2 384 | 12 864 | - | - |  | 12 864 |  |
| С2 | Установка общедомовых узлов учета |  | 2 675 |  | - | - | 2 675 | 14 682 | - | - |  | 14 682 |  |
| DН-3 | Реконструкция системы водоподготовки в котельных № 2 и 3 с ее автоматизацией и внедрением современного оборудования |  | 5 044 |  | - | - | 5 044 | - | - | - |  | - |  |
| DН-1 | Внедрение автоматизированного отпуска тепловой энергии и модернизации системы газоснабжения на котельных № 3 и 14 |  | 32 157 |  | - | - | 32 157 | - | - | - |  | - |  |
| РМС | Услуги по управлению Проектом |  | 12 202 |  | 532 | - | 12 734 | 67 616 | 2 953 | - |  | 70 569 |  |
| РIU | Услуги по сопровождению Проекта |  | 33 425 |  | 10 050 | 8 025 | 51 500 | - | - | - |  | - |  |
| Итого |  |  | 608 453 |  | 63 609 | 91 087 | 763 149 | 1 035 193 | 348 590 | 247 931 |  | 1 631 714 |  |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от _____________ № _______

План

финансирования по Проекту реконструкции жилищного фонда города Сургута

на 2008 год по состоянию на 21.07.2008

тыс. руб.

| Открытое акционерное общество «Югра-консалтинг» |  | Договор инвестиционного кредитования от 27.12.2007 № 17-10-249/7 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 год факт | 2008 год план | 2009 год план | 2010 год план | 2011 год план | всего |
| Итого |  | 5 220 | 35 445 | 30 445 | 20 445 | 20 445 | 112 000 |
| ГРП | Группа реализации Проекта | 5 220 | 20 445 | 20 445 | 20 445 | 20 445 | 87 000 |
| ПЖ | Переселение жильцов | - | - | 10 000 | - | - | 10 000 |
| ПЖП | Приобретение жилых помещений для переселения жильцов | - | 15 000 | - | - | - | 15 000 |