РЕШЕНИЕ

# Принято на заседании Думы 28 октября 2009 года

№ 643-IV ДГ

# О протесте прокурора города Сургута на решение Думы города от 02.07.2009 № 587-IV ДГ        «Об инвестиционной программе «Развитие систем водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009 – 2018 годы»

- Рассмотрев протест прокурора города Сургута от 21.09.2009                № 1/9292-03-03-09 на решение Думы города от 02.07.2009 № 587-IV ДГ    «Об инвестиционной программе «Развитие систем водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009 – 2018 годы», Дума города РЕШИЛА:

1. Отклонить протест прокурора города Сургута от 21.09.2009              № 1/9292-03-03-09.

2. Направить прокурору города Сургута ответ согласно приложению.

Глава города 								         А.Л. Сидоров

«09» ноября 2009 г.

Приложение

к решению Думы города

от 09.11.2009 № 643-IV ДГ

Ответ на протест прокурора города Сургута

от 21.09.2009 № 1/9292-03-03-09 на решение Думы города

от 02.07.2009 № 587-IV ДГ «Об инвестиционной программе «Развитие систем водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009 – 2018 годы»

Рассмотрев протест прокурора города Сургута от 21.09.2009                 № 1/9292-03-03-09 на решение Думы города от 02.07.2009 № 587-IV ДГ    «Об инвестиционной программе «Развитие систем водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009 – 2018 годы», Дума города сообщает, что данный протест не может быть удовлетворён по следующим основаниям.

Решением Думы города от 31.10.2008 № 447-IV ДГ                             «Об инвестиционной программе «Развитие систем водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2008 – 2010 годы», в соответствии с требованиями статей 5, 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (далее – Федеральный закон           № 210-ФЗ) утверждена инвестиционная программа для Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал».

Решением Думы города от 02.07.2009 № 587-IV ДГ                             «Об инвестиционной программе «Развитие систем водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009 – 2018 годы» принята программа в целях изменения ранее принятой инвестиционной программы и не является принятием новой программы, как указано в протесте прокурора города.

В представленном протесте прокурора города не учтены следующие существенные обстоятельства.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут (далее – ПКР) была принята на 2008 – 2012 годы. Реализация ПКР предусматривалась поэтапная: 1-ый этап – 2008 – 2010 годы, 2-ой этап – 2011 – 2012 годы. На 1-ом этапе выполнения ПКР принимаются инвестиционные программы, на 2-ом этапе уточняются нагрузки, в соответствии с которыми вносятся изменения в инвестиционные программы.

Корректировка ПКР при изменении инвестиционных программ не была произведена, так как из ПКР необходимо было исключить раздел электроснабжения (в соответствии с исключением из Федерального закона  № 210-ФЗ с 01.01.2009 основ регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, обеспечивающих электроснабжение). Поскольку инвестиционная программа «Развитие электрических сетей ООО «Сургутские городские электрические сети» на территории муниципального образования городской округ город Сургут» действует с 2007 по 2009 год, в начале 2010 года необходимо проанализировать выполнение мероприятий данной инвестиционной программы и подвести соответствующие итоги. Исключить из ПКР раздел по развитию системы электроснабжения, не дождавшись завершения данной инвестиционной программы и не получив соответствующие результаты, нецелесообразно. Чтобы не выполнять корректировку ПКР, утверждаемую представительным органом власти, несколько раз (изменение разделов по развитию систем водоснабжения и водоотведения, исключение раздела по развитию системы электроснабжения), программу перед утверждением изменённой инвестиционной программы не корректировали.

Порядок изменения инвестиционной программы регламентирован частью 14 статьи 11 Федерального закона № 210-ФЗ. На основании результатов мониторинга выполнения программ действующие программы и (или) сроки их реализации могут быть пересмотрены представительным органом власти (пункт 1 части 14 статьи 11 Федерального закона № 210-ФЗ).

Срок реализации инвестиционной программы составит 10 лет, в отличие от срока реализации действующей ПКР. Срок реализации инвестиционной программы невозможно было уменьшить, так как  запланированные мероприятия имеют достаточно большую стоимость, и малый срок реализации мероприятий увеличил бы стоимость тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры в разы.

Кроме того, за период в 10 лет реализация мероприятий инвестиционной программы обеспечит возможность развития новых микрорайонов города. 10 лет – это тот максимальный срок, на который возможно привлечение кредитных средств. Так как основные мероприятия программы будут выполнены за счёт привлечения кредитных средств, возврат кредита предполагается из средств, поступивших в счёт оплаты по тарифу на подключение. Единственный банк, который оказывает кредитование на период 10 лет – Европейский банк реконструкции и развития.

В соответствии с частями 2, 6, 8, 10 статьи 11 Федерального закона     № 210-ФЗ проект программы был направлен в департамент по экономической политике Администрации города, Региональную службу по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, кроме того, подготовлено заключение департамента городского хозяйства Администрации города о соответствии программы выданному техническому заданию.

Получены следующие заключения.

1. Заключение департамента городского хозяйства Администрации города от 10.06.2009 № 25-02-2014/9 по соответствию проектов инвестиционных программ условиям технического задания и обоснованности расчёта, необходимого для реализации финансовых потребностей.

Заключение выдано одно на две программы, так как обе программы разработаны для одного предприятия – Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал», кроме того, наличие отдельных заключений  для одной организации коммунального комплекса не требуется (часть 4 статьи 11 Федерального закона № 210-ФЗ).

2. Заключение департамента по экономической политике Администрации города от 23.06.2009 № 05-02-2469/9 по оценке доступности для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения с учётом надбавок к тарифам для потребителей.

3. Заключение департамента по экономической политике Администрации города от 24.06.2009 № 05-02-2496/9 по оценке доступности для потребителей услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал».

4. Для получения заключения Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на инвестиционную программу Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» материалы программы направлены 23.06.2009     № 01-11-1707/9. Заключение № 2029/7 получено 20.07.2009.

Нарушения законодательства, указанные в протесте прокурора города по поводу периода действия тарифа на подключение, отсутствуют, так как согласно части 5 статьи 13 Федерального закона № 210-ФЗ период действия тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры не может быть менее одного года.

Учитывая изложенное, решение Думы города от 02.07.2009                     № 587-IV ДГ принято с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом № 210-ФЗ, протест прокурора об отмене указанного решения удовлетворению не подлежит.