ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 3441 от 09.07.2010 г.

Об утверждении комплексного

плана мероприятий по повышению

безопасности дорожного движения

в городе Сургуте на 2010 – 2013 годы

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с изменениями от 25.11.2009), программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Повышение безопасности             дорожного движения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»                 на 2004 – 2010 годы», принятой Законом Ханты-Мансийского автономного                 округа – Югры от 26.03.2004 № 14-оз (с изменениями от 02.02.2010):

1. Утвердить комплексный план мероприятий по повышению безопас-ности дорожного движения в городе Сургуте на 2010 – 2013 годы согласно приложению.

2. Главным распорядителям бюджетных средств (исполнителям мероприятий), департаменту финансов при формировании бюджета города на плановый период 2011 – 2013 годов предусмотреть средства для исполнения мероприятий комплексного плана в пределах предельных объемов бюджетных ассигнований.

3. Установить, что в ходе реализации комплексного плана мероприятий отдельные мероприятия могут уточняться, объемы финансирования подлежат корректировке с учетом утверждаемых расходов местного бюджета на очередной финансовый год.

4. Информационно-аналитическому управлению (Тройнина В.И.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на интернет-сайте Администрации города.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Лапина О.М.

Глава города                                                                                            А.Л. Сидоров

Приложение

к постановлению

Администрации города

от _____________№ _____

Комплексный план мероприятий

по повышению безопасности дорожного движения в городе Сургуте на 2010-2013 годы

| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования в соответствии с утвержденным планом |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность объемов финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего: | 2010 | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |  | Всего: | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |  |  |
| Раздел I. Профилактические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Профилактика детского и юношеского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику безопасности дорожного движения с детьми и подростками | департамент куль-туры, молодёжной политики и спорта Администрации города (далее – ДКМПиС) | городской бюджет | - | - | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1 | Спектакль «Светофор дирижёр» (по заявкам) | ДКМПиС (МУК ГКО «Сургутский филармонический центр») | городской бюджет |  | в рамках реализации ведомственной целевой программы «Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры» |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Спектакль рассчитан на детей дошкольного и школьного возраста для закрепления знаний о ПДД (6 спектаклей в год с охватом 600 человек) |  |
| 1.2 | Спектакль «Беспризорный перекрёсток» | ДКМПиС (МУК ГКО «Сургутский филармонический центр») | городской бюджет | - | в рамках реализации ведомственной целевой программы «Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Спектакль рассчитан на детей дошкольного и школьного возраста для закрепления знаний о ПДД (6 спектаклей в год с охватом 600 человек) |  |
| 1.3 | Игровая программа «Красный, Жёлтый, Зелёный» (по заявкам) | ДКМПиС (МУК ГКО «Сургутский филармонический центр») | городской бюджет | - | в рамках реализации ведомственной целевой программы «Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры», срок проведения 2010, 2012 - 2013 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Программа рассчитана на зрителей школьного возраста (2 программы в год с охватом 200 человек) |  |
| 1.4 | Спектакль «Серьёзный дядя Светофор» (25 спектаклей в течение года) | ДКМПиС (МУК ГКО «Сургутский филармонический центр») | городской бюджет | - | в рамках реализации ведомственной целевой программы «Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры», срок проведения 2012 - 2013 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Спектакль рассчитан на детей дошкольного и школьного возраста для закрепления знаний о ПДД (6 спектаклей в год с охватом 600 человек) |  |
| 1.5 | Городская викторина «Знай правила дорожного движения как таблицу умножения» (2 квартал) | ДКМПиС (МУК «Централизованная библиотечная система») | городской бюджет | - | в рамках реализации ведомственной целевой программы «Библиотечное обслуживание населения», срок проведения в 2011 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Распространение знаний о правилах дорожного движения. Планируемое количество участников - 200 человек |  |
| 1.6 | Театрализованная игра «Пусть дорога станет безопасной», посвящённая дню защиты детей (2 квартал) | ДКМПиС (МУК «Централизованная библиотечная система») | городской бюджет | - | в рамках реализации ведомственной целевой программы «Библиотечное обслуживание населения», срок проведения в 2011 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формирование и развитие знаний о правилах поведения на дороге. Планируемое количество участников - 150 человек |  |
| 1.7 | Тематические выставки и занятия с участием приглашённых инспекторов ГИБДД | ДКМПиС (МУК «Централизованная библиотечная система») | городской бюджет | - | в рамках реализации ведомственной целевой программы «Библиотечное обслуживание населения», срок проведения в 2011 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информирование детей о правилах безопасного поведения на улице, в школе, на природе и других потенциально опасных местах. |  |
| 1.8 | Познавательный праздник «Безопасная дорога детства» | ДКМПиС (МУК «Централизованная библиотечная система») | городской бюджет | - | в рамках реализации ведомственной целевой программы «Библиотечное обслуживание населения», срок проведения в 2011 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формирование и развитие знаний о правилах поведения на дороге. Планируемое количество участников - 200 человек |  |
| 1.9 | Выставка «Школа безопасности» | ДКМПиС (МУК «Централизованная библиотечная система») | городской бюджет | - | в рамках реализации ведомст- венной целевой программы «Библиотечное обслуживание населения», срок проведения в 2010 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информирование детей о правилах безопасного поведения на улице, в школе, на природе и других потенциально опасных местах. Планируемое количество участников - 450 человек |  |
| 1.10 | Познавательная программа о поведении детей на дорогах «В гостях у Светофора Сфетофоровича» (2 квартал) | ДКМПиС (МУК «Централизованная библиотечная система») | городской бюджет | - | в рамках реализации ведомственной целевой программы «Библиотечное обслуживание населения», срок проведения в 2010 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закрепление навыков поведения на дороге. Планируемое количество участников - 200 человек |  |
| 1.11 | Акция-письмо водителю «Пусть дорога будет доброй» (2-3 квартал) | ДКМПиС (МУК «Централизованная библиотечная система») | городской бюджет | - | в рамках реализации ведомственной целевой программы «Библиотечное обслуживание населения», срок проведения в 2012 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение безопасности дорожного движения. Планируемое количество участников - 300 человек |  |
| 1.12 | Акция «За безопасность движения – всей семьёй» в рамках международного дня семьи (2 квартал) | ДКМПиС (МУК «Централизованная библиотечная система») | городской бюджет | - | в рамках реализации ведомственной целевой программы «Библиотечное обслуживание населения», срок проведения в 2013 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закрепление знаний всех участников дорожного движения о правилах поведения на дороге. Планируемое количество участников – 50 человек |  |
| 1.13 | Акция «Оберег на дороге» в рамках проведения сотрудниками ГИБДД Недели безопасности | ДКМПиС (МУК «Централизованная библиотечная система») | городской бюджет | - | в рамках реализации ведомственной целевой программы «Библиотечное обслуживание населения», срок проведения в 2013 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение количества аварийных ситуаций с участием детей. Планируемое количество участников - 300 человек |  |
| 1.14 | Электронная игра-тест «Правила дорожного движения для детей» | ДКМПиС (МУК «Сургутский краеведческий музей») | городской бюджет | - | в рамках реализации ведомственной целевой программы «Музейная деятельность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закрепление знаний ПДД для детей дошкольного и младшего школьного возраста (5 занятий). Планируемое количество участников - 100 человек |  |
| 1.15 | Тематические дни «Азбука дороги» по профилактике детского дорожного травматизма, в рамках работы лагеря с дневным пребыванием детей (3 квартал) | ДКМПиС (МУ историко-культурный центр «Старый Сургут») | городской бюджет | - | в рамках реализации ведомственной целевой программы «Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получение и закрепление знаний о ПДД, профилактика ДТП. Планируемое количество участников – 50 человека |  |
| 1.16 | Беседа на тему «Улица полна неожиданностей» (1 квартал) | ДКМПиС (МУ ЦФП «Надежда») | городской бюджет | - | в рамках реализации ведомственной целевой программы «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получение и закрепление учащимися знаний о ПДД, профилактика ДТП |  |
| 1.17 | Викторина «Красный, желтый, зеленый» (2 квартал) | ДКМПиС (МОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс») | городской бюджет | - | в рамках реализации ведомственной целевой программы «Дополнительное образование в спортивных школах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получение и закрепление учащимися знаний о ПДД, профилактика ДТП |  |
| 1.18 | Конкурс плакатов «Внимание, дорога!» (2 квартал) | ДКМПиС (МУ ЦФП «Надежда») | городской бюджет | - | в рамках реализации ведомственной целевой программы «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получение и закрепление учащимися знаний о ПДД, профилактика ДТП |  |
| 1.19 | Викторина «Знать правила дорожного движения, как таблицу умножения!» (3 квартал) | ДКМПиС (МУ ЦФП «Надежда») | городской бюджет | - | в рамках реализации ведомственной целевой программы «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получение и закрепление учащимися знаний о ПДД, профилактика ДТП |  |
| 1.20 | Сюжетно-ролевая игра «Осторожно! Гололед!» (4 квартал) | ДКМПиС (МУ ЦФП «Надежда») | городской бюджет | - | в рамках реализации ведомственной целевой программы «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получение и закрепление учащимися знаний о ПДД, профилактика ДТП |  |
| 1.21 | Викторины, конкурсы, игровые программы в клубах по месту жительства | ДКМПиС (МУ «Вариант») | городской бюджет | - | в рамках реализации ведомственной целевой программы «Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получение и закрепление знаний о ПДД, профилактика ДТП |  |
| 1.22 | Организация и проведение командной игры «Ящик Пандоры» (2-3 квартал) | ДКМПиС (МУ «Наше время») | городской бюджет | - | в рамках реализации ведомственной целевой программы «Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получение и закрепление знаний о ПДД, профилактика ДТП |  |
| 2 | Организация встреч учащихся спортивных школ с инспекторами ГИБДД с целью повышения безопасности дорожного движения и профилактики ДТП в городе (2 квартал) | ДКМПиС (МОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс», МОУ ДОД ДЮСШ «Виктория») | городской бюджет | - | в рамках реализации ведомственной целевой программы «Дополнительное образование в спортивных школах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получение и закрепление учащимися знаний о ПДД, профилактика ДТП |  |
| 3 | Информирование населения по вопросам повышения безопасности дорожного движения посредством распространения информационных материалов | ДКМПиС (МУ «Наш город») | городской бюджет | - | в рамках деятельности муниципального учреждения «Наш город» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Профилактика и предупреждение ДТП |  |
| 4 | Организация обучения детей дошкольного, школьного возраста безопасному поведению на дорогах и улицах – реализация проекта «Школа светофорных наук» | департамент образования (далее – ДО) | городской бюджет | - | в рамках реализации мероприятий программы Ханты-Мансий- ского автономного округа – Югры |  |  |  |  |  |  |  | 150 | - |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | Обеспечение учебно-методического сопровождения учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях |  |
| 5 | Создание современных условий обучения детей ПДД с организацией практических занятий – реализация проекта «Детский автогородок». Строительство в городе Сургуте двух автогородков в МОУ СОШ № 29, 45 | департамент городского хозяйства (далее – ДГХ); | софинансирование из окружного бюджета: 50% окружной бюджет; городской бюджет | 10 534,0 5 267,0 5 267,0 | 5 267,0 | 5 267,0 |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | На таких площадках обучающиеся закрепляют теоретический навык ПДД. Выезд специалиста отдела гражданского воспитания МОУ ДОД «Центр детского творчества» с мобильным оборудованием «Автогородка» в образовательные учреждения для проведения лекционных и практических занятий по ПДД. |  |
|  |  |  |  |  | в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2012 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Создание современных условий обучения детей ПДД с организацией практических занятий – реализация проекта «Детский автогородок» | ДО | городской бюджет | - | расходование средств в рамках реализации ведомственных программ «Дополнительное образование» |  |  |  |  |  |  |  | 400 | - |  | 100 |  | 100 |  | 200 |  |  |  |
| 7 | Организация теоретических и практических занятий по обучению вождения велосипеда и ПДД, подготовка команд для участия в городском, окружном, российском конкурсах «Безопасное колесо» | ДО | городской бюджет | - | расходование средств в рамках реализации ведомственных программ «Дополнительное образование» |  |  |  |  |  |  |  | 360 | 120 |  | 60 |  | 120 |  | 60 |  | На основании распоряжения Администрации города от 09.09.2009 № 2605 «О календаре городских массовых мероприятий с обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений города на 2009-2010 учебный год» и в целях формирования у обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений культуры безопасного поведения на дорогах города 26 марта 2010 года на базе МОУ СОШ № 22 состоялся 1 этап конкурса юных велосипедистов «Безопасное колесо». В конкурсе приняли участие 27 команд обучающихся. Состав команды: 4 человека (две девочки и два мальчика) в возрасте 10 – 12 лет. Содержание программы конкурса 1: - «Знатоки правил дорожного движения»; -«Основы безопасности жизнедеятельности» -«Вождение велосипеда в «Автогородке»; -«Фигурное вождение велосипеда»; -«Пропаганда правил дорожного движения». Команда – победитель примет участие в региональном этапе Всероссийского конкурса-фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 5 мая 2010г. в г.Ханты-Мансийск. |  |
| 8 | Открытие тематической смены лагеря с дневными пребыванием детей на базе МОУ – реализация проекта «Безопасное лето» | ДО | городской бюджет | - | расходование средств в рамках реализации ведомственных программ «Отдых и оздоровление детей» |  |  |  |  |  |  |  | 250 | 50 |  | 50 |  | 75 |  | 75 |  | Снижение количества ДТП с участием детей в летний период |  |
| 9 | Проведение в школах тематических декад (последняя неделя перед каникулами) | ДО | городской бюджет | - | расходование средств в рамках реализации ведомственных программ «Общее школьное образование» |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | В соответствии с межведомственным планом работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2009-2010 учебный год с 15.03.2010 по 21.03.2010 года в муниципальных общеобразовательных учреждениях города проведено профилактическое мероприятие «Неделя безопасности дорожного движения», направленное на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей в период весенних каникул. Главной целью является недопущение дорожно-транспортных происшествий с участие обучающихся практическими знаниями и умениями проведения на улицах города, воспитание сознательного отношения к выполнению правил дорожного движения |  |
| Итого: |  |  |  | 10 534,0 | 5 267,0 | 5 267,0 |  | - |  |  | - |  | 1 160 | 170 |  | 260 |  | 345 |  | 385 |  |  |  |
| Совершенствование работы с участием дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Проведение конкурсов «Шанс», «Образцовый водитель», «Автоледи» | Милиция общественной безопасности Управления внутренних дел по городу Сургуту (далее – МОБ УВД) | городской бюджет |  | - | - |  | - |  |  | - |  | 400 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Усовершенствование навыков вождения участников конкурса (водителей), призыв к обеспечению безопасности дорожного движения |  |
| 11 | Проведение встреч сотрудников МОБ УВД с учащимися средне-специальных и высших учебных заведений | МОБ УВД | городской бюджет | - | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Привлечение внимания студентов к необходимости обеспечения безопасности дорожного движения |  |
| 12 | Проведение встреч сотрудников МОБ УВД с работниками предприятий и организаций города | МОБ УВД | городской бюджет | - | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Привлечение внимания работающего населения к необходимости обеспечения безопасности дорожного движения |  |
| Итого: |  |  |  | - | - | - |  | - |  |  | - |  | 400 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| Пропаганда безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Приобретение и издание печатной продукции по пропаганде и соблюдению правил обеспечения безопасности дорожного движения (информационные листки, памятки, фликеры) и методической литературы по безопасности дорожного движения | МОБ УВД | городской бюджет | - | - | - |  | - |  |  | - |  | 600 | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | Профилактика и предупреждение ДТП, снижение количества ДТП среди участников дорожного движения |  |
| 14 | Приобретение видеороликов по безопасности дорожного движения и их показ | МОБ УВД | городской бюджет Внебюджетные источники | - | - | - |  | - |  |  | - |  | 840 | 210 |  | 210 |  | 210 |  | 210 |  | Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности дорожного движения, снижение аварийности и тяжести последствий ДТП |  |
| 15 | Подготовка и проведение теле-, радиопередач по безопасности дорожного движения | МОБ УВД | городской бюджет | - | - | - |  | - |  |  | - |  | 3 200 | 800 |  | 800 |  | 800 |  | 800 |  | Информирование населения о дорожно-транспортной ситуации в городе. Привитие правовой культуры населению |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (выпуск телепередач в течение года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  | 4 640 | 1 160 |  | 1 160 |  | 1 160 |  | 1 160 |  |  |  |
| Раздел II. Совершенствование условий дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт участков улиц и дорог города с наибольшим количеством ДТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт ул. Геологической (от пр. Комсомольского до ул. Мелик-Карамова) с устройством разделительной полосы и светофорного объекта вместо нерегулируемого пешеходного перехода в районе магазина «Славянский» | ДГХ | городской бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 100 000 | - |  | 2 500 ПИР |  | - |  | 97 500 |  | Снижение уровня травматизма пешеходов. Повышение безопасности дорожного движения |  |
| 2 | Капитальный ремонт ул. Декабристов (тротуары, проезжая часть) | ДГХ | гродской бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 51 161 | - |  | 25 580,5 |  | 25 580,5 |  | - |  | Снижение количества ДТП, травматизма пешеходов по ул. Декабристов |  |
| 3 | Строительство подземного пешеходного перехода на развязке № 3 по улице Ленина с выходом к памятнику основателям Сургута | ДАиГ | софинансирование из окружного бюджета: 50%- окружной бюджет; 50% - городской бюджет | - | - | - |  | - |  |  | - |  | 210 000 | 0 |  | 10 000 ПИР |  | 120 000 |  | 80 000 |  | Снижение уровня травматизма пешеходов. Повышение безопасности дорожного движения |  |
| 4 | Строительство подземного пешеходного перехода на перекрестке улиц Энергетиков и Энгельса | ДАиГ | софинансирование из окружного бюджета: 50%- окружной бюджет; 50% - городской бюджет | - | - | - |  | - |  |  | - |  | 189 000 | 0 |  | 9 000 ПИР |  | 90 000 |  | 90 000 |  | Снижение уровня травматизма пешеходов. Повышение безопасности дорожного движения |  |
| 5 | Подземный пешеходный переход на перекрестке улиц Ленина – Энтузиастов - Чехова | ДАиГ | софинансирование из окружного бюджета: 50%- окружной бюджет; 50% - городской бюджет | - | - | - |  | - |  |  | - |  | 245 000 | 0 |  | 15 000 ПИР |  | 115 000 |  | 115 000 |  | Увеличение пропускной способности перекрестка. Снижение уровня травматизма пешеходов. Повышение безопасности дорожного движения |  |
| 6 | Реконструкция перекрестка ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Маяковского – ул. Музейной с устройством светофорного объекта | ДАиГ | софинансирование из окружного бюджета: 50%- окружной бюджет; 50% - городской бюджет | - | - | - |  | - |  |  | - |  | 265 000 | 0 |  | 15 000 ПИР |  | 130 000 |  | 120 000 |  | Снижение уровня травматизма пешеходов и аварийности автотранспорта. Повышение безопасности дорожного движения |  |
| Итого: |  |  |  | - | - | - |  | - |  |  | - |  | 1 060 161 | - |  | 77 0 80,5 |  | 480 580,5 |  | 502 500 |  |  |  |
| Выполнение дорожных работ в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Устройство дополнительной правоповоротной полосы на перекрестках улиц | ДГХ | городской бюджет | - | - |  | - |  | - |  |  | - | 12 331 | 1 423 |  | 1 735 |  | 4 405 |  | 4 768 |  | Снижение количества ДТП в районе перекрестков улиц с наибольшей концентрацией ДТП |  |
| 8 | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов дорожными знаками 5.19.1, 5.19.2 – «Пешеходный переход» на желтом фоне с использованием пленки с повышенной светоотдачей | ДГХ | городской бюджет | - | в рамках реализации ведомственной целевой программы «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также иной деятельности в области использования автомобильных дорог», срок проведения 2010 - 2012 годы. |  |  |  |  |  |  |  | 127,4 | 127,4 |  | - |  | - |  | - |  | Снижение количества ДТП с участием пешеходов, снижение травматизма пешеходов |  |
| 9 | Установка пешеходных ограждений на участках перехода пешеходами проезжей части в неустановленных местах | ДГХ | городской бюджет | - | в рамках реализации ведомственной целевой программы «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также иной деятельности в области использования автомобильных дорог», срок проведения 2010 - 2012 годы. |  |  |  |  |  |  |  | 1 220 | 1 220 |  | - |  | - |  | - |  | Предотвращение случаев перехода проезжей части пешеходами в неустановленных местах, снижение травматизма пешеходов |  |
| 10 | Повышение освещенности нерегулируемых пешеходных переходов | ДГХ | городской бюджет | - | в рамках реализации ведомственной целевой программы «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также иной деятельности в области использования автомобильных дорог», срок проведения 2010 - 2012 годы. |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  | - |  | - |  | - |  | Улучшение видимости пешехода водителем. Снижение количества ДТП с участием пешеходов, снижение травматизма пешеходов |  |
| 11 | Ремонт (повышение) колодцев, размещенных на территории проезжей части автодорог | ДГХ | городской бюджет | - | в рамках реализации ведомственной целевой программы «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также иной деятельности в области использования автомобильных дорог», срок проведения 2010 - 2012 годы. |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 40 |  | - |  | - |  | - |  | Снижение случаев выезда на встречную полосу движения, резкого маневрирования для объезда препятствия, снижение количества ДТП |  |
| 12 | Обеспечение отвода поверхностных вод с проезжей части улиц и дорог, пешеходных переходов | ДГХ | городской бюджет | - | в рамках реализации ведомственной целевой программы «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также иной деятельности в области использования автомобильных дорог», срок проведения 2010 - 2012 годы. |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 | 1 000 |  | - |  | - |  | - |  | Предотвращение случаев перехода проезжей части пешеходами в неустановленных местах для обхода луж, случаев выезда на встречную полосу движения, резкого маневрирования для объезда препятствия, снижение количества ДТП |  |
| 13 | Обустройство подходов к пешеходным переходам от остановочных пунктов | ДГХ | городской бюджет | - | в рамках реализации ведомственной целевой программы «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также иной деятельности в области использования автомобильных дорог», срок проведения 2010 - 2012 годы. |  |  |  |  |  |  |  | 47 | 47 |  | - |  | - |  | - |  | Предотвращение случаев перехода проезжей части пешеходами в неустановленных местах, снижение травматизма пешеходов |  |
| 14 | Монтаж дополнительных секций светофорных объектов (пешеходных), светофоров-дублеров | ДГХ | городской бюджет | - | в рамках реализации ведомственной целевой программы «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также иной деятельности в области использования автомобильных дорог», срок проведения 2010 - 2012 годы. |  |  |  |  |  |  |  | 457,5 | 457,5 |  | - |  | - |  | - |  | Снижение количества ДТП, травматизма пешеходов на перекрестках улиц |  |
| 15 | Восстановление максимальной пропускной способности участков улиц (ликвидация стихийных массовых парковок на проезжей части) | МОБ УВД | городской бюджет | - | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 16 | Устройство гостевых автостоянок | ДГХ | городской бюджет | - | - |  | - |  | - |  |  | - | 1 900 | - |  | - |  | - |  | 1 900 |  | Снижение количества ДТП, восстановление пропускной способности улиц |  |
| 17 | Проведение мероприятий по устранению мест стихийных парковок на проезжей части улиц и дорог (вблизи офисов градообразующих предприятий, рынков и т.п.) | МОБ УВД, ДГХ | городской бюджет | - | - |  | - |  | - |  |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Обеспечение максимальной пропускной способности улиц и дорог, снижение количества ДТП |  |
| 18 | Осуществление контроля над использованием предоставленных (в том числе для размещения автостоянок) земельных участков | департамент имущественных и земельных отношений д | городской бюджет | - | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 19 | Приведение участка ул. Первопроходцев (в районе общежития, д. 2) в соответствие с условиями обеспечения безопасности дорожного движения – расширение проезжей части, устройство тротуара, устройство автостоянки | ДГХ | городской бюджет | - | в рамках реализации ведомственной целевой программы «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также иной деятельности в области использования автомобильных дорог», срок проведения 2010 - 2012 годы. |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 | - |  | - |  | - |  | 5 000 |  | Снижение количества ДТП, случаев травматизма пешеходов, организация дорожного движения |  |
| 20 | Приведение покрытия проезжей части в соответствие с требованиями действующих нормативных документов в местах концентрации ДТП, сопутствующей причиной которых становится несоответствие покрытия требованиям по безопасности дорожного движения | ДГХ | городской бюджет | - | в рамках реализации ведомственной целевой программы «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также иной деятельности в области использования автомобильных дорог», срок проведения 2010 - 2012 годы. |  |  |  |  |  |  |  | 114 000 | 23 000 |  | 28 500 |  | 28 500 |  | 34 000 |  | Снижение количества ДТП, сопутствующей причиной которых становится несоответствие покрытия требованиям по безопасности дорожного движения |  |
| Итого: |  |  |  | - | - | - |  | - |  |  | - |  | 136 222,9 | 27 414,9 |  | 30 235 |  | 32 905 |  | 45 668 |  | - |  |
| Раздел III. Контрольно-надзорные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение специальных мероприятий по безопасности дорожного движения «Пешеход», «Скорость», «Допинг», «Обгон», «Автобус» | МОБ УВД | городской бюджет | - | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  | Снижение количества погибших, раненых |
| 2 | Осуществление надзора за допуском транспортных средств к эксплуатации путем проверки их соответствия предъявляемым требованиям конструкции | МОБ УВД | городской бюджет | - | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  | Усиление контроля на линии за техническим состоянием транспортных средств, находящихся в эксплуатации. Снижение количества ДТП и тяжести их последствий по причине технической неисправности транспортных средств |
| 3 | Оснащение дорожно-патрульной службы программно-аппаратным комплексом «Зоркий» модель 7505 для установления подлинности идентификационных номеров на агрегатах автомобильного транспорта | МОБ УВД | городской бюджет | - | - | - |  | - |  |  | - |  | 585 |  | - | 585 |  | - |  | - |  |  |  |
| 4 | Осуществление надзора за техническим состоянием транспортных средств с использованием передвижного поста технического контроля автотранспорта | МОБ УВД | городской бюджет | - | - | - |  | - |  |  | - |  | 800 |  | - | 800 |  | - |  |  |  |  |  |
| 5 | Усиление и усовершенствование контроля при приемке теоретических экзаменов по правилам дорожного движения путем оборудования кабинета милиции общественной безопасности программным комплексом "Нева-ПДД" г. Санкт-Петербург | МОБ УВД | городской бюджет | - | - | - |  | - |  |  | - |  | 800 |  | - | 800 |  | - |  | - |  |  | Повышение качества проверки уровня знаний и навыков вождения кандидатов и водителей |
| 6 | Осуществление надзора за дорожным движением и фиксация нарушений ПДД с помощью технических средств оснащения дорожно-патрульной службы: - приборами контроля и фиксации нарушений скоростного режима типа «Искра-видео», «Визир» и т.п.; - приборами для определения светопропускной способности стекол транспортных средств «ИСС-1»; - радиостанция возимая (для 70 автомобилей); - камера видеонаблюдения наружной обстановки (для 70 автомобилей); - система видеонаблюдения внутри автомобиля с записью на внешний носитель «Трал» (для 70 автомобилей); - сигнальная громкоговорящая установка (для 70 автомобилей); - комплект бортового оборудования спутниковой навигационно-мониторинговой системы ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS (для 70 автомобилей); - мобильное устройство для удаленного доступа к банкам данных (для 70 автомобилей); - мобильный комплекс фото-видеофиксации нарушений ПДД Бинар (для 70 автомобилей); - портативное устройство для принудительной остановки транспортных средств (для 70 автомобилей); - фонарь аккумуляторный (для 70 автомобилей); - портативный прибор для определения концентрации в выдыхаемом воздухе (для 70 автомобилей); - мобильный комплект для ограждения мест дорожно-транспортного происшествия (для 70 автомобилей); - ручной аварийно-спасательный инструмент (для 70 автомобилей); - чемодан инспектора ДПС (для 70 автомобилей); - средства сковывания движения биологических объектов (для 70 автомобилей); - лебедка автомобильная (для 70 автомобилей); - устройство для осмотра номерных агрегатов транспортного средства (для 70 автомобилей); - комбинированный фонарь с УФ излучением (для 70 автомобилей); - досмотровый металлоискатель (для 70 автомобилей); - комплект для экспресс-анализа наличия следов взрывчатых веществ (для 70 автомобилей); - прибор для измерения светопропускания стекол (для 70 автомобилей). | МОБ УВД | городской бюджет | - | - | - |  | - |  |  | - |  | - 10 190 378 7 070 2 100 2 100 4 200 2 800 8 400 10 850 2 100 70 3 500 210 875 3 052 210 420 350 350 210 3 500 1 050 |  | - 47 60 126 1 767,5 525 525 1 050 700 2 100 2 712,5 525 17,5 875 52,5 218,7 763 52,5 105 87,5 87,5 52,5 875 262,5 | - 1770 84 1 767,5 525 525 1 050 700 2 100 2 712,5 525 17,5 875 52,5 218,7 763 52,5 105 87,5 87,5 52,5 875 262,5 |  | - 3 330 84 1 767,5 525 525 1 050 700 2 100 2 712,5 525 17,5 875 52,5 218,7 763 52,5 105 87,5 87,5 52,5 875 262,5 |  | - 330 84 1 767,5 525 525 1 050 700 2 100 2 712,5 525 17,5 875 52,5 218,7 763 52,5 105 87,5 87,5 52,5 875 262,5 |  |  | На основании Федерального закона №210 « О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях» от 24.07.2007, для полноты сбора, проверки и оценки доказательств по существу нарушений ПДД (превышение скоростного режима, снижение свето-пропускной способности стекол), тем самым снижение аварийности и тяжести последствий ДТП |
| 7 | Приобретение автомобиля ГАЗ-2217 Соболь Баргузин для обеспечения пропаганды в области обеспечения БДД в г. Сургуте (1 автомобиль). | МОБ УВД | городской бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Выявление и фиксация административных правонарушений, связанных с управлением транспортного средства, водителями, находящимися в состояние опьянения, с помощью многофункционального профессионального алкометра «Лайен Алкометр 400р» | МОБ УВД | городской бюджет | - | - | - |  | - |  |  | - |  | 3 360 |  | 960 |  | 960 |  | 960 |  | 480 |  | На основании Федерального закона №210 « О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях» от 24.07.2007 снижение затрат времени сотрудников ДПС для проверки состояния водителя на степень алкогольного опьянения |
| 9 | Обеспечение оперативности прибытия сотрудников дорожно-патрульной службы к местам ДТП посредством: - оснащения транспортными средствами для выезда на место ДТП, - увеличения плотности нарядов дорожно-патрульной службы в очагах аварийности посредством оснащения служебным транспортом; - своевременной ликвидации последствий ДТП, эвакуации транспортных средств, препятствующих движению и уборке территории посредством приобретения эвакуатора «HYUNDAI HD 78 Long» | МОБ УВД | городской бюджет | - - - - | - - - - | - - - - |  | - - - - |  |  | - - - - |  | - 2 000 39 000 2 000 |  | - 800 14 000 2 000 |  | - 400 13 000 - |  | - 400 5 000 - |  | - 400 7 000 - |  | Своевременный выезд на места ДТП следственно-оперативной группы и обеспечение более качественного сбора материала по ДТП с целью снижения временных затрат при оформлении ДТП, а следовательно, уменьшения времени создания препятствий для движения транспорта |
| Итого: |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  | 113 010 |  | 36 000,2 |  | 317 53,2 |  | 23 128,3 |  | 216 48,3 |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 (в.т.ч. включая сумму из пункта №7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  | - | - | 105 34,0 | 5 267,0 | 5 267,0 |  | - |  |  | - |  | 1 315 593,9 |  | 64 845,1 | 140 588,7 |  |  | 538 218,8 |  | 571 461,3 |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 (в.т.ч. включая сумму из пункта №7) |  |  |  |  |  |  |  |  |