МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

РЕШЕНИЕ

Принято на заседании Думы 25 февраля 2011 года

№ 873-IV ДГ

О муниципальной адресной программе сноса и рекон-струкции многоквартирных домов на отдельных застроенных территориях города Сургута       на 2011 – 2020 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»                  (в редакции от 29.12.2010), Уставом муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в целях улучшения жилищных условий граждан, обеспечения прав граждан на безопасные условия проживания, а также ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда на территории города Сургута Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить муниципальную адресную программу сноса и реконструкции многоквартирных домов на отдельных застроенных территориях города Сургута на 2011 – 2020 годы (далее – Программа) согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города Булиха А.И.

Глава города								           Д.В. Попов

«04» марта 2011 г.

Приложение

к решению Думы города

от 04.03.2011 № 873-IV ДГ

Паспорт Программы

| Наименование Программы – | Муниципальная адресная программа сноса и реконструкции многоквартирных домов на отдельных застроенных территориях города Сургута на 2011 – 2020 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы – | 1) Градостроительный кодекс Российской Федерации; 2) Земельный кодекс Российский Федерации; 3) Жилищный кодекс Российской Федерации; 4) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 5) Федеральный закон от 18.12.2006 № 232-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 6) постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»; 7) постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.11.2010 № 285-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Содействие развитию жилищного строительства на 2011 – 2013 годы и период до 2015 года»; 8) Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверждённые решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД; 9) Генеральный план муниципального образования городской округ город Сургут, утверждённый решением Исполнительного комитета Тюменского областного Совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153 (в редакции от 30.09.2009 № 593-IV ДГ) |
| Заказчик Программы – | Администрация города Сургута |
| Основной разработчик Программы – | департамент архитектуры и градостроительства Администрации города |
| Исполнители основных мероприятий Программы – | 1) департамент архитектуры и градостроительства Администрации города; 2) департамент городского хозяйства Администрации города; 3) департамент имущественных и земельных отношений Администрации города; 4) правовое управление Администрации города; 5) строительные организации, организации коммунальной инфраструктуры, профессиональные участники рынка недвижимости (инвесторы) |
| Цель Программы – | создание условий для жилищного строительства |
| Задачи Программы – | 1) развитие застроенных территорий города Сургута, занятых в настоящее время муниципальным ветхим жилищным фондом, обеспечение таких территорий объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры; 2) создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; 3) снос жилых домов, признанных аварийными, а также объектов, вид разрешённого использования и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту; 4) формирование жилищного фонда для переселения граждан из домов, планируемых к сносу или реконструкции; 5) привлечение средств организаций, заинтересованных в реализации инвестиционных проектов по развитию предусмотренных программой застроенных территорий; 6) развитие инженерной инфраструктуры; 7) реализация Генерального плана города Сургута в отношении планируемых к развитию застроенных территорий |
| Сроки реализации Программы – | 2011 – 2020 годы |
| Источники финансирования Программы – | средства инвесторов-застройщиков в соответствии с условиями договора о развитии застроенной территории. В случае, если многоквартирный жилой дом состоит в иной программе, то его снос может быть произведён за счёт средств, предусмотренных такой программой |
| Организация контроля за исполнением Программы – | куратором Программы является заместитель главы Администрации города, курирующий деятельность департамента архитектуры и градостроительства Администрации города. Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города совместно с исполнителями основных мероприятий Программы каждое полугодие готовит и предоставляет куратору отчёт о ходе реализации Программы. Отчёт предоставляется в письменном виде и должен содержать конкретную информацию о результатах реализации мероприятий с указанием наименований принятых актов, количества переселённых граждан, количества квадратных метров снесённого жилья, освобождённых земельных участков, размер привлечённых финансовых ресурсов |

Раздел I.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Федеральным законом от 18.12.2006 № 232-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» к компетенции органов местного самоуправления отнесено полномочие по принятию решений о развитии застроенных территорий, которое является эффективным механизмом решения вопроса местного значения по созданию условий для жилищного строительства.

Принятие решения о развитии застроенных территорий возможно в случае, если на такой территории расположены многоквартирные дома, признанные в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, многоквартирные дома, снос и реконструкция которых планируется на основании муниципальных адресных программ, утверждённых представительным органом местного самоуправления.

Настоящая Программа устанавливает перечень многоквартирных домов, требующих реконструкции или сноса (приложение к Программе). Указанные многоквартирные дома расположены на следующих территориях: часть квартала 23А города Сургута, часть микрорайона 21 – 22 города Сургута.

Большинство предусмотренных к сносу или реконструкции строений были построены более 40-а лет назад и не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к жилым строениям.

Проживание граждан в ветхом жилищном фонде сопряжено с риском возникновения чрезвычайных ситуаций. Кроме того, ветхие строения ухудшают внешний облик и благоустройство города, сдерживают развитие инженерной и социальной инфраструктур, снижают инвестиционную привлекательность города.

Учитывая специфику градостроительного развития города Сургута, принимая во внимание необходимость большого объёма капиталовложений в реконструкцию существующего и строительство нового жилья, решение вопроса местного значения по созданию условий для жилищного строительства требует комплексных программных методов.

Раздел II.

СРОКИ И ЭТАПЫ.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые надлежит провести в период с 2011 по 2020 годы. Реализация Программы проводится поэтапно.

В течение первого этапа, рассчитанного на 2011 год, должны быть созданы необходимые организационные, нормативно-методические и правовые условия для обеспечения реализации основных задач Программы, в том числе:

1) определение нормативов градостроительного проектирования (или расчётных показателей обеспечения территории объектами социального и коммунально-бытового обеспечения, объектами инженерной инфраструктуры);

2) принятие решения о развитии застроенной территории;

3) проведение открытых аукционов, определение победителей и заключение договоров о развитии застроенной территории.

Второй этап Программы, рассчитанный на 2011 – 2020 годы, направлен на реализацию программных задач по переселению граждан из многоквартирных домов и созданию основы для дальнейшего повышения потребительских качеств и благоустройства города:

1) поэтапное переселение граждан и дальнейший снос или реконструкция многоквартирных домов;

2) привлечение финансовых ресурсов для реализации Программы;

3) подготовка освобождённых земельных участков для новой застройки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Программа также предусматривает:

1) утверждение Администрацией города в установленном порядке проектов планировки застроенной территории;

2) принятие Администрацией города в установленном порядке решений об изъятии путём выкупа жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, а также земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома.

Раздел III.

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Развитие предусмотренных Программой территорий города Сургута, которое обеспечит положительную динамику выполнения показателей жилищного строительства, принятых программой по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Раздел IV.

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы позволит обеспечить достижение следующих показателей:

1) увеличение жилищного фонда на территории части квартала 23А города Сургута с 1 193,9 кв. метра до 40 000 кв. метров ориентировочно       (в 33,5 раза), на территории части микрорайона 21 – 22 города Сургута с 8 863,6 кв. метра до 140 000 кв. метров ориентировочно (в 15,8 раза);

2) улучшение жилищных условий жителей Сургута, проживающих в ветхом жилищном фонде – 881 человек.

Также от реализации Программы ожидается:

1) повышение качества коммунальных услуг, безопасности и комфортности проживания населения на территориях, подлежащих развитию;

2) улучшение архитектурного облика города Сургута;

3) уменьшение доли непригодного для проживания жилищного фонда в общем объёме жилищного фонда города Сургута;

4) совершенствование механизмов вовлечения в хозяйственный оборот земель для жилищного строительства;

5) в результате реализации Программы будут отработаны новые методы и схемы привлечения инвестиций в жилищное строительство;

6) увеличение инвестиционной привлекательности города Сургута.

Приложение к Программе

Перечень многоквартирных домов, требующих реконструкции или сноса

Территория части микрорайона 21 – 22 города Сургута

| № п/п | Адрес многоквартирного жилого дома | Год постройки | Этаж-ность | Документ, подтверждающий признание жилых помещений непригодными для проживания либо признание жилого дома аварийным | Соответствие градостроитель-ному регламенту в соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории города Сургута |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Улица Федорова, дом 72/1 | 1965 | 2 | Акт № 1 межведомственной комиссии по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений для постоянного проживания от 05.06.2003 | Соответствует |
| 2. | Улица Федорова, дом 72/3 | 1964 | 2 | Отсутствует | Соответствует |
| 3. | Улица Федорова, дом 82 | 1964 | 2 | Отсутствует | Соответствует |
| 4. | Улица Московская, дом 36 | 1965 | 2 | Постановление Администрации города от 18.02.2010 № 623 «Об утверждении списка домов, подлежащих сносу в 2010 – 2011 годах». Заключение № 13 о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания от 10.09.2010 | Соответствует |
| 5. | Улица Московская, дом 38 | 1965 | 2 | Постановление Администрации города от 18.02.2010 № 623 «Об утверждении списка домов, подлежащих сносу в 2010 – 2011 годах». Заключение № 12 о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания от 10.09.2010 | Соответствует |
| 6. | Улица Московская, дом 39 | 1965 | 2 | Постановление Администрации города от 18.02.2010 № 623 «Об утверждении списка домов, подлежащих сносу в 2010 – 2011 годах». Заключение № 14 о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания от 10.09.2010 | Соответствует |
| 7. | Улица Московская, дом 40 | 1965 | 2 | Постановление Администрации города от 18.02.2010 № 623 «Об утверждении списка домов, подлежащих сносу в 2010 – 2011 годах». Заключение № 11 о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания от 10.09.2010 | Соответствует |
| 8. | Улица Московская, дом 41 | 1965 | 2 | Акт № 1 межведомственной комиссии по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений для постоянного проживания от 05.06.2003 | Соответствует |
| 9. | Улица Московская, дом 42 | 1965 | 2 | Акт № 1 межведомственной комиссии по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений для постоянного проживания от 05.06.2003 | Соответствует |
| 10. | Улица Московская, дом 43 | 1965 | 2 | Постановление Администрации города от 18.02.2010 № 623 «Об утверждении списка домов, подлежащих сносу в 2010 – 2011 годах». Заключение № 15 о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания от 10.09.2010 | Соответствует |
| 11. | Улица Московская, дом 44 | 1965 | 2 | Постановление Администрации города от 18.02.2010 № 623 «Об утверждении списка домов, подлежащих сносу в 2010 – 2011 годах». Заключение № 10 о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания от 10.09.2010 | Соответствует |
| 12. | Улица Московская, дом 45 | 1965 | 2 | Акт № 1 межведомственной комиссии по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений для постоянного проживания от 05.06.2003 | Соответствует |
| 13. | Улица Московская, дом 45/1 | 1965 | 2 | Акт № 1 межведомственной комиссии по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений для постоянного проживания от 05.06.2003 | Соответствует |
| 14. | Улица Московская, дом 46 | 1966 | 2 | Постановление Администрации города от 18.02.2010 № 623 «Об утверждении списка домов, подлежащих сносу в 2010 – 2011 годах». Заключение № 9 о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания от 10.09.2010 | Соответствует |
| 15. | Улица Московская, дом 47 | 1964 | 2 | Отсутствует | Соответствует |
| 16. | Улица Московская, дом 47/1 | 1965 | 2 | Отсутствует | Соответствует |
| 17. | Улица Московская, дом 47/2 | 1964 | 2 | Акт № 1 межведомственной комиссии по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений для постоянного проживания от 05.06.2003 | Соответствует |
| 18. | Улица Московская, дом 48 | 1965 | 2 | Постановление Администрации города от 18.02.2010 № 623 «Об утверждении списка домов, подлежащих сносу в 2010 – 2011 годах». Акт № 1 межведомственной комиссии по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений для постоянного проживания от 05.06.2003 | Соответствует |
| 19. | Улица Московская, дом 49 | 1994 | 2 | Отсутствует | Соответствует |
| 20. | Улица Московская, дом 50 | 1967 | 2 | Постановление Администрации города от 18.02.2010 № 623 «Об утверждении списка домов, подлежащих сносу в 2010 – 2011 годах». Акт № 1 межведомственной комиссии по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений для постоянного проживания от 05.06.2003 | Соответствует |
| 21. | Улица Московская, дом 52 | 1967 | 2 | Постановление Администрации города от 18.02.2010 № 623 «Об утверждении списка домов, подлежащих сносу в 2010 – 2011 годах». Акт № 1 межведомственной комиссии по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений для постоянного проживания от 05.06.2003 | Соответствует |
| 22. | Улица Московская, дом 53 | 1994 | 2 | Отсутствует | Соответствует |
| 23. | Улица Московская, дом 53/1 | 1964 | 2 | Акт № 1 межведомственной комиссии по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений для постоянного проживания от 05.06.2003 | Соответствует |
| 24. | Улица Московская, дом 53/2 | 1989 | 2 | Отсутствует | Соответствует |

Территория части квартала 23А города Сургута

| № п/п | Адрес многоквартирного жилого дома | Год постройки | Этаж-ность | Документ, подтверждающий признание жилых помещений непригодными для проживания либо признание жилого дома аварийным | Соответствие градостроитель-ному регламенту в соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории города Сургута |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Улица Нагорная, дом 16 | 1972 | 1 | Распоряжение Администрации города от 19.01.2009 № 46 «Об утверждении перечня домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в 2009 – 2011 годах». Постановление Администрации города от 18.02.2010 № 623 «Об утверждении списка домов, подлежащих сносу в 2010 – 2011 годах». Постановление Администрации города от 18.02.2010 № 634 «О долгосрочной целевой адресной программе муниципального образования городской округ город Сургут по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания или аварийным, на 2010 – 2011 годы». Заключение о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания № 1 от 22.06.2007. Заключение о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания № 13 от 30.12.2008 | Не соответствует |
| 2. | Улица Нагорная, дом 27 | 1967 | 1 | Отсутствует | Не соответствует |
| 3. | Улица Нагорная, дом 29 | 1963 | 1 | Распоряжение Администрации города от 19.01.2009 № 46 «Об утверждении перечня домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в 2009 – 2011 годах». Постановление Администрации города от 18.02.2010 № 623 «Об утверждении списка домов, подлежащих сносу в 2010 – 2011 годах». Постановление Администрации города от 18.02.2010 № 634 «О долгосрочной целевой адресной программе муниципального образования городской округ город Сургут по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания или аварийным, на 2010 – 2011 годы». Заключение о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания № 2 от 22.06.2007. Заключение о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания № 14 от 30.12.2008 | Не соответствует |
| 4. | Улица Нагорная, дом 31А | 1963 | 1 | Распоряжение Администрации города от 19.01.2009 № 46 «Об утверждении перечня домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в 2009 – 2011 годах». Постановление Администрации города от 18.02.2010 № 623 «Об утверждении списка домов, подлежащих сносу в 2010 – 2011 годах». Постановление Администрации города от 18.02.2010 № 634 «О долгосрочной целевой адресной программе муниципального образования городской округ город Сургут по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания или аварийным, на 2010 – 2011 годы». Акт № 1 межведомственной комиссии по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений для постоянного проживания от 05.06.2003. Заключение о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания № 15 от 30.12.2008 | Не соответствует |
| 5. | Улица Нагорная, дом 31Б | 1963 | 1 | Постановление Администрации города от 18.02.2010 № 623 «Об утверждении списка домов, подлежащих сносу в 2010 – 2011 годах». Заключение о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания № 4 от 22.06.2007 | Не соответствует |
| 6. | Улица Нагорная, дом 31/1 | 1966 | 1 | Отсутствует | Не соответствует |
| 7. | Улица Нагорная, дом 33 | 1963 | 1 | Отсутствует | Не соответствует |
| 8. | Улица Нагорная, дом 35 | 1963 | 1 | Распоряжение Администрации города от 19.01.2009 № 46 «Об утверждении перечня домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в 2009 – 2011 годах». Постановление Администрации города от 18.02.2010 № 623 «Об утверждении списка домов, подлежащих сносу в 2010 – 2011 годах». Постановление Администрации города от 18.02.2010 № 634 «О долгосрочной целевой адресной программе муниципального образования городской округ город Сургут по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания или аварийным, на 2010 – 2011 годы». Заключение о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания № 6 от 22.06.2007. Заключение о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания № 16 от 30.12.2008 | Не соответствует |
| 9. | Улица Нагорная, дом 62 | 1963 | 1 | Акт № 1 межведомственной комиссии по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений для постоянного проживания от 05.06.2003 | Не соответствует |
| 10. | Улица Нагорная, дом 64 | 1963 | 1 | Распоряжение Администрации города от 19.01.2009 № 46 «Об утверждении перечня домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в 2009 – 2011 годах». Постановление Администрации города от 18.02.2010 № 623 «Об утверждении списка домов, подлежащих сносу в 2010 – 2011 годах». Постановление Администрации города от 18.02.2010 № 634 «О долгосрочной целевой адресной программе муниципального образования городской округ город Сургут по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания или аварийным, на 2010 – 2011 годы». Заключение о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания № 7 от 22.06.2007. Заключение о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания № 17 от 30.12.2008 | Не соответствует |
| 11. | Улица Мелик-Карамова, дом 59 | 1960 | 1 | Отсутствует | Не соответствует |
| 12. | Улица Мелик-Карамова, дом 61 | 1948 | 1 | Отсутствует | Не соответствует |
| 13. | Улица Мелик-Карамова, дом 63 | 1977 | 1 | Отсутствует | Не соответствует |
| 14. | Улица Мелик-Карамова, дом 65 | 1965 | 1 | Отсутствует | Не соответствует |
| 15. | Улица Мелик-Карамова, дом 67 | 1959 | 1 | Отсутствует | Не соответствует |