### ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 67 от 13.01.2011 г.

### О внесении изменений в постановление

### Администрации города от 30.09.2009 № 3764

### «О долгосрочной целевой программе

### «Проектирование и строительство инженерных

### сетей на 2010 – 2012 годы»

### В соответствии с п.2 ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 (с изменениями от 21.12.2010 № 3867), решением Думы города от 28.12.2010 № 848-IV ДГ «О внесении изменений             в решение Думы города от 29.12.2009 № 663-IV ДГ «О бюджете городского          округа город Сургут  на 2010 и плановый период 2011-2012 годы», решением Думы города от 28.12.2010 № 851 IV-ДГ  «О бюджете городского округа город Сургут  на 2011 и плановый период 2012-2013 годы», внести в постановление                Администрации города от 30.09.2009 № 3764 «О долгосрочной целевой                  программе «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010 – 2012 годы» следующие изменения:

1. В названии и в пункте 1 постановления  слова «на 2010-2012 годы»              заменить на слова «на 2010-2013 годы».

2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

4. Информационно-аналитическому управлению (Тройнина В.И.)                    опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации            и разместить на официальном сайте Администрации города.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя              главы Администрации города – директора департамента архитектуры                        и градостроительства Сурлевича А.Ю.

Глава города                                                                                                Д.В. Попов

Приложение

к постановлению

Администрации города

от ___________ № _______

Долгосрочная целевая программа

«Проектирование и строительство инженерных сетей

на 2010-2013 годы»

1. Паспорт программы «Проектирование и строительство инженерных сетей

# на 2010 - 2013 годы»

| Наименование программы | # Долгосрочная целевая программа «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010 - 2013 годы». |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы (наименование, номер и дата нормативного правового акта) | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (с изменениями от 29.11.2010), Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 29.11.2010), Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 декабря 2005 г. № 153-оз «О реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Закон Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 11.11 2005 г. № 103-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2005 - 2015 годы», постановление Администрации города от 28.03.2008 № 816 « О долгосрочных целевых программах городского округа Сургут» (с изменениями от 09.12.2010 № 6747), постановление Правительства ХМАО-Югры от 26.11.2010 г. №313-п «О целевой программе «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры на 2011-2013 годы»», Решением Думы города от 28.12.2010 года № 851 IV-ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2011 и плановый период 2012-2013 годы» |
| Основные разработчики программы | Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города. |
| Куратор и исполнитель программы | Руководитель департамента архитектуры и градостроительства, департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута, МУ «Управление комплексной застройки города». |
| Цель программы | Опережающая инженерная подготовка новых строительных площадок и реконструкция инженерных сетей на площадках, на которых ведется снос и строительство новых жилых домов. |
| Задачи программы | - создание условий для развития жилищного строительства и повышение уровня обеспеченности населения города жильем; -повышение энергетической эффективности, внедрение мероприятий по энергосбережению при применении строительных технологий, материалов и оборудования; - эффективное использование финансовых ресурсов, направленных на активизацию жилищного строительства. |
| Сроки и этапы реализации программы | Программа рассчитана на реализацию в период с 2010 по 2013 годы. |
| Объемы и источники финансирования программы | 1.Финансирование городской программы осуществляется за счет средств городского бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа. 2. Общая сумма финансирования городской программы на 2010-2013 годы составляет 874 483 тыс. рублей, согласно приложению к настоящей долгосрочной целевой программе. 3. Ежегодные объемы финансирования городской программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом города Сургута и ХМАО-Югры на соответствующий финансовый год. |
| Методы реализации программы | Выполнение проектов планировки проектирование и строительство инженерных сетей на территории муниципального образования городской округ город Сургут согласно приложению. |
| Ожидаемые результаты реализации программы и показатели эффективности | - Перспективность и плановость освоения строительных площадок; - создания благоприятных условий проживания населения на территории муниципального образования; - реализация технологических, экономически эффективных мероприятий, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего качества услуг. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Исполнитель программы ежеквартально готовит куратору информацию о финансировании программы и ежегодный отчет о ходе реализации программы согласно постановлению Администрации города Сургута от 28.03.08 г. № 816 «О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут (с изменениями от 09.12.2010 ) |

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

# Долгосрочная целевая программа «Проектирование и строительство                    инженерных сетей на 2010 - 2013 годы»  разработана на основании Закона      Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2005 № 153-оз                      «О реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре», Закона Ханты - Мансийского автономного округа - Югры                            от 11.11 2005 г. № 103-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного             округа – Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2005 - 2015 годы»  и в связи           с реализацией на территории муниципального образования городской округ         город Сургут приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Закон ХМАО-Югры  от 11.11.2005 № 103-оз               и Закон ХМАО-Югры от 30.12.2005 № 153-ФЗ утрачивают силу с 01.01.2011г.

Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 26.11.2010г № 313-п была утверждена целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа -             Югры  «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  на 2011- 2013 годы».

Целевая программа направлена на решение проблем своевременного и планового развития территорий города.

3. Цели и задачи программы

3.1. Целью программы является опережающая инженерная подготовка             новых строительных площадок и реконструкция инженерных сетей на площадках, на которых ведется снос и строительство новых жилых домов.

3.2. В программе поставлены следующие задачи:

- создание условий для развития жилищного строительства и повышение уровня обеспеченности населения города жильем;

- повышение энергетической эффективности, внедрение мероприятий                по энергосбережению при применении  строительных технологий, материалов                  и оборудования.

Период реализации программы  составляет 4 года: 2010 – 2013 годы.                       Это период достижения определенных результатов (строительство объектов             и сетей инженерной инфраструктуры) и развития инженерных систем в соответствии с генеральным планом развития города. Срок реализации мероприятий может корректироваться в соответствие с доведенным бюджетным финансированием.

4. Сроки и этапы реализации мероприятий

# Долгосрочная целевая программа «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010 - 2013 годы»  реализуется в один этап со сроком реализации – 2010 – 2013 годы.

5. Объемы и источники финансирования

| Источники и направления расходов | Объем финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. по годам (тыс. руб) |  |  |  |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Городской бюджет | 395171 | 201335 | 120892 | 36549 | 36395 |
| Окружной бюджет (на условиях софинансирования) | 479312 | 479312 | - | - | - |
| Всего | 874483 | 680647 | 120892 | 36549 | 36395 |

Ежегодные объемы финансирования программы за счет средств окружного бюджета и бюджета городского округа  определяются в соответствии                     с утвержденными бюджетами на соответствующий финансовый год.

6. Методы реализации программы и ожидаемые результаты

Для реализации программы

- заказчиком по подготовке  документации по планировке территории                  и проектов межевания микрорайонов за счет всех источников финансирования,           в соответствии с приложением  определить департамент архитектуры и градостроительства;

- заказчиком архитектурно-строительного проектирования и строительства объектов за счет всех источников финансирования, в соответствии с приложением, определить муниципальное учреждение «Управление комплексной              застройки города».

Выполнение мероприятий программы позволит обеспечить завершение проектно-изыскательских работ и строительство магистральных инженерных сетей в составе городских улиц, объектов инженерной инфраструктуры, что в свою очередь позволит обеспечить энергоресурсами  застраиваемые территории            города объектами жилья и соцкультбыта, обеспечить их   своевременный ввод             в эксплуатацию.

7. Система организации контроля за исполнением долгосрочной целевой               программы

Контроль за реализацией долгосрочной целевой программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010 - 2013 годы» обеспечивает департамент архитектуры и градостроительства Администрации города.

Текущее управление программой и непосредственный контроль за ходом ее реализации осуществляется директором департамента архитектуры и градостроительства.

Функции заказчика по строительству объектов муниципальной собственности осуществляет куратор программы муниципальное учреждение                 «Управление комплексной застройки города».

Для проведения текущего мониторинга реализации долгосрочной целевой программы в уполномоченный орган Администрации города и Главе города представляются:

- до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информация                      о финансировании долгосрочной целевой программы;

- до 20 февраля года, следующего за отчетным, отчет о ходе реализации  программы, оценки эффективности и результативности реализации долгосрочной целевой программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к долгосрочной целевой программе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Проектирование и строительство |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | инженерных сетей на 2010-2013 годы" |  |  |  |
| Мероприятия по реализации долгосрочной целевой программы "Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010-2013 годы" в рамках реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье-гражданам России" в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на территории муниципального образования городской округ город Сургут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Наименование объекта | Индикатор результативности (Мощность) | Ориентиро-вочная стоимость строительства | Финансирование на период реализации программы | 2010 год |  |  |  |  | 2011 год |  |  |  |  | 2012 год |  |  |  |  | 2013 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | окружной бюджет | ИТОГО | Ввод в эксплуатацию |  | местный бюджет | окружной бюджет | ИТОГО | Ввод в эксплуатацию |  | местный бюджет | окружной бюджет | ИТОГО | Ввод в эксплуатацию |  | местный бюджет | окружной бюджет | ИТОГО | Ввод в эксплуатацию |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. | кв.м., пм, км |  |  |  | тыс. руб. | кв.м., пм, км |  |  |  | тыс. руб. | кв.м., пм, км |  |  |  | тыс. руб. | кв.м., пм, км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Проезд Мунарева |  | 105 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | переустройство тепловых сетей | 0,460 км | 13 620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | переустройство сетей водоснабжения | 0,9км | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство автомобильной дороги (справочно) | 0,87 км | 66 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Магистральная ул. 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция |  | 454 300 | 8 073 |  | 3 824 | 3 824 |  |  | 4 249 |  | 4 249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - выполнение проектно-изыскательских работ ( корректировка) | - проект | - 5 631 | - 8 073 |  | - 3 824 | - 3 824 |  |  | - 4 249 |  | - 4 249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - государственная и финансовая экспертизы проекта |  | - 1 253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство сетей электроснабжения и связи | - 0,770 км | - 4 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство сетей хозбытовой канализации | - 0,610км | - 45 786 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство автомобильной дороги (справочно) | - 0,770км | - 397 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - Улица Каролинского от улицы 30 лет Победы до улицы 1 "В" с сетями инженерного обеспечения |  | - 100 | - 100 | - 100 |  | - 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - проведение инвентаризации объекта и изготовление технического паспорта | - паспорт БТИ | - 100 | - 100 | - 100 |  | - 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | - Улица Университетская от ул.Каролинского до ул. 23"В", 4 п.к. | - 0,37 км | - 242 289 | - 16 358 | - 16 358 |  | - 16 358 | - 242 289 | - 0,37 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство автомобильной дороги | - 0,37 км | - 85 570 | - 16 358 | - 16 358 |  | - 16 358 | - 85 570 | - 0,37 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 | - Застройка микрорайона № 31. Инженерные сети. |  | - 266 894 | - 115 566 | - 32 856 | - 23 710 | - 56 566 | - 136 593 | - 1 очередь | - 59 000 |  | - 59 000 | - 115 494 | - 2 очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - трансформаторные подстанции №24, №25 | - 2х1000 кВ | - 26 305 | - 26 305 | - 2 595 | - 23 710 | - 26 305 |  |  |  |  |  | - 26 305 | - 2х1000 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе остаток окружных средств 2009 года |  |  | - 23* |  | - 23* | - 23* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство сетей теплоснабжения | - 2,100 км | - 88 697 |  | - 10 846 |  | - 10 846 | - 53 676 | - 1,284 км | - 19 638 |  | - 19 638 | - 30 484 | - 0,816 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство сетей водоснабжения | - 3,200 км | - 28 854 |  | - 2 244 |  | - 2 244 | - 16 610 | - 1,287 км | - 7 943 |  | - 7 943 | - 10 187 | - 1,913 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство сетей дождевой канализации | - 1,999 км | - 73 432 |  | - 11 693 |  | - 11 693 | - 51 688 | - 1,054 км | - 7 983 |  | - 7 983 | - 19 676 | - 0,945 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство сетей хоз. бытовой канализации | - 2,602 км | - 21 974 |  | - 2 752 |  | - 2 752 | - 9 222 | - 1,55 км | - 7 943 |  | - 7 943 | - 10 695 | - 1,052 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство сетей электроснабжения 10 кВ | - 6,591 км | - 24 455 |  | - 2 654 |  | - 2 654 | - 2 420 | - 4,060 км | - 15 393 |  | - 15 393 | - 18 047 | - 2,531 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство сетей кабельной канализации связи | - 0,09 км | - 2 905 |  |  |  |  | - 2 905 | - 0,09 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - проведение инвентаризации объекта и изготовление технического паспорта | - паспорт БТИ | - 172 |  | - 72 |  | - 72 | - 72 | - паспорт БТИ | - 100 |  | - 100 | - 100 | - паспорт БТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 | - Застройка микрорайона № 31. Центральный тепловой пункт № 18. | - 16,5 Гкал/час | - 41 546 | - 21 | - 21 |  | - 21 | - 41 546 | - 16,5 Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 | - Магистральный водовод в ВЖР от кольца ГРЭС до ул. Мелик-Карамова. Повысительная насосная станция. | - 2473 м3/час | - 10 394 | - 1 113 | - 696 | - 417 | - 1 113 | - 10 394 | - проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - выполнение проектно-изыскательских работ | - проект | - 10 394 | - 1 113 | - 696 | - 417 | - 1 113 | - 10 394 | - проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Магистральная улица 23 «В» от ул. 30 лет Победы до ул. 1 "В" с сетями инженерного обеспечения |  | 936 028 | 287 365 | 89 109 | 195 456 | 284 565 |  |  | 2 800 |  | 2 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство автомобильной дороги | 0,703 км | 179 950 | 89 018 | 89 018 |  | 89 018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение инвентаризации объекта и изготовление технического паспорта (1 п.к-кс.) | паспорт БТИ | 527 | 91 | 91 |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей ливневой канализации (2 п.к-кс.) | 0,774 км | 140 354 | 84 673 |  | 84 673* | 84 673 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей хозбытовой канализации (2 п.к-кс.) | 1,496км | 67 251 | 67 251 |  | 67 251* | 67 251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей водоснабжения (2 п.к-кс.) | 1,226 км | 43 532 | 43 532 |  | 43 532* | 43 532 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выполнение проектно-изыскательских работ | проект | 2 800 | 2 800 |  |  |  |  |  | 2 800 |  | 2 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Застройка микрорайона 31"Б". Корректировка |  | 11 789 | 1 428 | 1 428 |  | 1 428 | 11 789 | проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выполнение проектно-изыскательских работ | проект | 11 789 | 1 428 | 1 428 |  | 1 428 | 11 789 | проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Застройка микрорайона 32 (2 очередь строительства) |  | 266 941 | 2 539 | 39 |  | 39 | 50 162 |  | 2 500 |  | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - проведение инвентаризации объекта и изготовление технического паспорта | - паспорт БТИ | - 39 | - 39 | - 39 |  | - 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство трансформаторных подстанций №41, №42 | - 2х1000 кВ | - 35 281 |  |  |  |  | - 35 281 | - 2х1000 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство сетей электроснабжения | - 3,770 км | - 14 881 |  |  |  |  | - 14 881 | - 3,770 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - выполнение проектно-изыскательских работ (корректировка) |  | - 2 500 |  |  |  |  |  |  | - 2 500 |  | - 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ул. Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения г. Сургута | 1,838 км | 1 726 086 | 340 509 | 27 592 | 252 002 | 279 594 |  |  | 18 552 |  | 18 552 |  |  | 24 368 |  | 24 368 |  |  | 17 995 |  | 17 995 |  |  |
|  | прочие |  | 351 | 351 |  |  | 351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей дождевой канализации | 1,771 км | 462 094 | 169 924 |  |  | 139 243 |  |  | 9 500 |  | 9 500 |  |  | 12 184 |  | 12 184 |  |  | 8 997 |  | 8 997 |  |  |
|  | строительство сетей хозбытовой канализации | 2,122 км | 243 353 | 95 234 |  |  | 65 000 |  |  | 9 052 |  | 9 052 |  |  | 12 184 |  | 12 184 |  |  | 8 998 |  | 8 998 |  |  |
|  | строительство сетей тепловодоснабжения | 1,823 км | 375 980 | 70 000 |  |  | 70 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей электроснабжения, связи | 5,600 км | 61 298 | 5 000 |  |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство автомобильной дороги (справочно) | 1,838 км | 583 010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе II пусковой комплекс |  | 855 874 | 340 509 | 27 592 | 252 002 | 279 594 |  |  | 18 552 |  | 18 552 |  |  | 24 368 |  | 24 368 |  |  | 17 995 |  | 17 995 |  |  |
|  | прочие |  | 351 | 351 |  |  | 351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей дождевой канализации | 0,965 км | 240 961 | 169 924 |  |  | 139 243 |  |  | 9 500 |  | 9 500 |  |  | 12 184 |  | 12 184 |  |  | 8 997 |  | 8 997 |  |  |
|  | строительство сетей хозбытовой канализации | 1,199 км | 123 428 | 95 234 |  |  | 65 000 |  |  | 9 052 |  | 9 052 |  |  | 12 184 |  | 12 184 |  |  | 8 998 |  | 8 998 |  |  |
|  | строительство сетей тепловодоснабжения | 0,925 км | 183 630 | 70 000 |  |  | 70 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей электроснабжения, связи | 1,866 км | 20 424 | 5 000 |  |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство автомобильной дороги (справочно) | 0,937 км | 287 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте | 0,52 км | 7 158 | 4 337 | 434 | 3 903 | 4 337 | 4 337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выполнение проектно-изыскательских работ | проект | 5 800 | 4 337 | 434 | 3 903 | 4 337 | 4 337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей электроснабжения и связи |  | 30 647 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей дождевой канализации |  | 173 711 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей тепловодоснабжения |  | 139 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство автомобильной дороги |  | 301 357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Улица Университетская от ул. 23 «В» до ул. 1 СВ (5 пусковой комплекс) | 0,425 км | 179 461 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей теплоснабжения 2Д 630 мм | 0,390 мм | 63 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей водоснабжения | 0,35 км | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство автомобильной дороги | 0,425 км | 101 461 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Застройка мкр.34. Внутриквартальные сети и сооружения |  | 40 614 | 6 007 |  |  |  |  |  | 6 007 |  | 6 007 | 6 007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство внеплощадочный сетей водоснабжения | 1,5 км | 18 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство отводящего дренажам, реконструкция камер (8 шт) | 1,387 км | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выполнение проектно-изыскательских работ | проект | 7 614 |  |  |  |  |  |  | 6 007 |  | 6 007 | 6 007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Инженерные сети по улице 1"З" от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений с очистными сооружениями ливневой канализации ОС - 2", г. Сургут. Насосная станция перекачки бытовых стоков (КНС) с внутриплощадочными сетями и насосная станция перекачки ливневых стоков (ЛНС) с внутриплощадочными сетями" | КНС-1100м3/час ЛНС-7200м3/час | 12 827 | 1 050 | 1 050 |  | 1 050 | 12 827 | проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выполнение проектно-изыскательских работ | проект | 12 827 | 1 050 | 1 050 |  | 1 050 | 12 827 | проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Выполнение проекта планировки поймы реки Оби | 670 га | 13 952 | 13 952 | 5 208 |  | 5 208 |  |  | 7 213 |  | 7 213 |  |  | 1 531 |  | 1 531 | 13952 | проект |  |  |  |  |  |
| - 17 | - Выполнение проект планировки и проект межевания территории ядра центра в г. Сургуте | - 60 га | - 16 906 | - 15 650 | - 500 |  | - 500 |  |  | - 10 500 |  | - 10 500 |  |  | - 4 650 |  | - 4 650 | - 16906 | - проект |  |  |  |  |  |
| - 18 | - Выполнение проекта планировки и проект межевания территории жилых кварталов 30"Б", 30"В", 30"Г" и части коммунального квартала 8 в г. Сургуте | - 12,68 га | - 7 255 | - 7 255 | - 4 000 |  | - 4 000 |  |  | - 3 255 |  | - 3 255 | - 7 255 | - проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 19 | - Выполнение проекта планировки и проект межевания территории микрорайона 44 в городе Сургуте | - 32,54 га | - 8 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 20 | - Выполнение проекта планировки территории микрорайонов 1, 2, 4 в городе Сургуте | - 50 га | - 14 816 | - 14 816 | - 8 000 |  | - 8 000 |  |  | - 6 816 |  | - 6 816 | - 14 816 | - проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 21 | - Проект планировки территории Северо-Западного жилого района в городе Сургуте | - 300 га | - 18 900 | - 6 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 6 900 |  | - 6 900 |  |  |
| - 22 | - Проект планировки и проект межевания территории микрорайона 50 в городе Сургуте | - 32,81 га | - 12 500 | - 12 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 6 000 |  | - 6 000 |  |  | - 6 500 |  | - 6 500 | - 12500 | - проект |
| - 23 | - Проект планировки и проект межевания территории микрорайона 51 в городе Сургуте | - 28,71 га | - 10 900 | - 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 5 000 |  | - 5 000 |  |  |
| - 24 | - Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса |  | - 13 944 | - 13 944 | - 13 944 |  | - 13 944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ввод объектов в эксплуатацию | - единиц |  | - 4 |  |  |  |  | - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |
|  | - Разработка проектной и градостроительной документации | - комплект |  | - 7 |  |  |  |  | - 3 |  |  |  |  | - 2 |  |  |  |  | - 2 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе |  | 4 419 300 | 874 483 | 201 335 | 479 312 | 680 647 | 509 937 |  | 120 892 |  | 120 892 | 143 572 |  | 36 549 |  | 36 549 | 30 858 |  | 36 395 |  | 36 395 | 12 500 |  |
|  | в т.ч. остаток средств 2009 года |  |  |  |  | 195479* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |