ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 106 от 17.01.2011 г.

О долгосрочной целевой программе

«Строительство, реконструкция, капитальный

ремонт и ремонт дорожно-уличной сети

в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,                  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями                    от 29.11.2010), постановлением Администрации города от 28.03.2008 № 816                «О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут»                       (с изменениями от 02.08.2010 № 3760), решением Думы города от 25.12.2010       № 663-IVДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2011 год и на плановый период 2011 – 2012 годов» (с изменениями от 01.11.2010 № 814- IVДГ):

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте              на период с 2011 по 2015 годы» согласно приложению.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства, департаменту городского хозяйства, департаменту финансов (Сурлевич А.Ю., Калачев А.Л.,                       Шерстнева А.Ю.) предусматривать при формировании проекта бюджета города объем бюджетных ассигнований на реализацию программы.

3. Установить, что в ходе реализации программы отдельные мероприятия            могут уточняться, объемы финансирования подлежат корректировке с учетом              утвержденных расходов бюджета на очередной финансовый год.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального               опубликования.

5. Информационно-аналитическому управлению (Тройнина В.И.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить              на официальном сайте Администрации города.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Маркова Р.И.

Глава города                                                                                                     Д.В. Попов

Приложение

к постановлению

Администрации города

от _________ № ________

Долгосрочная целевая программа

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт

дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период 2011-2015 годы»

г. Сургут

2010 год

Паспорт долгосрочной целевой программы

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт

дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период 2011-2015 годы»

Наименование программы: «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период 2011-2015 годы».

Основание для разработки программы:  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                      в Российской Федерации», постановление Администрации города от 28.03.2008 № 816 «О долгосрочных целевых программах городского округа город                    Сургут», Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении              изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,                   постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа                    от 14.09.2009 г. № 247-п «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог в Ханты-Мансийском автономном округе- Югре» на 2012-2015 г.»,                    статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление Правительства ХМАО-Югры от 02.12.2010 г. № 321-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие транспортной системы ХМАО - Югры на 2011-2013 годы».

Основные разработчики: департамент архитектуры и градостроительства                 и департамент городского хозяйства Администрации города.

Куратор и исполнитель программы:

Куратор - первый заместитель главы Администрации города,

Исполнители - департамента архитектуры и градостроительства,                    департамент городского хозяйства Администрации города.

Цель программы:

Цель: развитие дорожно-уличной сети, отвечающей потребностям города         в транспортном обслуживании в соответствии с генеральным планом города для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут, повышения эффективности функционирования городского транспорта, снижения аварийности.

Задачи программы:

- развитие связи между функциональными зонами, центрами культурно-бытового обслуживания, основными транспортными узлами города  путем создания системы магистральных улиц и увязки ее с сетью внешних   дорог;

- развитие улично-дорожной сети на территориях нового строительства и упорядочения транспортной системы существующих районов;

- совершенствование организации дорожного движения;

- улучшение качества дорожного покрытия;

- повышение безопасности дорожного движения.

Сроки и этапы реализации программы: срок реализации – 2011 - 2015              годы.

Объемы и источники финансирования:

- Финансирование программы осуществляется за счет средств                 городского бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа –            Югры.

- Ежегодные объемы финансирования долгосрочной целевой                   программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом города Сургута и ХМАО-Югры на соответствующий финансовый год.

- Общий объем денежных средств, необходимых для реализации  долгосрочной целевой программы на 2011-2015 годы составляет                     5 373 265,1 тыс. рублей (таблицы 3,4), из них:

- окружной бюджет – 4 436 280,2 тыс. рублей;

- городской бюджет – 936 984,9 тыс. рублей.

Объем денежных средств, в соответствии с доведенными лимитами для реализации  долгосрочной целевой программы на 2011-2015 годы составляет 3 471 920,5 тыс. рублей (таблицы 1,2), из них:

- окружной бюджет – 2 095 247,4 тыс. рублей;

- городской бюджет –1 376673,8 тыс. рублей.

Методы реализации программы: проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и улиц на территории муниципального образования городской округ город Сургут согласно приложению 1,2,3.

Ожидаемые результаты реализации программы и показатели эффективности:

- Увеличение протяженности сети автомобильных дорог на 4,6 км. и выполнение реконструкции 0,8 км. дорог, что приведет:

- к обеспечению вновь застраиваемых территорий транспортной инфраструктурой;

- уменьшению протяженности сети автомобильных дорог, обслуживающих

движение в режиме перегрузки,

2. Улучшение качества дорожного покрытия при капитальном ремонте  676,4 кв. метров приведет:

- к увеличению пропускной способности транспортно-дорожной сети;

- к уменьшению количества дорожно-транспортных происшествий                      по дорожным условиям;

3. Капитальный ремонт уличного освещения 16,8 км., что ведет к повышению безопасности движения.

Система организации контроля за исполнением программы: исполнители программы ежеквартально (накопительно) готовят куратору информацию                         о ходе реализации и финансировании программы согласно постановлению            Администрации города от 28.03.2008 № 816 «О долгосрочных целевых                   программах городского округа город Сургут (с изменениями от 09.02.2009             и 02.07.2010).

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения              программно–целевым методом.

Программа направлена на решение проблем своевременного и планового развития территорий города.

Город Сургут является крупным динамично развивающимся центром               Сибири. Он характеризуется высоким экономическим потенциалом. Объем                доходов населения города Сургута в 2,5 раза выше, а вклад в валовый региональный продукт на душу населения в 8,5 раза выше, чем в среднем по РФ.

Следствием этого является высокий уровень автомобилизации по всем видам транспорта:

- всего транспорта – 479 единиц на 1000 жителей;

- легкового транспорта составил 333 авт./на 1 тыс. жителей;

Количество автотранспорта ежегодно увеличивается на 3-4 тысяч единиц.

Население города в 2009г. составило 300,3 тыс. жителей, а к 2015 г.,                 в соответствии с утвержденным генеральным планом города, прогнозируется его увеличение до 320 тыс. чел. Комплексное развитие города невозможно                без единой развитой и надежной сети автомобильных дорог.

Улично-дорожная сеть города Сургута на сегодняшний день включает               в себя:

- длина городских дорог   240,33 км;

- протяженность ливневой канализации – 76,4 км;

- линии уличного освещения – 35,2 км;

- светофорные объекты  – 122 единиц;

- дорожные знаки – 9726 единиц.

Стабильное увеличение количества автотранспорта и преимущественно круглогодичное его использование при отсутствие резервов технических                 параметров улиц для обеспечения движения транспортных потоков в городе любая организация движения автотранспорта не будет эффективной.

Рост автомобильного парка и увеличение количества крупнотоннажного грузового транспорта приводит к преждевременному износу автомобильных дорог. Отдельные участки существующих дорог характеризуются высокой интенсивностью движения, превышающей технико-эксплутационные возможности, что не позволяет обеспечить выполнение требований к пропускной способности, комфорту и безопасности дорожного движения.

Развитие дорожно-уличной сети также должно быть ориентировано                      на распределение грузов и пассажиропотока по городу.

Скорость движения напрямую влияет на экологическую ситуацию.                70 % загрязненности территории связано с вредными выбросами автомобилей            из-за пониженной скорости движения. Особенно резко количество выбросов возрастает на перекрестках, особенно в часы «пик». При этом в зону загрязнения попадает и жилая застройка.

В городе должен быть полный набор всех категорий дорог и улиц, которые отвечали действующим техническим нормативам и градостроительным               требованиями. В первую очередь это относится к магистралям городского              и районного значения, а также сети транзитных магистралей.

Комплексное развитие города невозможно без единой развитой и надежной сети автомобильных дорог.

Основными проблемами существующей дорожно-транспортной сети                    города являются:

- отсутствие транспортной инфраструктуры, которое не позволяет организовать нормальные условия для комфортного проживания в существующих и вновь застраиваемых микрорайонах;

- несоответствие улично-дорожной сети имеющемуся количеству транспорта, низкая пропускная способность;

- несоответствие планировочных параметров улиц принятой категории;

- непостоянство планировочных параметров улиц на всем их протяжении;

- ненадлежащее состояние проезжей части улиц;

- увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.

- ухудшение экологической обстановки в городе.

Основными мероприятиями для решения являются:

- строительство автомобильных дорог и улиц;

- реконструкция автомобильных дорог и улиц;

- строительство транспортных развязок в двух уровнях;

- капитальный ремонт и ремонт существующих улиц и автомобильных              дорог.

В основе перспективного строительства улиц лежит программа строительства жилья, объектов социального и культурного значения, инженерной инфраструктуры в части исполнения приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России в ХМАО-Югре». Для её реализации необходимо выполнить строительство новых и реконструкцию существующих улиц для микрорайонов Восточной, Центральной и Западной частей города.

Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 02.12.2010 г. № 321-п                «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры                  «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2011-2013 годы» и Постановлением Правительства автономного округа от 14.09.2009 г. № 247-п                              «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» на 2012-2015 г.», предусмотрены               средства на софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог муниципальных образований. Одним из условий                софинансирования является наличие у муниципального образования программы по строительству и реконструкции дорожно-уличной сети, в которой                предусмотрены средства и из городского бюджета.

Строительство и реконструкция дорожно-уличной сети позволит обеспечить транспортное обслуживание объектов жилья и соцкультбыта в застраиваемых микрорайонах в Восточной, Центральной и Западной частях города.

Капитальный ремонт и ремонт существующей дорожно-уличной сети               позволит поддерживать проезжую часть улиц и автомобильных дорог                           в соответствии с действующими нормами, снизить аварийность, улучшить           экологическую обстановку в городе в целом.

2. Цели и задачи программы:

2.1. Целью программы является развитие дорожно-уличной сети,                 отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования в соответствии         с генеральным планом города для устойчивого социально-экономического           развития муниципального образования городской округ город Сургут, повышения эффективности функционирования городского транспорта, снижения аварийности, улучшения экологической обстановки.

2.2 Задачи программы:

- развитие связи между функциональными зонами, центрами культурно-бытового обслуживания, основными транспортными узлами города путем              создания системы магистральных улиц и увязки ее с сетью внешних дорог;

-развитие улично-дорожной сети на территориях нового строительства             и упорядочения транспортной системы существующих районов;

- совершенствование организации дорожного движения;

улучшение качества дорожного покрытия,

- повышение безопасности дорожного движения.

Период реализации программы составляет пять лет: 2011-2015 годы.              За этот период достигаются определенные результаты – строятся автомобильные дороги и улицы в городе в соответствии с генеральным планом города для обеспечения достижения целей и задач в соответствии со стратегией социально-экономического развития муниципального образования городской округ           город Сургут, выполняется ремонт автомобильных дорог в городе.

4. Сроки и этапы реализации мероприятий: программа реализуется в один этап, срок реализации – 2011 – 2015 годы.

5. Объемы и источники финансирования в соответствии с доведенными лимитам.

Таблица 1

( по приложениям 1,2)

Тыс. руб.

| Источники и направления расходов | Объем финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В т.ч. по годам |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Всего: | 3 471 920,5 | 161 899 | 432 073 | 141 540 | 1 592 899,5 | 1 143 509 |
| Строительство и реконструкция | 2 902 422 | 14 910,9 | 368 975 | 126 345 | 1 434125,5 | 958 065 |
| Капитальный и текущий ремонт | 569 499,2 | 146 988 | 63 098 | 15 194 | 158 774 | 185 444 |
| Городской бюджет, в том числе: | 1 376673,8 | 153 614 | 397 488 | 96 835 | 360 076,6 | 185 444 |
| Строительство и реконструкция | 807 174,6 | 6 626 | 334 390 | 81 640 | 201 902,6 | 182 616 |
| Капитальный и текущий ремонт | 569 499,2 | 146 988 | 63 098,3 | 15 194,9 | 158 774 | 185 444 |
| Окружной бюджет (на условиях софинансирования, в том числе: | 2 095 247,4 | 8 284,9 | 34 585,3 | 44 705,3 | 1 232 222,9 | 775 449 |
| Строительство и реконструкция | 2 095 247,4 | 8 284,9 | 34 585,3 | 44 705,3 | 1 232 222,9 | 775 449 |
| Капитальный и текущий ремонт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ежегодные объемы финансирования программы за счет средств окружного бюджета и бюджета городского округа определяются в соответствии с утвержденными бюджетами на соответствующий финансовый год.

6. Методы реализации программы и ожидаемые результаты.

Для реализации программы единым заказчиком по проектированию, строительству и реконструкции за счет всех источников финансирования,            согласно приложению 3, определить муниципальное учреждение «Управление комплексной застройки города» единым заказчиком по капитальному ремонту и ремонту за счет всех источников финансирования, согласно приложению 2, определить муниципальное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса».

Тыс. рублей

| № | Наименование программных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования | в том числе по годам |  |  |  |  | Исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1 | Строительство автомобильных дорог | Городской и окружной бюджет | 2229022 | 12275,9 | 367975,3 | 125945,3 | 1125125,5 | 597700 | ДАиГ | 4,6 км |
| 2 | Реконструкция автомобильных дорог | Городской и окружной бюджет | 655400 | 2635 | 1000 | 400 | 300000 | 351365 | ДАиГ | 0,8 км |
| 3. | Строительство транспортных развязок | Городской и окружной бюджет | 18000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | ДАиГ | 0 |
| 4 | Капитальный ремонт уличного освещения | Городской бюджет | 36912,4 | 12288 | 6999,9 | 6999,9 | 5131 | 5494 | ДГХ | 16,8 км |
| 5 | Капитальный ремонт автомобильных дорог | Городской бюджет | 163757 | 0 | 0 | 0 | 67757 | 96000 | ДГХ | 101,2 тыс.м2 |
| 6 | Ремонт автомобильных дорог | Городской бюджет | 368829,8 | 134700,4 | 56098,4 | 8195 | 85886 | 83950 | ДГХ | 575,2 тыс. м2 |

7. Система организации контроля за исполнением долгосрочной целевой               программы: контроль за реализацией программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте             на период 2011-2015 годы» осуществляет первый заместитель главы Администрации города, исполнители департамент архитектуры и градостроительства            и департамент городского хозяйства Администрации города.

Исполнители программы ежеквартально (накопительно) готовят куратору информацию о ходе реализации и финансировании программы.

Отчет о реализации программы представляется Главе города и рассматривается на оперативном совещании.

Думой города отчет о реализации Программы рассматривается в составе               отчетности об исполнении бюджета города.

8. Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы:

Оценка эффективности программы будет проводиться на основе количественных показателей – увеличения объемов строительства и реконструкции             дорожно-уличной сети, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств и результата реализации долгосрочной целевой программы проводится департаментом               архитектуры и градостроительства и департаментом городского хозяйства               в соответствии с порядком проведения и критериями ежегодной реализации долгосрочной целевой программы городского округа город Сургут, утвержденными постановлением Администрации города от 28.03.2008 № 816 «О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут».

Успешная реализация программы к 2015 году позволит:

- увеличить протяженность сети автомобильных дорог на 4,6 км. и выполнить реконструкцию 0,8 км. дорог, что позволит обеспечить вновь застраиваемых территорий транспортной инфраструктурой и уменьшить протяженность сети автомобильных дорог, обслуживающих движение в режиме перегрузки;

- улучшить качество дорожного покрытия при капитальном ремонте               на 101,2 тыс. кв. метров и при ремонте автомобильных дорог на 575,2 тыс.          кв. метров, что позволит увеличить пропускную способность транспортно-дорожной сети и уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий по дорожным условиям;

- выполнить капитальный ремонт уличного освещения 16,8 км.

Показатели реализации программы

| Показатели выполнения программы | Ед.измерения | Всего | По годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г |
| Строительство автомобильных дорог | км | 4,6 | - | - | - | 2,2 | 2,4 |
| Реконструкция автомобильных дорог | км | 0,8 | - | - | - | - | 0,8 |
| Строительство транспортных развязок | км | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт линий уличного освещения | км | 16,8 | 5,6 | 3,2 | 3,2 | 2,3 | 2,5 |
| Капитальный ремонт сети улично-дорожной сети | тыс.м2 | 101,2 | - | - | - | 52 | 49,2 |
| Ремонт автомобильных дорог | тыс.м2 | 575,2 | 214,7 | 89,4 | 13,1 | 96 | 162 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к долгосрочной целевой программе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Строительство, реконструкция, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | капитальный ремонт и ремонт |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улично-дорожной сети в городе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сургуте" на период с 2011 по 2015 годы" |  |  |  |  |
| Мероприятия по реализации долгосрочной целевой программе "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно - уличной сети в городе Сургуте на период 2011 - 2015 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (В соответствии с доведенными лимитами финансирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство и реконструкция автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Протяженность дорог км | Ориентиро-вочная стоимость объекта | Индикатор результативности км | Финанси- рование на период реализации программы | 2011 год |  |  |  | 2012 год |  |  |  | 2013 год |  |  |  | 2014 год |  |  |  | 2015 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | мест-ный | окруж -ной | ввод в эксплуатацию проект, км. | Всего | мест-ный | окруж-ной | ввод в эксплу-атацию проект, км. | Всего | мест-ный | окруж-ной | ввод в эксплу-атацию проект, км. | Всего | мест-ный | окруж-ной | ввод в эксплу-атацию проект, км. | Всего | мест- ный | окруж- ной | ввод в эксплу-атацию проект, км. |
|  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|  | Всего, в том числе | 10,4 | 5580121,0 | 5,4 | 2902422,0 | 14910,9 | 6626,0 | 8284,9 |  | 368975,3 | 334390,0 | 34585,3 |  | 126345,3 | 81640,0 | 44705,3 |  | 1434125,5 | 201902,6 | 1232222,9 | 2,2 | 958065,0 | 182616,0 | 775449,0 | 3,2 |
| 1. | Строительство, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Магистральная улица 23 "В" от ул. 30 лет Победы до ул. 1 "В"с сетями инженерного обеспечения (2 пусковой комплекс) | 1,2 | 529629,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильная дорога | 1,2 | 418846,0 | 1,2 | 418846,0 | 9205,9 | 921,0 | 8284,9 |  | 65595,3 | 31010,0 | 34585,3 |  | 74581,3 | 29876,0 | 44705,3 |  | 269463,5 | 26946,6 | 242516,9 | 1,2 |  |  |  |  |
| 1.2. | Ул.Университетс- кая от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения г. Сургута (1 и 2 пусковые комплексы) | 1,8 | 1411300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильная дорога (2 пусковой комплекс) | 0,9 | 540112,0 | 0,9 | 540112,0 |  |  |  |  | 287080,0 | 287080,0 |  |  | 30924,0 | 30924,0 |  |  | 222108,0 | 22211,0 | 199897,0 | 0,9 |  |  |  |  |
|  | автомобильная дорог (1 пусковой комплекс) | 0,6 | 238163,0 | 0,6 | 238163,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140000,0 | 14000,0 | 126000,0 |  | 98163,0 | 9816,0 | 88347,0 | 0,6 |
| 1.3 | Улица Энгельса от Югорского тракта до ул. 3 ЮР 1 этап | 0,3 | 255000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильная дорога | 0,1 | 255000,0 |  | 255000,0 | 1607,0 | 1607,0 |  |  | 15300,0 | 15300,0 |  |  | 20440,0 | 20440,0 |  |  | 217653,0 | 21765,0 | 195888,0 | 0,1 |  |  |  |  |
| 1.4 | Ул. Кайдалова от улицы 1 В до ул. Мелик Карамова (участок от пр. Пролетарский (1 В) до пр. Комсомольский (2 "В") - 1 этап (включая инженерные сети) | 0,9 | 865000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильная дорога | 0,4 | 156000,0 | 0,4 | 156000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000,0 | 1200,0 | 4800,0 |  | 150000,0 | 30000,0 | 120000,0 | 0,4 |
| 1.5 | Улица Университетская от 23 "В" до ул. 1 СВ (5 пусковой комплекс) - 1 этап (включая инженерные сети) | 0,4 | 306206,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильная дорога | 0,2 | 166000,0 | 0,2 | 166000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80000,0 | 16000,0 | 64000,0 |  | 86000,0 | 17200,0 | 68800,0 | 0,2 |
| 1.6 | Ул. 4 "З" от ул. 1 "З" до ул. 3 "З" (включая инженерные сети) | 1,4 | 680000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильная дорога | 1,4 | 350000,0 |  | 28000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8000,0 | 1600,0 | 6400,0 | проект | 20000,0 | 4000,0 | 16000,0 |  |
| 1.7 | Ул. 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 4 "З" (включая инженерные сети) | 0,8 | 650000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильная дорога | 0,8 | 350000,0 |  | 27000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000,0 | 1400,0 | 5600,0 | проект | 20000,0 | 4000,0 | 16000,0 |  |
| 1.8 | Магистральный ливневый коллектор от ул. Маяковского до ул. 3 "В" |  | 185000,0 |  | 57901,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57901,0 | 11580,0 | 46321,0 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | ул.Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте (включая инженерные сети) | 0,5 | 512078,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильная дорога ПИР | 0,5 | 400000,0 | 0,4 | 200000,0 | 1463,0 | 1463,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000,0 | 10000,0 | 40000,0 |  | 148537,0 | 30000,0 | 118537,0 | 0,4 |
| 1.10 | пр. Мунарёва | 0,9 | 130000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильная дорога | 0,9 | 130000,0 | 0,9 | 130000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000,0 | 12000,0 | 48000,0 |  | 70000,0 | 14000,0 | 56000,0 | 0,9 |
| 1.11 | Ул. Киртбая от ул. Магистральная до ул. 3 "З" в г. Сургуте на участке от ул. 1 "З" до ул. 3 "З" (включая инженерные сети) | 0,9 | 700000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильная дорога | 0,9 | 397000,0 |  | 7000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000,0 | 1400,0 | 5600,0 | проект |  |  |  |  |
| 1.12. | Ул. Кайдалова от улицы 1 В до ул. Мелик Карамова ( участок от пр. Комсомольский ( 2 "В") до ул. Мелик - Карамова) (включая инженерные сети) | 0,9 | 528905,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильная дорога | 0,9 | 400000,0 |  | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000,0 | 1000,0 | 4000,0 | проект |
| И Т О Г О |  | 8,7 | 3801121,0 | 4,6 | 2229022,0 | 12275,9 | 3991,0 | 8284,9 |  | 367975,3 | 333390,0 | 34585,3 |  | 125945,3 | 81240,0 | 44705,3 |  | 1125125,5 | 140102,6 | 985022,9 | 2,2 | 597700,0 | 110016,0 | 487684,0 | 2,4 |
| 2 | Строительство транспортных развязок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Пересечение ул. Островского - Нефтеюганское шоссе |  | 600000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильная дорога |  | 600000,0 |  | 18000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9000,0 | 1800,0 | 7200,0 |  | 9000,0 | 1800,0 | 7200,0 | проект |
| ИТОГО |  |  | 600000,0 |  | 18000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9000,0 | 1800,0 | 7200,0 |  | 9000,0 | 1800,0 | 7200,0 |  |
| 3 | Реконструкция, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Магистральная ул. 1 В на участке от улицы 4 -В до улицы 5 - В в г. Сургуте. | 0,8 | 454000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильная дорога | 0,8 | 454000,0 | 0,8 | 454000,0 | 2635,0 | 2635,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200000,0 | 40000,0 | 160000,0 |  | 251365,0 | 50800,0 | 200565,0 | 0,8 |
| 3.2. | Ул 1 "В" (просп. Мира) от ул. Маяковского до ул. 30 лет Победы. Реконструкция. | 0,9 | 725000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильная дорога | 0,9 | 725000,0 |  | 201400,0 |  |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 |  |  | 400,0 | 400,0 |  |  | 100000,0 | 20000,0 | 80000,0 |  | 100000,0 | 20000,0 | 80000,0 |  |
| ИТОГО |  | 1,7 | 1179000,0 | 0,8 | 655400,0 | 2635,0 | 2635,0 |  |  | 1000,0 | 1000,0 |  |  | 400,0 | 400,0 |  |  | 300000,0 | 60000,0 | 240000,0 |  | 351365,0 | 70800,0 | 280565,0 | 0,8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к долгосрочной целевой программе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Строительство, реконструкция, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | капитальный ремонт и ремонт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улично-дорожной сети в городе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сургуте" на период с 2011 по 2015 годы" |  |  |  |
| Мероприятия по реализации долгосрочной целевой программе "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно - уличной сети в городе Сургуте на период 2011 - 2015 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (потребность в строительстве и реконструкции автомобильных дорог) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тыс. руб. |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Протяженность дорог км. | Ориентиро-вочная стоимость объекта | Индикатор результативности км. | Финанси- рование на период реализации программы | 2011 год |  |  |  | 2012 год |  |  |  | 2013 год |  |  |  | 2014 год |  |  |  | 2015 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | мест-ный | окруж -ной | ввод в эксплуатацию проект, км. | Всего | мест-ный | окруж-ной | ввод в эксплу-атацию проект, км. | Всего | мест-ный | окруж-ной | ввод в эксплу-атацию проект, км. | Всего | мест-ный | окруж-ной | ввод в эксплу-атацию проект, км. | Всего | мест- ный | окруж- ной | ввод в эксплу-атацию проект, км. |
|  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|  | Всего, в том числе | 10,439 | 5 580 121 | 6,019 | 2 876 604 | 549 427 | 221 885 | 327 542 | 1,305 | 565 049 | 113 009 | 452 040 | 0,899 | 639 901 | 127 980 | 511 921 | 1,22 | 582 227 | 116 445 | 465 782 | 1.34 | 540 000 | 108 000 | 432 000 | 1,345 |
| 1. | Строительство, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Магистральная улица 23 "В" от ул. 30 лет Победы до ул. 1 "В"с сетями инженерного обеспечения (2 пусковой комплекс) | 1,165 | 529 629 |  |  | 2 800 | 2 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильная дорога | 1,165 | 418 846 | 1,165 | 304 427 | 304 427 | 60 885 | 243 542 | 1,165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Ул.Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения г. Сургута (1 и 2 пусковые комплексы) | 1,838 | 1 411 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильная дорога (2 пусковой комплекс) | 0,899 | 540 112 | 0,899 | 364 049 | 140 000 | 140 000 |  |  | 224 049 | 44809 | 179 240 | 0,899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильная дорога (1 пусковой комплекс) | 0,56 | 238 163 | 0,560 | 274 227 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 000 | 30 000 | 120 000 |  | 124 227 | 24 845 | 99 382 | 0,56 |  |  |  |  |
| 1.3 | Улица Энгельса от Югорского тракта до ул. 3 ЮР 1 этап | 0,344 | 255 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильная дорога | 0,14 | 255 000 | 0,14 | 105 000 | 105 000 | 21 000 | 84 000 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Ул. Кайдалова от улицы 1 В до ул. Мелик Карамова (участок от пр. Пролетарский (1 В) до пр. Комсомольский (2 "В") - 1 этап (включая инженерные сети) | 0,945 | 865 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильная дорога | 0,35 | 156 000 | 0,35 | 156 000 |  |  |  |  | 6 000 | 1 200 | 4 800 |  | 150 000 | 30 000 | 120 000 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Улица Университетская от 23 "В" до ул. 1 СВ (5 пусковой комплекс) - 1 этап (включая инженерные сети) | 0,425 | 306 206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильная дорога | 0,23 | 166 000 | 0,425 | 166 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 000 | 16 000 | 64 000 |  | 86 000 | 17 200 | 68 800 | 0,425 |
| 1.6 | Ул. 4 "З" от ул. 1 "З" до ул. 3 "З" (включая инженерные сети) | 1,4 | 680 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильная дорога | 1,4 | 350 000 |  | 28 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 000 | 1 600 | 6 400 |  | 20 000 | 4 000 | 16 000 | проект |
| 1.7 | Ул. 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 4 "З" | 0,82 | 650 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильная дорога | 0,82 | 350 000 |  | 27 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 000 | 1 400 | 5 600 |  | 20 000 | 4 000 | 16 000 | проект |
| 1.8 | Магистральный ливневый коллектор от ул. Маяковского до ул. 3 "В" |  | 185 000 |  | 127 901 |  |  |  |  | 70 000 | 14000 | 56 000 |  | 57 901 | 11 580 | 46 321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | ул.Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте (включая инженерные сети) | 0,52 | 512 078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильная дорога | 0,52 | 400 000 |  | 300 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 000 | 20 000 | 80 000 |  | 200 000 | 40 000 | 160 000 |  |
| 1.10 | пр. Мунарёва | 0,87 | 130 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильная дорога | 0,87 | 130 000 | 0,87 | 130 000 |  |  |  |  | 60 000 | 12 000 | 48 000 |  | 70 000 | 14 000 | 56 000 | 0,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Ул. Киртбая от ул. Магистральная до ул. 3 "З" в г. Сургуте на участке от ул. 1 "З" до ул. 3 "З" (включая инженерные сети) | 0,85 | 700 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильная дорога | 0,85 | 397 000 |  | 207 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 000 | 1 400 | 5 600 | проект | 100 000 | 20 000 | 80 000 |  | 100 000 | 20 000 | 80 000 |  |
| 1.12. | Ул. Кайдалова от улицы 1 В до ул. Мелик Карамова ( участок от пр. Комсомольский ( 2 "В") до ул. Мелик - Карамова) (включая инженерные сети) | 0,935 | 528 905 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильная дорога | 0,935 | 400 000 |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 | 1 000 | 4 000 | проект |
| И Т О Г О |  | 8,739 | 3 801 121 | 4,41 | 2 194 604 | 549 427 | 221 885 | 327 542 | 1,305 | 360 049 | 72 009 | 288 040 | 0,899 | 434 901 | 86 980 | 347 921 | 1,22 | 419 227 | 83 845 | 335 382 | 0,56 | 431 000 | 86 200 | 344 800 | 0,425 |
| 2 | Строительство транспортных развязок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Пересечение ул. Островского - Нефтеюганское шоссе |  | 600 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильная дорога |  | 600 000 |  | 18 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 000 | 1 800 | 7 200 |  | 9 000 | 1 800 | 7 200 | проект |
| ИТОГО |  |  | 600 000 |  | 18 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 000 | 1 800 | 7 200 |  | 9 000 | 1 800 | 7 200 |  |
| 3 | Реконструкция, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Магистральная ул. 1 В на участке от улицы 4 -В до улицы 5 - В в г. Сургуте. | 0,78 | 454 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильная дорога | 0,78 | 454 000 | 0,78 | 454 000 |  |  |  |  | 200 000 | 40 000 | 160 000 |  | 200 000 | 40 000 | 160 000 |  | 54000 | 10800 | 43200 | 0,78 |  |  |  |  |
| 3.2. | Ул 1 "В" (просп. Мира) от ул. Маяковского до ул. 30 лет Победы. Реконструкция. | 0,92 | 725 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильная дорога | 0,92 | 725 000 | 0,92 | 210 000 |  |  |  |  | 5 000 | 1 000 | 4 000 |  | 5 000 | 1 000 | 4 000 | проект | 100 000 | 20 000 | 80 000 |  | 100 000 | 20 000 | 80 000 | 0,92 |
| ИТОГО |  | 1,7 | 1 179 000 | 1,70 | 664 000 |  |  |  |  | 205 000 | 41 000 | 164 000 |  | 205 000 | 41 000 | 164 000 |  | 154 000 | 30 800 | 123 200 | 0,78 | 100 000 | 20 000 | 80 000 | 0,92 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к долгосрочной целевой программе "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети в городе Сургуте" на период с 2011 по 2015 годы" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия по реализации долгосрочной целевой программе "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно - уличной сети в городе Сургуте на период 2011 - 2015 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог (в соответствии с доведенными лимитами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс.руб.) |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | всего, еденицы измерения | Ориентиро-вочная стоимость объекта | Финанси- рование на период реализации програм мы | 2011 год |  |  |  | 2012 год |  |  |  | 2013 год |  |  |  | 2014 год |  |  |  | 2015 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | мест-ный | окруж -ной | ед. измерения, общая площадь дороги (тыс.м²), протяженность линий уличного освещения (км) | Всего | мест-ный | окруж-ной | ед. измерения, общая площадь дороги (тыс.м²), протяженность линий уличного освещения (км) | Всего | мест-ный | окруж-ной | ед. измерения, общая площадь дороги (тыс.м²), протяженность линий уличного освещения (км) | Всего | мест-ный | окруж-ной | ед. измерения, общая площадь дороги (тыс.м²), протяженность линий уличного освещения (км) | Всего | мест- ный | окруж- ной | ед. измерения, общая площадь дороги (тыс.м²), протяженность линий уличного освещения (км) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 4. | Капитальный ремонт линий уличного освещения | 16,8 км | 36 912,4 | 36912,4 | 12287,6 | 12287,6 | * | 5,6 | 6999,9 | 6999,9 | * | 3,2 | 6999,9 | 6999,9 | * | 3,2 | 5131,0 | 5131,0 | * | 2,3 | 5494,0 | 5494,0 | * | 2,5 |
| 5. | Капитальный ремонт автомобильных дорог | 101,2 тыс.м2 | 163 757,0 | 163757,0 | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 67757,0 | 67757,0 | * | 52,0 | 96000,0 | 96000,0 | * | 49,2 |
| 6. | Ремонт автомобильных дорог: | 575,2 тыс.м2 | 368 829,8 | 368829,8 | 134700,4 | 134700,4 | * | 214,7 | 56098,4 | 56098,4 | * | 89,4 | 8195,0 | 8195,0 | * | 13,1 | 85886,0 | 85886,0 | * | 96,0 | 83950,0 | 83950,0 | * | 162,0 |
|  | всего |  | 569499,2 | 569499,2 | 146988,0 | 146988,0 | * |  | 63098,3 | 63098,3 | * |  | 15194,9 | 15194,9 | * |  | 158774,0 | 158774,0 | * |  | 185444,0 | 185444,0 | * |  |
| * В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансйского автономного округа - Югры от 02.12.2010 г. № 321-п "О целевой программе Ханты - Мансийского автономного округа-Югры "Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2011-2013 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 к долгосрочной целевой программе "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети в городе Сургуте" на период с 2011 по 2015 годы" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия по реализации долгосрочной целевой программе "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно - уличной сети в городе Сургуте на период 2011 - 2015 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог (потребность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | всего, еденицы измерения | Ориентиро-вочная стоимость объекта | Финанси- рование на период реализации програм мы | 2011 год |  |  |  | 2012 год |  |  |  | 2013 год |  |  |  | 2014 год |  |  |  | 2015 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | мест-ный | окруж -ной | ед. измерения, общая площадь дороги (тыс.м²), протяженность линий уличного освещения (км) | Всего | мест-ный | окруж-ной | ед. измерения, общая площадь дороги (тыс.м²), протяженность линий уличного освещения (км) | Всего | мест-ный | окруж-ной | ед. измерения, общая площадь дороги (тыс.м²), протяженность линий уличного освещения (км) | Всего | мест-ный | окруж-ной | ед. измерения, общая площадь дороги (тыс.м²), протяженность линий уличного освещения (км) | Всего | мест- ный | окруж- ной | ед. измерения, общая площадь дороги (тыс.м²), протяженность линий уличного освещения (км) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 4. | Капитальный ремонт линий уличного освещения | 25,6 км | 72 086,3 | 72086,3 | 12287,6 | 1228,8 | 11058,8 | 5,6 | 13270,6 | 1327,1 | 11943,5 | 5,0 | 14332,2 | 1433,2 | 12899,0 | 5,0 | 15478,8 | 1547,9 | 13930,9 | 5,0 | 16717,1 | 1671,7 | 15045,4 | 5,0 |
| 5. | Капитальный ремонт автомобильных дорог | 202,5 тыс.м2 | 603 177,0 | 603177,0 | 78489,0 | 7848,9 | 70640,1 | 18,5 | 153301,0 | 15330,1 | 137970,9 | 56,0 | 186045,0 | 18604,5 | 167440,5 | 60,0 | 123434,0 | 12343,0 | 111091,0 | 44,0 | 61908,0 | 6191,0 | 55717,0 | 24,0 |
| 6. | Ремонт автомобильных дорог | 2319,0 тыс.м2 | 1 668 623,0 | 1668623,0 | 354174,0 | 35417,1 | 318756,9 | 637,0 | 271006,0 | 27100,9 | 243906,1 | 451,0 | 317404,0 | 31739,7 | 285663,1 | 413,0 | 362813,0 | 36281,0 | 326532,0 | 412,0 | 363225,0 | 36323,0 | 326902,0 | 406,0 |
| 7. | Нанесение защитных тонкослойных холодных покрытий на основе литых эмульсионно-минеральных смесей | 1483,0 тыс.м2 | 152 775,0 | 152775,0 | 26767,0 | 2677,0 | 24090,0 | 260,0 | 28373,0 | 2837,0 | 25535,0 | 275,0 | 30075,0 | 3008,0 | 27068,0 | 292,0 | 32481,0 | 3248,0 | 29233,0 | 315,0 | 35080,0 | 3508,0 | 31572,0 | 341,0 |
|  | всего |  | 2496661,3 | 2496661,1 | 471717,6 | 47171,8 | 424545,8 |  | 465950,6 | 46595,1 | 419355,5 |  | 547856,0 | 54785,4 | 493070,6 |  | 534206,8 | 53419,9 | 480786,9 |  | 476930,1 | 47693,7 | 429236,4 |  |