РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 1027 от 25.04.2011 г.

О плане мероприятий по подготовке

к работе в осенне-зимний период

2011 – 2012 годов объектов жилищно-

коммунального комплекса и социальной

сферы муниципального образования

городской округ город Сургут

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в осенне-зимний                 период 2011 – 2012 годов, во исполнение распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.03.2011 № 86-рп «О плане             мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса              и социальной сферы муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к работе в осенне-зимний период 2011 – 2012 годов»:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования городской округ город Сургут согласно приложению.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации города Маркова Р.И.

Глава города                                                                                                Д.В. Попов

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № ________

План

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса

и социальной сферы муниципального образования городской округ

город Сургут

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мониторинг ситуации с расчетами коммунальных предприятий за топливно-энергетические ресурсы перед поставщиками | до 5-го числа каждого месяца в течение года | департамент городского хозяйства |
| 2 | Обеспечение резервными источниками электроснабжения жизненно-важных объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения | до 01.11.2011 | департамент городского хозяйства |
| 3 | Проведение совместных противоаварийных тренировок по взаимодействию электроснабжающих, жилищно-коммунальных организаций и других инженерных структур на объектах с целью отработки ситуаций при полном или частичном прекращении электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут | до 01.09.2011 | управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций |
| 4 | Сбор информации о выполнении планов мероприятий по подготовке жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства муниципальных ресурсоснабжающих предприятий к работе в осенне-зимний период 2011 – 2012 годов | ежедекадно, июль-ноябрь 2011 | департамент городского хозяйства |
| 5 | Контроль за подготовкой объектов здравоохранения в муниципальном образовании городской округ город Сургут | до 01.09.2011 | комитет по здравоохранению |
| 6 | Контроль за подготовкой объектов образования в муници-пальном образовании городской округ город Сургут | до 01.09.2011 | департамент образования |
| 7 | Утвердить порядок взаимодействия оперативных диспетчерских служб муниципального образования с Департаментом строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | до 01.09.2011 | управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций |
| 8 | Оценка готовности организаций энергетики и коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2011 – 2012 годов: - по предприятиям теплоэнергетики, организациям коммунальной энергетики, ОАО «Тюменьэнерго» оценивается комиссией по предприятию (с включением в состав комиссии (по согласованию) представителя Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, департамента городского хозяйства) с оформлением паспортов готовности. Копии паспортов готовности предоставляются в департамент городского хозяйства; - по муниципальным ресурсоснабжающим организациям оценивается комиссией по предприятию (с включением в состав комиссии представителя управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, курирующего структурного подразделения Администрации города) с оформлением паспортов готовности. Копии паспортов готовности предоставляются в департамент городского хозяйства. | до 20.09.2011 | департамент городского хозяйства |
| 9 | Оценка готовности жилых домов к эксплуатации в осенне-зимний период 2011 – 2012 годов, с оформлением, выдачей паспортов готовности на каждый многоквартирный дом | до 01.09.2011 | департамент городского хозяйства |
| 10 | Предоставление информации об авариях и происшествиях на объектах жизнеобеспечения в осенне-зимний период 2011 – 2012 годов в Департамент строительства, энергетики и жилищно- коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | до 2-го, 11-го и 21-го числа каждого месяца на протяжении всего отопительного периода | управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, департамент городского хозяйства |