ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 4751 от 25.07.2011 г.

О внесении изменений в постановление

- Администрации города от 21.09.2009 № 3662

- «О долгосрочной целевой программе

- городского округа город Сургут «Строительство

- и (или) приобретение жилых помещений

- для предоставления на условиях социального

- найма, формирование маневренного фонда

- на 2010 – 2015 годы»

# В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,           постановлением Администрации города от 01.03.2011 № 970 «О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут»:

1. Внести в постановление Администрации города от 21.09.2009 № 3662                  «О долгосрочной целевой программе городского округа город Сургут «Строительство и (или) приобретение жилых помещений для предоставления на условиях социального найма, формирование маневренного фонда на 2010 –                 2015 годы» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства, департаменту финансов (Усов А.В., Шерстнева А.Ю.) предусматривать при формировании проекта бюджета города в составе ведомственных структур расходов бюджета города объем бюджетных ассигнований на реализацию программы.

3. Установить, что в ходе реализации программы отдельные мероприятия                         могут уточняться, объемы финансирования подлежат корректировке с учетом                   утвержденных расходов бюджета города на очередной финансовый год.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубли-                            ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации города.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-                                          теля главы Администрации города Сурлевича А.Ю.

И.о. главы Администрации города                                                         Р.И. Марков

Приложение

к постановлению

Администрации города

от ____________№ ______

Долгосрочная целевая программа

- «Строительство и (или) приобретение жилых помещений

- для предоставления на условиях социального найма,

- формирование маневренного фонда

на 2010 – 2012 годы»

г. Сургут

2011 год

Раздел 1. «Паспорт долгосрочной целевой программы»

| Наименование программы; Долгосрочная целевая программа «Строительство и (или) приобретение жилых помещений для предоставления на условиях социального найма, формирование маневренного фонда на 2010 – 2012 годы». Основание для разработки программы (наименование, номер и дата правового акта); - Бюджетный кодекс Российской Федерации; - Закон ХМАО – Югры от 11.11.2005 № 103-оз «О программе Ханты-Мансийского автоном-ного округа – Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2005 – 2015 годы» (признан утратившим силу с 01.01.2011); - Постановление Администрации города от 01.03. 2011№ 970 «О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут». Куратор программы; Заместитель главы Администрации города, курирующий департамент архитектуры и градостроительства. Наименование администратора и соадминистра-тора программы; Администратор программы – департамент архитектуры и градостроительства Соадминистратор программы – управление учёта и распределения жилья. Цель программы; Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях до 01.03.2005 и состоящих в списках очередности при Администрации города, а также малоимущих граждан, принятых на учет после 01.03.2005 в целях получения жилого помещения на условиях договора социального найма. Задача программы; Обеспечение граждан, признанных нуждающи-мися в жилых помещениях до 01.03.2005 и состоящих в списках очередности при Администрации города, а также малоимущих граждан, принятых на учет после 01.03.2005 в целях получения жилого помещения на условиях договора социального найма жилыми помещениями. Срок и этапы реализации программы; Срок реализации программы – 2010 – 2012 гг. Этапы реализации программы: 2010 г. – I этап; 2011 г. – II этап; 2012 г. – III этап.. Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования программы; Объём бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 201 512 тыс. рублей, в том числе: 2010 г. – 135 605 тыс. рублей 2011 г. – 65 907 тыс. рублей Источниками финансирования являются средства бюджета города и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Ожидаемые результаты реализации программы; - Строительство (или) приобретение жилых помещений площадью – 4 750 кв. метров; - Обеспечение граждан (семей) жилыми помещениями, в том числе: - граждан – 251 - семей – 79. Механизм реализации долгосрочной целевой программы, система организации контроля за исполнением долгосрочной целевой программы; Непосредственный контроль за исполнением программы осуществляет куратор. Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач долгосрочной целевой программы, организует контроль за поступлением и своевременным расходованием финансовых средств. Соадминистратор предоставляет информацию о необходимом количестве жилых помещений и отчёт о предоставленных жилых помещениях. Администратор осуществляет приобретение или строительство жилых помещений посредством открытого аукциона с целью предоставления на условиях социального найма, формирование маневренного фонда. Администратор представляет ежеквартальный и ежегодный отчет об исполнении долгосрочной целевой программы в департамент по экономической политике. |  |
| --- | --- |

Раздел 2. «Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программно-целевым методом»

Одной из наиболее острых проблем в городе Сургуте в настоящее время             является проблема улучшения жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях до 01.03.2005 и состоящих в списках очередности при Администрации города, а также малоимущих граждан, принятых           на учет после 01.03.2005 в целях получения жилого помещения на условиях  договора социального найма.

По состоянию на 01.01.2011 в городе Сургуте 4 948 семьи (16 809 человек) состоят на учете на получение жилых помещений по договору социаль-                   ного найма. Суммарная площадь нормативного предоставления составляет                                      301,285 тыс. кв. метров.

Основными причинами возникновения очередности и длительного ожидания является:

- недостаточное финансирование из бюджета округа, финансовая дотационность бюджета города Сургута;

- уровень доходов граждан, работающих в бюджетной сфере города                    не высок, много работников уже на пенсии, либо предпенсионного возраста, рыночная стоимость жилья на территории города Сургута очень высокая, что             в целом затрудняет, а в основном, не позволяет многим гражданам воспользоваться ипотечным кредитом (займом), в том числе и по причине отказов              банковских учреждений (ипотечного агентства) в выдаче заёмных средств.

Правовым основанием решения проблемы в 2010 году является закон ХМАО – Югры от 11.11.2005 № 103-оз «О программе Ханты-Мансийского           автономного округа – Югры «Улучшение жилищных условий населения             Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2005 – 2015 годы»             (признан утратившим силу с 01.01.2011), а также в 2011 году в части реализации программы за счёт остатков неиспользованных в 2010 году средств окружного бюджета.

Динамика изменения значений целевых показателей

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь построенных (или) приобретенных жилых помещений | кв. м | 3076 | 281 | 1168 | 3 218 |
| 2. | Количество граждан (семей), обеспеченных жилыми помещениями, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - граждан | граждан | 205 | 19 | 65 | 166 |
|  | - семей | семей | 56 | 4 | 20 | 52 |

| 3. | Доля граждан (семей) обеспеченных жилыми помещениями от общего количества состоящих на учёте, в том числе: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - граждан | % | 0,009 | 0,0007 | 0,004 | 0,01 |
|  | - семей | % | 0,009 | 0,0007 | 0,004 | 0,01 |

Раздел 3. «Цели и задачи долгосрочной целевой программы»

Цель программы - улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях до 01.03.2005 и состоящих в списках очередности при Администрации города, а также малоимущих граждан, принятых на учет после 01.03.2005 в целях получения жилого помещения на усло-виях договора социального найма.

Для достижения поставленной цели необходимо решение тактической          задачи – обеспечение части граждан, признанных нуждающимися в жилых            помещениях до 01.03.2005 и состоящих в списках очередности при Администрации города, а также части малоимущих граждан, принятых на учет после 01.03.2005 в целях получения жилого помещения на условиях договора социального найма жилыми помещениями.

Тактическая задача будет выполняться в период реализации программы.

В связи с большим количеством граждан, числящихся в списках очередности по предоставлению жилых помещений по договору социального найма,             а также недостаточным ежегодным объемом финансирования данного направления, долгосрочная целевая программа разработана на 3 года.

Раздел 4. «Срок и этапы реализации долгосрочной целевой программы»

Срок реализации долгосрочной целевой программы – 2010 – 2012 годы.

Этапы реализации программы:

2010 год - I этап;

2011 год – II этап;

2012 год – III этап.

Раздел 5. Объём бюджетных ассигнований и источники финансирования долгосрочной целевой программы

Информация об объёме бюджетных ассигнований представлена в приложении 1.

Раздел 6. «Целевые показатели реализации долгосрочной целевой                   программы»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь построенных (или) приобретенных жилых поме-щений | кв. м | 3218 | 1532 | - |
| 2. | Количество граждан (семей), обеспеченных жилыми поме-щениями, в том числе: |  |  |  |  |
|  | - граждан | граждан | 166 | 85 | - |
|  | - семей | семей | 52 | 27 | - |
| 3. | Доля граждан (семей) обеспеченных жилыми помещениями от общего количества состоящих на учёте, в том числе: |  |  |  |  |
|  | - граждан | % | 0,01 | 0,005 | - |
|  | - семей | % | 0,01 | 0,005 | - |

Раздел 7. «Ожидаемые результаты реализации долгосрочной целевой           программы»

Результатом реализации программы является достижение цели: улучшение жилищных условий части граждан, признанных нуждающимися в жилых              помещениях до 01.03.2005 и состоящих в списках очередности при Администрации города, а также части малоимущих граждан, принятых на учет после 01.03.2005 в целях получения жилого помещения на условиях договора социального найма.

Раздел 8. «Программные мероприятия реализации долгосрочной целевой программы»

Информация о программных мероприятиях реализации долгосрочной             целевой программы и ожидаемых результатах представлена в приложении 2.

Раздел 9. «Механизм реализации долгосрочной целевой программы,             система организации контроля за исполнением долгосрочной целевой прог-раммы»

# В целях реализации долгосрочной целевой программы средства                  окружного бюджета подлежат направлению на строительство и (или) приобретение благоустроенных жилых помещений для предоставления гражданам             по договору социального найма.

Средства бюджета города Сургута подлежат направлению на строитель-ство и (или) приобретение благоустроенных жилых помещений для предоставления гражданам по договору социального найма.

Порядок формирования планов предоставления жилых помещений               по договорам социального найма:

Планы строительства и (или) приобретения жилых помещений                  для предоставления гражданам по договорам социального найма формируются                                     на очередной финансовый год.

Формирование проектов планов осуществляется департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города с учетом средств окружного и городского бюджетов, которые планируется направить в очередном финансовом году (плановом периоде) на строительство и (или) приобретение жилых помещений, с прогнозируемой среднерыночной стоимостью одного квадрат-ного метра жилья на очередной финансовый год (плановый период) и предоставленных управлением учёта и распределения жилья Администрации города утвержденных списков состоящих на учете граждан на получение жилых               помещений по договору социального найма и номенклатуры и количество  квартир необходимых для предоставления гражданам в  очередном финансовом году (плановом периоде).

Порядок предоставления жилых помещений гражданам по договору социального найма.

Гражданам предоставляется жилое помещение по договору социального найма в соответствии с порядком и требованиями действующего законода-                                  тельства.

Управление учёта и распределения жилья Администрации города                       и департамент архитектуры и градостроительства Администрации города несут                   административную ответственность за достоверность документов, направляемых координатору в рамках исполнения настоящей долгосрочной целевой          программы.

Управление учёта и распределения жилья Администрации города при предоставлении жилья контролирует снятие граждан в установленном порядке            с учета нуждающихся в жилых помещениях по месту жительства.

Контроль за использованием средств бюджета автономного округа возлагается на департамент архитектуры и градостроительства Администрации             города.

Контроль за использованием средств городского бюджета возлагается             на департамент финансов Администрации города.

Вопросы, не урегулированные настоящей долгосрочной целевой                  программой, решаются на заседании рабочей подгруппы «Строительство                и (или) приобретение жилых помещений для предоставления на условиях социального найма, формирование маневренного фонда» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского                             автономного округа – Югры.

Куратором реализации программы является  заместитель главы Администрации города, который осуществляет непосредственный контроль за реализа-цией долгосрочной целевой программы и несет ответственность за эффективность и результативность программы.

Исполнителями отдельных мероприятий являются:

- департамент архитектуры и градостроительства, предоставляющий                     отчетность о ходе выполнения программы, финансировании и использовании средств, передаваемых из бюджета автономного округа и муниципального           образования на ее реализацию.

- управление учёта и распределения жилья Администрации города,                 уполномоченное осуществлять все необходимые функции по предоставлению                                гражданам жилых помещений по договорам социального найма.

Формирование маневренного фонда жилых помещений проводится                        по мере потребности в таких помещениях.

Для проведения текущего мониторинга реализации программы в департамент по экономической политике Администрации города представляются:

- до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информация                      о финансировании долгосрочной целевой программы;

- до 05 февраля года, следующего за отчетным, отчет о ходе реализации  программы, оценки эффективности и результативности реализации долгосрочной целевой программы.

Приложение 1

# к долгосрочной целевой программе

# «Строительство и (или) приобретение

# жилых помещений для предоставления

# на условиях социального найма,

# формирование маневренного фонда

# на 2010 – 2012 годы»

Объём бюджетных ассигнований

и источники финансирования долгосрочной целевой программы

| Наименование | Объём финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего расходов | в том числе по годам: |  |  |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой программы – всего, в том числе: | 201 512 | 135 605 | 65 907 | 0 |
| - городской бюджет | 14 068 | 7 320 | 6 748 | 0 |
| - окружной бюджет (на условиях софинансирования) | 187 444 | 128 285 | 59 159 * | 0 |
| Объем бюджетных ассигнований администратора, в том числе: | 201 512 | 135 605 | 65 907 | 0 |
| - городской бюджет | 14 068 | 7 320 | 6 748 | 0 |
| - окружной бюджет (на условиях софинансирования) | 187 444 | 128 285 | 59 159 * | 0 |

*Сумма 59 159 руб. – переходящий остаток неиспользованных в 2010 году средств

# Приложение 2

# к долгосрочной целевой программе

# «Строительство и (или) приобретение

# жилых помещений для предоставления

# на условиях социального найма,

# формирование маневренного фонда

# на 2010 – 2012 годы»

Программные мероприятия реализации долгосрочной целевой программы

| Наименование | Ед. изм. | Источники финанси- рования | Объем финансирования (всего, тыс. руб.) | в том числе по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Исполнитель программных мероприятий |  |  | Значение целевого показателя результата реализации программы, в том числе: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 год | 2011 год |  | 2012 год |  |  |  | 2010 год | 2011 год |  |  | 2012 год |  |
| Цель программы: Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях до 01.03.2005 и состоящих в списках очередности при Администрации города, а также малоимущих граждан, принятых на учет после 01.03.2005 в целях получения жилого помещения на условиях договора социального найма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели результата достижения цели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь построенных (или) приобретенных жилых поме-щений | кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3218 |  | 1532 | 0 |  |  |

| Количество граждан (семей), обеспеченных жилыми помещениями, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - граждан | граждан |  |  |  |  |  |  |  | 166 |  | 85 | 0 |  |
| - семей | семей |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  | 27 | 0 |  |
| Доля граждан (семей) обеспеченных жилыми помещениями от общего количества состоящих на учёте, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - граждан | % |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 0,005 | - |  |
| - семей | % |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 0,005 | - |  |
| Задача: Обеспечение части граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях до 01.03.2005 и состоящих в списках очередности при Администрации города, а также части малоимущих граждан, принятых на учет после 01.03.2005 в целях получения жилого помещения на условиях договора социального найма жилыми помещениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: Утверждение списков нуждающихся в жилых помещениях; |  |  |  |  |  |  | управление учёта и распределения жилья |  |  |  |  |  |  |

| Показатель результативности мероприятия 1: Количество граждан (семей) стоящих на учёте, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - граждан | граждан |  |  |  |  |  |  | 17171 | 16809 | - |
| - семей | семей |  |  |  |  |  |  | 5095 | 4948 | - |
| Мероприятие 2: Строительство (или) приобре-тение жилых помещений |  | Городской бюджет Окружной бюджет | 201159 | 135605 | 65554 | 0 | Департамент архитектуры и градостроительства |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 2: Строительство (или) приобре-тение жилых помещений | кв. м |  |  |  |  |  |  | 3218 | 1532 | 0 |
| Мероприятие 2: Предоставление гражданам приобретённых или построенных жилых поме-щений |  |  |  |  |  |  | Управление учёта и распределения жилья | 3218 | 1532 | 0 |

| Показатель результативности мероприятия 2: Количество граждан (семей), обеспеченных жилыми помещениями, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - граждан | граждан |  |  |  |  |  |  | 166 | 85 | 0 |
| - семей | семей |  |  |  |  |  |  | 52 | 27 | 0 |