Информация

о результатах экспертизы проекта постановления Администрации города Сургута «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2009 № 3764 «О долгосрочной целевой программе «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010-2013 годы»

Проект предусматривает внесение изменений в период реализации программы, объёма бюджетных ассигнований на реализацию программы и приведение программы в соответствие требованиям «Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ городского округа город Сургут», утвержденного постановлением Администрации города Сургута от 01.03.2011 № 970 «О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут».

По результатам экспертизы установлено:

- предлагаемые изменения в отношении периода реализации программы соответствуют проблеме строительства и реконструкции инженерных сетей в городе Сургуте и отнесены прогнозом социально-экономического развития города на 2012 год и плановый период 2013-2014 годы, утверждённым постановлением Администрации города от 28.10.2011 № 7362, к приоритетным направлениям отраслевого развития; не представлены результаты экспертиз правового управления Администрации города на предмет правового обоснования принятия расходных обязательств и каждого мероприятия на предмет соответствия полномочиям органа местного самоуправления;

- изменения, вносимые в программу, не влекут увеличения расходных обязательств;

- объём финансирования программы на 2011 год соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным решением Думы города от 28.12.2010 №851-IV ДГ (с изменениями);

- объём финансирования ДЦП на 2012-2014 годы  соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным решением Думы города от 29.12.2011 №127-V ДГ;

- отсутствие информации о сметной стоимости строительства, выполнения проектно-изыскательских работ по каждому объекту при реализации программы;

- отсутствие описание порядка и механизма привлечения средств окружного бюджета в виде субсидий для софинансирования мероприятий программы;

- замечания, отражённые в заключении КСП города от 16.03.2011 №15, не учтены.

Администрации города рекомендовано:

- внести необходимые корректировки в разделы 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 программы, для приведения их в соответствие требованиям постановления Администрации города от 01.03.2011 № 970 и с учётом замечаний КСП;

- дополнить программу информацией о расчетном объеме средств, необходимых для реализации всех мероприятий программы в соответствии со значениями показателей результатов реализации программы и откорректировать приложение № 5 к программе;

- указать в программе порядок и механизм привлечения средств окружного бюджета в виде субсидий для софинансирования мероприятий программы;

- провести инвентаризацию мероприятий долгосрочной целевой программы, утвержденной постановлением Администрации города Сургута от 05.05.2006 № 813 и мероприятий проекта программы, для исключения дублирования.

По результатам экспертизы Главе города Сургута и Председателю Думы города в соответствии с п.9 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ направлено заключение от 31.01.2011 № 03-10-4.

Председатель

Контрольно-счётной палаты						М.В. Ольшанникова