Постановление № 01-08-5321/1 от 16.08.2011

О внесении изменений в постановление

Администрации города от 30.07.2010

№ 3731 «О долгосрочной целевой

программе «Энергосбережение

и повышение энергетической

эффективности в муниципальном

образовании городской округ город

Сургут на период 2010 – 2015 годы»

В соответствии со ст.8, 14 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»                 (с изменениями от 11.11.2011), ст.6 Федерального закона от 27.07.2010                     № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями от 04.06.2011), решением Думы города от 28.12.2010 № 851-IV ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2011 и плановый период 2012 – 2013 годов» (с изменениями от 16.06.2011  № 70-V ДГ), постановлением Администрации города от 01.03.2011 № 970              «О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут»                     (с изменениями от 22.07.2011 № 4717):

1. Внести в постановление Администрации города от 30.07.2010 № 3731 «О долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010 – 2015 годы» (с изменениями от 14.07.2011 № 4442) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению в разделе «Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования программы» Паспорта программы слова  «2 505 131,0 тыс. рублей» и «223 793,0 тыс. рублей» заменить словами «2 545 404,0 тыс. рублей» и «264 066,0 тыс. рублей» соответственно.

1.2. В приложении 1 к долгосрочной целевой программе пункты 1, 1.1, 1.1.2, строку «Итого по программе» изложить в новой редакции и дополнить приложение 1 к долгосрочной целевой программе пунктом 1.1.2.5 согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. В приложении 4 к долгосрочной целевой программе пункт 15, строку «Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы в коммунальной инфраструктуре-всего» изложить в новой редакции            и дополнить приложение 4 к долгосрочной целевой программе после строки  «Средства, предусмотренные бюджетной росписью ДГХ» строкой «Объем бюджетных ассигнований соадминистратора: СГМУП «ГТС» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Маркова Р.И.

# Глава города                                                                                                Д.В. Попов

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от __________ № ________

| № п/п | Наименование | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего расходов | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой программы- всего, в том числе: | 264 066,0 | 54 548 | 86 491,5 | 42 658,9 | 4 085,5 | 42 670,0 | 33 613 |
|  | - городской бюджет | 264 066,0 | 54 548 | 86 491,5 | 42 658,9 | 4 085,5 | 42 670,0 | 33 613 |
| 1.1. | Объем бюджетных ассигнований администратора: ДГХ - всего, в том числе: | 256 417,6 | 54 548 | 82 009,9 | 40 903,6 | 3 574,0 | 42 220,0 | 33 163 |
|  | - городской бюджет, из них: | 256 417,6 | 54 548 | 82 009,9 | 40 903,6 | 3 574,0 | 42 220,0 | 33 163 |
| 1.1.2. | Объем бюджетных ассигнований соадминистраторов: МУ «ДЭАЗиИС» (5), СГМУЭП «Горсвет» (10), СГМУП «Тепловик» (9), Управляющие компании (11), СГМУП «ГТС» (8)-всего, в том числе: | 255 767,6 | 54 548 | 81 879,9 | 40 773,6 | 3 444,0 | 42 090,0 | 33 032,5 |
|  | - городской бюджет | 255 767,6 | 54 548 | 81 879,9 | 40 773,6 | 3 444,0 | 42 090,0 | 33 032,5 |
| 1.1.2.5. | Объем бюджетных ассигнований соадминистратора: СГМУП «ГТС» | 40 273,0 | 0 | 40 273,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - городской бюджет | 40 273,0 | 0 | 40 273,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по программе | 2 545 404,0 | 92 197 | 395 412,5 | 836 173,9 | 478 154,5 | 448 306,0 | 295 160,5 |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от ____________ №_______

Программные мероприятия реализации долгосрочной целевой программы и ожидаемые результаты

в коммунальной инфраструктуре

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Источники финансирования | Объем финансирования (всего, тыс. руб) | в том числе, по годам: |  |  |  |  |  | Исполнитель программного мероприятия (администратор, соадминистратор) | Значение целевого показателя результата реализации программы, в том числе по годам: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 15 | Реконструкция, строительство и капитальный ремонт магистральных и внутриквартальных сетей тепловодоснабжения с применением современных технологий, в том числе: | тыс. руб. |  | 471 744 | 12 462 | 155 118 | 155 817 | 32 067 | 84 213 | 32 067 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - реконструкция и капитальный ремонт магистральных и внутриквартальных сетей тепловодоснабжения с применением современных технологий |  | Привлеченные средства | 431 471 | 12 462 | 114 845 | 155 817 | 32 067 | 84 213 | 32 067 | СГМУП «ГТС» СГМУП «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство сетей теплоснабжения от ТК-3 по ул. Индустриальная до узла учёта подключения ЛИУ-17 в г. Сургуте; | тыс. руб. | Бюджетные средства | 40 273 | 0 | 40 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство внутриквартальных сетей тепловодоснабжения на участке от точки подключения у Учебного центра "МВД" до узла учёта для подключения ИК-11 в г. Сургуте; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция комплекса сетей теплоснабжения от котельной № 7 по ул. Индустриальная в г. Сургуте участок сетей теплоснабжения от котельной № 7 до ТК-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 15: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность реконструированных и построенных магистральных и внутриквартальных сетей тепловодоснабжения | пог. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 692 | 11621 | 946 | 1024 | 872 | 610 |
| Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы в коммунальной инфраструктуре – всего, |  | тыс. руб. |  | 58 347 | 0 | 49115 | 8 842 | 130 | 130 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем бюджетных ассигнований соадминистратора: СГМУП «ГТС» |  | тыс. руб. |  | 40 273 | 0 | 40 273 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |