Информация о результатах экспертизы

проекта постановления Администрации города Сургута

«О внесении изменений в постановление Администрации города от 25.07.2011 № 4752 «О долгосрочной целевой программе «Строительство объектов природоохранного назначения на 2012-2014 годы»

- Проект предусматривает следующие изменения:

- паспорт программы дополнен подразделом «Инвестиции программы»;

- объём бюджетных ассигнований и источники финансирования программы на 2011-2014 годы откорректированы с учётом привлечения средств из бюджета ХМАО-Югры в виде субсидий и приведены в соответствие бюджетным ассигнованиям, утверждённым решением Думы города от 27.12.2011 № 127-V ДГ  «О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и плановый период 2013-2014 годы»;

- перечень программных задач дополнен задачей «окончание строительства муниципального полигона по захоронению твёрдых бытовых отходов в городе Сургуте».

- По результатам экспертизы предлагаемых изменений установлено:

- в целом предлагаемые изменения целесообразны и не противоречат законодательству;

- не представлена динамика показателей, количественно характеризующих проблему утилизации твёрдых бытовых отходов. Кроме того, относительно проблемы загрязнения водных объектов не устранены замечания, отражённые в заключении Контрольно-счётной палаты № 47 от 16.05.2011 года;

- тактические задачи, не соответствуют задачам, определённым в паспорте программы;

- целевые показатели реализации ДЦП «протяжённость возведенных берегоукрепительных сооружений», «площадь обустроенных мест рекреации», «объём утилизированных отходов» и «количество обустроенных карт для утилизации отходов на полигоне» отражают конечный результат реализации ДЦП, однако не в полной мере характеризуют достижение цели «улучшение экологического состояния окружающей городской среды»;

- отсутствует ответственность куратора за эффективность и результативность реализации ДЦП, в том числе за целевым использованием выделенных на реализацию программы бюджетных средств;

- не представлена экспертиза правового управления Администрации города.

- Администрации города рекомендовано:

- доработать Проект для приведения разделов 2, 3, 6, 9 ДЦП в соответствие с требованиями, предусмотренными статьёй 5 Порядка;

- провести экспертизу ДЦП в правовом управлении Администрации города, в соответствии со статьёй 6 Порядка.

По результатам экспертизы Главе города Сургута и Председателю Думы города в соответствии с п.9 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ направлено заключение от 10.04.2012 № 03-10-29.

- Председатель

- Контрольно-счётной палаты							   И.И.Володина