ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№3707 от 24.05.2012 г.

О внесении изменений в постановление

Администрации города от 29.09.2009

№ 3759 «О долгосрочной целевой

программе «Строительство объектов

социального культурного значения

на период с 2010 по 2013 годы»

В соответствии с ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,            постановлением Администрации города от 01.03.2011 № 970 «О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут» (с изменениями                    от 31.10.2011 № 7417), решением Думы города от 03.06.2011 № 51-V ДГ              «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2010 год», решениями Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годы»:

1. Внести в постановление Администрации города от 29.09.2009 № 3759            «О долгосрочной целевой программе «Строительство объектов социального           и культурного значения на период с 2010 по 2013 годы» (с изменениями                   от 12.10.2011 № 6838) следующие изменения:

1.1. В названии и пункте 1 постановления слова «на период с 2010 по 2013 годы» заменить словами «на период с 2010 по 2015 годы».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить              на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя         главы Администрации города Сурлевича А.Ю.

Глава города                                                                                                    Д.В. Попов

Приложение
к постановлению
Администрации города
от ___________ № ________

Долгосрочная целевая программа

«Строительство объектов социального и культурного значения

на период с 2010 по 2015 годы»

Раздел 1. Паспорт долгосрочной целевой программы

| Наименование программы | Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - статья 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-рации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.01.2006 № 8-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2006 – 2012 годы» (утратил силу с 01.01.2011); - постановление Правительства ХМАО – Югры от 29.10.2010 № 269-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» на 2011 – 2013 годы»; - постановление Правительства ХМАО – Югры от 29.10.2010 № 270-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Культура Югры» на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года»; - постановление Правительства ХМАО – Югры от 09.10.2010 № 242-п «О целевой Программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное здравоохранение Югры» на 2011 – 2013 годы»; - постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.07.2010 № 160-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Новая школа Югры на 2010 – 2013 годы» (с изменениями от 27.12.2010, 21.01.2011, 11.02.2011); - распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.12.2010 № 526-рп «Об Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» - решение Думы города от 03.06.2011 № 51-V ДГ «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2010 год»; - решение Думы города от 28.12.2010 № 851-IV ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2011 год и плановый период 2012 – 2013 годов» (с изменениями от 22.12.2011 № 119-V ДГ) - постановление Администрации города от 01.03.2011 № 970 «О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут» (изменениями от 31.10.2011 № 7417) |
| Куратор программы | заместитель главы Администрации города, курирующий деятельность департамента архитектуры и градостроительства |
| Наименование администратора программы | департамент архитектуры и градостроительства |
| Наименование соадминистраторов программы | департамент городского хозяйства; департамент образования; департамент культуры, молодёжной политики и спорта; комитет по здравоохранению |
| Цель программы | создание условий для комфортного проживания населения на территории муниципального образо-вания городской округ город Сургут |
| Задачи программы | 1. Строительство объектов для организации обеспе-чения деятельности органов власти. 2. Строительство объектов для организации предоставления основного, общего, дошкольного и дополнительного образования. 3. Строительство объектов для организации досуга населения и обеспечения жителей города услугами организаций культуры. 4. Строительство объектов для создания условий организации медицинской помощи населению. 5. Строительство объектов для организации обеспе-чения условий направленных на развитие на терри-тории города физической культуры и спорта. 6. Строительство объектов для организации благоустройства территории городского кладбища и крематория. 7. Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса |
| Срок и этапы реали-зации программы | программа рассчитана на реализацию в период с 2010 по 2015 годы в шесть этапов: 1 этап – 2010 год; 2 этап – 2011 год; 3 этап – 2012 год; 4 этап – 2013 год; 5 этап – 2014 год; 6 этап – 2015 год; |
| Инвестиции программы | в рамках программы планируется осуществить мероприятия по реконструкции имеющихся и строительству новых объектов. Наименование, мощность, количество объектов и расходы на осуществление бюджетных инвестиций отражены в приложениях 2 и 3 к программе |
| Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования программы | Финансирование долгосрочной целевой программы осуществляется за счет средств городского бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, федерального бюджета и привлеченных источников. Общая сумма финансирования долгосрочной целевой программы на 2010 – 2015 годы составляет 10 487 182,9 тыс. рублей. Ежегодные объемы финансирования долгосрочной целевой программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом города Сургута на соответствующий финансовый год |
| Ожидаемые резуль-таты реализации программы | - снижение социальной напряженности в обществе; - увеличение объемов строительства и ввода в эксплуатацию объектов социального, культурного и коммунального назначения; - достижение требуемого качества условий прожи-вания населения на территории муниципального образования; - ввод в эксплуатацию 43 объектов социального и культурного назначения |
| Механизм реализации долгосрочной целевой программы, система организации контроля за исполнением долгосрочной целевой программы | механизм реализации программы включают в себя строительство и реконструкцию объектов социальной сферы. Результатом реализации программы является ввод объектов в эксплуатацию. Общая координация хода реализации программы осуществляется департаментом архитектуры и градостроительства и департаментом городского хозяйства. Непосредственный контроль за исполнением программы осуществляет куратор. Текущее управление программой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечивается администратором совместно с соадминистраторами. Соадминистраторы предоставляют администратору информацию об исполнении программы. Администратор представляет ежеквартальный и ежегодный отчет об исполнении долгосрочной целевой программы в департамент по экономической политике Администрации города |

Раздел 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Развитая инфраструктура, хорошее транспортное сообщение, благоуст-роенная территория, благоприятная, эстетичная среда обитания, являются          основными факторами создания комфортных условий для проживания горожан.

Программа «Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы» определяет стратегию, основные направления, приоритеты, задачи и механизмы реализации градостроительной политики               в социальной сфере на территории муниципального образования городской          округ город Сургут. Решает задачи повышения качества и объема услуг, оказываемых учреждениями социальной сферы для населения муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного          округа – Югры, позволяет создать современную развитую материально-техническую базу учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, социального обслуживания.

Повышение уровня комфортного проживания горожан во многом зависит от объема средств, направленных на капитальное строительство и создание        новых объектов.

По состоянию на 01.01.2010 обеспеченность населения муниципального образования городской округ город Сургут объектами социальной инфраструктуры выглядит следующим образом:

- дошкольные образовательные учреждения – 51 %;

- учреждения дополнительного образования детей – 47 %;

- детские школы искусств, школы эстетического образования – 51 %;

- библиотеки – 41 %;

- спортивные сооружения – 15%;

- бассейны – 15 %;

- музеи – 60 %;

- клубные учреждения – 40 %;

- дневные общеобразовательные учреждения – 83 %;

- больничные учреждения – 73 %;

- амбулаторно-поликлинические учреждения – 148 %.

Таким образом, основными проблемами, включаемыми в программу, являются:

-	необеспеченность населения объектами дошкольного, общего образования, культуры и спорта;

- отставание в строительстве объектов социальной сферы в новых микрорайонах города;

- малое количество вводимых в эксплуатацию объектов строительства             в области образования, культуры, спорта, здравоохранения;

- необеспеченность населения территорией городского кладбища и колумбария.

Строящиеся школы, поликлиники, детские сады должны быть располо-жены рядом с домом. Подобная застройка подразумевает возведение рядом          с жильем основных объектов инфраструктуры и обеспечивает:

- соблюдение принципа планомерной застройки микрорайонов города;

- реализацию на территории города единой градостроительной политики. Развитая инфраструктура, хорошее транспортное сообщение, благоустроенная территория и, главное, однородная социальная среда проживания являются         основными факторами создания комфортных условий для проживания горожан.

Потребность строительства объектов социального и культурного значения определены таблицей 4.1.2 (книга 216/38.3) научно обоснованной корректи-ровки генерального плана города, утвержденной решением городской Думы         от 30.09.2009 № 593-IV ДГ, а также исходя из собственных полномочий органов местного самоуправления и переданных полномочий органов государственной власти.

Правовым обоснованием решения вышеизложенных проблем является:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.01.2006        № 8-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского          автономного округа – Югры» на 2006 – 2012 годы» (утратил силу с 01.01.2011);

- постановление Правительства ХМАО – Югры от 29.10.2010 № 269-п           «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры          «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» на 2011 – 2013 годы»;

- постановление Правительства ХМАО – Югры от 29.10.2010 № 270-п          «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Культура Югры» на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года»;

- постановление Правительства ХМАО – Югры от 09.10.2010 № 242-п          «О целевой Программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры          «Современное здравоохранение Югры» на 2011 – 2013 годы»;

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.07.2010 № 160-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Новая школа Югры на 2010 – 2013 годы» (с изменениями от 27.12.2010, 21.01.2011, 11.02.2011);

- распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.12.2010 № 526-рп «Об адресной инвестиционной программе          Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»

- решение Думы города от 28.12.2010 № 851-IV ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2011 год и плановый период 2012 – 2013 годов»                       (с изменениями от 22.12.2011 № 119-V ГД) и от 29.12.2011 № 127-IV ДГ            «О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годы»;

- постановление Администрации города от 01.03.2011 № 970 «О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут».

Согласно настоящей программе, с 2010 по 2015 годы, для обеспечения         социального и культурного уровня жизни населения планируется финансиро-вание строительства объектов социальной и культурной сферы в сумме  10 487 182,9 тыс. рублей.

Основные приоритеты программы на стадии исполнения могут быть уточнены.

Динамика изменения значений целевых показателей

| Наименование показателя |  | Ед. изм. | Отчетный год 2008 | Отчетный год, 2009 | Отчетный год, 2010 | Текущий год, 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ввод в эксплуатацию объектов обеспечения деятельности органов власти |  | ед. |  |  |  | 1 |
| 1.1. Ввод в эксплуатацию Дворца бракосочетания в городе Сургуте |  | ед. | _ | _ | _ | 1 |
| 2. Ввод в эксплуатацию объектов образования |  | объект |  |  | 4 |  |
| 2.1. Ввод в эксплуатацию детского сада на 200 мест в микрорайоне 31, № 1 города Сургута |  | объект | _ | _ | 1 | _ |
| 2.2. Ввод в эксплуатацию детского сада на 260 мест в микрорайоне 34 города Сургута |  | объект | _ | _ | 1 | _ |
| 2.3. Ввод в эксплуатацию детского сада на 260 мест в микрорайоне 39 города Сургута |  | объект | _ | _ | 1 | _ |
| 2.4. Ввод в эксплуатацию детского сада на 260 мест в микрорайоне 5А города Сургута |  | объект | _ | _ | 1 | _ |
| 3. Ввод в эксплуатацию объектов образования, количество объектов |  | ед. | _ | _ |  | 1 |
| 3.1. Ввод в эксплуатацию детского сада на 300 мест в микрорайоне 20А города Сургута |  | объект | _ | _ | _ | 1 |
| 4. Строительство автогородков для проведения практических занятий по обучению несовершеннолетних безопасному поведению на улицах и дорогах, количество объектов, ед. |  | ед. |  |  |  | 2 |
| 4.1. Ввод в эксплуатацию автогородков |  | ед. | _ | _ | _ | 2 |
| 5. Строительство общественного туалета на территории «Городской парк» по проспекту Набережному |  | ед. |  |  |  | 1 |
| 5.1. Ввод в эксплуатацию общественного туалета на территории «Городской парк» по проспекту Набережному |  | ед. | _ | _ | _ | 1 |
| 6. Площадь обустроенной территории кладбищ |  | кв. м |  |  |  | 4 406 |
| 7. Количество обустроенных ячеек для хранения урн с прахом |  | ед. |  |  |  | 1 804 |
| 8. Площадь заасфальтированной территории под стоянку автомашин возле колумбария |  | кв. м |  |  |  | 1 706 |
| 9. Ввод в эксплуатацию объектов физической куль-туры и спорта |  | ед. | _ | _ | _ | 1 |
| 9.1. Ввод в эксплуатацию Ледового дворца в городе Сургуте |  | ед. | _ | _ | _ | 1 |
| 10. Разработка проектной документации |  | комплект | _ | _ | _ | 3 |
| 10.1. Разработка проектной документации «Спортивный центр с универсальным игровым залом № 1» |  | комп-лект | _ | _ | _ | 1 |
| 10.2. Разработка проектной документации «Спортивный центр с универсальным игровым залом № 2» |  | комп-лект | _ | _ | _ | 1 |
| 10.3. Разработка проектной документации «Спортивный центр с универсальным игровым залом № 3» | комплект |  | - | - | - | 1 |

Раздел 3. Цели и задачи долгосрочной целевой программы

Целью программы является создание условий для комфортного прожи-вания населения на территории муниципального образования городской округ город Сургут.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих        тактических задач:

1. Строительство объектов для организации обеспечения деятельности        органов власти.

2. Строительство объектов для организации предоставления основного, общего, дошкольного и дополнительного образования.

3. Строительство объектов для организации досуга населения и обеспе-чения жителей города услугами организаций культуры.

4. Строительство объектов для создания условий организации медицинской помощи населению.

5. Строительство объектов для организации обеспечения условий для развития на территории города физической культуры и спорта.

6. Строительство объектов для организации благоустройства территории городского кладбища и крематория.

7. Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса.

Таким образом, решение представленных тактических задач позволит       частично решить проблему обеспеченности населения объектами социального и культурного значения.

Тактические задачи решаются в период реализации программы.

Длительный цикл строительства объектов, состоящий из проектно-изыскательских работ, которые выполняются в течение 1 – 2 лет, а также строительно-монтажных работ, которые выполняются от 2 до 4 лет, при недостаточном уровне финансирования, не позволяют в течение трехлетнего             бюджетного планирования выстроить порядок как финансирования, так                      и конечного результата, которым является ввод объекта в эксплуатацию.

Раздел 4. Сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы

Срок реализации долгосрочной целевой программы – 2010 – 2015 годы.

Этапы реализации программы:

2010 год – I этап:

- ввод в эксплуатацию 4-х детских садов на 980 мест.

2011 год – II этап:

- ввод в эксплуатацию детского сада на 300 мест;

- ввод в эксплуатацию Дворца бракосочетания площадью 3148 кв. метров;

- ввод в эксплуатацию общественного туалета – 1 ед.;

- ввод в эксплуатацию 2-х автогородков площадью 3724,75 кв. метра;

- ввод в эксплуатацию обустроенной территории кладбищ площадью           4406 кв. метров;

- ввод в эксплуатацию обустроенных ячеек для хранения урн с прахом – 1804 ед.;

- ввод в эксплуатацию заасфальтированной территории под стоянку автомашин возле колумбария площадью 1706 кв. метров;

- ввод в эксплуатацию Ледового дворца – площадью 23 023 кв. метра;

- разработка 3-х комплектов проектной документации.

2012 год – III этап:

- ввод в эксплуатацию гаражно-складских помещений – 500 кв. метров;

- ввод в эксплуатацию ДК «Энергетик» на 1082 места;

- ввод в эксплуатацию спортивных центров с универсальными залами –         3 ед;

- облицовка обустроенных ячеек для хранения урн с прахом – 1804 ед;

- ввод в эксплуатацию заасфальтированной территории под стоянку автомашин возле колумбария площадью 1706 кв. метров;

- ввод в эксплуатацию Спортивного ядра в микрорайоне 35А 3 пусковой комплекс 1 этап – 1 ед.

2013 год – IV этап:

- ввод в эксплуатацию спортивных центров с универсальными залами –        3 ед;

- ввод в эксплуатацию Спортивного ядра в микрорайоне 35А 3 пусковой комплекс 2 этап – 1 ед;

- ввод в эксплуатацию общеобразовательной школы в мкр. 31 – на 825           учащихся;

- ввод в эксплуатацию 13 детских садов.

2014 год – V этап:

- ввод в эксплуатацию общеобразовательной школы № 1 – на 844 места;

- ввод в эксплуатацию поликлиники «Нефтяник» – на 700 п/см;

- ввод в эксплуатацию спортивных центров с универсальными залами –            3 ед.

2015 год – VI этап.

Раздел 5. Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования        долгосрочной целевой программы

Информация об объеме бюджетных ассигнований и источниках финанси-рования долгосрочной целевой программы представлена в приложении 1 к программе.

Раздел 6. Целевые показатели реализации долгосрочной целевой программы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Ввод в эксплуатацию объектов обеспечения деятельности органов власти | ед. | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 2 | Ввод в эксплуатацию объектов образования | объект | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| 3 | Ввод в эксплуатацию объектов образования | ед. | 16 | - | 1 | - | 14 | 1 | - |
| 4 | Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта | ед. | 12 | - | 1 | 4 | 4 | 3 | - |
| 5 | Ввод в эксплуатацию объектов культуры | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 6 | Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения | ед. | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 7 | Строительство автогородков для прове-дения практических занятий по обучению несовершеннолетних безопасному пове-дению на улицах и дорогах | ед. | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| 8 | Строительство общественного туалета на территории «Городской парк» по проспекту Набережному | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 9 | Площадь обустроенной территории кладбищ | кв. м | 4 406 | - | 4 406 | - | - | - | - |
| 10 | Количество обустроенных ячеек для хранения урн с прахом | ед. | 1 804 | - | 1 804 | - | - | - | - |
| 11 | Облицовка обустроенных ячеек для хранения урн с прахом | ед. | 1 804 | - | - | 1804 | - | - | - |
| 12 | Площадь заасфальтированной территории под стоянку автомашин возле колумбария | кв. м | 3 412 | - | 1 706 | 1 706 | - | - | - |
| 13 | Разработка проектной документации | комплект | 3 | - | 3 | - | - | - | - |

Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации долгосрочной целевой  программы

Результатом реализации программы является достижение цели «Создание условий для комфортного проживания населения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» путем:

- снижения социальной напряженности в обществе;

- увеличения объемов строительства и ввода в эксплуатацию объектов социального, культурного и коммунального назначения;

- достижения требуемого качества условий проживания населения              на территории муниципального образования;

- ввода в эксплуатацию 43 объектов социального и культурного назначения.

Успешная реализация программы к 2015 году позволит улучшить          комфортные условия проживания граждан и сократить потребность в учреждениях дошкольного образования, здравоохранения, культуры, спорта                   в муниципальном образовании городской округ город Сургут.

Раздел 8. Программные мероприятия реализации долгосрочной целевой программы

Программные мероприятия реализации долгосрочной целевой прог-раммы представлены в приложении 2 к программе; расчетный объем, необходимый для реализации долгосрочной целевой программы, представлен              в приложении 3 к программе.

Раздел 9. Механизм реализации долгосрочной целевой программы,          система организации контроля за исполнением долгосрочной целевой            программы

Механизм реализации программы включают в себя строительство                   и реконструкцию объектов социальной сферы. Результатом реализации программы является ввод объектов в эксплуатацию.

Общая координация хода реализации программы осуществляется департаментом архитектуры и градостроительства и департаментом городского  хозяйства.

Текущее управление программой и оперативный контроль за ходом          ее реализации обеспечивается департаментом архитектуры и градостроительства совместно с:

-	департаментом образования по объектам образования;

-	департаментом культуры, молодёжной политики и спорта по объектам
культуры и спорта;

- комитетом здравоохранения по объектам здравоохранения;

- департаментом городского хозяйства по объектам благоустройства.

Контроль за использованием средств бюджета автономного округа           возлагается на департамент архитектуры и градостроительства Админист-рации города.

Контроль за использованием средств городского бюджета возлагается      на департамент финансов Администрации города.

Куратором реализации программы является заместитель главы Администрации города, который осуществляет непосредственный контроль за реализацией долгосрочной целевой программы и несет ответственность за эффективность и результативность программы.

В целях подготовки отчетности соадминистраторы представляют            администратору отчет об исполнении отдельных мероприятий программы, непосредственно связанных с их деятельностью:

- до 17 числа месяца, следующего за отчетным кварталом – информация о финансировании долгосрочной целевой программы;

- до 01 февраля года, следующего за отчетным, – отчет о ходе реали-зации программы, оценки эффективности и результативности реализации долгосрочной целевой программы.

Администратор представляет отчет об исполнении долгосрочной целевой программы в департамент по экономической политике Администрации города;

- до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, – инфор-мация о финансировании долгосрочной целевой программы;

- до 05 февраля года, следующего за отчетным, – отчет о ходе реали-зации программы, оценки эффективности и результативности реализации долгосрочной целевой программы.

Приложение 1

к долгосрочной целевой

программе «Строительство

объектов социального

и культурного значения

на период с 2010 по 2015 годы»

Объем

бюджетных ассигнований и источники финансирования на реализацию долгосрочной целевой программы

| Наименование | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего расходов | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 год (факт) | 2011 год (план) | 2012 год (план) | 2013 год (план) | 2014 год (план) | 2015 год (план) |
| 1. Общий объем бюджетных ассигно-ваний на реализацию долгосрочной целевой программы – всего, в том числе: | 10 487 182,9 | 1 194 707,0 | 1 259 229,3 | 3 278 242,9 | 3 170 601,5 | 909 163,8 | 675 238,4 |
| - городской бюджет | 2 291 613,3 | 396 719,0 | 370 945,7 | 315 181,4 | 198 860,0 | 334 668,8 | 675 238,4 |
| - окружной бюджет (на условиях софинансирования) | 2 765 726,6 | 797 988,0 | 798 283,6 | 293 140,0 | 301 820,0 | 574 495,0 |  |
| - федеральный бюджет | 90 000,0 |  | 90 000,0 |  |  |  |  |
| - привлеченные средства | 5 339 843,0 |  |  | 2 669 921,5 | 2 669 921,5 |  |  |
| 1.1. Объем бюджетных ассигнований администратора (Департамент архитектуры и градостроительства), в том числе: | 10 407 033,9 | 1 150 016,0 | 1 233 432,7 | 3 268 581,5 | 3 170 601,5 | 909 163,8 | 675 238,4 |
| - городской бюджет | 2 211 464,3 | 352 028,0 | 345 149,1 | 305 520,0 | 198 860,0 | 334 668,8 | 675 238,4 |
| - окружной бюджет (на условиях софинансирования) | 2 765 726,6 | 797 988,0 | 798 283,6 | 293 140,0 | 301 820,0 | 574 495,0 |  |
| - федеральный бюджет | 90 000,0 |  | 90 000,0 |  |  |  |  |
| - привлеченные средства | 5 339 843,0 |  |  | 2 669 921,5 | 2 669 921,5 |  |  |
| 1.2. Объем бюджетных ассигнований соадминистраторов всего, в том числе: | 80 149,0 | 44 691,0 | 25 796,6 | 9 661,4 |  |  |  |
| - городской бюджет | 80 149,0 | 44 691,0 | 25 796,6 | 9 661,4 |  |  |  |
| - окружной бюджет (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Объем бюджетных ассигнований соадминистратора (Департамент городского хозяйства), в том числе: | 33 778,0 | 1 570,0 | 22 546,6 | 9 661,4 |  |  |  |
| - городской бюджет | 33 778,0 | 1 570,0 | 22 546,6 | 9 661,4 |  |  |  |
| - окружной бюджет (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Объем бюджетных ассигнований соадминистратора (Департамент образования), в том числе: | 43 121,0 | 43 121,0 |  |  |  |  |  |
| - городской бюджет | 43 121,0 | 43 121,0 |  |  |  |  |  |
| - окружной бюджет (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Объем бюджетных ассигнований соадминистратора (Департамент куль-туры, молодежной политики и спорта), в том числе: | 3 250,0 |  | 3 250,0 |  |  |  |  |
| - городской бюджет | 3 250,0 |  | 3 250,0 |  |  |  |  |
| - окружной бюджет (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к долгосрочной целевой программе

«Строительство объектов социального

и культурного значения на период

с 2010 по 2015 годы»

Программные мероприятия реализации долгосрочной целевой программы и ожидаемые результаты

| № п/п | Наименование объекта | Сметная стоимость тыс. руб. | Мощность объекта | Единица измерения | Источники финансирования | Объем финансирования | в том числе по годам |  |  |  |  |  | Исполнитель програмного мероприятия (соадминистратор) | Значение целевого показателя результата реализации программы в том числе: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2010 (факт) | 2011 (план) | 2012 (план) | 2013 (план) | 2014 (план) | 2015 (план) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | Цель программы: "Создание условий для комфортного проживания населения на территории муниципального образования городской округ город Сургут" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатели результата достижения цели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Ввод в эксплуатацию объектов обеспечения деятельности органов власти |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 1.1.2. | Ввод в эксплуатацию объектов образования |  |  | объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | Ввод в эксплуатацию объектов образования |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 1 | - | 14 | 1 | - |
| 1.1.4. | Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 1 | 4 | 4 | 3 | - |
| 1.1.5. | Ввод в эксплуатацию объектов культуры |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 1 | - | - | - |
| 1.1.6. | Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | 1 | - |
| 1.1.7. | Строительство автогородков для проведения практических занятий по обучению несовершеннолетних безопасному поведению на улицах и дорогах |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 2 | - | - | - | - |
| 1.1.8. | Строительство общественного туалета на территории "Городской парк" на пр. Набережный |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 1 | - | - | - | - |
| 1.1.9. | Площадь обустроенной территории кладбищ |  |  | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 4 406 | - | - | - | - |
| 1.1.10. | Количество обустроенных ячеек для хранения урн с прахом |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 1 804 | - | - | - | - |
| 1.1.11. | Облицовка обустроенных ячеек для хранения урн с прахом |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 1804 | - | - | - |
| 1.1.12. | Площадь заасфальтированной территории под стоянку автомашин возле колумбария |  |  | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 1 706 | 1706 | - | - | - |
| 1.1.13. | Разработка проектной документации |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 3 | - | - | - | - |
| 1.1.14. | Количество выкупленных объектов |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 1 | - | - | - |
| 2. | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство объектов для организации обеспечения деятельности органов власти |  |  | тыс.руб. | Всего | 268 570,0 | 92 031,0 | 164 539,0 | 8 500,0 | 3 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строитеильство Двореца бракосочетаний в г.Сургуте |  | 3148 кв.м. | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 256 570,0 | 92 031,0 | 164 539,0 |  |  |  |  | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 256 570,0 | 92 031,0 | 164 539,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию Дворца бракосочетанияв г. Сургуте |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство Сургутского городского государственного архива |  | 990 м2 | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 7 000,0 |  |  | 3 500,0 | 3 500,0 |  |  | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 7 000,0 |  |  | 3 500,0 | 3 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство гаражно-складских помещений |  | 500 м2 | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 5 000,0 |  |  | 5 000,0 | 0,0 |  |  | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 5 000,0 |  |  | 5 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию гаражно-складских помещений |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3. | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство объектов для организации предоставления основного, общего, дошкольного и дополнительного образования |  |  | тыс.руб. | Всего | 6 770 372,2 | 329 666,0 | 37 033,8 | 2 734 924,1 | 2 760 365,5 | 366 819,4 | 541 563,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство детского сада на 200 мест в микрорайоне 31, №1 г.Сургута |  | 200 мест/ 3125 кв.м. | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 66 549,0 | 66 325,0 | 224,0 | 0,0 |  |  |  | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 19 292,0 | 19 068,0 | 224,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | окружной бюджет | 38 977,0 | 38 977,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 8 280,0 | 8 280,0 |  |  |  |  |  | Департамент образования |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию детского сада на 200 мест в микрорайоне 31, №1 г.Сургута |  |  | объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Мероприятие 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство детского сада на 260 мест в микрорайоне 34 г.Сургута |  | 260 мест/ 4256,01 кв.м. | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 55 493,0 | 55 493,0 |  |  |  |  |  | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 35 788,0 | 35 788,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | окружной бюджет | 11 939,0 | 11 939,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 7 766,0 | 7 766,0 |  |  |  |  |  | Департамент образования |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию детского сада на 260 мест в микрорайоне 34 г.Сургута |  |  | объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Мероприятие 6: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство детского сада на 260 мест в микрорайоне 39 г.Сургута |  | 260 мест/ 4204,61 кв.м. | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 130 424,0 | 130 350,0 | 74,0 |  |  |  |  | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 28 543,0 | 28 469,0 | 74,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | окружной бюджет | 92 605,0 | 92 605,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 9 276,0 | 9 276,0 |  |  |  |  |  | Департамент образования |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 6: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию детского сада на 260 мест в микрорайоне 39 г.Сургута |  |  | объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Мероприятие 7: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство детского сада на 260 мест в микрорайоне 5А г.Сургута |  | 260 мест/ 4004,85 кв.м. | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 20 176,0 | 20 176,0 |  |  |  |  |  | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 1 975,0 | 1 975,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | окружной бюджет | 10 414,0 | 10 414,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 7 787,0 | 7 787,0 |  |  |  |  |  | Департамент образования |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 7: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию детского сада на 260 мест в микрорайоне 5А г.Сургута |  |  | объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Мероприятие 8: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство детского сада на 300 мест в микрорайоне 20А г.Сургута |  | 300 мест/ 4750 кв.м. | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 55 080,0 | 47 360,0 | 7 720,0 |  |  |  |  | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 18 685,0 | 10 965,0 | 7 720,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | окружной бюджет | 26 383,0 | 26 383,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 10 012,0 | 10 012,0 |  |  |  |  |  | Департамент образования |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 8: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию детского сада на 300 мест в микрорайоне 20А г.Сургута |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3.6. | Мероприятие 9: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство детского сада в микрорайоне № 24 г.Сургута |  | 300 мест/ 4950 кв.м. | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 203,0 | 203,0 |  |  |  |  |  | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 203,0 | 203,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Мероприятие 10: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство детского сада в микрорайоне № 31, №2 г.Сургута |  | 200 мест/ 3126 кв.м. | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 185,0 | 185,0 |  |  |  |  |  | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 185,0 | 185,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Мероприятие 11: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство детского сада в микрорайоне № 32, №1 г.Сургута |  | 200 мест/ 3126 кв.м. | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 207,0 | 207,0 |  |  |  |  |  | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 207,0 | 207,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Мероприятие 12: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строитеильство детского сада в микрайоне № 32, №2 г.Сургута |  | 200 мест/ 3126 кв.м. | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 169,0 | 169,0 |  |  |  |  |  | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 169,0 | 169,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. | Мероприятие 13: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство детского сада в микрорайоне № 33 г.Сургута |  | 200 мест/ 3126 кв.м. | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 185,0 | 185,0 |  |  |  |  |  | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 185,0 | 185,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. | Мероприятие 14: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство детского сада в микрорайоне № 34, №2 г.Сургута |  | 260 мест/ 4161 кв.м. | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 201,0 | 201,0 |  |  |  |  |  | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 201,0 | 201,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. | Мероприятие 15: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство детского сада в микрорайоне 39, №2 г.Сургута |  | 260 мест/ 4161 кв.м. | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 203,0 | 203,0 |  |  |  |  |  | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 203,0 | 203,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13. | Мероприятие 16: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание муниципального вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной школы № 1 по ул. Профсоюзов, 52 в г. Сургуте. Реконструкция |  | 825 мест 5548 кв.м. | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 441 703,6 | 7 000,0 | 1 861,0 | 53 741,6 | 90 444,0 | 288 657,0 |  | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 46 912,6 | 7 000,0 | 1 861,0 | 3 741,6 | 5 444,0 | 28 866,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | окружной бюджет | 394 791,0 |  |  | 50 000,0 | 85 000,0 | 259 791,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 16: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию школы №1 по ул.Профсоюзов 52 |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3.14. | Мероприятие 17: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма |  | 11 сооруж. | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 6 658,0 | 39,0 | 6 619,0 |  |  |  |  | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 6 658,0 | 39,0 | 6 619,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15. | Мероприятие 18: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство детского сада в микрорайоне № 30 г. Сургута |  | 300 м/ 5147,9 кв.м. | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 394 406,2 |  | 3 900,0 | 177 959,0 | 174 059,0 | 15 344,1 | 23 144,1 | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 46 288,2 |  | 3 900,0 | 3 900,0 |  | 15 344,1 | 23 144,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | окружной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 18: |  |  | тыс.руб. | привлеченные средства | 348 118,0 |  |  | 174 059,0 | 174 059,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию детского сада в микрорайоне № 30 г. Сургута |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3.16. | Мероприятие 19: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство детского сада в микрорайоне ПИКС г. Сургута |  | 260м/6080 кв.м. | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 356 331,0 |  | 4 702,0 | 162 374,0 | 157 713,0 | 15 040,2 | 16 501,8 | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 40 905,0 |  | 4 702,0 | 4 661,0 |  | 15 040,2 | 16 501,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | окружной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | привлеченные средства | 315 426,0 |  |  | 157 713,0 | 157 713,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 19: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию детского сада в микрорайоне ПИКС г. Сургута |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3.17. | Мероприятие 20: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство детского сада "Золотой Ключик", ул. Энтузиастов, 51/1 г. Сургута |  | 200 м/3895,4 м2 | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 304 030,0 |  | 2 742,0 | 138 422,0 | 135 722,0 | 9 423,0 | 17 721,0 | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 32 586,0 |  | 2 742,0 | 2 700,0 |  | 9 423,0 | 17 721,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | окружной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | привлеченные средства | 271 444,0 |  |  | 135 722,0 | 135 722,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 20: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию детского сада "Золотой Ключик" ул. Энтузиастов, 51/1 г. Сургута |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3.18. | Мероприятие 21: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автогородков для проведения практических занятий по обучению несовершенних безопасному поведению на улицах и дорогах города |  | 1-2014,75 кв.м. 2-1710 кв.м. | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 10 761,8 | 1 570,0 | 9 191,8 |  |  |  |  | ДГХ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 10 761,8 | 1 570,0 | 9 191,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 21: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию автогородков |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 3.19. | Мероприятие 22: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне №31 г.Сургута |  | 825 учащихся | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 982 876,6 |  |  | 461 837,5 | 461 837,5 | 38 355,1 | 20 846,5 | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 59 201,6 |  |  |  |  | 38 355,1 | 20 846,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | окружной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | привлеченные средства | 923 675,0 |  |  | 461 837,5 | 461 837,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 22: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию средней общеобразовательной школы в микрорайоне №31 г.Сургута |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3.20. | Мероприятие 23: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство детского сада |  | 300 мест | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 394 453,0 |  |  | 174 059,0 | 174 059,0 |  | 46 335,0 | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 46 335,0 |  |  |  |  |  | 46 335,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | привлеченные средства | 348 118,0 |  |  | 174 059,0 | 174 059,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 23: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию детского сада |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3.21. | Мероприятие 24: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство детского сада |  | 300 мест | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 394 453,0 |  |  | 174 059,0 | 174 059,0 |  | 46 335,0 | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 46 335,0 |  |  |  |  |  | 46 335,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | привлеченные средства | 348 118,0 |  |  | 174 059,0 | 174 059,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 24: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию детского сада |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3.22. | Мероприятие 25: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство детского сада |  | 300 мест | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 394 453,0 |  |  | 174 059,0 | 174 059,0 |  | 46 335,0 | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 46 335,0 |  |  |  |  |  | 46 335,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | привлеченные средства | 348 118,0 |  |  | 174 059,0 | 174 059,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 25: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию детского сада |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3.23. | Мероприятие 26: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство детского сада |  | 300 мест | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 394 453,0 |  |  | 174 059,0 | 174 059,0 |  | 46 335,0 | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 46 335,0 |  |  |  |  |  | 46 335,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | привлеченные средства | 348 118,0 |  |  | 174 059,0 | 174 059,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 26: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию детского сада |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3.24. | Мероприятие 27: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство детского сада |  | 300 мест | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 394 453,0 |  |  | 174 059,0 | 174 059,0 |  | 46 335,0 | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 46 335,0 |  |  |  |  |  | 46 335,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | привлеченные средства | 348 118,0 |  |  | 174 059,0 | 174 059,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 27: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию детского сада |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3.25. | Мероприятие 28: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство детского сада |  | 300 мест | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 394 453,0 |  |  | 174 059,0 | 174 059,0 |  | 46 335,0 | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 46 335,0 |  |  |  |  |  | 46 335,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | привлеченные средства | 348 118,0 |  |  | 174 059,0 | 174 059,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 28: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию детского сада |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3.26. | Мероприятие 29: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство детского сада |  | 300 мест | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 394 453,0 |  |  | 174 059,0 | 174 059,0 |  | 46 335,0 | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 46 335,0 |  |  |  |  |  | 46 335,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | привлеченные средства | 348 118,0 |  |  | 174 059,0 | 174 059,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 29: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию детского сада |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3.27. | Мероприятие 30: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство детского сада |  | 300 мест | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 394 453,0 |  |  | 174 059,0 | 174 059,0 |  | 46 335,0 | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 46 335,0 |  |  |  |  |  | 46 335,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | привлеченные средства | 348 118,0 |  |  | 174 059,0 | 174 059,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 30: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию детского сада |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3.28. | Мероприятие 31: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство детского сада |  | 300 мест | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 394 453,0 |  |  | 174 059,0 | 174 059,0 |  | 46 335,0 | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 46 335,0 |  |  |  |  |  | 46 335,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | привлеченные средства | 348 118,0 |  |  | 174 059,0 | 174 059,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 31: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию детского сада |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3.29. | Мероприятие 32: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство детского сада |  | 300 мест | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 394 453,0 |  |  | 174 059,0 | 174 059,0 |  | 46 335,0 | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 46 335,0 |  |  |  |  |  | 46 335,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | привлеченные средства | 348 118,0 |  |  | 174 059,0 | 174 059,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 32: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию детского сада |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 4. | Задача 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство объектов для организации досуга населения и обеспечения жителей города услугами организаций культуры |  |  | тыс.руб. | Всего | 725 088,6 | 97 898,0 | 458 288,7 | 153 681,6 | 7 825,0 | 7 395,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие 33: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДК "Энергетик" в г. Сургуте. Реконструкция |  | 1082 мест 10949 кв.м. | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 696 718,3 | 97 898,0 | 454 638,7 | 144 181,6 |  |  |  | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 130 185,6 | 76 226,0 | 46 418,0 | 7 541,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | окружной бюджет | 566 532,7 | 21 672,0 | 408 220,7 | 136 640,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 33: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию ДК "Энергетик" |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.2. | Мероприятие 34: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство общественного туалета в городском парке по пр.Набережный в г. Сургуте |  |  | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 3 250,0 |  | 3 250,0 |  |  |  |  | ДКМПиС |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 3 250,0 |  | 3 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 34: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию общественного туалета на территории "Городской парк" на пр. Набережный |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4.3. | Мероприятие 35: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство детской школы искусств в мкр. ПИКС |  |  | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 25 120,3 |  | 400,0 | 9 500,0 | 7 825,0 | 7 395,3 |  | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 25 120,3 |  | 400,0 | 9 500,0 | 7 825,0 | 7 395,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Задача 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство объектов для создания условий организации медицинской помощи населению |  |  | тыс.руб. | Всего | 1 028 441,2 | 170 556,0 | 101 624,8 | 118 400,3 | 232 911,0 | 384 949,1 | 20 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятие 36: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство поликлиники "Нефтяник" на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута |  | 700п/см, 11442 кв.м. | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 1 001 941,2 | 170 556,0 | 101 624,8 | 115 900,3 | 228 911,0 | 384 949,1 |  | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 112 455,9 | 5 556,0 | 15 163,5 | 9 400,3 | 12 091,0 | 70 245,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | окружной бюджет | 889 485,3 | 165 000,0 | 86 461,3 | 106 500,0 | 216 820,0 | 314 704,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 36: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию поликлиники "Нефтяник" в мкр.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 5.2. | Мероприятие 37: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство поликлиники в мкр.27 |  | 1000п/см, | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 26 500,0 |  |  | 2 500,0 | 4 000,0 |  | 20 000,0 | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 26 500,0 |  |  | 2 500,0 | 4 000,0 |  | 20 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | окружной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Задача 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство объектов для организации обеспечения условий направленных на развитие на территории города физической культуры и спорта |  |  | тыс.руб. | Всего | 1 665 646,7 | 504 556,0 | 484 388,2 | 247 027,5 | 166 000,0 | 150 000,0 | 113 675,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Мероприятие 38: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство Ледового двореца в г. Сургуте |  | 87чел/час 23023 кв.м. | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 977 395,2 | 493 007,0 | 484 388,2 |  |  |  |  | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 152 795,6 | 62 009,0 | 90 786,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | окружной бюджет | 734 599,6 | 430 998,0 | 303 601,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | прочие | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | федеральный бюджет | 90 000,0 |  | 90 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 38: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию Ледового дворца в г.Сургуте |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6.2. | Мероприятие 39: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом (№ 1) в мкр.44 |  | 64 чел/час 2364 кв.м. | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 31 152,0 | 6 145,0 |  |  |  |  | 25 007,0 | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 31 152,0 | 6 145,0 |  |  |  |  | 25 007,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | окружной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Мероприятие 40: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте |  | 144 чел/час 8000 кв.м. | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 75 248,0 | 1 580,0 |  |  |  |  | 73 668,0 | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 75 248,0 | 1 580,0 |  |  |  |  | 73 668,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Мероприятие 41: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СОК "Энергетик". Инженерное обеспечение |  | 2БКТП 630кВА, сети 250м | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 3 824,0 | 3 824,0 |  |  |  |  |  | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 3 824,0 | 3 824,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Мероприятие 42: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство спортивного центра с универсальным залом № 1 |  |  | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 65 227,5 |  |  | 65 227,5 |  |  |  | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 65 227,5 |  |  | 65 227,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 42: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектной документации Спортивный центр с универсальным игровым залом, комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию Спортивного центра с универсальным залом №1 |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6.6. | Мероприятие 43: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство спортивного центра с универсальным залом № 2 |  |  | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 62 500,0 |  |  | 62 500,0 |  |  |  | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 62 500,0 |  |  | 62 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 43: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектной документации Спортивный центр с универсальным игровым залом, комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию Спортивного центра с универсальным залом №2 |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6.7. | Мероприятие 44: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство спортивного центра с универсальным залом № 3 |  |  | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 62 500,0 |  |  | 62 500,0 |  |  |  | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 62 500,0 |  |  | 62 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 44: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектной документации Спортивный центр с универсальным игровым залом, комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию Спортивного центра с универсальным залом №3 |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6.8. | Мероприятие 45: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство спортивного центра с универсальным залом № 4 |  |  | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 50 000,0 |  |  |  | 50 000,0 |  |  | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 50 000,0 |  |  |  | 50 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 45: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию Спортивного центра с универсальным залом №4 |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 6.9. | Мероприятие 46: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство спортивного центра с универсальным залом № 5 |  |  | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 50 000,0 |  |  |  | 50 000,0 |  |  | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 50 000,0 |  |  |  | 50 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 46: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию Спортивного центра с универсальным залом №5 |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 6.10. | Мероприятие 47: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство спортивного центра с универсальным залом № 6 |  |  | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 50 000,0 |  |  |  | 50 000,0 |  |  | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 50 000,0 |  |  |  | 50 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 47: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию Спортивного центра с универсальным залом №6 |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 6.11. | Мероприятие 48: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство спортивного центра с универсальным залом № 7 |  |  | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 50 000,0 |  |  |  |  | 50 000,0 |  | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 50 000,0 |  |  |  |  | 50 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 48: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию Спортивного центра с универсальным залом №7 |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 6.12. | Мероприятие 49: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство спортивного центра с универсальным залом № 8 |  |  | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 50 000,0 |  |  |  |  | 50 000,0 |  | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 50 000,0 |  |  |  |  | 50 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 49: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию Спортивного центра с универсальным залом №8 |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 6.13. | Мероприятие 50: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство спортивного центра с универсальным залом № 9 |  |  | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 50 000,0 |  |  |  |  | 50 000,0 |  | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 50 000,0 |  |  |  |  | 50 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 50: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию Спортивного центра с универсальным залом №9 |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 6.14. | Мероприятие 51: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном |  | 68 чел/час/ 3889 м2 | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 15 000,0 |  |  |  |  |  | 15 000,0 | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 15 000,0 |  |  |  |  |  | 15 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.15. | Мероприятие 52: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивное ядро в микрорайоне 35-А г. Сургута. 3 пусковой комплекс |  |  | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 72 800,0 |  |  | 56 800,0 | 16 000,0 |  |  | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 72 800,0 |  |  | 56 800,0 | 16 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 52: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию Спортивного ядра в микрорайоне 35-А г. Сургута. 3 пусковой комплекс |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 7. | Задача 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство объектов для организации благоустройства территории городского кладбища и крематория |  |  | тыс.руб. | Всего | 23 016,2 |  | 13 354,8 | 9 661,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Мероприятие 53: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расширение городского кладбища (3 очередь) I пусковой комплекс, карта захоронений с 1 по 14 |  |  | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 7 433,7 |  | 7 433,7 |  |  |  |  | ДГХ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 7 433,7 |  | 7 433,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели результативности мероприятия 53: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадь обустроенной территории кладбищ |  |  | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 406 |  |  |  |  |
| 7.2. | Мероприятие 54: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Колумбарий с автостоянкой" 1 этап строительства. Сектор III колумбария с автостоянкой на 120 машино-мест. II пусковой комплекс. Сектор III колумбария с автостоянкой на 60 машино-мест |  |  | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 15 582,5 |  | 5 921,1 | 9 661,4 |  |  |  | ДГХ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 15 582,5 |  | 5 921,1 | 9 661,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели результативности мероприятия 54: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество обустроенных ячеек для хранения урн с прахом |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 804 |  |  |  |  |
|  | Облицовка обустроенных ячеек для хранения урн с прахом |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 804 |  |  |  |
|  | Асфальтирование территории под стоянку автомашин возле колумбария |  |  | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 706 | 1 706 |  |  |  |
| 8. | Задача 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация), для последующего сноса |  |  | тыс.руб. | Всего | 6 048,0 |  |  | 6 048,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Мероприятие 55: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация), для последующего сноса |  |  | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 6 048,0 |  |  | 6 048,0 |  |  |  | ДАиГ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 6 048,0 |  |  | 6 048,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели результативности мероприятия 55: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество выкупленных объектов |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  | тыс.руб. |  | 10 487 182,9 | 1 194 707,0 | 1 259 229,3 | 3 278 242,9 | 3 170 601,5 | 909 163,8 | 675 238,4 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к долгосрочной целевой программе

«Строительство объектов социального

и культурного значения на период

с 2010 по 2015 годы»

Расчетный объем, необходимый для реализации долгосрочной целевой программы  "Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы

| № п/п | Наименование объекта | Мощность объекта | Единица измерения | Источники финансирования | Объем финансирования | в том числе по годам |  |  |  |  |  | Исполнитель програмного мероприятия (соадминистратор | Значение целевого показателя результата реализации программы в том числе: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 (факт) | 2011 (план) | 2012 (план) | 2013 (план) | 2014 (план) | 2015 (план) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Цель программы: «Создание условий для комфортного проживания населения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство объектов для организации обеспечения деятельности органов власти |  | тыс. руб. | Всего | 238 848,0 |  |  |  | 46 500,0 | 192 348,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сургутский городской государственный архив | 990 м2 | тыс. руб. | Всего, в том числе: | 238 848,0 |  |  |  | 46 500,0 | 192 348,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 238 848,0 |  |  |  | 46 500,0 | 192 348,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию Сургутского городского государственного архива |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство объектов для организации предоставления основного, общего, дошкольного и дополнительного образования |  | тыс. руб. | Всего | 5 621 251,5 |  |  | 92 348,0 | 275 393,0 | 3 193 435,5 | 2 060 075,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма | 11 сооруж. | тыс. руб. | Всего, в том числе: | 665 741,0 |  |  | 92 348,0 | 275 393,0 | 298 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 665 741,0 |  |  | 92 348,0 | 275 393,0 | 298 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р.сайма |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3.2. | Мероприятие 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средняя общеобразовательная школа | 825 учащ. | тыс. руб. | Всего, в том числе: | 852 154,5 |  |  |  |  | 852 154,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 20 846,5 |  |  |  |  | 20 846,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тыс. руб. | окружной бюджет | 831 308,0 |  |  |  |  | 831 308,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию средней общеобразовательной школы |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3.3. | Мероприятие 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средняя общеобразовательная школа | 825 учащ. | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 923 675,0 |  |  |  |  | 923 675,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 923 675,0 |  |  |  |  | 923 675,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тыс.руб. | привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию средней общеобразовательной школы |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3.4. | Мероприятие 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средняя общеобразовательная школа | 840 учащ. | тыс. руб. | Всего, в том числе: | 940 469,0 |  |  |  |  |  | 940 469,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 940 469,0 |  |  |  |  |  | 940 469,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тыс. руб. | привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию средней общеобразовательной школы |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3.5. | Мероприятие 6: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средняя общеобразовательная школа | 1000 учащ. | тыс. руб. | Всего, в том числе: | 1 119 606,0 |  |  |  |  | 1 119 606,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 1 119 606,0 |  |  |  |  | 1 119 606,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тыс. руб. | привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 6: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию средней общеобразовательной школы |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3.6. | Мероприятие 7: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средняя общеобразовательная школа | 1000 учащ. | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 1 119 606,0 |  |  |  |  |  | 1 119 606,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 1 119 606,0 |  |  |  |  |  | 1 119 606,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тыс. руб. | привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 7: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию средней общеобразовательной школы |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 | Задача 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство объектов для организации досуга населения и обеспечения жителей города услугами организаций культуры |  |  |  | 754 785,0 |  |  | 40 772,0 | 320 425,0 | 393 588,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие 8: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эстетический центр (детская музыкальная школа, библиотека) | 450 мест/7000 экз./5000 м2 | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 581 031,0 |  |  | 4 000,0 | 250 000,0 | 327 031,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 61 693,0 |  |  | 4 000,0 | 25 000,0 | 32 693,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тыс.руб. | окружной бюджет | 519 338,0 |  |  |  | 225 000,0 | 294 338,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 8: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию Эстетического центра |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 4.2. | Мероприятие 9: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детская школа искусств в мкр. ПИКС |  | тыс. руб. | Всего, в том числе: | 173 754,0 |  |  | 36 772,0 | 70 425,0 | 66 557,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тыс. руб. | окружной бюджет | 173 754,0 |  |  | 36 772,0 | 70 425,0 | 66 557,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 9: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию детской школы искусств в мкр.ПИКС |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 5 | Задача 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство объектов для создания условий организации медицинской помощи населению |  |  |  | 1 670 500,0 |  |  |  | 377 750,0 | 837 750,0 | 455 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятие 10: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поликлиника в мкр.27 | 1000п/см, | тыс. руб. | Всего, в том числе: | 900 000,0 |  |  |  |  | 450 000,0 | 450 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 90 000,0 |  |  |  |  | 45 000,0 | 45 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тыс. руб. | окружной бюджет | 810 000,0 |  |  |  |  | 405 000,0 | 405 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Мероприятие 11: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многопрофильная больница | 1000 коек | тыс. руб. | Всего, в том числе: | 15 000,0 |  |  |  |  | 10 000,0 | 5 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 15 000,0 |  |  |  |  | 10 000,0 | 5 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Мероприятие 12: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Филиал окружного бюро судмедэкспертизы |  | тыс. руб. | Всего, в том числе: | 755 500,0 |  |  |  | 377 750,0 | 377 750,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 75 550,0 |  |  |  | 37 775,0 | 37 775,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тыс. руб. | окружной бюджет | 679 950,0 |  |  |  | 339 975,0 | 339 975,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 12: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию филиала окружного бюро судмедэкспертизы |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 6 | Задача 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство объектов для организации обеспечения условий для развития на территории города физической культуры и спорта |  |  |  | 1 010 012,0 |  |  | 157 000,0 | 412 821,0 | 440 191,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Мероприятие 13: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивный центр с универсальным игровым залом (№ 1) в мкр.44 | 64 чел/час 2364 кв.м. | тыс. руб. | Всего, в том числе: | 155 821,0 |  |  | 100 000,0 | 55 821,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 15 582,0 |  |  | 10 000,0 | 5 582,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тыс. руб. | окружной бюджет | 140 239,0 |  |  | 90 000,0 | 50 239,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 13: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию спортивного центра |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 6.2. | Мероприятие 14: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте | 144 чел/час 8000 кв.м. | тыс. руб. | Всего, в том числе: | 454 347,0 |  |  | 50 000,0 | 200 000,0 | 204 347,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 45 435,0 |  |  | 5 000,0 | 20 000,0 | 20 435,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тыс. руб. | окружной бюджет | 408 912,0 |  |  | 45 000,0 | 180 000,0 | 183 912,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 14: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию спортивного комплекса |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 6.3. | Мероприятие 15: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивный комплекс с плавательным бассейном | 68 чел/час/ 3889 м2 | тыс. руб. | Всего, в том числе: | 313 344,0 |  |  | 4 000,0 | 73 500,0 | 235 844,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 34 934,0 |  |  | 4 000,0 | 7 350,0 | 23 584,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тыс. руб. | окружной бюджет | 278 410,0 |  |  |  | 66 150,0 | 212 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 15: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию спортивного комплекса |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 6.4. | Мероприятие 16: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивное ядро 2 пусковой комплекс в микрорайоне 35 А | 1510 м2 | тыс. руб. | Всего, в том числе: | 86 500,0 |  |  | 3 000,0 | 83 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 11 350,0 |  |  | 3 000,0 | 8 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тыс. руб. | окружной бюджет | 75 150,0 |  |  |  | 75 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 16: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию Спортивное ядро 2 п.к. |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 7 | Задача 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация), для последующего сноса |  | тыс. руб. | Всего: | 360 321,0 |  |  | 96 000,0 | 96 000,0 | 168 321,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Мероприятие 17: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация), для последующего сноса |  | тыс. руб. | Всего, в том числе: | 360 321,0 |  |  | 96 000,0 | 96 000,0 | 168 321,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 360 321,0 |  |  | 96 000,0 | 96 000,0 | 168 321,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели результативности мероприятия 17: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество выкупленных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 15 | 36 |  |
|  | Итого по программе |  | тыс. руб. |  | 9 655 717,5 |  |  | 386 120,0 | 1 528 889,0 | 5 225 633,5 | 2 515 075,0 |  | 0 | 0 | 14 | 19 | 44 | 2 |