ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 2473 от 12.04.2012 г.

Об утверждении ведомственных

целевых программ департамента

городского хозяйства на 2012 – 2014 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов», постановлением             Администрации города от 13.10.2008 № 3809 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (с изменениями от 25.10.2010 № 5592), Регламентом Администрации города, утверж-денным распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 (с изменениями от 10.08.2011 № 2151):

1. Утвердить ведомственные целевые программы департамента городского хозяйства:

1.1. Организация электроснабжения жителей и организаций города согласно приложению 1.

1.2. Содержание и благоустройство объектов городского хозяйства согласно приложению 2.

1.3. Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также иной деятельности в области использования автомобильных дорог согласно приложению 3.

2. Признать с 01.01.2012 утратившими силу постановления Администрации города:

- от 24.03.2011 № 1531 «Об утверждении ведомственных целевых программ департамента городского хозяйства»;

- от 09.08.2011 № 5141 «О внесении изменений в постановление Администрации города 24.03.2011 № 1531 «Об утверждении ведомственных целевых программ департамента городского хозяйства»;

- от 27.10.2011 № 7298 «О внесении изменений в постановление Администрации города 24.03.2011 № 1531 «Об утверждении ведомственных целевых программ департамента городского хозяйства».

3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) разместить        настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации            города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Маркова Р.И.

Глава города  					                                               Д.В. Попов

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от_____________ №_______

Администратор программы:

департамент городского          хозяйства Администрации города

Срок реализации программы:

2012 – 2014 годы

Ведомственная целевая программа

Организация электроснабжения жителей и организаций города

1. Характеристика муниципальной работы, выполняемой в рамках               программы

Наименование муниципальной работы: «Организация электроснабжения жителей и организаций города».

Содержание муниципальной работы:

электроснабжение:

- обеспечение надежной технической эксплуатации бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства, обеспечивающих передачу электрической энергии;

- обеспечение надежной технической эксплуатации муниципальных объектов электросетевого хозяйства, обеспечивающих передачу электрической энергии;

- капитальный ремонт и реконструкция муниципальных объектов электросетевого хозяйства, обеспечивающих передачу электрической энергии.

2. Описание уровня выполнения муниципальной работы

2.1. Объем выполнения муниципальной работы.

Муниципальная работа по организации электроснабжения жителей и организаций города осуществляется организациями различных форм собственности, исполняющими обязательства по соответствующим муниципальным контрактам (договорам), и направлена на обеспечение надежной технической эксплуатации муниципальных и бесхозяйных объектов электроснабжения, обеспечивающих передачу электрической энергии.

Анализ объема выполнения муниципальной работы приводится за 2010                          и 2011 годы, поскольку в 2009 году мероприятия ведомственной целевой        программы «Организация электроснабжения жителей и организаций города»    не реализовывались по следующим причинам:

- затраты по содержанию бесхозяйных внутриквартальных сетей осве-щения с 2009 года учитываются в ведомственной целевой программе «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также иной деятельности в области использования автомобильных дорог», в связи с передачей             их муниципальному учреждению «Дорожно-транспортная дирекция»;

- работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов электросетевого хозяйства в 2009 году не выполнялись в связи с отсутствием необходи-мости и предписаний надзорных органов для выполнения указанных работ.

В 2010 годы были выполнены работы по реконструкции следующих             объектов электроснабжения: муниципальных комплектных трансформаторных подстанций наружных – 6 ед., распределительных пунктов – 1 ед., трансформаторных подстанций – 1 ед. Кроме того, в 2010 году реконструировано 3,727 км сетей электроснабжения.

В 2011 году выполнены работы по реконструкции следующих объектов электросетевого хозяйства: муниципальных комплектных трансформаторных подстанций наружных – 1 ед., трансформаторных подстанций – 3 ед., повысительных станций – 1 ед., объектов производственного назначения – 1 ед., сетей электроснабжения – 1,85 км.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику объема        выполнения муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей         ведомственной целевой программе.

Вывод: объем выполнения муниципальной работы находится на доста-точном уровне.

2.2. Потребность в выполнении муниципальной работы.

В муниципальной собственности по состоянию на 01.01.2011 находится 22           комплектные трансформаторные подстанции наружные, 5 распределительных пунктов, 23 трансформаторные подстанции, 19 объектов производственного  назначения, 2 подстанции, сети электроснабжения протяженностью 104,619 км. Данные объекты работают на полную мощность.

Поскольку работы по ремонту и реконструкции муниципальных объектов электросетевого хозяйства в 2009 году не выполнялись, к 2010 году такая необходимость назрела.

В полном объеме были выполнены работы по реконструкции муниципальных комплектных трансформаторных подстанций наружных, муниципальных распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, сетей электроснабжения и реконструкции муниципальных объектов производственного назначения.

За анализируемый период обращений от населения о необходимости        выполнения муниципальной работы не поступало.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику потребности в выполнении муниципальной работы, представлена в приложении 1              к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: удовлетворение потребности в выполнении муниципальной работы        находится на достаточном уровне.

2.3. Качество выполняемой муниципальной работы.

За 2010 – 2011 годы качество организации электроснабжения жителей           и организаций города было сохранено на достаточно высоком уровне.

Отсутствие обращений и жалоб жителей города и представителей организаций, связанных с качеством работ по ремонту и реконструкции объектов электросетевого хозяйства, за анализируемый период является подтверждением качества выполнения муниципальной работы. Так, удовлетворенность насе-ления, качеством выполняемой муниципальной работы в 2010 – 2011 годах,         по данным социологического опроса, проведенного Администрацией города,        составила 8,8 баллов (по 10-ти балльной шкале).

Степень соблюдения стандарта качества выполняемой работы за 2010 – 2011 годы составила 100%.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику качества выполняемой муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: качество выполняемой муниципальной работы находится на достаточном уровне.

#### 2.4. Себестоимость муниципальной работы.

Совокупный объем расходов на выполнение работ по организации электроснабжения жителей и организаций города за анализируемый период составил 37 687,9 тыс. рублей, в том числе:

- в 2010 году – 18 843,9 тыс. рублей, из них: 678,8 тыс.руб. – израсходовано               на разработку проектно-сметной документации, 18 165,1 тыс.руб. – израсхо-довано на строительно-монтажные работы.

- в 2011 году – 18 348,0 тыс. руб., из них 292,6 тыс.руб. – израсходовано        на разработку проектно-сметной документации, 18 055,4 тыс.руб. – израсхо-довано на строительно-монтажные работы.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику себестоимости муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

2.5. Надежность/регулярность выполняемой муниципальной работы.

Надежность муниципальной работы зависит от соблюдения сроков проведения работ по ремонту и реконструкции, а также качества технического обслуживания объектов электросетевого хозяйства. Работы по ремонту и реконструкции проводятся в течение года.

В рамках организации электроснабжения жителей и организаций города реконструкция муниципальных комплектных трансформаторных подстанций наружных, распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, сетей электроснабжения в 2010 – 2011 годах выполнена в полном объеме. Планирование и выполнение  данных работ осуществляется по результатам экспертных заключений, выданных предписаний надзорных органов и в зависимости           от сроков службы оборудования.

Этот показатель остается на постоянно высоком уровне в связи с тем,        что фактически выполняемые работы по реконструкции полностью совпадали  с плановыми нормативными сроками ремонта. Благодаря этому за указанный период не произошло:

- аварийных ситуаций, которые могли возникнуть в процессе эксплуатации              объектов электроснабжения;

- аварийных отключений на трансформаторных подстанциях, связанных       с некачественным ремонтом;

- аварийных отключений оборудования, обеспечивающего передачу электрической энергии.

Информация о значении показателя, характеризующего динамику надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: надежность/регулярность выполняемой муниципальной работы находится на высоком уровне.

#### Общее резюме

Муниципальная работа «Организация электроснабжения жителей и организаций города» по характеристикам объема, качества, удовлетворения потребности в выполнении работы выполняется на достаточном уровне, надеж-ности/регулярности – на высоком уровне.

3. Цель программы

Сохранение качества выполнения муниципальной работы в 2012 году.

4. Тактические задачи по достижению цели программы

#### 4.1. Обоснование соответствия тактической задачи цели программы.

| № п/п | Тактические задачи, направленные на достижение цели программы | Обоснование соответствия тактических задач цели программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация выполнения работ по реконструкции муниципальных комплектных трансформаторных подстанций наружных | организация выполнения работ по реконструкции не допустит возникновение ограничения по подаче электрической энергии жителям города и позволит сохранить качество выполнения работы |

4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение тактических задач.

Тактическая задача 1. Организация выполнения работ по реконструкции муниципальных комплектных трансформаторных подстанций наружных.

Мероприятия:

Выполнение работ по реконструкции муниципальных комплектных трансформаторных подстанций наружных в количестве 3 ед. в 2012 году в рамках        заключаемых контрактов (договоров).

5. Показатели достижения результатов деятельности по выполнению             муниципальной работы

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Количество реконструированных муниципальных комплектных трансформаторных подстанций наружных | ед. | 3 | 0 | 0 |
| 2. Удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципальной работы | балл (от 0 до 10) | 8,8 | - | - |
| 3. Доля выполненных предписаний надзорных органов от общего количества предписаний | % | 100 | - | - |
| 4. Степень соблюдения стандарта качества | % | 100 | 100 | 100 |

### 6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы

### Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой               программе.

Приложение 1

к ведомственной                                          целевой программе

«Организация электроснабжения жителей и организаций города»

Показатели достижения результатов деятельности по выполнению муниципальной работы

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2009 год (факт) | 2010 год (факт) | 2011 год (оценка) | 2012 год (план) | 2013 год (план) | 2014 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Объем выполнения муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Количество реконструированных муниципальных комплектных трансформаторных подстанций наружных | ед. | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 1.2. Количество реконструированных муниципальных распределительных пунктов | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Количество реконструированных муниципальных трансформаторных подстанций | ед. | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Количество реконструированных муниципальных объектов производственного назначения | ед. | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - Количество реконструированных муниципальных повысительных станций | ед. | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. Протяженность реконструированных сетей электроснабжения | км | 0 | 3,727 | 1,85 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Потребность в выполнении муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Доля реконструированных муниципальных комплектных трансформаторных подстанций наружных от общего числа муниципальных комплектных транс-форматорных подстанций наружных, требующих выполнения работ по реконструкции | % | 0 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. Доля реконструированных муниципальных распределительных пунктов от общего числа муници-пальных распределительных пунктов, требующих выполнения работ по реконструкции | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3. Доля реконструированных муниципальных трансформаторных подстанций от общего числа муниципальных трансформаторных подстанций, требующих выполнения работ по реконструкции | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4. Доля реконструированных муниципальных объектов производственного назначения от общего числа муниципальных объектов производственного назначения, требующих выполнения работ по реконструкции | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.5. Доля реконструированных муниципальных повысительных станций от общего числа муниципальных повысительных станций, требующих выполнения работ по реконструкции | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.6. Доля протяженности отремонтированных и реконструированных сетей электроснабжения от общей протяженности сетей электроснабжения, подлежащих реконструкции и ремонту | % | 0 | 123 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.7. Доля удовлетворенных обращений населения от общего количества обращений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Качество выполняемой муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципальной работы | балл (от 0 до 10) | - | 8,8 | 8,8 | 8,8 | - | - |
| 3.2. Доля выполненных предписаний надзорных органов от общего количества предписаний | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 3.3. Степень соблюдения стандарта качества | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Себестоимость муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Совокупный объем расходов на выполнение муниципальной работы за счет всех источников финансирования, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 18 843,9 | 18 348,0 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| - средства бюджета города |  | 0 | 18 843,9 | 18 348,0 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Надежность/регулярность выполняемой муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Соблюдение нормативных (плановых) сроков реконструкции объектов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 2

к ведомственной целевой                   программе «Организация                    электроснабжения жителей                 и организаций города»

Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2011 год |  |  | 2012 год |  |  | Плановый период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  |
|  |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  | за счет средств бюджета | за счет средств от приносящей доход деятельности |  | за счет средств бюджета | за счет средств от приносящей доход деятельности |  | за счет средств бюджета | за счет средств от приносящей доход деятельности |  | за счет средств бюджета | за счет средств от приносящей доход деятель-ности |
| 1. Общий объем бюджетных ассигно-ваний на реализацию ведомственной целевой программы – всего, в том числе: | тыс. руб. | 18 348,0 | 18 348,0 | 0,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Объем бюджетных ассигнований администратора | тыс. руб. | 18 348,0 | 18 348,0 | 0,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от____________ №_______

# Администратор программы: департамент городского  хозяйства Администрации города Сургута

Срок реализации программы: 2012 – 2014 годы

Ведомственная целевая программа

Содержание и благоустройство объектов городского хозяйства

1. Характеристика муниципальной работы, выполняемой в рамках              программы

Наименование муниципальной работы: «Содержание и благоустройство           объектов городского хозяйства».

Содержание муниципальной работы:

- капитальный, текущий ремонт и содержание муниципальных площадок          для игр, отдыха, занятий физкультурой, малых архитектурных форм, зеленых зон;

- содержание пожарных водоемов в районах муниципального и бесхозяйного жилищного фонда;

- содержание общественных туалетов;

- снос строений;

- ликвидация несанкционированных свалок в районах застройки муниципального и бесхозяйного жилищного фонда.

### 2. Описание уровня выполнения муниципальной работы

2.1. Объем выполнения муниципальной работы.

Муниципальная работа по содержанию и благоустройству объектов городского хозяйства осуществляется организациями различных форм собствен-ности, исполняющими обязательства по соответствующим муниципальным контрактам (договорам).

За период с 2009 года по 2011 год были проведены работы по содержанию объектов благоустройства, расположенных на территории временного и ветхого жилья, таких как общественные туалеты, канализационные септики, пожарные водоемы.

Количество общественных туалетов, находящихся на содержании, в 2009 – 2010 годах – 6 ед., в 2011 году – 4 ед. Снижение показателя обусловлено сносом двух общественных туалетов в поселке Кедровый-1.

В 2012 году на содержании будут находиться 3 туалета в связи со сносом        одного общественного туалета в поселке Юность, по причине его непригодности к использованию.

Количество домов, подключенных к канализационным септикам, находящихся на содержании, в 2010 – 2011 годах составило 79 ед.

В 2012 году на содержании будут находиться 50 домов, подключенных               к канализационным септикам в связи со сносом ветхих строений и переводом         в частную собственность муниципальных домов.

Количество пожарных водоемов, находящихся на содержании, в 2009 – 2011 годах составило по 21 ед. в каждом году.

За период 2010 – 2011 годов на предмет на предмет признания непригодными (аварийными) для проживания были обследованы 37 домов.

За счет уточнения в 2010 году количества домов, в отношении которых     необходимо было провести данные работы, показатель 2011 года на 45,8%            ниже показателя предшествующего года (всего 13 домов).

В 2009 году подобные работы не проводились, так как в пределах выде-ленных бюджетных ассигнований были определены другие, более приоритетные направления расходования средств.

Общее количество домов, которые необходимо обследовать на 01.10.2011      составляет 43 ед.

Работы по текущему содержанию детских площадок за период 2009 – 2010 годов были выполнены в полном объеме. В летний период на содержании             находились площадки площадью 10 506,6 кв. м, в зимний период – 9 844,2 кв. м. Разница в содержании детских площадок в летний и зимний период обусловлена тем, что в зимний период не осуществлялось содержание площадки, расположенной по улице Энгельса, 7 – 9. В 2011 году данная площадка была передана       на содержание муниципальному учреждению «Центр физической подготовки «Надежда», подведомственному департаменту культуры, молодёжной политике и спорту. В связи с этим, площадь детских площадок, находящихся на содер-жании, на протяжении всего года составляла 9 844,2 кв. метра.

Работы по капитальному ремонту муниципальных площадок за анализи-руемы период не проводились в связи с отсутствием необходимости.

В 2012 – 2014 годах площадь детских площадок, в отношении которых         будут проводиться работы по содержанию, составит 8 262 кв. метра, в связи           с передачей площадки по улице Энергетиков, 1 на содержание муниципаль-ному учреждению «Центр физической подготовки «Надежда».

В связи с ограниченным количеством квартир, предоставленных под переселение граждан в 2009 – 2010 годах, не была удовлетворена в полном                  объеме потребность в сносе ветхих строений. Так, в 2009 году снесено                       1 552,18 куб. метра, в 2010 году – 3 138,7 куб. метра при общей потребности                     в 19 524,1 куб. метра в 2010 году. В 2011 году расходы по сносу ветхих строений осуществлялись в виде субсидий и предусмотрены в долгосрочной целевой       программе «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих                   в жилых помещениях, непригодных для проживания в городе Сургуте                      на 2006 – 2015 годы», администратором которой является департамент архитектуры и градостроительства.

В 2010 – 2011 годах выполнены работы по ликвидации образовавшихся           несанкционированных свалок объемом 1 238,0 куб. метра в каждом году.                    В 2009 году данные работы не проводились.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику объема  выполнения муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе

Вывод: в связи с выполнением работ по сносу ветхих строений и обследо-ванию домов на предмет признания их непригодными (аварийными) для проживания менее чем на 50%, объем выполнения муниципальной работы находится на недостаточном уровне.

#### 2.2. Потребность в выполнении муниципальной работы.

На сегодняшний день содержание и благоустройство объектов городского хозяйства соответствует санитарно-техническим требованиям, действующим нормативным документам, и существенных нареканий со стороны жителей               не вызывает. Однако с увеличением времени эксплуатации муниципальных         объектов городского хозяйства, существует необходимость в незначительном         ремонте и асфальтировании твердого покрытия и частичной замене оборудо-вания данных объектов.

За анализируемы период в полном объеме (100%) были выполнены работы по содержанию следующих объектов:

- общественные туалеты;

- пожарные водоемы;

- детские площадки.

Доля домов, подключенных к канализационным септикам, находящихся       на содержании от общего количества подобных домов, подлежащих содержанию, в 2010 – 2011 годах – 100%.

Доля домов, обследуемых на предмет признания их непригодными              (аварийными) для проживания от общего количества домов, подлежащих        обследованию на признание их непригодными (аварийными) для проживания,           в 2010 году составила 38,4%, в 2011 году – 21%. Снижение показателя обусловлено ежегодным увеличением количества ветхих строений, требующих прове-дения работ по обследования на предмет признания их непригодными (аварийными) для проживания. Причина отсутствия значения показателя 2009 года         указана в пункте 2.1 настоящей ведомственной целевой программы.

Доля объема строений, подвергшихся сносу от общего объема строений         подлежащих сносу в 2009 году составила 8%, в 2010 году – 17,8%. С 2011 года, как было сказано выше, мероприятия и расходы по сносу строений предусмот-рены в долгосрочной целевой программе «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания         в городе Сургуте на 2006 – 2015 годы».

Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего объема     несанкционированных свалок, подлежащих ликвидации, в 2010 году составила 95%, в 2011 году – 100%. В 2009 годах данные работы не выполнялись.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику потреб-ности в выполнении муниципальной работы, представлена в приложении 1               к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: в связи с недостаточным уровнем объема выполнения работы удовлетворение потребности в ее выполнении также находится на недостаточном         уровне.

#### 2.3. Качество выполняемой муниципальной работы.

За последние три года качество выполняемой муниципальной работы              по содержанию и благоустройству объектов городского хозяйства сохраняется         на удовлетворительном уровне.

Отсутствие обращений и жалоб на качество работ по содержанию объектов благоустройства, по сносу ветхих строений, по токсикологическому обследованию домов, по обследованию домов на предмет признания их непригодными (аварийными) – является подтверждением достаточного уровня качества муниципальной работы. Так, по данным социологического опроса Администрации города удовлетворенность населения качеством выполнения муниципальной работы составила в 2009 – 2011 годах до 9,0 баллов по 10-ти балльной шкале оценки.

Степень соблюдения организациями, исполняющим свои обязательство            по соответствующим муниципальным контрактам (договорам), стандарта качества муниципальной работы, утвержденного постановлением Администрации города от 23.08.2010 № 4149 «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг (работ) в сфере городского хозяйства», за анализируемый             период составила 100%.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику показа-телей качества выполняемой муниципальной работы, представлена в прило-жении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: качество выполняемой муниципальной работы находится на высоком уровне.

#### 2.4. Себестоимость муниципальной работы.

Для населения муниципальная работа является бесплатной.

Стоимость выполнения муниципальной работы рассчитывается из фактических затрат на выполнение работ по капитальному, текущему ремонту                 и содержанию и благоустройству муниципальных объектов городского хозяйства, в том числе санитарной очистке территорий, исходя из нормативной            численности дворников и расходов на вывоз и утилизацию мусора.

Совокупный объем расходов на выполнение муниципальной работы                  за счет всех источников финансирования составил:

- в 2009 году – 2 997,8 тыс. рублей, из них 1 996,4 тыс. рублей израсхо-довано на содержание общественных туалетов и пожарных водоемов,                    235,1 тыс. рублей израсходованы на снос ветхих строений, 766,3 тыс. рублей израсходованы на содержание объектов благоустройства.

- в 2010 году – 7 099,9 тыс. рублей, из них 2 756,2 тыс. рублей израсхо-довано на содержание общественных туалетов и пожарных водоемов,                         1 152,9 тыс. рублей израсходовано на обследование домов для признания               их непригодными (аварийными) для проживания, 85,4 тыс. рублей – на зачистку территорий после пожара, 1 775,8 тыс. рублей израсходованы на снос ветхих строений, 695,1 тыс. рублей израсходованы на содержание объектов благоустройства, 634,5 тыс. рублей израсходованы на проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок.

- в 2010 году – 5 951,2 тыс. руб., из них 3 213,9 тыс. рублей израсходовано         на содержание общественных туалетов и пожарных водоемов, 1 347,2 тыс. рублей израсходовано на обследование домов для признания их непригодными             (аварийными) для проживания, 725,5 тыс. рублей израсходованы на содержание              объектов благоустройства, 664,6 тыс. рублей израсходованы на проведение        работ по ликвидации несанкционированных свалок.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику себестоимости муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

#### 2.5. Надежность/регулярность выполняемой муниципальной работы.

Показателем регулярности выполняемой муниципальной работы является соблюдение норм по содержанию и периодичности выполнения работ, регламентированных ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении        реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов          коммунального и социально-культурного назначения».

Муниципальная работа выполняется для населения ежедневно в течение         года.

Зафиксированных случаев нарушения установленного графика (периодичности) вывоза мусора, проведения мероприятий по установленной периодич-ности содержания территорий не выявлено.

На сегодняшний день уровень содержания и благоустройства объектов       городского хозяйства, находящихся в муниципальной собственности, соответствует требованиям действующих нормативных документов и не вызывает        нарекания со стороны жителей, что свидетельствует о ее надежности и регулярности.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику надеж-ности/регулярности выполняемой муниципальной работы, представлена                       в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: надежность/регулярность выполняемой муниципальной работы          находится на высоком уровне.

#### Общее резюме:

Муниципальная работа «Содержание и благоустройство объектов городского хозяйства» выполняется на высоком уровне по характеристикам качество                 и надежность/регулярность.

Основным проблемными вопросами являются недостаточный уровень              объема и удовлетворения потребности в выполнении муниципальной работы.

### 3. Цель программы – сохранение качества выполняемой муниципальной работы

### 4. Тактические задачи по достижению цели программы

#### 4.1. Обоснование тактических задач цели программы.

| Тактическая задача | Краткое обоснование соответствия тактических задач программной цели |
| --- | --- |
| 1. Организация выполнения работ по содержанию общественных туалетов | повышение качества санитарной уборки общественных туалетов, канализационных септиков, ликвидация несанкционированных свалок, обеспечивающие эколо-гическую безопасность города, поддержка пожарных водоемов в исправном состоянии, предотвра-щение их засорения и обеспечение расчетным объемом воды, свое-временное выявление домов, подлежащих капитальному ремонту, реконструкции или сносу, содержание детских площадок в состоянии, соответствующим санитарным правилам позволит сохранить качество выполняемой муниципальной работы в целом |
| 2. Организация выполнения работ по содержанию канализационных септиков |  |
| 3. Организация работ по ликвидации несанкционированных свалок |  |
| 4. Организация выполнения работ по содержанию пожарных водоемов |  |
| 5. Организация выполнения работ по признанию домов непригодными (аварийными) для проживания |  |
| 6. Организация выполнения работ по содержанию детских площадок |  |

4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение тактической задачи

Тактическая задача 1: Организация выполнения работ по содержанию           общественных туалетов.

Мероприятия:

1.1. Выполнение работ по содержанию общественных туалетов в количестве 3 ед. в 2012 – 2014 годах.

Тактическая задача 2: Организация выполнения работ по содержанию        канализационных септиков.

Мероприятия:

2.1. Выполнение работ по содержанию канализационных септиков, которые подключены к 50 домам, в 2011 – 2013 годах.

Тактическая задача 6: Организация работ по ликвидации несанкциониро-ванных свалок.

Мероприятия:

6.1. Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок               объемом 1 000,0 куб. метра в 2012 году, 1 000,0 куб. метра в 2014 году,                    1 000,0 куб. метра в 2014 году.

Тактическая задача 3: Организация выполнения работ по содержанию                 пожарных водоемов.

Мероприятия:

3.1. Выполнение работ по содержанию пожарных водоемов в количестве            21 ед. в 2012 – 2014 годах.

Тактическая задача 4: Организация выполнения работ по признанию            домов непригодными (аварийными) для проживания.

Мероприятия:

4.1. Выполнение работ по признанию домов непригодными (аварийными) для проживания в количестве 43 ед. в 2012 году, 5 ед. в 2013 году, 50 ед.                   в 2014 году.

Тактическая задача 5: Организация выполнения работ по содержанию             детских площадок.

Мероприятия:

5.1. Выполнение работ по содержанию детских площадок площадью                 8 262,0 кв. метра в 2012 – 2014 годах.

### 5. Показатели достижения результатов деятельности по выполнению              муниципальной работы

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество общественных туалетов, находящихся на содержании | ед. | 3 | 3 | 3 |
| Количество домов, подключенных к канализационным септикам, находящихся на содержании | ед. | 50 | 50 | 50 |
| Количество пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 21 | 21 | 21 |
| Количество домов, обследуемых на предмет признания их непригодными (аварийными) для проживания | ед. | 43 | 5 | 50 |
| Площадь детских площадок, находящихся на содержании | кв. м | 8 262,0 | 8 262,0 | 8 262,0 |
| Объем ликвидированных несанкционированных свалок | куб. м | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципальной работы | балл (от 0 до 10) | 9 | 9 | 9 |
| Степень соблюдения стандарта качества | % | 100 | 100 | 100 |

### 6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию                программы, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе.

## Приложение 1

## к ведомственной

## целевой программе

## «Содержание и благоустройство

## объектов городского хозяйства»

Показатели достижения результатов деятельности по выполнению муниципальной работы

| # Наименование показателя | Ед. изм. | 2009 год (факт) | 2010 год (факт) | 2011 год (оценка) |  | 2012 год (план) | 2013 год (план) | 2014 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объем выполнения муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Количество общественных туалетов, находящихся на содержании | ед. | 6 | 6 | 4 |  | 3 | 3 | 3 |
| 1.2. Количество домов, подключенных к канализационным септикам, находящихся на содержании | ед. | - | 79 | 79 |  | 50 | 50 | 50 |
| 1.3. Количество пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 21 | 21 | 21 |  | 21 | 21 | 21 |
| 1.4. Количество домов, обследованных на предмет признания их непригодными (аварийными) для проживания | ед. | - | 24 | 13 |  | 43 | 5 | 50 |
| 1.5. Площадь детских площадок, находящихся на содержании | кв. м | 10 506,6 | 10 506,6 | 9 844,2 |  | 8 262,0 | 8 262,0 | 8 262,0 |
| 1.5.1. Зимнее содержание | кв. м | 9 844,2 | 9 844,2 | - |  | - | - | - |
| 1.5.2. Летнее содержание | кв. м | 10 506,6 | 10 506,6 | - |  | - | - | - |
| 1.6. Объем строений, подвергшихся сносу* | куб. м | 1 552,18 | 3 138,7 | - |  | - | - | - |
| 1.7. Объем ликвидированных несанкционированных свалок | куб. м | - | 1 238,0 | 1 238,0 |  | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 2. Потребность в выполнении муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Доля общественных туалетов, находящихся на содержании от общего количества туалетов, подлежащих содержанию | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. Доля домов, подключенных к канали-зационным септикам, находящихся на содержании от общего количества домов, подключенных к канализационным септикам, подлежащих содержанию | % | - | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 2.3. Доля пожарных водоемов, находящихся на содержании от общего количества пожарных водоемов, подлежащих содержанию | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 2.4. Доля домов, обследуемых на предмет признания их непригодными (аварийными) для проживания от общего количества домов, подлежащих признанию их непригодными (аварийными) для проживания | % | - | 38,4 | 21 |  | 61 | 10 | 71 |
| 2.5. Доля площади детских площадок, находящихся на содержании от общей площади детских площадок, подлежащих содержанию | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 2.5.1. Зимнее содержание | % | 100 | 100 | - |  | - | - | - |
| 2.5.2. Летнее содержание | % | 100 | 100 | - |  | - | - | - |
| 2.6. Доля объема строений, подвергшихся сносу от общего объема строений подлежащих сносу | % | 8 | 17,8 | - |  | - | - | - |
| 2.7. Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего объема несанкционированных свалок, подлежащих ликвидации | % | - | 95 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 3. Качество выполняемой муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Удовлетворенность населения качеством выполнения муниципальной работы | балл (от 0 до 10) | 9,0 | 9,0 | 9,0 |  | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 3.2. Степень соблюдения стандарта качества | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 4. Себестоимость муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Совокупный объем расходов на выпол-нение муниципальной работы за счет всех источников финансирования, в том числе: | тыс. руб. | 2 997,8 | 7 099,9 |  | 5 951,2 | 6 366,3 | 3 774,7 | 7 489,0 |
| - средства бюджета города | тыс. руб. | 2 997,8 | 7 099,9 |  | 5 951,2 | 6 366,3 | 3 774,7 | 7 489,0 |
| 5. Надежность/регулярность выполняемой муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Степень соблюдения графика работы служб, выполняющих муниципальную работу | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 5.2. Количество дней фактического выполнения муниципальной работы (число дней в году) | дней | 365 | 365 | 365 |  | 366 | 365 | 365 |

*с 2011 года расходы по сносу строений осуществляются в виде субсидий и учитываются в долгосрочной целевой           программе «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для прожи-вания в городе Сургуте на 2006 – 2015 годы».

Приложение 2

к ведомственной целевой                          программе «Содержание                и благоустройство объектов                   городского хозяйства»

Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2011 год |  |  | 2012 год |  |  | Плановый период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  |
|  |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  | за счет средств бюджета | за счет средств от приносящей доход деятельности |  | за счет средств бюджета | за счет средств от приносящей доход деятельности |  | за счет средств бюджета | за счет средств от приносящей доход деятельности |  | за счет средств бюджета | за счет средств от приносящей доход деятельности |
| Общий объем бюджетных ассигнований на реалии-зацию ведомственной целевой программы – всего, в том числе: | тыс. руб. | 5 951,2 | 5 951,2 | 0,0 | 6 366,3 | 6 366,3 | 0,0 | 3 774,7 | 3 774,7 | 0,0 | 7 489,0 | 7 489,0 | 0,0 |
| Объем бюджетных ассигнований администратора | тыс. руб. | 5 951,2 | 5 951,2 | 0,0 | 6 366,3 | 6 366,3 | 0,0 | 3 774,7 | 3 774,7 | 0,0 | 7 489,0 | 7 489,0 | 0,0 |

Приложение 3

к постановлению

Администрации города

от____________ №_______

Администратор программы:

департамент городского

хозяйства Администрации

города

Срок реализации программы:

2012 – 2014 годы

Ведомственная целевая программа

Осуществление дорожной деятельности в части содержания                               и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах            городского округа, а также иной деятельности в области                           использования автомобильных дорог

1. Характеристика муниципальной работы, выполняемой в рамках                  программы

Наименование муниципальной работы: «Осуществление дорожной              деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также иной деятельности в области использования автомобильных дорог».

Содержание муниципальной работы:

дорожная деятельность:

- содержание автомобильных дорог местного значения (проезжая часть, автостоянки, инженерные и искусственные сооружения, тротуары, остано-вочные пункты, муниципальные автопавильоны, урны, скамейки, прилегающие к автодороге территории в границах красных линий улиц);

- ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения (проезжая часть, автостоянки, инженерные и искусственные сооружения,              тротуары, остановочные пункты, муниципальные автопавильоны, урны,                 скамейки, прилегающие к автодороге территории в границах красных линий улиц);

- содержание, техническая эксплуатация и ремонт объектов регулирования дорожного движения (светофорные объекты, дорожные знаки, дорожная              разметка, сигнальные столбики, дорожные транспортные и пешеходные ограждения, автоматизированная система управления дорожным движением);

- иная деятельность в области использования автомобильных дорог

уличное освещение:

- содержание, техническая эксплуатация линий уличного освещения;

- ремонт линий уличного освещения;

- строительство линий уличного освещения;

- содержание, техническая эксплуатация линий наружного освещения              проездов внутри микрорайонов, кварталов, поселков;

- ремонт линий наружного освещения проездов внутри микрорайонов, кварталов, поселков;

- строительство линий наружного освещения проездов внутри микро-районов, кварталов, поселков;

- установка указателей с названиями улиц (на перекрестках, примыканиях и т.п. улиц и дорог).

2. Описание уровня выполнения муниципальной работы

2.1. Объем выполнения муниципальной работы.

Муниципальная работа выполняется организациями различных форм           собственности, исполняющими обязательства по соответствующим муниципальным контрактам (договорам).

Одной из важнейших задач дорожного хозяйства города является качественное содержание, ремонт автомобильных дорог и объектов обустройства улично-дорожной сети города. В целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения санитарного и архитектурного облика города указанные работы необходимо выполнять своевременно и в полном объеме, а также                  в соответствии с действующими нормативными документами.

В 2011 году в запланированном объеме были выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог и объектов, относящихся к дорожной деятельности.

По итогам проведенного анализа за период с 2009 по 2011 годы наблю-дается тенденция к увеличению объемов работ в части содержания муниципальных автомобильных дорог местного значения и элементов их обустройства.

Так, площадь муниципальных дорог, находящихся на содержании в зимний период, увеличилась в 2011 году по отношению к 2010 году на 11,9%, а по отношению к 2009 году – на 11,4% и составила в 2011 году 3 472,88 тыс. кв. метра.

Площадь муниципальных дорог, в отношении которых выполняется                уборка в летний период, увеличилась в 2011 году по отношению к 2009                          и 2010 годам на 20,2% и 12,7% соответственно и составила 3 211,99 тыс. кв. метра.

Протяженность ливневой канализации, находящейся на содержании,           увеличилась в 2011 году по отношению к 2009 и 2010 годам на 9,9% и соста-вила 79,51 км.

Протяженность линий уличного освещения, находящихся на содержании,       в 2009 году – 307,59 км, в 2010 году – 120,90 км, в 2011 году – 159,89 км.           Снижение показателя в 2010 году обусловлено передачей части линий уличного освещения в эксплуатацию Сургутскому городскому мцнипальному унитар-ному энергетическому предприятию «Горсвет», расходы на выполнение данной работы финансируются за счет субсидий. В 2011 году увеличение показателя по содержанию линий уличного освещения по отношению к 2010 году               произошло за счет вновь введенных объектов, содержащихся департаментом городского хозяйства.

Площадь тротуаров муниципальных улиц, в отношении которых выпол-нены работы по уборке, за период с 2009 по 2011 годы увеличилась на 9,3%            и составила 566,63 тыс. кв. метра.

Площадь муниципальных посадочных площадок автобусных остановок,            в отношении которых выполняется содержание, увеличилась в 2011 году                 по отношению к 2009 и 2010 годам на 40,6% и 29,3% соответственно и соста-вила 11,52 тыс. кв. метра. Соответственно и возросло количество муниципальных площадок остановочных пунктов в 2011 году до 128 ед.

Увеличение показателей обусловлено вводом в эксплуатацию законченных строительством объектов, а также передаваемых в муниципальную собственность ведомственных дорог, внутриквартальных проездов, бесхозяйных              проездов, окончанием срока аренды земельных участков и передачей остановочных пунктов в эксплуатацию дорожным службам.

Количество урн, находящихся на содержании, увеличилось в 2011 году           по отношению 2010 году на 23% и составило 624 ед. Увеличение показателя обусловлено приобретением новых урн.

За период 2009 – 2010 годов были выполнены работы по ремонту авто-дорог асфальтированием общей площадью 202,5 тыс. кв. метра:

- в 2009 году – 22,96 тыс. кв. метра;

- в 2010 году – 179,54 тыс. кв. метра;

С 2011 года мероприятия и расходы по ремонту дорог предусмотрены         в долгосрочной целевой программе «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2011               по 2015 годы», администратором которой является департамент архитектуры            и градостроительства.

Площадь устраненных повреждений дорожных покрытий с 2009 по 2011 годы составила 62,48 тыс. кв. метра, в том числе:

- в 2009 году – 21,69 тыс. кв. метра;

- в 2010 году – 23,26 тыс. кв. метра;

- в 2011 году – 17,53 тыс. кв. метра.

В 2011 году выполнены работы по заполнению швов в дорожном покрытии битумной мастикой протяженностью 8 км. В 2009 году подобные работы           не выполнялись, в 2010 году объем данных работ составил – 4 км.

За период 2009 – 2011 годов площадь укрепленных обочин щебнем соста-вила 39,13 тыс. кв. м, в том числе:

- в 2009 году – 4,6 тыс. кв. метра;

- в 2010 году - 14,22 тыс. кв. метра;

- в 2011 году – 20,31 тыс. кв. метра.

За 2009 – 2011 годы исправлены (заменены) декоративные ограждения           в количестве 1 166 ед., в том числе:

- в 2009 году – 210 ед.;

- в 2010 году – 756 ед.;

- в 2011 году – 200 ед.

В 2009 – 2011 годах были выполнены работы по исправлению/замене        барьерных ограждений в количестве 725 ед., в том числе:

- в 2009 году – 206 ед.;

- в 2010 году – 259 ед.;

- в 2011 году – 260 ед.

Работы по исправлению/замене барьерных и декоративных ограждений выполняются по факту выявленных повреждений.

За 2009 – 2011 годы выполнены работы по ремонту элементов обустрой-ства автодорог (тротуары, остановочные пункты, пешеходные переходы)             площадью 7,15 тыс. кв. метра. В связи с дефицитом бюджетных ассигнований                     в 2010 году показатель снизился по отношению к показателю 2009 года                     на 71% и составил 0,73 тыс. кв. метра. В 2011 году показатель вырос                           до 3,91 тыс. кв. метра.

Проблемным вопросом является то, что в Сургуте большая доля дорог       не обустроена тротуарами, автопавильонами, урнами для сбора мусора.

Все улицы и дороги, находящиеся в муниципальной собственности, оснащены средствами регулирования дорожного движения (светофорные объекты, дорожные знаки). Около 95% от общего числа улиц и дорог города имеют         дорожную разметку.

Кроме того, 78% улиц и дорог от общего числа муниципальных улиц             и дорог города освещены. Не оборудованы наружным освещением 22% улиц            и дорог в селитебной зоне города, внутриквартальные проезды, автодороги       на садово-огороднические товарищества (в районе ж/д, кладбища, аэропорта, ГРЭС).

Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей объема выполнения муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: объем выполнения муниципальной работы находится на удовлетворительном уровне.

2.2. Потребность в выполнении муниципальной работы.

В Сургуте в муниципальной собственности находится и содержится около 95% от общего числа улиц и дорог города. Исключение составляют частные дороги (открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз», общество с ограниченной ответственностью «Сургутгазпром», открытое акционерное общество «ГРЭС-1»), автодороги регионального (межмуниципального) значения.

За период 2009 – 2011 годов доля площади муниципальных дорог, находящихся на содержании, от общей площади муниципальных дорог, подле-жащей содержанию, составила 100%.

Аналогично 100% удовлетворена потребность в выполнении работ по содержанию объектов благоустройства дорожной деятельности (ливневая канали-зация, светофорные объекты, дорожные знаки, линии уличного освещения,          урны).

В связи с определением других, более приоритетных направлений расходования средств в пределах  выделенных бюджетных ассигнований, в летний период дороги и улицы I категории переведены во II категорию, в связи с чем, сократилась частота уборок дорог.

С минимальной периодичностью содержания с 2010 года все дороги                   III категории включены в летнее содержание.

Начиная с 2004 года, доля «недоремонта» муниципальных автодорог           (дорог местного значения) растет, и прогнозируется дальнейший рост данного показателя. Причина – недостаток финансирования.

По той же причине на низком уровне остается удовлетворение потреб-ности в выполнении работ по ремонту дорог и элементов их благоустройства муниципальной работы.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей потребности в выполнении муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень удовлетворения потребности в выполнении муници-пальной работы можно оценить как недостаточный.

2.3. Качество выполняемой муниципальной работы.

За последние три года качество содержания автомобильных дорог было            сохранено на среднем уровне. Так, в соответствии с социологическими исследованиями Администрации города жители города оценили качество выпол-няемой муниципальной работы по 5-ти бальной шкале в 2009 – 2010 годах –             3,0 балла, в 2011 году – 2,8 балла. Снижение показателя обусловлено недос-татком финансирования отдельных видов работ и накоплением доли недоремонта.

Кроме того, на качестве выполняемой муниципальной работы негативно сказывается тот факт, что с 2006 года в летний период практикуется перевод дорог I категории во II категорию, вследствие чего снижается частота прове-дения работ по уборке данных дорог. При этом доля качественно выполненных работ по содержанию городских дорог от общего объема составляет 100%         несмотря на снижение периодичности.

За последние три года качество ремонта автомобильных дорог и элементов обустройства городских улиц и дорог сохраняется на достаточно высоком            уровне.

Степень соблюдения организациями, исполняющим свои обязательства          по соответствующим муниципальным контрактам (договорам), стандарта             качества муниципальной работы, утвержденного постановлением Админист-рации города от 23.08.2010 № 4149 «Об утверждении стандартов качества        муниципальных услуг (работ) в сфере городского хозяйства», за период с 2009 по 2011 годы снизился с 80% до 75%, что обусловлено недостатком финансирования отдельных видов работ.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей качества выполняемой муниципальной работы, представлена в прило-жении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: качество выполняемой муниципальной работы находится на достаточном уровне в рамках существующего бюджетного финансирования.

2.4. Себестоимость муниципальной работы.

Совокупный объем расходов на выполнение муниципальной работы            за счет всех источников финансирования за период с 2009 по 2011 годы составил 1 444 774,4 тыс. рублей, в то числе:

- 2009 год – 491 398,1 тыс. рублей;

- 2010 год – 550 217,8 тыс. рублей;

- 2011 год – 403 158,5 тыс. рублей, из них:

тыс. рублей

| Наименование мероприятия | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Содержание дорог | 382 488,9 | 360 115,3 | 365 630,5 |
| 2. Ремонт дорог |  | 160 845,1 | 312,8 |
| 3. Содержание линий уличного освещения | 64 292,7 | 27 521,4 | 34 865,1 |
| 4. Выполнение работ по благоустройству | 40 749,7 |  |  |
| 5. Приобретение автопавильонов | 3 439, 97 |  | 622,9 |
| 6. Проектно-изыскательские работы | 426,8 |  |  |
| 7. Проведение мероприятий на паспортизации и инвентаризации объектов дорожного хозяйства |  | 610,3 |  |
| 8. Приобретение урн |  | 395,0 | 596,8 |
| 9. Расходы за нега- тивное воздействие на окружающую среду |  | 730,7 | 1 130,4 |

Информация о значении показателей, характеризующих динамику себестоимости муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

2.5. Надежность/регулярность выполняемой муниципальной работы.

Вся улично-дорожная сеть города в зависимости от уровня требований     по обеспечению безопасности движения, разделена на три категории. В зависимости от категории определена номенклатура работ соответственно для зимнего содержания и уборки в летний период.

Несмотря на то, что автодороги I категории по содержанию (уборке)                в летний период переведены во II категорию и регулярность содержания автодорог II категории снизилась, количество дней выполнения муниципальной        работы в среднем составляет 365 дней в году.

Кроме того, показатель «Соблюдение плановых сроков ремонта объектов» за анализируемый период остается на постоянно высоком уровне – 100%.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: надежность/регулярность выполняемой муниципальной работы находится на достаточном уровне.

Резюме

Муниципальная работа «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных  дорог местного значения в границах         городского округа, а также иной деятельности в области использования автомобильных дорог» выполняется на достаточном уровне по характеристикам          качества, надежности/регулярности выполняемой работы, при недостаточном уровне удовлетворения потребности в выполнении муниципальной работы                    и удовлетворительном уровне объема.

3. Цель программы – сохранение надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы

4. Тактические задачи по достижению цели программы

4.1. Обоснование тактических задач.

| Тактическая задача | Краткое обоснование соответствия тактических задач программной цели | Описание проблем, на решение которых направлены тактические задачи |
| --- | --- | --- |
| 1. Организация выполнения работ по содержанию автомобильных дорог местного значения, средств регулиро-вания дорожного движения, линий уличного освещения, проездов внутр и микрорайонов, кварталов, поселков | постоянное выполнение работ по содержанию автодорог и элементов их обустройства обес-печит максимальной пропускной способ-ностью, безопасностью дорожного (транспортного и пешеходного движения) | регулярное выполнение работ по содержанию работ позволит сократить количество дорожно-транспортных происше-ствий: - наличие мусора, снежных валов на дорогах препятствует пропускной способности; - объекты регулирования дорожного движения и объекты благоустройства автодорог должны находится постоянно в исправном состоянии для предотвращения дорожно-транспортных происшествий и пробок на дорогах |
| 2. Организация выполнения работ по ремонту автомобильных дорог местного значения, тротуаров | регулярное (по мере необходимости) восстановление поврежденных, вышедших из строя элементов автомо-бильных дорог и тротуаров | наличие ям на дорогах, неисправное состояние объектов благоустройства автодорог и объектов дорожного регулиро-вания, отсутствие освещения автодорог приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Выполнение работ по ремонту (замене, установке, восстанов-лению) позволит сократить их количество, а также снизить коли-чество пробок на дорогах |

4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение тактических задач.

Тактическая задача 1: Организация выполнения работ по содержанию            автомобильных дорог местного значения, средств регулирования дорожного движения, линий уличного освещения автодорог, линий уличного освещения проездов внутри микрорайонов, кварталов, поселков.

Мероприятия:

1.1. Выполнение работ зимнему содержанию муниципальных автомо-бильных дорог местного значения площадью 3 197,39 тыс. кв. метра ежегодно          в 2012 – 2014 годах.

1.2. Выполнение работ по содержанию муниципальных дорог в летний          период площадью 2 946,30 тыс. кв. метра ежегодно в 2012 – 2014 годах.

1.3. Выполнение работ по содержанию ливневой канализации протяжен-ностью 74,21 км ежегодно в 2012 – 2014 годах.

1.4. Выполнение работ по содержанию светофорных объектов/дорожных знаков в количестве 13 ед./197 ед. ежегодно в 2012 – 2014 годах.

1.5. Выполнение работ по содержанию линий уличного освещения протяженностью 124,96 км ежегодно в 2012 – 2014 годах.

1.6. Выполнение работ по уборке тротуаров муниципальных улиц и дорог площадью 531,13 тыс. кв. метра ежегодно в 2012 – 2014 годах.

1.7. Выполнение работ по содержанию посадочных площадок автобусных остановок 9,63 тыс. кв. метра /107 ед. ежегодно в 2012 – 2014 годах.

1.8. Выполнение работ по содержанию урн в количестве 631 ед. ежегодно    в 2012 – 2014 годах.

Тактическая задача 2: Организация выполнения работ по ремонту автомобильных дорог местного значения, тротуаров.

Мероприятия:

2.1. Выполнение работ по заполнению швов в дорожном покрытии битумной мастикой протяженностью 8,0 тыс. п. м. ежегодно в 2012 – 2014 годах.

2.2. Выполнение работ по укреплению обочин щебнем площадью                    10,36 тыс. кв. метра ежегодно в 2012 – 2014 годах.

2.3. Выполнение работ по исправлению и замене декоративных ограж-дений в количестве 200 ед. ежегодно в 2012 – 2014 годах.

2.4. Выполнение работ по восстановлению/замене разрушенных бордюрных камней протяженностью 40/100 п. м. ежегодно в 2012 – 2014 годах.

2.5. Выполнение работ по нанесению  линий/полос пешеходных переходов дорожной разметки 557,97 км/13 436 ед. ежегодно в 2012 – 2014 годах.

2.6. Выполнение работ по замене/установке сигнальных столбиков в количестве 44 ед. ежегодно в 2012 – 2014 годах, табло обратного счета в количестве            4 ед. ежегодно в 2012 – 2014 годах.

2.7. Выполнение работ по исправлению/замене барьерных ограждений          в количестве 260 ед. ежегодно в 2012 – 2014 годах.

2.8. Выполнение работ по ремонту элементов обустройства автодорог           (тротуары, остановочные пункты, пешеходные переходы) площадью                               0 тыс. кв. метра в 2012 – 2014 годах в связи с тем, что данные работы учтены             в долгосрочной целевой программе «Доступная среда города Сургута на 2012 – 2015 годы».

5. Показатели достижения результатов деятельности по выполнению             муниципальной работы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь муниципальных дорог, находящихся на содержании в зимний период, в том числе: | тыс. м2 | 3 197,39 | 3 197,39 | 3 197,39 |
|  | - дороги I категории | тыс. м2 | 2 319,79 | 2 319,79 | 2 319,79 |
|  | - дороги II категории | тыс. м2 | 384,71 | 384,71 | 384,71 |
|  | - дороги III категории | тыс. м2 | 284,7 | 284,7 | 284,7 |
|  | - внутриквартальные проезды (в том числе: с твердым покрытием, грунтовые проезды) | тыс. м2 | 208,19 | 208,19 | 208,19 |
| 2 | Площадь муниципальных дорог, в отношении которых выпол-няется уборка в летний период, в том числе: | тыс. м2 | 2 946,3 | 2 946,3 | 2 946,3 |
|  | - дороги II категории | тыс. м2 | 2 457,33 | 2 457,33 | 2 457,33 |
|  | - дороги III категории | тыс. м2 | 214,63 | 214,63 | 214,63 |
|  | - внутриквартальные проезды (в том числе: с твердым покрытием, грунтовые проезды) | тыс. м2 | 274,34 | 274,34 | 274,34 |
| 3 | Протяженность ливневой канализации, находящейся на содер-жании | км | 74,21 | 74,21 | 74,21 |
| 4 | Площадь дорог с нанесенным защитным тонкослойным холодным покрытием на основе литых эмульсионно-минеральных смесей (ЛЭМС) | тыс. м2 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Площадь устраненных повреждений дорожных покрытий | тыс. м2 | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
| 6 | Протяженность заполненных швов в дорожном покрытии битумной мастикой | тыс.п.м. | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 7 | Площадь укрепленных обочин щебнем | тыс. м2 | 10,36 | 10,36 | 10,36 |
| 8 | Количество исправленных и замененных декоративных ограждений | ед. | 200 | 200 | 200 |
| 9 | Площадь окрашенных ограж-дений | тыс. м2 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 10 | Протяженность восстановленных разрушенных бордюрных камней | п.м. | 40 | 40 | 40 |
| 11 | Протяженность замененных разрушенных бордюрных камней | п.м. | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Количество светофорных объектов, находящихся на содержании | ед. | 13 | 13 | 13 |
| 13 | Количество дорожных знаков, находящихся на содержании | ед. | 197 | 197 | 197 |
| 14 | Объем нанесенной дорожной разметки, в том числе: |  |  |  |  |
|  | - протяженность нанесенной линии дорожной разметки | км | 557,97 | 557,97 | 557,97 |
|  | - количество нанесенных полос пешеходных переходов | ед. | 13 436 | 13 436 | 13 436 |
| 15 | Количество замененных/уста-новленных сигнальных столбиков | ед. | 44 | 44 | 44 |
| 16 | Количество исправленных/ замененных барьерных ограждений | ед. | 260 | 260 | 260 |
| 17 | Количество установленных/заме-ненных табло обратного отсчета | ед. | 4 | 4 | 4 |
| 18 | Протяженность линий уличного освещения, находящихся на содержании | км | 124,96 | 124,96 | 124,96 |
| 19 | Площадь тротуаров муниципальных улиц и дорог, в отно-шении которых выполнены работы по уборке | тыс. м2 | 531,13 | 531,13 | 531,13 |
| 20 | Площадь посадочных площадок автобусных остановок, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых выполняется содержание | тыс. м2 | 9,63 | 9,63 | 9,63 |
| 21 | Количество посадочных площадок остановочных пунктов, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых выполняется содержание, из них: | ед. | 107 | 107 | 107 |
|  | - с наличием автопавильонов | ед. | 43 | 43 | 43 |
| 22 | Количество урн, находящихся на содержании | ед. | 631 | 631 | 631 |
| 23 | Количество дней выполнения муниципальной работы в части содержания дорог местного значения и объектов их благоустройства | дн. | 366 | 365 | 365 |
| 24 | Соблюдение плановых сроков ремонта объектов | % | 100 | 100 | 100 |
| 25 | Удовлетворенность жителей города качеством содержания городских улиц и дорог (в соответствии с социологическим опросом) | балл (от 0 до 5) | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 26 | Степень соблюдения стандарта качества | % | 75 | 75 | 75 |

6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе.

Приложение 1

к ведомственной целевой

программе «Осуществление

дорожной деятельности в части

содержания и ремонта

автомобильных дорог местного

значения в границах городского

округа, а также иной деятельности в области использования

автомобильных дорог»

Показатели достижения результатов деятельности по выполнению муниципальной работы

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2009 год (факт) | 2010 год (факт) | 2011 год (оценка) | 2012 год (план) |  | 2013 год (план) | 2014 год (план) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объем выполнения муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Площадь муниципальных дорог, находящихся на содержании в зимний период, в том числе: | тыс. м2 | 3 118,59 | 3 101,15 | 3 472,88 | 3 197,39 | 3 197,39 |  | 3 197,39 |  |
| - дороги I категории | тыс. м2 | 2 300,85 | 2 274,56 | 2 607,50 | 2 319,79 | 2 319,79 |  | 2 319,79 |  |
| - дороги II категории | тыс. м2 | 360,34 | 368,00 | 384,71 | 384,71 | 384,71 |  | 384,71 |  |
| - дороги III категории | тыс. м2 | 284,7 | 284,7 | 284,7 | 284,7 | 284,7 |  | 284,7 |  |
| - внутриквартальные проезды (в том числе: с твердым покрытием, грунтовые проезды) | тыс. м2 | 172,70 | 173,89 | 195,97 | 208,19 | 208,19 |  | 208,19 |  |
| 1.2. Площадь муниципальных дорог, в отношении которых выполняется уборка в летний период, в том числе: | тыс. м2 | 2 672,19 | 2 849,54 | 3 211,99 | 2 946,3 | 2 946,3 |  | 2 946,3 |  |
| - дороги II категории | тыс. м2 | 2 461,27 | 2 405,26 | 2 735,24 | 2 457.33 | 2 457.33 |  | 2 457.33 |  |
| - дороги III категории | тыс. м2 | 0 | 214,63 | 214,63 | 214,63 | 214,63 |  | 214,63 |  |
| - внутриквартальные проезды (в том числе: с твердым покрытием, грунтовые проезды) | тыс. м2 | 210,92 | 229,65 | 262,12 | 274,34 | 274,34 |  | 274,34 |  |
| 1.3. Протяженность ливневой канализации, находящейся на содержании | км | 72,34 | 72,34 | 79,51 | 74,21 | 74,21 |  | 74,21 |  |
| 1.4. Площадь отремонтированных автодорог асфальтированием* | тыс. м2 | 22,96 | 179,54 | - | - | - |  | - |  |
| 1.5. Площадь дорог с нанесенным защитным тонкослойным холодным покрытием на основе литых эмульсионно-минеральных смесей (ЛЭМС) | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 1.6. Площадь устраненных повреждений дорожных покрытий | тыс. м2 | 21,69 | 23,26 | 17,53 | 21,4 | 21,4 |  | 21,4 |  |
| 1.7. Протяженность заполненных швов в дорожном покрытии битумной мастикой | тыс. п. м. | 0 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  | 8,0 |  |
| 1.8. Площадь укрепленных обочин щебнем | тыс. м2 | 4,6 | 14,22 | 20,31 | 10,36 | 10,36 |  | 10,36 |  |
| 1.9. Количество исправленных и замененных декоративных ограждений | ед. | 210 | 756 | 200 | 200 | 200 |  | 200 |  |
| 1.10. Площадь окрашенных ограждений | тыс. м2 | 5,31 | 8,35 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |  | 4,7 |  |
| 1.11. Протяженность восстановленных разрушенных бордюрных камней | п. м | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 40 |  |
| 1.12. Протяженность замененных разрушенных бордюрных камней | п. м | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 1.13. Количество светофорных объектов, находящихся на содержании | ед. | 110 | 0 | 24 | 13 | 13 |  | 13 |  |
| 1.14. Количество дорожных знаков, находящихся на содержании | ед. | 9 015 | 0 | 768 | 197 | 197 |  | 197 |  |
| 1.15. Объем нанесенной дорожной разметки, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - протяженность нанесенной линии дорожной разметки | км | 624,10 | 624,10 | 625,37 | 557,97 | 557,97 |  | 557,97 |  |
| - количество нанесенных полос пешеходных переходов | ед. | 7 914 | 7 657 | 13 956 | 13 436 | 13 436 |  | 13 436 |  |
| 1.16. Количество замененных/установленных сигнальных столбиков | ед. | 170 | 53 | 44 | 44 | 44 |  | 44 |  |
| 1.17. Количество исправленных/замененных барьерных ограждений | ед. | 206 | 259 | 260 | 260 | 260 |  | 260 |  |
| 1.18. Количество установленных/замененных табло обратного отсчета | ед. | 8 | 15 | 8 | 4 | 4 |  | 4 |  |
| 1.19. Протяженность линий уличного освещения, находящихся на содержании | км | 307,59 | 120,90 | 159,89 | 124,96 | 124,96 |  | 124,96 |  |
| 1.20. Площадь тротуаров муниципальных улиц и дорог, в отношении которых выполнены работы по уборке | тыс. м2 | 518,46 | 519,1 | 566,63 | 531,13 | 531,13 |  | 531,13 |  |
| 1.21. Площадь посадочных площадок автобусных остановок, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых выполняется содержание | тыс. м2 | 8,19 | 8,91 | 11,52 | 9,63 | 9,63 |  | 9,63 |  |
| 1.22. Количество посадочных площадок остановочных пунктов, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых выполняется содержание, из них: | ед. | 91 | 99 | 128 | 107 | 107 |  | 107 |  |
| - с наличием автопавильонов | ед. | 25 | 38 | 41 | 43 | 43 |  | 43 |  |
| 1.23. Количество урн, находящихся на содержании | ед. | 375 | 507 | 624 | 631 | 631 |  | 631 |  |
| 1.24. Площадь отремонтированных элементов обустройства автодорог (тротуары, остановочные пункты, пешеходные переходы) | тыс. м2 | 2,51 | 0,73 | 3,91 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2. Потребность в выполнении муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Доля площади муниципальных дорог, находящихся на содержании в зимний период, от общей площади муниципальных дорог, подлежащих содержанию в том числе: | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
| - дороги I категории | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
| - дороги II категории | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
| - дороги III категории | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
| - внутриквартальные проезды (в том числе: с твердым покрытием, грунтовые проезды) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 2.2. Доля площади муниципальных дорог, в отношении которых выполняется уборка в летний период, от общей площади муниципальных дорог, подлежащих содержанию, в том числе: | % | 89 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
| - дороги II категории | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
| - дороги III категории | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
| - внутриквартальные проезды (в том числе: с твердым покрытием, грунтовые проезды) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 2.3. Доля протяженности ливневой канали-зации, находящейся на содержании, от общей протяженности ливневой канализации, подлежащих содержанию | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 2.4. Доля площади отремонтированных авто-дорог асфальтированием от общей площади автодорог, требующей ремонта | % | 11 | 55 | - | - |  | - | - |  |
| 2.5. Доля нанесенных защитных тонкослойных холодных покрытий на основе литых эмульсионно-минеральных смесей (ЛЭМС) от общего количества покрытий, подлежащих нанесению | % | - | - | - | - |  | 100 | 100 |  |
| 2.6. Доля площади устраненных повреждений дорожных покрытий от общей площади дорожных покрытий, требующих работ по устранению повреждений | % | 52 | 61 | 46 | 40 |  | 30 | 30 |  |
| 2.7. Доля протяженности заполненных швов в дорожном покрытии битумной мастикой от общей протяженности швов в дорожном покрытии, требующих заполнению битумной мастикой | % | 0 | 20 | 30 | 25 |  | 25 | 25 |  |
| 2.8. Доля площади укрепленных обочин щебнем от общей площади обочин, требующих укрепления щебнем | % | 100 | 100 | 100 | 72 |  | 72 | 72 |  |
| 2.9. Доля количества исправленных и замененных декоративных ограждений от общего количества декоративных ограж-дений, требующих исправления и замены | % | 100 | 100 | 70 | 70 |  | 70 | 70 |  |
| 2.10. Доля площади окрашенных ограждений от общей площади ограждений, требующих окраски | % | 100 | 89 | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  |
| 2.11. Доля протяженности восстановленных разрушенных бордюрных камней от общей протяженности разрушенных бордюрных камней, требующих восстановления | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 2.12. Доля протяженности замененных разрушенных бордюрных камней от общей протяженности разрушенных бордюрных камней, требующих замены | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 2.13. Доля количества светофорных объектов, находящихся на содержании, от общего числа светофорных объектов, подлежащих содер-жанию | % | 100 | - | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 2.14. Доля количества дорожных знаков, находящихся на содержании, от общего количества дорожных знаков, подлежащих содержанию | % | 100 | - | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 2.15. Доля объема нанесенной дорожной разметки от общего объема дорожной разметки, требующего нанесения, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - доля протяженности нанесенной линии дорожной разметки от общей протяженности линии дорожной разметки, подлежащих содержанию | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
| - доля количества нанесенных полос пеше-ходных переходов от общего количества полос пешеходных переходов, требующего нанесения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 2.16. Доля количества замененных/установ-ленных сигнальных столбиков от общего количества сигнальных столбиков, требующих замены/установки | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 2.17. Доля количества исправленных/ заме-ненных барьерных ограждений от общего количества барьерных ограждений, требующих исправления/замены | % | 100 | 63 | 63 | 25 |  | 25 | 25 |  |
| 2.18. Доля количества установленных/заме-ненных табло обратного отсчета от общего количества табло обратного отчета, требующих установки/замены | % | 50 | 94 | 100 | 25 |  | 25 | 25 |  |
| 2.19. Доля протяженности линий уличного освещения, находящихся на содержании, от общей протяженности линий уличного освещения, подлежащих содержанию | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 2.20. Доля площади тротуаров муниципальных улиц и дорог, в отношении которых выполнены работы по уборке, от общей площади тротуаров муниципальных улиц и дорог, подлежащих уборке | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 2.21. Доля площади муниципальных посадочных площадок автобусных остановок, в отношении которых выполняется содержание, от общей площади муниципальных посадочных площадок автобусных остановок, подлежащих содержанию | % | 100 | 94 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 2.22. Доля количества муниципальных посадочных площадок остановочных пунктов, в отношении которых выполняется содер-жание, от общего количества муниципальных посадочных площадок остановочных пунктов, подлежащих содержанию, из них: | % | 100 | 90 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
| - с наличием автопавильонов | % | 100 | 93 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 2.23. Доля количества урн, находящихся на содержании от общего количества урн, подлежащих содержанию | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 2.24. Доля площади отремонтированных элементов обустройства автодорог (тротуары, остановочные пункты, пешеходные переходы) от общего количества элементов обустройства автодорог, требующих ремонта | % | 100 | 100 | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 3. Качество выполняемой муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Удовлетворенность жителей города качеством содержания городских улиц и дорог (в соответствии с социологическим опросом) | балл (от 0 до 5) | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 2,8 |  | 2,8 | 2,8 |  |
| 3.2. Степень соблюдения стандарта качества | % | 80 | 80** | 75** | 75** |  | 75** | 75** |  |
| 4. Себестоимость муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Совокупный объем расходов на выпол-нение муниципальной работы за счет всех источников финансирования | тыс. руб. | 491 398,1 | 550 217,8 | 403 158,5 | 492 617,8 |  | 456 881,2 | 501 530,6 |  |
| - за счет средства местного бюджета | тыс. руб. | 484 531,1 | 470,687,2 | 403 158,5 | 492 617,8 |  | 456 881,2 | 501 530,6 |  |
| - за счет субсидий из бюджетов других уровней | тыс. руб. | 6 867,0 | 79 530,6 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| - средства от приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. Надежность/регулярность выполняемой муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Количество дней выполнения муници-пальной работы в части содержания дорог местного значения и объектов их благо-устройства | дн. | 365 | 365 | 365 | 366 |  | 365 |  | 365 |
| 5.2. Соблюдение плановых сроков ремонта объектов | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |

* В 2011 году расходы по ремонту дорог осуществляются в рамках долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт                дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы».

**Неполное соблюдение стандартов качества муниципальной работы обусловлено недостатком финансирования на выполнение отдельных видов работ.

Приложение 2

к ведомственной целевой

программе «Осуществление

дорожной деятельности в части

содержания и ремонта

автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также иной деятельности в области использования

автомобильных дорог»

Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2011 |  |  | 2012 |  |  | Плановый период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  |
|  |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  | за счет средств бюджета | за счет средств от приносящей доход деятель-ности |  | за счет средств бюджета | за счет средств от приносящей доход деятель-ности |  | за счет средств бюджета | за счет средств от приносящей доход деятель-ности |  | за счет средств бюджета | за счет средств от приносящей доход деятель-ности |
| Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы – всего, в том числе: | тыс. руб. | 403 158,5 | 403 158,5 | 0,0 | 492 617,8 | 492 617,8 | 0,0 | 456 881,2 | 456 881,2 | 0,0 | 501 530,6 | 501 530,6 | 0,0 |
| Объем бюджетных ассигнований администратора | тыс. руб. | 403 158,5 | 403 158,5 | 0,0 | 492 617,8 | 492 617,8 | 0,0 | 456 881,2 | 456 881,2 | 0,0 | 501 530,6 | 501 530,6 | 0,0 |

Недоремонт – это сложившийся объем неотремонтированных элементов дорог и объектов благоустройства дорожного хозяйства в результате невыделения в требуемом объеме финансовых средств на проведение капитального ремонта элементов дорог и объектов благоустройства дорожного хозяйства.