ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 5137 от 09.07.2012 г.

О внесении изменений

в постановление Администрации

города от 25.07.2011 № 4752

«О долгосрочной целевой

программе «Строительство

объектов природоохранного

назначения на 2011 – 2014 годы»

В соответствии с решением Думы города от 23.09.2011 № 90-V ДГ                           «О внесении изменений в решение Думы города от 28.12.2010 № 851-IV ДГ», распоряжением Администрации города от 30.12.2009 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 10.08.2011 № 2151):

1. Внести в постановление Администрации города от 25.07.2011 № 4752 «О долгосрочной целевой программе «Строительство объектов природоохранного назначения на 2011 – 2014 годы» изменение, изложив приложение                         к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить              на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Маркова Р.И.

Глава города                                                                                                Д.В. Попов

Приложение

к постановлению

Администрации города

от ____________ № _______

- Долгосрочная целевая программа 
«Строительство объектов природоохранного назначения

- на 2011 – 2014 годы»

- 1. Паспорт программы

| Наименование программы | - долгосрочная целевая программа «Строительство объектов природоохранного назначения на 2011 – 2014 годы» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы | - - Бюджетный кодекс Российской Федерации; - - Водный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ - «Об общих принципах организации местного - самоуправления в Российской Федерации»; - - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ - «Об охране окружающей среды»; - - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ - «Об отходах производства и потребления»; - - Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - от 09.10.2010 № 248-п «О целевой программе ХМАО – Югры «Обеспечение экологической - безопасности на 2011 – 2013 годы»; - - Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - от 28.10.2011 № 403-п «О целевой программе ХМАО – Югры «Развитие системы обращения - с отходами производства и потребления в ХМАО – Югре на 2012 – 2015 годы и на период до 2020 года»; - - постановление Администрации города - от 01.03.2011 № 970 «О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут» |  |  |  |
| Куратор программы | первый заместитель главы Администрации города |  |  |  |
| Наименование администратора и соадминистраторов программы | администратор – комитет по природопользованию и экологии |  |  |  |
| Цель программы | улучшение экологического состояния окружающей городской среды и обеспечение экологической безопасности окружающей среды |  |  |  |
| Задача программы | 1. Снижение уровня негативного воздействия, факторов техногенного и природного характера на окружающую среду и ее компоненты, в том числе на водный бассейн реки Оби. 2. Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду |  |  |  |
| Срок и этапы реали-зации программы | срок реализации: 2011 – 2014 годы, реализация программы осуществляется в один этап по каждой из задач программы |  |  |  |
| Инвестиции программы | согласно приложению 4 |  |  |  |
| Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования программы |  | Бюджет округа | Местный бюджет | всего |
|  | 2011 | 147142,7 | 79230,7 | 226373,4 |
|  | 2012 | 40000 | 89980,5 | 129980,5 |
|  | 2013 | 40000 | 9492 | 49492 |
|  | 2014 | 45424 | 0 | 45424 |
|  | итого | 272 566,7 | 178 703,2 | 451 269,9 |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - строительство объекта «Берегоукрепление в районе пассажирского вокзала. 2-я очередь строительства» протяженностью 475 метров, тем самым улучшение экологического состояния окружающей среды в части водного объекта – река Обь; - создание места для рекреации (массового отдыха) площадью 1га; - строительство объекта «Расширение полигона твердых бытовых отходов в г.Сургуте» с целью реализации полномочия муниципального органа власти в части утилизации отходов |  |  |  |
| Механизм реализации долгосрочной целевой программы, система организации контроля за исполнением долгосрочной целевой программы | Непосредственный контроль за реализацией долгосрочной целевой программы осуществляет куратор программы. Общая координация хода реализации программы осуществляется комитетом по природопользованию и экологии Администрации муниципального образования городской округ город Сургут (Администратор программы). Администратор программы является единым заказчиком работ по строительству объектов природоохранного значения, а так же несет ответственность за целевое и эффективное использо-вании бюджетных средств, качественное выпол-нение отдельных мероприятий долгосрочной целевой программы, за соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов по исполнению долгосрочной целевой программы |  |  |  |

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения               программно-целевым методом

2.1. Характеристика проблем, на решение которых направлена долгосрочная целевая программа.

2.1.1. В результате интенсивного освоения и застройки территории города, а также под действием водной эрозии происходит постоянное загрязнение              водных объектов бытовыми и промышленными отходами. В связи с чем назрела необходимость в реализации мероприятий направленных на снижение загрязнения водных объектов и улучшения экологической обстановки.

На территории муниципального образования расположены следующие водные объекты: река Обь, река Чёрная, река Сайма, река Почекуйка; протоки: Боровая, Бардыковка и др.

В целом все проблемы водных объектов на территории города сводятся              к необходимости снижения загрязнения водных объектов, обустройства             водных объектов (берегоукрепительные работы, очистка прибрежных полос           от бытовых промышленных отходов, дноуглубление, обустройство прибрежных зон).

Наиболее значимым водным объектом, расположенным на территории           города, является река Обь. На протяжении многих лет правый берег реки Оби на участке от грузового речного порта до территории бывшего рыбокомбината подвергается интенсивной водной эрозии. Ежегодно смывается прибрежная           полоса шириной от 0,5 до 4 метров. В результате размыва происходит загряз-нение Оби. Строительство берегоукрепительных сооружений позволит решить  данную проблему.

За счет средств бюджета города был выполнен проект «Берегоукрепление в районе пассажирского вокзала. 2-я очередь строительства», где предусматривалось берегоукрепление правого берега реки Оби на участке от грузового  речного порта до территории бывшего рыбокомбината. Данный объект в соответствии с проектом был разбит на 2 очереди строительства. 1 очередь была  включена в целевую программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Первоочередные меры по использованию и охране водных объектов  или их частей бассейна реки Оби на территории ХМАО – Югры» на 2008 – 2010 годы (Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                            от 28.06.2007 № 65-оз). В течение 2006 – 2009 годов была построена 1 очередь берегоукрепления на участке от грузового речного порта до пассажирского причала протяженностью 464 пог.м. В 2010 году объект введен в эксплуатацию.

В рамках реализации данного мероприятия программы предполагается строительство 2-й очереди берегоукрепления на участке от пассажирского         речного вокзала до территории бывшего рыбокомбината. В 2011 году проводились строительные работы на протяжении всего участка работ.

Реализация данного мероприятия программы позволит:

- предотвратить разрушение береговой линии правого берега реки Оби             на участке от пассажирского речного вокзала до территории бывшего рыбокомбината протяженностью 475 метров;

- создаст дополнительное место рекреации площадью 1 га.

Динамика изменения значений целевых показателей представлена в приложении 1 к программе.

2.1.2. Твердые бытовые отходы, образующиеся на территории города Сургута, утилизируются путем захоронения на муниципальном полигоне ТБО (490000 м3 в год). Строительство полигона состоит из пяти карт. Две из которых уже построены с помощью окружного финансирования (средства из окружной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса           автономного округа на 2005 – 2012 г.») и заполняются в настоящий момент. Данные работы были проведены в 2009, в этом же году были введены                              в эксплуатацию и начали эксплуатироваться. После этого этапа строительства, строительных работ на полигоне ТБО не проводилось. При существующих  объемах производства мощность указанных карт обеспечит прием ТБО в течении 4-х лет. В связи с чем окончание строительства 3 – 5 карт приобретает стратегическое значение. Объект включен на получение субсидий из средств окружного бюджета на 2012 – 2014 годы в рамках целевой программы автономного округа «Развитие системы обращения с отходами производства                         и потребления ХМАО – Югре на 2012 – 2015 годы». При реализации данного мероприятия программы предполагается расширение полигона ТБО, что позволит обеспечить экологическую безопасность городской среды.

Динамика изменения значений целевых показателей представлена                            в приложении 1 к программе.

- 2.2 Правовое обоснование решения проблем долгосрочной целевой программы.

- 2.2.1. В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003                     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                       в Российской Федерации» организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа, создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения относятся к вопросам местного значения городского округа.

Одним из полномочий органов местного самоуправления в сфере отно-шений, связанных с охраной окружающей среды, определенных статьей 7              Федерального закона «Об охране окружающей среды» является организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа.           Также в соответствии со ст.8 Федерального закона «Об отходах производства          и потребления» к полномочиям органов местного самоуправления городских округов относится организация сбора, вывоза, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов.

2.3. Обоснование необходимости и целесообразности решения проблемы программным методом.

Необходимость и целесообразность решения данной проблемы програм-мным методом обусловлена требованием бюджетного законодательства о том, что все бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций           в объекты капитального строительства муниципальной собственности в форме капитальных вложений предусматриваются в соответствии с долгосрочными целевыми программами.

3. Цели и задачи долгосрочной целевой программы

Целью программы является улучшение экологического состояния и обеспечение экологической безопасности окружающей среды.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих              тактических задач:

1. Снижение уровня негативного воздействия, факторов техногенного               и природного характера на окружающую среду и ее компоненты, в том числе  на водный бассейн реки Оби.

2. Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду.

4. Сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы

Срок реализации программы: 2011 – 2014 годы.

Строительство осуществляется в один этап по каждому из объектов соответственно.

5. Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования программы

В ходе реализации программы предполагается привлечение средств                из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде субсидий на софинансирование объекта, включенного в данную программу. В соответствии с пунктом 5.4 постановления правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.12.2010 № 373-п «О порядке формирования и реализации адресной инвестиционной программы ХМАО – Югры», субсидии              предоставляются муниципальным образованиям автономного округа при условии наличия аналогичных муниципальных целевых программ, предусматривающих финансирование данных объектов за счет местных бюджетов».

| Год | Бюджет округа | Местный бюджет | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 147142,7 | 79230,7 | 226373,4 |
| 2012 | 40000 | 89980,5 | 129980,5 |
| 2013 | 40000 | 9492 | 49492 |
| 2014 | 45424 | 0 | 45424 |
| итого | 272 566,7 | 178 703,2 | 451 269,9 |

Источниками финансирования долгосрочной целевой программы являются: городской и окружной бюджеты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Информация об объеме бюджетных ассигнований и источниках финансирования долгосрочной целевой программы представлена в приложении 2                  к программе.

6. Целевые показатели реализации долгосрочной целевой программы

| Показатели реализации программы | Ед. изм. | Всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество обустроенных и очищенных водных объектов | ед. | 1 | - | 1 | - | - |
| Протяженность возведенных берегоукрепительных сооружений | пог.м | 475 | - | 475 | - | - |
| Площадь обустроенных мест рекреации | га | 1 | - | 1 | - | - |
| Доля выполненных работ от общего объема работ по объекту берегоукрепления реки Оби (с нарастающим итогом) | % | 100 | 72,6 | 100 | - | - |
| Объем утилизированных отходов | % |  | - | 100 | 100 | 100 |
| Количество обустроенных карт для утилизации отходов на полигоне | шт. | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
| Доля выполненных работ от общего объема работ по объекту «Расширение полигона твердых бытовых отходов в г. Сургуте» (с нарастающим итогом) | % | 100 | - | 60 | 80 | 100 |

7. Ожидаемые результаты реализации долгосрочной целевой программы

Ожидаемым результатом реализации долгосрочной целевой программы является достижение цели:

- строительство объекта «Берегоукрепление в районе пассажирского             вокзала. 2-я очередь строительства» протяженностью 475 метра, тем самым улучшение экологического состояния окружающей среды в части водного          объекта – река Обь;

- создание места для рекреации (массового отдыха) площадью 1га;

- строительство объекта «Расширение полигона твердых бытовых отходов в г. Сургуте» с целью реализации полномочия муниципального органа власти          в части утилизации отходов.

Улучшение показателей состояния окружающей среды (водного объекта – реки Оби) произойдет в результате предотвращения разрушения под действием водной и ветровой эрозии прибрежной полосы правого берега реки Оби                   на участке от речного пассажирского вокзала до территории бывшего рыбокомбината, исключения попадания в реку Обь в результате строительства               на данном участке берегоукрепительного сооружения загрязняющих веществ          и отходов.

Окончание строительства объекта «Расширение полигона твердых бытовых отходов» позволит предотвратить проблему размещения твердо-бытовых отходов от населения и организаций всех форм собственности на период            ориентировочно до 10 лет.

8. Программные мероприятия реализации долгосрочной целевой программы

Мероприятия по реализации программы сводятся к строительству:

- объекта «Берегоукрепление в районе пассажирского вокзала. 2-я очередь строительства». Результатом реализации программы является ввод объекта               в эксплуатацию;

- 3-х карт объекта «Расширение полигона твердых бытовых отходов                  в г. Сургуте». Результатом реализации программы является ввод объекта в эксплуатацию.

Информация о программных мероприятиях реализации долгосрочной          целевой программы представлена в приложении 3 к программе.

9. Механизм реализации долгосрочной целевой программы, система организации контроля за исполнением долгосрочной целевой программы

Непосредственный контроль за реализацией долгосрочной целевой              программы осуществляет куратор программы.

Общая координация хода реализации программы осуществляется коми-тетом по природопользованию и экологии Администрации муниципального образования городской округ город Сургут (администратор программы).

Администратор программы является единым заказчиком работ по строительству объектов природоохранного значения, а также несет ответственность за целевое и эффективное использовании бюджетных средств, качественное выполнение отдельных мероприятий долгосрочной целевой программы,                        за соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов по исполнению долгосрочной целевой программы.

Администратор долгосрочной целевой программы представляет отчет              об исполнении программы в департамент по экономической политике Администрации города:

- ежеквартальный – в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- годовой – в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.

Механизм мониторинга, составления отчетов об исполнении программы, оценка эффективности ее реализации определяются в соответствии с постановлением Администрации города от 01.03.2011 № 970 «О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут».

Приложение 1

- к долгосрочной целевой

- программе «Строительство

- объектов природоохранного

- назначения на 2011 – 2014 годы»

Динамика изменения значений целевых показателей

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество обустроенных и очищенных водных объектов | ед. | - | - | 1 | - |
| Протяженность возведенных берегоукрепительных сооружений | пог. м. | - | - | 464 | - |
| Площадь обустроенных мест для рекреации | га | - | - | - | - |
| Количество обустроенных карт для утилизации отходов на полигоне ТБО в городе Сургуте | шт. | - | 2 | - | - |
| Объем заполнения от проектной мощности | % | - | 10% | 30% | 50% |

Приложение 2

- к долгосрочной целевой

- программе «Строительство

- объектов природоохранного

- назначения на 2011 – 2014 годы»

Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования

долгосрочной целевой программы

| Наименование | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего расходов | в том числе по годам: |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, всего | 451 269,9 | 226 373,4 | 129 980,5 | 49492 | 45424 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - субсидия из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 272 566,7 | 147 142,7 | 40 000 | 40 000 | 45 424 |
| - городской бюджет | 178 703,2 | 79 230,7 | 89980,5 | 9492 | 0 |
| В том числе по объектам: |  |  |  |  |  |
| - «Берегоукрепление в районе пассажирского вокзала. 2-я очередь строительства» | 311909,9 | 226373,4 | 85536,5 | 0 | 0 |
| - «Расширение полигона твердых бытовых отходов в г.Сургуте» | 139360 | 0 | 44444 | 49492 | 45424 |

Приложение 3

- к долгосрочной целевой

- программе «Строительство

- объектов природоохранного

- назначения на 2011 – 2014 годы»

Программные мероприятия реализации долгосрочной целевой программы

| Наименование | Ед. изм. | Источники финансиро- вания | Объем финансирования всего, (тыс. руб.) | В том числе по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Исполни-тель программ- мных мероприятий | Значение целевого показателя результата реализации программы, в том числе: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 год |  | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |  | 2011 год | 2012 год |  | 2013 год | 2014 год |
| Цель: улучшение экологического состояния окружающей городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели результата достижения целей: 1. Снижение уровня негативного воздействия, факторов техногенного и природного характера на окружающую среду и ее компоненты, в том числе на водный бассейн реки Оби. 2. Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Снижение уровня негативного воздействия, факторов техногенного и природного характера на окружающую среду и ее компоненты, в том числе на водный бассейн реки Оби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Мероприятие: строительство объекта «Берегоукрепление в районе пассажирского вокзала. 2-я очередь строительства» протяженностью 475 метров | пог.м | местный бюджет | 164 767,2 | 79 230,7 |  | 85 536,5 |  | - |  | - | КПиЭ | - | 475 | - |  | - |
|  |  | окружной бюджет | 147 142,7 | 147142,7 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Количество обустроенных и очищенных водных объектов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 1 | - |  | - |
| 1.2. Протяженность возведенных берегоукрепительных сооружений | м. пог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 475 | - |  | - |
| 1.3. Площадь обустроенных мест рекреации | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 1 | - |  | - |
| 1.4. Доля выполненных работ от общего объема работ по объекту (с нарастающим итогом) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,6 | 100 | - |  | - |
| Задача 2. Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятие: строительство объекта «Расширение полигона твердых бытовых отходов в г. Сургуте» | шт. | местный бюджет | 13 936 | - | 4444 |  | 9492 |  |  |  | КПиЭ | 2 | 1 | 1 |  | 1 |
|  |  | окружной бюджет | 125 424 | - | 40 000 |  | 40 000 |  | 45 424 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Объем утилизированных отходов | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 2.2. Количество обустроенных карт для утилизации отходов на полигоне | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
| 2.3. Доля выполненных работ от общего объема работ по объекту (с нарастающим итогом) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 80 |  | 100 |

Приложение 4

- к долгосрочной целевой

- программе «Строительство

- объектов природоохранного

- назначения на 2011 – 2014 годы»

| Инвестиции программы | Берегоукрепление реки Оби | Расширение полигона ТБО |
| --- | --- | --- |
| Форма реализации программы | новое строительство | новое строительство |
| Существующая мощность (вместимость) объекта капитального строительства | 1 очередь строительства – 464 п.м | 2 521 950,4 м 3 (первый пуско- вой комплекс) |
| Дефицит мощности, обоснование планируемой мощности | 2-я очередь строительства – 475 п.м., создание обустроенного места для рекреации (массового отдыха) площадью 1 га. Строительство 2-ой очереди берегоукрепления позволит предотвратить разрушение береговой линии правого берега реки Оби на участке от пассажирского речного вокзала до территории бывшего рыбокомбината | 3 882 925 м3 (второй пусковой комплекс). Второй пусковой комплекс состоит из строительства пяти карт. Две из которых уже построены и заполняются ТБО в настоящий момент. Ориентировочный период заполняемости 3 года. Необходимо срочное строительство оставшихся трех карт, для предупреждения экологической катастрофы |
| Наличие проектной документации по объекту | в наличии | в наличии |
| Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | 1. Экспертное заключение государственной водохозяйственной экспертизы Нижне-Обского бассейнового водного управления № 200-06 от 05.12.2005; 2. Экспертное заключение от 21.12.2006 № 746 ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО - Югре в г. Сургуте и Сургутском районе». 3. Письмо Управления государственной вневедомственной экспер-тизы Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.03.2007№ Э-38 и экспертное заключение СГМУП «Эксперт» от 25.10.2007№ 57; 5. Санитарно-эпидемиологическое заключение от 26.03.2007 № 266826 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО – Югре в г. Сургуте и Сургутском районе | государственная вневедомственная экспертиза Департамента строительства ХМАО – Югры; экспертное заклю-чение от 02.02.2006 № 21 |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционной долгосрочной целевой программы с указанием года ее определения | 109,06 млн. рублей (в ценах 2004 года) | 94 млн. руб (в ценах 2001 года) |
| Технологическая структура капитальных вложений, а именно общая стоимость долгосрочной целевой программы | 311 909 900 рублей (средства окружного и городского бюджетов) | 139 360 000 рублей (средства окружного и городского бюджетов) |