Постановление № 01-08-6903/2 от 05.09.2012

О внесении изменений в постановление

Администрации города от 17.01.2011

№ 106 «О долгосрочной целевой

программе «Строительство,

реконструкция, капитальный

ремонт и ремонт дорожно-уличной

сети в городе Сургуте на период

с 2011 по 2015 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,                  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями              от 20.03.2011), постановлением Администрации города от 01.03.2011 № 970         «О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут»                (с изменениями от 31.10.2011 № 7417), решениями Думы города от 25.04.2012  № 174-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 29.12.2011           № 127-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов», от 27.06.2012 № 205-V ДГ «О внесении изменений  в решение Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ «О бюджете городского         округа город Сургут на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов»:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.01.2011 № 106        «О долгосрочной целевой программе «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период        с 2011 по 2015 годы» (с изменениями от 12.04.2012) следующие изменения:

в приложении к постановлению:

1.1. В паспорте долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе          Сургуте на период с 2011 по 2015 годы» строку «Объем бюджетных ассигно-ваний и источники финансирования программы» и строку «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в новой редакции согласно прило-жению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 5 «Объем бюджетных ассигнований и источники финансиро-вания», раздел 6 «Целевые показатели» и раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации программы» долгосрочной целевой программы «Строительство,        реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 1 к долгосрочной целевой программе «Строительство,  реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального               опубликования.

3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить          на официальном-интернет сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  главы Администрации города Сурлевича А.Ю.

Глава города                                                                                                Д.В. Попов

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от ___________ № _______

| Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования программы: | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет – 2 427 966,8 тыс. рублей (прогноз), в том числе: 2011 год – 530 329,4 тыс. рублей; 2012 год –570534,4 тыс. рублей; 2013 год – 426 155,9 тыс. рублей; 2014 год – 431 799,1 тыс. рублей; 2015 год – 469 148 тыс. рублей (прогноз). Источниками финансирования являются средства бюджета города и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации программы |  | 1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения – 2 проекта. 2. Строительство автомобильных дорог и улиц – 2,892 км. 3. Реконструкция автомобильных дорог и улиц – 0,77 км. 4. Капитальный ремонт автомобильных дорог и улиц – 49,2 тыс. кв. м. 5. Ремонт автомобильных дорог – 931,25 тыс. кв. м. 6. Капитальный ремонт линий уличного освещения – 17,65 км. |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от ____________ № ______

5. Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования долгосрочной целевой программы

Общий объем денежных средств для реализации долгосрочной целевой программы на 2011 – 2015 годы в соответствии с утвержденным бюджетом         финансирования на 2012 и на плановый период до 2014 года и прогноза                  на 2015 год составляет – 2 427 966,8 тыс. рублей (приложение 1).

Общий объем денежных средств, выделенных на реализацию долгосрочной целевой программы на 2011 – 2014 годы в соответствии с утвержденным         бюджетом финансирования на 2012 год и на плановый период до 2014 года           составляет – 1 958820,8 тыс. рублей (таблица 1)

Таблица 1

| Наименование | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего расходов | в том числе по годам: |  |  |  |
|  |  | 2011 год (план) | 2012 год (план) | 2013 год (план) | 2014 год (план) |
| 1. Общий объем бюджетных ассигно-ваний на реализацию долгосрочной целевой программы – всего, в том числе: | 1 958820,8 | 530 329,4 | 570534,4 | 426 155,9 | 431 799,1 |
| - городской бюджет | 923 136,2 | 273 497,8 | 309509,4 | 167 242,9 | 172886,1 |
| - окружной бюджет (на условиях софинансирования) | 1 035682,6 | 256831,6 | 261025,0 | 258913,0 | 258913,0 |
| - федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - другие источники (инвестиции, привле-чение внебюджетных кредитных или иных источников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Объем бюджетных ассигнований администратора, в том числе: | 1042024,0 | 380 374,5 | 231 384,1 | 215 182,2 | 215083,2 |
| - городской бюджет | 204 468,4 | 123542,9 | 37 801,1 | 21 607,2 | 21 508,2 |
| - окружной бюджет (на условиях софинансирования) | 837 555,6 | 256 831,6 | 193 574,0 | 193575,0 | 193 575,0 |
| - федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - другие источники (инвестиции, привле-чение внебюджетных кредитных или иных источников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Объем бюджетных ассигнований соадминистратора – всего, в том числе: | 916794,8 | 149 954,9 | 339150,3 | 210 973,7 | 216 715,9 |
| - городской бюджет | 718667,8 | 149 954,9 | 271699,3 | 145 635,7 | 151 377,9 |
| - окружной бюджет (на условиях софинансирования) | 198127,0 | 0 | 67451 | 65 338,0 | 65 338,0 |
| - федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - другие источники (инвестиции, привлечение внебюджетных кредитных или иных источников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. Целевые показатели реализации долгосрочной целевой программы

| Показатели выполнения программы | Ед. измерения | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 прог-ноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения | проект | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| Строительство автомобильных дорог и улиц | км | 2,892 | 1,165 | 0,937 | 0,23 | 0,56 | - |
| Реконструкция автомобильных дорог и улиц | км | 0,77 | - | - | - | - | 0,77 |
| Капитальный ремонт линий уличного освещения | км | 17,65 | 5,6 | 6,55 | - | 3,00 | 2,5 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог и улиц | тыс. кв. м | 49,2 | - | - | - | - | 49,2 |
| Ремонт автомобильных дорог | тыс. кв. м | 931,25 | 170,29 | 220,8 | 178,29 | 199,87 | 162,0 |

7. Ожидаемые результаты реализации программы

1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения – 2 проекта.

2. Строительство автомобильных дорог и улиц – 2,892 км.

3. Реконструкция автомобильных дорог и улиц – 0,77 км.

4. Капитальный ремонт автомобильных дорог и улиц – 49,2 тыс. кв. м.

5. Ремонт автомобильных дорог – 931,25 тыс. кв. м.

6. Капитальный ремонт линий уличного освещения – 17,65 км.

Приложение 3 к постановлению Администрации города от ________ № _____________________

Приложение 1 к долгосрочной целевой программе «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы»

| Программные мероприятия по реализации долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы» и ожидаемые результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Ед.изм. |  | Источники финансирования | Объем финансирования (всего тыс.руб.) | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель программного мероприятия (администратор-департамент архитектуры и градостроительства далее ДАиГ, соадминистратор-департамент городского хозяйства далее ДГХ) |  | Значение целевого показателя результата реализации программы, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 план | 2012 план | 2013 план |  | 2014 план |  | 2015 прогноз |  |  |  | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план | 2015 прогноз |
| 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Цель №1 Развитие дорожно-уличной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании для устойчивого социально-экономического развития города. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели результата достижения цели №1 |  |  |  | 1 253 024,0 | 380 374,5 | 231 384,1 |  | 215 182,2 |  | 215 083,2 |  | 211 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения. |  | проект | местный окружной бюджет | 10 281,0 | 4 492,0 | 5 789,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | _ | _ | _ |
| Строительство автомобильных дорог и улиц |  | км | местный окружной бюджет | 1 024 191,7 | 375 882,5 | 225 595,1 |  | 215 182,2 |  | 106 531,9 |  | 101 000,0 |  |  | 1,165 | 0,937 | 0,230 | 0,560 | _ |
| Реконструкция автомобильных дорог и улиц |  | км | местный окружной бюджет | 218 551,3 |  |  |  |  |  | 108 551,3 |  | 110 000 |  |  | _ | _ | _ | _ | 0,770 |
| 1.1. Задача №1 Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения |  |  |  | 10 281,0 | 4 492,0 | 5 789,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | _ | _ | _ |
| 1.1.1. Мероприятие 1: Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «З» 5 пусковой комплекс, съезд на улицу Энгельса). |  |  | местный бюджет | 1 400,0 | 1 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 1:выполнение проектно-изыскательских работ |  | проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДАиГ | 1 |  | _ | _ | _ |
| 1.1.2. Мероприятие 2: Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте. |  |  | местный бюджет | 1 463,0 | 1 463,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 2: выполнение проектно-изыскательских работ |  | проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДАиГ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1.1.3. Мероприятие 3: Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4 -В до улицы 5 - В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция |  |  | местный бюджет | 1 629,000 | 1629,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 3:выполнение проектно-изыскательских работ |  | проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДАиГ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1.1.4. Мероприятие 4: Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 |  |  |  | 5 789,000 |  | 5 789,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 3: выполнение проектно-изыскательских работ |  | проект | местный бюджет | 289,000 |  | 289,000 |  |  |  |  |  |  |  | ДАиГ | _ | 1 | _ | _ | _ |
|  |  |  | окружной бюджет | 5 500,000 |  | 5 500,000 |  |  |  |  |  |  |  | ДАиГ |  |  |  |  |  |
| 1.2. Задача №2 Строительство автомобильных дорог и улиц |  |  |  | 1 024 191,7 | 375 882,5 | 225 595,1 |  | 215 182,2 |  | 106 531,9 |  | 101 000,0 |  |  | 1,165 | 0,937 | 0,230 | 0,560 | _ |
| 1.2.1. Мероприятие 5: Магистральная улица 23 «В» от улицы 30 лет Победы до ул. 1 «В» с сетями инженерного обеспечения |  |  |  | 303 787,6 | 303 787,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 5:строительство автомобильной дороги |  | км | местный бюджет | 46 956,0 | 46 956,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | ДАиГ | 1,165 | _ | _ | _ | _ |
|  |  |  | окружной бюджет | 256 831,6 | 256 831,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Мероприятие 6: Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте |  |  |  | 297 690,0 | 72 094,9 | 225 595,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 6: строительство автомобильной дороги |  | км | местный бюджет | 109 616,0 | 72 094,9 | 37 521,1 |  |  |  |  |  |  |  | ДАиГ | _ | 0,937 |  | _ | _ |
|  |  |  | окружной бюджет | 188 074,0 |  | 188 074,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Мероприятие 7: Улица Университетская от улицы Северной до пр.Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г.Сургуте |  |  |  | 226 714,1 |  |  |  | 120 182,2 |  | 106 531,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 7: строительство автомобильной дороги |  | км | местный бюджет | 22 760,4 |  |  |  | 12 107,2 |  | 10 653,2 |  |  |  | ДАиГ | _ | _ | _ | 0,560 |  |
|  |  |  | окружной бюджет | 203 953,7 |  |  |  | 108 075,0 |  | 95 878,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. Мероприятие 8: Улица Университетская от ул.23 «В» до ул.7ПР, 5 пусковой комплекс |  |  |  | 95 000,0 |  |  |  | 95 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 8:строительство автомобильной дороги |  | км | местный бюджет | 9 500,0 |  |  |  | 9 500,0 |  |  |  |  |  | ДАиГ | _ | _ | 0,230 | _ | _ |
|  |  |  | окружной бюджет | 85 500,0 |  |  |  | 85 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. Мероприятие 9: Проезд Мунарева |  |  |  | 101 000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 101 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 9:строительство автомобильной дороги |  | км | местный бюджет | 10 100,0 |  |  |  |  |  |  |  | 10 100,0 |  | ДАиГ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | окружной бюджет | 90 900,0 |  |  |  |  |  |  |  | 90 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Задача № 3 Реконструкция автомобильных дорог и улиц |  |  |  | 218 551,3 |  |  |  |  |  | 108 551,3 |  | 110 000,0 |  |  | _ | _ | _ | _ | 0,770 |
| 1.3.1. Мероприятие 10: Магистральная улица 1- В на участке от улицы 4 -В до улицы 5 - В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция |  |  |  | 218 551,3 |  |  |  |  |  | 108 551,3 |  | 110 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 10: реконструкция автомобильной дороги |  | км | местный бюджет | 21 855,0 |  |  |  |  |  | 10 855,0 |  | 11 000,0 |  | ДАиГ | _ | _ | _ | _ | 0,770 |
|  |  |  | окружной бюджет | 196 696,3 |  |  |  |  |  | 97 696,3 |  | 99 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Цель № 2. Поддержание дорожно-уличной сети города в соответствии с нормативными требованиями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели результата достижения цели №2 |  |  |  | 1 174 942,8 | 149 954,9 | 339 150,3 |  | 210 973,7 |  | 216 715,9 |  | 258 148,0 |  | ДГХ |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог и улиц |  | тыс.кв.м | местный бюджет | 96 000,0 | 0 ,0 | 0 ,0 |  | 0 ,0 |  | 0 ,0 |  | 96 000,0 |  |  | - | - | - | - | 49,20 |
| Ремонт автомобильных дорог |  | тыс.кв.м. | местный бюджет | 848 007,4 | 137 667,3 | 261 172,5 |  | 145 635,7 |  | 146 877,9 |  | 156 654,0 |  | ДГХ | 170,29 | 220,8 | 178,29 | 199,87 | 162,00 |
|  |  |  | окружной бюджет | 198 127,0 |  | 67 451,0 |  | 65 338,0 |  | 65 338,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт линий уличного освещения |  | км | местный бюджет | 32 808,4 | 12 287,6 | 10 526,8 |  | 0 ,0 |  | 4 500,0 |  | 5 494,0 |  |  | 5,60 | 6,55 | - | 3,00 | 2,50 |
| 2.1. Задача №1 Капитальный ремонт автомобильных дорог и улиц |  |  |  | 96 000,0 | 0 ,0 | 0 ,0 |  | 0 ,0 |  | 0 ,0 |  | 96 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Мероприятие 1: Капитальный ремонт автомобильных дорог и улиц |  |  | местный бюджет | 96 000,0 | 0 ,0 | 0 ,0 |  | 0 ,0 |  | 0 ,0 |  | 96 000,0 |  | ДГХ | - | - | - | - | 49,20 |
| Показатель результативности мероприятия 1:капитальный ремонт автомобильных дорог и улиц |  | тыс.кв.м | местный бюджет | 96 000,0 | 0 ,0 | 0 ,0 |  | 0 ,0 |  | 0 ,0 |  | 96 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Задача № 2 Ремонт автомобильных дорог |  |  |  | 1 046 134,4 | 137 667,3 | 328 623,5 |  | 210 973,7 |  | 212 215,9 |  | 156 654,0 |  |  | 170,29 | 220,80 | 178,29 | 199,87 | 162,00 |
| 2.2.1. Мероприятие 2: Ремонт автомобильных дорог |  |  | местный бюджет | 827 571,0 | 137 667,3 | 255 256,1 |  | 138 375,7 |  | 139 617,9 |  | 156 654,0 |  | ДГХ | 170,29 | 200,44 | 132,40 | 133,60 | 162,00 |
| Показатель результативности мероприятия 2:ремонт автомобильных дорог |  | тыс.кв.м | местный бюджет | 825 459,0 | 137 667,3 | 253 144,1 |  | 138 375,7 |  | 139 617,9 |  | 156 654,0 |  |  | 170,29 | 200,44 | 132,40 | 133,60 | 162,00 |
|  |  | тыс.кв.м | окружной бюджет | 2 112,0 |  | 2 112,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. Ремонт автомобильных дорог в рамках мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» целевой программы ХМАО-Югры «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» |  |  |  | 218 563,4 |  | 73 367,4 |  | 72 598,0 |  | 72 598,0 |  |  |  |  | _ | 20,36 | 45,89 | 66,27 | _ |
| Показатель результативности мероприятия 2:ремонт автомобильных дорог |  | тыс.кв.м | местный бюджет | 22 548,4 |  | 8 028,4 |  | 7 260,0 |  | 7 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.кв.м | окружной бюджет | 196 015,0 |  | 65 339,0 |  | 65 338,0 |  | 65 338,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1. Мероприятие 3: Проспект Комсомольский на участке от ул. Геологической до ул. Югорская |  |  |  | 67 393,7 |  | 67 393,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 4: ремонт автомобильной дороги |  | тыс.кв.м. | местный бюджет | 6 739,4 |  | 6 739,4 |  |  |  |  |  |  |  | ДГХ | - | 14,76 | - | - | - |
|  |  |  | окружной бюджет | 60 654,3 |  | 60 654,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.2. Мероприятие 4: Улица Губкина |  |  |  | 5 973,7 |  | 5 973,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 5: ремонт автомобильной дороги |  | тыс.кв.м. | местный бюджет | 1 289,0 |  | 1 289,0 |  |  |  |  |  |  |  | ДГХ | - | 5,60 | - | - | - |
|  |  |  | окружной бюджет | 4 684,7 |  | 4 684,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.3. Мероприятие 5: Путепровод на развязке «Нефтеюганское шоссе - ул. Грибоедова» (Грибоедовская развязка) |  |  |  | 72 598,0 |  |  |  | 72 598,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 6: ремонт автомобильной дороги |  | тыс.кв.м. | местный бюджет | 7 260,0 |  |  |  | 7 260,0 |  |  |  |  |  | ДГХ | - | - | 45,89 | - | - |
|  |  |  | окружной бюджет | 65 338,0 |  |  |  | 65 338,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.4. Мероприятие 6: Нефтеюганское шоссе от транспортной развязки по ул. Грибоедова до транспортной развязки в районе п. Солнечный (50%) |  |  |  | 72 598,0 |  |  |  |  |  | 72 598,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 7: ремонт автомобильной дороги |  | тыс.кв.м. | местный бюджет | 7 260,0 |  |  |  |  |  | 7 260,0 |  |  |  | ДГХ | - | - | - | 66,27 | - |
|  |  |  | окружной бюджет | 65 338,0 |  |  |  |  |  | 65 338,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Задача № 3 Капитальный ремонт линий уличного освещения |  |  |  | 32 808,4 | 12 287,6 | 10 526,8 |  | 0 ,0 |  | 4 500,0 |  | 5 494,0 |  |  | 5,60 | 6,55 | - | 3,00 | 2,50 |
| 2.3.1. Мероприятие 3: Капитальный ремонт линий уличного освещения |  |  | местный бюджет | 32 808,4 | 12 287,6 | 10 526,8 |  | 0 ,0 |  | 4 500,0 |  | 5 494,0 |  | ДГХ |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 3: Капитальный ремонт линий уличного освещения |  | км | местный бюджет | 32 808,4 | 12 287,6 | 10 526,8 |  | 0 ,0 |  | 4 500,0 |  | 5 494,0 |  |  | 5,60 | 6,55 | - | 3,00 | 2,50 |
| 3. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы |  |  |  | 2 427 966,8 | 530 329,40 | 570 534,40 |  | 426 155,90 |  | 431 799,10 |  | 469 148,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * мероприятие 5 прописано для объекта «Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения г. Сургута (2 пусковой комплекс)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** мероприятие п.6 прописано для объекта «Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения г. Сургута (1 пусковой комплекс)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |