Постановление № 01-08-7817/2 от 08.10.2012

О внесении изменений в постановление

Администрации города от 30.07.2010

№ 3731 «О долгосрочной целевой

программе «Энергосбережение

и повышение энергетической

эффективности в муниципальном

образовании городской округ город

Сургут на период 2010 – 2015 годы

и на перспективу до 2020 года»

В соответствии с решением Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ                  «О бюджете городского округа город Сургут на 2012 и плановый период             2013 – 2014 годов» (с изменениями от 27.06.2012 № 205-V ДГ), постановлением Администрации города от 01.03.2011 № 970 «О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут» (с изменениями от 14.06.2012), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 23.08.2012 № 2407):

1. Внести в постановление Администрации города от 30.07.2010 № 3731 «О долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энерге-тической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года»                             (с изменениями от 15.06.2012 № 4449) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению в подразделе «Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования программы» раздела 1 «Паспорт долгосрочной целевой программы» в абзаце пятом раздела 5 «Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования долгосрочной целевой программы» слова «2 086 237,6 тыс. рублей», «304 249,9 тыс. рублей»                            и «16 880,7 тыс. рублей» заменить словами «2 087 556,0 тыс. рублей», «304 513,6 тыс. рублей» и «17 935,4 тыс. рублей» соответственно.

1.2. В приложении к постановлению таблицу 1 «Объемы и источники финансирования программы» раздела 5 «Объем бюджетных ассигнований                 и источники финансирования долгосрочной целевой программы» изложить                в следующей редакции:

Таблица 1

Объемы и источники финансирования программы

| Источники финансиро-вания | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 (факт) | 2011 (план) | 2012 (план) | 2013 (план) | 2014 (план) | 2015 (план) | 2016-2020 |
| Всего | 2 087 556,0 | 92 197 | 444 910,0 | 299 843,0 | 507 139,5 | 448 306,0 | 295 160,5 | 0,00 |
| БАО | 17 935,4 | 0,00 | 0,00 | 17 935,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 304 513,6 | 54 548 | 135 989,0 | 33 608,6 | 4 085,5 | 42 670,0 | 33 612,5 | 0,00 |
| ВИ/ПС* | 1 765 107,0 | 37 649,0 | 308 921,0 | 248 299,0 | 503 054,0 | 405 636,0 | 261 548,0 | 0,00 |

1.3. Приложение 1 к долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010 – 2015 годы и на перспективу           до 2020 года» изложить в новой редакции согласно приложению 1                                 к настоящему постановлению.

1.4. В приложении 3 к долгосрочной целевой программе «Энергосбере-жение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010 – 2015 годы                        и на перспективу до 2020 года» строку «Итого по программе», пункт 1 раздела «Финансирование программных мероприятий», подраздел «Задача 1: Проведение энергетических обследований (энергоаудита) с составлением энергетических паспортов в муниципальных учреждениях» раздела «Программные мероприятия реализации долгосрочной целевой программы              и ожидаемые результаты в муниципальном секторе» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить              на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Маркова Р.И.

# Глава города                                                                                                Д.В. Попов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от ____________ № _________

- Объем

- бюджетных ассигнований и источники финансирования долгосрочной целевой программы

| Наименование | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего расходов | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 (факт) | 2011 (план) | 2012 (план) | 2013 (план) | 2014 (план) | 2015 (план) | 2016 – 2020 |
| 1. Общий объем бюджетных ассигно-ваний на реализацию долгосрочной целевой программы – всего, в том числе: | 322 449,0 | 54 548 | 135 989,0 | 51 544,0 | 4 085,5 | 42 670,0 | 33 612,5 | 0,00 |
| - городской бюджет | 304 513,6 | 54 548 | 135 989,0 | 33 608,6 | 4 085,5 | 42 670,0 | 33 612,5 | 0,00 |
| - окружной бюджет (на условиях софинансирования) | 17 935,4 | 0,00 | 0,00 | 17 935,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Объем бюджетных ассигнований администратора: ДГХ – всего, в том числе: | 314 840,7 | 54 548 | 131 507,4 | 49 828,8 | 3 574,0 | 42 220,0 | 33 162,5 | 0,00 |
| - окружной бюджет (на условиях софинансирования) | 16815,9 | 0,00 | 0,00 | 16815,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - городской бюджет, из них: | 298 024,8 | 54 548 | 131 507,4 | 33012,9 | 3 574,0 | 42 220,0 | 33 162,5 | 0,00 |
| 1.1.1. средства, предусмотренные бюджетной росписью ДГХ | 650,0 | 0,00 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 0,00 |
| 1.1.2. Объем бюджетных ассигнований соадминистраторов: МКУ «ДЭАЗиИС» (5), СГМУЭП «Горсвет» (10), СГМУП «Тепловик» (9), СГМУП «ГТС» (8), Управляющие компании (11), всего, в том числе: | 314 190,7 | 54 548 | 131 377,4 | 49 698,8 | 3 444,0 | 42 090,0 | 33 032,5 | 0,00 |
| - городской бюджет | 297 374,8 | 54 548 | 131 377,4 | 32 882,9 | 3 444,0 | 42 090,0 | 33 032,5 | 0,00 |
| - окружной бюджет (на условиях софинансирования) | 16 815,9 | 0,00 | 0,00 | 16 815,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1. Объем бюджетных ассигнований соадминистратора: МКУ «ДЭАЗиИС» (5) – всего, в том числе: | 173 974,7 | 54 548 | 17 599,0 | 23 261,2 | 3 444,0 | 42 090,0 | 33 032,5 | 0,00 |
| - городской бюджет | 157 158,8 | 54 548 | 17 599,0 | 6 445,3 | 3 444,0 | 42 090,0 | 33 032,5 | 0,00 |
| - окружной бюджет (на условиях софинансирования) | 16 815,9 | 0,00 | 0,00 | 16 815,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2. Объем бюджетных ассигнований соадминистратора: СГМУЭП «Горсвет» (10) – всего, втом числе: | 17 424,0 | 0,00 | 8 712,0 | 8 712,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - городской бюджет | 17 424,0 | 0,00 | 8 712,0 | 8 712,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3. Объем бюджетных ассигнований соадминистратора: СГМУП «Тепловик» (9) – всего, в том числе: | 1 861,4 | 0,00 | 914,6 | 946,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - городской бюджет | 1 861,4 | 0,00 | 914,6 | 946,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4. Объем бюджетных ассигнований соадминистратора: Управляющие компании (11) – всего, в том числе: | 28 879,9 | 0,00 | 14 381,3 | 14 498,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - городской бюджет | 28 879,9 | 0,00 | 14 381,3 | 14 498,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5. Объем бюджетных ассигнований соадминистратора: СГМУП «ГТС» (8) – всего, в том числе: | 92 050,7 | 0,00 | 89 770,5 | 2 280,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - городской бюджет | 92 050,7 | 0,00 | 89 770,5 | 2 280,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Объем бюджетных ассигнований соадминистратора: МКУ «ХЭУ» – всего, в том числе: | 6 289,9 | 0,00 | 4 481,6 | 396,8 | 511,5 | 450,0 | 450,0 | 0,00 |
| - городской бюджет | 6 225,1 | 0,00 | 4 481,6 | 332 | 511,5 | 450,0 | 450,0 | 0,00 |
| - окружной бюджет (на условиях софинансирования) | 64,8 | 0,00 | 0,00 | 64,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Объем бюджетных ассигнований соадминистратора: Департамент образования (1) – всего, в том числе: | 333,4 | 0,00 | 0,00 | 333,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - городской бюджет | 66,7 | 0,00 | 0,00 | 66,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - окружной бюджет (на условиях софинансирования) | 266,7 | 0,00 | 0,00 | 266,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Объем бюджетных ассигнований соадминистратора: Департамент куль-туры, молодежной политики и спорта (2) - всего, в том числе: | 985,0 | 0,00 | 0,00 | 985,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - городской бюджет | 197,0 | 0,00 | 0,00 | 197,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - окружной бюджет (на условиях софинансирования) | 788,0 | 0,00 | 0,00 | 788,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Общий объем привлеченных средств на реализацию долгосрочной целевой программы – всего, в том числе: | 1 765 107,0 | 37 649,0 | 308 921,0 | 248 299,0 | 503 054,0 | 405 636,0 | 261 548,0 | 0,00 |
| - собственные средства предприятий | 1 428 895,0 | 37 649,0 | 149 900,0 | 71 108,0 | 503 054,0 | 405 636,0 | 261 548,0 | 0,00 |
| - средства собственников жилых помещений, средства управляющих компаний и др. | 336 212,0 | 0,00 | 159 021,0 | 177 191,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Объем привлеченных средств соадминистраторов: СГМУП «ГВК» (7), СГМУП «ГТС» (8), СГМУП «Тепловик» (9) – всего, в том числе: | 1 428 895,0 | 37 649,0 | 149 900,0 | 71 108,0 | 503 054,0 | 405 636,0 | 261 548,0 | 0,00 |
| - собственные средства предприятий | 1 428 895,0 | 37 649,0 | 149 900,0 | 71 108,0 | 503 054,0 | 405 636,0 | 261 548,0 | 0,00 |
| 2.2. Средства собственников жилых помещений, средства управляющих компаний и др. | 336 212,0 | 0,00 | 159 021,0 | 177 191,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе: | 2 087 556,0 | 92 197 | 444 910,0 | 299 843,0 | 507 139,5 | 448 306,0 | 295 160,5 | 0,00 |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от ____________ № ______

| Финансирование программных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия программы | Источник финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 (факт) | 2011 (план) | 2012 (план) | 2013 (план) | 2014 (план) | 2015 (план) | 2016 – 2020 |
| Итого по программе | всего | 2 087 556,0 | 92 197 | 444 910,0 | 299 843,0 | 507 139,5 | 448 306,0 | 295 160,5 | 0,00 |
|  | БАО | 17 935,4 | 0,00 | 0,00 | 17 935,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 304 513,6 | 54 548 | 135 989,0 | 33 608,6 | 4 085,5 | 42 670,0 | 33 612,5 | 0,00 |
|  | ВИ/ПС* | 1 765 107,0 | 37 649,0 | 308 921,0 | 248 299,0 | 503 054,0 | 405 636,0 | 261 548,0 | 0,00 |
| 1. Программные мероприятия в муниципальном секторе | Всего | 181 583,0 | 54 548 | 22 080,6 | 24 976,4 | 3 955,5 | 42 540,0 | 33 482,5 | 0,00 |
|  | БАО | 17 935,4 | 0,00 | 0,00 | 17 935,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 163 647,6,9 | 54 548 | 22 080,6 | 7 041,0 | 3 955,5 | 42 540,0 | 33 482,5 | 0,00 |
|  | ВИ/ПС* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ СЕКТОРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия программы | Государственный заказчик/ Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 (факт) | 2011 (план) | 2012 (план) | 2013 (план) | 2014 (план) | 2015 (план) | 2016 – 2020 |
| Задача 1: Проведение энергетических обследований (энергоаудита) с составлением энергетических паспортов в муниципальных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Назначение ответственных за прове-дение энергетических обследований (энергоаудита) в муниципальных учреждениях | МКУ «ДЭАЗиИС», МКУ «ХЭУ», департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | БАО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВИ/ПС* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатель результативности мероприятия 1.1., по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество учреждений, в которых назначены ответственные за проведение энергообследований, ед. |  |  | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Применение формы технического задания, предложенной ХМАО, для проведения муниципальных конкурсов на проведение энергообследований учреждений бюджетной сферы | МКУ «ДЭАЗиИС», МКУ «ХЭУ», департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | БАО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВИ/ПС* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатель результативности мероприятия 1.2., по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество учреждений, в которых приме-нена форма технического задания, ед. |  |  | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Организация и проведение обязательного энергетического обследования (энергоаудита) (первое – до 31.12.2012, последующие – не реже 1 раза в 5 лет) с составлением энергетического паспорта | ДГХ, департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта, комитет по здравоохранению, МКУ «ДЭАЗиИС», МКУ «ХЭУ» | Всего | 36 160,50 | 0,00 | 14 709,90 | 21 450,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | БАО | 17 935,40 | 0,00 | 0,00 | 17 935,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 18 225,10 | 0,00 | 14 709,90 | 3 515,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВИ/ПС* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. Организация и проведение обязательного энергетического обследования (энергоаудита) (первое – до 31.12.2012, последующие – не реже 1 раза в 5 лет) с составлением энергетического паспорта | МКУ «ХЭУ» | Всего | 715,70 | 0,00 | 505,90 | 209,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | БАО | 64,80 | 0,00 | 0,00 | 64,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 650,90 | 0,00 | 505,90 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВИ/ПС* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. Организация и проведение обязательного энергетического обследования (энергоаудита) (первое – до 31.12.2012, последующие – не реже 1 раза в 5 лет) с составлением энергетического паспорта | МКУ «ДЭАЗиИС» | Всего | 34 126,40 | 0,00 | 14 204,00 | 19 922,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | БАО | 16 815,90 | 0,00 | 0,00 | 16 815,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 17 310,50 | 0,00 | 14 204,00 | 3 106,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВИ/ПС* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. Организация и проведение обязательного энергетического обследования (энергоаудита) (первое – до 31.12.2012, последующие – не реже 1 раза в 5 лет) с составлением энергетического паспорта | департамент образования | Всего | 333,40 | 0,00 | 0,00 | 333,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | БАО | 266,70 | 0,00 | 0,00 | 266,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 66,70 | 0,00 | 0,00 | 66,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВИ/ПС* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4. Организация и проведение обязательного энергетического обследования (энергоаудита) (первое – до 31.12.2012, последующие – не реже 1 раза в 5 лет) с составлением энергетического паспорта | департамент культуры, молодёжной политики и спорта | Всего | 985,00 | 0,00 | 0,00 | 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | БАО | 788,00 | 0,00 | 0,00 | 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 197,00 | 0,00 | 0,00 | 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВИ/ПС* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели результативности мероприятий 1.3.1 – 1.3.4., по годам |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 – 2020 |
| Количество учреждений бюджетной сферы, в которых проведено энергетическое обследование (энергоаудит) с оформлением энергетических паспортов МКУ «ХЭУ», ед. |  |  |  | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество учреждений бюджетной сферы, в которых проведено энергетическое обследование (энергоаудит) с оформлением энергетических паспортов МКУ «ДЭАЗиИС», ед. |  |  |  | 0 | 73 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество учреждений бюджетной сферы, в которых проведено энергетическое обследование (энергоаудит) с оформлением энергетических паспортов департамент образования, ед. |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество учреждений бюджетной сферы, в которых проведено энергетическое обследование (энергоаудит) с оформлением энергетических паспортов департамент культуры, молодёжной политики и спорта, ед. |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | Всего | 181 583,00 | 54 548,0 | 22 080,60 | 24 976,40 | 3 955,50 | 42 540,00 | 33 482,50 | 0,00 |
|  |  | БАО | 17 935,40 | 0,00 | 0,00 | 17 935,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 163 647,60 | 54 548,0 | 22 080,60 | 7 041,00 | 3 955,50 | 42 540,00 | 33 482,50 | 0,00 |
|  |  | ВИ/ПС* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

О внесении изменений в постановление

Администрации города от 30.07.2010

№ 3731 «О долгосрочной целевой

программе «Энергосбережение

и повышение энергетической

эффективности в муниципальном

образовании городской округ город

Сургут на период 2010 – 2015 годы

и на перспективу до 2020 года»

В соответствии с решением Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ                  «О бюджете городского округа город Сургут на 2012 и плановый период             2013 – 2014 годов» (с изменениями от 27.06.2012 № 205-V ДГ), постановлением Администрации города от 01.03.2011 № 970 «О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут» (с изменениями от 14.06.2012), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 23.08.2012 № 2407):

1. Внести в постановление Администрации города от 30.07.2010 № 3731 «О долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энерге-тической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года»                             (с изменениями от 15.06.2012 № 4449) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению в подразделе «Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования программы» раздела 1 «Паспорт долгосрочной целевой программы» в абзаце пятом раздела 5 «Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования долгосрочной целевой программы» слова «2 086 237,6 тыс. рублей», «304 249,9 тыс. рублей»                            и «16 880,7 тыс. рублей» заменить словами «2 087 556,0 тыс. рублей», «304 513,6 тыс. рублей» и «17 935,4 тыс. рублей» соответственно.

1.2. В приложении к постановлению таблицу 1 «Объемы и источники финансирования программы» раздела 5 «Объем бюджетных ассигнований                 и источники финансирования долгосрочной целевой программы» изложить                в следующей редакции:

Таблица 1

Объемы и источники финансирования программы

| Источники финансиро-вания | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 (факт) | 2011 (план) | 2012 (план) | 2013 (план) | 2014 (план) | 2015 (план) | 2016-2020 |
| Всего | 2 087 556,0 | 92 197 | 444 910,0 | 299 843,0 | 507 139,5 | 448 306,0 | 295 160,5 | 0,00 |
| БАО | 17 935,4 | 0,00 | 0,00 | 17 935,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 304 513,6 | 54 548 | 135 989,0 | 33 608,6 | 4 085,5 | 42 670,0 | 33 612,5 | 0,00 |
| ВИ/ПС* | 1 765 107,0 | 37 649,0 | 308 921,0 | 248 299,0 | 503 054,0 | 405 636,0 | 261 548,0 | 0,00 |

1.3. Приложение 1 к долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010 – 2015 годы и на перспективу           до 2020 года» изложить в новой редакции согласно приложению 1                                 к настоящему постановлению.

1.4. В приложении 3 к долгосрочной целевой программе «Энергосбере-жение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010 – 2015 годы                        и на перспективу до 2020 года» строку «Итого по программе», пункт 1 раздела «Финансирование программных мероприятий», подраздел «Задача 1: Проведение энергетических обследований (энергоаудита) с составлением энергетических паспортов в муниципальных учреждениях» раздела «Программные мероприятия реализации долгосрочной целевой программы              и ожидаемые результаты в муниципальном секторе» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить              на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Маркова Р.И.

# Глава города                                                                                                Д.В. Попов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от ____________ № _________

- Объем

- бюджетных ассигнований и источники финансирования долгосрочной целевой программы

| Наименование | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего расходов | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 (факт) | 2011 (план) | 2012 (план) | 2013 (план) | 2014 (план) | 2015 (план) | 2016 – 2020 |
| 1. Общий объем бюджетных ассигно-ваний на реализацию долгосрочной целевой программы – всего, в том числе: | 322 449,0 | 54 548 | 135 989,0 | 51 544,0 | 4 085,5 | 42 670,0 | 33 612,5 | 0,00 |
| - городской бюджет | 304 513,6 | 54 548 | 135 989,0 | 33 608,6 | 4 085,5 | 42 670,0 | 33 612,5 | 0,00 |
| - окружной бюджет (на условиях софинансирования) | 17 935,4 | 0,00 | 0,00 | 17 935,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Объем бюджетных ассигнований администратора: ДГХ – всего, в том числе: | 314 840,7 | 54 548 | 131 507,4 | 49 828,8 | 3 574,0 | 42 220,0 | 33 162,5 | 0,00 |
| - окружной бюджет (на условиях софинансирования) | 16815,9 | 0,00 | 0,00 | 16815,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - городской бюджет, из них: | 298 024,8 | 54 548 | 131 507,4 | 33012,9 | 3 574,0 | 42 220,0 | 33 162,5 | 0,00 |
| 1.1.1. средства, предусмотренные бюджетной росписью ДГХ | 650,0 | 0,00 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 0,00 |
| 1.1.2. Объем бюджетных ассигнований соадминистраторов: МКУ «ДЭАЗиИС» (5), СГМУЭП «Горсвет» (10), СГМУП «Тепловик» (9), СГМУП «ГТС» (8), Управляющие компании (11), всего, в том числе: | 314 190,7 | 54 548 | 131 377,4 | 49 698,8 | 3 444,0 | 42 090,0 | 33 032,5 | 0,00 |
| - городской бюджет | 297 374,8 | 54 548 | 131 377,4 | 32 882,9 | 3 444,0 | 42 090,0 | 33 032,5 | 0,00 |
| - окружной бюджет (на условиях софинансирования) | 16 815,9 | 0,00 | 0,00 | 16 815,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1. Объем бюджетных ассигнований соадминистратора: МКУ «ДЭАЗиИС» (5) – всего, в том числе: | 173 974,7 | 54 548 | 17 599,0 | 23 261,2 | 3 444,0 | 42 090,0 | 33 032,5 | 0,00 |
| - городской бюджет | 157 158,8 | 54 548 | 17 599,0 | 6 445,3 | 3 444,0 | 42 090,0 | 33 032,5 | 0,00 |
| - окружной бюджет (на условиях софинансирования) | 16 815,9 | 0,00 | 0,00 | 16 815,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2. Объем бюджетных ассигнований соадминистратора: СГМУЭП «Горсвет» (10) – всего, втом числе: | 17 424,0 | 0,00 | 8 712,0 | 8 712,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - городской бюджет | 17 424,0 | 0,00 | 8 712,0 | 8 712,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3. Объем бюджетных ассигнований соадминистратора: СГМУП «Тепловик» (9) – всего, в том числе: | 1 861,4 | 0,00 | 914,6 | 946,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - городской бюджет | 1 861,4 | 0,00 | 914,6 | 946,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4. Объем бюджетных ассигнований соадминистратора: Управляющие компании (11) – всего, в том числе: | 28 879,9 | 0,00 | 14 381,3 | 14 498,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - городской бюджет | 28 879,9 | 0,00 | 14 381,3 | 14 498,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5. Объем бюджетных ассигнований соадминистратора: СГМУП «ГТС» (8) – всего, в том числе: | 92 050,7 | 0,00 | 89 770,5 | 2 280,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - городской бюджет | 92 050,7 | 0,00 | 89 770,5 | 2 280,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Объем бюджетных ассигнований соадминистратора: МКУ «ХЭУ» – всего, в том числе: | 6 289,9 | 0,00 | 4 481,6 | 396,8 | 511,5 | 450,0 | 450,0 | 0,00 |
| - городской бюджет | 6 225,1 | 0,00 | 4 481,6 | 332 | 511,5 | 450,0 | 450,0 | 0,00 |
| - окружной бюджет (на условиях софинансирования) | 64,8 | 0,00 | 0,00 | 64,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Объем бюджетных ассигнований соадминистратора: Департамент образования (1) – всего, в том числе: | 333,4 | 0,00 | 0,00 | 333,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - городской бюджет | 66,7 | 0,00 | 0,00 | 66,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - окружной бюджет (на условиях софинансирования) | 266,7 | 0,00 | 0,00 | 266,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Объем бюджетных ассигнований соадминистратора: Департамент куль-туры, молодежной политики и спорта (2) - всего, в том числе: | 985,0 | 0,00 | 0,00 | 985,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - городской бюджет | 197,0 | 0,00 | 0,00 | 197,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - окружной бюджет (на условиях софинансирования) | 788,0 | 0,00 | 0,00 | 788,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Общий объем привлеченных средств на реализацию долгосрочной целевой программы – всего, в том числе: | 1 765 107,0 | 37 649,0 | 308 921,0 | 248 299,0 | 503 054,0 | 405 636,0 | 261 548,0 | 0,00 |
| - собственные средства предприятий | 1 428 895,0 | 37 649,0 | 149 900,0 | 71 108,0 | 503 054,0 | 405 636,0 | 261 548,0 | 0,00 |
| - средства собственников жилых помещений, средства управляющих компаний и др. | 336 212,0 | 0,00 | 159 021,0 | 177 191,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Объем привлеченных средств соадминистраторов: СГМУП «ГВК» (7), СГМУП «ГТС» (8), СГМУП «Тепловик» (9) – всего, в том числе: | 1 428 895,0 | 37 649,0 | 149 900,0 | 71 108,0 | 503 054,0 | 405 636,0 | 261 548,0 | 0,00 |
| - собственные средства предприятий | 1 428 895,0 | 37 649,0 | 149 900,0 | 71 108,0 | 503 054,0 | 405 636,0 | 261 548,0 | 0,00 |
| 2.2. Средства собственников жилых помещений, средства управляющих компаний и др. | 336 212,0 | 0,00 | 159 021,0 | 177 191,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе: | 2 087 556,0 | 92 197 | 444 910,0 | 299 843,0 | 507 139,5 | 448 306,0 | 295 160,5 | 0,00 |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от ____________ № ______

| Финансирование программных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия программы | Источник финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 (факт) | 2011 (план) | 2012 (план) | 2013 (план) | 2014 (план) | 2015 (план) | 2016 – 2020 |
| Итого по программе | всего | 2 087 556,0 | 92 197 | 444 910,0 | 299 843,0 | 507 139,5 | 448 306,0 | 295 160,5 | 0,00 |
|  | БАО | 17 935,4 | 0,00 | 0,00 | 17 935,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 304 513,6 | 54 548 | 135 989,0 | 33 608,6 | 4 085,5 | 42 670,0 | 33 612,5 | 0,00 |
|  | ВИ/ПС* | 1 765 107,0 | 37 649,0 | 308 921,0 | 248 299,0 | 503 054,0 | 405 636,0 | 261 548,0 | 0,00 |
| 1. Программные мероприятия в муниципальном секторе | Всего | 181 583,0 | 54 548 | 22 080,6 | 24 976,4 | 3 955,5 | 42 540,0 | 33 482,5 | 0,00 |
|  | БАО | 17 935,4 | 0,00 | 0,00 | 17 935,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 163 647,6,9 | 54 548 | 22 080,6 | 7 041,0 | 3 955,5 | 42 540,0 | 33 482,5 | 0,00 |
|  | ВИ/ПС* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ СЕКТОРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия программы | Государственный заказчик/ Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 (факт) | 2011 (план) | 2012 (план) | 2013 (план) | 2014 (план) | 2015 (план) | 2016 – 2020 |
| Задача 1: Проведение энергетических обследований (энергоаудита) с составлением энергетических паспортов в муниципальных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Назначение ответственных за прове-дение энергетических обследований (энергоаудита) в муниципальных учреждениях | МКУ «ДЭАЗиИС», МКУ «ХЭУ», департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | БАО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВИ/ПС* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатель результативности мероприятия 1.1., по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество учреждений, в которых назначены ответственные за проведение энергообследований, ед. |  |  | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Применение формы технического задания, предложенной ХМАО, для проведения муниципальных конкурсов на проведение энергообследований учреждений бюджетной сферы | МКУ «ДЭАЗиИС», МКУ «ХЭУ», департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | БАО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВИ/ПС* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатель результативности мероприятия 1.2., по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество учреждений, в которых приме-нена форма технического задания, ед. |  |  | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Организация и проведение обязательного энергетического обследования (энергоаудита) (первое – до 31.12.2012, последующие – не реже 1 раза в 5 лет) с составлением энергетического паспорта | ДГХ, департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта, комитет по здравоохранению, МКУ «ДЭАЗиИС», МКУ «ХЭУ» | Всего | 36 160,50 | 0,00 | 14 709,90 | 21 450,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | БАО | 17 935,40 | 0,00 | 0,00 | 17 935,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 18 225,10 | 0,00 | 14 709,90 | 3 515,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВИ/ПС* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. Организация и проведение обязательного энергетического обследования (энергоаудита) (первое – до 31.12.2012, последующие – не реже 1 раза в 5 лет) с составлением энергетического паспорта | МКУ «ХЭУ» | Всего | 715,70 | 0,00 | 505,90 | 209,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | БАО | 64,80 | 0,00 | 0,00 | 64,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 650,90 | 0,00 | 505,90 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВИ/ПС* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. Организация и проведение обязательного энергетического обследования (энергоаудита) (первое – до 31.12.2012, последующие – не реже 1 раза в 5 лет) с составлением энергетического паспорта | МКУ «ДЭАЗиИС» | Всего | 34 126,40 | 0,00 | 14 204,00 | 19 922,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | БАО | 16 815,90 | 0,00 | 0,00 | 16 815,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 17 310,50 | 0,00 | 14 204,00 | 3 106,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВИ/ПС* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. Организация и проведение обязательного энергетического обследования (энергоаудита) (первое – до 31.12.2012, последующие – не реже 1 раза в 5 лет) с составлением энергетического паспорта | департамент образования | Всего | 333,40 | 0,00 | 0,00 | 333,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | БАО | 266,70 | 0,00 | 0,00 | 266,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 66,70 | 0,00 | 0,00 | 66,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВИ/ПС* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4. Организация и проведение обязательного энергетического обследования (энергоаудита) (первое – до 31.12.2012, последующие – не реже 1 раза в 5 лет) с составлением энергетического паспорта | департамент культуры, молодёжной политики и спорта | Всего | 985,00 | 0,00 | 0,00 | 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | БАО | 788,00 | 0,00 | 0,00 | 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 197,00 | 0,00 | 0,00 | 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВИ/ПС* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели результативности мероприятий 1.3.1 – 1.3.4., по годам |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 – 2020 |
| Количество учреждений бюджетной сферы, в которых проведено энергетическое обследование (энергоаудит) с оформлением энергетических паспортов МКУ «ХЭУ», ед. |  |  |  | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество учреждений бюджетной сферы, в которых проведено энергетическое обследование (энергоаудит) с оформлением энергетических паспортов МКУ «ДЭАЗиИС», ед. |  |  |  | 0 | 73 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество учреждений бюджетной сферы, в которых проведено энергетическое обследование (энергоаудит) с оформлением энергетических паспортов департамент образования, ед. |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество учреждений бюджетной сферы, в которых проведено энергетическое обследование (энергоаудит) с оформлением энергетических паспортов департамент культуры, молодёжной политики и спорта, ед. |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | Всего | 181 583,00 | 54 548,0 | 22 080,60 | 24 976,40 | 3 955,50 | 42 540,00 | 33 482,50 | 0,00 |
|  |  | БАО | 17 935,40 | 0,00 | 0,00 | 17 935,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 163 647,60 | 54 548,0 | 22 080,60 | 7 041,00 | 3 955,50 | 42 540,00 | 33 482,50 | 0,00 |
|  |  | ВИ/ПС* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |