Информация о результатах повторной экспертизы

проекта постановления Администрации города Сургута

«О внесении изменений в постановление Администрации города

от 30.09.2009 № 3764 «О долгосрочной целевой программе «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010-2015 годы»

На основании ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ),  п.6 ст. 7 Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, пп.9 п.1 ст.9 Положения о Контрольно-счётной палате города Сургута, п.6.1. статьи 6 Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ городского округа город Сургут, утверждённого постановлением Администрации города от 01.03.2011 № 970 (далее – Порядок) Контрольно-счётной палатой проведена финансовая экспертиза проекта постановления Администрации города «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2009 № 3764 «О долгосрочной целевой программе «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010-2015 годы» (далее – Проект постановления). По итогам экспертизы составлено Заключение от 17.08.2012 №03-10-73 (далее – Заключение № 03-10-73), которое направлено в адрес Главы города и Председателя Думы города. По результатам рассмотрения Заключения № 03-10-73 Администрацией города (Департамент архитектуры и градостроительства) представлен ответ на Заключение № 03-10-73 (вх. № 03-13-598/12 от 03.10.2012) (далее – Ответ на заключение), замечания Контрольно-счётной палаты не учтены.

По итогам проведения повторной экспертизы установлено следующее:

В связи с тем, что финансово-экономические обоснования вносимых изменений в объём финансирования мероприятий не предоставлены, провести объективную оценку обоснованности планируемых изменений не представляется возможным. Порядком не установлена обязанность разработчиков программ предоставлять указанную информацию, что делает невозможным корректное исполнение п.6.6.3 статьи 6 Порядка при проведении экспертизы.

Мероприятия №№ 9, 13, 19, 23, 24 на 2013-2014 дублируют мероприятия №№ 1-5 Проекта долгосрочной целевой программе «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Сургут на период 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года». Ответом на заключение отражено, что мероприятия Программы планируется включить в состав долгосрочной целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Сургут на период 2013-2015 годы»

Отражённые Программой целевые показатели нарушают принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств установленный ст. 34 БК РФ.

Администратору Программы рекомендовано обеспечить исключение дублирования мероприятий Программы и мероприятий других действующих целевых программ.

Установить целевые показатели реализации Программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010-2015 годы» отражающие положительную динамику, эффективность и результативность использования бюджетных средств, направленных на достижение установленной цели и внести соответствующие изменения в разделы Программы.

Результаты повторной экспертизы, отражённые в заключение от 12.10.2012 № 03-10-94, направлены Главе города Сургута и Председателю Думы города.

Председатель                                                                                                                  И.И. Володина