Информация

о результатах экспертизы проекта постановления Администрации города

в части утверждения ведомственной целевой программы

«Благоустройство рекреационных зон»

При разработке ведомственной целевой программы комитетом по природопользованию и экологии «Благоустройство рекреационных зон» на 2013-2015 годы (далее Программа) использовалось постановление Администрации города от 13.10.2008 № 3809 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (с изменениями от 23.08.2012).

По результатам экспертизы установлено следующее:

1) Количественные показатели в текстовом описании не совпадают с аналогичными показателями в табличных формах.

2) Имеют место расхождения по показателю себестоимости за 2011 год в представленной Программе с действующей на текущую дату редакцией Программы.

3)  В разделе 2 «Общее резюме» недостоверно отображена информация в части объемов выполнения муниципальной работы на недостаточном уровне.

4) Перечень тактических задач согласно Программе включает в себя выполнение только двух видов деятельности из шести.

5) В связи с отсутствием информации о порядке расчёта программных расходов сформировать вывод об их обоснованности не предоставляется возможным.

6) Сроки, установленные для согласования и утверждения Программы, не соблюдены.

Администрации города рекомендовано:

- привести в соответствие отдельные показатели по содержанию с табличными формами Программы, с учетом замечаний Контрольно-счетной палаты;

- рассмотреть вопрос о корректировке текстовой части Программы на основании предложений Контрольно-счетной палаты;

- уточнить показатели себестоимости по Программе и по Ведомственной целевой программе «Благоустройство рекреационных зон», утверждённой постановлением Администрации города от 31.01.2012 № 517 «Об утверждении ведомственных целевых программ комитета по природопользованию и экологии»;

- рассмотреть вопрос о принятии Программы после ее доработки.

В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ, результаты экспертизы направлены Главе города и Председателю Думы города (заключение от 30.10.2012 № 03-10-113).

Председатель

Контрольно-счетной палаты                                                              И.И.Володина