Постановление № 01-08-8448/2 от 02.11.2012

О внесении изменений в постановление

Администрации города от 30.09.2009

№ 3764 «О долгосрочной целевой

программе «Проектирование

и строительство инженерных

сетей на 2010 – 2015 годы»

# В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ          «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-лением Администрации города от 01.03.2011 № 970 «О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут» (с изменениями от 31.10 2011           № 7417), решением Думы города от 25.04.2012 № 174-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов»:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.09.2009 № 3764 «О долгосрочной целевой программе «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010 – 2015 годы» (с изменениями от 23.03.2012) следующие изменения:

1.1. В паспорте долгосрочной целевой программе «Проектирование                      и строительство инженерных сетей на 2010 – 2015 годы» (с изменениями                от 23.03.2012) строку «Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования программы», строку «Ожидаемые результаты реализации программы», строку «Механизм реализации долгосрочной целевой программы, система         организации контроля за исполнением программы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 5 «Объем бюджетных ассигнований и источники финансиро-вания долгосрочной целевой программы», раздел 6 «Целевые показатели           долгосрочной целевой программы», раздел 7 «Ожидаемые результаты реали-зации долгосрочной целевой программы», раздел 9 «Механизм реализации  долгосрочной целевой программы, система организации контроля за исполнением долгосрочной целевой программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 3 к долгосрочной целевой программе «Проектирование          и строительство инженерных сетей на 2010 – 2015 годы» (с изменениями                от 23.03.2012) «Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования на реализацию долгосрочной целевой программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение 4 к долгосрочной целевой программе «Проектирование           и строительство инженерных сетей на 2010 – 2015 годы» (с изменениями               от 23.03.2012) «Программные мероприятия реализации долгосрочной целевой программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010 – 2015 годы и ожидаемые результаты изложить в новой редакции согласно           приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить            на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  главы Администрации города Сурлевича А.Ю.

Глава города 									       Д.В. Попов

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от ____________ №__________

| Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования программы | 1. Финансирование программы осуществляется за счет средств городского бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа. 2. Общая сумма финансирования программы на 2010 – 2015 годы составляет 3108569,7 тыс. рублей и представлена в приложении 3 к настоящей долгосрочной целевой программе. 3. Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом города Сургута и бюджетом автономного округа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на соответствующий финансовый год |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам коммунальной инфраструктуры – 7 проектов; 2. Строительство магистральных инженерных сетей в составе улиц; - сетей водоснабжения – 6,506 км; - сетей теплоснабжения – 6,42 км; - сетей хобытовой канализации – 11,676 км; - сетей электроснабжения – 16,21 км; - сетей дождевой канализации – 6,543 км; - сетей газоснабжения – 3,151 км; - сетей дренажа – 1,18 км; 3. Строительство внутриквартальных объектов коммунальной инфраструктуры; - центральных тепловых пунктов – 1 шт; - газораспределительный пункт – 1 шт; 4. Разработка проектов планировок территорий – 11 проектов; 5. Подготовка правоустанавливающей документации на земельный участок – 2 комплекта; 6. Подготовка документов по инженерным (геодезическим, геологическим) изысканиям – 2 комплекта. Достижение ожидаемого результата по годам представлено в приложении 4 к программе |
| Механизм реализации долгосрочной целевой программы, система организации контроля за исполнением программы | Непосредственный контроль за исполнением программы осуществляет куратор. Общая координация хода реализации, контроль за эффективностью и результативностью реализации программы, за целевым использованием бюджетных средств на мероприятия программы осуществляется департаментом архитектуры и градостроительства и департаментом городского хозяйства. Исполнителями мероприятий программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010 – 2015 годы» является департамент архитектуры и градостроительства и муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства», департамент городского хозяйства, Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал», муниципальное казенное учреж-дение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно- коммунального комплекса». Исполнители мероприятий программы представляют ежеквартальную и ежегодную информацию о ходе реализации и о финансировании мероприятий программы согласно постановлению Администрации города от 28.03.08 № 970 «О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут» |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от ____________ № ___________

5. Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования долгосрочной целевой программы.

В реализации мероприятий программы участвуют средства бюджета         Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и средства местного бюджета согласно ежегодно заключаемых соглашений между муниципальным образованием и департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Ежегодные объемы финансирования программы за счет средств окружного бюджета и бюджета городского округа определяются                      в соответствии с утвержденными бюджетами на соответствующий финансовый год. Объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета автономного           округа и бюджета города на период реализации программы составляет:

- городской бюджет – 1313612,0 тыс. руб;

- окружной бюджет – 1794957,7 тыс. руб;

Всего для реализации мероприятий программы в период с 2010 года             по 2015 год для создания условий жилищного строительства необходимо                  к бюджетному ассигнованию представленному в приложении 4 дополни-тельное финансирование – 3912 764,9 тыс. руб., представленное в приложении 5.

Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования на реали-зацию программы представлены в приложении 3.

6.Целевые показатели реализации долгосрочной целевой программы

| Наименование результатов | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Разработка проектно-изыскательской документации (проект) |  | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения (км) |  | 0,48 | 2,456 | 1,55 | 0,76 | 1,26 | 6,506 |
| Ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения (км) |  | 0,48 | 1,75 | 0,39 | 0 | 3,8 | 6,42 |
| Ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации (км) |  | 0,17 | 2,996 | 4.41 | 0,54 | 3,56 | 11,676 |
| Ввод в эксплуатацию сетей электроснаб-жения (км) |  | 0,35 | 1,87 | 2,50 | 3,49 | 8 | 16,21 |
| Ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации (км) |  | 0.52 | 4,063 | 0,6 | 0,43 | 0,93 | 6,543 |
| Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения (км) |  | 0 | 1,251 | 1,20 | 0 | 0,70 | 3,151 |
| Ввод в эксплуатацию сетей дренажа (км) |  | 0 | 0 | 1,18 | 0 | 0 | 1,18 |
| Ввод в эксплуатацию центральных тепловых пунктов (шт) |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ввод в эксплуатацию газораспределительный пункт (шт) |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Разработка градостроительной документации (проект) |  | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Ввод объектов в эксплуатацию | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Разработка проектной и градостроительной документации | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Подготовка правоустанавливающей документации на земельный участок (комплект) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Подготовка документов по инженерным (геодезическим, геологическим) изысканиям (комплект) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |

Целевые показатели периода реализации программы приведены в приложении 4.

7. Ожидаемые результаты реализации долгосрочной целевой программы

Задача 1. «Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам коммунальной инфраструктуры».

Выполнение мероприятий предусмотренных задачей 1 позволит определить архитектурные, функционально-технологические, конструктивные               и инженерно-технические решения. При реализации мероприятий задачи             планируется выполнить с 2011 года по 2015 год – 7 проектно-изыскательстких работ, 2 комплекта правоустанавливающих документа на земельный участок,          2 комплекта документов по инженерным изысканиям (геодезическим, геологическим).

Мероприятие 1: «Застройка микрорайона 31 «Б». Корректировка».

Выполнение корректировки проекта стало необходимым, в связи с увеличением количества детских садов по отношению к ранее выполненному проекту. После проведения публичных слушаний проект направлен на доработку. Получено положительное заключение государственной экспертизы на инженерные сети и центральный тепловой пункт от 25.11.2010 № 86-1-5-0439.

Мероприятие 2: «Магистральный водовод в ВЖР от кольца ГРЭС                       до ул. Мелик-Карамова. Повысительная насосная станция».

Перспективное строительство повысительной насосной станции позволит обеспечить гарантированное и  качественное водоснабжение объектов Восточного жилого района, в том числе, нормы пожарной безопасности. Строи-тельство повысительной насосной станции предусмотрено утвержденной              схемой водоснабжения города.

Мероприятие 3: «Инженерные сети по ул. 1 «З» от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений с очистными сооружениями ливневой канализации ОС-2, г. Сургут. Насосная станция перекачки бытовых стоков (КНС) с внутриплощадочными сетями  и насосная станция перекачки ливневых стоков (ЛНС) с внутриплощадочными сетями».

Перспективное строительство объекта необходимо для принятия канализационных стоков Западного жилого района города и их транспортировку                    на очистные сооружения. Проект утвержден приказом МКУ «УКС».

Мероприятие 4: «Магистральная улица 1- В на участке от улицы 4-В           до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения в городе Сургуте. Реконструкция».

Реконструкция инженерных сетей в составе улицы в перспективе позволят обеспечить транзитную транспортировку энергетических ресурсов в соот-ветствии с расчетными параметрами застраиваемых территорий города (микрорайоны 30, 30 «Б», «В», «Г», коммунальный квартал 8). Муниципальный                контракт № 10 п/2010 от 31.10.2010. Срок окончания проектных работ – 31.10.2011.

Мероприятие 5: «Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы                до ул. Университетской в г. Сургуте».

Перспективное строительство магистральных сетей водоснабжения, теплоснабжения в составе улицы позволит обеспечить надежным водоснабжением микрорайоны 20, 20 «А». Муниципальный контракт № 14п/2010 от 15.09.2010. Срок окончания проектных работ – 31.10.2011.

Мероприятие 6: «Застройка микрорайона 32. (2 очередь строительства). Инженерные сети».

В связи с изменением ранее разработанных архитектурно-планировочных решений в части увеличения этажности жилых домов, вследствие чего увеличились нагрузки по тепловодопотреблению и водоотведению, стало необхо-димым выполнить корректировку проекта инженерных сетей.

Мероприятие 7: «Улица Университетская от улицы Северной до проспекта Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте».

Корректировку стадии «Рабочая документация» стала необходимой в связи с корректировкой красных линий улицы.

Мероприятие 8: «Инженерные сети в п. Снежный».

Выполнение проектно-изыскательских работ стало необходимым в связи        с планируемым выделением в поселке земельных участков для льготной категории граждан и их формированием на аукцион.

Мероприятие 9: «Инженерные сети в п. Таежный»

Выполнение проектно-изыскательстких работ стало необходимым в связи с выделением в поселке земельных участков для льготной категории граждан         и их формированием на аукцион.

Мероприятие 10 «Газоснабжение жилого дома по ул. Береговая, 72»

Выполнение работ по подготовке правоустанавливающих документов           на земельный участок и документации по инженерным (геодезическим, геологическим) изысканиям для дальнейшей разработки проектно-сметной документации стало необходимым в связи с переводом потребителей, потребляющих сжиженный газ через групповые установки сжиженного газа на природный газ. Перевод потребителей на природный газ позволит решить проблему взрывоопасности сжиженного газа связанного с большим износом муниципальных групповых и индивидуальных установок сжиженного газа.

Мероприятие 11: «Водовод от кольца ГРЭС по ул. Электротехническая,  ул. Пионерная ГРЭС с устройством  повысительной станции»

Выполнение работ по подготовке правоустанавливающих документов          на земельный участок и документации по инженерным (геодезическим, геологическим) изысканиям для дальнейшей разработки проектно-сметной документации стало необходимым для обеспечения качественной питьевой водой            жителей поселков Финский, Кедровый 1, 2, База ОРСА.

Задача 2. «Строительство магистральных инженерных сетей в составе улиц».

Для реализации окружных жилищных программ и программ строительства объектов социально культурного назначения необходимо выполнение работ         по опережающему развитию территорий города посредством строительства        сетей тепло-, газо-, водо-, электроснабжения, водоотведения в составе магистральных улиц, что позволит обеспечить развитие внутриквартальной коммунальной инфраструктуры прилегающих микрорайонов и их ресурсообеспе-чение. Протяженность магистральных инженерных сетей, строительство которых предусматривается в рамках задачи, представлено в приложении 4 к программе.

Мероприятие 12: «Улица Университетская от ул. Каролинского                          до ул. 23 «В», 4 п.к.»

Строительство магистральных сетей в составе улицы позволили ввести          в эксплуатацию объекты социально-культурного назначения и объекты жилья общей площадью – 316 554 м2. Объект введен в эксплуатацию разрешением         от 29.10.2010 № 142.

Мероприятие 13: «Улица Университетская от улицы Северной                      до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте»

Магистральные инженерные сети тепловодоснабжения, хозбытовой                  и дождевой канализации, электроснабжения, входящие в состав улицы, обеспечат энергоресурсами микрорайоны 19, 20, 20 «А» и позволят ввести в эксплуа-тацию 227 302 м2 планируемого к строительству до 2015 года жилья, станцию юных натуралистов, храмовый комплекс.

- в том числе 1 пусковой комплекс:

- протяженность участка 1 пускового комплекса (от улицы Северной                    до улицы Маяковского) составляет – 0,43 км, в том числе длина платины – 75 м.  Продолжение строительства магистральных инженерных сетей позволит               выполнить подключение внутриквартальных инженерных сетей микрорайонов 19 – 20 к магистральным сетям и ввести в эксплуатацию жилые дома № 19,         № 49, № 25А, № 32 (1очередь), № 5 планируемой общей площадью – 89 252 м2 .

- в том числе II пусковой комплекс:

протяженность участка II пусковой комплекса (от улицы Маяковского           до проспекта Пролетарского) составляет – 0,94 км. Строительство магист-ральных сетей выполняется по муниципальному контракту от 17.10.2010              № 46/2010. Сроки окончания работ 30.09.2012. Законченные строительством магистральные сети позволят выполнить подключение внутриквартальных        сетей микрорайона 20 «А» (2 очередь строительства) ввести в эксплуатацию жилые дома № 9, № 4, № 5, № 1, № 6, № 7 – планируемой общей площадью – 138 050 м2.

Мероприятие 14: «Магистральная улица 23 «В» от улицы 30 лет Победы до улицы 1 «В» с сетями инженерного обеспечения».

Строительство магистральных сетей в составе улицы обеспечат подклю-чение внутриквартальных сетей водоснабжения, хозбытовой и ливневой канализации для ресурсоснабжения части объектов жилищного и социально-культурного назначения микрорайонов мкр 30, 31, 31 «Б», 30 «А», кварталы          30 «Б», «В» и ввести в эксплуатацию – 447 332 м2  планируемого к строи-тельству до 2015 года жилья, 4 детских дошкольных учреждения. Первый         пусковой комплекс введен в эксплуатацию разрешением от 24.11.2010 № 151. Ввод объекта в эксплуатацию второго пускового комплекса – декабрь 2011 года. Проектом предусмотрено подключение следующих микрорайонов:

- микрорайон 31 – жилые дома № 1, № 8, № 7, № 6, № 5 общей площадью– 9 5139 м2;

- микрорайон 30 – жилые дома № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12,          № 13, № 14, № 16, № 17, № 22, № 23, № 21, № 24, № 25, № 13, № 19, № 20          общей площадью – 217208м2.

- микрорайон 31 «Б» – жилые дома № 1, № 2, № 3, № 14 общей площадью – 107802 м2.

- микрорайон 30 «А» – жилые дома № 7, № 8, № 9, № 6, № 2, № 5, № 3,        № 1А общей площадью – 113977 м2.

- квартал 30 «Б», «В» – жилые дома № 1, № 2, № 3 общей площадью – 27183 м2.

Мероприятие 15: «Улица Каролинского от ул. 30 лет Победы до ул. 1 «В»          с сетями инженерного обеспечения».

Строительство магистральных хозбытовой, дождевой канализации, сетей водоснабжения в составе улицы позволили обеспечить энергоресурсами объекты социально-культурного назначения и объекты жилищного строительства            в микрорайонах: 32 – 21647 м2, 30 – 70792 м2, 31 «Б» – 24790 м2. Обеспечен ввод объектов жилищного строительства – 117 229 м2. Подготовлена возможность дальнейшего развития прилегающих к улице микрорайонов. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – от 24.08.2009 № 110,                     от 10.12.2010 № 162.

Мероприятие 16: «Улица Университетская от ул. 23 «В» до ул. 7ПР,                   5 пусковой комплекс».

Протяженность улицы составляет – 425 м. В составе улицы предусмотрено строительство следующих магистральных сетей дождевой канализации, водоснабжения, теплоснабжения. Проект утвержден, получены положительные          заключения государственной экспертизы в 2007 году. Продолжение строительства магистральных инженерных сетей по ул. Университетская (5 пусковой комплекс) и сетей по ул. 23 «В» обеспечат ресурсами объекты жилищного строительства микрорайона 31 «Б» и 30 «А» и позволит ввести в эксплуатацию более 221 779 м2 жилья в период до 2015 года.

Мероприятие 17: «Улица Маяковского на участке от 30 лет Победы                  до ул. Университетской в г. Сургуте».

Протяженность участка улицы Маяковского составляет 510 метров.                        В составе улицы предусматривается строительство следующих инженерных    сетей: водоснабжение, теплоснабжение, дождевая канализация, реконструкция сетей хозбытовой канализации. Строительство инженерных сетей в составе улицы позволит обеспечить ресурсами объекты жилищного строительства  микрорайона 20 «А» (2 очередь строительства), в том числе более 138 000 м2,        и объекты социально-культурного назначения.

Мероприятие 18: «Магистральная ул. 1-В на участке от улицы 4-В                      до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция»

Строительство и реконструкция инженерных сетей позволит выполнить   закольцовку водоводов между улицами 4 «В» (Геологическая) и 5 «В» (Югорская) и обеспечить качественное водоснабжение и соблюдение норм пожарной безопасности близлежащих территорий. Устройство дождевой канализации предназначено для сбора и отвода дождевых и грунтовых вод с проспекта          Пролетарский и прилегающих территорий. Переустройство сетей канализации на указанном участке позволит принять расчетное количество канализационных стоков с застраиваемых территорий микрорайонов 30, 30 «А», кварталы 30 «Б», 30 «В», 30 «Г». Устройство сетей газоснабжения в составе улицы в перспективе позволит развивать альтернативные теплоисточники Юго-Восточного жилого района. Переустройство сетей теплоснабжения с увеличением диаметра позволит транспортировать дополнительные тепловые мощности.

Мероприятие 19: «Инженерные сети по ул. 1 «З» от Нефтеюганского           шоссе до канализационных очистных сооружений с очистными сооружениями ливневой канализации ОС-2, г. Сургут».

Бюджетные инвестиции на строительство самотечного и напорного            коллекторов переданы СГМУП «Горводоканал». Строительство магистральных сетей канализации в составе объекта необходимо для принятия и транспортировки канализационных стоков Западного жилого района. За счет средств местного бюджета ведется строительство сетей канализации.

Задача 3. «Строительство внутриквартальных объектов коммунальной  инфраструктуры».

Выполнение мероприятий задачи позволит выполнить строительство         объектов инженерной инфраструктуры микрорайоного значения довести инженерные сети до границ земельных участков жилых домов и объектов социально- культурного назначения.

Мероприятие 20: «Застройка микрорайона 31. Инженерные сети»

Строительство инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, хозбытовой, дождевой канализации необходимо для подключения к магистральным сетям объектов жилищного и социально-культурного назначения. В период          до 2015 года позволит ввести в эксплуатацию – 95 139 м2 объектов жилищного строительства и объекты социально-культурного назначения. Объект введен         в эксплуатацию разрешением от 13.10. 2010 № 132.

Мероприятие 21: «Застройка микрорайона 31. Центральный тепловой пункт № 18»

Строительство объекта необходимо для подключения к магистральным  сетям тепловодоснабжения объектов жилищного и социально-культурного        назначения. Объект введен в эксплуатацию разрешением от 13.10. 2010 № 132.

Мероприятие 22: «Застройка микрорайона 32. (2 очередь строительства). Инженерные сети».

В составе проектной документации предусмотрено строительство сетей теплоснабжения (в том числе дренаж), сетей водоснабжения, сетей хозяйственно-бытовой, ливневой канализации, контрольно-распределительного пункта.  В настоящее время микрорайон частично застроен, проектирование перечисленных инженерных сетей необходимо для обеспечения своевременного          подключения следующих строящихся и планируемых к строительству объектов социального значения, а также жилых домов площадью более 13 000 м2,                  2 детских сада, школы на 825 учащихся, культурно-оздоровительный комплекс с фитнес-клубом, зрительным залом, спортзалом, оздоровительным бассейном.

Мероприятие 23: «Инженерные сети в п. Снежный».

Строительство сетей водоснабжения и объектов электросетевого хозяйства  в поселке предусматриваются для инженерного обеспечения 29 земельных        участков, выделение которых планируется под индивидуальное жилищное строительство через процедуру аукциона и для льготной категории граждан.

Мероприятие 24: «Инженерные сети в п. Таежный»

Строительство сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения           в поселке предусматриваются для инженерного обеспечения земельных участков, выделение которых планируется под индивидуальное жилищное строительство, через процедуру аукциона и для льготной категории граждан.

Задача 4. «Разработка проектов планировок территорий».

Выполнение мероприятий в соответствии с указанной задачей необходимо  в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов (сетей тепло-, газо-, водо-, электроснабжения, водоотведения). В рамках задачи            планируется в период с 2011 года по 2015 год разработать 11 проектов градостроительной документации.

Мероприятие 25: «Проект планировки поймы реки Оби».

Площадь прорабатываемой территории – 670 га. Муниципальный контракт от 20.08.2010 № 184/2010. Срок окончания проектных работ – 30.04.2012.                     В настоящее время постановлением Администрации города от 26.08.2011            утверждена концепция архитектурно-планировочного решения поймы реки Оби.

Мероприятие 26: «Проект планировки и проект межевания территории        ядра центра в городе Сургуте».

Площадь прорабатываемой территории 60 га. Муниципальный контракт  от 24.12.2010 № 195/2010. Срок окончания проектных работ – 31.03.2012.

Мероприятие 27: «Проект планировки и проект межевания территории жилых кварталов 30 «Б»,30 «В», 30 «Г» и части коммунального квартала 8               в городе Сургуте».

Площадь прорабатываемой территории 12,68 га. Проект разработан               и утвержден постановлением Администрации города от 28.09.2011 № 6394.

Мероприятие 28: «Проект планировки территории микрорайонов 1, 2, 4         в городе Сургуте».

Площадь прорабатываемой территории – 50 га . Проект разработан                      и утвержден постановлением Администрации города от 24.11.2011  № 8015.

Мероприятие 29: «Проект планировки территории Северо-Западного          жилого района в городе Сургуте».

Площадь прорабатываемой территории – 300 га.

Мероприятие 30: «Проект планировки и проект межевания территории микрорайона 46 ».

Площадь прорабатываемой территории – 42 га. Муниципальный контракт от 28.11.2011 № 49/2011. Срок окончания  проектных работ – 30.10.2012.

Мероприятие 31: «Проект планировки и проект межевания территории микрорайона 48».

Площадь прорабатываемой территории – 64,4 га. Муниципальный           контракт от 28.11.2011 № 50/2011. Срок окончания проектных работ – 30.11.2012.

Мероприятие 32: «Разработка генерального плана микрорайона 24».

Площадь прорабатываемой территории – 8 га. Муниципальный контракт от 12.10.2011 № 41/2011. Срок окончания проектных работ – 15.12.2012.

Мероприятие 33, 34: «Разработка схем планировки и схем межевания        районов, поселков города Сургута».

В данной работе предусмотрено разработка схем планировки поселка Юность, поселка МК-32, поселка МО-29, поселка Гидростроителей, поселка Лунного. Площадь прорабатываемой территории составляет – 173,7 га. Муниципальный контракт от 12.10.2011 № 40/2011.

Мероприятие 35: «Схема планировки и схема межевания поселков Кедровый-1, Таежный, Лесной».

Площадь прорабатываемой территории составляет – 56.2 га.

Мероприятие 36: «Проект планировки территории. Западная часть поймы реки Оби в городе Сургуте».

Площадь прорабатываемой территории составляет – 98 га.

Схемы планировки и схемы межевания территорий выполняются на основании распоряжения Администрации города от 20.04.2011 № 954 «Об утверждении мероприятий по выполнению долгосрочной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания в граждан в Сургуте на 2006 – 2015           годы» с целью определения в каждом поселке земель общего пользования, транспортных коридоров, объектов инженерного обеспечения. Подготовка          градостроительных планов позволит сформировать пакет документов                      для проведения аукционов по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

9. Механизм реализации долгосрочной целевой программы, система организации контроля за исполнением долгосрочной целевой программы.

Департамент архитектуры и градостроительства разрабатывает долго-срочную целевую программу «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010 – 2015 годы» и обеспечивает эффективное взаимодействие                     с соадминистраторами программы в ходе ее реализации, несет ответственность за реализацию программы в целом, за целевое и эффективное использование бюджетных средств, за качественное выполнение мероприятий программы,          за соблюдение сроков и качества подготовки отчетов.

Департамент городского хозяйства принимает участие в разработке            программы и несет ответственность за своевременное и качественное испол-нение отдельных мероприятий программы, а также за целевое использование бюджетных средств на данные мероприятия.

Исполнителями мероприятий программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010 – 2015 годы» является департамент архитектуры           и градостроительства и муниципальное казенное учреждение «Управление         капитального строительства», департамент городского хозяйства, Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал», муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса».

Департамент архитектуры и градостроительства и департамент городского хозяйства несет ответственность за исполнение программы в целом.

Для формирования перечня мероприятий для решения тактических задач муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства», департамент городского хозяйства представляют Администратору обосно-ванные предложения по финансированию мероприятий программы, в объемах ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.

Исполнитель программы муниципальное казенное учреждение «Управ-ление капитального строительства» является заказчиком по разработке проектно- изыскательской документации и строительству магистральных инженерных  сетей в составе улиц и внутриквартальных объектов коммунальной инфрастуктуры. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» является исполнителем отдельного мероприятия по строительству         инженерных сетей по ул. 1 «З». Муниципальное казенное учреждение               «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса»           является заказчиком по подготовке правоустанавливающей документации             на земельный участок и документов по инженерным (геодезическим, геологическим) изысканиям по мероприятиям «Газоснабжение жилого дома                         по ул. Береговая, 72» и «Водовод от кольца ГРЭС по ул. Электротехническая, ул. Пионерная ГРЭС с устройством повысительной станции»

Департамент городского хозяйства и муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» представляют ежеквартально                и ежегодно в департамент архитектуры и градостроительства информацию          о ходе реализации и о финансировании программы. Департамент архитектуры           и градостроительства представляет в департамент по экономической политике и в департамент финансов отчеты по исполнению программы ежеквартально         и ежегодно согласно постановлению Администрации города от 01.03.2011              № 970 «О долгосрочных целевых программах городского округа город        Сургут».

Непосредственный контроль за эффективностью и результативностью          реализации долгосрочной целевой программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010 – 2015 годы» несет заместитель главы Админист-рации города, курирующий деятельность департамента архитектуры и градостроительства.

| Приложение 3 к долгосрочной целевой программе «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010 – 2015 годы» Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на реализацию долгосрочной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего расходов | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010г (факт) | 2011г (план) | 2012г (план) | 2013г (план) | 2014г (план) | 2015г (прогноз) |
| 1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой программы – всего, в том числе: | 3 108 569,7 | 393 262,0 | 944 348,5 | 730 792,2 | 207 171,0 | 274 349,0 | 558 647,0 |
| - городской бюджет | 1 313 612,0 | 161 592,0 | 239 368,8 | 631 977,2 | 84 746,0 | 126 564,0 | 69 364,0 |
| - окружной бюджет (на условиях софинансирования) | 1 794 957,7 | 231 670,0 | 704 979,7 | 98 815,0 | 122 425,0 | 147 785,0 | 489 283,0 |
| 1.2. Объем бюджетных ассигнований администратора (департамент архитектуры и градостроительства), в том числе: | 2 396 357,1 | 393 262,0 | 802 063,0 | 232 008,1 | 136 028,0 | 274 349,0 | 558 647,0 |
| - городской бюджет | 601 399,4 | 161 592,0 | 97 083,3 | 133 193,1 | 13 603,0 | 126 564,0 | 69 364,0 |
| - окружной бюджет (на условиях софинансирования) | 1 794 957,7 | 231 670,0 | 704 979,7 | 98 815,0 | 122 425,0 | 147 785,0 | 489 283,0 |
| 1.3. Объем бюджетных ассигнований соадминистратора (департамент городского хозяйства), в том числе: | 712 212,6 | 0 | 142 285,5 | 498 784,1 | 71 143,0 | 0 | 0 |
| - городской бюджет | 712 212,6 | 0 | 142 285,5 | 498 784,1 | 71 143,0 | 0 | 0 |
| - окружной бюджет (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

О внесении изменений в постановление

Администрации города от 30.09.2009

№ 3764 «О долгосрочной целевой

программе «Проектирование

и строительство инженерных

сетей на 2010 – 2015 годы»

# В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ          «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-лением Администрации города от 01.03.2011 № 970 «О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут» (с изменениями от 31.10 2011           № 7417), решением Думы города от 25.04.2012 № 174-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов»:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.09.2009 № 3764 «О долгосрочной целевой программе «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010 – 2015 годы» (с изменениями от 23.03.2012) следующие изменения:

1.1. В паспорте долгосрочной целевой программе «Проектирование                      и строительство инженерных сетей на 2010 – 2015 годы» (с изменениями                от 23.03.2012) строку «Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования программы», строку «Ожидаемые результаты реализации программы», строку «Механизм реализации долгосрочной целевой программы, система         организации контроля за исполнением программы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 5 «Объем бюджетных ассигнований и источники финансиро-вания долгосрочной целевой программы», раздел 6 «Целевые показатели           долгосрочной целевой программы», раздел 7 «Ожидаемые результаты реали-зации долгосрочной целевой программы», раздел 9 «Механизм реализации  долгосрочной целевой программы, система организации контроля за исполнением долгосрочной целевой программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 3 к долгосрочной целевой программе «Проектирование          и строительство инженерных сетей на 2010 – 2015 годы» (с изменениями                от 23.03.2012) «Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования на реализацию долгосрочной целевой программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение 4 к долгосрочной целевой программе «Проектирование           и строительство инженерных сетей на 2010 – 2015 годы» (с изменениями               от 23.03.2012) «Программные мероприятия реализации долгосрочной целевой программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010 – 2015 годы и ожидаемые результаты изложить в новой редакции согласно           приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить            на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  главы Администрации города Сурлевича А.Ю.

Глава города 									       Д.В. Попов

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от ____________ №__________

| Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования программы | 1. Финансирование программы осуществляется за счет средств городского бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа. 2. Общая сумма финансирования программы на 2010 – 2015 годы составляет 3108569,7 тыс. рублей и представлена в приложении 3 к настоящей долгосрочной целевой программе. 3. Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом города Сургута и бюджетом автономного округа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на соответствующий финансовый год |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам коммунальной инфраструктуры – 7 проектов; 2. Строительство магистральных инженерных сетей в составе улиц; - сетей водоснабжения – 6,506 км; - сетей теплоснабжения – 6,42 км; - сетей хобытовой канализации – 11,676 км; - сетей электроснабжения – 16,21 км; - сетей дождевой канализации – 6,543 км; - сетей газоснабжения – 3,151 км; - сетей дренажа – 1,18 км; 3. Строительство внутриквартальных объектов коммунальной инфраструктуры; - центральных тепловых пунктов – 1 шт; - газораспределительный пункт – 1 шт; 4. Разработка проектов планировок территорий – 11 проектов; 5. Подготовка правоустанавливающей документации на земельный участок – 2 комплекта; 6. Подготовка документов по инженерным (геодезическим, геологическим) изысканиям – 2 комплекта. Достижение ожидаемого результата по годам представлено в приложении 4 к программе |
| Механизм реализации долгосрочной целевой программы, система организации контроля за исполнением программы | Непосредственный контроль за исполнением программы осуществляет куратор. Общая координация хода реализации, контроль за эффективностью и результативностью реализации программы, за целевым использованием бюджетных средств на мероприятия программы осуществляется департаментом архитектуры и градостроительства и департаментом городского хозяйства. Исполнителями мероприятий программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010 – 2015 годы» является департамент архитектуры и градостроительства и муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства», департамент городского хозяйства, Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал», муниципальное казенное учреж-дение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно- коммунального комплекса». Исполнители мероприятий программы представляют ежеквартальную и ежегодную информацию о ходе реализации и о финансировании мероприятий программы согласно постановлению Администрации города от 28.03.08 № 970 «О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут» |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от ____________ № ___________

5. Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования долгосрочной целевой программы.

В реализации мероприятий программы участвуют средства бюджета         Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и средства местного бюджета согласно ежегодно заключаемых соглашений между муниципальным образованием и департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Ежегодные объемы финансирования программы за счет средств окружного бюджета и бюджета городского округа определяются                      в соответствии с утвержденными бюджетами на соответствующий финансовый год. Объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета автономного           округа и бюджета города на период реализации программы составляет:

- городской бюджет – 1313612,0 тыс. руб;

- окружной бюджет – 1794957,7 тыс. руб;

Всего для реализации мероприятий программы в период с 2010 года             по 2015 год для создания условий жилищного строительства необходимо                  к бюджетному ассигнованию представленному в приложении 4 дополни-тельное финансирование – 3912 764,9 тыс. руб., представленное в приложении 5.

Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования на реали-зацию программы представлены в приложении 3.

6.Целевые показатели реализации долгосрочной целевой программы

| Наименование результатов | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Разработка проектно-изыскательской документации (проект) |  | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения (км) |  | 0,48 | 2,456 | 1,55 | 0,76 | 1,26 | 6,506 |
| Ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения (км) |  | 0,48 | 1,75 | 0,39 | 0 | 3,8 | 6,42 |
| Ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации (км) |  | 0,17 | 2,996 | 4.41 | 0,54 | 3,56 | 11,676 |
| Ввод в эксплуатацию сетей электроснаб-жения (км) |  | 0,35 | 1,87 | 2,50 | 3,49 | 8 | 16,21 |
| Ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации (км) |  | 0.52 | 4,063 | 0,6 | 0,43 | 0,93 | 6,543 |
| Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения (км) |  | 0 | 1,251 | 1,20 | 0 | 0,70 | 3,151 |
| Ввод в эксплуатацию сетей дренажа (км) |  | 0 | 0 | 1,18 | 0 | 0 | 1,18 |
| Ввод в эксплуатацию центральных тепловых пунктов (шт) |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ввод в эксплуатацию газораспределительный пункт (шт) |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Разработка градостроительной документации (проект) |  | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Ввод объектов в эксплуатацию | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Разработка проектной и градостроительной документации | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Подготовка правоустанавливающей документации на земельный участок (комплект) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Подготовка документов по инженерным (геодезическим, геологическим) изысканиям (комплект) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |

Целевые показатели периода реализации программы приведены в приложении 4.

7. Ожидаемые результаты реализации долгосрочной целевой программы

Задача 1. «Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам коммунальной инфраструктуры».

Выполнение мероприятий предусмотренных задачей 1 позволит определить архитектурные, функционально-технологические, конструктивные               и инженерно-технические решения. При реализации мероприятий задачи             планируется выполнить с 2011 года по 2015 год – 7 проектно-изыскательстких работ, 2 комплекта правоустанавливающих документа на земельный участок,          2 комплекта документов по инженерным изысканиям (геодезическим, геологическим).

Мероприятие 1: «Застройка микрорайона 31 «Б». Корректировка».

Выполнение корректировки проекта стало необходимым, в связи с увеличением количества детских садов по отношению к ранее выполненному проекту. После проведения публичных слушаний проект направлен на доработку. Получено положительное заключение государственной экспертизы на инженерные сети и центральный тепловой пункт от 25.11.2010 № 86-1-5-0439.

Мероприятие 2: «Магистральный водовод в ВЖР от кольца ГРЭС                       до ул. Мелик-Карамова. Повысительная насосная станция».

Перспективное строительство повысительной насосной станции позволит обеспечить гарантированное и  качественное водоснабжение объектов Восточного жилого района, в том числе, нормы пожарной безопасности. Строи-тельство повысительной насосной станции предусмотрено утвержденной              схемой водоснабжения города.

Мероприятие 3: «Инженерные сети по ул. 1 «З» от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений с очистными сооружениями ливневой канализации ОС-2, г. Сургут. Насосная станция перекачки бытовых стоков (КНС) с внутриплощадочными сетями  и насосная станция перекачки ливневых стоков (ЛНС) с внутриплощадочными сетями».

Перспективное строительство объекта необходимо для принятия канализационных стоков Западного жилого района города и их транспортировку                    на очистные сооружения. Проект утвержден приказом МКУ «УКС».

Мероприятие 4: «Магистральная улица 1- В на участке от улицы 4-В           до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения в городе Сургуте. Реконструкция».

Реконструкция инженерных сетей в составе улицы в перспективе позволят обеспечить транзитную транспортировку энергетических ресурсов в соот-ветствии с расчетными параметрами застраиваемых территорий города (микрорайоны 30, 30 «Б», «В», «Г», коммунальный квартал 8). Муниципальный                контракт № 10 п/2010 от 31.10.2010. Срок окончания проектных работ – 31.10.2011.

Мероприятие 5: «Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы                до ул. Университетской в г. Сургуте».

Перспективное строительство магистральных сетей водоснабжения, теплоснабжения в составе улицы позволит обеспечить надежным водоснабжением микрорайоны 20, 20 «А». Муниципальный контракт № 14п/2010 от 15.09.2010. Срок окончания проектных работ – 31.10.2011.

Мероприятие 6: «Застройка микрорайона 32. (2 очередь строительства). Инженерные сети».

В связи с изменением ранее разработанных архитектурно-планировочных решений в части увеличения этажности жилых домов, вследствие чего увеличились нагрузки по тепловодопотреблению и водоотведению, стало необхо-димым выполнить корректировку проекта инженерных сетей.

Мероприятие 7: «Улица Университетская от улицы Северной до проспекта Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте».

Корректировку стадии «Рабочая документация» стала необходимой в связи с корректировкой красных линий улицы.

Мероприятие 8: «Инженерные сети в п. Снежный».

Выполнение проектно-изыскательских работ стало необходимым в связи        с планируемым выделением в поселке земельных участков для льготной категории граждан и их формированием на аукцион.

Мероприятие 9: «Инженерные сети в п. Таежный»

Выполнение проектно-изыскательстких работ стало необходимым в связи с выделением в поселке земельных участков для льготной категории граждан         и их формированием на аукцион.

Мероприятие 10 «Газоснабжение жилого дома по ул. Береговая, 72»

Выполнение работ по подготовке правоустанавливающих документов           на земельный участок и документации по инженерным (геодезическим, геологическим) изысканиям для дальнейшей разработки проектно-сметной документации стало необходимым в связи с переводом потребителей, потребляющих сжиженный газ через групповые установки сжиженного газа на природный газ. Перевод потребителей на природный газ позволит решить проблему взрывоопасности сжиженного газа связанного с большим износом муниципальных групповых и индивидуальных установок сжиженного газа.

Мероприятие 11: «Водовод от кольца ГРЭС по ул. Электротехническая,  ул. Пионерная ГРЭС с устройством  повысительной станции»

Выполнение работ по подготовке правоустанавливающих документов          на земельный участок и документации по инженерным (геодезическим, геологическим) изысканиям для дальнейшей разработки проектно-сметной документации стало необходимым для обеспечения качественной питьевой водой            жителей поселков Финский, Кедровый 1, 2, База ОРСА.

Задача 2. «Строительство магистральных инженерных сетей в составе улиц».

Для реализации окружных жилищных программ и программ строительства объектов социально культурного назначения необходимо выполнение работ         по опережающему развитию территорий города посредством строительства        сетей тепло-, газо-, водо-, электроснабжения, водоотведения в составе магистральных улиц, что позволит обеспечить развитие внутриквартальной коммунальной инфраструктуры прилегающих микрорайонов и их ресурсообеспе-чение. Протяженность магистральных инженерных сетей, строительство которых предусматривается в рамках задачи, представлено в приложении 4 к программе.

Мероприятие 12: «Улица Университетская от ул. Каролинского                          до ул. 23 «В», 4 п.к.»

Строительство магистральных сетей в составе улицы позволили ввести          в эксплуатацию объекты социально-культурного назначения и объекты жилья общей площадью – 316 554 м2. Объект введен в эксплуатацию разрешением         от 29.10.2010 № 142.

Мероприятие 13: «Улица Университетская от улицы Северной                      до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте»

Магистральные инженерные сети тепловодоснабжения, хозбытовой                  и дождевой канализации, электроснабжения, входящие в состав улицы, обеспечат энергоресурсами микрорайоны 19, 20, 20 «А» и позволят ввести в эксплуа-тацию 227 302 м2 планируемого к строительству до 2015 года жилья, станцию юных натуралистов, храмовый комплекс.

- в том числе 1 пусковой комплекс:

- протяженность участка 1 пускового комплекса (от улицы Северной                    до улицы Маяковского) составляет – 0,43 км, в том числе длина платины – 75 м.  Продолжение строительства магистральных инженерных сетей позволит               выполнить подключение внутриквартальных инженерных сетей микрорайонов 19 – 20 к магистральным сетям и ввести в эксплуатацию жилые дома № 19,         № 49, № 25А, № 32 (1очередь), № 5 планируемой общей площадью – 89 252 м2 .

- в том числе II пусковой комплекс:

протяженность участка II пусковой комплекса (от улицы Маяковского           до проспекта Пролетарского) составляет – 0,94 км. Строительство магист-ральных сетей выполняется по муниципальному контракту от 17.10.2010              № 46/2010. Сроки окончания работ 30.09.2012. Законченные строительством магистральные сети позволят выполнить подключение внутриквартальных        сетей микрорайона 20 «А» (2 очередь строительства) ввести в эксплуатацию жилые дома № 9, № 4, № 5, № 1, № 6, № 7 – планируемой общей площадью – 138 050 м2.

Мероприятие 14: «Магистральная улица 23 «В» от улицы 30 лет Победы до улицы 1 «В» с сетями инженерного обеспечения».

Строительство магистральных сетей в составе улицы обеспечат подклю-чение внутриквартальных сетей водоснабжения, хозбытовой и ливневой канализации для ресурсоснабжения части объектов жилищного и социально-культурного назначения микрорайонов мкр 30, 31, 31 «Б», 30 «А», кварталы          30 «Б», «В» и ввести в эксплуатацию – 447 332 м2  планируемого к строи-тельству до 2015 года жилья, 4 детских дошкольных учреждения. Первый         пусковой комплекс введен в эксплуатацию разрешением от 24.11.2010 № 151. Ввод объекта в эксплуатацию второго пускового комплекса – декабрь 2011 года. Проектом предусмотрено подключение следующих микрорайонов:

- микрорайон 31 – жилые дома № 1, № 8, № 7, № 6, № 5 общей площадью– 9 5139 м2;

- микрорайон 30 – жилые дома № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12,          № 13, № 14, № 16, № 17, № 22, № 23, № 21, № 24, № 25, № 13, № 19, № 20          общей площадью – 217208м2.

- микрорайон 31 «Б» – жилые дома № 1, № 2, № 3, № 14 общей площадью – 107802 м2.

- микрорайон 30 «А» – жилые дома № 7, № 8, № 9, № 6, № 2, № 5, № 3,        № 1А общей площадью – 113977 м2.

- квартал 30 «Б», «В» – жилые дома № 1, № 2, № 3 общей площадью – 27183 м2.

Мероприятие 15: «Улица Каролинского от ул. 30 лет Победы до ул. 1 «В»          с сетями инженерного обеспечения».

Строительство магистральных хозбытовой, дождевой канализации, сетей водоснабжения в составе улицы позволили обеспечить энергоресурсами объекты социально-культурного назначения и объекты жилищного строительства            в микрорайонах: 32 – 21647 м2, 30 – 70792 м2, 31 «Б» – 24790 м2. Обеспечен ввод объектов жилищного строительства – 117 229 м2. Подготовлена возможность дальнейшего развития прилегающих к улице микрорайонов. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – от 24.08.2009 № 110,                     от 10.12.2010 № 162.

Мероприятие 16: «Улица Университетская от ул. 23 «В» до ул. 7ПР,                   5 пусковой комплекс».

Протяженность улицы составляет – 425 м. В составе улицы предусмотрено строительство следующих магистральных сетей дождевой канализации, водоснабжения, теплоснабжения. Проект утвержден, получены положительные          заключения государственной экспертизы в 2007 году. Продолжение строительства магистральных инженерных сетей по ул. Университетская (5 пусковой комплекс) и сетей по ул. 23 «В» обеспечат ресурсами объекты жилищного строительства микрорайона 31 «Б» и 30 «А» и позволит ввести в эксплуатацию более 221 779 м2 жилья в период до 2015 года.

Мероприятие 17: «Улица Маяковского на участке от 30 лет Победы                  до ул. Университетской в г. Сургуте».

Протяженность участка улицы Маяковского составляет 510 метров.                        В составе улицы предусматривается строительство следующих инженерных    сетей: водоснабжение, теплоснабжение, дождевая канализация, реконструкция сетей хозбытовой канализации. Строительство инженерных сетей в составе улицы позволит обеспечить ресурсами объекты жилищного строительства  микрорайона 20 «А» (2 очередь строительства), в том числе более 138 000 м2,        и объекты социально-культурного назначения.

Мероприятие 18: «Магистральная ул. 1-В на участке от улицы 4-В                      до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция»

Строительство и реконструкция инженерных сетей позволит выполнить   закольцовку водоводов между улицами 4 «В» (Геологическая) и 5 «В» (Югорская) и обеспечить качественное водоснабжение и соблюдение норм пожарной безопасности близлежащих территорий. Устройство дождевой канализации предназначено для сбора и отвода дождевых и грунтовых вод с проспекта          Пролетарский и прилегающих территорий. Переустройство сетей канализации на указанном участке позволит принять расчетное количество канализационных стоков с застраиваемых территорий микрорайонов 30, 30 «А», кварталы 30 «Б», 30 «В», 30 «Г». Устройство сетей газоснабжения в составе улицы в перспективе позволит развивать альтернативные теплоисточники Юго-Восточного жилого района. Переустройство сетей теплоснабжения с увеличением диаметра позволит транспортировать дополнительные тепловые мощности.

Мероприятие 19: «Инженерные сети по ул. 1 «З» от Нефтеюганского           шоссе до канализационных очистных сооружений с очистными сооружениями ливневой канализации ОС-2, г. Сургут».

Бюджетные инвестиции на строительство самотечного и напорного            коллекторов переданы СГМУП «Горводоканал». Строительство магистральных сетей канализации в составе объекта необходимо для принятия и транспортировки канализационных стоков Западного жилого района. За счет средств местного бюджета ведется строительство сетей канализации.

Задача 3. «Строительство внутриквартальных объектов коммунальной  инфраструктуры».

Выполнение мероприятий задачи позволит выполнить строительство         объектов инженерной инфраструктуры микрорайоного значения довести инженерные сети до границ земельных участков жилых домов и объектов социально- культурного назначения.

Мероприятие 20: «Застройка микрорайона 31. Инженерные сети»

Строительство инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, хозбытовой, дождевой канализации необходимо для подключения к магистральным сетям объектов жилищного и социально-культурного назначения. В период          до 2015 года позволит ввести в эксплуатацию – 95 139 м2 объектов жилищного строительства и объекты социально-культурного назначения. Объект введен         в эксплуатацию разрешением от 13.10. 2010 № 132.

Мероприятие 21: «Застройка микрорайона 31. Центральный тепловой пункт № 18»

Строительство объекта необходимо для подключения к магистральным  сетям тепловодоснабжения объектов жилищного и социально-культурного        назначения. Объект введен в эксплуатацию разрешением от 13.10. 2010 № 132.

Мероприятие 22: «Застройка микрорайона 32. (2 очередь строительства). Инженерные сети».

В составе проектной документации предусмотрено строительство сетей теплоснабжения (в том числе дренаж), сетей водоснабжения, сетей хозяйственно-бытовой, ливневой канализации, контрольно-распределительного пункта.  В настоящее время микрорайон частично застроен, проектирование перечисленных инженерных сетей необходимо для обеспечения своевременного          подключения следующих строящихся и планируемых к строительству объектов социального значения, а также жилых домов площадью более 13 000 м2,                  2 детских сада, школы на 825 учащихся, культурно-оздоровительный комплекс с фитнес-клубом, зрительным залом, спортзалом, оздоровительным бассейном.

Мероприятие 23: «Инженерные сети в п. Снежный».

Строительство сетей водоснабжения и объектов электросетевого хозяйства  в поселке предусматриваются для инженерного обеспечения 29 земельных        участков, выделение которых планируется под индивидуальное жилищное строительство через процедуру аукциона и для льготной категории граждан.

Мероприятие 24: «Инженерные сети в п. Таежный»

Строительство сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения           в поселке предусматриваются для инженерного обеспечения земельных участков, выделение которых планируется под индивидуальное жилищное строительство, через процедуру аукциона и для льготной категории граждан.

Задача 4. «Разработка проектов планировок территорий».

Выполнение мероприятий в соответствии с указанной задачей необходимо  в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов (сетей тепло-, газо-, водо-, электроснабжения, водоотведения). В рамках задачи            планируется в период с 2011 года по 2015 год разработать 11 проектов градостроительной документации.

Мероприятие 25: «Проект планировки поймы реки Оби».

Площадь прорабатываемой территории – 670 га. Муниципальный контракт от 20.08.2010 № 184/2010. Срок окончания проектных работ – 30.04.2012.                     В настоящее время постановлением Администрации города от 26.08.2011            утверждена концепция архитектурно-планировочного решения поймы реки Оби.

Мероприятие 26: «Проект планировки и проект межевания территории        ядра центра в городе Сургуте».

Площадь прорабатываемой территории 60 га. Муниципальный контракт  от 24.12.2010 № 195/2010. Срок окончания проектных работ – 31.03.2012.

Мероприятие 27: «Проект планировки и проект межевания территории жилых кварталов 30 «Б»,30 «В», 30 «Г» и части коммунального квартала 8               в городе Сургуте».

Площадь прорабатываемой территории 12,68 га. Проект разработан               и утвержден постановлением Администрации города от 28.09.2011 № 6394.

Мероприятие 28: «Проект планировки территории микрорайонов 1, 2, 4         в городе Сургуте».

Площадь прорабатываемой территории – 50 га . Проект разработан                      и утвержден постановлением Администрации города от 24.11.2011  № 8015.

Мероприятие 29: «Проект планировки территории Северо-Западного          жилого района в городе Сургуте».

Площадь прорабатываемой территории – 300 га.

Мероприятие 30: «Проект планировки и проект межевания территории микрорайона 46 ».

Площадь прорабатываемой территории – 42 га. Муниципальный контракт от 28.11.2011 № 49/2011. Срок окончания  проектных работ – 30.10.2012.

Мероприятие 31: «Проект планировки и проект межевания территории микрорайона 48».

Площадь прорабатываемой территории – 64,4 га. Муниципальный           контракт от 28.11.2011 № 50/2011. Срок окончания проектных работ – 30.11.2012.

Мероприятие 32: «Разработка генерального плана микрорайона 24».

Площадь прорабатываемой территории – 8 га. Муниципальный контракт от 12.10.2011 № 41/2011. Срок окончания проектных работ – 15.12.2012.

Мероприятие 33, 34: «Разработка схем планировки и схем межевания        районов, поселков города Сургута».

В данной работе предусмотрено разработка схем планировки поселка Юность, поселка МК-32, поселка МО-29, поселка Гидростроителей, поселка Лунного. Площадь прорабатываемой территории составляет – 173,7 га. Муниципальный контракт от 12.10.2011 № 40/2011.

Мероприятие 35: «Схема планировки и схема межевания поселков Кедровый-1, Таежный, Лесной».

Площадь прорабатываемой территории составляет – 56.2 га.

Мероприятие 36: «Проект планировки территории. Западная часть поймы реки Оби в городе Сургуте».

Площадь прорабатываемой территории составляет – 98 га.

Схемы планировки и схемы межевания территорий выполняются на основании распоряжения Администрации города от 20.04.2011 № 954 «Об утверждении мероприятий по выполнению долгосрочной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания в граждан в Сургуте на 2006 – 2015           годы» с целью определения в каждом поселке земель общего пользования, транспортных коридоров, объектов инженерного обеспечения. Подготовка          градостроительных планов позволит сформировать пакет документов                      для проведения аукционов по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

9. Механизм реализации долгосрочной целевой программы, система организации контроля за исполнением долгосрочной целевой программы.

Департамент архитектуры и градостроительства разрабатывает долго-срочную целевую программу «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010 – 2015 годы» и обеспечивает эффективное взаимодействие                     с соадминистраторами программы в ходе ее реализации, несет ответственность за реализацию программы в целом, за целевое и эффективное использование бюджетных средств, за качественное выполнение мероприятий программы,          за соблюдение сроков и качества подготовки отчетов.

Департамент городского хозяйства принимает участие в разработке            программы и несет ответственность за своевременное и качественное испол-нение отдельных мероприятий программы, а также за целевое использование бюджетных средств на данные мероприятия.

Исполнителями мероприятий программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010 – 2015 годы» является департамент архитектуры           и градостроительства и муниципальное казенное учреждение «Управление         капитального строительства», департамент городского хозяйства, Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал», муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса».

Департамент архитектуры и градостроительства и департамент городского хозяйства несет ответственность за исполнение программы в целом.

Для формирования перечня мероприятий для решения тактических задач муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства», департамент городского хозяйства представляют Администратору обосно-ванные предложения по финансированию мероприятий программы, в объемах ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.

Исполнитель программы муниципальное казенное учреждение «Управ-ление капитального строительства» является заказчиком по разработке проектно- изыскательской документации и строительству магистральных инженерных  сетей в составе улиц и внутриквартальных объектов коммунальной инфрастуктуры. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» является исполнителем отдельного мероприятия по строительству         инженерных сетей по ул. 1 «З». Муниципальное казенное учреждение               «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса»           является заказчиком по подготовке правоустанавливающей документации             на земельный участок и документов по инженерным (геодезическим, геологическим) изысканиям по мероприятиям «Газоснабжение жилого дома                         по ул. Береговая, 72» и «Водовод от кольца ГРЭС по ул. Электротехническая, ул. Пионерная ГРЭС с устройством повысительной станции»

Департамент городского хозяйства и муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» представляют ежеквартально                и ежегодно в департамент архитектуры и градостроительства информацию          о ходе реализации и о финансировании программы. Департамент архитектуры           и градостроительства представляет в департамент по экономической политике и в департамент финансов отчеты по исполнению программы ежеквартально         и ежегодно согласно постановлению Администрации города от 01.03.2011              № 970 «О долгосрочных целевых программах городского округа город        Сургут».

Непосредственный контроль за эффективностью и результативностью          реализации долгосрочной целевой программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010 – 2015 годы» несет заместитель главы Админист-рации города, курирующий деятельность департамента архитектуры и градостроительства.

| Приложение 3 к долгосрочной целевой программе «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010 – 2015 годы» Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на реализацию долгосрочной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего расходов | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010г (факт) | 2011г (план) | 2012г (план) | 2013г (план) | 2014г (план) | 2015г (прогноз) |
| 1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой программы – всего, в том числе: | 3 108 569,7 | 393 262,0 | 944 348,5 | 730 792,2 | 207 171,0 | 274 349,0 | 558 647,0 |
| - городской бюджет | 1 313 612,0 | 161 592,0 | 239 368,8 | 631 977,2 | 84 746,0 | 126 564,0 | 69 364,0 |
| - окружной бюджет (на условиях софинансирования) | 1 794 957,7 | 231 670,0 | 704 979,7 | 98 815,0 | 122 425,0 | 147 785,0 | 489 283,0 |
| 1.2. Объем бюджетных ассигнований администратора (департамент архитектуры и градостроительства), в том числе: | 2 396 357,1 | 393 262,0 | 802 063,0 | 232 008,1 | 136 028,0 | 274 349,0 | 558 647,0 |
| - городской бюджет | 601 399,4 | 161 592,0 | 97 083,3 | 133 193,1 | 13 603,0 | 126 564,0 | 69 364,0 |
| - окружной бюджет (на условиях софинансирования) | 1 794 957,7 | 231 670,0 | 704 979,7 | 98 815,0 | 122 425,0 | 147 785,0 | 489 283,0 |
| 1.3. Объем бюджетных ассигнований соадминистратора (департамент городского хозяйства), в том числе: | 712 212,6 | 0 | 142 285,5 | 498 784,1 | 71 143,0 | 0 | 0 |
| - городской бюджет | 712 212,6 | 0 | 142 285,5 | 498 784,1 | 71 143,0 | 0 | 0 |
| - окружной бюджет (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |