РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 3767 от 30.11.2012 г

Об утверждении плана мероприятий

в целях исполнения рекомендаций

Правительства Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

по повышению эффективности

деятельности Администрации города

по соответствующим сферам

Во исполнение распоряжения Администрации города от 09.10.2012 № 3029 «О реализации распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.08.2012 № 507-рп «О результатах мониторинга эффекти-вности деятельности органов местного самоуправления городских округов                 и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры               за 2011 год и предоставления грантов городским округам и муниципальным районам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за достижение наилучших значений показателей, характеризующих уровень муниципального управления в муниципальном образовании», в соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 23.08.2012 № 2407):

1. Утвердить план мероприятий департамента городского хозяйства по повы-шению эффективности деятельности Администрации города по соответст-вующим сферам согласно приложению.

2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить                     на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города                                                                                                Д.В. Попов

Приложение

к распоряжению Администрации города

от___________ № _______

План

мероприятий департамента городского хозяйства по повышению эффективности деятельности по итогам

2011 года, по соответствующим сферам

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| В сфере жилищного строительства и обеспечения граждан жильем: |  |  |  |
| 1 | # Проведение мероприятий по расселению граждан # из ветхих, аварийных домов расположенных # на территории поселков Медвежий Угол, МО-94, МК-32 для обеспечения своевременной, оперативной подготовки земельных участков # под строительство жилых домов | 2012 год | департамент городского хозяйства |
| 2 | Проведение работы по обследованию 90 домов на предмет признания их аварийными для поэтапного осуществления сноса ветхого и аварийного жилья | 2012 год | департамент городского хозяйства |
| В сфере жилищно-коммунального хозяйства (благоустройство территории), энергоэффективности |  |  |  |
| 1 | Продолжение реализации мероприятий, проводимых в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | до 2015 года | в соответствии с постановлением Администрации города от 30 июля 2010 года № 3731 «О долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городского округа город Сургут на период 2010 – 2015 годы» (с изменениями от 08 октября 2012 года № 7817) |
| 2 | Продолжение работы с населением по сокращению задолженности за оказанные коммунальные услуги | постоянно | департамент городского хозяйства совместно со структурными подразделениями Администрации города, ресурсоснабжающими организациями, управляющими организациями и ТСЖ |