- ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

- № 9199 от 29.11.2012 г.

- О долгосрочной целевой программе

«Модернизация и реформирование

жилищно-коммунального комплекса

муниципального образования

городской округ город Сургут

на 2013 – 2015 годы»

# В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,         Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.11.2010 № 313-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры         на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года» (с изменениями от 22.09.2012), Постановлением Администрации города № 970 от 01.03.2011 «О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут» (с изменениями                    от 27.09.2012 № 7507 № 7507):

- 1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Сургут на 2013 – 2015 годы» согласно приложению.

- 2. Департаменту финансов, управлению бюджетного учета и отчетности (Шерстнева А.Ю., Новикова М.А.) предусмотреть при формировании проекта бюджета города объем бюджетных ассигнований на реализацию программы.

- 3. Установить, что в ходе реализации программы отдельные мероприятия могут уточняться, объемы финансирования подлежат корректировке с учетом утвержденных расходов бюджета на очередной финансовый год.

- 4. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить              на официальном интернет-сайте Администрации города.

- 5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Маркова Р.И.

# Глава города                                                                                                Д.В. Попов

- Приложение

к постановлению

- Администрации города

от ____________ № ______

- Долгосрочная целевая программа

«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального

комплекса муниципального образования городской округ

город Сургут

на 2013 – 2015 годы»

- Содержание

| 1 | Раздел 1. Паспорт долгосрочной целевой программы | 3 – 6 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Раздел 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом | 6 – 12 |
| 3 | Раздел 3. Цели и задачи долгосрочной целевой программы | 12 – 13 |
| 4 | Раздел 4. Срок и этапы реализации долгосрочной целевой программы | 13 |
| 5 | Раздел 5. Объем бюджетных ассигнований по источникам финансирования долгосрочной целевой программы | 13 |
| 6 | Раздел 6. Целевые показатели реализации долгосрочной целевой программы | 14 |
| 7 | Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации долгосрочной целевой программы | 15 – 18 |
| 8 | Раздел 8. Программные мероприятия реализации долгосрочной целевой программы | 19 |
| 9 | Раздел 9. Механизм реализации долгосрочной целевой программы, система организации контроля за исполне-нием долгосрочной целевой программы | 19 |
| 10 | Приложение 1 к Программе «Объем бюджетных ассигнований по источникам финансирования долгосрочной целевой программы» | 20 |
| 11 | Приложение 2 к Программе «Программные мероприятия реализации долгосрочной целевой программы и ожидаемые результаты» | 21 – 35 |
| 12 | Приложение 3 к Программе «Расчетный объем, необхо-димый для реализации долгосрочной целевой программы» | 36 – 107 |

- Раздел 1. Паспорт долгосрочной целевой программы

| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Сургут на 2013-2015 годы» (далее – программа) |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для разра-ботки программы (наименование, номер и дата правового акта) | # - статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Постановление Правительства Ханты-Мансий-ского автономного округа – Югры от 26.11.2010 № 313-п «О целевой программе Ханты-Мансий-ского автономного округа – Югры «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года» (с изменениями от 22.09.2012); - постановление Администрации города № 970 от 01.03.2011 «О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут» (с изменениями от 27.09.2012) |  |
| Куратор программы | Первый заместитель главы Администрации города |  |
| Наименование администратора | департамент городского хозяйства |  |
| Наименование соадминистраторов программы | департамент архитектуры и градостроительства. Исполнители программы: - Муниципальное казенное учреждение «Управ-ление капитального строительства» (далее – МКУ «УКС»); - Муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» (далее – МКУ «ДДТиЖКК»); - Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» (далее – СГМУП «ГВК»); - Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети» (далее – СГМУП «ГТС»); Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Тепловик» (далее СГМУП «Тепловик») |  |
| Цель программы | 1. Развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с генеральным планом города, отве-чающей потребностям города в энергоресурсах для устойчивого социально-экономического развития города и создания условий для увели-чения объемов строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения. 2. Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконст-рукции модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры |  |
| Задачи программы | - строительство объектов коммунальной инфраструктуры на территориях, предназначенных для развития объектов жилищного и социально-культурного назначения; - реконструкция и модернизация муниципальных инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры; - капитальный ремонт муниципальных инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры |  |
| Срок и этапы реализации программы | 2013 – 2015 годы |  |
| Инвестиции программы | Информация о наличии проектной документации, о заключении государственной экспертизы проектной документации, о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, о мощности объекта, сметная стоимость объекта капитального строительства, технологическая структура капитальных вложений отражена в разделе 7 программы |  |
| Объем бюджетных ассигнований по источникам финансирования программы | Общий объем бюджетных ассигнований для реализации программных мероприятий долгосрочной целевой программы на 2013 – 2015 годы составляет 305 471,0 тыс. рублей: - местный бюджет – 305 471,0 тыс. рублей, в том числе: 2013 год – 222 646,9 тыс. рублей; 2014 год – 48 501,8 тыс. рублей; 2015 год – 34 322,3 тыс. рублей; - окружной бюджет – 0 тыс. рублей. Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению. Ежегодные объемы бюджетного финансирования программы определяются в соответствии с утверж-денным бюджетом города Сургута и бюджетом автономного округа ХМАО – Югры на соответствующий финансовый год |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Строительство объектов коммунальной инфраструктуры на территориях, предназначенных для развития объектов жилищного и социально-культурного назначения: 1.1. Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам коммунальной инфраструктуры – 2 проекта. 1.2. Строительство магистральных инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения: - сетей водоснабжения – 2,15 км; - сетей теплоснабжения- 1,54 км; - сетей хозбытовой канализации – 5,45 км; - сетей электроснабжения – 6,32 км; - сетей дождевой канализации – 2,15 км; - сетей дренажа – 1,18 км. 1.3. Строительство внутриквартальных объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспе-чения инженерной подготовки земельных участков для строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения: - сетей газоснабжения – 1,15 км; - сетей водоснабжения – 3,65 км; - сетей теплоснабжения – 0,54 км - сетей хобытовой канализации – 0,09 км; - сетей дождевой канализации – 0,63 км; - контрольно-распределительный пункт – 1 шт; 2. Обеспечение надлежащей эксплуатации муниципальных объектов инженерной инфраструктуры в соответствие с требованиями и нормами эксплуатации, в целях предотвращения отказов, повреж-дений и аварийных ситуаций за счет: 2.1. Реконструкции, модернизации (с проектированием) муниципальных инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры: - сетей электроснабжения – 1,3 км; - трансформаторных подстанций – 5 ед; - разработка 8 проектов. 2.2. Капитального ремонта: - газопроводов низкого давления – 1,39 км; - разработка 3 проектов |  |
| Механизм реализации долгосрочной целевой программы, система организации контроля за исполнением долгосрочной целевой программы | Общая координация хода реализации программы осуществляется департаментом городского хозяйства. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, эффективностью и результативностью мероприятий программы: - Задача 1 осуществляется департаментом архитектуры и градостроительства, департаментом городского хозяйства. - Задачи 2, 3 осуществляется департаментом городского хозяйства; Ежегодную информацию о ходе реализации и о финансировании программы согласно постановлению Администрации города от 01.03.2011 № 970 «О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут» представляют: - исполнитель МКУ «УКС» – соадминистратору программы; - соадминистратор – администратору программы; - исполнители МКУ «ДДТиЖКК», СГМУП «ГВК» СГМУП «ГТС», СГМУП «Тепловик» – администратору программы. Администратор программы предоставляет ежегодный отчет об исполнении долгосрочной целевой программы в департамент по экономической политике |  |

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения       программно-целевым методом

Долгосрочная целевая программа «Модернизация и реформирование          жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Сургут на 2013 – 2015 годы» разработана на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                    от 26.11.2010 № 313-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 – 2013         годы и на период до 2015 года» (с изменениями от 22.09.2012), в соответствии постановлением Администрации города № 970 от 01.03.2011 «О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут» (с изменениями                    от 27.09.2012) для решения вопросов повышения качества и надежности              предоставления коммунальных услуг, обеспечения объектами коммунальной инфраструктуры новых территорий предоставляемых для индивидуального             и многоэтажного жилищного строительства и объектов социально-культурного назначения.

2.1. Одной из проблем города в области жилищного строительства является  отсутствие достаточного количества земельных участков, обустроенных объектами коммунальной инфраструктуры, что значительно снижает темпы многоквартирного и индивидуального жилищного строительства и препятствует своевременному вводу в эксплуатацию объектов социально-культурного назначения и обеспечения надежной и эффективной работы системы коммунальной инфраструктуры. Высокая стоимость эксплуатационных затрат с одной стороны  и социально обоснованные ограничения роста тарифов на коммунальные услуги  с другой, не позволяют организациям коммунального комплекса осуществить масштабные инвестиции в строительство новых инженерных сетей для освоения территорий, предназначенных для жилищного строительства. Текущее состояние жилищно-коммунального комплекса является сдерживающим фактором дальнейшего развития территорий города, в том числе развития жилищного строительства.

Для увеличения площади земельных участков обеспеченных комму-нальной инфраструктурой в целях повышения уровня населения города жильем  необходимо осуществить строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей в соответствии с утвержденной градостроительной                и проектной документацией. Реализация комплекса мероприятий программы  позволит достичь результатов, представленных в приложении 2 к программе           и создать условия для строительства более 1 563 335 м2 жилья на вновь                  застраиваемых территориях.

2.2. В целях реализации норм Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с изменениями от 25.06.2012), обеспечения перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов городского хозяйства в соот-ветствии с потребностями жилищного и промышленного строительства                    на территории города Сургута решением Думы города от 13.05.2008 № 381-IV ДГ утверждена «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на 2008 – 2018 годы» (далее – ПКР), которая содержит мероприятия по развитию                      и модернизации систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения,                  а также объектов утилизации и захоронения твердых бытовых отходов.

В соответствии с Приказом Минрегионразвития от 06.05.2011 № 204              «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» ПКР должна быть разработана                    в отношении систем снабжения всеми ресурсами, в том числе электроснаб-жения и газоснабжения, которые в действующей ПКР отсутствуют. ПКР должна соответствовать требованиям, установленным Правительством Российской           Федерации. На сегодняшний день проект постановления о требованиях к ПКР проходит процедуру согласования в Правительстве Российской Федерации.

Письма Минрегионразвития от 20.11.11 № 31852-АП/14, Правительства автономного округа от 11.01.2012 № ВГ-90, Департамента внутренней поли-тики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.07.2012 № 2557, Департамента строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.11.2011 № 6996,              17.02.2012 № 1027, 19.04.2012 № 2729 обязывают муниципальные образования осуществить корректировку действующих ПКР в соответствии с Приказом           № 204.

2.3. Отсутствие возможности у муниципальных предприятий выполнять работы по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры в полном объеме за счет собственных средств, утвержденных в тарифах, привело к ряду проблем,          основной из которых является высокий уровень недоремонта инженерных        сетей и объектов инженерной инфраструктуры.

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства, не имея достаточных доходов от предоставления жилищно-коммунальных услуг, не производят                 в нужном объеме инвестиции в основные производственные фонды, которые необходимы не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержания в соответствии с требованиями норм эксплуатации.

Согласно постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.11.2010 № 313-п «О целевой программе ХМАО – Югры «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО – Югры на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года» (с изменениями                       от 22.09.2012) ежегодная замена ветхих инженерных сетей должна составлять не менее 4% от общей протяженности сетей.

Сравнительный анализ основных показателей замены инженерных сетей (капитальный ремонт, реконструкция), выполненной в рамках производст-венных программ СГМУП «Городские тепловые сети», СГМУП «Горводо-канал», СГМУП «Тепловик» с учетом инвестиционных программ СГМУП «Горводоканал» и показателей реконструкции муниципальных объектов электросетевого хозяйства, представленный в таблице 1 свидетельствует о низком проценте замены сетей от 1,03 до 1,41% (при рекомендуемом – 4%)

- Таблица 1

| Наименование | Ед. изм. | 2010 год | 2011 год | 2012 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общая протяженность сетей: | км | 1976,0 | 2002,20 | 2014,3 |
| - теплоснабжения | км | 894,96 | 894,96 | 900,20 |
| - водоснабжения | км | 381,96 | 392,50 | 396,40 |
| - канализации | км | 363,04 | 378,66 | 381,70 |
| - электроснабжения | км | 336,00 | 336,00 | 336,00 |
| 2. В том числе ветхих сетей: | км | 430,70 | 532,0 | 560,11 |
| - теплоснабжения | км | 209,9 | 220,40 | 241,00 |
| - водоснабжения | км | 128,77 | 132,15 | 136,15 |
| - канализации | км | 79,01 | 78,62 | 82,16 |
| - электроснабжения | км | 13,10 | 100,8 | 100,8 |
| 3. Заменено ветхих сетей: | км | 20,40 | 25,72 | 28,50 |
| - теплоснабжения | км | 13,64 | 14,7 | 20,20 |
| - водоснабжения | км | 3,77 | 4,15 | 7,50 |
| - канализации | км | 2,88 | 3,26 | 0,80 |
| - электроснабжения | км | 0,10 | 3,61 | 0 |
| 4. Процент замены ветхих сетей от общей протяженности | % | 1,03 | 1,29 | 1,41 |
| - теплоснабжения | % | 1,52 | 1,64 | 2,24 |
| - водоснабжения | % | 0,99 | 1,06 | 1,89 |
| - канализации | % | 0,79 | 0,86 | 0,21 |
| - электроснабжения | % | 0,03 | 1,07 | 0 |

2.4. Поселок Снежный не обеспечен централизованной системой хозбы-товой канализации. Фактическая производительность существующих локальных канализационных очистных сооружений «Геронтологического центра             и дома ребенка» достигает до 240 м3/сут. при проектной – 150 м3/сут.,                   в результате – превышение утвержденного норматива допустимого сброса               веществ в водный объект (количество тонн загрязняющих веществ в год              превышает утвержденный норматив именно по причине превышения фактического сброса воды над проектным).

С учетом требований СНИП 2.04.03-85 (1986) «Канализация. Наружные         сети сооружения» необходимо строительство напорного коллектора от ЛКОС объекта «Геронтологический центр и дом ребенка» поселка Снежного                       до напорного коллектора 9п/у (Ду350).

2.5. В соответствии с «Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности», утвержденным решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ (с изменениями                          от 21.06.2012 № 207-V ДГ), финансирование всех необходимых мероприятий по управлению и распоряжению имуществом муниципального образования осуществляется за счет бюджетных средств и включает расходы, направленные, в том числе, на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов энерго- и газоснабжения, задействованных в единой сети жизнеобеспечения  города и переданных в аренду специализированным организациям.

Согласно договору аренды муниципального имущества у общества с ограниченной ответственностью «Сургутские электрические сети» находятся                   в аренде 126 объектов недвижимого и 338 объектов движимого имущества.

В аренде общества с ограниченной ответственностью «СГЭС» находятся          не только вновь построенные муниципальные объекты электросетевого хозяйства, но и бесхозяйные объекты, поступившие в муниципальную собственность в соответствии с законодательством, которые находятся в неудовлетвори-тельном техническом состоянии.

За 2010 – 2012 годы реконструкцией охвачено 25 объектов. В рамках            программы планируется выполнить за период 2013 – 2015 годы реконструкцию пяти объектов электросетевого хозяйства, не соответствующих требованиям Правил устройства электроустановок и 3-х участков сетей электроснабжения общей протяженностью 1,3 км для обеспечения населения надежным электроснабжением.

2.6. Согласно договору аренды муниципального имущества у открытого         акционерного общества «Сургутгаз» находятся в аренде 4 групповые резервуарные установки сжиженного углеводородного газа (ГУ СУГ): ГУ № 6,                  ГУ № 11, ГУ № 13, ГУ № 15 и газопроводы низкого давления от них к жилым домам общей протяженностью 1618,1 метра.

Год ввода в эксплуатацию газопроводов низкого давления от ГУ СУГ № 13 до жилого дома № 72 по улице Береговой – 1973, от ГУ СУГ № 15 до жилого дома № 13, 15 по улице Нагорной – 1975. В соответствии с Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03, вывод              в ремонт (замена) существующих сетей газоснабжения определяется собственником по окончании 40 лет эксплуатации. В целях предотвращения аварийных ситуаций необходимо выполнить капитальный ремонт указанных газопроводов.

- Динамика изменения значений целевых показателей

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатель результата достижения цели 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1. Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км | 1,03 | 0 | 0,48 | 2,456 |
| 1.2. Ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения | км | 0 | 1,2 | 0,48 | 1,75 |
| 1.3. Ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации | км | 1,0 | 0,62 | 0,17 | 2,996 |
| 1.4. Ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения | км | 0 | 6,52 | 0,35 | 1,87 |
| 1.5. Ввод в эксплуатацию сетей дождевой канали-зации | км | 0 | 2,24 | 0,52 | 4,063 |
| 1.6. Ввод в эксплуатацию сетей дренажа | км | 0 | 1,61 | 0 | 0 |
| 1.7. Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения | км | 0 | 0,94 | 1,251 | 1,20 |
| 1.8. Ввод в эксплуатацию контрольнро-распределительного пункта | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. Проектная изыскательская документация | проект | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 1.10. Подготовка межевого плана | план | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11. Земельные участки обеспеченные инженерной инфраструктурой | м² | 0 | 245576 | 431000 | 93000 |
| 2. Показатель результата достижения цели 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1. Протяженность реконструированных кабельных линий электроснабжения | км | 0 | 3,73 | 4,1 | 0 |
| 2.2. Количество реконструированных трансформаторных подстанций | ед. | 0 | 8 | 5 | 3 |
| 2.3. Протяженность отремонтированного газопровода низкого давления | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. Проектная изыскательская документация | проект | 0 | 5 | 2 | 0 |

Не менее важной проблемой является длительность оформления землеотводов под строительство (реконструкцию) инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры. На регламентные работы по оформлению землеотвода (при условии, что оформление пройдет без задержек) потребуется 270 – 280 дней, на проведение государственной экспертизы минимум 45 дней, получение разрешения на строительство 7 – 10дней, что не позволяет решить                             в кратчайшие сроки проблемы развития инженерной инфраструктуры                       и обеспечения надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов.

Необходимость и целесообразность решения данной проблемы програм-мным методом обусловлена требованием бюджетного законодательства: все бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности в форме капи-тальных вложений предусматриваются в соответствии с долгосрочными целевыми программами.

Применение программно-целевого метода для решения перечисленных проблем позволит повысить эффективность планирования, рационально использовать финансовые ресурсы на реализацию мероприятий по поддер-жанию муниципальной инженерной инфраструктуры в соответствии с требова-ниями норм эксплуатации, создать условия для жилищного строительства,              в перспективе обеспечить гарантированное предоставление населению и орга-низациям города коммунальных услуг надлежащего качества, как в сущест-вующих, так и во вновь застраиваемых микрорайонах города.

- Раздел 3. Цели и задачи долгосрочной целевой программы

- Целями долгосрочной целевой программы являются:

1. Развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с гене-ральным планом города, отвечающей потребностям города в энергоресурсах для устойчивого социально-экономического развития города и создания условий                 для увеличения объемов строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения.

2. Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных         ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет строительства, реконструкции и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры.

- Для достижения цели 1 необходимо решение следующих тактических            задач:

Задача 1. Строительство объектов коммунальной инфраструктуры                     на территориях, предназначенных для развития объектов жилищного и социально-культурного назначения.

Для решения задачи 1 необходима реализация следующих мероприятий:

- выполнение проектно-изыскательских работ по объектам коммунальной  инфраструктуры;

- строительство магистральных инженерных сетей в составе улиц;

- строительство внутриквартальных объектов коммунальной инфраструктуры;

Указанные выше мероприятия задачи 1 являются технологическим циклом развития территории предназначенной под застройку. Период реализации              программы, это период достижения целевых показателей, который определен         с учетом достаточно продолжительного технологического цикла выполнения проектно-изыскательских работ, и строительства объектов коммунальной              инфраструктуры.

Для достижения цели 2 необходимо решение тактических задач:

Задача 2. Реконструкция и модернизация муниципальных инженерных         сетей и объектов инженерной инфраструктуры.

Для решения задачи 2 необходима реализация мероприятий по выпол-нению проектных изыскательских  и строительно-монтажных работ по реконструкции и модернизации муниципальных инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры.

Задача 3. Капитальный ремонт муниципальных инженерных сетей                  и объектов инженерной инфраструктуры.

Для решения задачи 3 необходима реализация мероприятий по выпол-нению проектных изыскательских и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту муниципальных инженерных сетей  и объектов инженерной инфраструктуры.

- Раздел 4. Сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы

Долгосрочная целевая программа «Модернизация и реформирование          жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Сургут на 2013 – 2015 годы» реализуется в 2013 – 2015 годы.

Раздел 5. Объем бюджетных ассигнований по источникам финансирования долгосрочной целевой программы

В реализации мероприятий программы участвуют средства местного        бюджета и средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями между муници-пальным образованием, департаментом экономического развития и департаментом строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса          Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Ежегодные объемы финансирования программы за счет средств окружного бюджета и бюджета городского округа город Сургут определяются в соот-ветствии с утвержденными бюджетами на соответствующий финансовый год.

Ежегодный объем средств бюджета автономного округа, направляемый муниципальному образованию на реализацию мероприятий по обеспечению инженерными сетями земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства составляет около 20%.

Информация об объеме бюджетных ассигнований и источниках финансирования долгосрочной целевой программы представлена в приложении 1                к программе.

Расчетный объем средств, необходимый для реализации долгосрочной         целевой программы представлен в приложении 3 к программе.

- Раздел 6. Целевые показатели реализации долгосрочной целевой программы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Всего | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | Разработка проектной изыскательской документации | проект | 13 | 7 | 3 | 3 |
| 2 | Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км | 5,81 | 4,15 | 1,66 | 0 |
| 3 | Ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения | км | 2,08 | 2,08 | 0 | 0 |
| 4 | Ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации | км | 5,54 | 5,0 | 0,54 | 0 |
| 5 | Ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения | км | 6,32 | 2,83 | 3,49 | 0 |
| 6 | Ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации | км | 2,78 | 2,35 | 0,43 | 0 |
| 7 | Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения | км | 1,15 | 0,7 | 0,45 | 0 |
| 8 | Ввод в эксплуатацию сетей дренажа | км | 1,18 | 1,18 | 0 | 0 |
| 9 | Ввод в эксплуатацию контрольно- распределительного пункта | шт | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Подготовка межевого плана | план | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Земельные участки обеспеченные инженерной инфраструктурой | м2 | 245295 | 210229 | 35066 | 0 |
| 12 | Протяженность реконструированных кабельных линий электроснабжения | км | 1,3 | 0 | 1,3 | 0 |
| 13 | Количество реконструированных трансформаторных подстанций | ед. | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 14 | Протяженность отремонтированного газопровода низкого давления | км | 1,39 | 0,09 | 0,14 | 1,16 |

Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации долгосрочной целевой         программы

Задача 1 «Строительство объектов коммунальной инфраструктуры                       на территориях, предназначенных для развития объектов жилищного и социально-культурного назначения»:

1.1. Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам комму-нальной инфраструктуры.

Для соблюдения, условий выделения средств бюджета автономного округа на обеспечение инженерными сетями земельных участков необходимо не менее 20% средств направлять на подготовку земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

Выполнение данных мероприятий задачи 1 позволит определить архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-техни-ческие решения для обеспечения строительства объектов.

Мероприятие 1 «Инженерные сети в поселке Снежный (квартал 46,47)».  Разработка проекта выполняется, в связи с необходимостью инженерного обеспечения 6-ти земельных участков, проданных через процедуру торгов-аукционов (квартал 47) под жилищное строительство и планируемых к выделению в поселке 7-ми земельных участков для льготной категории граждан и их             формированием на аукцион (квартал 46). Инженерное обеспечение земельных          участков квартала 47 находится на особом контроле у Губернатора после обращения собственников земельных участков. Сметная стоимость выполнения проектных работ составляет 5584,2 тыс. рублей.

Мероприятие 2 «Застройка микрорайона 48. Инженерные сети». Разра-ботка проекта позволит принять конструктивные и инженерно-технические         решения для подготовки территории под строительство 202 индивидуальных жилых домов и 38 многоквартирных жилых домов. Сметная стоимость выполнения проектных работ составляет 8008,8 тыс. рублей.

Мероприятие 3 «Улица Университетская от ул. 23 «В» до ул. 7ПР, 5             пусковой комплекс». Подготовка межевого плана необходима для осуществления государственной регистрации права на объект (Федеральный закон                               от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости») сметная стоимость выполнения работ по подготовке межевого плана составляет                 90,0 тыс. рублей.

1.2. Строительство магистральных инженерных сетей  в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для строительства объектов         жилищного и социально-культурного назначения.

Для реализации окружных жилищных программ и программ строительства объектов социально культурного назначения необходимо выполнение работ           по опережающему развитию территорий города посредством строительства         сетей тепло-, газо-, водо-, электроснабжения, водоотведения в составе магистральных улиц, что  позволит обеспечить развитие внутриквартальной коммунальной инфраструктуры прилегающих микрорайонов.

Мероприятие 4 «Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте».

(1 пусковой комплекс):

- Протяженность участка 1 пускового комплекса (от улицы Северной                         до улицы Маяковского) составляет – 0,43 км, в том числе длина платины –                       75 метров. Сметная стоимость выполнения работ – 421977,80 тыс. рублей, в том числе строительно-монтажные работы – 419111,80 тыс. рублей. Строительство участка ведется с 2011 года в рамках программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010 – 2015 годы». Продолжение строительства магистральных инженерных сетей позволит выполнить подключение внутриквар-тальных инженерных сетей микрорайонов 19-20 к магистральным сетям                    и ввести в эксплуатацию жилые дома 19, 49, 25А, 32 (1очередь), 5 планируемой  общей площадью – 89 252 м². Площадь земельных участков для строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения, ресурсообес-печение которых происходит от магистральных сетей улицы, составляет 24611,8 м2.

- (2 пусковой комплекс).

- Протяженность участка 2 пускового комплекса (от улицы Маяковского           до проспекта Пролетарского) составляет  0,94 км. Строительство участка            ведется с 2011 года в рамках программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010 – 2015 годы». В 2013 году обеспечен ввод объекта             в эксплуатацию. Строительство магистральных сетей в составе участка обес-печит возможность ввода в эксплуатацию храмового комплекса и объектов  жилищного строительства микрорайона 20 «А» (жилые дома 1, 4, 5, 6, 7) общей площадью 132800 м2. Площадь земельных участков для строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения, ресурсообеспечение которых происходит от магистральных сетей улицы, составляет 92987,11м2. Заключение государственной вневедомственной экспертизы департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2007 № 252.

Мероприятие 5 «Улица Университетская от ул. 23 «В» до ул. 7ПР,                5 пусковой комплекс».

- Протяженность улицы составляет 0,43 км. Проект утвержден, получены положительные заключения государственной экспертизы в 2007 году. Сметная стоимость объекта – 145631,90 тыс. рублей в том числе, строительно-монтажные работы – 145541,90 тыс. рублей. В 2013 году завершаются работы, начатые в 2011году в рамках долгосрочной целевой программы «Проектиро-вание и строительство инженерных сетей на 2010 – 2015 годы» по строи-тельству объекта. Строительство магистральных инженерных сетей по улице Университетской (5 пусковой комплекс) и сетей по улице 23 «В» обеспечит         ресурсами объекты жилищного строительства микрорайона 31 «Б» и 30 «А»              и позволит ввести в эксплуатацию более 221 779 м2 жилья в период до 2015 года. Площадь земельных участков для строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения, ресурсообеспечение которых происходит               от магистральных сетей улицы, составляет 127800 м². Положительное заклюю-чение государственной экспертизы департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2007 № 8615006507.

Мероприятие 6 «Улица Маяковского на участке от 30 лет Победы                         до ул. Университетской в г. Сургуте».

- Протяженность участка улицы Маяковского составляет 0,5 км. В составе улицы предусматривается строительство следующих инженерных сетей: водоснабжения, теплоснабжения, дождевой канализации, реконструкция сетей           хозбытовой канализации. Строительство инженерных сетей в составе улицы позволит обеспечить ресурсами  объекты жилищного строительства микро-района 20 «А» (2 очередь строительства) в том числе, более 138 000 м2 и объекты  социально-культурного назначения. Площадь земельных участков для строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения, ресурсообеспечение  которых происходит от магистральных сетей улицы, составляет  92987,11 м².

Мероприятие 7 «Инженерные сети по ул. 1 «З» от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений с очистными сооружениями                    и ливневой канализацией ОС-2».

Сметная стоимость работ составляет 850000 тыс. рублей, в том числе строительно-монтажные работы – 711328,0 тыс. рублей. В 2013 году завершаются работы, начатые в 2011году в рамках долгосрочной целевой программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010 – 2015 годы»               по строительству объекта. Построенные напорный и самотечный канализационные коллекторы протяженностью 3,71 км обеспечат централизованную           канализацию новых микрорайонов интенсивной застройки Западного жилого района.

1.3. Строительство внутриквартальных сетей и объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных            участков для жилищного строительства.

Мероприятие 8 «Инженерные сети  в поселке Снежный 1 этап».

- Сметная стоимость составляет 41290,07 тыс. рублей, в том числе строительно-монтажные работы – 38582,1 тыс. рублей. Строительство сетей водоснабжения – 1,6 км и переустройства части сетей газоснабжения – 0,7 км                          в поселке Снежном предусматривается для инженерного обеспечения 29              земельных участков, выделение которых планируется под индивидуальное           жилищное строительство, через процедуру аукциона и для льготной категории граждан – 19 участков (зоны С-40, С-41). Площадь подготовленных земельных участков для строительства индивидуальных объектов жилья составляет 15279 м².

Мероприятие 9 «Застройка микрорайона 32 (2 очередь строительства). Инженерные сети».

- Сметная стоимость составляет 27528,35 тыс. рублей, в том числе строительно-монтажные работы – 24745,80 тыс. рублей. Для обеспечения подклю-чения следующих строящихся и планируемых к строительству объектов социального значения: 2 детских сада, школы на 825 учащихся, культурно-оздоровительный комплекс с фитнес-клубом, зрительным залом, спортзалом, оздоровительным бассейном, а так же жилые дома, площадью более 13 000 м2, предусмотрено строительство сетей теплоснабжения (в том числе дренаж),            сетей водоснабжения, сетей хозяйственно-бытовой, ливневой канализации, контрольно-распределительного пункта. Площадь подготовленных земельных участков для строительства  объектов жилья и социально-культурного назна-чения составляет 27349,7 м².

Мероприятие 10 «Инженерные сети в поселке Снежный» (квартал С46,С47).

- Сметная стоимость составляет 68596,2 тыс. рублей, в том числе строительно- монтажные работы – 63012,0 тыс. рублей. Для ресурсоснабжения 6-ти                   земельных участков, проданных через процедуру торгов-аукционов (квартал 47) под жилищное строительство и  планируемых к выделению в поселке 7-ми           земельных участков для льготной категории граждан и их формированием               на аукцион (квартал 46) необходимо строительство 0,9 км сетей водоснабжения и 0,45 сетей газоснабжения. Электроснабжение земельных участков будет           осуществляться в рамках технологического подключения. Площадь подготовленных земельных участков для строительства объектов жилья и социально-культурного назначения составляет 10454,05 м².

Мероприятие 11«Застройка микрорайона 48. Инженерные сети».

Строительство объектов коммунальной инфраструктуры необходимо             для подготовки территории под строительство 202 индивидуальных жилых           домов и 38 многоквартирных жилых домов. Протяженность инженерных сетей будут определена в рамках проекта планировки и в последствии откорректированы. Площадь подготовленных земельных участков для строительства индивидуальных объектов жилья составляет 10454 м².

Задача 2 «Реконструкция и модернизация муниципальных инженерных        сетей и объектов инженерной инфраструктуры».

Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по реконструкции 5 объектов электросетевого хозяйства и 3-х участков сетей электроснабжения обеспечит их надежную эксплуатацию в соответствии с Правилами устройства электроустановок, предотвратит аварийные ситуации и возможность ограни-чения предоставления услуг электроснабжения потребителям.

Задача 3 «Капитальный ремонт  муниципальных инженерных сетей                  и объектов инженерной инфраструктуры».

Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту газопроводов низкого давления, протяженностью 1,39 км обеспечит эксплуатацию газопроводов в соответствии с Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03.

Раздел 8. Программные мероприятия реализации долгосрочной целевой программы

Программные мероприятия реализации долгосрочной целевой программы представлены в приложении 2 к программе.

Раздел 9. Механизм реализации долгосрочной целевой программы, система организации контроля за исполнением долгосрочной целевой программы

Департамент городского хозяйства разрабатывает долгосрочную целевую программу «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального        комплекса муниципального образования городской округ город Сургут                   на 2013 – 2015 годы», несет ответственность за реализацию программы                         в целом, за целевое и эффективное использование бюджетных средств, за качественное выполнение мероприятий программы, за соблюдение сроков и качества подготовки отчетов.

Департамент архитектуры и градостроительства принимает участие                  в разработке программы и несет ответственность за своевременное и качественное исполнение мероприятий задачи 1 программы, а также за целевым         использованием бюджетных средств на данные мероприятия.

Исполнителями мероприятий программы «Модернизация и реформиро-вание жилищно-коммунального комплекса муниципального образования               городской округ город Сургут на 2013 – 2015 годы» являются департамент             городского хозяйства, департамент архитектуры и градостроительства,              МКУ «УКС», МКУ «ДДТиЖКК», СГМУП «ГВК», СГМУП «ГТС», СГМУП «Тепловик».

Ежегодную информацию о ходе реализации и о финансировании программы согласно постановлению Администрации города Сургута от 01.03.2011            № 970 «О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут» предоставляют:

- исполнитель МКУ «УКС» – соадминистратору программы;

- соадминистратор – администратору программы;

- исполнители МКУ «ДДТиЖКК», СГМУП «ГВК» СГМУП «ГТС», СГМУП «Тепловик» – администратору программы.

Администратор программы предоставляет ежегодный отчет об исполнении долгосрочной целевой программы в департамент по экономической политике.

Непосредственный контроль за эффективностью и результативностью         реализации долгосрочной целевой программы «Модернизация и реформиро-вание жилищно-коммунального комплекса муниципального образования               городской округ город Сургут на 2013 – 2015 годы» осуществляет первый            заместитель главы Администрации города.

|  |  | Приложение 1 к долгосрочной целевой программе «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Сургут на 2013 – 2015 годы» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования на реализацию долгосрочной целевой программы |  |  |  |  |
| Наименование | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |
|  | Всего расходов | в том числе, по годам |  |  |
|  |  | 2013 год (план) | 2014 год (план) | 2015 год (план) |
| 1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой прог-раммы всего, в том числе: | 305 471,0 | 222 646,9 | 48 501,8 | 34 322,3 |
| - городской бюджет | 305 471,0 | 222 646,9 | 48 501,8 | 34 322,3 |
| - окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. Объем бюджетных ассигнований администратора, в том числе: | 174 256,9 | 145 338,1 | 8 634,3 | 20 284,5 |
| - городской бюджет | 174 256,9 | 145 338,1 | 8 634,3 | 20 284,5 |
| - окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Объем бюджетных ассигнований соадминистратора ДАиГ, в том числе: | 131 214,1 | 77 308,8 | 39 867,5 | 14 037,8 |
| - городской бюджет | 131 214,1 | 77 308,8 | 39 867,5 | 14 037,8 |
| - окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 2

к долгосрочной целевой программе

«Модернизация и реформирование

жилищно-коммунального комплекса

муниципального образования городского

округа город Сургут на 2013 – 2015 годы»

Программные мероприятия реализации долгосрочной целевой программы

| Наименование | Ед. измере-ния |  | Источ-ники финанси-рования | Объем финанси-рования | В том числе по годам: |  |  | Исполнитель программного мероприятия | Значение целевого показателя результата реализации программы, в том числе по годам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1. Цель 1 Программы: Развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с генеральным планом города, отвечающей потребностям города в энергоресурсах для устойчивого социально-экономического развития города и создания условий для увеличения объемов строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели результата достижения цели 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  | 4,15 | 1,66 |  |
| Ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  | 2,08 |  |  |
| Ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации | км |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 0,54 |  |
| Ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  | 2,83 | 3,49 |  |
| Ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации | км |  |  |  |  |  |  |  | 2,35 | 0,43 |  |
| Ввод в эксплуатацию сетей дренажа | км |  |  |  |  |  |  |  | 1,18 |  |  |
| Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 | 0,45 |  |
| Ввод в эксплуатацию контрольно-распредели-тельного пункта | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| Подготовка межевого плана | план |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.1. Задача 1. Строительство объектов коммунальной инфраструктуры на территориях, предназначенных для развития объектов жилищного и социально-культурного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам коммунальной инфраструктуры | тыс. руб. |  | всего | 13 683,0 | 6 590,0 | 7 093,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. Мероприятие 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженерные сети в поселке Снежном (квартал С46,С47) | тыс. руб. |  | всего | 5 584,2 | 2 500,0 | 3 084,2 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. |  | местный бюджет | 5 584,2 | 2 500,0 | 3 084,2 | 0,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |
|  | тыс. руб. |  | окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 1: проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.1.2. Мероприятие 2. | тыс. руб. |  | всего | 8 008,8 | 4 000,0 | 4 008,8 | 0,0 |  |  |  |  |
| Застройка микрорайона 48. Инженерные сети | тыс. руб. |  | местный бюджет | 8 008,8 | 4 000,0 | 4 008,8 | 0,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |
|  | тыс. руб. |  | окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 2: проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.1.1.3. Мероприятие 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улица Университетская от улицы 23 «В» до улицы 7 ПР, 5 пусковой комплекс | тыс. руб. |  | всего, в том числе | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. |  | местный бюджет | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. |  | окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 3: Подготовка межевого плана |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.2. Строительство магистральных инже-нерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения. | тыс. руб. |  | всего, | 208 615,4 | 179 460,3 | 24 667,7 | 4 487,4 |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. Мероприятие 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улица Университетская от улицы Северной до проспекта Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в городе Сургуте | тыс. руб. |  | всего, в том числе | 33 305,6 | 25 140,1 | 8 165,5 | 0,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |
|  | тыс. руб. |  | местный бюджет | 33 305,6 | 25 140,1 | 8 165,5 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. |  | окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (I пусковой комплекс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 |  |
| Строительство и ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 |  |
| Строительство и ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |
| Строительство и ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,49 |  |
| (II пусковой комплекс)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации | км |  |  |  |  |  |  |  | 1,12 |  |  |
| Строительство и ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации | км |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |  |  |
| Строительство и ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |
| Строительство и ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  | 1,87 |  |  |
| Строительство и ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  |
| 1.1.2.2. Мероприятие 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улица Университетская от улицы 23 «В» до улицы 7 ПР, 5 пусковой комплекс | тыс. руб. |  | всего, в том числе | 16 974,6 | 16 974,6 | 0,0 | 0,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |
|  | тыс. руб. |  | местный бюджет | 16 974,6 | 16 974,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. |  | окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |
| Ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  | 0,39 |  |  |
| Ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации | км |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |
| Ввод в эксплуатацию сетей дренажа | км |  |  |  |  |  |  |  | 1,18 |  |  |
| 1.1.2.3. Мероприятие 6: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улица Маяковского на участке от 30 лет Победы до улицы Университетской в городе Сургуте | тыс. руб. |  | всего, в том числе | 20 989,6 | 0,0 | 16 502,2 | 4 487,4 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |
|  | тыс. руб. |  | местный бюджет | 20 989,6 | 0,0 | 16 502,2 | 4 487,4 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. |  | окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 6: (объект не закончен строительством в 2015 году) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию сетей дождевой канали-зации | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации (реконструкция) | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.4. Мероприятие 7: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженерные сети по улице 1 «З» от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений с очистными сооружениями ливневой канализации ОС-2 г. Сургут | тыс. руб. |  | всего, в том числе | 137 345,6 | 137 345,6 | 0,0 | 0,0 | ДГХ, СГМУП «ГВК» |  |  |  |
|  | тыс. руб. |  | местный бюджет | 137 345,6 | 137 345,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. |  | окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 7: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию сетей канализации | км |  |  |  |  |  |  |  | 3,71 |  |  |
| 1.1.3. Строительство внутриквартальных сетей и объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | тыс. руб. |  | всего | 46 261,3 | 28 604,1 | 8 106,8 | 9 550,4 |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. Мероприятие 8: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженерные сети в поселкеСнежном 1 этап | тыс. руб. |  | всего, в том числе | 38 582,1 | 3 858,3 | 0,0 | 0,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |
|  | тыс. руб. |  | местный бюджет | 3 858,3 | 3 858,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. |  | окружной бюджет | 34 723,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 8: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  | 1,60 |  |  |
| Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения (переустройство) | км |  |  |  |  |  |  |  | 0,70 |  |  |
| 1.1.3.2. Мероприятие 9: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройка микрорайона 32 (2очередь строительства). Инженерные сети | тыс. руб. |  | всего, в том числе | 24 745,8 | 24 745,8 | 0,0 | 0,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |
|  | тыс. руб. |  | местный бюджет | 24 745,8 | 24 745,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. |  | окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 9: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |
| Ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 |  |  |
| Вод в эксплуатацию сетей электроснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |  |  |
| Ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |
| Ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации | км |  |  |  |  |  |  |  | 0,63 |  |  |
| Ввод в эксплуатацию контрольно-распредели-тельного пункта | км |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 1.1.3.3. Мероприятие 10: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженерные сети в поселке Снежном (квартал С46,С47) | тыс. руб. |  | всего, в том числе | 8 106,8 | 0,0 | 8 106,8 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. |  | местный бюджет | 8 106,8 | 0,0 | 8 106,8 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. |  | окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 10: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,90 |  |
| Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |
| 1.1.3.4. Мероприятие 11: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройка микрорайона 48. Инженерные сети | тыс. руб. |  | всего, в том числе | 9 550,4 | 0,0 | 0,0 | 9 550,4 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. |  | местный бюджет | 9 550,4 | 0,0 | 0,0 | 9 550,4 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. |  | окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 11: (объект не закончен строительством в 2015 году) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Задаче 1: | тыс. руб. |  | всего, в том числе: | 268 559,7 | 214 654,4 | 39 867,5 | 14 037,8 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. |  | местный бюджет | 268 559,7 | 214 654,4 | 39 867,5 | 14 037,8 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. |  | окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2. Цель 2 Программы: Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммуной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели результата достижения цели 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 2 | 3 |
| Протяженность реконструированных кабельных линий | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  |
| Количество реконструированных трансформаторных подстанций | ед. |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 |
| Протяженность отремонтированных газопроводов низкого давления | км |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 | 0,14 | 1,16 |
| 2.1. Задача 2. Реконструкция и модернизация муниципальных инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Выполнение проектных изыскательских работ по реконструкции и модернизации муниципальных инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры | тыс. руб. | всего |  | 555,0 | 365,0 | 100,0 | 90,0 |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. Мероприятие 13: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция трансформаторных подстанций | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 261,9 | 71,9 | 100,0 | 90,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК» |  |  |  |
|  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 261,9 | 71,9 | 100,0 | 90,0 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 13: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 |
| 2.1.1.2. Мероприятие 14: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция кабельных линий – 10кВ (КЛ) | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 244,0 | 244,0 | 0,0 | 0,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК» |  |  |  |
|  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 244,0 | 244,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 14: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 2.1.1.3. Мероприятие 15: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция кабельных линий – 0,4кВ (КЛ) | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 49,1 | 49,1 | 0,0 | 0,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК» |  |  |  |
|  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 49,1 | 49,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 15: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2.1.2. Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции и модернизации муниципальных инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры | тыс. руб. | всего |  | 20 445,0 | 6 635,0 | 6 900,0 | 6 910,0 |  |  |  |  |
| 2.1.2.1. Мероприятие 16: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция трансформаторных подстанций | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 14 963,0 | 6 635,0 | 1 418,0 | 6 910,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК» |  |  |  |
|  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 14 963,0 | 6 635,0 | 1 418,0 | 6 910,0 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 16: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество реконструированных ТП | ед. |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 |
| 2.1.2.2. Мероприятие 17: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция кабельных линий – 10кВ (КЛ) | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 3 745,0 | 0,0 | 3 745,0 | 0,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК» |  |  |  |
|  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 3 745,0 | 0,0 | 3 745,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 17: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность реконструированых кабельных линий 10 кВ | км |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,9 | 0 |
| 2.1.2.3. Мероприятие 18: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция кабельных линий – 0,4кВ (КЛ) | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 1 737,0 | 0,0 | 1 737,0 | 0,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК» |  |  |  |
|  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 1 737,0 | 0,0 | 1 737,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 18: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность реконструированных кабельных линий – 0,4кВ | км |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,4 | 0 |
| Итого по Задаче 2: | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 21 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 21 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.2. Задача 3. Капитальный ремонт муниципальных инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Проектные изыскательские работы по капитальному ремонту муниципальных инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры | тыс. руб. | всего |  | 2 906,8 | 181,3 | 298,6 | 2 426,9 |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. Мероприятие 19: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопровод низкого давления от групповой установки сжиженного газа № 13 до отсекаю-щего вентиля в жилом доме № 72 по улице Береговой | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 181,3 | 181,3 | 0,0 | 0,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК» |  |  |  |
|  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 181,3 | 181,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 19: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2.2.1.2. Мероприятие 20: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопровод низкого давления от групповой установки сжиженного газа № 11 до отсекающих вентилей в жилых домах № 6, 7 по улице Юности | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 298,6 | 0,0 | 298,6 | 0,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК» |  |  |  |
|  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 298,6 | 0,0 | 298,6 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 20: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2.2.1.3. Мероприятие 21: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопровод низкого давления от групповой установки сжиженного газа № 6 до отсекающих вентилей в жилых домах № 39, 41, 43 по улице Энергетиков и № 74, 76 по улице Республики | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 2 426,9 | 0,0 | 0,0 | 2 426,9 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК» |  |  |  |
|  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 2 426,9 | 0,0 | 0,0 | 2 426,9 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 21: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.2.2. Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту муниципальных сетей и объектов инженерной инфраструктуры | тыс. руб. | всего |  | 13 004,5 | 811,2 | 1 335,7 | 10 857,6 |  |  |  |  |
| 2.2.2.1. Мероприятие 22: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопровод низкого давления от групповой установки сжиженного газа № 13 до отсекаю-щего вентиля в жилом доме № 72 по улице Береговой | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 811,2 | 811,2 | 0,0 | 0,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК» |  |  |  |
|  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 811,2 | 811,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 22: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность отремонтированных газопроводов низкого давления | км |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |
| 2.2.2.2. Мероприятие 23: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопровод низкого давления от групповой установки сжиженного газа № 11 до отсекающих вентилей в жилых домах № 6, 7 по улице Юности | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 1 335,7 | 0,0 | 1 335,7 | 0,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК» |  |  |  |
|  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 1 335,7 | 0,0 | 1 335,7 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 23: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность отремонтированных газопроводов низкого давления | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |
| 2.2.2.3. Мероприятие 24: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопровод низкого давления от групповой установки сжиженного газа № 6 до отсекающих вентилей в жилых домах № 39, 41, 43 по улице Энергетиков и № 74, 76 по улице Республики | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 10 857,6 | 0,0 | 0,0 | 10 857,6 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК» |  |  |  |
|  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 10 857,6 | 0,0 | 0,0 | 10 857,6 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 24: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность отремонтированных газопроводов низкого давления | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,16 |
| Итого по Задаче 3: | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 15 911,3 | 992,5 | 1 634,3 | 13 284,5 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 15 911,3 | 992,5 | 1 634,3 | 13 284,5 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Итого по программе | тыс. руб. | всего, в том числе |  | 305 471,0 | 222 646,9 | 48 501,8 | 34 322,3 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 305 471,0 | 222 646,9 | 48 501,8 | 34 322,3 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |

Примечание: (II пусковой комплекс)* – переходящий объект 2012 года, полное финансирование было в предыдущие годы, ввод объекта стал возможен в 2013 году

Приложение 3

к долгосрочной целевой программе

«Модернизация и реформирование

жилищно-коммунального комплекса

муниципального образования городского

округа город Сургут на 2013 – 2015 годы»

Расчетный объем,

необходимый для реализации долгосрочной целевой программы

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Источники финанси-рования | Требуемый объем финанси-рования |  | В том числе по годам: |  |  |  | Исполнитель программного мероприятия | Значение целевого показателя результата реализации программы, в том числе по годам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 год | 2014 год |  | 2015 год |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1. | Цель 1 Программы: Развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с генеральным планом города, отвечающей потребностям города в энергоресурсах для устойчивого социально-экономического развития города и создания условий для увеличения объемов строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели результата достижения цели 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 | 7,9 | 21,4 |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,3 |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,7 | 0,5 | 12,8 |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 | 26,4 |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 3,1 |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  | 9,3 |
|  | Проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 19 |
|  | Программа комплексного развития | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.1. | Задача 1. строительство объектов коммунальной инфраструктуры на территориях, предназначенных для развития объектов жилищного и социально-культурного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проектирование инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | тыс. руб. | всего |  | 155 786,0 | 14 920,1 |  | 2 030,0 | 138 835,9 |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Мероприятие 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инженерные сети в поселке Таежном | тыс. руб. | всего, в том числе |  | 5 399,9 | 5 399,9 |  | 0,0 | 0,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 540,0 | 540,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 4 859,9 | 4 859,9 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.1.2 | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК существующей по улице Пионерной с устройством повысительной станции | тыс. руб. | всего, в том числе |  | 2134,2 | 2134,2 |  | 0,0 | 0,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК», СГМУП «ГВК» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 2134,2 | 2134,2 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.1.3 | Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водовод от улицы Крылова до поселка Лунного (2 Ду250) | тыс. руб. | всего, в том числе |  | 2441,0 | 0,0 |  | 0,0 | 2441,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК», СГМУП «ГВК» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 2441,0 | 0,0 |  | 0,0 | 2441,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.1.1.4 | Мероприятие 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напорный канализационный коллектор от ЛКОС поселка Снежного до напорного коллектора 9п/у (Ду350) | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 3201,0 | 3201,0 |  | 0,0 | 0,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК», СГМУП «ГВК» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 3201,0 | 3201,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.1.5 | Мероприятие 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напорный канализационный коллектор от 9 п/у до КК-6 канализационного самотечного коллектора по 1 «З» (Ду400) | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 8310,0 | 0,0 |  | 0,0 | 8310,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК», СГМУП «ГВК» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 8310,0 | 0,0 |  | 0,0 | 8310,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.1.1.6 | Мероприятие 6: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Канализационный коллектор от ИТК-17 до КНС-4 с подключением к канализационному коллектору по улице Островского | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 5000,0 | 0,0 |  | 0,0 | 5000,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК», СГМУП «ГВК» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 10000,0 | 0,0 |  | 0,0 | 10000,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 6: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 1.1.1.7 | Мероприятие 7: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улица Кайдалова от ул.1 «В» (проспект Пролетарский) до проспекта Комсомольского | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 4 350,0 | 0,0 |  | 0,0 | 4 350,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 435,0 | 0,0 |  | 0,0 | 435,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 3 915,0 | 0,0 |  | 0,0 | 3 915,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 7: проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1.1.1.8 | Мероприятие 8: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З» | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 8 000,0 | 0,0 |  | 0,0 | 8 000,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 800,0 | 0,0 |  | 0,0 | 800,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 7 200,0 | 0,0 |  | 0,0 | 7 200,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 8: проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1.1.1.9 | Мероприятие 9: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улица 2 «З» от улицы Аэрофлотская до улицы Билецкого | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 12 960,0 | 0,0 |  | 0,0 | 12 960,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 1 296,0 | 0,0 |  | 0,0 | 1 296,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 11 664,0 | 0,0 |  | 0,0 | 11 664,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 9: проектная изыскательская Документация | проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1.1.1.10 | Мероприятие 10: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улица 3 «З» от ул. Сергея Есенина до Н-Юганского шоссе. | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 18 960,0 | 0,0 |  | 0,0 | 18 960,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 1 896,0 | 0,0 |  | 0,0 | 1 896,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 17 064,0 | 0,0 |  | 0,0 | 17 064,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 4: проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1.1.1.11 | Мероприятие 11: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улица 1 СВ от улицы 30 лет Победы до улицы 23 В | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 15 000,0 | 0,0 |  | 0,0 | 15 000,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 1 500,0 | 0,0 |  | 0,0 | 1 500,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 13 500,0 | 0,0 |  | 0,0 | 13 500,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 5: проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1.1.1.12 | Мероприятие 12: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магистральная улица 1 «В» на участке от улицы 5 «В» до улицы Щепеткина (подключение кварталов 30Б, 30В) | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 5 000,0 | 0,0 |  | 0,0 | 5 000,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 500,0 | 0,0 |  | 0,0 | 500,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 4 500,0 | 0,0 |  | 0,0 | 4 500,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 12: проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1.1.1.13 | Мероприятие 13: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улица 33 «З» от улицы 39 «З» до улицы 3 «З» | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 10 000,0 | 0,0 |  | 0,0 | 10 000,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 1 000,0 | 0,0 |  | 0,0 | 1 000,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 9 000,0 | 0,0 |  | 0,0 | 9 000,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 13: проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1.1.1.14 | Мероприятие14: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улица 5 «З» от улицы 39 «З» до Нефтеюганского шоссе. | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 4 000,0 | 0,0 |  | 0,0 | 4 000,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 400,0 | 0,0 |  | 0,0 | 400,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 3 600,0 | 0,0 |  | 0,0 | 3 600,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 14 проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1.1.1.15 | Мероприятие 15: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инженерные сети в кварталах 30 «Б», 30 30 «В» 30 «Г» и части коммунального квар-тала 8 в городе Сургуте | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 8 000,0 | 0,0 |  | 0,0 | 8 000,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 800,0 | 0,0 |  | 0,0 | 800,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 7 200,0 | 0,0 |  | 0,0 | 7 200,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 15: проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1.1.1.16 | Мероприятие 16: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инженерные сети в мкр. 30 «А» | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 5 000,0 | 0,0 |  | 0,0 | 5 000,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 500,0 | 0,0 |  | 0,0 | 500,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 4 500,0 | 0,0 |  | 0,0 | 4 500,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 16: проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1.1.1.17 | Мероприятие 17: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инженерные сети в поселке Лунном | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 6 172,0 | 0,0 |  | 0,0 | 6 172,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 617,0 | 0,0 |  | 0,0 | 617,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 5 555,0 | 0,0 |  | 0,0 | 5 555,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 17: проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1.1.1.18 | Мероприятие 18: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инженерные сети в поселке Лесном | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 5 743,0 | 0,0 |  | 0,0 | 5 743,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 574,0 | 0,0 |  | 0,0 | 574,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 5 169,0 | 0,0 |  | 0,0 | 5 169,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 18: проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1.1.1.19 | Мероприятие 19: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инженерные сети в п.Кедровый | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 9 500,0 | 0,0 |  | 0,0 | 9 500,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 950,0 | 0,0 |  | 0,0 | 950,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | окружной бюджет |  | 8 550,0 | 0,0 |  | 0,0 | 8 550,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 19: проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1.1.1.20 | Мероприятие 20: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инженерные сети в поселке Таежном | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 5 399,9 | 0,0 |  | 0,0 | 5 399,9 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 540,0 | 0,0 |  | 0,0 | 540,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 4 859,9 | 0,0 |  | 0,0 | 4 859,9 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 20: проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1.1.1.21 | Мероприятие 21: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инженерные сети в поселке Снежном (2 очередь) | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 5 000,0 | 0,0 |  | 0,0 | 5 000,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 500,0 | 0,0 |  | 0,0 | 500,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 4 500,0 | 0,0 |  | 0,0 | 4 500,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 21: проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1.1.1.22 | Мероприятие 22: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газопровод Ду 400мм по улице 1 «З» от существующего газопровода к котельной Ледовый дворец до улице Югорской | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 6 215,0 | 4 185,0 |  | 2 030,0 | 0,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 6 215,0 | 4 185,0 |  | 2 030,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 22: проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.1.2. | Строительство магистральных инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | тыс. руб. | всего |  | 4 169 213,6 | 244 833,6 |  | 462 754,0 | 3 461 626,0 |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Мероприятие 23: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улица Университетская от улицы Северной до проспекта Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в городе Сургуте(I пусковой комплекс) | тыс. руб. | всего, в том числе |  | 320 096,0 | 107 488,0 |  | 212 608,0 | 0,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 105 129,0 | 10 749,0 |  | 94 380,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 214 967,0 | 96 739,0 |  | 118 228,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 23: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |
| 1.1.2.2 | Мероприятие 24: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК существующей по улице Пионерной с устройством повысительной станции | тыс. руб. | всего, в том числе |  | 46 755,0 | 0,0 |  | 23 000,0 | 23 755,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК», СГМУП «ГВК» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 46 755,0 | 0,0 |  | 23 000,0 | 23 755,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 24: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |
| 1.1.2.3 | Мероприятие 25: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инженерные сети по ул. 1 «З» от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений с очистными сооружениями и ливневой канализации ОС-2" города Сургута | тыс. руб. | всего, в том числе |  | 137 345,6 | 137 345,6 |  | 0,0 | 0,0 | ДГХ, СГМУП «ГВК» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 137 345,6 | 137 345,6 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 25: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей канализации | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,7 |  |  |
| 1.1.2.4 | Мероприятие 26: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магистральный водовод от водозабора 8А по Нефтеюганскому шоссе до ВК-1 (сети водоснабжения жилой и промышленной зоны речного порта с увеличением диаметра) | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 30 538,0 | 0,0 |  | 30 538,0 | 0,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 30 538,0 | 0,0 |  | 30 538,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 26: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |
| 1.1.2.5 | Мероприятие 27: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магистральный водовод по улице Инженерной до улицы Рационализаторов | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 13 445,0 | 0,0 |  | 13 445,0 | 0,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 13 445,0 | 0,0 |  | 13 445,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 27: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |
| 1.1.2.6 | Мероприятие 28: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магистральный водовод в ВЖР от улицы 9П (Нефтеюганское шоссе) по улице Рационализаторов до ВК сущ. | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 54 561,0 | 0,0 |  | 54 561,0 | 0,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 54 561,0 | 0,0 |  | 54 561,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 28: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,7 |  |
| 1.1.2.7 | Мероприятие 29: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магистральный водовод по улице Кайдалова от улицы 1В до улицы 2В (пр. Комсомольский) | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 40 543,0 | 0,0 |  | 0,0 | 40 543,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 40 543,0 | 0,0 |  | 0,0 | 40 543,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 29: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |
| 1.1.2.8 | Мероприятие 30: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магистральный водовод по улице Аэрофлотской (от сущ. ВК по улице 39 «З» до ВК-1 по Нефтеюганскому шоссе) | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 149 513,0 | 0,0 |  | 70 000,0 | 79 513,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 149 513,0 | 0,0 |  | 70 000,0 | 79 513,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 30: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 |
| 1.1.2.9 | Мероприятие 31: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магистральный водовод по улице Грибоедова от улицы Крылова до улицы 3 «З» и по улице 3 «З» от улицы Грибоедова до улицы Билецкого | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 62 535,0 | 0,0 |  | 30 000,0 | 32 535,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 62 535,0 | 0,0 |  | 30 000,0 | 32 535,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 31: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |
| 1.1.2.10 | Мероприятие 32: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водовод от улицы Крылова до поселка Лунного (2 Ду250) | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 21 970,0 | 0,0 |  | 0,0 | 21 970,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК», СГМУП «ГВК» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 21 970,0 | 0,0 |  | 0,0 | 21 970,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 32: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1.1.2.11 | Мероприятие 33: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напорный канализационный коллектор от ЛКОС поселка Снежного до напорного коллектора 9п/у (Ду350) | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 58 602,0 | 0,0 |  | 28 602,0 | 30 000,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК», СГМУП «ГВК» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 58 602,0 | 0,0 |  | 28 602,0 | 30 000,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 33: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей канализации | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |
| 1.1.2.12 | Мероприятие 34: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Канализационный коллектор от ИТК-17 до КНС-4 с подключением к канализационному коллектору по улице Островского | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 399 610,0 | 0,0 |  | 0,0 | 399 610,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК», СГМУП «ГВК» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 399 610,0 | 0,0 |  | 0,0 | 399 610,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 34: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей канализации | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |
| 1.1.2.13 | Мероприятие 35: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напорный канализационный коллектор от 9п/у до КК-6 канализационного самотечного коллектора по 1 «З» (Ду400) | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 118 785,0 | 0,0 |  | 0,0 | 118 785,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК», СГМУП «ГВК» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 118 785,0 | 0,0 |  | 0,0 | 118 785,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 35: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей канализации | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 |
| 1.1.2.14 | Мероприятие 36: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улица Киртбая от улицы 1 «З» до улицы 3 «З» | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 150 000,0 | 0,0 |  | 0,0 | 150 000,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 15 000,0 | 0,0 |  | 0,0 | 15 000,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 135 000,0 | 0,0 |  | 0,0 | 135 000,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 36: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |
| 1.1.2.15 | Мероприятие 37: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улица 2 «З» от улицы Аэрофлотская до улицы Билецкого | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 419 040,0 | 0,0 |  | 0,0 | 419 040,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 41 904,0 | 0,0 |  | 0,0 | 41 904,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 377 136,0 | 0,0 |  | 0,0 | 377 136,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 37: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| 1.1.2.16 | Мероприятие 38: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улица 3 «З» от улицы Сергея Есенина до Нефтеюганского шоссе | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 521 040,0 | 0,0 |  | 0,0 | 521 040,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 52 104,0 | 0,0 |  | 0,0 | 52 104,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 468 936,0 | 0,0 |  | 0,0 | 468 936,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 38: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |
| 1.1.2.17 | Мероприятие 39: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улица 33 «З» от улицы 39 «З» до улицы 3 «З» | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 250 000,0 | 0,0 |  | 0,0 | 250 000,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 25 000,0 | 0,0 |  | 0,0 | 25 000,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 225 000,0 | 0,0 |  | 0,0 | 225 000,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 39: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |
| 1.1.2.18 | Мероприятие 40: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улица Университетская от улицы Северной до прос-пекта Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в городе Сургуте | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 212 608,0 | 0,0 |  | 0,0 | 212 608,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 21 261,0 | 0,0 |  | 0,0 | 21 261,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 191 347,0 | 0,0 |  | 0,0 | 191 347,0 |  |  |  |  |
|  | в том числе I пусковой комплекс | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 212 608,0 | 0,0 |  | 0,0 | 212 608,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 21 261,0 | 0,0 |  | 0,0 | 21 261,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 191 347,0 | 0,0 |  | 0,0 | 191 347,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 40: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| 1.1.2.19 | Мероприятие 41: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улица Маяковского на участке от 30 лет Победы до улицы Университетской в городе Сургуте | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 347 862,0 | 0,0 |  | 0,0 | 347 862,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 34 786,0 | 0,0 |  | 0,0 | 34 786,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 313 076,0 | 0,0 |  | 0,0 | 313 076,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 41: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации (реконструкция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |
| 1.1.2.20 | Мероприятие 42: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магистральная ул. 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения в городе Сургуте. Реконструкция | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 54 250,0 | 0,0 |  | 0,0 | 54 250,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 5 425,0 | 0,0 |  | 0,0 | 5 425,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 48 825,0 | 0,0 |  | 0,0 | 48 825,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 42: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации (переустройство и новое строительство) | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения (переуст-ройство) | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |
| 1.1.2.21 | Мероприятие 43: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магистральный канализационный коллектор по улице 39 «З» | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 247 878,0 | 0,0 |  | 0,0 | 247 878,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 24 788,0 | 0,0 |  | 0,0 | 24 788,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 223 090,0 | 0,0 |  | 0,0 | 223 090,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 43: Ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |
| 1.1.2.22 | Мероприятие 44: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магистральный водовод по улице Аэрофлотская | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 167 452,0 | 0,0 |  | 0,0 | 167 452,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 16 745,0 | 0,0 |  | 0,0 | 16 745,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 150 707,0 | 0,0 |  | 0,0 | 150 707,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 44: Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 |
| 1.1.2.23 | Мероприятие 45: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магистральный водовод по улице Грибоедова от улицы Крылова до улицы 3 «З» | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 149 640,0 | 0,0 |  | 0,0 | 149 640,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 14 964,0 | 0,0 |  | 0,0 | 14 964,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 134 676,0 | 0,0 |  | 0,0 | 134 676,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 45: Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |
| 1.1.2.24 | Мероприятие 46: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газопровод Ду 400мм по улице 1 «З» от существующего газопровода к котельной Ледовый дворец до улицы Югорской | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 195 145,0 | 0,0 |  | 0,0 | 195 145,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 19 514,5 | 0,0 |  | 0,0 | 19 514,5 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 175 630,5 | 0,0 |  | 0,0 | 175 630,5 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 46: Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,6 |
| 1.1.3. | Строительство внутриквартальных объектов коммунальной инфраструктурыв целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства. | тыс. руб. | всего |  | 762 629,1 | 23 140,1 |  | 0,0 | 739 489,0 |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Мероприятие 47: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инженерные сети в поселке Снежном | тыс. руб. | всего, в том числе |  | 23 140,1 | 23 140,1 |  | 0,0 | 0,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 2 314,0 | 2 314,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 20 826,1 | 20 826,1 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 47: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения (переустройство) | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |
| 1.1.3.2 | Мероприятие 48: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инженерные сети в поселке Таежном | тыс. руб. | всего, в том числе |  | 174 376,0 | 0,0 |  | 0,0 | 174 376,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 17 437,0 | 0,0 |  | 0,0 | 17 437,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 156 939,0 | 0,0 |  | 0,0 | 156 939,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 48: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |
| 1.1.3.3 | Мероприятие 49: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инженерные сети в кварталах № 30Б, № 30 В | тыс. руб. | всего, в том числе |  | 150 830,0 | 0,0 |  | 0,0 | 150 830,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 15 083,0 | 0,0 |  | 0,0 | 15 083,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 135 747,0 | 0,0 |  | 0,0 | 135 747,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 49: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,3 |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |
| 1.1.3.4 | Мероприятие 50: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инженерные сети в поселке Лунном | тыс. руб. | всего, в том числе |  | 185 284,0 | 0,0 |  | 0,0 | 185 284,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 18 528,0 | 0,0 |  | 0,0 | 18 528,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 166 756,0 | 0,0 |  | 0,0 | 166 756,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 50: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,7 |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |
| 1.1.3.5 | Мероприятие 51: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инженерные сети в поселке Лесном | тыс. руб. | всего, в том числе |  | 168 999,0 | 0,0 |  | 0,0 | 168 999,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 1 857,0 | 0,0 |  | 0,0 | 1 857,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 167 142,0 | 0,0 |  | 0,0 | 167 142,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 51: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,7 |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей Газоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |
| 1.1.3.6 | Мероприятие 52: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инженерные сети в поселке Кедровом | тыс. руб. | всего, в том числе |  | 60 000,0 | 0,0 |  | 0,0 | 60 000,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 6 000,0 | 0,0 |  | 0,0 | 6 000,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 54 000,0 | 0,0 |  | 0,0 | 54 000,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 52: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |
| 1.1.3.7 | Мероприятие53: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Корректировка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 4 201,0 | 0,0 |  | 4 201,0 | 0,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 4 201,0 | 0,0 |  | 4 201,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 53: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Программа комплексного развития | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |
|  | Итого по Задаче 1 | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 5 091 829,7 | 282 893,8 |  | 468 985,0 | 4 339 950,9 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 1 621 392,3 | 160 468,8 |  | 350 757,0 | 1 110 166,5 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 3 475 437,4 | 122 425,0 |  | 118 228,0 | 3 234 784,4 |  |  |  |  |
| 2. | Цель 2 программы: Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммуной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели результата достижения цели 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 | 4,0 | 6,0 |
|  | Протяженность отреконструированых кабельных линий 10 кВ | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |
|  | Протяженность отреконструированых кабельных линий 0,4 кВ | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |
|  | Количество отреконструированных КТПН | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 0,0 | 1,0 |
|  | Количество отреконструированных ТП | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 | 3,0 | 5,0 |
|  | Протяженность отреконструированных сетей водоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |
|  | Протяженность отреконструированных сетей водоотведения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
|  | Количество реконструиро-ванных канализационных насосных станций | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |
|  | Количество отреконструированных (перевооруженных) котельных | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
|  | Количество модернизиро-ванных ЦТП | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 | 16,0 |
|  | Протяженность отреконструированных сетей теплоснаб-жения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,2 |
|  | Протяженность отреконструированных сетей газоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |
|  | Протяженность отремонтированного газопровода низкого давления | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 1,2 |
|  | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 | 2,7 | 2,3 |
|  | Протяженность отремонтированных сетей канализации | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | Протяженность отремонтированных магистральных тепловых сетей | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 | 0,6 | 0,4 |
|  | Протяженность отремонтированных внутриквартальных сетей тепловодоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3 | 1,5 | 1,6 |
| 2.1 | Задача 2. Реконструкция и модернизация муниципальных инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции и модерни-зации муниципальных инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры (всего) |  | всего | 128 602,0 |  | 25 560,0 |  | 49 762,0 | 53 280,0 |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Мероприятие 54: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самотечный канализационный коллектор по улице Рыбников до КНС-4 (Д350-500). Рено-вация | тыс. руб. | всего, в том числе: | 4 700,0 |  | 0,0 |  | 4 700,0 | 0,0 | ДГХ, СГМУП «ГВК» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | с/средства предприятия | 4 700,0 |  | 0,0 |  | 4 700,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 54: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |
| 2.1.1.2 | Мероприятие 55: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция канализационных насосных станций с применением современного энергетического оборудования | тыс. руб. | всего, в том числе: | 4 500,0 |  | 0,0 |  | 2 250,0 | 2 250,0 | ДГХ, СГМУП «Тепловик» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | с/сред- ства предприятия | 4 500,0 |  | 0,0 |  | 2 250,0 | 2 250,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 55: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |
| 2.1.1.3 | Мероприятие 56: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция котельной № 4 п. МО-94 | тыс. руб. | всего, в том числе: | 12 570,0 |  | 0,0 |  | 6 285,0 | 6 285,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК» СГМУП «Тепловик» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 12 570,0 |  | 0,0 |  | 6 285,0 | 6 285,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 56: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |
| 2.1.1.4 | Мероприятие 57: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция наружных сетей теплоснабжения поселка Кедровый-1 | тыс. руб. | всего, в том числе: | 3 347,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 3 347,0 | ДГХ, СГМУП «Тепловик» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | с/сред-ства предприятия | 3 347,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 3 347,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 57: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 2.1.1.5 | Мероприятие 58: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция сетей тепло-, водоснабжения поселка Лунного | тыс. руб. | всего, в том числе: | 3 081,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 3 081,0 | ДГХ, СГМУП «Тепловик» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | с/сред-ства предприятия | 3 081,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 3 081,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 58: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 2.1.1.6 | Мероприятие 59: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция сетей тепло-, водоснабжения поселка Лесного | тыс. руб. | всего, в том числе: | 1 890,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1 890,0 | ДГХ, СГМУП «Тепловик» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | с/сред-ства предприятия | 1 890,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1 890,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 59: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.7 | Мероприятие 60: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция котла ПТВМ-30М котельной №14 | тыс. руб. | всего, в том числе: | 1 747,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1 747,0 | ДГХ, СГМУП «ГТС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | с/средства предприятия | 1 747,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1 747,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 60: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |
| 2.1.1.8 | Мероприятие 61: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническое перевооружение котельной № 7 с заменой здания, котлов и вспомога-тельного оборудования | тыс. руб. | всего, в том числе: | 6 282,0 |  | 0,0 |  | 6 282,0 | 0,0 | ДГХ, СГМУП «ГТС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | с/сред-ства предприятия | 6 282,0 |  | 0,0 |  | 6 282,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 61: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 2.1.1.9 | Мероприятие 62: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническое перевооружение котельной № 9 с заменой здания, котлов и вспомогательного оборудования | тыс. руб. | всего, в том числе: | 6 919,0 |  | 0,0 |  | 6 919,0 | 0,0 | ДГХ, СГМУП «ГТС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | с/сред-ства предприятия | 6 919,0 |  | 0,0 |  | 6 919,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 62: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |
| 2.1.1.10 | Мероприятие 63: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническое перевооружение ЦТП-2 на котельной № 4 | тыс. руб. | всего, в том числе: | 2 141,0 |  | 0,0 |  | 2 141,0 | 0,0 | ДГХ, СГМУП «ГТС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | с/сред-ства предприятия | 2 141,0 |  | 0,0 |  | 2 141,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 63: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |
| 2.1.1.11 | Мероприятие 64: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проекта по внед-рение АСУ ТП на котельной № 14 | тыс. руб. | всего, в том числе: | 7 455,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 7 455,0 | ДГХ, СГМУП «ГТС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | с/сред-ства предприятия | 7 455,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 7 455,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 64: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 2.1.1.12 | Мероприятие 65: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Корректировка проекта по внедрению АСУ ТП на котельной № 2 | тыс. руб. | всего, в том числе: | 6 980,0 |  | 6 980,0 |  | 0,0 | 0,0 | ДГХ, СГМУП «ГТС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | с/средства предприятия | 6 980,0 |  | 6 980,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 65: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |
| 2.1.1.13 | Мероприятие 66: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплексная модернизация ЦТП с внедрением полной автоматизации технологи-ческого процесса, заменой оборудования на энергосбе-регающее, с обеспечением дистанционного контроля и управления технологическим процессом | тыс. руб. | всего, в том числе: | 66 000,0 |  | 18 000,0 |  | 21 000,0 | 27 000,0 | ДГХ, СГМУП «ГТС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | с/сред-ства предприятия | 66 000,0 |  | 18 000,0 |  | 21 000,0 | 27 000,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 66: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 | 7,0 | 9,0 |
| 2.1.1.14 | Мероприятие 67: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция трансформаторных подстанций (ТП) | тыс. руб. | всего, в том числе: | 696,9 |  | 286,9 |  | 185,0 | 225,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 696,9 |  | 286,9 |  | 185,0 | 225,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 67: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 | 3,0 | 5,0 |
| 2.1.1.15 | Мероприятие 68: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция кабельных линий – 10кВ (КЛ) | тыс. руб. | всего, в том числе: | 244,0 |  | 244,0 |  | 0,0 | 0,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 244,0 |  | 244,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 68: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |
| 2.1.1.16 | Мероприятие 69: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция кабельных линий – 0,4кВ (КЛ) | тыс. руб. | всего, в том числе: | 49,1 |  | 49,1 |  | 0,0 | 0,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 49,1 |  | 49,1 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 69: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |
| 2.1.2 | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции и модернизации муниципальных инженерных сетей объектов инженерной инфраструктуры | тыс. руб. | всего | 1 608 928,1 |  | 17 948,0 |  | 416 015,1 | 1 174 965,0 |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | Мероприятие 70: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водовода Ду150мм от водозабора «Кедровый лог» до поликли-ники «Нефтяник» с увели-чением диаметра до 250 мм. (II этап) | тыс. руб. | всего, в том числе: | 34 014,0 |  | 0,0 |  | 34 014,0 | 0,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК» СГМУП «ГВК» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 34 014,0 |  | 0,0 |  | 34 014,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 70: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность отреконструированных сетей водоснабжения | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.2 | Мероприятие 71: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самотечный канализационный коллектор по улице Рыбников до КНС-4 (Д350-500). Рено-вация | тыс. руб. | всего, в том числе: | 47 265,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 47 265,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК», СГМУП «ГВК» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 47 265,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 47 265,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 71: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность отреконструированных сетей водоотведения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 2.1.2.3 | Мероприятие 72: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция канализа-ционных насосных станций с применением современного энергетического оборудования | тыс. руб. | всего, в том числе: | 45 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 45 000,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК», СГМУП «Тепловик» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 45 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 45 000,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 72: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество реконструированных канализационных насосных станций | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |
| 2.1.2.4 | Мероприятие73: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция котельной № 4 п. МО-94 | тыс. руб. | всего, в том числе: | 62 840,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 62 840,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК», СГМУП «Тепловик» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 62 840,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 62 840,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 73: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество отреконструированных котельных | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 2.1.2.5 | Мероприятие 74: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция наружных сетей теплоснабжения п. Кедровый-1 | тыс. руб. | всего, в том числе: | 33 470,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 33 470,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК», СГМУП «Тепловик» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 33 470,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 33 470,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 74: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность отреконструированных сетей теплоснаб-жения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,3 |
| 2.1.2.6 | Мероприятие 75: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция сетей тепло-, водоснабжения поселка Лунного | тыс. руб. | всего, в том числе: | 30 814,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 30 814,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК», СГМУП «Тепловик» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 30 814,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 30 814,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 75: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность отреконструированных сетей теплоснаб-жения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,4 |
| 2.1.2.7 | Мероприятие 76: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция сетей тепло-, водоснабжения поселка Лесного | тыс. руб. | всего, в том числе: | 18 900,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 18 900,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК», СГМУП «Тепловик» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 18 900,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 18 900,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 76: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность отреконструированных сетей теплоснаб-жения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,5 |
| 2.1.2.8 | Мероприятие 77: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция котла ПТВМ-30М котельной №14 | тыс. руб. | всего, в том числе: | 17 464,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 17 464,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 17 464,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 17 464,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 77: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отреконструированная (перевооруженная) котельная | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 2.1.2.9 | Мероприятие 78: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническое перевооружение котельной № 7 с заменой здания, котлов и вспомога-тельного оборудования | тыс. руб. | всего, в том числе: | 62 831,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 62 831,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК», СГМУП «ГТС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 62 831,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 62 831,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 78: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевооруженная котельная | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 2.1.2.10 | Мероприятие 79: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническое перевооружение котельной № 9 с заменой здания, котлов и вспомогательного оборудования | тыс. руб. | всего, в том числе: | 69 192,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 69 192,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК», СГМУП «ГТС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 69 192,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 69 192,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 79: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевооруженная котельная | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 2.1.2.11 | Мероприятие 80: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническое перевооружение ЦТП-2 на котельной № 4 | тыс. руб. | всего, в том числе: | 24 190,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 24 190,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК», СГМУП «ГТС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 24 190,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 24 190,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 80: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевооруженная котельная | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |
| 2.1.2.12 | Мероприятие 81: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение АСУ ТП на котельной № 2 | тыс. руб. | всего, в том числе: | 69 805,0 |  | 0,0 |  | 69 805,0 | 0,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК», СГМУП «ГТС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 69 805,0 |  | 0,0 |  | 69 805,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 81: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизированная котельная | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |
| 2.1.2.13 | Мероприятие 82: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение АСУ ТП на котельной № 14 | тыс. руб. | всего, в том числе: | 74 553,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 74 553,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК», СГМУП «ГТС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 74 553,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 74 553,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 82: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевооруженная котельная | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 2.1.2.14 | Мероприятие 83: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплексная модернизация ЦТП с внедрением полной автоматизации технологичес-кого процесса, заменой оборудования на энергосберегающее, с обеспечением дистанционного контроля и управления технологическим процессом | тыс. руб. | всего, в том числе: | 955 432,0 |  | 0,0 |  | 283 379,0 | 672 053,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК», СГМУП «ГТС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 955 432,0 |  | 0,0 |  | 283 379,0 | 672 053,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 83: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизированные ЦТП | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 | 16,0 |
| 2.1.2.15 | Мероприятие 84: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция трансформа-торных подстанций (ТП) | тыс. руб. | всего, в том числе: | 40 903,0 |  | 13 552,0 |  | 12 708,0 | 14 643,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 40 903,0 |  | 13 552,0 |  | 12 708,0 | 14 643,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 84: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество реконструиро-ванных ТП | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 | 3,0 | 5,0 |
| 2.1.2.16 | Мероприятие 85: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция кабельных линий – 10кВ (КЛ) | тыс. руб. | всего, в том числе: | 3 745,0 |  | 0,0 |  | 3 745,0 | 0,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 3 745,0 |  | 0,0 |  | 3 745,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 85: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |
| 2.1.2.17 | Мероприятие 86: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция кабельных линий- 0,4кВ (КЛ) | тыс. руб. | всего, в том числе: | 1 737,0 |  | 0,0 |  | 1 737,0 | 0,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 1 737,0 |  | 0,0 |  | 1 737,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 86: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность реконструированных кабельных линий – 0,4кВ | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |
| 2.1.2.18 | Мероприятие 87: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция комплектных трансформаторных подстанций наружной установки (КТПН) | тыс. руб. | всего, в том числе: | 6 146,0 |  | 4 396,0 |  | 0,0 | 1 750,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 6 146,0 |  | 4 396,0 |  | 0,0 | 1 750,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 87: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество реконструиро-ванных КТПН | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.1.2.19 | Мероприятие 88: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы газоснабжения жилого дома № 72 по улице Береговая для пере-вода на сетевой газ (плата за подключение) | тыс. руб. | всего, в том числе: | 10 627,1 |  | 0,0 |  | 10 627,1 | 0,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 10 627,1 |  | 0,0 |  | 10 627,1 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 88: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность реконструированных сетей газоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |
|  | Итого по Задаче 2 | тыс. руб. | всего, в том числе: | 1 737 530,1 |  | 43 508,0 |  | 465 777,1 | 1 228 245,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет | 1 622 488,1 |  | 18 528,0 |  | 422 485,1 | 1 181 475,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | с/сред-ства предприятий | 115 042,0 |  | 24 980,0 |  | 43 292,0 | 46 770,0 |  |  |  |  |
| 2.2 | Задача 3. Капитальный ремонт муниципальных инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту муниципальных инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры | проект |  |  | 2 906,8 | 181,3 |  | 298,6 | 2 426,9 |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | Мероприятие 89: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газопровод низкого давления от групповой установки сжиженного газа № 13 до отсекающего вентиля в жилом доме № 72 по улице Береговой | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 181,3 | 181,3 |  | 0,0 | 0,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 181,3 | 181,3 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 89: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |
| 2.2.1.2 | Мероприятие 90: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газопровод низкого давления от групповой установки сжиженного газа № 11 до отсе-кающих вентилей в жилых домах № 6, 7 по улице Юности | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 298,6 | 0,0 |  | 298,6 | 0,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 298,6 | 0,0 |  | 298,6 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 90: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |
| 2.2.1.3 | Мероприятие 91: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газопровод низкого давления от групповой установки сжиженного газа № 6 до отсекающих вентилей в жилых домах № 39, 41, 43 по улицам Энергетиков и Республики 74, 76 | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 2 426,9 | 0,0 |  | 0,0 | 2 426,9 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 2 426,9 | 0,0 |  | 0,0 | 2 426,9 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 91: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 2.2.2 | Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту муниципальных сетей и объектов и нженерной инфраструктуры | тыс. руб. | всего |  | 367 490,3 | 109 949,5 |  | 101 623,3 | 155 917,5 |  |  |  |  |
| 2.2.2.1 | Мероприятие 92: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газопровод низкого давления от групповой установки сжиженного газа № 13 до отсекающего вентиля в жилом доме № 72 по улице Береговой | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 992,5 | 992,5 |  | 0,0 | 0,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 992,5 | 992,5 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 92: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность отремонтированного газопровода низкого давления | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 2.2.2.2 | Мероприятие 93: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газопровод низкого давления от групповой установки сжиженного газа № 11 до отсекающих вентилей в жилых домах № 6, 7 по улице Юности | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 1 634,3 | 0,0 |  | 1 634,3 | 0,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 1 634,3 | 0,0 |  | 1 634,3 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 93: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность отремонтированного газопровода низкого давления | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |
| 2.2.2.3 | Мероприятие 94: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газопровод низкого давления от групповой установки сжиженного газа № 6 до отсекающих вентилей в жилых домах № 39 ,41, 43 по улицам Энергетиков и Республики 74, 76 | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 10 857,5 | 0,0 |  | 0,0 | 10 857,5 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 10 857,5 | 0,0 |  | 0,0 | 10 857,5 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 94: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность отремонтированного газопровода низкого давления | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |
| 2.2.2.4 | Мероприятие 95: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт участка канализационного коллектора от КНС поселка Юность до КНС поселка МО-94 | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 9 728,0 | 9 728,0 |  | 0,0 | 0,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК», СГМУП «Тепловик» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 9 728,0 | 9 728,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 95: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность отремонтированных сетей водоотведения | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |
| 2.2.2.5 | Мероприятие 96: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт участка сетей водоотведения поселка Юность | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 9 054,0 | 0,0 |  | 9 054,0 | 0,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК», СГМУП «Тепловик» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 9 054,0 | 0,0 |  | 9 054,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 96: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность отремонтированных сетей водоотведения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |
| 2.2.2.6 | Мероприятие 97: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт участка сетей водоотведения п. Кедровый-2 (ду150) | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 3 550,0 | 0,0 |  | 0,0 | 3 550,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК», СГМУП «Тепловик» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 3 550,0 | 0,0 |  | 0,0 | 3 550,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 97: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность отремонтированных сетей водоотведения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 2.2.2.7 | Мероприятие 98: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт сетей канализации ст. Сургут (напорный коллектор от КНС-8, 2Ду150) | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 7 692,0 | 0,0 |  | 0,0 | 7 692,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК» СГМУП «Тепловик» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 7 692,0 | 0,0 |  | 0,0 | 7 692,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 98: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность отремонтированных сетей | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 2.2.2.8 | Мероприятие 99: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопровод и канализация восточной части поселка ст. Сургут, (Напорный коллектор от КНС-9, 2Ду200) | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 6 209,0 | 0,0 |  | 0,0 | 6 209,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК» СГМУП «Тепловик» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 6 209,0 | 0,0 |  | 0,0 | 6 209,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 99: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность отремонтированных сетей | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |
| 2.2.2.9 | Мероприятие 100: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поселок Снежный Внеплощадочные и внутриплощадочные сети (по улице Геодезистов от ВК улицы Еловой до ВК улицы Белоярской, Ду100мм) | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 4 791,0 | 4 791,0 |  | 0,0 | 0,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК», СГМУП «ГВК» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 4 791,0 | 4 791,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 100: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |
| 2.2.2.10 | Мероприятие 101: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поселок Снежный Внеплощадочные и внутриплощадочные сети (по улице Челюскинцев от ВК улицы Геодезистов до ВК улицы Белоярской, Ду100мм) | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 4 105,0 | 4 105,0 |  | 0,0 | 0,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК», СГМУП «ГВК» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 4 105,0 | 4 105,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 101: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |
| 2.2.2.11 | Мероприятие 102: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети водоснабжения ВК-1 (улица Мира) мкр.27 (участок по проспекту Комсомольскому от ВК улицы Геологической до ВК ж/д проспекта Комсомольского, 12, Ду300) | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 8 958,0 | 8 958,0 |  | 0,0 | 0,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК», СГМУП «ГВК» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 8 958,0 | 8 958,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 102: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |
| 2.2.2.12 | Мероприятие 103: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инженерное обеспечение баз обслуживания нефтепроводов, пос. Снежный (от ВК Н-Юганское шосссе до ВК ул. Геодезистов, Ду150) | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 19 971,0 | 0,0 |  | 19 971,0 | 0,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК», СГМУП «ГВК» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 19 971,0 | 0,0 |  | 19 971,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 103: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,7 |  |
| 2.2.2.13 | Мероприятие 104: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поселок Снежный внеплощадочные и внутриплощадочные сети (по улице Первопроходцев от ВК улицы Челюскинцев до ВК улицы Белоярской, Ду100мм) | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 3 079,0 | 0,0 |  | 0,0 | 3 079,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК», СГМУП «ГВК» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 3 079,0 | 0,0 |  | 0,0 | 3 079,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 104: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 2.2.2.14 | Мероприятие 105: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети водоснабжения ВК-1 (улица Мира) мкр. 27 (участок по проспекту Комсомольскому от ВК улицы Геологической до ВК улицы Югорской, Ду250) | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 16 042,0 | 0,0 |  | 0,0 | 16 042,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК», СГМУП «ГВК» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 16 042,0 | 0,0 |  | 0,0 | 16 042,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 105: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |
| 2.2.2.15 | Мероприятие 106: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети водоснабжения ВК-1 (улица Мира) мкр. 27 (участок по улице Геологической от ВК проспекта Комсомольского до ВК проспекта Проле-тарского, Ду400) | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 31 253,0 | 0,0 |  | 0,0 | 31 253,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК», СГМУП «Тепловик» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 31 253,0 | 0,0 |  | 0,0 | 31 253,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 106: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность отремонтированных сетей | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |
| 2.2.2.16 | Мероприятие 107: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 139 566,0 | 47 644,0 |  | 44 635,0 | 47 287,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК», СГМУП «ГТС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 139 566,0 | 47 644,0 |  | 44 635,0 | 47 287,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 107: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность отремонтированных магистральных тепловых сетей | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 | 0,6 | 0,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.16.1 | Мероприятие 108: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепломагистраль № 1. Резервирующая перемычка между магистральными тепловыми сетями по проспекту Ленина и улице Губкина от 1 ТК-19 (развязка № 1) до 1ТК-24 . II пусковой комплекс. Участок от 1ТК-21 до НО-1сущ. до 1 ТК-42 | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 44 635,0 | 0,0 |  | 44 635,0 | 0,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК», СГМУП «ГТС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 44 635,0 | 0,0 |  | 44 635,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 108: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность отремонтированных магистральных тепловых сетей | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |
| 2.2.2.16.2 | Мероприятие 109: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепломагистраль № 5. от 5ТК2 до ЦТП 70,71 по улице Майской. Участок 5ТК2-5ТК2А. Участок 5ТК2А-ЦТП 70. Участок 5ТК2А-ЦТП 71. | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 47 644,0 | 47 644,0 |  | 0,0 | 0,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК», СГМУП «ГТС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 47 644,0 | 47 644,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 109: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность отремонтированных магистральных тепловых сетей | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  |  |
| 2.2.2.16.3 | Мероприятие 110: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепломагистраль № 1. От коллекторной № 1 до 1ТК5, 2ТК7, 1ТК35 по улице Островского до котельной № 3. Участок (1ТК5) от НО №6. до 1 ТК35 | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 47 287,0 | 0,0 |  | 0,0 | 47 287,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК», СГМУП «ГТС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 47 287,0 | 0,0 |  | 0,0 | 47 287,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 110: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность отремонтированных магистральных тепловых сетей | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |
| 2.2.2.17 | Мероприятие 111: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт внутриквартальных сетей тепловодоснабжения | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 90 008,0 | 33 731,0 |  | 26 329,0 | 29 948,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК», СГМУП «ГТС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 90 008,0 | 33 731,0 |  | 26 329,0 | 29 948,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 111: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность отремонтированных внутриквартальных сетей ТВС | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3 | 1,5 | 1,6 |
| 2.2.2.17.1 | Мероприятие 112: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | От ТК-13 до ТК-5, от ТК-3 до ТК-8 с ответвлением до ввода в ж/д Энтузиастов, 52, от ТК-8 до ТК-8` | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 18 904,0 | 18 904,0 |  | 0,0 | 0,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК», СГМУП «ГТС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 18 904,0 | 18 904,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 112: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность отремонтированных внутриквартальных сетей ТВС | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  |  |
| 2.2.2.17.2 | Мероприятие 113: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | От ЦТП -52 (т."А") до ж/д улицы Федорова, 69, с отпайкой к ж/д улицы Федорова, 59. От улицы Федорова, 69 до ТК 52-4, с отпайкой к ж/д улицы Федорова, 69 (1 подъезд); ж/д улицы Федорова, 61. От ж/д улицы Федорова, 59 до ТК52-2 с отпайками к ж/д улицы Федорова, 59 (1 подъезд), пр. Комсомольский 20/1 | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 26 329,0 | 0,0 |  | 26 329,0 | 0,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК», СГМУП «ГТС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 26 329,0 | 0,0 |  | 26 329,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 113: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность отремонтированных внутриквартальных сетей ТВС | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |
| 2.2.2.17.3 | Мероприятие 114: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | От ТК-6 -ТК-7- ТК-9, до ТК-11 (по улице Ленина в сторону ж/д по улице Северной, 68) | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 29 948,0 | 0,0 |  | 0,0 | 29 948,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК», СГМУП «ГТС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 29 948,0 | 0,0 |  | 0,0 | 29 948,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 114: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность отремонтированных внутриквартальных сетей ТВС | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |
| 2.2.2.17.4 | Мероприятие 115: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | От ТК-3-ТК-4-ТК-5 по улице Сосновой | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 14 827,0 | 14 827,0 |  | 0,0 | 0,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК», СГМУП «ГТС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 14 827,0 | 14 827,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 115: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность отремонтированных внутриквартальных сетей ТВС | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |
| 2.2.2.17.5 | Мероприятие 116: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | т.м. № 1 от 1ТК19 (развязка № 1) до 1ТК15 по проспекту Мира в городе Сургуте | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 64 202,0 | 0,0 |  | 0,0 | 64 202,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК», СГМУП «ГТС» |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 64 202,0 | 0,0 |  | 0,0 | 64 202,0 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности мероприятия 116: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность отремонтированных внутриквартальных сетей ТВС | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |
|  | Итого по Задаче 3 | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 370 397,1 | 110 130,8 |  | 101 921,9 | 158 344,4 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 370 397,1 | 110 130,8 |  | 101 921,9 | 158 344,4 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Итого по программе |  | тыс. руб. | всего, в том числе: |  | 7 199 756,9 | 436 532,6 |  | 1 036 684,0 | 5 726 540,3 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | местный бюджет |  | 3 614 277,5 | 289 127,6 |  | 875 164,0 | 2 449 985,9 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | окружной бюджет |  | 3 475 437,4 | 122 425,0 |  | 118 228,0 | 3 234 784,4 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | с/средства предприят |  | 115 042,0 | 24 980,0 |  | 43 292,0 | 46 770,0 |  |  |  |  |