ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА № 8781 от 16.12.2011

О внесении изменений в постановление

Администрации города от 17.01.2011

№ 106 «О долгосрочной целевой

программе «Строительство, реконструкция,

капитальный ремонт и ремонт дорожно-

уличной сети в городе Сургуте на период

с 2011 по 2015 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,                  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями                     от 20.03.2011), постановлением Администрации города от 01.03.2011 № 970                         «О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут» (с изме-нениями от 31.10.2011 № 7417), решением Думы города от 28.12.2010 № 851-IV ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2011 год и плановый период 2012 – 2013 годов» (с изменениями от 23.09.2011 № 90-V ДГ), внести изменения в постановление Администрации города от 17.01.2011 № 106 «О долгосрочной целевой программе «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт                          и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы»                     (с изменениями от 29.07.2011 № 4884):

1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального               опубликования.

3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить                     на официальном сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Сурлевича А.Ю.

И.о. главы Администрации города                                                         Р.И. Марков

Приложение

к постановлению

Администрации города

от ___________ № _______

Долгосрочная целевая программа

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт

дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период

с 2011по 2015 годы»

Сургут

2011г.

1. Паспорт долгосрочной целевой программы

| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | 1. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3. Федеральный закон от 8 ноября 2007 год № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 4. Постановление Правительства ХМАО – Югры от 02.12.2010 № 321-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие транспортной системы ХМАО – Югры на 2011 – 2013 годы»; 5. Постановление Администрации города от 01.03.2011 № 970 «О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут». |
| Куратор программы | Заместитель главы Администрации города, курирующий департамент архитектуры и градостроительства. |
| Наименование администратора и соадминистратора (ов) программы | Администратор программы – департамент архитектуры и градостроительства Администрации города (далее – ДАиГ). Соадминистратор программы – департамент городского хозяйства Администрации города (далее – ДГХ). |
| Цели программы | 1. Развитие дорожно-уличной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании для устойчивого социально-экономического развития города. 2. Поддержание дорожно-уличной сети города в соответствии с нормативными требованиями. |
| Задачи программы | 1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения. 2. Строительство автомобильных дорог и улиц. 3. Реконструкция автомобильных дорог и улиц. 4. Капитальный ремонт автомобильных дорог и улиц. 5. Ремонт автомобильных дорог. 6. Капитальный ремонт линий уличного осве-щения. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2011 – 2015 годы. Реализация долгосрочной целевой программы выполняется в один этап |
| Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования программы: | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет – 2 173 721,4 тыс. рублей (прогноз), в том числе: 2011 г.- 459 240,5 тыс. рублей; 2012 г. – 387 377,9 тыс. рублей; 2013 г.- 426 155,9 тыс. рублей; 2014 г. – 431 799,1 тыс. рублей; 2015 г. – 469 148,0 тыс. рублей (прогноз). Источниками финансирования являются средства бюджета города и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1.Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения – 3 проектов. 2. Строительство автомобильных дорог и улиц – 2,33 км. 3. Реконструкция дорог и улиц – 0,77 км. 4. Капитальный ремонт автомобильных дорог и улиц – 49,2 тыс. кв. м. 5. Ремонт автомобильных дорог – 816,61 тыс. кв. м. 6. Капитальный ремонт линий уличного освещения – 17,11 км. |
| Механизм реализации долгосрочной целевой программы, система организации контроля за испол-нением программы: | Непосредственный контроль за исполнением программы осуществляет куратор. Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач долгосрочной целевой программы, организует контроль за поступлением и своевременным расходованием финансовых средств в части проектирования, строительства и реконструкции дорог, улиц и транспортных сооружений. Единым заказчиком по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог, улиц и транспортных сооружений, определено муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства». Соадминистратор – несет ответственность за своевременное и качественное исполнение мероприятий долгосрочной целевой программы в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и улиц, капитального ремонта линий уличного освещения, а также за целевым использованием бюджетных средств на данные мероприятия и является соисполнителем долгосрочной целевой программы, предоставляет Администратору ежеквартальный и ежегодный отчет об исполнении долгосрочной целевой программы в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, капитального ремонта линий уличного освещения. Единым заказчиком по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и улиц, капитального ремонта линий уличного освещения, определено муниципальное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса». Администратор представляет ежеквартальный и ежегодный отчет об исполнении долгосрочной целевой программы в департамент по экономической политике. |

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения                   программно-целевым методом.

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.12.2010 № 321-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 – 2013 годы» и Постановлением Правительства автономного округа от 14.09.2009 № 247-п «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» на 2012 – 2015 годы» предусмотрены денежные средства на софинансирование строительства и реконструкции автомобильных дорог муниципальных образований. Одним из условий софинансирования является наличие у муниципального образования программы по строительству и реконструкции дорожно-уличной сети, в которой предусмотрены средства и из городского бюджета.

Использование программно-целевого метода для решения проблем развития города Сургута позволит повысить эффективность планирования и использования финансовых ресурсов на реализацию мероприятий, предусмотренных программой, обеспечить существенное увеличение объема, повышения качества выпол-няемых работ. Это обстоятельство является одной из причин разработки данной программы. Строительство, реконструкция  капитальный ремонт и ремонт         дорожно-уличной сети позволит в перспективе обеспечить нормальную дорожно-транспортную ситуацию в городе как в существующих микрорайонах, так                        и во вновь застраиваемых.

Город Сургут характеризуется высоким экономическим потенциалом                     и высоким уровнем доходов населения. Объем доходов населения в 2,5 раза выше чем в среднем по Российской Федерации. Следствием этого является                   высокий уровень автомобилизации. Показатели выглядят так:

- всего транспорта на 1000 жителей – 479 единиц;

- легкового транспорта на 1000 жителей – 333 единиц;

Количество автотранспорта ежегодно увеличивается на 3-4 тысяч единиц. Население города в 2010году составило 300,3 тыс. жителей.

Улично-дорожная сеть города Сургута на сегодняшний день включает                  в себя:

- длина городских дорог 240,33 км;

- протяженность ливневой канализации – 76,4 км;

- линии уличного освещения – 311 км;

- светофорные объекты  – 122 единиц;

- дорожные знаки – 9726 единиц.

Генеральным планом к 2025 году предусмотрено строительство жилья                  в объеме ориентировочно 2600 т.м2 (т.е. 170 – 180 т.м2 ежегодно). Поскольку точечная застройка и застройка на освоенных территориях в основном завершена, то речь идет об освоении новых территорий (микрорайоны: 30, 30А, 30 Б, 30 В, 30 Г, часть коммунального квартала 8, 35 А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 50, 51) не обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, и реконструкции старых микрорайонов (1, 2, 4, 18, 19, 20, 22, 23, 23а, 27а, 26, 28, 29).

Стабильное увеличение количества автотранспорта в городе и не пропорциональное увеличение количества и качества дорог провело к перегружен-ности и пробкам на многих дорогах города.

Рост автомобильного парка, увеличение количества крупнотоннажного грузового транспорта, перегруженность дорог приводит к преждевременному износу асфальтового покрытия.

Основными проблемами существующей дорожно-транспортной сети города являются:

- несоответствие планировочных параметров улиц принятой категории;

- непостоянство планировочных параметров улиц на всем их протяжении;

- ненадлежащее состояние проезжей части существующих улиц;

- перегруженность улично-дорожной сети;

- увеличение интенсивности движения;

- отсутствие магистралей непрерывного движения;

- недостаточная плотность транспортной сети (в западной и восточной частях города – 1,5 км/км2, в промышленной зоне – 0,5 км/км2, а по СНиП – 2,2-2,5);

- отсутствие транспортной инфраструктуры не позволяет организовать                условия для комфортного и безопасного проживания в существующих и вновь застраиваемых микрорайонах;

- ухудшение экологической обстановки в городе (концентрация формальдегида в ПДК 2003 году – 1,76, 2009 г- 4,1; оксида углерода 2003г. – 0,61 , в 2009 г.- 0,71, 3,4-бензпирена в 2006 г.- 2,2 , в 2009 г.- 2,5).

Автомобильные дороги представляют собой ключевой элемент городского пространства и их развитие является одним из приоритетных направлений                 социально-экономического развития города.

Динамика изменения целевых показателей

| Наименование показателя | Едн. Изм. | Отчетный год 2008 | Отчетный год 2009 | Отчетный год 2010 | Текущий год 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения | проект | - | - | - | 3 |
| 2. Строительство автомобильных дорог и улиц | км | 1,292 | 2,105* | 1,847 | 1,165 |
| 3. Капитальный ремонт автомобильных дорог и улиц | тыс. кв. м | 2,8 | - | - | - |
| 4. Капитальный ремонт линий уличного освещения | км. | 6,05 | 0,45 | - | 5,6 |
| 5. Ремонт автомобильных дорог | тыс. кв. м | 205,89 | 23,5 | 84,6 | 170,29 |

* В 2009 году введена в эксплуатацию улица Мира, фактически построенная в 2007году, в связи с тем, что СГМУП «Городские тепловые сети» выполняли переустройство тепловых сетей.

3. Цели и задачи долгосрочной целевой программы

Целями долгосрочной целевой программы являются:

1. Развитие дорожно-уличной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании для устойчивого социально-экономического развития города;

2. Поддержание дорожно-уличной сети города в соответствии с нормативными требованиями.

Для достижения цели 1 необходимо решение следующих тактических                 задач:

- выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения*;

- строительство автомобильных дорог и улиц;

- реконструкция автомобильных дорог и улиц;

*в рамках программы финансируется выполнение проектной документации объекта в части раздела «Автомобильные дороги».

Для достижения цели 2 необходимо решение следующих тактических               задач:

- капитальный ремонт автомобильных дорог и улиц;

- ремонт автомобильных дорог;

- капитальный ремонт линий уличного освещения.

4. Сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы

Срок реализации программы – с 2011 по 2015 годы.

Реализация долгосрочной целевой программы выполняется в один этап:

Длительный цикл строительства дорог и улиц, состоящий из проектно-изыскательских работ, которые выполняются в течении 1-2 лет, а также строительно-монтажные работы, которые выполняются от 2 до 4 лет, при недостаточном уровне финансирования, не позволяют в течении трехлетнего бюджетного планирования выстроить порядок как финансирования, так и конечного результата, которым является ввод дорог в эксплуатацию, объемы реконструкции, капитального ремонта и ремонта дорожно-транспортной сети.

5.Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования долгосрочной целевой программы

Финансирование программы предусматривается за счет средств городского бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, внебюджетных средств методом привлечения частных инвестиций.

Общий объем денежных средств, необходимых для реализации долгосрочной целевой программы на 2011 – 2015 годы с учетом лимитов финансирования                   на 2011 год и плановый период до 2014 года и прогноза на 2015 годы составляет – 2 173 721,4 тыс. рублей (приложение 1) в том числе:

Общий объем денежных средств, выделенных на реализацию долгосрочной целевой программы на 2011 – 2013 годы в соответствии с утвержденным                      бюджетом финансирования на 2011 год и на плановый период до 2014 года                          составляет – 1704573,4 тыс. рублей (таблица 1)

Таблица 1

| Наименование | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего расходов | в том числе по годам: |  |  |  |
|  |  | 2011г (план) | 2012г (план) | 2013г (план) | 2014г (план) |
| 1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой программы - всего, в том числе: | 1 704573,4 | 459 240,5 | 387 377,9 | 426 155,9 | 431 799,1 |
| - городской бюджет | 671 002,8 | 202 408,9 | 128 464,9 | 167 242,9 | 172 886,1 |
| - окружной бюджет (на условиях софинансирования) | 1 033570,6 | 256 831,6 | 258 913,0 | 258 913,0 | 258 913,0 |
| - федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - другие источники (инвестиции, привлечение внебюджетных кредитных или иных источников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Объем бюджетных ассигнований администра-тора, в том числе: | 954 634,1 | 309 285,6 | 215 083,1 | 215 182,2 | 215 083,2 |
| - городской бюджет | 117 078,5 | 52 454,0 | 21 509,1 | 21 607,2 | 21 508,2 |
| - окружной бюджет (на условиях софинансирования) | 837 555,6 | 256 831,6 | 193 574,0 | 193 575,0 | 193 575,0 |
| - федеральный бюджет (на условиях софинанси-рования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - другие источники (инвестиции, привлечение внебюджетных кредитных или иных источников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Объем бюджетных ассигнований соадминистратора - всего, в том числе: | 749 939,3 | 149 954,9 | 172 294,8 | 210 973,7 | 216 715,9 |
| - городской бюджет | 553 924,3 | 149 954,9 | 106 955,8 | 145 635,7 | 151 377,9 |
| - окружной бюджет (на условиях софинансирования) | 196 015,0 |  | 65 339,0 | 65 338,0 | 65 338,0 |
| - федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - другие источники (инвестиции, привлечение внебюджетных кредитных или иных источников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В ходе реализации программы отдельные мероприятия могут уточняться, объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов окружного, местного бюджетов на очередной финансовый год и плановый                   период.

Расчетный объем средств, необходимых для реализации всех мероприятий программы составляет 4 862 769,2 млн. рублей (приложении 2).

6. Целевые показатели реализации долгосрочной целевой программы

| Показатели выполнения программы | Ед. измерения | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения. | проект | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Строительство автомобильных дорог и улиц | км | 2,332 | 1,165 | - | 1,167 | - | - |
| Реконструкция автомобильных дорог и улиц | км | 0,77 | - | - | - | - | 0,77 |
| Капитальный ремонт линий уличного освещения | км | 17,11 | 5,6 | 6,01 | - | 3,00 | 2,5 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог и улиц | тыс. кв. м | 49,2 | - | - | - | - | 49,2 |
| Ремонт автомобильных дорог | тыс. кв. м | 816,61 | 170,29 | 106,16 | 178,29 | 199,87 | 162,0 |

7. Ожидаемые результаты реализации долгосрочной целевой программы

1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения – 3 проектов (раздел «Автомобильная дорога»).

2. Строительство автомобильных дорог и улиц протяженностью 2,332 км.

3. Реконструкция дорог и улиц протяженностью 0,77 км.

4. Капитальный ремонт 49,2 тыс. кв. м автомобильных дорог и улиц.

5. Ремонт 816,61 тыс. кв. м автомобильных дорог.

6. Капитальный ремонт 17,11 км линий уличного освещения.

8. Программные мероприятия реализации долгосрочной целевой программы

Достижение поставленных целей программы предусмотрено посредством реализации программных мероприятий  представленных в приложении 1.

9. Механизм реализации долгосрочной целевой программы, система организации контроля за исполнением долгосрочной целевой программы:

Общий контроль за реализацией программы осуществляет заместитель главы Администрации города, курирующий департамент архитектуры и градостроительства.

Департамент архитектуры и градостроительства является Администратором программы и осуществляет контроль за достижением установленных целей                 и задач долгосрочной целевой программы, организует контроль за поступлением и своевременным расходованием финансовых средств в части выполнения                      проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные                  дороги и улицы*, транспортные сооружения; строительство и реконструкции дорог и улиц.

Для реализации программы единым заказчиком по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог и улиц, за счет бюджетных источников финансирования, определено муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».

Департамент городского хозяйства является соадминистратором долгосрочной целевой программы и несет ответственность за своевременное и качественное исполнение мероприятий долгосрочной целевой программы в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и улиц, капитального ремонта линий уличного освещения, а также за целевым использованием               бюджетных средств на данные мероприятия.

Единым заказчиком по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и улиц, капитального ремонта линий уличного освещения, за счет бюджетных источников финансирования, определено муниципальное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса».

В целях подготовки отчетности, департамент городского хозяйства представляет департаменту архитектуры и градостроительства отчет об исполнении мероприятий программы (капитальный ремонт автомобильных дорог, капитальный ремонт уличного освещения, ремонт автомобильных дорог):

- ежеквартальный в срок до 17 числа месяца, следующего за отчетным                периодом,

- годовой, в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом информацию о ходе реализации и финансировании программы.

Сводный отчет готовит департамент архитектуры и градостроительства                  и представляет отчет об исполнении долгосрочной целевой программы в департамент по экономической политики Администрации города:

- ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- годовой, в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.