Постановление Администрации города № 686 от 05.02.2013

О внесении изменений в постановление

Администрации города от 25.07.2011

№ 4752 «О долгосрочной целевой

программе «Строительство объектов

природоохранного назначения

на 2011 – 2015 годы»

В соответствии с решением Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ
«О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов», распоряжением Администрации города от 30.12.2005              № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 23.08.2012 № 2407):

1. Внести в постановление Администрации города от 25.07.2011 № 4752          «О долгосрочной целевой программе «Строительство объектов природоохранного назначения на 2011 – 2014 годы» (с изменениями от 09.07.2012 № 5137) следующие изменения:

1.1. По тексту постановления наименование долгосрочной целевой          программы изложить в следующей редакции:

«Долгосрочная целевая программа «Строительство объектов природоохранного назначения на 2011 – 2015 годы».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить             на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Маркова Р.И.

Глава города                                                                                                Д.В. Попов

Приложение

к постановлению

Администрации города

от ____________ №  _______

- Долгосрочная целевая программа 
«Строительство объектов природоохранного назначения

- на 2011 – 2015 годы»

- 1. Паспорт программы

| Наименование программы | - Долгосрочная целевая программа «Строительство объектов природоохранного назначения - на 2011 – 2015 годы» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы | - - Бюджетный кодекс Российской Федерации; - - Водный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ - «Об общих принципах организации местного - самоуправления в Российской Федерации»; - - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ - «Об охране окружающей среды»; - - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ - «Об отходах производства и потребления»; - - Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - от 09.10.2010 № 248-п «О целевой программе ХМАО – Югры «Обеспечение экологической - безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2011 – 2013 годах и на период - до 2015 года»; - - Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - от 28.10.2011 № 403-п «О целевой программе ХМАО – Югры «Развитие системы обращения - с отходами производства и потребления в ХМАО – Югре на 2012 – 2015 годы и напериод до 2020 - года»; - - постановление Администрации города - от 01.03.2011 № 970 «О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут» |  |  |  |
| Куратор программы | Первый заместитель главы Администрации города |  |  |  |
| Наименование администратора и соадминист-раторов программы | администратор – комитет по природопользованию и экологии |  |  |  |
| Цель программы | улучшение экологического состояния окружающей городской среды и обеспечение экологической безопасности окружающей среды |  |  |  |
| Задача программы | 1. Снижение уровня негативного воздействия, факторов техногенного и природного характера на окружающую среду и ее компоненты, в том числе на водный бассейн реки Оби. 2. Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду |  |  |  |
| Срок и этапы реализации программы | Срок реализации: 2011 – 2015 годы, реализация программы осуществляется в один этап по каждой из задач программы |  |  |  |
| Инвестиции программы | согласно приложению 4 к долгосрочной целевой программе «Строительство объектов природоохранного назначения на 2011 – 2015 годы» |  |  |  |
| Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования программы | Год | Бюджет округа | Местный бюджет | всего |
|  | 2011 | 147142,7 | 79230,7 | 226373,4 |
|  | 2012 |  | 90 008,7 | 90 008,7 |
|  | 2013 | 40000 | 9 492 | 49 492 |
|  | 2014 | 40000 | 0 | 40 000 |
|  | 2015 | 45424 | 0 | 45424 |
|  | итого | 272 567,7 | 178 731,4 | 451 299,1 |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - строительство объекта «Берегоукрепление в районе пассажирского вокзала. 2-я очередь строительства» протяженностью 475 метров, тем самым улучшение экологического состояния окружающей среды в части водного объекта «Река Обь»; - создание места для рекреации (массового - отдыха) площадью 1 га; - строительство объекта «Расширение полигона твердых бытовых отходов в г. Сургуте» с целью реализации полномочия муниципального органа власти в части утилизации отходов |  |  |  |
| Механизм реализации долгосрочной целевой программы, система организации контроля за исполнением долгосрочной целевой программы | Непосредственный контроль за реализацией долгосрочной целевой программы осуществляет куратор программы. Общая координация хода реализации программы осуществляется комитетом по природопользо-ванию и экологии Администрации муниципаль-ного образования городского округа город Сургут (администратор программы). Администратор программы является единым заказчиком работ по строительству объектов природоохранного значения, а также несет ответственность за целевое и эффективное использо-вание бюджетных средств, качественное выпол-нение отдельных мероприятий долгосрочной целевой программы, за соблюдение сроков предоставления и качество подготовки отчетов по исполнению долгосрочной целевой программы |  |  |  |

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения           программно-целевым методом

2.1. Характеристика проблем, на решение которых направлена долго-срочная целевая программа.

2.1.1. В результате интенсивного освоения и застройки территории города, а также под действием водной эрозии происходит постоянное загрязнение            водных объектов бытовыми и промышленными отходами. В связи с чем            назрела необходимость в реализации мероприятий, направленных на снижение загрязнения водных объектов и улучшения экологической обстановки.

На территории муниципального образования расположены следующие водные объекты: р. Обь, р. Чёрная, р. Сайма, р. Почекуйка, протоки Боровая, Бардыковка и др.

В целом все проблемы водных объектов на территории города сводятся          к необходимости снижения загрязнения водных объектов, обустройства             водных объектов (берегоукрепительные работы, очистка прибрежных полос          от бытовых промышленных отходов, дноуглубление, обустройство приб-режных зон).

Наиболее значимым водным объектом, расположенным на территории        города, безусловно, является река Обь. На протяжении многих лет правый         берег реки Оби на участке от грузового речного порта до территории бывшего   рыбокомбината подвергается интенсивной водной эрозии. Ежегодно смывается  прибрежная полоса шириной от 0,5 до 4 метров. В результате размыва происходит загрязнение реки Оби. Строительство берегоукрепительных сооружений позволит решить данную проблему.

За счет средств бюджета города был выполнен проект «Берегоукрепление в районе пассажирского вокзала. 2-я очередь строительства», где предусмот-рено берегоукрепление правого берега реки Оби на участке от грузового              речного порта до территории бывшего рыбокомбината. Данный объект в соответствии с проектом был разбит на 2 очереди строительства. 1 очередь была  включена в целевую программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Первоочередные меры по использованию и охране водных объектов  или их частей бассейна реки Оби на территории ХМАО – Югры» на 2008 – 2010 годы (Закон ХМАО – Югры от 28.06.2007 № 65-оз). В течение 2006 – 2009 годов была построена 1 очередь берегоукрепления на участке от грузового        речного порта до пассажирского причала протяженностью 464 пог. м.                         В 2010 году объект введен в эксплуатацию.

В рамках реализации данного мероприятия программы предполагается строительство 2-й очереди берегоукрепления на участке от пассажирского          речного вокзала до территории бывшего рыбокомбината. В 2011 году проводились строительные работы на протяжении всего участка работ.

Реализация данного мероприятия программы позволит:

- предотвратить разрушение береговой линии правого берега реки Оби            на участке от пассажирского речного вокзала до территории бывшего рыбокомбината протяженностью 475 метров;

- создаст дополнительное место рекреации площадью 1 га.

Динамика изменения значений целевых показателей представлена                         в приложении 1 к программе.

2.1.2. Твердые бытовые отходы, образующиеся на территории города Сургута, утилизируются путем захоронения на муниципальном полигоне             ТБО (490000 м3 в год). Строительство полигона состоит из пяти карт.                         Две из которых уже построены с помощью окружного финансирования (средства из окружной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса автономного округа на 2005 – 2012 г.») и заполня-ются в настоящий момент. Данные работы были проведены в 2009 году, в этом же году были введены в эксплуатацию и начали эксплуатироваться. После               этого этапа строительства строительных работ на полигоне ТБО не проводилось. При существующих объемах производства мощность указанных карт обеспечит прием ТБО в течении четырех лет. В связи с чем окончание строительства 3 – 5 карт приобретает стратегическое значение. Объект включен на получение субсидий из средств окружного бюджета на 2012 – 2014 годы в рамках целевой прог-раммы автономного округа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления ХМАО – Югре на 2012 – 2015 годы и на период                      до 2020 года». При реализации данного мероприятия программы предпола-гается расширение полигона ТБО, что позволит обеспечить экологическую безопасность городской среды.

Динамика изменения значений целевых показателей представлена                          в приложении 1 к программе.

- 2.2. Правовое обоснование решения проблем долгосрочной целевой            программы.

- 2.2.1. В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа, создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения относятся к вопросам местного значения городского округа.

Одним из полномочий органов местного самоуправления в сфере отно-шений, связанных с охраной окружающей среды, определенных ст.7 Федерального закона «Об охране окружающей среды» является организация меро-приятий по охране окружающей среды в границах городского округа. Также           в соответствии со ст.8 Федерального закона «Об отходах производства                       и потребления» к полномочиям органов местного самоуправления городских округов относится организация сбора, вывоза, утилизация и переработка             бытовых и промышленных отходов.

2.3. Обоснование необходимости и целесообразности решения проблемы программным методом

Необходимость и целесообразность решения данной проблемы програм-мным методом обусловлена требованием бюджетного законодательства о том, что все бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций           в объекты капитального строительства муниципальной собственности в форме капитальных вложений предусматриваются в соответствии с долгосрочными целевыми программами.

3. Цели и задачи долгосрочной целевой программы

Целью программы является улучшение экологического состояния и обеспечение экологической безопасности окружающей среды.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих         тактических задач:

1. Снижение уровня негативного воздействия, факторов техногенного                 и природного характера на окружающую среду и ее компоненты, в том числе  на водный бассейн реки Оби.

2. Снижение негативного воздействия отходов производства и потреб-ления на окружающую среду.

4. Сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы

Срок реализации программы: 2011 – 2015 годы.

Строительство осуществляется в один этап по каждому из объекту соответственно.

5. Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования            программы

В ходе реализации программы предполагается привлечение средств            из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде субсидий на софинансирование объекта, включенного в данную программу. В соответствии с пунктом 5.4 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.12.2010 № 373-п «О порядке формирования и реализации Адресной инвестиционной программы ХМАО – Югры», субсидии предоставляются муниципальным образованиям автономного округа при условии            наличия аналогичных муниципальных целевых программ, предусматривающих финансирование данных объектов за счет местных бюджетов».

| Год | Бюджет округа | Местный бюджет | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 147 142,7 | 79 230,7 | 226 373,4 |
| 2012 |  | 90 008,7 | 90 008,7 |
| 2013 | 40 000 | 9 492 | 49 492 |
| 2014 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| 2015 | 45 425 | 0 | 45 425 |

Источниками финансирования долгосрочной целевой программы являются городской и окружной бюджеты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Информация об объеме бюджетных ассигнований и источниках финансирования долгосрочной целевой программы представлена в приложении 2                   к программе.

6. Целевые показатели реализации долгосрочной целевой программы

| Показатели реализации программы | Ед. изм. | Всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество обустроенных и очищенных водных объектов | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Протяженность возведенных берегоукрепи-тельных сооружений | пог. м | 475 | - | 475 | - | - | - |
| Площадь обустроенных мест рекреации | га | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Доля выполненных работ от общего объема работ по объекту (с нарастающим итогом) | % | 100 | 72,6 | 100 | - | - | - |
| Объем утилизированных отходов | % |  | - | - | 100 | 100 | 100 |
| Количество обустроенных карт для утилизации отходов на полигоне | шт. | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Доля выполненных работ от общего объема работ по объекту «Расширение полигона твердых бытовых отходов в г. Сургуте» (с нарастающим итогом) | % | 100 | - | - | 60 | 80 | 100 |

7. Ожидаемые результаты реализации долгосрочной целевой программы

Ожидаемым результатом реализации долгосрочной целевой программы является достижение цели:

- строительство объекта «Берегоукрепление в районе пассажирского            вокзала. 2-я очередь строительства» протяженностью 475 метров, тем самым улучшение экологического состояния окружающей среды в части водного         объекта реки Оби;

- создание места для рекреации (массового отдыха) площадью 1 га;

- строительство объекта «Расширение полигона твердых бытовых отходов в г. Сургуте» с целью реализации полномочия муниципального органа власти         в части утилизации отходов.

Улучшение показателей состояния окружающей среды (водного объекта – реки Оби) произойдет в результате предотвращения разрушения под действием водной и ветровой эрозии прибрежной полосы правого берега реки Оби                   на участке от речного пассажирского вокзала до территории бывшего рыбокомбината, исключения попадания в реку Обь в результате строительства              на данном участке берегоукрепительного сооружения загрязняющих веществ               и отходов.

Окончание строительства объекта «Расширение полигона твердых             бытовых отходов» позволит предотвратить проблему размещения твердо-бытовых отходов от населения и организаций всех форм собственности               на период, ориентировочно, до 10 лет.

8. Программные мероприятия реализации долгосрочной целевой программы

Мероприятия по реализации программы сводятся к строительству:

- объекта «Берегоукрепление в районе пассажирского вокзала. 2-я очередь строительства». Результатом реализации программы является ввод объекта              в эксплуатацию.

- 3-х карт объекта «Расширение полигона твердых бытовых отходов               в г. Сургуте». Результатом реализации программы является ввод объекта                       в эксплуатацию.

Информация о программных мероприятиях реализации долгосрочной            целевой программы представлена в приложении 3 к программе.

9. Механизм реализации долгосрочной целевой программы, система организации контроля за исполнением долгосрочной целевой программы

Непосредственный контроль за реализацией долгосрочной целевой              программы осуществляет куратор программы.

Общая координация хода реализации программы осуществляется коми-тетом по природопользованию и экологии Администрации города (админист-ратор программы).

Администратор программы является единым заказчиком работ по строительству объектов природоохранного значения, а также несет ответственность за целевое и эффективное использовании бюджетных средств, качественное выполнение отдельных мероприятий долгосрочной целевой программы,                      за соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов по исполнению долгосрочной целевой программы.

Администратор долгосрочной целевой программы представляет отчет            об исполнении программы в департамент по экономической политике Администрации города:

- ежеквартальный – в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- годовой – в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финан-совым годом.

Механизм мониторинга, составления отчетов об исполнении программы, оценка эффективности ее реализации определяются в соответствии с постановлением Администрации города от 01.03.2011 № 970 «О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут».

Приложение 1

- к долгосрочной целевой

- программе «Строительство

- объектов природоохранного

- назначения на 2011 – 2015 годы»

Динамика изменения значений целевых показателей

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество обустроенных и очищенных водных объектов | ед. | - | - | 1 | - |
| Протяженность возве-денных берегоукрепи-тельных сооружений | пог. м | - | - | 464 | - |
| Площадь обустроенных мест для рекреации | га | - | - | - | - |
| Количество обустроенных карт для утилизации отходов на полигоне ТБО в городе Сургуте | шт. | - | 2 | - | - |
| Объем заполнения от проектной мощности | % | - | 10% | 30% | 50% |

Приложение 2

- к долгосрочной целевой

- программе «Строительство

- объектов природоохранного

- назначения на 2011 – 2015 годы»

Объем

бюджетных ассигнований и источники финансирования

долгосрочной целевой программы

| Наименование | Всего расходов | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе по годам: |  |  |  |  |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, всего | 451 298,1 | 226 373,4 | 90 008,7 | 49 492 | 40 000 | 45 425 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - субсидия из средств бюджета ХМАО – Югры | 272 567,7 | 147 142,7 | 0 | 40 000 | 40 000 | 45 425 |
| - городской бюджет | 178 731,4 | 79 230,7 | 90 008,7 | 9 492 | 0 | 0 |
| В том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |
| «Берегоукрепление в районе пассажирского вокзала. 2-я очередь строительства» | 311 938,1 | 226 373,4 | 85 564,7 | 0 | 0 |  |
| «Расширение полигона твердых бытовых отходов в г. Сургуте» | 139361 | 0 | 4 444 | 49 492 | 40 000 | 45425 |

Приложение 3

- к долгосрочной целевой

- программе «Строительство

- объектов природоохранного

- назначения на 2011 – 2015 годы»

Программные мероприятия реализации долгосрочной целевой программы

| Наименование | Ед. изм. | Источники финансиро- вания | Объем финансирования (всего, тыс. руб.) | В том числе по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Исполни-тель програм- мных меро- приятий | Значение целевого показателя результатареализации программы, в том числе: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 год |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  |  | 2015 год |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Цель: улучшение экологического состояния окружающей городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели результата достижения цели: 1. Снижение уровня негативного воздействия, факторов техногенного и природного характера на окружающую среду и ее компоненты, в том числе на водный бассейн р. Обь. 2. Снижение негативного воздействия отходов производства и потреб-ления на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 снижение уровня негативного воздействия, факторов техногенного и природного характера на окружающую среду и ее компоненты, в том числе на водный бассейн р. Обь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Мероприятие: строительство объекта «Берегоукрепление в районе пассажирского вокзала. 2-я очередь строительства» протяженностью 475 метров | пог.м. | местный бюджет | 164 795,4 | 79 230,7 |  | 85 564,7 | - | - |  |  |  | КПиЭ | - | 475 | - | - | - |
|  |  | окружной бюджет | 147 142,7 | 147142,7 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Количество обустроенных и очищенных водных объектов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 1 | - | - | - |
| 1.2. Протяженность возведенных берегоукрепительных сооружений | м. пог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 475 | - | - | - |
| 1.3. Площадь обустроенных мест рекреации | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 1 | - | - | - |
| 1.4. Доля выполненных работ от общего объема работ по объекту (с нарастающим итогом) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,6 | 100 | - | - | - |
| Задача 2. снижение негативного воздействия отходов производства и потреб-ления на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятие: строительство объекта «Расширение полигона твердых бытовых отходов в г. Сургуте» | шт. | местный бюджет | 13 936 | - | 4444 |  | 9492 | - |  |  | - | КПиЭ |  | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | окружной бюджет | 125 425 | - | - |  | 40 000 | 40 000 |  |  | 45 425 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Объем утилизиро-ванных отходов | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. Количество обуст-роенных карт для утилизации отходов на поли-гоне | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 2.3. Доля выполненных работ от общего объема работ по объекту (с нарастающим итогом) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 80 | 100 |

Приложение 4

- к долгосрочной целевой

- программе «Строительство

- объектов природоохранного

- назначения на 2011 – 2015 годы»

Инвестиции программы

| Инвестиции программы | Берегоукрепление реки Оби | Расширение полигона ТБО |
| --- | --- | --- |
| Форма реализации программы | новое строительство | новое строительство |
| Существующая мощность (вместимость) объекта капитального строительства | 1 очередь строительства – 464 п. м. | 2 521 950,4 м 3 (первый пусковой комплекс) |
| Дефицит мощности, обоснование планируемой мощности | 2-я очередь строительства – 475 п. м., создание обустроенного места для рекреации (массового отдыха) площадью 1 га. Строительство 2-ой очереди берегоукрепления позволит предотвратить разрушение береговой линии правого берега реки Обь на участке от пассажирского речного вокзала до территории бывшего рыбокомбината | 3 882 925 м3 (второй пусковой комплекс). Второй пусковой комплекс состоит из строительства пяти карт. Две из которых уже построены и заполняются ТБО в настоящий момент. Ориентировочный период заполняемости – 3 года. Необходимо срочное строительство оставшихся трех карт для предупреждения экологической катастрофы |
| Наличие проектной документации по объекту | в наличии | в наличии |
| Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (копии прилагаются) | 1. Экспертное заключение государственной водохозяйственной экспертизы Нижне-Обского бассейнового водного управления № 200-06 от 05.12.2005; 2. Экспертное заключение от 21.12.2006 № 746 ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО – Югре в г. Сургуте и Сургутском районе». 3. Письмо Управления государственной вневедомственной экспертизы Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №Э-38 от 13.03.2007 и экспертное заключение СГМУП «Эксперт» от 25.10.2007 № 57; 5. Санитарно-эпидемиоло-гическое заключение от 26.03.2007 № 266826 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе | государственная вневедомственная экспертиза Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; экспертное заключение от 02.02.2006 № 21; 27.08.2012 Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприрод-надзора) по ХМАО – Югре выдано положительное заключение государст-венной экологической экспертизы проектной документации «Расширение полигона по захоронению ТБО (карты захоронения № 1 – 5) г. Сургута» |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспер-тизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвести-ционной долгосрочной целевой программы с указанием года ее определения | 109,06 млн. рублей (в ценах 2004 года) | 94 млн. руб. (рассчитанная в ценах 2001 года) |
| Технологическая структура капитальных вложений, а именно общая стоимость долгосрочной целевой программы | 311 909900 рублей (средства окружного и городского бюджетов) | 139 360000 рублей (средства окружного и городского бюджетов) |