Постановление Администрации города № 2029 от 28.03.2013

О внесении изменений в постановление

Администрации города от 15.05.2012

№ 3316 «Об утверждении положения

по организации и проведению работ

по благоустройству дворовых

территорий многоквартирных домов»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005         № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 23.08.2012 № 2407):

1. Внести в постановление Администрации города от 15.05.2012 № 3316 «Об утверждении положения по организации и проведению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов» (с изменениями                 от 02.07.2012 № 4914) изменение, изложив приложение к постановлению                  в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.

3. Управлению информационной политики (Швидкая ЕА.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Маркова Р.И.

Глава города                                                                                                Д.В. Попов

Приложение

к постановлению

Администрации города

от ____________ № ______

Положение

по организации и проведению работ по благоустройству

дворовых территорий многоквартирных домов

# 1. Общие положения

# 1.1. Организация и проведение работ по благоустройству дворовых территорий, в том числе по реализации на территории города Сургута целевой         программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Наш дом»,          осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.10.2010  № 271-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Наш дом» на 2011 – 2015 годы» (с изменениями от 29.12.2012)                 и настоящим  постановлением.

1.2. Для целей настоящего положения используются следующие понятия:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов – работы по асфальтированию проездов, тротуаров, парковочных площадок, установке бордюров, устройству искусственных неровностей по типу покрытия проезжей части, обустройству водоотводов в пределах утвержденных границ земельного участка под многоквартирный дом;

- адресный перечень дворовых территорий – перечень адресов многоквартирных домов, на территориях которых планируется выполнение работ по благоустройству при условии софинансирования фактически выполненных работ за счет бюджетных средств, предоставляемых управляющим организациям             в виде субсидий на возмещение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

- управляющие организации – управляющие компании, товарищества          собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, осуществляющие выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме         на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и на основании открытого конкурса по отбору организаций для управления многоквартирными домами, все помещения в которых нахо-дятся в собственности муниципального образования, и бесхозяйным жилищным фондом;

- дирекция – муниципальное казённое учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» – уполномоченный          орган, осуществляющий проверку объема и качества выполняемых работ,            принятие фактических объемов и затрат по благоустройству дворовых терри-торий;

- рабочая группа – уполномоченный орган, состав и положение о деятельности которой утверждены отдельным правовым актом Администрации города, осуществляющий формирование адресного перечня дворовых территорий            многоквартирных домов для выполнения работ по благоустройству;

- департамент – департамент городского хозяйства – структурное подразделение Администрации города, осуществляющее подготовку проекта постановления Администрации города «Об утверждении плана мероприятий                по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов».

2. Порядок и условия проведения работ по благоустройству дворовых           территорий многоквартирных домов

2.1. Благоустройству подлежат дворовые территории многоквартирных домов, общим собранием собственников помещений которых принято решение о необходимости выполнения благоустройства дворовой территории и о согласии собственников участвовать в долевом софинансировании в размере не менее 15% от стоимости выполненных работ.

2.2. Реестр адресов дворовых территорий, требующих благоустройства,           составляется департаментом на основании заявок и актов осмотра технического состояния дворовой территории, представленных в срок до 10 февраля теку-щего года управляющими организациями, согласно приложениям 1, 2                         к настоящему положению.

К заявке прилагаются заверенные копии следующих документов:

- схема выполнения работ;

- кадастровый паспорт, в случае его наличия;

- акт обследования технического состояния территории многоквартирного дома. Дополнительно может быть приложена иная документация, включая         фотоматериалы, подтверждающая указанное в заявке техническое состояние территории.

2.3. Из включенных в реестр адресов рабочей группой составляется                  адресный перечень дворовых территорий для выполнения благоустройства             в текущем году в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Формирование и утверждение адресного перечня дворовых территорий осуществляется в соответствии с критериями приоритетности выбора дворовых территорий согласно приложению 3 к настоящему положению в срок                       до 25 февраля текущего года.

2.4. Департамент в течение 3-х рабочих дней после даты утверждения       адресного перечня дворовых территорий доводит данный адресный перечень  до сведения управляющих организаций.

2.5. В срок до 25 марта текущего года управляющие организации представляют в департамент по адресам дворовых территорий, включенных в адресный перечень дворовых территорий, заверенные копии следующих документов:

2.5.1. Протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома с решением:

- о выполнении работ по благоустройству всей требующей ремонта дворовой территории многоквартирного дома;

- об участии в оплате расходов на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома с учетом необходимого объема и стоимости работ,         порядке финансирования благоустройства, сроках возмещения расходов                       и других предложений, связанных с условиями выполнения благоустройства дворовой территории;

- о формировании земельного участка под многоквартирный дом и постановке его на кадастровый учет, в случае если он не сформирован;

- о выборе уполномоченных лиц для участия в комиссиях и подписании документов, связанных с проведением благоустройства дворовой территории.

2.5.2. Дефектную ведомость и сметную документацию на выполнение          работ по благоустройству.

2.6. В случае отсутствия или непредставления в установленные сроки           документации согласно пунктам 2.2 и 2.5 настоящего положения заявка              в текущем году не рассматривается.

3. Выбор исполнителя работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется в срок до 25 мая текущего года по итогам конкурса, организованного управляющей организацией в порядке, предусмотренном постанов-лением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                  от 15.12.2008 № 261-п «Об утверждении Порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом          или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации мероприятий адресной программы Ханты-Мансийского автоном-ного округа – Югры по проведению капитального ремонта многоквартирных домов» (с изменениями от 02.12.2011).

4. Управляющая организация при проведении работ осуществляет                 следующее:

4.1. Ведет учет затрат выполненных работ.

4.2. Составляет ежемесячно реестры выполненных и оплаченных подрядным организациям работ.

4.3. Осуществляет самостоятельно или с привлечением специализиро-ванных организаций технический надзор за качеством и сроками выполнения работ по благоустройству, в том числе:

- соответствием предъявляемых к оплате объемов работ фактически           выполненным объемам;

- соблюдением технологии проведения работ;

- качеством применяемых материалов;

- своевременностью устранения недостатков и дефектов, выявленных          при осуществлении технического надзора;

- безопасностью выполнения работ по благоустройству для населения            и окружающей среды.

4.4. Контролирует ведение исполнительной документации.

4.5. Организует приемку выполненных работ с оформлением соответствующих актов.

4.6. Отражает результаты выполненного благоустройства дворовой территории в срок до 30 календарных дней после принятия выполненных работ:

- в техническом паспорте многоквартирного дома;

- в базе данных автоматизированной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (АИС ЖКХ) (при наличии в пользовании указанной базы);

- в исполнительной документации, разработанной в электронном виде,             и направляет ее в дирекцию для последующей ее передачи в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города.

4.7. Осуществляет хранение всей исполнительной документации по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе актов рабочей комиссии, и обеспечивает ее передачу в случае принятия собствен-никами помещений решения о смене управляющей организации или способа управления.

Приложение 1

к положению по организации

и проведению работ

по благоустройству

дворовых территорий

многоквартирных домов

В департамент городского хозяйства

Администрации города Сургута

________________________________________________________________

(от кого)

Адрес:________________________________________

«___» ________ 201__ г.

Заявка

Прошу рассмотреть возможность включения дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу:

улица __________________, дом _______,  ________ года ввода в эксплуатацию,

в адресный перечень дворовых территорий для выполнения работ по благоустройству с предоставлением субсидии в сумме:

______________________________________________________________________________ рублей

(сумма цифрами и прописью)

| Вид работ | Объем выполнения работ (кв. м) | Стоимость выполнения работ, в т.ч. прочие расходы (изготов- ление и проверка ПСД, тех надзор) (руб.) | Год проведения последнего ремонта с указанием источника финансиро-вания и объема ремонтных работ (частичный или в полном объеме) | Необходимость заверше-ния работ (микро-район, двор, придо- мовая терри- тория ) | Степень разру- шения твердого покрытия (% от общей площади твердого покры-тия) | Скопление воды на проездах. тротуарах в период паводка и дождей (% от их общей площади) | Ожидае-мая величина доли средств собственников помещений МКД ( %) | Наличие кадаст-рового паспор-та |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Прилагаются:

- схема выполнения работ;

- заверенная копия кадастрового паспорта на ____ листах  (при наличии);

- акт обследования технического состояния дворовой территории;

- фотоматериалы или иная документация, подтверждающая указанное               в заявке техническое состояние территории на ____ листах (при наличии).

Руководитель          ___________________________   /___________________/

(Ф.И.О.)                                                                  (подпись)

М.П.

Приложение 2

к положению по организации

и проведению работ

по благоустройству

дворовых территорий

многоквартирных домов

АКТ

от  «___» ________ 201__ г.

осмотра технического состояния дворовой территории

многоквартирного дома,  расположенного по адресу:

улица ____________________________, дом _____, корпус _____

Комиссией в составе:

Представителей   УК______________________

(Ф.И.О.,  должность,  наименование организации)

________________________________________

_________________________________________

Старшего по дому/собственников помещений

_________________________________________

(Ф.И.О.  адрес)

________________________________________________________________

Комиссия произвела обследование ______________________________________

В результате обследования установлено:

- нарушение дорожного покрытия: ____% от общей площади покрытия;

- скопление воды на проездах, тротуарах: ___% от общей площади проездов, тротуаров (дополнительно указать, если поверхностными водами заливаются  участки  возле подъездов  (входных групп  МКД);

- прочее:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Выводы комиссии ____________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Подписи членов комиссии:

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

К акту прилагаются фотоматериалы, подтверждающие фактическое состояние дворовой территории, с указанием  адреса территории и даты съемки

Приложение 3

к положению по организации

и проведению работ

по благоустройству

дворовых территорий

многоквартирных домов

Критерии

приоритетности отбора территорий для включения в адресный перечень

дворовых территорий многоквартирных домов для выполнения

благоустройства

| Наименование показателя | Баллы |
| --- | --- |
| Величина доли (в %) средств собственников помещений многоквартирных домов: |  |
| 15% | 5 |
| 20% | 8 |
| 25% | 9 |
| более 25% | 10 |
| Техническое состояние дворовой территории: |  |
| - степень разрушения дорожного покрытия (% от общей площади покрытия): |  |
| 10% – 20% | 1 |
| 21% – 30% | 2 |
| 31% – 40% | 3 |
| 41% – 50% | 4 |
| 51% – 60% | 5 |
| 61% – 70% | 6 |
| 71% – 80% | 7 |
| 81% – 90% | 8 |
| 91% – 95% | 9 |
| 96% – 100% | 10 |
| - скопление воды на проездах, тротуарах в период паводка и дождей (% от общей площади покрытия): |  |
| 5% – 20% | 1 |
| 21% – 40% | 3 |
| 41% – 60% | 4 |
| 61% – 90% | 5 |
| Необходимость завершения работ, начатых в прошлом году: |  |
| - в микрорайоне | 6 |
| - в одном дворовом комплексе | 8 |
| - в границах одной дворовой территории | 10 |
| Комплексность выполнения работ совместно с благоустройством территорий объектов: |  |
| - учебного, дошкольного и социального назначения | 3 |
| - дорог и внутриквартальных проездов общего пользования | 4 |
| - ресурсоснабжающих организаций жилищно-коммунального комплекса | 5 |
| - многоквартирных домов, объединенных одной дворовой территорией | 6 |
| Наличие кадастрового паспорта на земельный участок под многоквартирный дом | 8 |
| Год проведения последнего ремонта территории: |  |
| 2001 – 2005 | 2 |
| 1996 – 2000 | 4 |
| 1991 – 1995 | 6 |
| 1986 – 1990 | 8 |
| 1980 – 1985 | 10 |
| до 1980 | 12 |