Информация на сайт

по результатам экспертизы проекта постановления Администрации города «О внесении изменений в постановление Администрации города от 29.11.2012 № 9199

«О долгосрочной целевой программе «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Сургут на период 2013-2015 годы»

Контрольно-счетной палатой города проведена экспертиза проекта вносимых изменений в долгосрочную целевую программу «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Сургут на период 2013-2015 годы» (далее – Программа) на соответствие требованиям постановления Администрации города Сургута от 01.03.2011 № 970 «О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут» (далее – Порядок).

В результате проведенной экспертизы установлено:

1. Объемы финансирования на 2013 год уточняются для приведения их в соответствие бюджетным ассигнованиям, предусмотренным решением Думы города от 30.04.2013 № 331-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от  25.12.2012 №   273-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов».

Бюджетные ассигнования увеличены на общую сумму 179 266,4 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ХМАО-Югры в сумме 181 159 тыс. руб. и уменьшены средства местного бюджета на 1 892,6 тыс. руб. Анализируемая Программа является формой участия муниципалитета в реализации соответствующей окружной целевой программы (объем окружных средств в  общем объеме планируемых расходов на 2013 год составляет 45%).

Средства окружного бюджета направлены на выполнение работ по мероприятию 4. «Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте» 1 пусковой комплекс, завершение работ и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства по мероприятию 5. «Улица Университетская от ул. 23 "В" до ул. 7 ПР, 5 пусковой комплекс», по мероприятию 8. объекта «Инженерные сети в п. Снежный 1 этап».

2. Скорректированы ожидаемые результаты реализации Программы пункта 2.2. раздела 1 «Паспорт долгосрочной целевой программы» и, соответственно, в разделе 6 «Целевые показатели реализации долгосрочной целевой программы», значение которых зависит от объема финансирования.

3. В связи с отсутствием в Порядке положений, регулирующих сроки внесения изменений в долгосрочные целевые программы, Контрольно-счетная палата города не имеет возможность дать оценку соблюдения или нарушения сроков внесения изменений в анализируемую Программу.

Администрации города рекомендовано:

1.	Утвердить вносимые изменения в постановление Администрации города от 29.11.2012 №  9199 «О долгосрочной целевой программе «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Сургут на период 2013-2015 годы».

2. Внести дополнение в постановление Администрации города от 01.03.2011 № 970 «О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут» в части установления сроков внесения изменений в долгосрочные целевые программы, в случае внесения изменений в решение о бюджете города.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ, результаты экспертизы направлены Главе города и Председателю Думы города (заключение от 21.06.2013 № 01-17-66/КСП).

Председатель                                                                                              И.И. Володина