Постановление Администрации города № 4858 от 09.07.2013

О внесении изменений в постановление

Администрации города от 30.07.2010

№ 3731 «О долгосрочной целевой

программе «Энергосбережение

и повышение энергетической

эффективности в муниципальном

образовании городской округ город

Сургут на период 2010 – 2015 годы

и на перспективу до 2020 года»

В соответствии с постановлением Администрации города от 01.03.2011         № 970 «О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут» (с изменениями от 01.03.2013 № 1323), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»         (с изменениями от 08.07.2013 № 2356), в связи с корректировкой значений          целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, с учетом фактически достигнутых результатов реализации  долгосрочной целевой программы в 2012 году, а также в целях упорядочения отдельных мероприятий в коммунальной инфраструктуре:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.07.2010 № 3731 «О долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энерге-тической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года»                             (с изменениями от 14.07.2011 № 4442, 16.08.2011 № 5321, 04.10.2011 № 6502, 15.06.2012 № 4449, 08.10.2012 № 7817, 29.11.2012 № 9185) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению в подразделе «Объем бюджетных         ассигнований и источники финансирования программы» раздела 1 «Паспорт долгосрочной целевой программы», в абзацах пятом и восьмом раздела 5 «Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования долгосрочной целевой программы» слова «2 094 493,0 тыс. рублей», «1 765 107,0 тыс. рублей»  заменить словами «1 260 541,6 тыс. рублей», «931 155,6 тыс. рублей» соответственно.

1.2. В приложении к постановлению таблицу 1 «Объемы и источники финансирования программы» раздела 5 «Объем бюджетных ассигнований              и источники финансирования долгосрочной целевой программы» изложить            в следующей редакции:

Таблица 1

Объемы и источники финансирования программы

| Источники финанси-рования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 (факт) | 2011 (план) | 2012 (план) | 2013 (план) | 2014 (план) | 2015 (план) | 2016 – 2020 |
| Всего | 1 260 541,6 | 92197 | 444910,0 | 299843,0 | 262421,1 | 77973,0 | 83197,5 | 0,0 |
| БАО | 17 935,4 | 0,0 | 0,0 | 17935,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 311 450,6 | 54548 | 135989,0 | 33608,6 | 11022,5 | 42670,0 | 33612,5 | 0,0 |
| ВИ/ПС* | 931 155,6 | 37649,0 | 308 921,0 | 248299,0 | 251398,6 | 35 303,0 | 49585,0 | 0,0 |

1.3. В приложении к постановлению подразделе 8.3 «Энергосбережение         на предприятиях, осуществляющих регулируемые виды деятельности» раздела 8 «Программные мероприятия реализации долгосрочной целевой программы» слова «В соответствии с Федеральным законом от 27.08.2010 № 190-ФЗ» заменить словами «В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010                № 190-ФЗ».

1.4. В абзаце девятом подраздела 9.2.1 раздела 9 «Механизм реализации долгосрочной целевой программы, система организации контроля за испол-нением долгосрочной целевой программы» приложения к постановлению слова «ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом»            исключить.

1.5. Приложение 1 к долгосрочной целевой программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение 2 к долгосрочной целевой программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.7. В приложении 3 к долгосрочной целевой программе:

1.7.1. Раздел «Финансирование программных мероприятий», пункты 2.4, 2.4.1 подраздела «Задача 2: Перевод на учет фактического ресурсопотребления потребителей МКД», строку «Итого» раздела «Программные мероприятия         реализации долгосрочной целевой программы и ожидаемые результаты                    в жилищном фонде»; раздел «Программные мероприятия реализации долгосрочной целевой программы и ожидаемые результаты в коммунальной инфраструктуре» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.7.2. В столбце «2013 (план)» строки «МБ» пункта 1.12 подраздела              «Задача 2: Реализация энергосберегающих мероприятий на объектах бюджетной сферы» раздела «Программные мероприятия реализации долгосрочной целевой программы и ожидаемые результаты в муниципальном секторе» слова «0,00» заменить словами «1 037,0».

2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить           на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

# И.о. главы Администрации города                                                         Р.И. Марков

Приложение 1 к постановлению Администрации города от ____________ № ___________

- Объем

- бюджетных ассигнований и источники финансирования долгосрочной целевой программы

| Наименование | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего расходов | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 (факт) | 2011 (план) | 2012 (план) | 2013 план) | 2014 (план) | 2015 (план) | 2016 – 2020 |
| 1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой программы – всего, в том числе: | 329 386,0 | 54 548 | 135 989,0 | 51 544,0 | 11 022,5 | 42 670,0 | 33 612,5 | 0,0 |
| - городской бюджет | 311 450,6 | 54 548 | 135 989,0 | 33 608,6 | 11 022,5 | 42 670,0 | 33 612,5 | 0,0 |
| - окружной бюджет (на условиях софинансирования) | 17 935,4 | 0,0 | 0,0 | 17 935,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. Объем бюджетных ассигнований администратора: ДГХ – всего, в том числе: | 321 190,7 | 54 548 | 131 507,4 | 49 828,8 | 9 924,0 | 42 220,0 | 33 162,5 | 0,0 |
| - окружной бюджет (на условиях софинансирования) | 16815,9 | 0,0 | 0,0 | 16815,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - городской бюджет | 304 374,8 | 54 548 | 131 507,4 | 33 012,9 | 9 924,0 | 42 220,0 | 33 162,5 | 0,0 |
| 1.2. Объем бюджетных ассигнований соадминистраторов: в том числе: | 8 195,3 | 0,0 | 4 481,6 | 1 715,2 | 1 098,5 | 450,0 | 450,0 | 0,0 |
| - городской бюджет | 7 075,8 | 0,0 | 4 481,6 | 595,7 | 1098,5 | 450,0 | 450,0 | 0,0 |
| - окружной бюджет (на условиях софинансирования) | 1 119,5 | 0,0 | 0,0 | 1 119,5 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. Объем бюджетных ассигно-ваний соадминистратора 1: департамент образования – всего, в том числе: | 333,4 | 0,0 | 0,0 | 333,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - городской бюджет | 66,7 | 0,0 | 0,0 | 66,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - окружной бюджет (на условиях софинансирования) | 266,7 | 0,0 | 0,0 | 266,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. Объем бюджетных ассигнований соадминистратора 2: департамент культуры, моло-дёжной политики и спорта – всего, в том числе: | 985,0 | 0,0 | 0,0 | 985,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - городской бюджет | 197,0 | 0,0 | 0,0 | 197,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - окружной бюджет (на условиях софинансирования) | 788,0 | 0,0 | 0,0 | 788,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. Объем бюджетных ассигно-ваний соадминистратора 4: МКУ «ХЭУ» – всего, в том числе: | 6 876,9 | 0,0 | 4 481,6 | 396,8 | 1 098,5 | 450,0 | 450,0 | 0,0 |
| - городской бюджет | 6 812,1 | 0,0 | 4 481,6 | 332 | 1 098,5 | 450,0 | 450,0 | 0,0 |
| - окружной бюджет (на условиях софинансирования) | 64,8 | 0,0 | 0,0 | 64,8 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Общий объем привлеченных средств на реализацию долгосрочной целевой программы – всего, в том числе: | 931 155,6 | 37 649,0 | 308 921,0 | 248 299,0 | 251 398,6 | 35 303,0 | 49 585,0 | 0,00 |
| - собственные средства предприятий | 424 785,2 | 37 649,0 | 149 900,0 | 71 108,0 | 81 240,2 | 35 303,0 | 49 585,0 | 0, 0 |
| - средства собственников жилых помещений, средства управля-ющих компаний и др. | 506 370,4 | 0,0 | 159 021,0 | 177 191,0 | 170 158,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по программе: | 1 260 541,6 | 92 197 | 444 910,0 | 299 843,0 | 262 421,1 | 77 973,0 | 83 197,5 | 0,0 |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от ____________ № ___________

Перечень

целевых показателей в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225

«О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.08.2011 № 417

«О внесении изменений в Методику расчета значений целевых показателей в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденную Приказом

Минрегионразвития Российской Федерации от 07.06.2010 № 273»

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 (факт) | 2010 (факт) | 2011 (факт) | 2012 (факт) | 2013 (план) | 2014 (план) | 2015 (план) | 2016 (план) | 2017 (план) | 2018 (план) | 2019 (план) | 2020 (план) |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.1. | Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием (далее – МО) к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами | кг у.т./ тыс.руб. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| А.2. | Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использова-нием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| А.3. | Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории МО | % | 49,7 | 54,8 | 59,8 | 69,9 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| А.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО | % | 46,8 | 55,5 | 55,9 | 62,7 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| А.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квар-тиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | 99,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| А.6. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбере-жению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | 0 | 41,30 | 69,44 | 81,24 | 99,15 | 90,48 | 88,5 | не запланировано | не заплани-ровано | не заплани-ровано | не запланировано | не заплани-ровано |
| А.7. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источ-ников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | не исполь-зуется | не исполь-зуется | не исполь-зуется | не исполь-зуется | не исполь-зуется | не исполь-зуется | не исполь-зуется | не исполь-зуется | не исполь-зуется | не исполь-зуется | не исполь-зуется | не исполь-зуется |
| А.8. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | не исполь-зуется | не исполь-зуется | не исполь-зуется | не исполь-зуется | не исполь-зуется | не исполь-зуется | не исполь-зуется | не исполь-зуется | не исполь-зуется | не исполь-зуется | не исполь-зуется | не исполь-зуется |
| Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.1. | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | тыс. кВтч | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| В.2. | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | тыс. руб. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| В.3. | Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс. Гкал | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| В.4. | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс. руб. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| В.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. м. куб | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| В.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс. руб. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| В.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. куб. м. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| В.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | руб. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |

| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С.1. |  | Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | Гкал/кв.м. |  | 0,196 |  |  | 0,232 | 0,189 |  |  | 0,167 |  | 0,16 | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  |
| С.2. |  | Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | Гкал/кв.м. |  | 0,274 |  |  | не приме-няется | не приме-няется |  |  | не приме-няется |  | не приме-няется | не приме-няется |  | не приме-няется |  | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется |  |
| С.3. |  | Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | Гкал/кв.м. |  | -0,004 |  |  | 0,037 | -0,044 |  |  | -0,022 |  | -0,01 | -0,01 |  | 0,04 |  | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |  |
| С.4. |  | Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | Гкал/кв.м. |  | 0,0 |  |  | не приме-няется | не приме-няется |  |  | не приме-няется |  | не приме-няется | не приме-няется |  | не приме-няется |  | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется |  |
| С.5. |  | Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  | - |  | 1,401 |  |  | не приме-няется | не приме-няется |  |  | не приме-няется |  | не приме-няется | не приме-няется |  | не приме-няется |  | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется |  |
| С.6. |  | Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) |  | куб.м./чел. |  | 10,65 |  |  | 9,54 | 9,03 |  |  | 8,57 |  | 8,5 | 8,5 |  | 8,5 |  | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |  |
| С.7. |  | Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) |  | куб.м./чел. |  | 20,14 |  |  | не приме-няется | не приме-няется |  |  | не приме-няется |  | 20,1 | 20,1 |  | не приме-няется |  | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется |  |
| С.8. |  | Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) |  | куб.м./чел. |  | -2,30 |  |  | -1,12 | -0,51 |  |  | -0,47 |  | -0,08 | -0,12 |  | -0,40 |  | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 |  |
| С.9. |  | Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) |  | куб.м./чел. |  | -0,81 |  |  | -20,14 | не приме-няется |  |  | не приме-няется |  | не приме-няется | не приме-няется |  | не приме-няется |  | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется |  |
| C.10. |  | Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  | - |  | 0,53 |  |  | не приме-няется | не приме-няется |  |  | не приме-няется |  | 2,13 | 2,16 |  | не приме-няется |  | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется |  |
| C.11. |  | Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) |  | кВтч/чел |  | 486,96 |  |  | 491,82 | 464,72 |  |  | 461,00 |  | 460,81 | 460,81 |  | 491,81 |  | 460,81 | 460,81 | 460,81 | 460,81 | 460,81 |  |
| С.12. |  | Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) |  | кВтч/чел |  | не приме-няется |  |  | не приме-няется | не приме-няется |  |  | не приме-няется |  | не приме-няется | не приме-няется |  | не приме-няется |  | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется |  |
| С.13. |  | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) |  | кВтч/чел |  | -0,232 |  |  | 4,857 | -27,091 |  |  | -3,723 |  | -3,700 | -3,700 |  | -3,700 |  | -3,700 | -3,700 | -3,700 | -3,700 | -3,700 |  |
| С.14. |  | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) |  | кВтч/чел |  | не приме-няется |  |  | не приме-няется | не приме-няется |  |  | не приме-няется |  | не приме-няется | не приме-няется |  | не приме-няется |  | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется |  |
| С.15. |  | Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  | - |  | не приме-няется |  |  | не приме-няется | не приме-няется |  |  | не приме-няется |  | не приме-няется | не приме-няется |  | не приме-няется |  | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется |  |
| С.16. |  | Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО |  | % |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| С.17. |  | Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО |  | % |  | 97,84 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| С.18. |  | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО |  | % |  | 99,12 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| С.19. |  | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями на территории МО |  | % |  | не исполь-зуется |  |  | не исполь-зуется | не исполь-зуется |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| С.20. |  | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.20.1. |  | для фактических условий |  | % |  | 2,211 |  |  | 2,456 | 2,324 |  |  | 1,971 |  | 3,16 | 3,16 |  | 3,16 |  | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |  |
| С.20.2. |  | для сопоставимых условий |  | % |  | 1,923 |  |  | 2,534 | 2,641 |  |  | 2,444 |  | 2,88 | 2,88 |  | 2,88 |  | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |  |
| С.21. |  | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.21.1. |  | для фактических условий |  | тыс. руб. |  | 47284,9 |  |  | 51107,2 | 16880,3 |  |  | -31075,2 |  | -30000,0 | -30000,0 |  | -30000,0 |  | -30000,0 | -30000,0 | -30000,0 | -30000,0 | -30000,0 |  |
| С.21.2. |  | для сопоставимых условий |  | тыс. руб. |  | 120724,9 |  |  | 51107,2 | 67987,5 |  |  | 36912,2 |  | 68,79 | 68,79 |  | 68,79 |  | 36000,0 | 36000,0 | 36000,0 | 36000,0 | 36000,0 |  |
| С.22. |  | Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |  | % |  | не предо-ставля-ются |  |  | не предо-ставля-ются | не предо-ставля-ются |  |  | не предо-ставля-ются |  | не предо-ставля-ются | не предо-ставля-ются |  | не предо-ставля-ются |  | не предо-ставля-ются | не предо-ставля-ются | не предо-ставля-ются | не предо-ставля-ются | не предо-ставля-ются |  |
| С.23. |  | Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |  | тыс.руб. |  | не предо-ставля-ются |  |  | не предо-ставля-ются | не предо-ставля-ются |  |  | не предо-ставля-ются |  | не предо-ставля-ются | не предо-ставля-ются |  | не предо-ставля-ются |  | не предо-ставля-ются | не предо-ставля-ются | не предо-ставля-ются | не предо-ставля-ются | не предо-ставля-ются |  |
| С.24. |  | Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование |  | % |  | 0 |  |  | 1,30 | 38,55 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| С.25. |  | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками |  | ед. |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| С.26. |  | Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты) |  | % |  | - |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| С.27. |  | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |  | % |  | 0 |  |  | 0,780 | 0,005 |  |  | 0,151 |  | 0,150 | 0,150 |  | 0,150 |  | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |  |
| С.28. |  | Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя) |  | тыс. руб./ чел. |  | 3,61 |  |  | 7,88 | 7,39 |  |  | 9,30 |  | 4,74 | 4,74 |  | 4,74 |  | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 |  |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО |  |  | % |  | 86,12 |  |  | 88,25 | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедо-мовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО |  |  | % |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО |  |  | % |  | нет данных |  |  | нет данных | нет данных |  |  | нет данных |  | нет данных | нет данных |  | нет данных |  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |
| D.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов) |  |  | % |  | 18,21 |  |  | 18,65 | 18,78 |  |  | 20,62 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляяется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потреб-ляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО |  |  | % |  | 56,94 |  |  | 77,88 | 44,77 |  |  | 66,78 |  | 70 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.6. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на терри-тории МО |  |  | % |  | 50,67 |  |  | 48,25 | 36,18 |  |  | 42,74 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедо-мовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартиных домах на территории МО |  |  | % |  | 50,03 |  |  | 44,76 | 46,10 |  |  | 49,60 |  | 55 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.8. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО |  |  | % |  | нет данных |  |  | нет данных | нет данных |  |  | нет данных |  | нет данных | нет данных |  | нет данных |  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет дан-ных |  |
| D.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО |  |  | % |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 99 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на терри-тории МО |  |  | % |  | нет данных |  |  | нет данных | нет данных |  |  | нет данных |  | нет данных | нет данных |  | нет данных |  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |
| D.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее – ЭО) |  |  | ед. |  | 0 |  |  | 0 | 2 |  |  | 17 |  | нет данных | нет данных |  | нет данных |  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |
| D.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов |  |  | % |  | 0 |  |  | 0 | 0,05 |  |  | 0,54 |  | нет данных | нет данных |  | нет данных |  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |
| D.13. | Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  | Гкал/кв.м. |  | 0,30 |  |  | 0,34 | 2,78 |  |  | 0,27 |  | 0,34 | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |  |
| D.14. | Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  | Гкал/кв.м. |  | 0,0011 |  |  | 0,0010 | 0,0009 |  |  | 0,0015 |  | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |  |
| D.15. | Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.15.1 | для фактических условий |  |  | Гкал/кв.м. |  | -0,05 |  |  | -0,01 | 0,04 |  |  | 2,43 |  | -2,50 | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |
| D.15.2. | для сопоставимых условий |  |  | Гкал/кв.м. |  | -0,05 |  |  | -0,06 | 0,04 |  |  | 2,47 |  | -0,03 | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |
| D.16. | Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.16.1. | для фактических условий |  |  | Гкал/кв.м |  | 0,0001 |  |  | 0,0000 | -0,0002 |  |  | 0,0006 |  | не приме-няется | не приме-няется |  | не приме-няется |  | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется |  |
| D.16.2. | для сопоставимых условий |  |  | Гкал/кв.м |  | 0,0000 |  |  | -0,0001 | -0,0001 |  |  | 0,0004 |  | не приме-няется | не приме-няется |  | не приме-няется |  | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется |  |
| D.17. | Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.17.1. | для фактических условий |  |  | - |  | 0,004 |  |  | 0,003 | 0,000 |  |  | 0,005 |  | не приме-няется | не приме-няется |  | не приме-няется |  | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется |  |
| D.17.2. | для сопоставимых условий |  |  | - |  | 0,003 |  |  | 0,003 | 0,003 |  |  | 0,005 |  | не приме-няется | не приме-няется |  | не приме-няется |  | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется |  |
| D.18. | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  | куб.м/кв.м |  | 3,54 |  |  | 2,70 | 2,41 |  |  | 4,22 |  | 2,7 | 2,7 |  | 2,7 |  | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |  |
| D.19. | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  | куб.м/кв.м |  | 0,016 |  |  | 0,018 | 0,020 |  |  | 0,010 |  | 0,010 | 0,010 |  | 0,010 |  | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |  |
| D.20. | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.20.1. | для фактических условий |  |  | куб.м/кв.м |  | 1,93 |  |  | -0,84 | -0,29 |  |  | 1,81 |  | 1,80 | 1,80 |  | 1,80 |  | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |  |
| D.20.2. | для сопоставимых условий |  |  | куб.м/кв.м |  | 2,19 |  |  | -0,84 | -1,13 |  |  | 0,68 |  | 0,68 | 0,68 |  | 0,68 |  | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |  |
| D.21. | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.21.1. | для фактических условий |  |  | куб.м/кв.м |  | 0,004 |  |  | 0,002 | 0,002 |  |  | -0,010 |  | -0,010 | -0,010 |  | -0,010 |  | -0,010 | -0,010 | -0,010 | -0,010 | -0,010 |  |
| D.21.2. | для сопоставимых условий |  |  | куб.м/кв.м |  | 0,008 |  |  | 0,002 | 0,004 |  |  | -0,006 |  | -0,01 | -0,01 |  | -0,01 |  | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |  |
| D.22. | Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.22.1. | для фактических условий |  |  | - |  | 0,005 |  |  | 0,007 | 0,008 |  |  | 0,002 |  | 0,002 | 0,002 |  | 0,002 |  | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |  |
| D.22.2. | для сопоставимых условий |  |  | - |  | 0,012 |  |  | 0,005 | 0,006 |  |  | 0,003 |  | 0,003 | 0,003 |  | 0,003 |  | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |  |
| D.23. | Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  | кВтч/кв.м |  | 62,35 |  |  | 60,56 | 54,11 |  |  | 72,93 |  | 60,56 | 60,56 |  | 60,56 |  | 72,90 | 72,90 | 72,90 | 72,90 | 72,90 |  |
| D.24. | Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  | кВтч/кв.м |  | 55,39 |  |  | 52,16 | не приме-няется |  |  | не приме-няется |  | 52,16 | 52,16 |  | не приме-няется |  | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется |  |
| D.25. | Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.25.1. | для фактических условий |  |  | кВтч/кв.м |  | 3,32 |  |  | -1,79 | -6,45 |  |  | 18,83 |  | 18,79 | 18,79 |  | 18,79 |  | 18,79 | 18,79 | 18,79 | 18,79 | 18,79 |  |
| D.25.2. | для сопоставимых условий |  |  | кВтч/кв.м |  | 2,68 |  |  | -1,79 | -8,25 |  |  | 72,93 |  | 72,90 | 72,90 |  | 72,90 |  | 72,90 | 72,90 | 72,90 | 72,90 | 72,90 |  |
| D.26. | Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.26.1. | для фактических условий |  |  | кВтч/кв.м |  | -4,57 |  |  | -3,23 | -52,16 |  |  | не приме-няется |  | не приме-няется | не приме-няется |  | не приме-няется |  | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется |  |
| D.26.2. | для сопоставимых условий |  |  | кВтч/кв.м |  | 4,81 |  |  | -3,23 | -55,39 |  |  | -55,39 |  | не приме-няется | не приме-няется |  | не приме-няется |  | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется |  |
| D.27. | Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.27.1. | для фактических условий |  |  | - |  | 0,89 |  |  | 0,86 | не приме-няется |  |  | не приме-няется |  | не приме-няется | не приме-няется |  | не приме-няется |  | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется |  |
| D.27.2. | для сопоставимых условий |  |  | - |  | 0,93 |  |  | 0,84 | не приме-няется |  |  | не приме-няется |  | не приме-няется | не приме-няется |  | не приме-няется |  | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется | не приме-няется |  |
| D.28. | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  | тыс.куб.м/ |  | нет данных |  |  | нет данных | нет данных |  |  | нет данных |  | нет данных | нет данных |  | нет данных |  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |
| D.29. | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  | тыс.куб.м/ кв.м |  | нет данных |  |  | нет данных | нет данных |  |  | нет данных |  | нет данных | нет данных |  | нет данных |  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |
| D.30. | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.30.1. | для фактических условий |  |  | тыс. куб.м/ кв.м |  |  |  |  | нет данных | нет данных |  |  | нет данных |  | нет данных | нет данных |  | нет данных |  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |
| D.30.2. | для сопоставимых условий |  |  | тыс. куб.м/ кв.м |  |  |  |  | нет данных | нет данных |  |  | нет данных |  | нет данных | нет данных |  | нет данных |  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |
| D.31. | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.31.1. | для фактических условий |  |  | тыс. куб.м/ кв.м |  |  |  |  | нет данных | нет данных |  |  | нет данных |  | нет данных | нет данных |  | нет данных |  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет дан-ных |  |
| D.31.2. | для сопоставимых условий |  |  | тыс. куб.м/ кв.м |  |  |  |  | нет данных | нет данных |  |  | нет данных |  | нет данных | нет данных |  | нет данных |  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |
| D.32. | Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.32.1. | для фактических условий |  |  | - |  | нет данных |  |  | нет данных | нет данных |  |  | нет данных |  | нет данных | нет данных |  | нет данных |  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |
| D.32.2. | для сопоставимых условий |  |  | - |  | нет данных |  |  | нет данных | нет данных |  |  | нет данных |  | нет данных | нет данных |  | нет данных |  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |
| Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е.1. | Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями |  | т.у.т./кВтч |  | нет данных |  |  | нет данных |  |  | нет данных | нет данных |  | нет данных |  |  | нет данных |  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |
| Е.2. | Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ |  | т.у.т./Гкал |  | 2,89 |  |  | -2,47 |  |  | 2,38 | 0,35 |  | -0,2 |  |  | -0,20 |  | 2,4 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 |  |
| Е.3. | Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям |  | кВтч |  | 3646720 |  |  | -8672684 |  |  | 9211430 | 2563884 |  | 9211430 |  |  | 9211430 |  | 9211430 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 |  |
| Е.4. | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче |  | Гкал |  | 29957,84 |  |  | -27022,06 |  |  | -84368,4 | 27492 |  | -84368 |  |  | -84368 |  | -84368,4 | 27492 | 27492 | 27492 | 27492 | 27492 |  |
| Е.5. | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче |  | куб.м. |  | -40433 |  |  | -20017 |  |  | 331390 | -1210000 |  | 331390 |  |  | 331390 |  | 331390 | -1210000 | -1210000 | -1210000 | -1210000 | -1210000 |  |
| Е.6. | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды |  | кВтч |  | 544300 |  |  | -988362 |  |  | 1433306 | 311850 |  | 1433306 |  |  | 1433306 |  | 1433306 | 311850 | 311850 | 311850 | 311850 | 311850 |  |
| Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.1. | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО |  |  | % |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - | - | - |  | - |
| F.2. | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом |  |  | % |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - | - | - |  | - |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G.1. | Снижение расхода электроэнергии на уличное и внутриквартальное освещение 1 км улиц |  |  | тыс. кВтч/км |  | 26,9 | 26,9 |  |  | 26,0 |  |  | 30,3 |  | 26 | 25,5 |  | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| G.2. | Увеличение доли эффективных светильников уличного и внутриквартального освещения |  |  | % |  | 88,3 | 85 |  |  | 90 |  |  | 90 |  | 90 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| G.3. | Снижение удельного расхода электроэнергии на водоснабжение 1 куб. м воды |  |  | кВтч/м3 |  | 1,57 | 1,54 |  |  | 1,36 |  |  | 1,36 |  | 1,36 | 1,36 |  | 1,36 |  | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |  | 1,36 |
| G.4. | Снижение удельной нормы потерь холодной воды при ее передаче (транспортировке) на 1 км водопроводной сети |  |  | тыс. куб. м/км |  | 10,0 | 14,9 |  |  | 16,0 |  |  | 13,09 |  | 12,82 | 12,8 |  | 12,7 |  | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |  | 12,7 |
| G.5. | Снижение удельного расхода электроэнергии на водоотведение 1 куб. м сточных вод |  |  | кВтч/м3 |  | 0,67 | 0,67 |  |  | 0,69 |  |  | 0,64 |  | 0,63 | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |  | 0,63 |
| G.6. | Удельный расход топлива (газа) на выработку тепловой энергии |  |  | кг у.т./ Гкал |  | 157,21 | 157,37 |  |  | 157,10 |  |  | 157,45 |  | 157 | 157 |  | 157 |  | 157 | 157 | 157 | 157 |  | 157 |
| G.7. | Снижение доли объема потерь тепловой энергии при ее передаче (транспортировке) |  |  | % |  | 10,5 | 10,8 |  |  | 37,7 |  |  | 9,2 |  | 9 | 8,5 |  | 8,2 |  | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |  | 8,2 |

Приложение 3

к постановлению

Администрации города

от ____________ № ___________

| Финансирование программных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия программы | Источник финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 (факт) | 2011 (план) | 2012 (план) | 2013 (план) | 2014 (план) | 2015 (план) | 2016-2020 |
|  | Итого по программе | Всего | 1 260 541,60 | 92 197 | 444 910,00 | 299 843,00 | 262 421,10 | 77 973,00 | 83 197,50 | 0,00 |
|  |  | БАО | 17 935,40 | 0,00 | 0,00 | 17 935,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 311 450,60 | 54 548 | 135 989,00 | 33 608,60 | 11 022,50 | 42 670,00 | 33 612,50 | 0,00 |
|  |  | ВИ/ПС* | 931 155,60 | 37 649,0 | 308 921,00 | 248 299,00 | 251 398,60 | 35 303,00 | 49 585,00 | 0,00 |
| 1 | Программные мероприятия в муниципальном секторе | Всего | 181 720,00 | 54 548 | 22 080,60 | 24 976,40 | 4 092,50 | 42 540,00 | 33 482,50 | 0,00 |
|  |  | БАО | 17 935,40 | 0,00 | 0,00 | 17 935,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 163 784,60 | 54 548 | 22 080,60 | 7 041,00 | 4 092,50 | 42 540,00 | 33 482,50 | 0,00 |
|  |  | ВИ/ПС* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Программные мероприятия в жилищном фонде | Всего | 543 911,66 | 0,00 | 174 316,90 | 192 636,40 | 176 958,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | БАО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 37 541,30 | 0,00 | 15 295,90 | 15 445,40 | 6 800,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВИ/ПС* | 506 370,36 | 0,00 | 159 021,00 | 177 191,00 | 170 158,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Программные мероприятия в коммунальной инфраструктуре | Всего | 534 909,90 | 37 649,00 | 248 512,50 | 82 230,20 | 81 370,20 | 35 433,00 | 49 715,00 | 0,00 |
|  |  | БАО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 110 124,70 | 0,00 | 98 612,50 | 11 122,20 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
|  |  | ВИ/ПС* | 424 785,20 | 37 649,00 | 149 900,00 | 71 108,00 | 81 240,20 | 35 303,00 | 49 585,00 | 0,00 |

| ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия программы | Государственный заказчик/ Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010 (факт) | 2011 (план) | 2012 (план) | 2013 (план) |  | 2014 (план) | 2015 (план) | 2016 – 2020 |
| Задача 2: Перевод на учет фактического ресурсопотребления потребителей МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Организация и финансирование работ по оснащению многоквартирных домов приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе общедомовыми приборами учета расхода тепла, холодной и горячей воды, индивидуальными приборами учета газа (включая проведение разъяснительной работы с гражданами, проживающими в таких домах и квартирах по переходу на расчет по показаниям приборов учета). В том числе: | ДГХ, СГМУП «ГТС», СГМУП «Горводоканал», управляющие компании | Всего | 542050,26 | 0,00 | 173 402,30 | 191 689,60 |  | 176958,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | БАО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 35 679,90 | 0,00 | 14 381,30 | 14 498,60 |  | 6800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ВИ/ПС* | 506370,36 | 0,00 | 159 021,00 | 177 191,00 |  | 170158,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1 | Установка общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, в части муниципальной собственности | СГМУП «ГТС», СГМУП «Горводоканал», управляющие компании | Всего | 34 229,40 | 0,00 | 12 930,80 | 14 498,60 |  | 6800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | БАО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 34 229,40 | 0,00 | 12 930,80 | 14 498,60 |  | 6800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ВИ/ПС* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатели результативности меро-приятия 2.4, по годам |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 – 2020 |
|  | Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета потребления коммунальных ресурсов, в части муниципальной собственности, ед. |  |  |  | 0 | 291 | 215 |  | 442 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество установленных индивидуальных приборов учета газа в муниципальных жилых помещениях, шт. |  |  |  | 0 | 272 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  | Всего | 543911,66 | 0,00 | 174 316,90 | 192 636,40 |  | 176958,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | БАО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 37 541,30 | 0,00 | 15 295,90 | 15 445,40 |  | 6800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ВИ/ПС* | 506370,36 | 0,00 | 159 021,00 | 177 191,00 |  | 170158,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель программы: Снижение удельных показателей энергоемкости и энергопотребления муниципальных предприятий за счет внедрения энергоэффективного оборудования и экологически чистых технологий для устойчивого социально-экономического развития жилищно-коммунального комплекса городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели результата достижения цели представлены в Приложении 2 (показатели А3, А4, А6, Е2-Е6, G1- G5). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Мероприятия программы |  | Государственный заказчик/Ответственный исполнитель |  |  | Источник финансирования |  |  |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 (факт) |  | 2011 (план) |  | 2012 (план) |  |  | 2013 (план) |  | 2014 (план) | 2015 (план) |  |  | 2016 – 2020 |  |  |
| Задача 1: Проведение энергетических обследований (энергоаудита) с составлением энергетических паспортов в муниципальных унитарных предприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Проведение обязательного энергетического обследования (энергоаудита) (первое до 31.12.2012, последующие – не реже 1 раза в 5 лет) с составлением энергетического паспорта |  | СГМУП «Горводоканал», СГМУП «Тепловик», СГМУП «ГТС» |  |  | Всего |  |  | 8 808,00 |  |  |  | 0,00 |  | 7 404,00 |  | 1 404,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | БАО |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ВИ/ПС* |  |  | 8 808,00 |  |  |  | 0,00 |  | 7 404,00 |  | 1 404,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Показатель результативности меро-приятия 3.1, по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  |  | 2013 |  | 2014 | 2015 |  |  | 2016 – 2020 |  |  |
|  |  | Количество предприятий, в которых проведено энергетическое обследование (энергоаудит) с оформлением энергетических паспортов, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Задача 2: Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов на основе новейшего энергоэффективного оборудования, ресурсосберегающих техно-логий в коммунальной инфраструктуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Организация содействия ХМАО в разработке схемы теплоснабжения города Сургута |  | ДГХ |  |  | Всего |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | БАО |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ВИ/ПС* |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | Показатель результативности мероприятия 3.2, по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 |  |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 – 2020 |
|  |  | Подготовка распоряжения Админист-рации города «О создании рабочей группы для разработки схемы теплоснабжения г. Сургута» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 3.3. |  | Разработка перечня мероприятий по энергосбережению поставляемых энергетических ресурсов и повышению эффективности их использования, для проведения их лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов (не реже 1 раза в год) |  | СГМУП «Горводоканал», СГМУП «Тепловик», СГМУП «ГТС» |  |  | Всего |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | БАО |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ВИ/ПС* |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | Показатель результативности меро-приятия 3.3, по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 |  |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 – 2020 |
|  |  | Количество предприятий, в которых разработан перечень мероприятий по энергосбережению поставляемых энергетических ресурсов и повышению эффективности их использования, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 0 |
| 3.4. |  | Выявление недвижимого имущества, используемого для передачи энергетических ресурсов, не имеющих собствен-ника. Организация эксплуатации и содержания бесхозяйного имущества. Оформление права собственности в установленном порядке |  | ДГХ, департамент имущественных и земельных отношений, муниципальное учреж-дение «Казна городского хозяйства», правовое управление |  |  | Всего |  |  | 650,00 |  |  | 0,00 |  |  | 130,00 |  | 130,00 |  | 130,00 |  |  | 130,00 |  |  | 130,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | БАО |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 650,00 |  |  | 0,00 |  |  | 130,00 |  | 130,00 |  | 130,00 |  |  | 130,00 |  |  | 130,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ВИ/ПС* |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | Показатель результативности меро-приятия 3.4, по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 |  |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 – 2020 |
|  |  | Количество бесхозяйных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов поставленных на учет, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 |  |  | 150 |  | 150 |  | 65 |  |  | 65 |  |  | 65 |  |  | 0 |
| 3.5. | Повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения, в том числе: |  | СГМУЭП «Горсвет» |  |  | Всего |  |  | 17 424,00 |  |  | 0,00 |  |  | 8 712,00 |  | 8 712,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | БАО |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 17 424,00 |  |  | 0,00 |  |  | 8 712,00 |  | 8 712,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ/ПС* |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 3.5.1. | замена электромагнитных пускорегули-рующих аппаратов на электронные для ламп наружного освещения |  |  |  |  | Всего |  |  | 13 246,00 |  |  | 0,00 |  |  | 6 623,00 |  | 6 623,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | БАО |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 13 246,00 |  |  | 0,00 |  |  | 6 623,00 |  | 6 623,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИ/ПС* |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 3.5.2. |  | замена светильников с ртутными лампами на светильники с натриевыми лампами уличного и внутриквартального освещения |  |  |  |  | Всего |  |  | 4 178,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 089,00 |  | 2 089,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | БАО |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 4 178,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 089,00 |  | 2 089,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ВИ/ПС* |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | Показатели результативности меро-приятия 3.5, по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 |  |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 – 2020 |
|  |  | Количество замененных электромаг- нитных пускорегулирующих аппаратов на электронные для ламп наружного освещения, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 926 |  | 926 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  | Количество замененных светильников с ртутными лампами на светильники с натриевыми лампами уличного и внутриквартального освещения, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 352 |  | 351 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 3.6. |  | Программное обеспечение для гидравлического моделирования системы водоснабжения (обновление) |  | СГМУП «Горводоканал» |  |  | Всего |  |  | 805,00 |  |  | 305,00 |  |  | 500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | БАО |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ВИ/ПС* |  |  | 805,00 |  |  | 305,00 |  |  | 500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | Показатель результативности меро-приятия 3.6, по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 |  |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 – 2020 |
|  |  | Количество установленных систем для гидравлического моделирования систе-мы водоснабжения (обновление), ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 3.7. |  | Реконструкция уличных водопроводных сетей с применением современных материалов |  | СГМУП «Горводоканал» СГМУП «Тепловик» |  |  | Всего |  |  | 74 274,0 |  |  | 0,00 |  |  | 4 600,0 |  | 14 400,0 |  | 35 054,0 |  |  | 8 700,0 |  |  | 11 520,0 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | БАО |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ВИ/ПС* |  |  | 74 274,0 |  |  | 0,00 |  |  | 4 600,0 |  | 14 400,0 |  | 35 054,0 |  |  | 8 700,0 |  |  | 11 520,0 |  |  | 0,00 |
|  |  | Показатель результативности мероприятия 3.7, по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 |  |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 – 2020 |
|  |  | Количество реконструированных с применением современных материалов уличных водопроводных сетей, пог.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 200 |  | 700 |  | 585 |  |  | 400 |  |  | 600 |  |  | 0 |
| 3.8. |  | Внедрение частотных преобразователей на насосном оборудовании водозаборных сооружений |  | СГМУП «Горводоканал» СГМУП «Тепловик» |  |  | Всего |  |  | 9 204,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 997,00 |  | 5 209,00 |  |  | 1 998,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | БАО |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ВИ/ПС* |  |  | 9 204,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 997,00 |  | 5 209,00 |  |  | 1 998,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | Показатель результативности меро-приятия 3.8, по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 |  |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 – 2020 |
|  |  | Количество частотных преобразователей, установленных на насосном оборудовании водозаборных сооружений, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 33 |  | 32 |  |  | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 3.9. |  | Установка энергоэкономичного и надежного оборудования на водозаборных сооружениях |  | СГМУП «Горводоканал» |  |  | Всего |  |  | 4 179,00 |  |  | 0,00 |  |  | 392,00 |  | 2 740,00 |  | 655,00 |  |  | 392,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | БАО |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ВИ/ПС* |  |  | 4 179,00 |  |  | 0,00 |  |  | 392,00 |  | 2 740,00 |  | 655,00 |  |  | 392,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | Показатель результативности меро-приятия 3.9, по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 |  |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 – 2020 |
|  |  | Количество установленных энергоэконо-мичных насосных агрегатов на водозаборных сооружениях, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  | 13 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 3.10. |  | Реконструкция аэрационной системы аэротенков II очереди |  | СГМУП «Горводоканал» |  |  | Всего |  |  | 17 322,00 |  |  | 0,00 |  |  | 5 522,00 |  | 0,00 |  | 11 800,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | БАО |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ВИ/ПС* |  |  | 17 322,00 |  |  | 0,00 |  |  | 5 522,00 |  | 0,00 |  | 11 800,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | Показатель результативности мероприятия 3.10, по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 |  |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 – 2020 |
|  |  | Количество реконструированных секций аэрационной системы аэротенков II очереди, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 3.11. |  | Реконструкция котельных установок, в том числе: |  | СГМУП «ГТС», СГМУП «Тепловик» |  |  | Всего |  |  | 83 646,10 |  |  | 22 641,0 |  |  | 15 711,0 |  | 18 349,9 |  | 10 946,20 |  |  | 0,00 |  |  | 15 998,0 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | БАО |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ВИ/ПС* |  |  | 83 646,10 |  |  | 22 641,00 |  |  | 15 711,00 |  | 18 349,90 |  | 10 946,20 |  |  | 0,00 |  |  | 15 998,00 |  |  | 0,00 |
| 3.11.1 |  | Реконструкция котельного оборудования |  | СГМУП «ГТС», СГМУП «Тепловик» |  |  | Всего |  |  | 73 540,70 |  |  | 14 328,00 |  |  | 15 711,00 |  | 18 349,90 |  | 9 153,80 |  |  | 0,00 |  |  | 15 998,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | БАО |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ВИ/ПС* |  |  | 73 540,70 |  |  | 14 328,00 |  |  | 15 711,00 |  | 18 349,90 |  | 9 153,80 |  |  | 0,00 |  |  | 15 998,00 |  |  | 0,00 |
| 3.11.2 |  | Замена кожухотрубных водоподогрева-телей на пластинчатые, с внедрением системы автоматического расхода теплоэнергии на приготовление горячей воды |  | СГМУП «ГТС», СГМУП «Тепловик» |  |  | Всего |  |  | 3 919,00 |  |  | 3 919,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | БАО |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ВИ/ПС* |  |  | 3 919,00 |  |  | 3 919,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 3.11.3 |  | Внедрение частотных преобразователей на котельном оборудовании |  | СГМУП «ГТС», СГМУП «Тепловик» |  |  | Всего |  |  | 1 792,40 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 792,40 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | БАО |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ВИ/ПС* |  |  | 1 792,40 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 792,40 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 3.11.4 |  | Монтаж системы горячего водоснаб-жения со строительством сетей до потребителей многоквартирных домов |  | СГМУП «Тепловик» |  |  | Всего |  |  | 4 394,00 |  |  | 4 394,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | БАО |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ВИ/ПС* |  |  | 4 394,00 |  |  | 4 394,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | Показатели результативности меро-приятия 3.11, по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 |  |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 – 2020 |
|  |  | Количество котельных, на которых реконструировано котельное оборудо-вание, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |
|  |  | Количество котельных, на которых произведена замена кожухотрубных водоподогревателей на пластинчатые, с внедрением системы автоматического расхода теплоэнергии на приготовление горячей воды, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  | Количество частотных преобразова-телей, установленных на котельном оборудовании, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  | Протяженность построенных сетей тепловодоснабжения до потребителей многоквартирных домов, пог.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 3.12. |  | Модернизация центральных тепловых пунктов с применением современного энергосберегающего оборудования |  | СГМУП «ГТС» | Всего |  |  | 13 890,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 13 890,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | БАО |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | ВИ/ПС* |  |  | 13 890,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 13 890,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | Показатель результативности меро-приятия 3.12, по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 |  |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 – 2020 |
|  |  | Количество центральных тепловых пунктов, на которых произведена модернизация с применением современного энергосберегающего оборудования, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 3.13. |  | Оптимизация работы системы электроснабжения объектов предприятий, в том числе: |  | СГМУП «ГТС», СГМУП «Тепловик» | Всего |  |  | 3 299,00 |  |  |  |  | 2 241,00 |  |  | 926,00 |  | 0,00 |  | 132,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | БАО |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | ВИ/ПС* |  |  | 3 299,00 |  |  |  |  | 2 241,00 |  |  | 926,00 |  | 0,00 |  | 132,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 3.13.1 |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы |  |  | Всего |  |  | 257,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 177,00 |  | 0,00 |  | 80,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | БАО |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | ВИ/ПС* |  |  | 257,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 177,00 |  | 0,00 |  | 80,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 3.13.2 |  | Реконструкция внутренних сетей освещения с установкой энергосберегающих светильников |  |  | Всего |  |  | 2 290,00 |  |  |  |  | 2 241,00 |  |  | 749,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | БАО |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | ВИ/ПС* |  |  | 2 990,00 |  |  |  |  | 2 241,00 |  |  | 749,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 3.13.3 |  | Установка фотореле для наружного освещения |  |  | Всего |  |  | 52,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 52,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | БАО |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | ВИ/ПС* |  |  | 52,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 52,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | Показатели результативности меро-приятия 3.13, по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 |  |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 – 2020 |
|  |  | Количество объектов, на которых произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  | Количество котельных, на которых произведена реконструкция внутренних сетей освещения с установкой энергосберегающих светильников, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  | Количество объектов, на которых произведена установка фотореле для наружного освещения, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 3.14. |  | Реконструкция, строительство и капитальный ремонт магистральных и внутриквартальных сетей тепловодоснаб-жения с применением современных технологий, в том числе: |  | СГМУП «ГТС», СГМУП «Тепловик» | Всего |  |  | 301 408,70 |  |  |  |  | 12 462,00 |  |  | 204 615,50 |  | 20 607,20 |  | 17 444,00 |  |  | 24 213,00 |  |  | 22 067,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | БАО |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  | 92 050,70 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 89 770,50 |  | 2 280,20 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | ВИ/ПС* |  |  | 209 358,00 |  |  |  |  | 12 462,00 |  |  | 114 845,00 |  | 18 327,00 |  | 17 444,00 |  |  | 24 213,00 |  |  | 22 067,00 |  |  | 0,00 |
| 3.14.1 |  | - реконструкция и капитальный ремонт магистральных и внутриквартальных сетей тепловодоснабжения с примене-нием современных технологий |  | СГМУП «ГТС», СГМУП «Тепловик» | Всего |  |  | 209 358,00 |  |  |  |  | 12 462,00 |  |  | 114 845,00 |  | 18 327,00 |  | 17 444,00 |  |  | 24 213,00 |  |  | 22 067,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | БАО |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | ВИ/ПС* |  |  | 209 358,00 |  |  |  |  | 12 462,00 |  |  | 114 845,00 |  | 18 327,00 |  | 17 444,00 |  |  | 24 213,00 |  |  | 22 067,00 |  |  | 0,00 |
| 3.14.2 |  | - строительство сетей теплоснабжения от ТК-3 по улице Индустриальной до узла учета подключения ЛИУ-17 в г. Сургуте; |  | СГМУП «ГТС» | Всего |  |  | 8 742,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 8 742,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | БАО |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  | 8 742,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 8 742,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | ВИ/ПС* |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 3.14.3 |  | - строительство внутриквартальных сетей тепловодоснабжения на участке от точки подключения у Учебного центра "МВД" до узла учета для подключения ИК-11 в г. Сургуте; |  | СГМУП «ГТС» | Всего |  |  | 6 058,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 6 058,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | БАО |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  | 6 058,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 6 058,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | ВИ/ПС* |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 3.14.4 |  | - реконструкция комплекса сетей теплоснабжения от котельной № 7 по улице Индустриальной в г. Сургуте. Участок сетей теплоснабжения от котельной № 7 до ТК-3 |  | СГМУП «ГТС» | Всего |  |  | 25 473,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 25 473,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | БАО |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  | 25 473,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 25 473,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | ВИ/ПС* |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 3.14.5 |  | - модернизация магистральных тепловых сетей по объекту «От точки врезки в существующие тепловые сети Ø 530 мм по ул. Мира до УТ-2 (2ТК-22) по ул. Лермонтова» (окончание работ в 2012 году по благоустройству) |  | СГМУП «ГТС» | Всего |  |  | 51 777,70 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 49 497,50 |  | 2 280,20 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | БАО |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  | 51 777,70 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 49 497,50 |  | 2 280,20 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | ВИ/ПС* |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | Показатели результативности меро-приятия 3.14, по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 |  |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 – 2020 |
|  |  | Протяженность реконструированных и отремонтированных магистральных и внутриквартальных сетей тепловодо-снабжения, пог.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 692 |  |  | 11157 |  | 516 |  | 416 |  |  | 472 |  |  | 410 |  |  | 0 |
|  |  | Протяженность построенных магистральных и внутриквартальных сетей тепловодоснабжения, пог.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 928 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  | Протяженность модернизированных магистральных сетей теплоснабжения, пог.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 884 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  | Итого |  |  | Всего |  |  | 535 039,70 |  |  |  |  | 37 649,00 |  |  | 248 512,50 |  | 82 230,20 |  | 81500,00 |  |  | 35433,00 |  |  | 49715,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | БАО |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  | 110 124,70 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 98 612,50 |  | 11 122,20 |  | 130,00 |  |  | 130,00 |  |  | 130,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | ВИ/ПС* |  |  | 424 915,00 |  |  |  |  | 37 649,00 |  |  | 149 900,00 |  | 71 108,00 |  | 81370,00 |  |  | 35303,00 |  |  | 49585,00 |  |  | 0,00 |

Примечание: *Внебюджетные источники/Привлеченные средства.