- Постановление Администрации города № 4950 от 11.07.2013

- О внесении изменений

- в постановление Администрации

- города от 29.11.2012 № 9199

- «О долгосрочной целевой программе

- «Модернизация и реформирование

- жилищно-коммунального комплекса

муниципального образования

городской округ город Сургут

на 2013 – 2015 годы»

В соответствии с решением Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ                     «О бюджете городского округа город Сургут на 2013 и плановый период                    2014 – 2015 годов» (с изменениями от 30.04.2013 № 331-V ДГ), постановлением Администрации города от 01.03.2011 № 970 «О долгосрочных целевых            программах городского округа город Сургут» (с изменениями от 01.03.2013                № 1323), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686               «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356):

- 1. Внести в постановление Администрации города от 29.11.2012 № 9199 «О долгосрочной целевой программе «Модернизация и реформирование          жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Сургут на 2013 – 2015 годы» следующие изменения:

- в приложении к постановлению:

- 1.1. Подраздел «Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования программы» и пункт 2.2 подраздела «Ожидаемые результаты реализации программы» раздела 1 «Паспорт долгосрочной целевой программы» изложить               в следующей редакции:

| Объем бюджетных ассигнований по источникам финансирования программы | Общий объем бюджетных ассигнований для реали-зации программных мероприятий долгосрочной целевой программы на 2013 – 2015 годы составляет 484 737,4 тыс. рублей: - местный бюджет – 303 578,4 тыс. рублей, в том числе: 2013 год – 220 754,3 тыс. рублей; 2014 год – 48 501,8 тыс. рублей; 2015 год – 34 322,3 тыс. рублей; - окружной бюджет – 181 159,0 тыс. рублей, в том числе: 2013 год – 181 159,0 тыс. рублей; 2014 год – 0 тыс. рублей; 2015 год – 0 тыс. рублей. Объемы финансирования программы носят прог-нозный характер и подлежат уточнению. Ежегодные объемы бюджетного финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом города и бюджетом автономного округа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на соответствующий финансовый год |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 2.2. Капитального ремонта: - газопроводов низкого давления – 1,39 км; - сетей водоотведения – 0,294 км; - магистральных тепловых сетей – 0,814; - разработка 3 проектов |

- 1.2. Раздел 6 «Целевые показатели реализации долгосрочной целевой             программы дополнить пунктами 15 и 16 следующего содержания:

| 15 | Протяженность сетей водоотведения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт | км | 0,294 | 0,294 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Протяженность сетей теплоснабжения, в отношении которых выполнен капи-тальный ремонт | км | 0,814 | 0,814 | 0 | 0 |

1.3. Приложение 1 к долгосрочной целевой программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- 1.4. Приложение 2 к долгосрочной целевой программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

- 3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить             на официальном интернет-сайте Администрации города.

- 5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

# И.о. главы Администрации города                                                         Р.И. Марков

Администрации города

Приложение 1

к постановлению

от ___________ № ______

Объем

бюджетных ассигнований и источники финансирования на реализацию

долгосрочной целевой программы

| Наименование | Объем финансирования (тыс. руб) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего расходов | в том числе, по годам |  |  |
|  |  | 2013 год (план) | 2014 год (план) | 2015 год (план) |
| 1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой программы всего, в том числе: | 484 737,4 | 401 913,3 | 48 501,8 | 34 322,3 |
| - городской бюджет | 303 578,4 | 220 754,3 | 48 501,8 | 34 322,3 |
| - окружной бюджет | 181 159,0 | 181 159,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. Объем бюджетных ассигнований админист-ратора, в том числе: | 182 580,5 | 153 661,7 | 8 634,3 | 20 284,5 |
| - городской бюджет | 173 730,3 | 144 811,5 | 8 634,3 | 20 284,5 |
| - окружной бюджет | 8850,2 | 8850,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Объем бюджетных ассигнований соадминистратора ДАиГ, в том числе: | 302 156,9 | 248 251,6 | 39 867,5 | 14 037,8 |
| - городской бюджет | 129 848,1 | 75 942,8 | 39 867,5 | 14 037,8 |
| - окружной бюджет | 172 308,8 | 172 308,8 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от ___________ № _________

Программные

мероприятия реализации долгосрочной целевой программы

| Наименование | Ед. изме-рения | Источ-ники финанси-рования | Объем финанси-рования | В том числе по годам: |  |  | Исполнитель програм- много мероприятия | Значение целевого показателя результата реализации программы, в том числе по годам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1. Цель 1 Программы: Развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с генеральным планом города, отвечающей потребностям города в энергоресурсах для устойчивого социально-экономического развития города и создания условий для увеличения объемов строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели результата достижения цели 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км |  |  |  |  |  |  | 4,15 | 1,66 |  |
| Ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения | км |  |  |  |  |  |  | 2,08 |  |  |
| Ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канали-зации | км |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 0,54 |  |
| Ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения | км |  |  |  |  |  |  | 2,83 | 3,49 |  |
| Ввод в эксплуатацию сетей дождевой канали-зации | км |  |  |  |  |  |  | 2,35 | 0,43 |  |
| Ввод в эксплуатацию сетей дренажа | км |  |  |  |  |  |  | 1,18 |  |  |
| Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения | км |  |  |  |  |  |  | 0,7 | 0,45 |  |

| Ввод в эксплуатацию контрольнро-распределительного пункта | шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| Подготовка межевого плана | план |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.1. Задача 1. Строительство объектов коммунальной инфраструктуры на территориях, предназначенных для развития объектов жилищного и социально-культурного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам коммунальной инфраструк-туры | тыс. руб. | всего | 13 683,0 | 6 590,0 | 7 093,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. Мероприятие 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженерные сети в поселке Снежном (квартал С46,С47) | тыс. руб. | всего | 5 584,2 | 2 500,0 | 3 084,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | местный бюджет | 5 584,2 | 2 500,0 | 3 084,2 | 0,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 1: проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.1.1.2. Мероприятие 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройка микрорайона 48. Инженерные сети | тыс. руб. | всего | 8 008,8 | 4 000,0 | 4 008,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | местный бюджет | 8 008,8 | 4 000,0 | 4 008,8 | 0,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 2: проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.1.3. Мероприятие 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улица Университетская от ул. 23 "В" до ул.7 ПР, 5 пусковой комплекс | тыс. руб. | всего, в том числе | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | местный бюджет | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 3: Подготовка межевого плана |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.1.2. Строительство магистральных инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения | тыс. руб. | всего | 311 112,4 | 281 957,3 | 24 667,7 | 4 487,4 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. Мероприятие 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улица Университетская от улицы Северной до проспекта Пролетарского с сетями инженер-ного обеспечения в городе Сургуте | тыс. руб. | всего, в том числе | 115 653,6 | 107 488 | 8 165,5 | 0,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | местный бюджет | 33 305,6 | 25 140,1 | 8 165,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | окружной бюджет | 82 348,0 | 82 348,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (I пусковой комплекс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации | км |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 |  |  |
| Строительство и ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации | км |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 |  |  |
| Строительство и ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |
| Строительство и ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  | 3,49 |  |  |
| (II пусковой комплекс)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации | км |  |  |  |  |  |  | 1,12 |  |  |  |
| Строительство и ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации | км |  |  |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  |
| Строительство и ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения | км |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |
| Строительство и ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения | км |  |  |  |  |  |  | 1,87 |  |  |  |
| Строительство и ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  |  |
| 1.1.2.2. Мероприятие 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улица Университетская от ул. 23 "В" до ул.7 ПР, 5 пусковой комплекс | тыс. руб. | всего, в том числе | 37 123,6 | 37 123,6 | 0,0 | 0,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | местный бюджет | 16 974,6 | 16 974,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | окружной бюджет | 20 149,0 | 20149,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км |  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения | км |  |  |  |  |  |  | 0,39 |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию сетей дождевой канали-зации | км |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию сетей дренажа | км |  |  |  |  |  |  | 1,18 |  |  |  |
| 1.1.2.3. Мероприятие 6: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улица Маяковского на участке от 30 лет Победы до улице Университетской в городе Сургуте | тыс. руб. | всего, в том числе | 20 989,6 | 0,0 | 16 502,2 | 4 487,4 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | местный бюджет | 20 989,6 | 0,0 | 16 502,2 | 4 487,4 |  |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 6: (объект не закончен строительством в 2015 году) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию сетей дождевой канали-зации | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канали-зации (реконструкция) | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.4. Мероприятие 7: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженерные сети по ул. 1 "З" от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений с очистными сооружениями ливневой канали-зации ОС-2" г. Сургут | тыс. руб. | всего, в том числе | 137 345,6 | 137 345,6 | 0,0 | 0,0 | ДГХ, СГМУП «ГВК» |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | местный бюджет | 137 345,6 | 137 345,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 7: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию сетей канализации | км |  |  |  |  |  |  | 3,71 |  |  |  |
| 1.1.3. Строительство внутриквартальных сетей и объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | тыс. руб. | всего | 114 707,1 | 97049,9 | 8 106,8 | 9 550,4 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. Мероприятие 8: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженерные сети в поселке Снежном 1 этап | тыс. руб. | всего, в том числе | 38 582,3 | 38 582,3 | 0,0 | 0,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | местный бюджет | 3 858,3 | 3 858,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | окружной бюджет | 34 724,0 | 34 724,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 8: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км |  |  |  |  |  |  | 1,60 |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения (переустройство) | км |  |  |  |  |  |  | 0,70 |  |  |  |
| 1.1.3.2. Мероприятие 9: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройка микрорайона 32 (2очередь строительства). Инженерные сети | тыс. руб. | всего, в том числе | 58 467,6 | 58 467,6 | 0,0 | 0,0 | ДАиГ, МКУ «УКС» |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | местный бюджет | 23 379,8 | 23 379,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | окружной бюджет | 35 087, 8 | 35 087, 8 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 9: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  |
| Вод в эксплуатацию сетей электроснабжения | км |  |  |  |  |  |  | 0,96 |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канали-зации |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию сетей дождевой канали-зации | км |  |  |  |  |  |  | 0,63 |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию контрольно-распределительного пункта | км |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 1.1.3.3. Мероприятие 10: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженерные сети в поселке Снежном (квартал С46,С47) | тыс. руб. | всего, в том числе | 8 106,8 | 0,0 | 8 106,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | местный бюджет | 8 106,8 | 0,0 | 8 106,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 10: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  | 0,90 |  |  |
| Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения | км |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |
| 1.1.3.4. Мероприятие 11: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройка микрорайона 48. Инженерные сети | тыс. руб. | всего, в том числе | 9 550,4 | 0,0 | 0,0 | 9 550,4 |  |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | местный бюджет | 9 550,4 | 0,0 | 0,0 | 9 550,4 |  |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 11: (объект не закончен строительством в 2015 году) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1: | тыс. руб. | всего, в том числе: | 439 502,5 | 385 597,2 | 39 867,5 | 14 037,8 |  |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | местный бюджет | 267 193,7 | 213 288,4 | 39 867,5 | 14 037,8 |  |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | окружной бюджет | 172 308,8 | 172 308,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |

| 2. Цель 2 Программы: Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммуной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели результата достижения цели 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  | 6 | 2 | 3 |
| Протяженность реконструированных кабельных линий | км |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  |
| Количество реконструированных трансформаторных подстанций | ед. |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 |
| Протяженность отремонтированных газопро-водов низкого давления | км |  |  |  |  |  |  | 0,09 | 0,14 | 1,16 |
| Протяженность сетей водоотведения, в отно-шении которых выполнен капитальный ремонт | км |  |  |  |  |  |  | 0,294 |  |  |
| Протяженность сетей теплоснабжения, в отно-шении которых выполнен капитальный ремонт | км |  |  |  |  |  |  | 0,814 |  |  |
| 2.1. Задача 2. Реконструкция и модернизация муниципальных инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Выполнение проектных изыскательских работ по реконструкции и модернизации муниципальных инженерных сетей и объектов инже-нерной инфраструктуры | тыс. руб. | всего | 555,0 | 365,0 | 100,0 | 90,0 |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. Мероприятие 13: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция трансформаторных подстанций | тыс. руб. | всего, в том числе: | 261,9 | 71,9 | 100,0 | 90,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК» |  |  |  |
|  | тыс. руб. | местный бюджет | 261,9 | 71,9 | 100,0 | 90,0 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 13: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 |
| 2.1.1.2. Мероприятие 14: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция кабельных линий- 10кВ (КЛ) | тыс. руб. | всего, в том числе: | 244,0 | 244,0 | 0,0 | 0,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК» |  |  |  |
|  | тыс. руб. | местный бюджет | 244,0 | 244,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 14: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 2.1.1.3. Мероприятие 15: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция кабельных линий- 0,4кВ (КЛ) | тыс. руб. | всего, в том числе: | 49,1 | 49,1 | 0,0 | 0,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК» |  |  |  |
|  | тыс. руб. | местный бюджет | 49,1 | 49,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 15: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2.1.2. Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции и модернизации муниципальных инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры | тыс. руб. | всего | 20 445,0 | 6 635,0 | 6 900,0 | 6 910,0 |  |  |  |  |
| 2.1.2.1. Мероприятие 16: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция трансформаторных подстанций | тыс. руб. | всего, в том числе: | 14 963,0 | 6 635,0 | 1 418,0 | 6 910,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК» |  |  |  |
|  | тыс. руб. | местный бюджет | 14 963,0 | 6 635,0 | 1 418,0 | 6 910,0 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 16: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество реконструированных ТП | ед. |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 |
| 2.1.2.2. Мероприятие 17: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция кабельных линий- 10кВ (КЛ) | тыс. руб. | всего, в том числе: | 3 745,0 | 0,0 | 3 745,0 | 0,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК» |  |  |  |
|  | тыс. руб. | местный бюджет | 3 745,0 | 0,0 | 3 745,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 17: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность реконструированых кабельных линий 10 кВ | км |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,9 | 0 |
| 2.1.2.3. Мероприятие 18: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция кабельных линий- 0,4кВ (КЛ) | тыс. руб. | всего, в том числе: | 1 737,0 | 0,0 | 1 737,0 | 0,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК» |  |  |  |
|  | тыс. руб. | местный бюджет | 1 737,0 | 0,0 | 1 737,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 18: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность реконструированных кабельных линий – 0,4кВ | км |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,4 | 0 |
| Итого по задаче 2: | тыс. руб. | всего, в том числе: | 21 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | местный бюджет | 21 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.2. Задача 3. Капитальный ремонт муниципальных инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Проектные изыскательские работы по капитальному ремонту муниципальных инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры | тыс. руб. | всего | 2725, 5 |  | 298,6 | 2 426,9 |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. Мероприятие 19: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопровод низкого давления от групповой установки сжиженного газа № 11 до отсекающих вентилей в жилых домах № 6, 7 по улице Юности | тыс. руб. | всего, в том числе: | 298,6 | 0,0 | 298,6 | 0,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК» |  |  |  |
|  | тыс. руб. | местный бюджет | 298,6 | 0,0 | 298,6 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 19: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2.2.1.3. Мероприятие 20: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопровод низкого давления от групповой установки сжиженного газа № 6 до отсекающих вентилей в жилых домах № 39,41,43 по улице Энергетиков и № 74, 76 по улице Республики | тыс. руб. | всего, в том числе: | 2 426,9 | 0,0 | 0,0 | 2 426,9 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК» |  |  |  |
|  | тыс. руб. | местный бюджет | 2 426,9 | 0,0 | 0,0 | 2 426,9 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 20: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектная изыскательская документация | проект |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.2.2. Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту муниципальных сетей и объектов инженерной инфраструктуры | тыс. руб. | всего | 21 509,4 | 9 316,1 | 1 335,7 | 10 857,6 |  |  |  |  |
| 2.2.2.2. Мероприятие 21: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопровод низкого давления от групповой установки сжиженного газа № 11 до отсекающих вентилей в жилых домах № 6,7 по улице Юности | тыс. руб. | всего, в том числе: | 1 335,7 | 0,0 | 1 335,7 | 0,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК» |  |  |  |
|  | тыс. руб. | местный бюджет | 1 335,7 | 0,0 | 1 335,7 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 21: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность отремонтированных газопро-водов низкого давления | км |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |
| 2.2.2.3. Мероприятие 22: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопровод низкого давления от групповой установки сжиженного газа № 6 до отсекающих вентилей в жилых домах № 39,41,43 по улице Энергетиков и № 74,76 по улице Республики | тыс. руб. | всего, в том числе: | 10 857,6 | 0,0 | 0,0 | 10 857,6 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК» |  |  |  |
|  | тыс. руб. | местный бюджет | 10 857,6 | 0,0 | 0,0 | 10 857,6 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 22: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность отремонтированных газопро-водов низкого давления | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,16 |
| 2.2.2.4. Мероприятие 23: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напорный канализационный коллектор. Участок от КНС поселка Юность до КНС поселка МО-94 | тыс. руб. | всего, в том числе: | 5 930,8 | 5 930,8 | 0,0 | 0,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК» |  |  |  |
|  | тыс. руб. | местный бюджет | 296, 6 | 296, 6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | окружной бюджет | 5634,2 | 5634,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 23: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность отремонтированных сетей водоотведения | км |  |  |  |  |  |  | 0,294 |  |  |
| 2.2.2.5. Мероприятие 24: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резервирующая перемычка между магистральными тепловыми сетями по проспекту Ленина и улице Губкина от 1 ТК19 (развязка № 1) до 1 ТК24 в городе Сургуте. Участок № 1 от НО-22 до 1ТК-21 по улице Губкина. Участок 2 от (1 ТК-21) НО-1 (сущ) до 1ТК42 | тыс. руб. | всего, в том числе: | 3385,3 | 3385,3 | 0,0 | 0,0 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК» |  |  |  |
|  | тыс. руб. | местный бюджет | 169,3 | 169,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | окружной бюджет | 3216,0 | 3216,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Показатель результативности мероприятия 24: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность отремонтированных магист-ральных тепловых сетей | км |  |  |  |  |  |  | 0,814 |  |  |
| Итого по задаче 3: | тыс. руб. | всего, в том числе: | 24 234,9 | 9 316,1 | 1 634,3 | 13 284,5 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | местный бюджет | 15 384,7 | 465,9 | 1 634,3 | 13 284,5 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | окружной бюджет | 8 850,2 | 8 850,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Итого по программе | тыс. руб. | всего, в том числе | 484 737,4 | 401 913,3 | 48 501,8 | 34 322,3 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | местный бюджет | 303 578,4 | 220 754,3 | 48 501,8 | 34 322,3 |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | окружной бюджет | 181 159,0 | 181 159,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |

Примечание: ( II пусковой комплекс)* – переходящий объект 2012 года, полное финансирование было в предыдущие годы, ввод объекта стал возможен в 2013 году.