Информация о результатах контрольного мероприятия

по вопросу «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета,

а также средств, получаемых бюджетом города из иных источников, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в части систем водоснабжения. Анализ эффективности деятельности СГМУП «Горводоканал»

за 2009 - 2011 годы, 9 месяцев 2012 года»

Контрольно-счётной палатой города Сургута в соответствии с п. 2.1.19.1 плана работы Контрольно-счётной палаты на 2012 год, утверждённого распоряжением Председателя Контрольно-счётной палаты от 29.12.2011 № 03-06-65/КСП (с изменениями от 03.10.2012), проведено контрольное мероприятие по вопросу «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета, а также средств, получаемых бюджетом города из иных источников, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в части систем водоснабжения. Анализ эффективности деятельности СГМУП «Горводоканал» за 2009 - 2011 годы, 9 месяцев 2012 года». По результатам контрольного мероприятия подготовлен отчёт от 11.06.2013 № 01-18-02, который направлен в адрес Главы города, Председателя Думы города и Прокуратуры города Сургута.

В результате проведённого контрольного мероприятия выявлено следующее.

На протяжении проверяемого периода в городе Сургуте реализуются мероприятия, направленные на проектирование, строительство, капитальный ремонт объектов системы водоснабжения. Условия реализации этих мероприятий регламентированы рядом окружных и муниципальных нормативных правовых актов, которые включают в себя только общие положения, не конкретизируют действия участников реализации программ и не разграничивают ответственность между ними. В проверяемом периоде на территории города в части систем водоснабжения реализовывались 4 целевые программы, из них 3 - муниципальные, 1 – окружная. Завершена реализация Проекта развития коммунальных служб города (далее – Проект развития), в перечень мероприятий которого также включены мероприятия по водоснабжению.

Бюджетные средства, направленные на проектирование, строительство и ремонт в рамках целевых программ, предусматривались решением Думы города «О бюджете городского округа город Сургут» на очередной финансовый год и нормативно-правовым актом об утверждении соответствующей целевой программы. Фактическое расходование средств, направленных на реализацию Проекта развития, осуществлялось в соответствии с решениями Думы города «Об утверждении бюджета городского округа город Сургут» на очередной финансовый год и на основании Планов финансирования, утверждённых Координационным советом.

При проверке обоснованности расходов, направленных на реализацию Проекта развития установлено:

- имели место нормативно-правовые акты Администрации города Сургута, предписывающие СГМУП «Горводоканал» заключить два договора на одни и те же услуги Группы реализации проекта, выполняемые ОАО «Югра-Консалтинг». При этом, экономическое обоснование расходов на услуги Группы реализации проекта по договорам от 13.05.2004 № АД-12А и от 21.06.2004 № АД-220 не представлено;

- в нарушение п. 2 ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ, постановления Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 имеют место формы № КС-2, в которых наименования строительно-монтажных работ указываются сводно, без указания всех выполненных работ и их фактических объёмов.

СГМУП «Горводоканал» в 2010 и 2011 году получены убытки от основной деятельности в размере 6 607 тыс. руб. и 7 882 тыс. руб. соответственно. «Прибыль от продаж» на протяжении 2010 – 2011 годов получена за счёт реализации в соответствии с решениями Думы города Сургута от 02.07.2009 № 586-IV ДГ и
№ 587-IV ДГ инвестиционных программ, направленных на развитие систем водоснабжения и водоотведения. Коэффициенты обеспеченности собственными средствами и финансовой независимости в течение проверяемого периода имели значения, которые были ниже рекомендуемых. Это свидетельствует о недостаточности у Предприятия собственных оборотных средств. По состоянию на 01.10.2012 имеет место преобладание заёмных источников финансирования за счёт привлечённых долгосрочных кредитов и недостаточность оборотных активов Предприятия.

Темп роста себестоимости в 2012 году по отношению к 2009 году (117,6%) превысил темп роста выручки (102,5%) на 15,1%, что свидетельствует об ухудшении финансового состояния Предприятия. Объёмы оказанных Предприятием услуг на протяжении проверяемого периода снижались.

При проверке деятельности СГМУП «Горводоканал» выявлены нарушения в части:

- соблюдения порядка передачи муниципального имущества СГМУП «Горводоканал» и закрепления его на праве хозяйственного ведения;

- применения Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте», постановления Госкомстата РФ по статистике от 21.01.2003 № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учётной документации по учёту основных средств»;

- сроков выполнения работ подрядчиками и сроков оплаты со стороны Предприятия, при этом штрафные санкции ни подрядчикам, ни Предприятию не предъявлялись.

В течение проверяемого периода отмечено увеличение размера дебиторской задолженности. Темпы роста дебиторской задолженности превышают темпы роста выручки, что свидетельствует о снижении уровня управления дебиторской задолженностью, о «замораживании» части выручки, необходимой для финансирования текущей деятельности Предприятия. Однако, Предприятием ведётся регулярная работа по сокращению задолженности путём направления претензий в адрес должников и исков в суд.

За период с 01.01.2009 по 01.10.2012 Предприятию были предоставлены субсидии для компенсации части затрат по уплате процентов по кредитному соглашению, заключенному с Европейским банком реконструкции и развития, и на возмещение затрат по капитальному ремонту объектов системы водоснабжения с целью подготовки к осенне-зимнему периоду.

Основным источником финансирования расходов на приобретение, реконструкцию, строительство основных средств Предприятия являются привлеченные средства (инвестиционные кредиты, кредит ЕБРР) и средства бюджета города (бюджетные инвестиции). В период с 2008 по 2012 годы для реализации Проекта развития коммунальных служб Предприятием получены бюджетные инвестиции в размере 902 781,37 тыс. рублей.

В ходе контрольного мероприятия установлен факт принятия СГМУП «Горводоканал» расходов на открытие, аннулирование, оценку кредита по кредитному соглашению от 03.08.2009 № 40404, заключенному между Предприятием и ЕБРР в размере 56 797,44 тыс. рублей к учёту на бухгалтерский счёт 08.03 «Строительство объектов основных средств» в нарушение законодательства о бухгалтерском учёте. Указанные расходы возникли у Предприятия во исполнение управленческих решений, связанных с привлечением и расторжением Кредитного соглашения с ЕБРР № 40404, оформленных решением Думы города от 02.07.2009 № 586-IV ДГ и распоряжениями Администрации города Сургута от 31.07.2009 № 2170, от 06.07.2012 № 1884.

По результатам проведения контрольного мероприятия СГМУП «Горводоканал» направлено представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений при проведении проверки. Информация о принятых Предприятием мерах по результатам рассмотрения представления поступит в адрес Контрольно-счётной палаты не позднее 15 июля 2013 года.

Председатель 									  И.И. Володина