Информация

о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого использования средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010-2015 годы», в части тепловых сетей». Проверка финансово-хозяйственной деятельности СГМУП «Городские тепловые сети» за период с 01.01.2011 по 30.09.2012»

Контрольно-счетной палатой города Сургута проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого использования средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010-2015 годы», в части тепловых сетей» (далее - ДЦП). Проверка финансово-хозяйственной деятельности СГМУП «Городские тепловые сети» за период с 01.01.2011 по 30.09.2012» (далее – Предприятие).

Общий объем проверенных средств составил 11 054 956,14 тыс. руб., выявлено нарушений на сумму 90 482,93 тыс. руб.

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено следующее:

1.	В рамках реализации ДЦП Предприятию выделены бюджетные инвестиции в сумме 85 029 105 руб. с последующим увеличением уставного фонда Предприятия.

По состоянию на 01.10.2012 объекты не введены в эксплуатацию, фактически сформированная сумма затрат по объектам инвестирования составила 72 058 564 руб., что меньше выделенных бюджетных инвестиций на 12 970 541 руб. (на сумму налога на добавленную стоимость (далее - НДС).

В нарушение постановления Администрации города от 04.10.2011 № 6545, Соглашения от 10.10.2011 № 248 о предоставлении бюджетных инвестиций Администрацией города допущено перечисление бюджетных инвестиций Предприятию с учетом НДС. Муниципальный правовой акт, Соглашение не предусматривают условия возврата, в случае возмещения НДС из федерального бюджета.

2.	В нарушение требований законодательства по бухгалтерскому учету Предприятием допущены нарушения в части:

- 	учета объектов основных средств;

-	порядка формирования резервов на ремонт основных средств;

-	учета расчетов по вкладам в уставный капитал по выделенному имуществу.

Из-за несвоевременного принятия к бухгалтерскому учету основных средств допущено занижение стоимости на 01.01.2012 на сумму 22 472 434,79 руб.

3.	В п. 5 ст. 5 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утвержденного решением Думы г. Сургута от 07.10.2009 № 604-IVДГ не конкретизирован перечень документов для внесения данных в реестр муниципального имущества.

В проверяемом периоде какие-либо документы реестродержателю Предприятием не направлялись, сверка данных о закрепленном на праве хозяйственного ведения муниципальном имуществе не проводилась.

4.	По итогам хозяйственной деятельности за 2011 год Предприятием получен убыток в сумме 125 358 тыс. руб., из них убыток от производства и реализации работ (услуг) в сумме 93 162 тыс. руб.

5.	В перечне выполненных работ Предприятием по капитальному ремонту на общую сумму 139 659 862,08 (без НДС), списанных на затраты текущего года, присутствуют работы, которые относятся к реконструкции (модернизации, техническому перевооружению) основных средств в сумме 29 584 464 руб. В результате чего возникает необъективная оценка стоимости муниципального имущества и степени изношенности основных средств.

6.	В нарушение требований действующего законодательства при производстве ремонтно-строительных работ Предприятием допущено:

- 	выполнение работ по организации подготовки проектной документации подрядной организацией, не имеющей соответствующего допуска;

-	необоснованная оплата работ подрядной организации с учетом зимнего удорожания в сумме 515 600,29 руб. (с  НДС);

-	передача в производство работ подрядной организации раньше, чем выдано экспертное заключение;

-	внесение изменений и корректировок, замена строительных конструкций при производстве работ, внесение текущих изменений в проектную документацию без согласований с проектировщиком;

-	несвоевременное внесение изменений в технические паспорта объектов после проведения капитального ремонта.

7.	Дебиторская задолженность Предприятия за 2011 год составила 894 313 тыс. руб., за 2012 год 913 524 тыс. руб. Увеличение дебиторской задолженности приводит к недостатку оборотных средств на осуществление текущей деятельности, расчетов за приобретаемые энергоресурсы и вынуждает осуществлять заимствования. За 2011 год и 9 месяцев 2012 года Предприятием уплачено банковских процентов в сумме 20 695,4 тыс. руб., что отражается на финансовом состоянии Предприятия.

Основную часть дебиторской задолженности составляет задолженность управляющих компаний и ТСЖ (население) - 85%, которая ежегодно увеличивается. Для минимизации задолженности имеются механизмы, предусмотренные законодательством, которые позволяют внесения платы за все или некоторые коммунальные услуги (за исключением коммунальных услуг, потребляемых при использовании общего имущества в многоквартирном доме) ресурсоснабжающим организациям.

Учитывая, что дебиторская задолженность увеличивается, мер принимаемых Предприятием по ее уменьшению недостаточно.

8.	Кредиторская задолженность Предприятия за 2011 год уменьшилась на 52 116  тыс. руб. (6,8%) по сравнению с 2010 годом.	При необходимости Предприятие теоретически имеет возможность погасить в краткосрочном периоде текущие обязательства, о чем свидетельствует показатель «Коэффициент покрытия» (или текущая ликвидность), который составил 1,004 при рекомендуемом значении от 1,00 до 2,0.

9.	В нарушение статьи 34 БК РФ Администрацией города допущено неэффективное использование бюджетных средств в сумме 4 557 692,88 руб., из них средства местного бюджета - 227 884,64 руб., средства бюджета ХМАО-Югры – 4 329 808,24 руб. Субсидия на возмещение затрат по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры Предприятию выделена с учетом НДС.

10.	В нарушение Решения Думы г. Сургута от 7 октября 2008 г. № 431-IVДГ «О Порядке определения и отчисления муниципальными унитарными предприятиями части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в доход бюджета городского округа город Сургут» Предприятием допущена недоплата в 2011 году в доход бюджета города в сумме 3 107 557,44 руб. за период 2010 года.

11.	В нарушение статьи 16 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и утвержденного Устава, Предприятием допускается использование текущей прибыли на выплаты социального характера. По результатам ранее проведенных проверок КСП указывала на аналогичные нарушения, которые имеют место быть и в настоящее время.

12.	При утверждении постановлений Администрации города от 16.06.2011 № 3662 и 3663 «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства» установлено следующее:

-	нарушены требования Земельного законодательства, условия аукциона, опубликованного и проведенного в установленном порядке;

-	арендная плата за земельные участки с учетом фактического разрешенного строительства занижена, что указывает на упущенную выгоду арендодателя, в лице Администрации города. Рассчитать сумму недополученных доходов не представлялось возможным, т.к. на момент проведения проверки отсутствовали встроенно-пристроенные помещения и границы выделенных под строительство земельных участков не соответствовали их фактической застройке;

-	допущено строительство жилого дома по ул. Университетская, дом 39 на земельных участках с кадастровыми номерами № 86:10:0101250:41 и 86:10:0101250:40 и жилого дома по ул. Университетская, дом 41 на земельных участках № 86:10:0101250:40 и 86:10:0101250:39, то есть на земельном участке № 86:10:0101250:40 расположены два жилых дома.

Проекты постановлений об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства не согласовывались департаментом имущественных и земельных отношений Администрации города. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства является нарушением условий аукциона, опубликованного и проведенного в установленном порядке, и противоречит ч. 28 ст. 38.1 Земельного кодекса РФ, которым предусмотрено, что изменение допускается только в случае проведения повторного аукциона при наличии оснований. Фактически повторный аукцион не проводился.

13.	В нарушение Правил подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, условий заключенных договоров Предприятием допускается:

-  	выполнение работ по подключению к сетям до заключения договора;

- 	осуществление запуска теплоносителя на объекты до получения разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, до разрешений Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановок и согласования проектной документации по подключению;

Вышеуказанные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении СГМУП «Городские тепловые сети» надзорных функций за выполнением работ по присоединению к тепловым сетям.

- По результатам контрольного мероприятия:

- - 	подготовлен Отчет от 04.10.2013 № 01-18-13/КСП, который направлен в адрес Главы города, Председателя Думы города и Прокуратуры города Сургута;

- - 	направлено Представление в адрес СГМУП «Городские тепловые сети» для устранения выявленных нарушений;

- -	срок предоставления информации о принятых решениях и мерах по устранению выявленных нарушений установлен до 15.11.2013;

-	по состоянию на 23.10.2013 приняты меры по устранению выявленных нарушений:

1)	предприятием произведен возврат в доход бюджета города в сумме 12 180 747,78 руб. субсидий на капитальный ремонт в части возмещенного НДС, в том числе за проверенный период - 4 557 692,88 руб. и за текущий период 2013 года – 7 623 054,9 руб.;

2)	внесены изменения в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утвержденное решением Думы г. Сургута от 07.10.2009 № 604-IVДГ, в части расходов по содержанию бесхозяйного имущества и оформления соответствующих документов, в том числе сетей тепловодоснабжения как за счет средств местного бюджета, так и за счет средств муниципальных организаций.

Председатель

Контрольно-счётной палаты города                                                                      И.И. Володина