Информация

о результатах экспертизы проекта постановления Администрации города Сургута

«О внесении изменений в постановление Администрации города

от 19.12.2012 № 9778 «О долгосрочной целевой программе «Стимулирование жилищного строительства на 2012-2014 годы»

Контрольно-счётной палатой города проведена экспертиза проекта постановления Администрации города Сургута «О внесении изменений в постановление Администрации города от 19.12.2012 № 9778 «О долгосрочной целевой программе «Стимулирование жилищного строительства на 2012 – 2014 годы» на соответствие требованиям, установленным постановлением Администрации города от 01.03.2011 № 970 «О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут» (далее – Порядок).

При анализе представленных изменений установлено следующее.

1. В паспорт проекта Программы внесены незначительные изменения: уточнена цель программы, дополнен перечень «оснований для разработки программы», включен раздел, не предусмотренный Порядком - «инвестиции программы», содержание которого дублирует раздел 9 Программы «механизм реализации…» и не изменяет смысл Программы.

2. В нарушение п. 5.7.4 Порядка администратором определена лишь одна задача, направленная на достижение трёх целей Программы. Указанное нарушение отражено в заключениях КСП от 26.07.2012 № 03-10-72 и от 24.10.2012 № 03-10-107, но не учтено в постановлении Администрации города от 19.12.2012 № 9778, а также в представленном к экспертизе проекте Программы.

3. В Программе отсутствует информация о порядке (способе) определения применяемых целевых показателей, что не позволяет объективно оценивать результаты реализации Программы.

4. В Программе отсутствует взаимосвязь между целевыми показателями, определёнными администратором. Согласно проекту Программы, за период с 2012 по 2014 годы общее количество семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма и проживающих в ветхих жилых строениях должно сократиться на 850, а количество приобретённых жилых помещений должно составить 1 126 ед.

5. В проекте Программы объём бюджетных ассигнований за 2012 год приведён в соответствие с решением Думы города от 31.05.2013 № 342-V ДГ «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2012 год». При этом, необходимость приведения объёма бюджетных ассигнований в соответствие с решением Думы города об исполнении бюджета Порядком не предусмотрена.

6. В 2012 году все заданные показатели исполнены на 100% при исполнении бюджетных ассигнований лишь на 60,4%, что свидетельствует о некачественном планировании показателей достижения результатов на 2012 год.

7. Объём бюджетных ассигнований за 2013 год приведён в соответствие с решением Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов» (с изменениями от 20.06.2013 № 344-V ДГ) – увеличение относительно действующей редакции Программы – 156%. При этом, число приобретаемых квадратных метров жилья предполагается увеличить лишь на 80%, что также подтверждает факт некачественного планирования администратором показателей достижения результатов.

8. В части соблюдения процедуры внесения изменений в Программу установлены нарушения п. 7.2, п. 8.1 Порядка.

9. Администрации города рекомендовано доработать проект долгосрочной целевой программы «Стимулирование жилищного строительства на 2012-2014 годы» с учётом замечаний Контрольно-счётной палаты и представить в адрес КСП информацию о результатах рассмотрения рекомендаций.

В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ, подготовленное по результатам экспертизы заключение от 03.09.2013 
№ 01-17-120/13КСП направлено в адрес Главы города и Председателя Думы города.

И.о. председателя									И.А. Дубровина